香港特別行政區

第二屆灣仔區議會屬下

地區工程及設施管理督導委員會

第四次會議紀錄

日 期︰二○○七年七月三日（星期二）

時 間︰下午四時正

地 點︰灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

主席

謝永齡博士, MH

委員(按筆劃序)

| 金佩瑋議員 |  |
| --- | --- |
| 陳耀輝議員 |  |
| 鄭其建議員 |  |
| 鄭琴淵議員, MH |  |
| 蕭志雄議員 |  |
| 邱浩波議員, BBS, MH, JP |  |
| 陳耀輝議員 |  |

列席

政府部門代表

袁貞爾先生	民政事務總署灣仔民政事務專員

簡婷芝女士	民政事務總署灣仔民政事務助理專員

霍謝雪瑜女士	民政事務總署灣仔民政事務處高級聯絡主任(社區事務)

余嘉齡女士	民政事務總署灣仔民政事務處高級行政主任(地區管理)

張韻芬女士	民政事務總署高級建築師(工程)

凌慧欣女士	民政事務總署建築師(工程)2

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

丁家芬先生	康樂及文化事務署灣仔區副康樂事務經理2

李嘉美女士	康樂及文化事務署灣仔區副康樂事務經理(分區支援)

吳碧儀女士	康樂及文化事務署高級經理(港島文化事務)

黃高春貴女士	康樂及文化事務署高級圖書館館長(灣仔)

其他機構代表

徐永德博士	香港大學社會工作及社會行政學會研究顧問

喻慧敏女士	香港大學社會工作及社會行政學會研究主任

陳德茂博士	香港浸會大學社會工作學系講師

陳嘉祺女士	香港浸會大學社會工作學系研究助理

李帶褔先生	伍秉堅香港有限公司代表

吳煥賢女士	伍秉堅香港有限公司代表

張耀光先生	伍秉堅香港有限公司代表

關博文先生	華潤物業有限公司代表

關靄敏女士	華潤物業有限公司代表

梁世雄先生	馬梁建築師事務所(香港) 有限公司代表

馮興詒先生	地利環境顧問有限公司代表

溫偉明先生	萊坊代表

秘書

侯灼彬先生	民政事務總署灣仔民政事務處一級行政主任(區議會)

缺席者

| 副主席黃英琦議員, JP |  |
| --- | --- |
| 吳錦津議員 |  |
| 李慶偉議員 |  |
| 李繼雄議員 |  |
| 徐尉玲議員 |  |
| 盧健明議員 |  |

____________________________________

|  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 開會辭 主席歡迎各議員及政府部門代表出席是次會議。 |  |  |
| 2. 主席提醒各議員填寫「使用區議會撥款推行活動/計劃利益申報表格」，以及於會上申報利益，並於適當時候避席。 |  |  |
| 第1項： 通過地區工程及設施管理督導委員會第三次會議紀錄 |  |  |
| 3. 秘書報告，收到康文署戴錫華先生修訂會議紀錄的建議（詳見附件），並已將有關紀錄修正。 |  |  |
| 4. 經鄭其建議員動議，鄭琴淵議員和議，通過第三次會議紀錄。 |  |  |
| 報告事項 |  |  |
| 第2項：灣仔地區設施意見調查進度報告 |  |  |
| 5. 主席邀請香港浸會大學陳德茂博士向議員介紹灣仔地區設施意見調查報告的進度。 |  |  |
| 6. 陳德茂博士表示，調查的第一已完成，現正進行第二階段的工作。他續稱，在聽取本委員會的意見後，增設開放問題，以便明白市民對社區的真正需要。浸會大學初步發現 － 長者覺得沒有適合他們的體育設施； 個別場地的需求，市民很多時未能租用場地； 個別場地，如壁球室，使用率偏低； 部份場地，如泳池及羽毛球場，使用費昂貴； 圖書館的開放時間不足； 公園內避雨地方不足； 社區會堂較遠，居民建議增設一個社區會堂； 陳德茂博士亦將不同人士的意見及需要分類，方便詳細分析，及協助議員了事社區的整體要求。他並透過將於八月二十八日舉行記者招待會，將調查的整體結果，向新聞界介紹。陳博士總結，建議向市民加強社區設施的宣傳，調低設施的收費，保持服務水準，保持環境及設施的衞生及整潔；亦建議舉辦免費推廣活動，提供新穎的社區設施，多舉辦不同的活動，及更新設施。 |  |  |
| 7. 委員會備悉有關報告。 |  |  |
| 第3項：地區工程項目進度報告 (地區工程及設施管理督導委員會第19/2007號文件) |  |  |
| 8. 主席邀請康文署李嘉美女士向各議員簡介。 |  |  |
| 9. 李嘉美女士報告，由本委員會撥款，並由康文署負責的各項地區工程進展順利，第一階段的綠化工程已經完成，各議員可參考美化前後的圖片，以便比對分別。而第二階段綠化工程的採購工作亦已展開。最後她補充，在第三次會議時，議員曾提議於新月花園增設公厠以方便使用者的建議，已獲得建築署答允承擔整項工程的費用，並預計於九月底或十月初開展有關工程。此外她續請各議員就標示各項地區工程由區議會贊助的牌匾的建議式樣及字眼提供意見。 |  |  |
| 10. 蕭志雄議員希望康文署日後於設有長者健體設施的場地，加裝上蓋，方便長者。 |  |  |
| 11. 鄭琴淵議員感謝康文署的努力，為區內市民提供優良的設施。 |  |  |
| 12. 委員會同意以簡單字句，標示設施由灣仔區議會提供，例如「此設施由灣仔區議會提供」。 |  |  |
| 13. 主席邀請民政事務總署代表向委員會介紹。 |  |  |
| 14. 民政事務總署工程組代表凌慧欣女士報告有關工程編號WCDMW-001, -008及-009計劃的最新進度。重鋪金督馳馬徑與大坑道之間的行山徑(工程編號WCDMW-001)的工程現正進行中; 民政事務處已收到灣仔區清理渠道計劃(工程編號WCDMW-008)工程的報價建議，現正審核中；而寶雲道灣坊亭設置花崗石座椅計劃(工程編號WCDMW-009)的報價程序已於六月份完成，稍後將安排簽約。 |  |  |
| 15. 主席邀請伍秉堅香港有限公司（以下稱「顧問公司」）代表張耀光先生向議員介紹由顧問公司負責的灣仔區地區工程。 |  |  |
| 16. 張耀光先生報告綠化軒尼詩道計劃的進度，及向議員介紹不同方案的特色。他表示，顧問公司較早前曾諮詢運輸署的意見，署方不建議擺放過高的花盆，以免影響駕駛者及行人的安全，所以現建議的大花盆及小花盆分別高0.9及0.7米，比先前建議的花盆組合為低。 |  |  |
| 17. 鄭其建議員、蕭志雄議員及金佩瑋議員均擔心，由於花盆的設計美觀，小花盆容易被人擅自取去。金議員表示失望，認為花盆本身的設計雖然美觀，但覺與環境不配合。陳耀輝議員則建議將花盆固定於地面；長遠而言，則希望設置固定的花槽。 |  |  |
| 18. 鄭琴淵議員亦表示同意金佩瑋議員的意見。 |  |  |
| 19. 委員會經討論後，同意組合二的方案，但建議稍後研究如何妨止花盆被盜的方法。 |  |  |
| 20. 張耀光先生報告以公共藝術設計美化天橋計劃的進度，表示顧問公司較早前曾與路政署及運輸署開會，商討三項天橋的技術問題。現時，大部份的技術問題已澄清，顧問公司亦將七月底前將其中二項工程提交「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」考慮。他補充，由於Paper Lantern Bridge的技術要求比較複雜，所以顧問公司在撰寫合約時，將加入條文，注明可以將該部份的工程抽起，以免因個別工程的技術問題，影響整項招標的進度。他預計將於七月十五日正式招標。 |  |  |
| 21. 金佩瑋議員表示，顧問公司在工作小組會議上曾透露將於六月底提交以上三項工程建議，由「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」於七月份的會議審議。她希望了解工程是否延誤。 |  |  |
| 22. 吳煥賢小姐表示，由於顧問公司於上星期五才能與路政署正式會議，交換雙方對各項的意見，並達成協議；預算可趕及提交建議，供有關委員會於七月份的會議討。 |  |  |
| 23. 張耀光先生介紹其餘工程時表示，顧問公司已按照委員會上次會議通的設計，籌建寳雲道避雨亭；而灣仔峽避雨亭的設計亦將按議決，以古典式樣興建。其間，顧問公司向各議員介紹設計的示意圖。 |  |  |
| 24. 委員會通過顧問公司的建議，但提議取消座椅中央的分隔。主席同時建議顧問公司盡可能加快施工，以免拖延工程的進度。 |  |  |
| 第4項：社區建設委員會屬下公園設施管理小組工作報告 (地區工程及設施管理督導委員會第20/2007號文件) |  |  |
| 25. 鄭琴淵議員向委員會介紹文件。她建議員參加活動及試用有關設計。 |  |  |
| 26. 李嘉美表示，各項活動的反應理想，而參加活動人數亦續漸增加。 |  |  |
| 27. 各議員備悉有關文件的內容。 |  |  |
| 第5項：文化及康體事務委員會工作報告 (地區工程及設施管理督導委員會第21/2007號文件) |  |  |
| 28. 金佩瑋議員向委員會介紹文件，並補充文化及康體事務委員會將於九月份舉行灣仔戶外文化節，代替以往由康文署提供的免費戶外文娛節目的模式。在圖書館推廣工作方面，文化及康體事務委員會獲署方協助，已於較早前舉行兩次圖書館服務居民諮詢會，收集市民對圖書館服務的意見。她亦補充，早前接獲市民意見，表示圖書館的自修室不足；而康文署已即時安排，有關問題已經解決。 |  |  |
| 29. 主席向康文署提問，希望了解灣仔區內自修室的設施的情況。 |  |  |
| 30. 黃高春貴女士表示，康文署已於區內提供約二百八十八個自修室座位；她續稱，全港提供自修室設施是由教育統籌局負責統籌的。公共圖書館提供的自修室基本上屬圖書館服務中的一項輔助性設施。而該項服務，並非康文署的核心服務。據所知，局方通常於考試期間提供額外的自修設施，安排由學校開放課室供學生使用，所以應可應付需求。 |  |  |
| 31. 鄭其建議員認為，學生的需求已由學校照顧，反而提供予區內成年自修人士的自修室服務則十分缺乏。 |  |  |
| 32. 金佩瑋議員建議可考慮使用區內設施，例如將已停辦學校的校舍，闢作自修室。 |  |  |
| 33. 主席表示，區議會可以游說區內志願團體，希望他們開放設施予區內自修人士。 |  |  |
| 34. 邱浩波議員表示，體育發展小組已透過區內體育組織，籌辦體育獎勵計劃，鼓勵區內居民多參與體育活動；亦將與區內團體合作，舉辦地區體育代表隊訓練計劃，為參加來屆的全港運動會作好準備。此外，各區內體育會亦將於稍後舉辦體育示範及同樂活動，項目包括體育舞蹈、羽毛球、草地滾球、欖球及高爾夫球。 |  |  |
| 35. 各議員備悉文件的內容。 |  |  |
| 討論事項 |  |  |
| 第6項：港灣道公園改建工程 (地區工程及設施管理督導委員會第23/2007號文件) |  |  |
| 36. 華潤物業有限公司代表關博文先生向委員會簡介他們提出改建港灣道公園的原因。其後，他請梁世雄先生詳細介紹改造工程的內容。 |  |  |
| 37. 梁世雄先生表示，現時的港灣道公園採用封閉式設計，視覺上十分不美觀，已不能配合市民現時的需要，公園周遭的部份角落亦環境有待改善。他隨後向委員會介紹設計的槪念圖。華潤物業有限公司將考慮加裝升降機，方便傷健人士由商場的迴廊直達公園；同時，亦會於公園的適當位置加建水池。他建議採用開放式設計，在改善公園外觀之餘，相信可大大改善公園附近的環境。他表示，經改造後，公園將變得更舒適、更活潑，無論長者、上班人士及一般市民亦會獲益。 |  |  |
| 39. 馮興詒先生表示，建議計劃內將盡可能保留原有的樹木，如未能原地移植，將安排移植往其他地方；他表示，公園以開放式設計改建後，可以提供舉行展覽及康樂活動。他希望議員可以支持有關計劃，讓華潤物業可以深入研究，提供更具體設計。 |  |  |
| 40. 袁貞爾專員表示，過往亦有私人企業參與改建公共空置空間然後交由政府負責管理的個案；因此，委員會可以積極給予建議。如委員會贊成有關計劃，灣仔民政事務處之後可以協助諮詢區內居民的意見。他補充，由於是次改善現存公園是一個新的模式，須將計劃供各有關政策科及政府部門審閱。如果計劃最終獲議會市民及政府各方同意後，才可決定最終的合作形式。 |  |  |
| 41. 鄭其建議員認為，由於華潤物業的建議仍是一個槪念，所以難以給予具體意見；但他表示原則上支持將港灣道公園的設計改善，但對完全改變公園設計稍有保留。 |  |  |
| 42. 陳耀輝議員亦有同感，表示原則上支持將港灣道公園的設計改善，但希望華潤物業提供更詳細的建議，供日後詳細考慮；他亦同意須諮詢社區人士的意見。 |  |  |
| 43. 蕭志雄議員亦同意仍需更具體的計劃才可以進行實質的討論，他亦表示公園須保留公園內的樹木。 |  |  |
| 44. 康文署丁家芬先生表示，署方對此計劃持開放態度，但強調須全數保留公園內的樹木、小食亭及厠所等設施。他補充，待華潤物業公司提供更詳細資料後，須諮詢其他政府部門的意見。 |  |  |
| 45. 主席總結，委員會初步支持計劃，但認為須諮詢灣仔區的居民。他建議待華潤物業日後提供更具體方案供委員會討論。 |  |  |
| 第7項：改建跑馬地遊樂場2、3、4及8號草地球場為人造草地球場工程計劃的進展報告 (地區工程及設施管理督導委員會第22/2007號文件) |  |  |
| 46. 李嘉美女士表示，為了進一步增加可使用節數及減少週年維修所需的時間和費用，署方建議將跑馬地遊樂場2、3、4及8號草地球場改建為第三代人造草地球場。改建後，8號草地球場將可作欖球及足球的活動，以增加使用場地的靈活性。此外，是項工程會同時改善場地的照明設施。工程進行期間，基於安全理由，4號球場將會暫時封閉以便安裝圍板，而2及3號球場將會保持開放供市民及團體租用。最後她請各委員考慮是否支持將2、3、4及8號球場全部改為第三代人造草地的建議。 |  |  |
| 47. 陳耀輝議員認同改作人造草可提供更多使用節數，但仍然建議保留部份球場為天然草供市民使用，有助綠化環境。 |  |  |
| 48. 李嘉美女士補充，5號及7號足球場將會保留為天然草場地，相信可以滿足市民的需求。 |  |  |
| 49. 委員會認為有關建議一方面可以增加開放的節數，另一方面可以大幅減少維修費用，故同意將2、3、4及8號球場改為第三代人造草地球場，及將8號球場闢為足球和欖球共用的場地，亦同意將5號及7號球場和其他週邊場地維持為天然草地。 |  |  |
| 第8項：綠化軒尼詩道計劃 (地區工程及設施管理督導委員會第24/2007號文件) |  |  |
| 50. 有關計劃的進度已上文第十六至十九段討論。 |  |  |
| 第9項：先導計劃下區內居民參與文康活動及使用設施的情況 (地區工程及設施管理督導委員會第25/2007號文件) |  |  |
| 51. 各議員備悉有關文件的內容。 |  |  |
| 其他事項 |  |  |
| 52. 袁貞爾專員表示，較早前接獲市民投訴，表示於銅鑼灣運動場的洗手間內，受到康文署合約清潔承辦商的員工不禮貌對待，及無理指控盜竊。投訴人特函灣仔民政事務處，希望處方將事件向本委員會提出及於會議上討論。袁貞爾專員表示，是次事件可能出於誤會；他希望委員會授權灣仔民政事務處，直接回覆投訴人；如獲委員會授權，處方稍後將與康文署了解事件，然後跟進此個案。 |  |  |
| 53. 委員會同意袁貞爾專員的建議。 |  |  |
| 54. 徐永德博士表示，希望與各位議員於八月中前舉行聚焦小組會議，討論編寫區議會參與管理地區設施及加強伙伴關係先導計劃評估研究報告，稍後將透過秘書處安排。 |  |  |
| 第11項：下次會議日期 |  |  |
| 55. 主席宣布，下次會議日期定於二○○七年九月四日（星期二）舉行。 |  |  |
| 56. 議事完畢，會議於下午六時零五分結束。 |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○七年八月 |  |  |

地區工程及設施管理督導委員會

第三次會議紀錄修訂建議

原文：

17.		戴錫華先生向各位議員報告，由康文署負責的區內綠化計劃已經展開，工程進度順利，預計部分工程可於六月內完成。此外，關於在蓮花宮花園、銅鑼灣花園、太和街遊樂場及船街遊樂場加裝長者健體設施的工程進展順利，預計可於八月底前完成。

18.		主席建議在工程地點加裝牌匾，以標示工程由灣仔區議會地區工程及設施管理督導委員會贊助。他亦提議於適當時候，舉行簡單的開幕儀式。

- 戴錫華先生表示會研究有關安排的可行性。

．

．

．

57.		吳錦津議員建議成立工程項目，於新月花園興建公厠，方便市民。他表示，較早前他聯同康文署及建築署到現場視察，初步評估並認為計劃是可行的。預計工程費用約一百二十萬元，預計施工期約七個月，希望委員會支持計劃。

．

．

．

60.		康文署香靜儀女士表示，基於委員會於本年度的可用工程款項已經耗盡，為使工程得以順利展開，康文署會與建築處商討，尋求資源以支付相關的工程費用。

原文：

17.		戴錫華先生向各位議員介紹時表示，由康文署負責的區內綠化計劃已續步展開，並已開始在各計劃的地點，放置灌木或時花。工程進度順利，預計部分工程可於六月內完成。此外，於蓮花宮、銅鑼灣花園及船街遊樂場加裝長者健體設施的計劃的進展亦十分順利，預料工程可於八月底前完成。

18.		主席建議工程完結後，加裝牌匾，標示這些工程由灣仔區議會地區工程及設施管理委員會贊助。他亦提議於適當時候，舉行簡單的開幕儀式。

19.		戴錫華先生表示會研究有關安排，然後回覆委員會。

．

．

．

57.		吳錦津議員建議成立工程項目，於新月花園興建公厠，方便市民。他表示，較早前他聯同康文署及建築署到現場視察，初步評估認為計劃可行。估計工程費用約一百二十萬元，預計施工期約七個月，希望委員會支持計劃。

．

．

．

60.		康文署香靜儀女士表示，由於委員會本年的現金流量問題，提議由康文署及建築署研究可否以一貫的改善康文署設施模式，推行上述工程。她將於稍後向委員會報告有關決定。