香港特別行政區

第三屆灣仔區議會屬下

發展、規劃及交通委員會

第二次會議記錄

日 期：二○○八年二月十四日（星期四）

時 間：下午二時十五分

地 點：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓

灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

主席

吳錦津議員, MH

委員

孫啟昌議員, MH, JP

伍婉婷議員

李均頤議員

李碧儀議員

李繼雄議員

邱浩波議員BBS, MH, JP

黃宏泰議員

黃楚峰議員

鄭其建議員

鄭琴淵議員, MH

增選委員

陳汝平先生

鍾嘉敏女士

何帶勝先生

李耀光博士

李偉儀女士

馬桂怡女士

政府部門代表

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

樊容昌先生	地政總署地政專員(港島東區地政處)

高偉權先生	土木工程拓展署高級工程師(港島發展部)

譚燕萍女士	規劃署高級城市規劃師/港島3

葉子季先生	規劃署高級城市規劃師(港島)

劉笑霞女士	規劃署城市規劃師(港島)

劉國強博士	環境保護署高級環境保護主任(區域南)

歐陽國基先生	香港警務處灣仔區行動主任

梁昌杰先生	運輸署灣仔高級運輸主任

陳豔紅女士	運輸署灣仔交通工程師1

黃少文先生	運輸署灣仔交通工程師2

項穎先生	運輸署灣仔交通工程師3及行人設施

黃俊鴻先生	路政署高級區域工程師/港島西北區

謝敏達先生	水務署高級工程師

李錦祥先生	水務署工程師

機構代表

陳子威先生	茂盛–茂迪顧問聯營公司首席工程師

羅偉濠先生	茂盛–茂迪顧問聯營公司高級工程師

周文聰先生	茂盛–茂迪顧問聯營公司工程師

莫子森先生	茂盛–茂迪顧問聯營公司工程師

列席者

袁貞爾先生, JP	灣仔民政事務專員

秘書

梁鳳珊小姐	灣仔民政事務處行政主任（區議會）2

缺席

黎大偉議員 (副主席)

蕭志雄議員

簡婷芝小姐	灣仔民政事務處民政事務助理專員

----------------------------------------------

|  |  |  |  |  |  |  |  | 負責人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開會辭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主席歡迎各委員及政府部門代表出席灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會第二次會議，並介紹以下人士︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發展、規劃及交通委員會 增選委員： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 陳汝平先生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鍾嘉敏女士 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 何帶勝先生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 李耀光博士 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 李偉儀女士 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 馬桂怡女士 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發展、規劃及交通委員會 政府部門代表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (i) | 運輸署 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級運輸主任/灣仔 | 梁昌杰先生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程師/灣仔1 | 陳豔紅女士 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程師/灣仔2 | 黃少文先生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程師/灣仔3及行人設施 | 項 穎先生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) | 地政總署 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地政專員(港島東區地政處) | 樊容昌先生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (iii) | 規劃署 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級城市規劃師/港島3 | 譚燕萍女士 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (iv) | 環境保護署 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級環境保護主任(區域南)4 | 劉國強博士 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | 香港警務處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灣仔區行動主任 | 歐陽國基先生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (vi) | 土木工程拓展署 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級工程師4(港島發展部2) | 高偉權先生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (vii) | 路政署 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級區域工程師/港島西北區 | 黃俊鴻先生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主席報告，黎大偉副主席因病缺席會議及蕭志雄議員因事未能出席會議。主席續請委員留意放置於席上的議程(經修訂)及文件。 (黃宏泰議員、何帶勝委員及李耀光委員於2時20分出席。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1項︰通過灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會第一次會議記錄 2. 經孫啟昌議員動議，李繼雄議員和議，通過上述會議記錄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料文件 第2項︰區議會撥款資助活動的評估報告 (發展、規劃及交通委員會文件第4/2008號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 委員備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3項︰運輸署：灣仔區主要臨時交通措施概覽 (發展、規劃及交通委員會文件第3/2008號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 運輸署高級運輸主任梁昌杰先生向委員介紹二月至三月期間，因舉行大型活動而採取的臨時交通措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 委員備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 討論事項 第4項︰規劃署：《黃泥涌分區計劃大綱草圖編號S/H7/14》收納的修訂項目 (發展、規劃及交通委員會文件第1/2008號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 主席歡迎規劃署高級城市規劃師葉子季先生及城市規劃師劉笑霞女士。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 葉子季先生指出，為了使黃泥涌區內的發展和重建有明確的規劃管制，這次修訂為尚未有高度限制的用途地帶訂定高度限制。葉先生並簡介了七個修訂項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 吳錦津主席申報，他於跑馬地及山谷區擁有物業，他因此避席，會議交由區議會主席孫啟昌議員主持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各委員對本議題有以下意見和提問： - 部分業主不知道規劃署曾就此項目諮詢公眾，亦不理解高度限制對他們的影響。委員建議，如規劃署因資源所限未能通知所有受影響居民和業主，應通知大廈業主立案法團，好讓法團通知居民，以確保業主的知情權。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 山谷區的建築物高度限於主水平基準上100米，不能凸顯港島區建築物依山而建的特色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建築物高度限制對私人地盤的發展潛力有影響，以「住宅(甲類) 」地帶為例，因總樓面面積(GFA)對發展商非常重要，在不浪費樓面面積的情況下，或會犧牲了住宅單位的樓層高度，由現在可接受的3.075米或3.15米降至2.875米，又或會犧牲會所及綠化設施，這樣會與城市規劃背道而馳，因此希望能彈性處理建築物高度的限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 大眾對修訂前及修訂後的情況不清楚。委員建議提供電腦模擬圖作為參照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 修訂會損害業主的私產權，因為已獲批的計劃或會因高度限制而更改。另外，有部分樓宇的高度限制比原本樓宇為矮，這樣會影響業主的個人利益、私人業權及重建權益，可能會引起爭議及訴訟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 圖則修訂欠客觀性，位於同一街道的樓宇高度限制可能有所不同，容易引起爭議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 現時的<<城市規劃條例>>沒有就圖則修訂提供賠償機制，權力集中於城規會，而城規會的決定對業主影響很大，這反映修訂機制對業主保障不足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 文件F項，箕璉坊地盤現時是政府宿舍，屬「政府、機構或社區」用途，但修訂項目將它改為「住宅」用途，此修改有何目的？是否打算將來拍賣這幅土地？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 文件B2項地盤會由「商業/住宅」地帶改為「商業」地帶，原有的住宅會否保留？抑或由私人發展商收購改建？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 在附件I 「住宅(丙類)1」地帶內有不同高度限制，位於藍塘道東面100米高山坡上的地帶，高度限制為主水平基準上150米及240米，但近山光道的地帶的高度限制則為主水平基準上115米及130米，何以在同一用途地帶內，建築物高度限制會有所不同？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 是次文件討論集中於第7區，委員建議下次可把討論擴大至其他範圍(如掃桿埔及司徒拔道)，因第7區外的樓宇高度也會影響樂活道山脊的景觀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 位於伊莉莎伯大廈的銅鑼灣郵局早前因業主加租而關閉，然而在同區找新舖位有困難。委員想了解在銅鑼灣區內有何政府用地，並建議政府應於某些區域內保留政府用地以發展社區設施。另外，文件中提及會在C項地盤提供不少於715平方米總樓面面積作「政府、機構或社區」用途，這是否表示這715平方米社區設施現時已存在？如有的話，是什麼類型的社區設施？抑或是須待該區改為商業用地後才有這715平方米的社區設施？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 葉子季先生對委員的意見及提問有以下回應： - 規劃署有製作顯示修訂前及修訂後建築物高度輪廓的電腦模擬圖，只因簡介時間所限，沒有插入在先前的簡介中。葉子季先生隨即在會議上播放比較修訂前及後山谷區建築物高度輪廓的模擬圖，並加以解釋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 諮詢公眾方面，根據<<城市規劃條例>>的規定，經修訂的圖則須存放於城規會秘書處、地區規劃處、規劃資料查詢處和民政事務處，供市民查閱，同時，有關修訂的告示會刊登於憲報和報章內，及上載於城規會的網頁，以知會公衆。規劃署了解業主擁有知情權，但因資源所限，未能逐一通知個別業主，規劃署已知悉各議員的意見，並會加以審慎考慮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 訂定山谷區的高度限制時目標主要是希望維持由跑馬地馬場望向黃泥涌峽山脊線的景觀，所以高度限制分為主水平基準上80米、100米、115米及130米，以形成階梯狀的高度輪廓，但最高的高度都不能超過黃泥涌峽山脊線。日後所有新建建築物及重建均須遵從修訂的限制，以確保現時山脊景觀也不會受到影響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 私人發展潛力不會受到高度限制影響，經修訂後山谷區主要的高度限制為主水平基準上80米及100米，跑馬地馬場以南及景光街以北的地盤水平較底，一般為數米，以80米高度推算，樓宇仍可以建至70多米，這些地盤多為甲類地盤，大致上可根據<<建築物條例>>規定，興建地積比率達8倍的建築物，但因應個別發展的設計及地盤情况，實際數字可能有輕微出入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 高度限制設有放寬機制，個別人士或發展商如想輕微放寬高度限制，可向城規會提出申請，批准與否的考慮因素載於文件附件二<說明書>第7.5段內。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 在圖則修訂前已獲屋宇署批准的建築圖則不會受是次修訂的影響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 文件F項所載的箕璉坊地盤先前屬「政府、機構或社區」地帶，由於地盤上的政府宿舍實際上屬於「住宅」用途，所以這次修訂把此地盤由「政府、機構或社區」地帶改為「住宅(丙類)」地帶，以反映現有的住宅用途。政府現時無計劃把此地盤拍賣，如將來真的有此計劃，樓宇高度須根據圖則的限制定為130米，與鄰近樓宇高度相約。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 文件B2項地盤會由「商業/住宅」地帶改為「商業」地帶，是因為此地帶鄰近銅鑼灣，有很多商業樓宇，故長遠發展為商業用途較理想；而地帶內現存的數座住宅樓宇屬現有用途，故修訂不會對它們帶來影響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 經修訂後，唯一重建時不可達現有樓宇高度的建築物，是文件中F項的政府宿舍，有關政府部門並不反對這修訂。假如修訂影響到私人物業，規劃署會小心處理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 樂活道一帶的高度限制主要是反映現有建築物的高度，在同一地帶內現有建築物高度有所不同，因此，建築物高度限制亦不同。樂活道的現有建築物高度不一，而當中最高的是主水平基準上達240米的嘉崙臺。為避免爭議及尊重現有發展，不宜把高度限制修訂為低於240米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - C項地段先前已取得城規會的許可，並已建成一幢商業樓宇，樓宇內已設有一個約715平方米的宗教設施。由於樓宇已經落成，故現階段不能於此地帶增加社區設施，只能保證現有的715平方米「社區設施」不會減少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 區議會主席孫啟昌先生歸納各委員的意見，表示香港島是一個島嶼，建築物依山而建對整體城市景觀非常重要，故有關修訂須不影響山脊線的景觀；由高處向下望時建築物亦不應阻擋海岸線，並在適當的情況下放寬高度限制，使建築物高度限制經修訂後，該區仍能保持建築物依山而建的特色。不過在規限高度時，亦須平衡私人業權的利益。他期望規劃署在現有資源許可及法定諮詢渠道下把修訂訊息帶給法團。除此之外，希望當區區議員協助把訊息帶給受影響的市民。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 就伊莉莎伯大廈郵局關閉一事，有委員建議於下一次的發展、規劃及交通委員會會議中，討論灣仔和銅鑼灣區的政府用地所包含的社區設施，區議會主席孫啟昌議員建議，委員可提交書面建議給委員會主席吳錦津議員考慮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 區議會主席孫啟昌議員宣布此議題的討論結束，並多謝規劃署葉子季先生及劉笑霞女士出席是次會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 會議交回委員會主席吳錦津議員主持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (伍婉婷議員於2時29分及黃楚峰議員於2時30分出席。) (鄭琴淵議員於3時20分離席。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5項︰水務署：更換及修復水管工程第三階段香港島及離島區水管工程 - 勘查研究、設計及建造 (發展、規劃及交通委員會文件第2/2008號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 主席歡迎水務署高級工程師謝敏達先生、工程師李錦祥先生、茂盛–茂迪顧問聯營公司首席工程師陳子威先生、高級工程師羅偉濠先生、工程師周文聰先生及工程師莫子森先生出席會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 水務署高級工程師謝敏達先生邀請茂盛–茂迪顧問聯營公司工程師周文聰先生向委員介紹文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各委員對本議題有以下意見和提問： - 皇后大道東整條道路都有水管修復工程，工程範圍有多寬、多大？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 若採用無坑開掘技術修復水管，開掘的工作井有多大？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 每項工程所需時間多少？每天工程由什麼時間開始及結束？因工程進行期間所發出的噪音對鄰近環境有影響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 謝菲道樂居樓附近有多間汽車維修店舖，有大量汽車停泊於馬路旁，如加上水管修復工程，這裡的交通阻塞問題必定會更嚴重，促請當局關注此問題。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 開坑形式的水管修復工作會構成較大的影響，對人流車流多的地方，如銅鑼灣、糖街、記利佐治街、堅拿道東及堅拿道西，影響尤甚，委員建議水務署盡可能採用無坑開掘，以減輕對市民的影響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 對於半山區的修復工程，如須採取單線雙程行車時，委員建議以人手操作交通指示，配合真正的路面情況。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 由於修復工程須封閉路面及產生噪音，影響學校運作，委員建議水務署與受影響的學校多作溝通，盡量於學校下課後或假期期間才進行工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員建議準備多輛水車，於停水時以供市民使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員建議於工程地點當眼處張貼投訴電話號碼，方便市民表達意見，而投訴熱線的服務時間應不限於辦公時間。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員請水務署解釋文件第5段(庚)中提及「每次停水時間不超過8小時」的意思。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 如經評估後須要更換的水管，是否在本階段或是第四階段工程才更換？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 以皇后大道東及分域街為例，在同一條街道為何同時採用無坑及有坑兩種不同的修復方法？為何不劃一採用無坑修復技術？對於今次不能採用無坑修復技術的地方，水務署會否有計劃在施工時作出準備工作，讓下次同一地方可採用無坑修復技術？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 銅鑼灣區有多處修復水管工程，委員建議水務署考慮分階段進行，並避免於假日進行工程，以減少工程對市民和商戶帶來的影響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員建議在工作進行前，給予居民及商戶足夠的通知期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 以大坑道為例，除了修復水管工程外，此處亦須進行港島西雨水排放隧道工程，委員請水務署提供更詳細的資料，以交代如何與負責其他小型工程的部門配合，可使多項工程同一時間進行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員促請水務署於每個地段施工前，再次向委員會提交個別工程的詳細資料，如時間表、掘地情況等，並須充分諮詢委員會及受影響市民的意見。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 位於告士打道、馬師道與鵝頸天橋旁近海旁處的修復水管工程應於第二階段完成，何以在第三階段仍有修復工程？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 羅素街的工程應於上一階段完成，但該道路至今仍被板封，請作出跟進。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 有部分區域的工程已開展(例如謝菲道)，但為何仍須狀態評估？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 是次施工期由2008至2013年，這期間有否計及雨水期？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員期望水務署提供有關銅鑼灣地下街的資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 茂盛–茂迪顧問聯營公司代表對委員的意見及提問有以下回應： - 皇后大道東採用無坑開掘的豎井寬度為2米x 3米，而在皇后大道東同時採用無坑開掘和開掘模式來進行工程，是因為部份開掘的地方屬行人路及部份地方喉管直徑較小，故不適宜劃一採用無坑開掘技術。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 謝菲道會進行狀態評估，是因為有些水管的直徑比較大，透過狀態評估可核實水管的狀況，從而選擇最適當的更換水管模式，目的是減少開掘路面的範圍，並達至最佳的成本效益。另外，經評估後須進行修復的水管，會於第三階段開始施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 在修復水管的過程中，基本上會先考慮採用無坑開掘技術進行工作。在銅鑼灣、堅拿道東及堅拿道西的地段，則採用開掘模式，主要是因為這些地段的喉管較細，不適宜採用無坑開掘技術。而分域街及告士打道採用不同模式進行工程，主要都是因為無坑開掘有局限性，不是每個地段都適宜採用。此外，也有例子是因為喉管需要接駁較多支管，不能使用無坑開掘技術進行有關工序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 假如需於山頂區實施單線雙向行車，水務署會考慮採用人手代替交通燈指揮交通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 如施工地點靠近學校，水務署會嘗試安排於學校假期期間進行工程，並會與受影響的學校溝通，好讓他們了解工程安排，並將工程對學校的影響減至最低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 基本上，水車只會用於爆水管事故上，在水管修復的過程中如有需要，會提供臨時喉管以維持食水供應。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 當有工程進行時，工程地盤會張貼投訴電話號碼由專人24小時接聽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 「每次停水時間不超過8小時」是指每當支管接駁往新喉管，以及使用無坑開掘使用臨時支管時會停止供水，而接駁喉管工程須於8小時內完成，故停水時間不會超過8小時，以減低對公眾的影響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工程過程中會作塵埃監察，而承建商亦須根據環境保護署的要求進行工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 銅鑼灣區的工程會於非假日和非煩忙時段進行，並會分小段形式來進行；在暫停施工期間，地盤會以圍板封蓋，以減輕工程對購物人士的影響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 通知期方面，水務署會盡早通知受影響的商戶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 渠務署於大坑道亦有工程計劃，而施工範圍與水務署於大坑道的施工範圍不同，故兩個部門不能安排於同一時間進行工程。相反，為減輕工程對交通的影響，兩個部門會協調於不同時期開展工程。至於其他施工地點，水務署會盡量與其他政府部門及非政府機構(如煤氣、電燈公司等)協調，可使大家運用共同喉坑來進行工程，避免同一地點重複開掘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 與承辦商訂定工程的合約內，並沒有包括雨水期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 位於告士打道、馬師道與鵝頸天橋旁近海旁處的地盤工程屬於渠務署的工程，與水務署是次水管修復項目沒有關係。另外，羅素街的工程項目是由水務署另一組同事負責，亦與水管修復計劃沒有關係，水務署代表會向相關同事轉達委員的意見。(會後記錄：水務署經過查證後，羅素街的工程亦是屬於渠務署的工程。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 由於是次水管修復工程仍在設計階段，待工程合約訂定後，承辦商便會提供一個詳細的工程時間表，水務署將於2009年年初向委員會提供詳細工程時間表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.主席總結稱，委員會支持水務署提出的更換及修復水管工程第三階段計劃，並希望水務署能積極考慮各委員提出的意見及關注事項。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.主席宣佈此議題結束，並多謝水務署謝敏達先生、李錦祥先生、茂盛–茂迪顧問聯營公司陳子威先生、羅偉濠先生及、周文聰先生及莫子森先生出席是次會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (水務署謝敏達先生、李錦祥先生及顧問公司代表於此時離席。) (黃宏泰議員於3時55分及李碧儀議員於4時05分離席。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第6項︰二○○八年發展、規劃及交通委員會工作計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 由於時間不足，主席宣布此議題會留待第三次委員會會議討論。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第7項︰其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 是次會議並無其他事項。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第8項︰下次會議日期 23. 下次會議將於二○○八年四月一日(星期二)下午四時正舉行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 議事完畢，會議於下午四時十五分結束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○八年三月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |