香港特別行政區

第三屆灣仔區議會屬下

發展、規劃及交通委員會

第四次會議記錄

日 期：二○○八年五月二十七日（星期二）

時 間：下午四時○五分

地 點：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓

灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

主席

吳錦津議員, MH

委員

孫啟昌議員, MH, JP

伍婉婷議員

李均頤議員

李碧儀議員

李繼雄議員

邱浩波議員BBS, MH, JP

黃宏泰議員

黃楚峰議員

鄭其建議員

鄭琴淵議員, MH

蕭志雄議員

增選委員

陳汝平先生

鍾嘉敏女士

何帶勝先生

李耀光博士

政府部門代表

簡婷芝小姐	灣仔民政事務助理專員

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

李秀萍女士		地政總署高級產業測量師/港島東2(港島東區地政處)

高偉權先生	土木工程拓展署高級工程師(港島發展部)

譚燕萍女士	規劃署高級城市規劃師/港島3

馬楚基先生	環境保護署環境保護主任(區域南)41

歐陽國基先生	香港警務處灣仔區行動主任

梁昌杰先生	運輸署灣仔高級運輸主任

項穎先生	運輸署灣仔交通工程師3及行人設施

黎富強先生	路政署區域工程師/灣仔區

龍有唐先生	渠務署署理高級工程師 / 淨化海港計劃

周廣能先生	渠務署工程師 / 淨化海港計劃

機構代表

曾建雄先生	茂-茂盛顧問聯營公司董事

盛百康先生	茂-茂盛顧問聯營公司高級工程師

列席者

麥國風議員

秘書

梁鳳珊小姐	灣仔民政事務處行政主任（區議會）2

缺席

黎大偉議員 (副主席)

李偉儀女士	增選委員

馬桂怡女士	增選委員

|  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 開會辭 |  |  |
| 主席歡迎各委員及政府部門代表出席灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會第四次會議。 |  |  |
| 2. 主席報告，環境保護署高級環境保護主任(區域南)劉國強博士未能出席是次會議，由環境保護主任(區域南)馬楚基先生代替出席。路政署高級區域工程師/港島西北區黃俊鴻先生未能出席是次會議，由區域工程師/灣仔黎富強先生代替出席。另外，運輸署灣仔交通工程師陳豔紅女士未能出席是次會議，由運輸署灣仔交通工程師項穎先生代替出席。主席續稱，黎大偉副主席及李偉儀委員因事未能出席會議。麥國風議員將列席本會議。 |  |  |
| 第1項︰通過灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會第三次會議記錄 3. 秘書報告，收到李碧儀議員修訂會議紀錄的建議（詳見附件），並已修正有關紀錄。 |  |  |
| 4. 經孫啟昌議員動議，鄭琴淵議員及伍婉婷議員和議，通過上述會議記錄。 |  |  |
| 報告事項 |  |  |
| 第2項︰運輸署：灣仔區主要臨時交通措施概覽 (發展、規劃及交通委員會文件第15/2008號) |  |  |
| 5. 運輸署高級運輸主任梁昌杰先生向委員介紹六月至七月期間，因舉行大型活動而採取的臨時交通措施。 |  |  |
| 6. 委員對本議題有以下意見及提問： - 有委員查詢，運輸署採用什麼方法通知市民有關臨時交通措施，以及決定實施交通措施的是警方還是運輸署。亦有委員查詢實施臨時交通措施的次數有否上限。 |  |  |
| 7. 運輸署梁先生及香港警務處灣仔區行動主任歐陽國基先生對委員的意見及提問有以下回應： (i) 每當舉行大型活動而須實施臨時交通措施時，運輸署會透過報章、運輸署網頁、政府新聞發布會及新聞公報等形式，向公眾宣布有關活動的交通安排。至於規模較小的活動，運輸署會透過該署網頁及新聞公報刊登有關交通安排。 |  |  |
| (ii) 團體遞交遊行或活動申請時，是由警方根據《基本法》《公安條例》賦予市民的權利來審批申請。由於公眾有權表達意見或舉行慶祝/遊行活動，因此，政府沒有對實施臨時交通措施訂立次數限制。警方及運輸署的其中一個重要角色，是當收到多份活動申請於同一天舉行時，盡量協調交通措施，減低對市民的影響。 |  |  |
| (陳汝平委員於4時08分及李繼雄議員於4時18分出席。) |  |  |
| 第3項︰土木工程拓展署：灣仔區工程概覽 (發展、規劃及交通委員會文件第11/2008號) |  |  |
| 8. 委員對本議題有以下意見及提問： - 在完成文件第11/2008號所指的工務計劃編號552TH丁後，因工程而遷移了的油站是否不會在原址重置？另有委員關注維園道西行線擴闊工程，認為並不能改善堅拿道及過海隧道巴士所構成的塞車問題。 |  |  |
| - 就文件第11/2008號內的工務計劃編號053CE有關遷移百德新街垃圾站的工程，有委員指出在四月一日舉行的會議中，曾討論「維園道西行道路擴闊及百德新街垃圾站重置計劃」，當時有部份委員表示不贊成在原址重置垃圾站，希望政府部門會考慮此意見。 |  |  |
| - 就文件第11/2008號內的工務計劃編號552TH丙，有委員指出，渠務署工程，已持續在該處施工兩年多，希望了解一下預計的完工日期。 |  |  |
| - 有委員指出，羅素街與利園山道及波斯富街交界的工程已進行多時，現以黃黑色的板塊蓋著，委員想了解移除蓋板的時間。 |  |  |
| - 就文件第11/2008號內的工務計劃編號704TH丙，有委員想了解，擱置樂活道及連道的交界處之行車天橋工程計劃的原因。 |  |  |
| - 就文件第11/2008號內的工務計劃編號155TC丙，有委員期望了解告士打道興建高架行人道系統的工程進度。 |  |  |
| 9. 運輸署灣仔交通工程師項穎先生對委員的意見及提問有以下回應： - 就文件第11/2008號內的工務計劃編號552TH丁的油站會否重置，項先生表示，運輸署於本委員會四月一日舉行的會議中，已提交了「維園道西行道路擴闊及百德新街垃圾站重置計劃」文件，並與委員討論。由於此議程正在諮詢階段，因此，須待諮詢意見後才可考慮是否在原址重置該油站。詳細資料會於稍後向委員會報告。 (會後備註：運輸署曾諮詢地政署有關現有油站將來的用地安排，得釋地政署會先諮詢及參考公眾意見才會作實最終用途。) |  |  |
| - 有關過海巴士導致塞車的問題，運輸署會仔細研究改善方法，詳細資料會於會後提交。 (會後備註：有關維園道西行道路擴闊計劃，主要是針對紓緩東區走廊往跑馬地方向西行的交通，特別是內告士打道及加寧街路口，避免東區走廊交通繞經該路路口造成交通延誤。該計劃對堅拿道附近及過海巴士的交通安排並沒改動及影響。) |  |  |
| - 有關文件第11/2008號內的工務計劃編號053CE — 遷移百德新街垃圾站的工程，運輸署現正與食物環境衛生署商討詳細安排。有關資料會於稍後向委員會報告。 (會後備註：食環署及運輸署會當新垃圾站設計完成後再諮詢區議會意見。) |  |  |
| - 關於文件第11/2008號內的工務計劃編號704TH丙，運輸署即時沒有足夠資料，用以解釋擱置樂活道及連道的交界處之行車天橋工程計劃的原因。詳細資料會於會後提交。 (會後備註：根據記錄，運輸署及其他部門曾於2001年3月諮詢區議會屬下的工務工程委員會，當中也有附近大厦代表參與。惟當時大部份居民代表均表示該計劃及工程將會影響附近居民的生活環境，因此作出反對。有鑒於該計劃當時未能獲將公眾支持，因此最後擱置該計劃。) |  |  |
| - 關於文件第11/2008號內的工務計劃編號155TC丙，當局現正研究工程的可行性，稍後如有詳盡的資料，會提交給委員會討論。 |  |  |
| - 有關文件第11/2008號內的工務計劃編號552TH丙的完工時間，以及羅素街與利園山道及波斯富街交界的工程的完工時間的提問，路政署會於下次會議回應。 (會後備註：當局對工務計劃編號552TH丙的工程(包括“興發街及馬師道之間之維園道及告士打道重建工程”及“告士打道西行車線界乎分域街及波斯富街之重建工程”)尚未有實施計劃。有鑒於此，該兩項工程將會從工務計劃中删除。至於羅素街與利園山道及波斯富街交界的工程屬渠務署工程。據了解，因渠務署將會在上址展開另一項工程，所以才沒有修復該段路面。該項工程為期約八個月，並預計於今年八月展開。) |  |  |
| 討論事項 第4項︰規劃署：《山頂區分區計劃大綱草圖編號S/H14/8》收納的修訂項目 (發展、規劃及交通委員會文件第12/2008號) |  |  |
| 11. 規劃署高級城市規劃師譚燕萍女士向委員簡介文件。 |  |  |
| 12. 關於景賢里換地一事，由於景賢里鄰近剛巧有一塊面積相約的土地，因此能提出換地建議。有委員想了解，如果受影響的土地附近沒有面積相約的土地，當局會怎樣解決換地問題。 |  |  |
| 13. 譚女士回覆稱，保護文物是發展局保育政策的一環，規劃署會把委員的問題轉交發展局以作跟進。 |  |  |
| 14. 委員表示，支持文件第12/2008號內的C1及C2項。另外，委員會建議當局應探討一個長遠的保育政策。 |  |  |
| 第5項︰渠務署：「淨化海港計劃」第二期甲污水輸送系統工程 - 有關建造污水輸送系統工程計劃的進展 (發展、規劃及交通委員會文件第13/2008號) |  |  |
| 15. 渠務署署理高級工程師 / 淨化海港計劃龍有唐先生表示，有關工程計劃曾在2007年1月23日諮詢規劃、交通及環保委員會，並得到委員會的支持。這份討論文件主要是介紹有關工程計劃的最新進展。隨後，茂迪-茂盛顧問聯營公司董事曾建雄先生向委員簡介文件。 |  |  |
| 16. 委員對本議題有以下意見及提問： - 污水渠的出口處位於葵青區，有委員想了解污水會否影響位於汀九附近的沙灘。 |  |  |
| (ii) 由於污水渠埋於地面之下150米，有委員關心污水渠的維修工作。 |  |  |
| (iii) 有委員查詢，工程過程中由地底挖出的泥頭會經由哪條路線運走、會運到何處以及運送過程採用什麼措施，以減低泥頭對環境及居民的影響。 |  |  |
| (iv) 有委員建議，能否加快「淨化海港計劃」第二期甲的工程，使第二期乙的工程盡快展開。 |  |  |
| (v) 有委員查詢，當展開灣仔東污水處理廠工地的工程時，會否影響中環灣仔繞道的工程。 |  |  |
| 17. 渠務署署理高級工程師 / 淨化海港計劃龍有唐先生及茂迪-茂盛顧問聯營公司曾建雄先生對委員的意見及提問有以下回應： (i) 污水系統的排水出口處位於昂船洲南面海域，不會影響汀九附近的沙灘。此外，因污水渠建於深處，經處理的污水會排出到深層的海底。 |  |  |
| (ii) 在設計此系統時，已預計由於污水渠建於深層地底，維修渠管會存在一定困難。因此，在設計污水渠時，已考慮到如何避免污水渠淤塞的情況。為避免淤塞，污水排入污水渠前會先經過初級污水處理廠，透過幾重隔篩把雜物隔走。另外，設計污水渠時，已考慮到污水的流速，確保水流能把泥濘及微細固體沖走。當水流不足夠時，便會使用位於北角及香港仔的泵房，把海水泵入渠中，以增加污水流速。此外，渠管是用了高質量的混凝土建造，避免剝落；而豎井亦會用鍍鋅鋼筋混凝土，以避免腐蝕。 |  |  |
| (iii) 污水渠隧道建於石層下，而該石層估計屬有商業價值的花崗岩。經過與石礦場及土力工程處商討後，預計會將這些石料經西隧運送到元朗藍地的工場。而泥車則會由工地向鴻興道西行前往西區。 |  |  |
| - 至於加快施工速度，須視乎地質情況。此外，施工過程中如出現滲水情況，會令地面沉降。為避免意外發生，工程過程中如有需要，會採用灌漿挖掘，因此，須在施工速度及施工安全中取得平衡。至於第二期乙的工程計劃，渠務署將於二○一○年與環保署檢討整個淨化海港計劃工程。 |  |  |
| - 為進行中環灣仔繞道的填海工程，水務署的泵房須遷移，渠務署已與土木工程拓展署就填海工程商討施工進度及施工用地的配合方案。 |  |  |
| - 有關計劃的環境評估報告已完成，在施工過程中主要會產生噪音、空氣及水污染。評估報告顯示，噪音對環境影響輕微，屬可接受的範圍，但為了減低噪音，工程合約中已列明須安裝隔音屏障，以減低施工時所產生的噪音。此外，由於從工地掘出的泥土是濕的，對空氣的污染影響不大。加上泥頭車用蓋蓋著，而進出工地時須清洗車輪，防止泥塵帶出工地外。此外，泥水在流入雨水系統前，亦須經過沈澱池以隔淨雜物。 |  |  |
| 18. 經渠務署回應各提問後，委員對本議題再無意見。 |  |  |
| (黃宏泰議員於4時37分出席及李耀光委員於4時55分離席。) |  |  |
| 第6項︰通過成立交通安全宣傳活動非常設工作小組及其命名 |  |  |
| 19. 主席宣布，小組成員包括他本人、伍婉婷議員、李均頤議員、鄭其建議員、陳汝平委員、何帶勝委員及李耀光委員。小組命名為「交通安全宣傳工作小組」。秘書處稍後會以傳閱形式與委員擬定第一次會議日期。 |  |  |
| (會後補註：第一次會議於二○○八年七月七日下午5時30分舉行。) |  |  |
| 第7項︰通過成立灣仔未來發展藍圖計劃非常設跟進工作小組及其命名 |  |  |
| 20. 主席宣布，小組成員包括他本人、孫啟昌議員、伍婉婷議員、李均頤議員、李碧儀議員、李繼雄議員、邱浩波議員、黃楚峰議員、鄭其建議員、黎大偉議員、蕭志雄議員、陳汝平委員、鍾嘉敏委員、何帶勝委員、馬桂怡委員及李耀光委員。小組命名為「灣仔發展藍圖計劃跟進工作小組」，負責審閱灣仔未來發展藍圖計劃報告書，找出報告中可行的內容並向委員會作建議。秘書處稍後會以傳閱形式與委員擬定第一次會議日期。 |  |  |
| (會後補註：第一次會議於二○○八年七月七日下午4時30分舉行。) |  |  |
| (李碧儀議員於5時18分離席。) |  |  |
| 資料文件 |  |  |
| 第8項︰2008/09年度發展、規劃及交通委員會撥款使用情況 (發展、規劃及交通委員會文件第14/2008號) |  |  |
| 21. 委員備悉上述文件。 |  |  |
| 第9項︰其他事項 |  |  |
| 22. 是次會議並無其他事項。 |  |  |
| 第10項︰下次會議日期 23. 下次會議將於二○○八年七月二十二日(星期二)下午四時正舉行。 |  |  |
| 24. 議事完畢，會議於下午五時二十分結束。 |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○八年七月 |  |  |