香港特別行政區

第三屆灣仔區議會屬下

地區工程及設施管理委員會

第五次會議紀錄

日 期︰二○○八年九月四日（星期四）

時 間︰下午四時正

地 點︰香港軒尼詩道130號修頓中心21樓灣仔區議會會議室

出席者

主席

黃宏泰議員

副主席

李均頤議員

委員

伍婉婷議員

吳錦津議員, MH

李碧儀議員

李繼雄議員

邱浩波議員, BBS, MH, JP

孫啟昌議員, MH, JP

黃楚峰議員

鄭其建議員

鄭琴淵議員, MH

蕭志雄議員

缺席

黎大偉議員

政府部門代表

袁貞爾專員, JP	灣仔民政事務專員

簡婷芝小姐	灣仔民政事務助理專員

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

余嘉齡女士	灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理（香港東）

戴錫華先生	康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理

林芳女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長（灣仔）（署任）

列席者

鄺家鋒先生	候任灣仔民政事務助理專員

葉綺華小姐	候任灣仔民政事務處一級行政主任(區議會)

孫幼侯先生	康樂及文化事務署高級行政主任（策劃事務）4

楊文聰先生	民政事務總署工程組屋宇設備工程師（工程）

凌慧欣女士	民政事務總署建築師（工程）1

吳煥賢女士	伍秉堅(香港)有限公司代表

陳敬偉先生	城市拓展國際有限公司代表

秘書

侯灼彬先生	灣仔民政事務處一級行政主任（區議會）

____________________________________

|  |  |  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開會辭 主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第五次會議。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》於會議中申報利益。 |  |  |  |  |
| 2. 主席歡迎候任灣仔民政事務助理專員鄺家鋒先生及候任灣仔民政事務處一級行政主任(區議會)葉綺華小姐列席是次會議，及歡迎康樂及文化事務署高級行政主任孫幼侯先生出席第三項議程。 |  |  |  |  |
| 第1項：通過地區工程及設施管理委員會第四次會議紀錄 |  |  |  |  |
| 3. 主席宣布，秘書處沒有收到修訂第四次會議紀錄的建議。經李繼雄議員動議，蕭志雄議員和議，通過第四次會議紀錄。 |  |  |  |  |
| 〔吳錦津議員於下午四時十五分加入會議。〕 |  |  |  |  |
| 報告事項 |  |  |  |  |
| 第2項：地區工程項目進度報告 （地區工程及設施管理委員會第21/2008號文件） |  |  |  |  |
| 4. 主席表示由於民政事務總署工程組屋宇設備工程師楊文聰先生及伍秉堅(香港)有限公司吳煥賢女士需出席東區區議會會議，未能依時出席本會，第2項議程將會延後討論。 |  |  |  |  |
| 書面問題 |  |  |  |  |
| 第3項：活化港灣道公園 (地區工程及設施管理委員會第22/2008號文件) |  |  |  |  |
| 5. 主席請各委員參閱第22/2008號文件，並邀請委員及政府部門代表發表意見。 |  |  |  |  |
| 6. 戴錫華先生表示署方一直有就文件中提及港灣道公園小食亭及灣景中心天橋底的衛生問題作出規管，並在5月及8月期間與食環署聯合行動，對該小食亭的東主發出警告。由於小食亭的後巷不屬於公園範圍，而東主在每遭警告後均即時清理有關物件，食環署未有向該東主作出檢控。但署方曾根據與小食亭訂立的合約條款，於5月30日向東主發出勸諭信，要求他嚴格遵守合約內的規例，即時改善店舖的衛生情況，署方亦有每日巡查其店舖周邊的衛生情況。經勸諭後，戴錫華先生表示小食亭靠向公園範圍的衛生情況令人滿意，另一方面，由於該店的後巷並不屬於公園範圍，署方會與食環署繼續合作，跟進其後巷的衛生情況。委員備悉上述情況，並希望康文署與食環署繼續密切跟進有關問題。 |  |  |  |  |
| 7. 有委員表示此文件內容曾於上屆區議會的公園設施管理工作小組內討論，華潤物業管理有限公司（以下簡稱‘華潤’）代表及其顧問公司亦曾出席小組會議。議員曾提出若干修訂建議，請華潤作出相應修訂。及後，由於區議會選舉的休會期，跟進討論未能繼續。 |  |  |  |  |
| 8. 袁貞爾專員表示，政府有既定機制指引政府部門如何處理與商業機構合作改善地區設施。一般來說，改善方案由發展局主導，並諮詢各有關部門及區議會意見。他表示改善港灣道公園建議未有進一步進展，主要原因是華潤一直只提供圖片作參考，並未能應區議會要求，就方案提交一份詳細的計劃書，亦沒有就上屆區議會有關小組提出保留56棵現存樹木及小食亭與厠所提交正式方案。要作出跟進，他建議華潤應先擬備計劃書，通過民政處呈交發展局考慮，啟動諮詢各政府部門及區議會程序，亦可先將計劃書交區議會討論其可行性，並由民政處轉達發展局考慮。 |  |  |  |  |
| 9. 孫幼侯先生補充，上述方案確曾在上屆區議會中多次討論，其間康文署亦曾就保留公園內的樹木、拆除圍牆及對周遭交通及市民的影響等項目提供意見，並知會華潤提交方案的正確程序，可惜華潤每次只提供經修改的圖片供區議會討論，一直未有應區議會要求提供詳細計劃書，以便署方向其他政府部門如運輸署及環保署諮詢，待署方集合各方意見後結集成報告供區議會參考，並最後交政策局審批。但截止開會日期前康文署仍未收到華潤的計劃書。孫先生重申，康文署對與商業機構合作持開放態度，希望華潤能提供詳細計劃書供署方研究其可行性。 |  |  |  |  |
| 10. 委員會認同上述方案未有擱置，現只待華潤提供計劃書供委員討論。委員會建議秘書處主動聯絡華潤，邀請他們提交保留現存樹木的方案及保留小食亭與厠所等有關方案，供委員及康文署討論，並就有關方案是否可行交發展局考慮。至於第22/2008號文件中提及的衛生問題，委員會建議康文署繼續與食環署合作，加強巡察及保持公園環境衛生。 |  |  |  | 秘書處 |
| 11. 主席表示由於計劃涉及私人企業參與改建政府場地的問題，加上沙田至中環線的鐵路發展項目的不明朗因素，委員需小心批閱有關方案。經討論後，委員會建議秘書處聯絡華潤盡快提交正式方案(包括如何保留現存樹木及提供有關圖則)，供委員傳閱及於適當時間再作討論。 |  |  |  |  |
| 〔孫幼侯先生於下午四時三十五分離開會議。〕 |  |  |  |  |
| 〔會後注：秘書處已於9月10日致電華潤有關上述安排，並於10月8日提供是次會議的進度報告供華潤參考。截至10月中，華潤表示仍在準備有關計劃書，預計將於12月16日的會議中提交文件供委員會考慮。〕 |  |  |  |  |
| 書面問題 |  |  |  |  |
| 第4項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度 雙月匯報 (地區工程及設施管理委員會第23/2008號文件) |  |  |  |  |
| 12. 戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度。有委員查詢有哪些體育館的壁球室已更改為多用途活動室，及是否所有體育館均已裝置可使用八達通付款的汽水機。戴先生回應灣仔區內三個體育館均已作出上述安排，包括黃泥涌道體育館、駱克道體育館其中1個壁球場及港灣道體育館其中3個壁球場。他表示在實行有關安排後，場地的使用率提升了不少，效果令人鼓舞。戴先生補充署方已儘量在體育館及公園的適當位置安裝汽水機，而根據與承辦商訂立的合約顯示，它們均可使用八達通付款。 |  |  |  |  |
| 13. 委員備悉文件。 |  |  |  |  |
| 第5項：地區小型工程撥款使用情況 （地區工程及設施管理委員會第24/2008號文件） |  |  |  |  |
| 14. 秘書表示截至是次會議前，委員會共批款約1,428萬3千元，以推行各項地區小型工程，因此於本財政年度內，委員會可批的撥款餘額為350萬元。秘書補充上述預算仍有不少空間供委員提交新的撥款申請供委員會考慮。 |  |  |  |  |
| 15. 委員備悉文件。 |  |  |  |  |
| 區議會撥款申請 |  |  |  |  |
| 第6項：(a) 於箕璉坊配水庫休憩處增設緩步徑 (地區工程及設施管理委員會第25/2008號文件) |  |  |  |  |
| 16. 主席簡介文件時表示，上述地點本為公園，草地的質地太軟，並不適合緩步者使用。鑑於該地平日有不少公眾人士作緩步跑，主席認為可考慮增設緩步徑供市民享用。主席並請戴錫華先生簡介工程的造價資料。 |  |  |  |  |
| 17. 戴錫華先生表示上述工程會由建築署負責施工，工程的報價是參考了東區同類工程的報價，並由建築署根據其工程報價準則而訂。他表示東區的工程面積只有上址的一半，但工程費用也達50多萬，加上上述工程牽涉的工序較多，包括平整地台、重舖輕石屎及配置緩跑徑物料等工序，故建築署的報價尚算合理。 |  |  |  |  |
| 18. 有委員表示希望康文署在進行上述工程期間考慮一併重舖整個公園的草地，戴錫華先生回應公園現時的草地面並不適合進行體育運動，而重舖草地所涉及的費用太大，不能一併與緩步徑的工程申請撥款。如委員有意進行此工程，署方需稍後再準備另一份小型工程撥款的申請供委員會考慮。 |  |  |  |  |
| 19. 戴錫華先生表示有關緩步徑物料的詳細資料，署方將於完成招標程序後再向委員會講解。戴先生補充有關工程將分三個財政年度撥款，在2008/2009財政年度中申撥3萬元用作招標，在2009/2010財政年度中申撥54萬元作為工程主要支出，於該年度內完成工程，並在2010/2011財政年度申撥19萬元為工程尾數。委員會經討論後，支持進行上述工程及同意撥款。 |  |  |  |  |
| 〔孫啟昌議員於下午五時離開會議。〕 |  |  |  |  |
| 第6項：(b) 禮頓山社區會堂改善工程 (地區工程及設施管理委員會第26/2008號文件) |  |  |  |  |
| 20. 有關工程主要包括兩部份，其一是將現時位於舞台側的燈光音響控制室遷至禮堂後方位置，其二是將音響、燈光系統及相關設備遷移至新控制室。有委員建議加強新控制室的通風設備，余嘉齡女士稱會將有關建議交建築署考慮。余嘉齡女士補充，社區會堂的燈光及音響系統曾於2007年進行部份更新，上述方案只包括重置有關系統及設備的費用，並不會進行系統的更新。 |  |  |  |  |
| 21. 委員會認為工程有需要，因此同意撥款。有委員查詢工程的開工日期，並建議在較少人租用場地的時間進行，余嘉齡女士表示會與建築署儘量配合，在一些非繁忙的月份進行上述工程。 |  |  |  |  |
| 〔伍婉婷議員於下午五時八分加入會議。〕 |  |  |  |  |
| 第2項：地區工程項目進度報告 （地區工程及設施管理委員會第21/2008號文件） |  |  |  |  |
| 民政事務總署 工程組建築師（工程）1 工程組屋宇設備工程師（工程） 伍秉堅(香港)有限公司 － 城市拓展國際有限公司 － | 凌慧欣女士 楊文聰先生 吳煥賢女士 陳敬偉先生 | 出席第2項議程 |  |  |
| (I) 堅拿道天橋底美化工程計劃(WC-DMW 016) |  |  |  |  |
| 22. 城市拓展國際有限公司代表陳敬偉先生提交兩款以二十四節氣為主題的概念設計草圖，供各委員考慮。陳先生表示考慮到清潔的問題及方便途人觀看，鋁板裝置在天橋柱的最低高度為1.8米。 |  |  |  |  |
| 23. 在工程預算方面，凌慧欣女士表示按今年九月初的物價為基準，改善堅拿道天橋底基本工程及美化八條天橋柱的工程造價為600萬，若增加美化四條天橋柱(即合共十二條天橋柱)的造價則約為700萬。 委員會經討論後，通過以二十四節氣第二款的概念設計，美化十二條天橋柱，並要求城市拓展國際有限公司再修改圖案的設計，確認二十四節氣的正確名稱、在設計上放大二十四節氣的字體及加入簡單註釋等資料，以供委員會考慮。由於需要增加撥款，委員會建議城市拓展國際有限公司稍後提供新的工程預算文件，讓委員會於會議中審批，以儘快進行招標。 |  |  |  |  |
| 〔黃楚峰議員於下午五時三十分離開會議。〕 |  |  |  |  |
| (II) 其他工程 |  |  |  |  |
| 24. 余嘉齡女士表示，灣仔區清理渠道計劃（WC-DMW008）已於八月尾完成，而灣仔區清理排水渠計劃（WC-DMW030）將於九月中開始，有關工程將持續一年。 |  |  |  |  |
| 25. 伍秉堅(香港)有限公司代表吳煥賢女士報告工程進度。有關灣仔峽道沿路修建避雨亭及椅子的計劃(WC-DMW013)，吳煥賢女士表示已完成招標程序，現正等候工程組作最後審批，預計工程將於九月份內展開，約於兩個月內完工。至於寶雲道健身徑沿途修建避雨亭及標距柱的計劃(WC-DMW012)正進行招標程序，預計將於十月份展開工程，施工期約三個月，並於明年一月完工。 |  |  |  |  |
| 26. 有關公共藝術設計美化天橋計劃(WC-DMW011)，吳煥賢女士表示已完成W-Design的招標文件的草擬工作，有關的招標文件草擬本已提交工程組審閱。顧問公司表示曾於本年四月份提交W-Design設計的結構資料予路政署審批，但至今仍未得到署方的書面回覆。顧問公司會繼續聯絡路政署，待收到回覆後，會研究有關意見及將之納入招標文件內。 |  |  |  |  |
| 第8項：其他事項 |  |  |  |  |
| 27. 委員會多謝灣仔民政事務助理專員簡婷芝小姐及秘書侯灼彬先生於任內對議會的貢獻。 |  |  |  |  |
| 第9項：下次會議日期 |  |  |  |  |
| 28. 主席宣布，下次會將於二○○八年十月二十八日（星期二）下午四時舉行。 |  |  |  |  |
| 29. 議事完畢，會議於下午五時五十五分結束。 |  |  |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○八年十月 |  |  |  |  |