| 二○○八年五月二十日 |  | 灣仔區議會 |
| --- | --- | --- |
| 資料文件 |  | 文件第66/2008號 |

第三屆灣仔區議會屬下

地區工程及設施管理委員會

第三次會議進度報告

地區工程及設施管理委員會於二○○八年四月二十九日舉行第三次會議，討論以下事項：

1.	地區工程項目進度報告

有關堅拿道天橋底美化工程計劃，民政事務總署現正與顧問公司商討顧問費用，稍後將向委員會報告具體進度。寶雲道及灣仔峽道安裝避雨亭工程計劃的招標文件已準備，將於五月初發出。關於公共藝術美化天橋計劃的進度，伍秉堅香港有限公司代表表示，現正等待運輸署及路政署回覆關於作品修改設計後的建議，預計五月底／六月初可以發出招標文件。

2.	地區小型工程撥款使用情況

委員會於上次會議通過撥款349萬元，推行10項康樂及體育設施的改善工程；連同堅拿道天橋底美化工程批出的600萬元，與承接去年市區小型工程的375萬元滾存開支，委員會至目前為止已承擔1,324萬3千元的工程預算。

3.	灣仔區議會撥款申請

委員會於是次會議批准撥出27萬元，推行三項地區小型工程計劃，包括：(1)改善修頓遊樂場觀眾看台通風系統；(2)更換修頓遊樂場廣播系統；以及(3)將駱克道遊樂場的燈光系統更新為節能的燈光系統。

灣仔區議會秘書處

二○○八年五月