香港特別行政區

第三屆灣仔區議會屬下

發展、規劃及交通委員會

第十二次會議記錄

日 期：二○○九年十月十三日（星期二）

時 間：下午四時○七分

地 點：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓

灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

主席

吳錦津議員, MH, JP

委員

孫啟昌議員, BBS, MH, JP

伍婉婷議員

李均頤議員

李碧儀議員

鍾嘉敏議員

黃宏泰議員

黃楚峰議員

鄭其建議員

鄭琴淵議員, MH

蕭志雄議員

增選委員

何帶勝先生

李耀光博士

陳汝平先生

政府部門代表

黃佩心女士		灣仔民政事務助理專員

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

李秀萍女士		地政總署產業測量師／特別職務2（港島東區地政處）

林志強先生土	土木工程拓展署高級工程師5（港島發展部2）

劉國強博士	香港環境保護署高級環境保護主任

艾明敦先生		香港警務處灣仔區行動主任

李隆泰先生		香港警務處灣仔區交通隊主管

楊沛然先生	規劃署城市規劃師／港島7

黃俊鴻先生	路政署高級區域工程師／港島西北區

梁昌杰先生	運輸署高級運輸主任／灣仔
陳掁平先生	運輸署工程師／灣仔2

其他政府部門代表

李錦祥先生	水務署工程師／顧問工程管理7

鍾德華先生	水務署高級工程師／設計2

陳敏賢先生	水務署工程師／設計6

機構代表

司徒志華先生	雅博奧頓國際設計有限公司項目經理司

廖慧旋小姐	雅博奧頓國際設計有限公司助理項目經理

秘書

蔡雋妍女士	灣仔民政事務處行政主任（區議會）3

缺席者

委員

黎大偉議員 (副主席)

邱浩波議員, BBS, MH, JP

增選委員

李偉儀女士

馬桂怡女士

|  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 開會詞 主席歡迎各委員及政府部門代表出席灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會第十二次會議。 |  |  |
| 主席歡迎水務署工程師李錦祥先生就第4項議程出席會議；水務署高級工程師鍾德華先生、工程師陳敏賢先生，雅博奧頓國際設計有限公司項目經理司徒志華先生及助理項目經理廖慧旋小姐就第5項議程出席會議。 主席報告，規劃署署理高級城市規劃師譚燕萍女士因事未能出席是次會議，由城市規劃師楊沛然先生代替出席。 主席報告，邱浩波議員因事未能出席會議。根據《第三屆灣仔區議會常規》規定，區議會只同意委員因身體不適或代表區議會出席會議或活動的缺席申請，故邱議員將被視作缺席是次會議。 主席續請委員留意放置於席上的建議討論時間。 |  |  |
| 第1項︰通過灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會第十一次會議記錄 經鄭琴淵議員動議，蕭志雄議員和議，通過上述會議記錄。 報告事項 第2項︰發展、規劃及交通委員會屬下工作小組進度報告 (發展、規劃及交通委員會文件第35A/2009號) 委員會備悉上述文件。 (黃楚峰議員於下午四時十二分出席會議。) 第3項：運輸署：灣仔區主要臨時交通措施概覽 梁昌杰先生表示，為配合由宗教團體發起於二○○九年十月十八日下午二時至四時舉行的遊行，署方會在灣仔區實施相應的封路及交通改道措施。另外，印尼傭工亦會於同日下午一時三十分至二時三十分以及下午四時至五時三十分，在灣仔區內舉行兩次小規模遊行。署方會透過秘書處通知各委員遊行的詳情及詳細安排。 委員表示，經常有團體在灣仔區內舉行遊行活動，而相應的封路及交通改道措施亦會影響附近的商業活動。委員續詢問申請遊行的程序及其審批準則。 香港警務處艾明敦先生回答說，團體須於舉行遊行活動的七天前提交申請，除非有合理的原因，否則警務處不會反對任何遊行活動的申請。 (會後補註：秘書處已分別於二○○九年十月十四日及二○○九年十月十六日通知各委員有關詳情及臨時交通措施安排。) (黃宏泰議員及李耀光委員分別於下午四時二十分及四時二十八分出席會議。) |  |  |
| 第4項: 土木工程拓展署：灣仔區工程概覽 (發展、規劃及交通委員會文件第37/2009號) 林志強先生向委員介紹文件説： 文件涵蓋區內有關交通運輸、土地發展、水務供應、防止山泥傾瀉、市區綠化、環境保護以及公眾衛生的工程進度； 所有工程進度大致良好，其中水務署於本年九月為西區海底隧道至東區海底隧道主要交通行車線的橫跨道路水管進行水管測漏工作，暫時沒有發現滲漏情況，預計整項工作會於本年十月底完成； 另外，因應二○○九年八月三十一日的爆喉事件，水務署已安排優先更換該段橫跨告士打道(近入境事務大樓)的鹹水管，工程預計於本年十月下旬完成； 至於其餘七條橫跨告士打道的水管，水務署重新檢討和設計原有和擬議的水管網絡後，決定將原有的七個過路位置減為三個，以減輕對交通的影響；以及 這三個過路位置的水管更換工程，亦預計於二○一○年二月底完成。 各委員對本議題有以下提問及意見： 告士打道近杜老誌道一段路的渠務工程接二連三發生弄斷水管和電纜等意外，委員詢問是否承建商的疏忽，以及日後應如何監管有關工程； 詢問堅拿道西的水管更換工程會如何配合堅拿道天橋底美化工程； 詢問水管測漏工作的可靠性； 告士打道近分域碼頭街至盧押道屬繁忙路段，詢問署方為何該處的水管修復工程要在二○一二年第一季才完成； 詢問大佛口區內的水管修復工程何以需要約三年時間才完成，若未能提早完成工程，亦希望能夠勘查區內的主要水管；以及 詢問灣仔市區綠化工程第二期完成後的保養及維修。 林志強先生對委員的提問有以下回應： 告士打道近杜老誌道一段路的渠務工程由渠務署監管，會後會與渠務署跟進事件； 灣仔市區綠化工程完成後，會交由康樂及文化事務署及路政署負責保養及維修。 水務署李錦祥先生對委員的提問有以下回應： 堅拿道西的水管更換工程涉及由禮頓道至軒尼詩道的路段，與堅拿道天橋底美化工程有衝突的路段並不長，有關工程預計可於六星期內完成；署方希望能與民政事務處同時間進行各自的工程；署方將會與民政事務處、顧問公司及當區區議員召開會議，商討詳情； 告士打道近分域碼頭街至盧押道的水管修復工程已屬優先處理工程，署方會更改下一次文件的表達方式； 大佛口區內有許多水管，因此更換及復修水管所需的時間較長，若要縮短工程時間，將會對區內的交通造成嚴重影響，署方已盡力編排水管修復工程，務求盡快完成所有工程；以及 署方已為橫跨告士打道的水管裝上持續監察裝置，以助每天處理測漏數據。 委員會備悉上述文件。 (李錦祥先生討論此項議題後，於四時四十五分離席。) 討論事項 |  |  |
| 第5項：水務署：灣仔海水供水系統提升工程樹木保育建議 (發展、規劃及交通委員會文件第38/2009號) 鍾德華先生向委員介紹「043WS － 灣仔海水供水系統提升工程」內擬建寶雲徑海水抽水站的樹木保育建議，重點如下： 是項計劃的目的是提升灣仔海水供應系統，以紓緩現已飽和的克頓道海水缸供水系統，以及應付灣仔區未來發展對海水供應的需求； 工程包括將灣仔海旁抽水站的抽水量由每天33 000立方米提升至58 000立方米，以及鋪設約八公里長的水管，將海水輸往寶雲徑的配水庫，在配水庫旁會另建一個寶雲徑海水抽水站，將海水輸送到馬已仙峽道，亦會在馬已仙峽道加建一個配水庫接收海水； 署方曾在二○○九年三月十七日的灣仔區議會會議中，介紹是項工程，並獲各區議員原則上支持這項工程； 現時寶雲徑海水配水庫旁共有59棵樹，其中31棵位於配水庫東北面的斜坡上，其餘28棵在配水庫南面斜坡上；以及 署方就這工程計劃已委聘園境顧問制定樹木保育建議。 雅博奧頓國際設計有限公司司徒志華先生補充說： 位於配水庫東北面斜坡上的31棵樹以台灣相思居多，屬普通品種；其中有22棵樹將會受工程影響。這22棵樹的美化市容價值屬稍低至低的程度，而健康狀況及形態也只屬普通至差劣程度，所以建議砍掉這22棵樹； 位於南面斜坡上的28棵樹不受工程影響，因此建議保留； 為了補回受影響的樹木，建議在地盤的東面及南面種植25棵已成長的樹木，品種包括朴、木荷、荷花玉蘭及陰香； 因此，建議共保留37棵樹及砍伐22棵樹，而在種植25棵新樹後，該範圍共會有62棵樹，比原來的59棵樹多； 為了保護擬保留的樹木，署方會要求承建商在施工期間將有關樹木包圍，確保工地污水或機械設備等不會傷害這些樹木，並且定時灌溉植物；以及 康樂及文化事務署和路政署原則上不反對是項保育建議。 各委員對本議題有以下提問及意見： 詢問在興建寶雲徑海水抽水站期間，會否影響寶雲徑的使用者； 請署方稍後提交有關封路的詳情； 詢問寶雲徑海水抽水站的高度和範圍，以及會否需要削減斜坡； 詢問在地盤的東面及南面建議種植的25棵新樹的大小； 詢問砍掉東北面斜坡上的22棵樹會否構成山泥傾瀉的危險； 在南面斜坡上的28棵樹中，有六棵的形態及健康狀況均屬差劣，詢問為何建議保留，若保留它們會否對路人構成危險； 詢問如何界定工程範圍； 詢問在擬建的寶雲徑海水抽水站的頂部會否有綠化種植；以及 詢問受影響的台灣相思是否不能移植。 鍾德華先生對委員的提問有以下回應： 在興建寶雲徑海水抽水站期間，寶雲徑在大部分時間都能夠保持行車，唯獨在鋪設污水渠連接現有污水井時，可能需要封閉部份路段，但影響輕微；署方會依照既定程序，向路政署申請； 會於落實封路詳情後，向委員提交有關資料； 抽水站有兩層，共七米高，佔地約150平方米； 抽水站範圍的斜坡是人造斜坡，在興建時已確保了斜坡的安全性，現時在斜坡上的樹木均是野生的； 整個範圍將有圍柵包圍，不會有路人進入； 工程範圍包括海水抽水站及水管的位置； 擬建寶雲徑海水抽水站的外牆會種植爬牆植物，抽水站的頂部也會鋪設草坪，但不會在抽水站的頂部種植樹木或花卉；以及 抽水站附近的水塘亦將加建上蓋，並且會適當綠化。 司徒志華先生對委員的提問有以下回應： 建議種植的25棵新樹為「大標樹」，介乎三米半至六米高； 由於在南面斜坡上的樹木不受工程影響，亦沒有即時危險，所以建議保留；以及 台灣相思的根部較為脆弱，移植後根部難以復原，所以台灣相思移植後死去的機會甚高；再者，在斜坡上生長的樹木重心傾斜，移植後有倒塌的危險，故建議砍掉受影響的22棵樹。 委員表示支持在海水抽水站外牆種植，但認為要輔以恰當的保養。 委員會通過這項保育建議。 |  |  |
| 第6項：區議會撥款申請 |  |  |
| 主席說，今次共收到一份地區團體與委員會合辦活動的撥款申請。 經委員討論後，同意合辦以下活動： 文件編號 計劃名稱 申請機構 申請款額(元) 建議撥款額(元) 第39/2009號 2009至2010年度灣仔區模擬酒精測試暨道路安全街教活動 浸會愛羣社會服務處灣仔綜合青少年服務中心 46,950 46,950 備註： (1) 項目(4)活動宣傳品、(7)橫額及(8)易拉架的開支合共19,800元；根據「灣仔區議會撥款使用準則」，活動的宣傳開支最多佔總開支的15%，即7,042.5元，若活動是為宣傳某個訊息而舉辦，可以申請豁免； (2) 委員會同意向撥款及常務委員會申請豁免。 會後補註：撥款及常務委員會於二○○九年十月二十七日的會議上，通過此撥款申請及宣傳開支的豁免，詳情請參閱撥款及常務委員會第168/2009號文件。 |  |  |
| 資料文件 第7項：2009/2010年度發展、規劃及交通委員會撥款使用情況 (發展、規劃及交通委員會文件第36/2009號) 委員會備悉上述文件。 其他事項 委員表示，於晚上十時半後，在銅鑼灣祟光百貨前有大量的士停泊等候顧客，導致巴士須於外線上落客，促請有關部門留意。 委員詢問，上次會議提及的擴闊維園道西行線道路工程所涉及的兩個油站的安排。 土木工程拓展署林志強先生回答說，在發展、規劃及交通委員會第十一次會議記錄中已補註了地政總署於二○○九年九月十七日書面回覆，內容是：擴闊維園道西行線道路工程所涉及的兩個油站分別為加德士油站和蜆殼油站。根據加德士公司所提供的資料，油站內現正進行配合該道路工程之建築工程，工程竣工後，加德士油站將會重新運作。至於蜆殼油站，油公司現正聯絡有關政府部門，商討該油站應如何配合有關道路工程。 地政總署李秀萍女士補充說，兩個油站的契約租期已完結，由於擴闊維園道西行線道路工程對加德士油站的影響較少，有關政府部門同意將其保留繼續提供服務。至於蜆殼油站，因為該油站佔地不多，工程可能會令其佔地範圍更進一步縮減，油公司正與運輸署及路政署等有關政府部門商討。 委員表示，因為位置狹窄，車輛進出蜆殼油站時易生意外，故此請有關部門留意，以及跟進是否只保留其中一個油站。 第8項：下次會議日期 主席宣布，下次的會議日期為二○○九年十二月十五日(星期二)下午四時正。 議事完畢，會議於下午五時二十五分結束。 |  |  |

灣仔區議會秘書處

二○○九年十二月

會議記錄於二○○九年十二月十五日正式通過。

# Text boxes

出席議程第5項

出席議程第5項

出席議程第4項