香港特別行政區

第三屆灣仔區議會屬下

地區工程及設施管理委員會

第十一次會議記錄

日 期︰二○○九年九月三日（星期四）

時 間︰下午四時正

地 點︰香港軒尼詩道130號修頓中心21樓灣仔區議會會議室

出席者

主席

黃宏泰議員

副主席

李均頤議員

委員

伍婉婷議員

吳錦津議員, MH, JP

李碧儀議員

邱浩波議員, BBS, MH, JP

孫啟昌議員, BBS, MH, JP

黃楚峰議員

鄭其建議員

鄭琴淵議員, MH

黎大偉議員

蕭志雄議員

鍾嘉敏議員

政府部門代表

袁貞爾專員, JP	灣仔民政事務專員

黃佩心小姐 	灣仔民政事務助理專員

余嘉齡女士	灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理（香港東）

戴錫華先生	康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理

林芳女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長（灣仔）（署任）

其他政府部門及機構代表

何慧嘉女士				香港藝術中心助理節目經理(公共藝術)

盧家彥先生				香港藝術中心助理節目經理                    出席議程第3項

周艷芳女士	民政事務總署工程師(6)

楊文聰先生	民政事務總署工程組屋宇裝備工程師（工程）

陳敬偉先生	城市拓展國際有限公司代表

莫鳳軒先生				 伍秉堅(香港)有限公司代表

林子雄先生				 聯協建築師事務所有限公司代表

蔣文琴女士				 聯協建築師事務所有限公司代表

張志彬先生				 湯瑪士(香港)有限公司

秘書

葉綺華小姐	灣仔民政事務處一級行政主任（區議會）

____________________________________

|  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 開會辭 主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第十一次會議，並歡迎新任民政事務助理專員黃佩心女士出席地區工程及設施管理委員會。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》於會議中申報利益。 |  |  |
| 2. 主席宣布，由於邱浩波議員及民政事務總署工程組代表因需要出席另一個會議而延遲出席是次會議，議程第3項 (即灣仔港灣道2號行人天橋上蓋美化工程建議計劃)及第7項 (即地區工程項目進度報告)將延後討論。 |  |  |
| 第1項：通過地區工程及設施管理委員會第十次會議記錄 |  |  |
| 3. 主席宣布，秘書處沒有收到修訂第十次會議記錄的建議。經李碧儀議員動議，蕭志雄議員和議，通過第十次會議記錄。 |  |  |
| 續議事項 |  |  |
| 第2項：地區小型工程計劃建議 |  |  |
| 改善寶雲道公園旁的行山徑 (俗稱「荷蘭海員徑」) |  |  |
| 4. 主席表示，在委員會第九次及第十次會議上，委員會曾就李碧儀議員的建議工程項目作出討論。在第十次會議上，由於委員認為政府部門提供的資料不足以讓委員會決定是否進行有關工程，故決定與相關政府部門代表實地視察現場環境後，再決定上址是否適合進行有關工程。 |  |  |
| 5. 部份委員聯同相關政府部門代表曾於8月26日往上址實地視察。委員會認為上址的天然斜坡有一定危險性，該段山徑亦頗為險要，如委員會決定於山澗上加設過路設施，有關設施或會有潛在危險，危害使用者的安全，區議會及政府部門或須承擔一定風險。鑑於上述原因，委員會經討論後，決定不進行有關工程計劃，但建議有關政府部門於附近範圍加設告示牌，提醒市民上址有潛在危險。 |  | 灣仔民政處 |  |  |
| 討論事項 |  |  |
| 第4項：禮頓山社區會堂管理事宜 （地區工程及設施管理委員會第 43/2009號文件） |  |  |
| 〔是項議程於下午四時二十分開始討論。〕 |  |  |
| 6. 余嘉齡女士向委員會簡介文件，並請委員就下列兩項有關禮頓山社區會堂的管理事宜發表意見： |  |  |
| (a) 申請租借禮頓山社區會堂的優先次序 |  |  |
| 7. 根據《禮頓山社區會堂設施租借守則》，灣仔區內的機構/團體(以機構/團體註冊地址為準)可於擬租借日期前四個月遞交申請表格，以租借使用禮頓山社區會堂。至於灣仔區以外的機構/團體，則可於擬租借的日期前兩個月遞交申請表格。 |  |  |
| 8. 灣仔民政處早前收到一個灣仔區以外的團體就上述租借守則表達意見，並要求委員會檢討守則內優先次序的條文規定。經討論後，委員會認為，鑑於灣仔區現時只有一所社區會堂，加上區內嚴重缺乏舉辦大型社區活動的場地，因此有需要維持現時的租借政策，給予區內的機構/團體較優先的條件租借，以確保更多區內居民可參與有關社區活動。 |  |  |
| (b) 提供佈告牌給租用社區會堂機構作宣傳活動用途 |  |  |
| 9. 為加強推廣民政事務處轄下社區會堂/中心所舉行的活動，委員會考慮騰空禮頓山社區會堂現時四塊報告板的其中一塊，讓租用社區會堂的機構/團體在符合有關使用條件下宣傳他們的活動。 |  |  |
| 10. 經討論後，委員會原則上同意上述安排及以下的使用條款： |  |  |
| (i) | 有關機構必須為非牟利機構； |  |  |
| (ii) | 預計參與有關活動的人數須超過150人，或超過社區會堂/中心座位數目的六成 (不足150人或其他小型活動，例如調解服務，可考慮以社區會堂的電子板作宣傳)； |  |  |
| (iii) | 海報不得包含任何廣告或商業元素； |  |  |
| (iv) | 海報內容只與在社區會堂/中心舉行的活動有關； |  |  |
| (v) | 展示海報的時間初步以一星期為限，但需視乎當時能騰空的空間而定； |  |  |
| (vi) | 機構/團體提供的海報於懸掛期完結後將由社區會堂/中心職員拆除及處置，不另函通知及不予發還。 |  |  |
| 11. 除張貼海報外，有委員建議於該報告板上方以「每週節目預告」的形式，顯示每星期於社區會堂舉辦的活動名稱及基本資料，供市民參閱。委員會一致通過上述建議，並同意稍後落實有關細節。 |  | 灣仔民政處 |
| 報告事項 |  |  |
| 第5項：地區工程及設施管理委員會屬下工作小組進度報告 及委員會活動進度報告 (地區工程及設施管理委員會第34/2009號文件) |  |  |
| 12. 主席表示「加快重點工程工作小組」於2009年6月23日至9月3日期間並無召開會議。 |  |  |
| 〔康文署代表香靜儀女士於下午四時五十分加入會議。〕 |  |  |
| 第6項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度 雙月匯報 (地區工程及設施管理委員會第35/2009號文件) |  |  |
| 13. 戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度，其中重點匯報如下： |  |  |
| (I) | 綠化工程 - 署方在6月及7月份於區內共栽種了1萬9千多棵樹木、時花及植物以美化環境； |  |  |
| (II) | 改善工程 寶雲道公園現正分階段進行改善工程，工程包括在場內增設無障礙設施、更換公園座椅、更換場內告示牌及改善公園燈的光度等，所有工程預計於明年初完成； 重舖灣仔公園地磚工程已進入最後階段，工程預計可於11月完成； 此外，駱克道遊樂場內的籃球場將於10月進行地面翻新工程，並預計於11月初完成。 |  |  |
| 資料文件 |  |  |
| 第8項：地區小型工程撥款使用情況 （地區工程及設施管理委員會第37/2009號文件） |  |  |
| 14. 秘書表示，截至是次會議前，委員會共批款約21,547,000元，以推行各項地區小型工程，現時委員會已超額審批11,773,000元。秘書補充，委員會是次會議將審批四份合共十項工程的撥款申請，如全數獲批，委員會在是次會議後共批款約24,010,000元。 |  |  |
| 15. 委員會備悉文件。 |  |  |
| 第9項：2009/10年度地區工程及設施管理委員會的灣仔區議會撥款使用情況 （地區工程及設施管理委員會第38/2009號文件） |  |  |
| 16. 秘書表示，委員會現時的未定用途款額為31,400元。鑑於稍後舉行的撥款及常務委員會將檢討各個委員會本年度的撥款使用情況，就剩餘的撥款額作出重新分配。主席促請各委員就上述款額的使用方法提供建議，並於下次會議中提出討論，如最終沒有活動建議，則將餘額撥歸中央處理。 |  | 委員會 |
| 17. 委員會備悉文件。 |  |  |
| 撥款申請 |  |  |
| 第10項：地區小型工程計劃撥款申請 |  |  |
| 2009/10年度康樂及文化事務署灣仔區康樂及體育設施改善工程計劃﹝第三期﹞ （地區工程及設施管理委員會第39/2009號文件） |  |  |
| 18. 戴錫華先生簡介文件，表示是次計劃共包括七項改善工程項目，總工程造價預算為1,483,000元，所有工程預計可於2010年年中完成。有關工程項目如下： |  |  |
| (i) | 改善銅鑼灣運動場男女更衣室的抽風系統 (估計工程造價：60,000元)； |  |  |
| (ii) | 改善灣仔峽道休憩處設施(估計工程造價：275,000元)； |  |  |
| (iii) | 改善摩理臣山游泳池團體入閘系統 (估計工程造價：500,000元)； |  |  |
| (iv) | 在灣仔區內的公園及路邊小園地進行重點綠化工程 (估計工程造價：200,000元)； |  |  |
| (v) | 更換灣仔區內部份公園及遊樂場內的座椅 (估計工程造價：350,000元)； |  |  |
| (vi) | 於黃泥涌道新月花園加設長者健體設施 (估計工程造價：63,000元)； |  |  |
| (vii) | 於春園街休憩處增設長者健體設施 (估計工程造價：35,000元)。 |  |  |
| 19. 經討論後，委員會支持進行上述七項工程及同意撥款，並希望康文署可儘量使用本財政年度的現金流以進行有關工程。 |  |  |
| 〔邱浩波議員於下午五時二十分加入會議。〕 |  |  |
| 開放大坑徑休憩處予狗隻進入及改善大坑徑休憩處的設施 （地區工程及設施管理委員會第41/2009號文件） |  |  |
| 20. 黎大偉議員簡介文件。他表示現址已有一個由食環署管理的狗隻便溺處，但市民需要穿越休憩處才能到達該狗隻便溺處，對養狗人士帶來不便。鑑於渣甸山一帶缺乏狗隻設施，加上養狗人士眾多，黎議員在諮詢鄰近居民的意見後，決定提出是項工程建議，希望委員會考慮開放上址予狗隻進入及改善休憩處的相關設施以作配合，工程造價預算為230,000元。 |  |  |
| 有委員就開放休憩處予狗隻進入的法律程序及於公園加設圍欄後會否阻礙公眾人士使用公園提出意見。康文署回應指該圍欄是參考灣仔海濱長廊寵物公園現時沿用的設施設計，其作用主要是防止狗隻在進入公園後衝出休憩處範圍及發生危險，狗主可自由開閂該圍欄，該閘並不會上鎖。此外，署方表示對開放公園予狗隻進入持開放態度，雖然現時大部份由康文署管理的公園及休憩處均禁止狗隻進入，但根據其他區議會的經驗，若相關區議會同意，康文署可開放相關所屬的公園予狗隻進入，並修改有關規例。此外，委員會亦可訂立試行期，以便適時作出檢討。 |  |  |
| 22. 經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款，並同意待場地的有關設施齊備後才開放予狗隻進入。 |  |  |
| 灣仔臨時海濱花園節日燈飾 （地區工程及設施管理委員會第40/2009號文件） |  |  |
| 23. 孫啟昌議員簡介文件，表示有關工程目的是希望透過製作節日燈飾，令區內居民及旅客感受歡樂的節日氣氛。燈畫的主題包括國慶六十周年、東亞運動會、聖誕、農曆新年及香港歡迎你共五款，工程造價預算為250,000元。 |  |  |
| 24. 經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款。 |  |  |
| 禮頓山社區會堂外裝置電子顯示屏 （地區工程及設施管理委員會第44/2009號文件） |  |  |
| 25. 孫啟昌議員簡介文件，建議於禮頓山社區會堂前方安裝一個電子顯示屏，以播放政府及社區資訊，讓市民更方便及快捷地了解各項社區事宜，並顯示每週於社區會堂舉辦的節目資料，工程造價預算為500,000元。 |  |  |
| 26. 有委員建議將顯示屏安裝於較高位置，避免遭受破壞，另建議考慮是否需要就有關設施購買保險，以減輕部門及委員會在該設施遭破壞後須承擔的損失。經討論後，委員會原則上支持進行上述工程及同意撥款，並建議儘量不影響社區會堂現有外觀的情況下加設上述設施。 |  |  |
| 〔康文署代表香靜儀女士於下午五時四十分離開會議。〕 |  |  |
| 第3項：地區小型工程計劃建議 |  |  |
| 灣仔港灣道2號行人天橋上蓋美化工程 (地區工程及設施管理委員會第 42/2009號文件) |  |  |
| 香港藝術中心 助理節目經理(公共藝術) 助理節目經理 | 何慧嘉女士 盧家彥先生 | 出席第3項議程 |  |  |
| 27. 主席請邱浩波議員及伍婉婷議員簡介文件。他們表示上述計劃建議是希望透過美化港灣道天橋上蓋，建立優美的視覺環境空間，增加區內藝術元素。有關設計是早年「尋橋」比賽的優異作品之一，由於設計較簡單，預計可於短時間內完工。 |  |  |
| 28. 香港藝術中心代表何慧嘉女士補充資料及簡介有關設計的意念、計劃的細節、初步預計造價及受惠人數。她表示上述計劃為一平面設計，施工程序較簡單，而印有藝術品圖像的膠貼預計可維持兩年，有關裝置初步計劃的展示期為兩年。 |  |  |
| 29. 有委員就工程計劃的類別、實際受惠人數及主導部門提出疑問。主席澄清，鑑於工程地點並非屬康文署管轄範圍，工程的主導部門應為灣仔民政處。如委員會原則上同意推行計劃，灣仔民政處才可展開有關的工作，邀請顧問公司或合約承辦商進行可行性研究，並稍後提交有關工程的撥款申請，供委員會審批。因此，實際工程造價應高於計劃書上的數額。經討論後，委員會認為有關計劃應屬裝置藝術，因此，應以社區參與活動的形式落實，並建議交由文化及康體事務委員會跟進。 |  |  |
| 第7項：地區工程項目進度報告 （地區工程及設施管理委員會第36/2009號文件） |  |  |
| 民政事務總署 工程組屋宇裝備工程師（工程） 工程組工程師(6) 城市拓展國際有限公司 伍秉堅(香港)有限公司 聯協建築師事務所有限公司代表 湯瑪士(香港)有限公司 | 楊文聰先生 周艷芳女士 陳敬偉先生 莫鳳軒先生 林子雄先生 蔣文琴女士 張志彬先生 | 出席第7項議程 |  |  |
| 30. 余嘉齡女士向委員會報告地區工程項目的進度報告，重點項目如下： |  |  |
| (I) 於禮頓山社區會堂內安裝通話器 (WC-DMW 56) |  |  |
| 31. 工程已於9月1日完成。 |  |  |
| (II) 公共藝術美化天橋計劃 (WC-DMW 011) |  |  |
| W-Design設計 |  |  |
| 32. 伍秉堅(香港)有限公司莫鳳軒先生表示，顧問公司預計9月中完成設計圖的整理工作，並於11月招標，2010年1月完成招標評估報告，2010年2月展開工程。 |  |  |
| (III) 寶雲道修建避雨亭工程計劃 (WC-DMW 012) |  |  |
| 33. 伍秉堅(香港)有限公司莫鳳軒先生表示，第2號至10號避雨亭已修建完成並重新開放予市民使用，另第1號避雨亭預計將於9月中完成維修，並於短期內重新開放。 |  |  |
| 〔鄭其建議員於下午六時二十分離開會議。〕 |  |  |
| (IV) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心 (WC-DMW 058) |  |  |
| 34. 聯協建築師事務所有限公司林子雄先生表示顧問公司已於8月21日完成可行性研究報告。 |  |  |
| 35. 林先生表示，顧問公司已就上址作為一個多用途的社區活動中心進行技術評估。根據《公眾娛樂場所條例》，如社區活動中心包含一個多用途空間/表演場地，上址即屬一個公眾娛樂場所，並需依照法例規定在改建時作出相應改動，包括加建防火牆、加闊樓梯、更改樓梯級數高度、提升電機房的風櫃以增大室內鮮風的流量、增加洗手間的數目等。由於牽涉的改動工程較預期為多，工程造價將相應提高，並超過早前預計的約10,100,000元。因此，顧問公司希望委員會就上述改動提供意見，並決定是否維持改建上址為一個多用途的社區活動中心的設計原意。 |  |  |
| 36. 有委員查詢增加的工程造價及因加設防火牆而減少的室內空間。顧問公司回應，上述有關機電工程改動而牽涉的費用已包含在 10,100,000元的預算內，但未包括改動走火樓梯的費用。另一方面，加設防火牆後將不會減少室內可用空間。 |  |  |
| 〔伍婉婷議員、李碧儀議員、鄭琴淵議員及黎大偉議員於下午六時三十分離開會議。〕 |  |  |
| 37. 林先生重申，現時上述計劃仍屬進行可行性報告的階段，待委員會決定落實上述建議後，顧問公司會容後再提交具體的圖則、詳細的設計方案、工程造價及時間表供委員會考慮。在確認委員會仍有批款空間後，委員會議決維持上址的設計原意，即改建為一個多用途的社區活動中心。委員會通過開展下一個程序，並促請顧問公司儘快草擬詳細的設計圖及預算，供委員會考慮，加快有關工程。 |  | 顧問公司 |
| (V) 堅拿道天橋底美化工程計劃 (WC-DMW 016) |  |  |
| 38. 城市拓展國際有限公司陳敬偉先生表示顧問公司已於8月底就工程進行招標，預計招標程序將於9月底完成，並於11月選出承辦商進行工程。工程預計於12月份展開，並於2010年9月竣工。 |  |  |
| 第11項：其他事項 |  |  |
| 39. 是次會議並無其他事項。 |  |  |
| 第12項：下次會議日期 |  |  |
| 40. 主席宣布，下次會議將於二○○九年十月二十日（星期二）下午四時舉行。 |  |  |
| 41. 議事完畢，會議於下午六時五十五分結束。 |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○九年十月 |  |  |
| 本會議紀錄於二○○九年十月二十日正式通過。 |  |  |

# Text boxes

出席議程第7項