| 二○○九年九月十五日 資 料 文 件 |  | 灣 仔 區 議 會 文件第 84 /2009 號 |
| --- | --- | --- |

第三屆灣仔區議會屬下

發展、規劃及交通委員會

第十一次會議進度報告

發展、規劃及交通委員會於二○○九年九月一日舉行第十一次會議，討論事項如下：

- 書面問題：於邊寧頓街天橋下設置行人過路處的工程進度

運輸署表示，署方於二○○七年七月要求路政署就銅鑼灣交通改善計劃第一階段施工，惟礙於地下設施問題，在摩頓台右轉高士威道的交通燈延至二○○八年十二月中才完成。另外，該署於本年四月進行的行車流量調查顯示，邊寧頓街東行汽車流量減少，署方在六月重新諮詢有關人士，並進一步修改有關交通燈的運作模式。就是項工程，署方已於本年八月發出施工紙要求路政署展開有關工程的第二及第三階段。運輸署表示，日後如工程進度有阻礙，會向委員會報告。

- 運輸署：灣仔區主要臨時交通措施概覽

為配合以下活動：（i）二○○九年九月二十七日的灣仔區慶祝六十周年國慶海陸空大滙演；（ii）二○○九年九月二十七日的慶祝國慶巡遊；（iii）二○○九年十月一日的升旗儀式及國慶煙花滙演；（iv）二○○九年十月四日的活力灣仔迎東亞長跑比賽暨同樂日；（v）二○○九年十月二至四日的大坑火龍暨慶祝國慶六十周年盛會，署方將在灣仔區實施相應的封路及交通改道措施，並會透過秘書處通知各委員詳細的安排。

- 土木工程拓展署：灣仔區工程概覽

是次提交的灣仔區工程概覽文件，涵蓋區內有關交通運輸、土地發展、水務供應、防止山泥傾瀉、市區綠化、環境保護以及公眾衛生的工程進度。

- 二○○九/二○一○年度撥款申請

委員會通過與地區團體合辦以下 7 項活動：

  - 「市區重建策略檢討」灣仔區論壇

  - 2009-10年度灣仔區道路交通安全祝福掛飾填色比賽

  - 2009/2010年度灣仔區道路交通安全攝影比賽暨展覽

  - 2009至2010年度灣仔區安全司機(公共交通運輸服務)嘉許計劃

  - 2009-2010年度灣仔區發展、規劃及道路交通安全嘉年華

  - 灣仔區道路交通安全講座(老人中心/學校/公共車輛司機)

  - 環保生活由我創

灣仔區議會秘書處

二○○九年九月