香港特別行政區

第三屆灣仔區議會屬下

發展、規劃及交通委員會

第十四次會議記錄

日 期：二○一○年二月二十三日（星期二）

時 間：下午二時十二分

地 點：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓

灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

主席

吳錦津議員, MH, JP

委員

黎大偉議員 (副主席)

孫啟昌議員, BBS, MH, JP

伍婉婷議員

李均頤議員

李碧儀議員

鍾嘉敏議員

邱浩波議員, BBS, MH, JP

麥國風議員

黃楚峰議員

鄭其建議員

鄭琴淵議員, MH

蕭志雄議員

增選委員

李耀光博士

陳汝平先生

陳茂強先生

馬桂怡女士

政府部門代表

黃佩心女士		灣仔民政事務助理專員

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

李秀萍女士		地政總署產業測量師／特別職務2（港島東區地政處）

林志強先生土	土木工程拓展署高級工程師5（港島發展部2）

何穎兒女士		香港環境保護署環境保護主任（區域南）42

艾明敦先生		香港警務處灣仔區行動主任

馮智文先生		署理高級城市規劃師／港島3

黃俊鴻先生		路政署區域工程師／灣仔區

梁昌杰先生	運輸署高級運輸主任／灣仔
梁靖妍女士	運輸署工程師／灣仔1

其他政府部門代表

出席議程第5項

朱慧詩女士	運輸署高級運輸主任／巴士及鐵路科

機構代表

王麗玲女士	城巴有限公司暨新世界第一巴士服務
有限公司公眾事務經理

曾啓亮先生	城巴有限公司策劃及發展經理

出席議程第5項

馬詹唯先生		新世界第一巴士服務有限公司新巴
助理營運經理

秘書

蔡雋妍女士	灣仔民政事務處行政主任（區議會）3

缺席者

委員

黃宏泰議員

增選委員

何帶勝先生

|  |  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開會詞 主席歡迎各委員及政府部門代表出席灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會第十四次會議。他續歡迎麥國風議員加入委員會，並歡迎新一屆增選委員何帶勝先生、李耀光博士、陳汝平先生、陳茂強先生及馬桂怡女士，他們的任期至二○一一年十二月三十一日。 |  |  |  |
| - 主席報告，規劃署署理高級城市規劃師馮智文先生接替了譚燕萍女士；另外，運輸署灣仔交通工程師陳振平先生因事未能出席會議，由工程師梁靖妍女士代替；環境保護署高級環境保護主任劉國強博士因病未能出席會議，由環境保護主任何穎兒女士代替。 - 主席報告，黃宏泰議員因事未能出席回議，根據<<第三屆灣仔區議會常規>>規定，區議會只同意委員因身體不適或代表所屬區議會出席會議/活動而申請缺席，故黃議員將被視作缺席是次會議。 |  |  |  |
| - 主席歡迎運輸署高級運輸主任朱慧詩女士、城巴有限公司暨新世界第一巴士服務有限公司公眾事務經理王麗玲女士、城巴有限公司策劃及發展經理曾啓亮先生，以及新世界第一巴士服務有限公司新巴助理營運經理馬詹唯先生就第5項議程出席會議。 - 主席請委員留意建議的討論時間。 |  |  |  |
| 第1項︰通過灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會第十三次會議記錄 - 經伍婉婷議員動議，鄭琴淵議員和議，通過上述會議記錄。 報告事項 第2項︰發展、規劃及交通委員會屬下工作小組進度報告 (發展、規劃及交通委員會文件第1/2010號) - 委員會備悉上述文件。 第3項：運輸署：灣仔區主要臨時交通措施概覽 (發展、規劃及交通委員會文件第5/2010號) - 梁昌杰先生表示，為配合(一)二○一○年二月二十八日的香港馬拉松；(二)二○一○年三月二十六日至二十八日的香港國際七人欖球賽；以及(三)二○一○年三月十日至十一日的大坑蓮花宮觀音開庫，署方會在灣仔區實施相應的封路及交通改道措施，並透過秘書處通知各委員詳細的安排。另外，利東街將於二○一○年二月二十五日零晨起永久封閉，直至市區重建局的發展項目完成後，將重新開放為一條行人街。 - 委員詢問利東街封閉後的道路交通安排，以及廈門街開通行車的時間表。 - 梁先生回應說，駕駛人士可選擇附近的船街、太和街或灣仔道往皇后大道東。 - 梁靖妍女士補充說，署方已要求市區重建局安排廈門街盡快開通行車，但由於有關方面仍在制定工程的時間表，廈門街開通的具體日期仍有待確定。 - 委員會備悉上述文件。 |  |  |  |
| 第4項: 土木工程拓展署：灣仔區工程概覽 (發展、規劃及交通委員會文件第2/2010號) - 林志強先生向委員介紹文件如下： - 文件涵蓋區內有關交通運輸、土地發展、水務供應、防止山泥傾瀉、市區綠化、環境保護以及公眾生的工程進度，所有工程的進度大致良好； - 中環及灣仔繞道以及灣仔發展計劃第二期的工程，已於二○○九年十二月展開。 - 就委員在上一次會議中對灣仔區工程概覽的詢問，林先生回應如下： - 市區綠化工程第二期原本計劃種植1 850棵樹木，現預計工程在二○一○年二月完工後，將會種植共1 925棵樹木； - 署方已向運輸署反映委員對駱克道消防局對出過路處安全問題的關注，運輸署會積極考慮改善方法；有關議員在收集居民意見後，亦可交予運輸署考慮。 - 黃俊鴻先生補充說，路政署就遷移百德新街垃圾收集站工程的撥款申請已獲得接納，建築署將著手展開工程；署方亦曾與建築署及食物環境生署代表開會商討工程細節，預計工程可於二○一○年第一季展開。 - 各委員對本議題有以下提問及意見： - 對市區綠化工程第二期所種植的樹木數量比原來計劃多，委員表示滿意； - 詢問市區綠化工程第二期中，堅拿道天橋至波斯富街的綠化工程，是否因為駱克道消防局對出過路處的安全問題而延遲完成。 - 林先生對委員的提問有以下回應： - 市區綠化工程第二期預計於二○一○年二月完成，運輸署正積極考慮駱克道消防局對出過路處的改善方法，若有改善需要，將以另一個工程項目處理； - 據了解，波斯富街的綠化工程已完成，他將於會後向有關委員深入了解其詢問的詳情。 - 委員會備悉上述文件。 (孫啟昌議員、李耀光委員及陳茂強委員於二時三十分出席會議；馬桂怡委員於二時四十五分出席會議。) 討論事項 |  |  |  |
| 第5項：運輸署：2010-2011年度灣仔區巴士路線發展計劃 (發展、規劃及交通委員會文件第6/2010號) - 朱慧詩女士向委員介紹文件，重點如下： - 是次灣仔區巴士路線發展計劃包括提升服務及巴士服務重整安排項目； - 文件羅列15項提升服務項目，主要為過海隧道路線，巴士公司會視乎乘客需求及車輛調配而改善班次；其中，建議調配2部619號巴士至619X號線，提供由順利至中環的特快服務；以及 - 巴士服務重整安排項目如下：(一)由於43X及56X的路線較為重疊，建議於早上繁忙時段後將兩路條線合併，並提供轉乘優惠予受影響人士；(二)建議重組5C、5S及5X號路線，以提高營運效率；(三)建議將晚上八時後在北角開出的班次改為18P，提供特快服務；(四)由於晚上七時三十分後，19號線的乘客量平均為每輛巴士八人，故建議將服務時間縮短至晚上八時，當中158名受影響的乘客可乘搭替代路線，只有85名乘客需要轉車；(五)建議取消23B號線星期六及學校假期的服務；(六)由於25、25A及25C的路線較為重疊，建議將25號線改道，並將所有25A車輛調配至25C路線，以紓緩怡和街及軒尼詩道路面的交通負荷；(七)建議63號線來回方向不經舂砍角海灘，因為該路段的上落乘客較少；(八)建議M590號線改道，以提供特快服務；(九)建議延長590A號線的服務時間，以及擴展服務至每日行駛，但縮減90號線下午繁忙時間後的班次；(十)因應乘客量，建議減少4條過海隧道路線(即641、690、692及969A號線)的服務時間，並將N969號線改道。 - 各委員對本議題有以下提問及意見： - 詢問能否以小巴服務取代19號巴士線； - 由於85名乘客因縮短19號巴士線服務時間，而需要轉車，認為是項重整建議對跑馬地的居民有點不公平； - 請署方及巴士公司考慮分階段縮短19號巴士的服務時間，以給予使用者適應期，並建議縮短服務時間至約晚上十一時三十分； - 請巴士公司改善19號線服務，以提高乘客量； - 請署方及巴士公司確保更改5S號巴士的起點不會影響跑馬地(下)巴士站附近的交通情況，因為該處的交通已非常繁忙，經常有多輛巴士停泊； - 詢問受25號線改道影響的570名乘客若改乘11號線，會否令11號不勝負荷； - 認同本年度灣仔區巴士路線發展計劃有助改善道路交通及空氣污染； - 請署方及巴士公司考慮將乘客量較低的路線，由雙層巴士改為單層巴士；以及 - 請署方及巴士公司在實施計劃後作定期檢討。 - 朱慧詩女士回應說，為更有效運用路面資源，以及考慮到受影響乘客可轉乘其他巴士路線，署方因此建議縮短19號巴士線的服務時間；但由於小巴與巴士的載客量相差甚遠，若以小巴服務取代19號巴士線，則有需要增加行車次數，可能對交通造成較大的影響。 - 曾啓亮先生對委員的提問有以下回應： - 受縮短19號巴士線服務時間影響，而需要轉車的85名乘客，可選擇8X或10號巴士，它們的班次較為頻密，而巴士公司亦會提供轉乘優惠，使乘車價格不變。相信是項重整建議對有關乘客影響不太； - 5S號線的主要作用是在早上繁忙時間疏導人潮，故該號線的車輛不需要在跑馬地(下)巴士站長時間停泊，對該處交通影響不大；以及 - 受25號線改道影響的570名乘客亦可改乘其他巴士路線，而在繁忙時間乘25號線由中央圖書館、軒尼詩道往中環碼頭的乘客不多，相信其他路線有空間為受影響的乘客服務。 - 主席總結説，委員會認同各項提升服務建議，但請署方及巴士公司留意委員對5S及19號巴士服務重整的建議。除此之外，委員會支持巴士服務重整安排的其他項目。 - 主席代表跑馬地居民多謝巴士公司改善117號線的服務。他認同在巴士站提供巴士到達時間表可方便乘客預計時間，並建議巴士公司善用此項服務，以及在重整巴士服務前多作宣傳，使計劃得以順利推行。 - 委員藉此機會希望巴士公司及署方考慮提升有關巴士服務的無障礙設施，因為相對九龍及新界區，香港島的該等設施較為不足。委員特別希望巴士公司提供更多低地台巴士，以及考慮在中環巴士總站加建斜道，以方便行動不便的人士上落巴士。亦有委員對巴士司機的培訓及作息制度表示關注。 (朱慧詩女士、王麗玲女士、曾啓亮先生及馬詹唯先生討論此項議題後，於三時○五分離席。) |  |  |  |
| 第6項：二○一○年度工作計劃及成立工作小組 - 主席報告，委員會屬下發展、規劃及交通安全推廣工作小組(非常設)的任期己於二○一○年二月十五日屆滿。 - 各委員就本年度工作計劃提出以下建議： - 與道路安全議會以及香港島耆英交通安全隊合作，繼續向區內長者推廣道路安全訊息； - 舉辦更多與地區發展及規劃有關的活動；以及 - 可考慮會否有合適的項目申請「多元化社區活動」撥款。 |  |  |  |
| - 委員會通過成立常設的發展、規劃及交通安全推廣工作小組，與地區團體合辦各類推廣發展、規劃及交通安全的活動。 |  |  |  |
| 資料文件 第7項：2009/2010年度發展、規劃及交通委員會撥款使用情況 (發展、規劃及交通委員會文件第3/2010號) - 委員會備悉上述文件。 第8項：灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會行動清單 (發展、規劃及交通委員會文件第4/2010號) - 委員會備悉上述文件。 其他事項 - 警務處艾明敦先生向委員報告警方跟進春園街代客泊車的情況。他表示，該代客泊車服務已經停止運作，如各委員在灣仔區內發現類似問題，可即時與他聯絡。 - 委員多謝警方的跟進行動，並請警方繼續在春園街加強執法，控告違例泊車。 - 另外，運輸署梁昌杰先生表示，他將於本年三月離開現任的崗位。他多謝各委員在他任期五年間對他的支持。 - 主席表示，委員會與梁先生合作愉快，並祝他日後工作順利。 第9項：下次會議日期 - 主席宣布，下次會議將於二○一○年四月二十日(星期二)下午四時正舉行。 議事完畢，會議於下午三時三十分結束。 |  |  |  |

灣仔區議會秘書處

二○一○年四月

會議記錄於二○一○年四月二十日正式通過。