香港特別行政區

第三屆灣仔區議會屬下

發展、規劃及交通委員會

第十五次會議記錄

日 期：二○一○年四月二十日（星期二）

時 間：下午四時十分

地 點：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓

灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

主席

吳錦津議員, MH, JP

委員

黎大偉議員 (副主席)

孫啟昌議員, BBS, MH, JP

伍婉婷議員

李均頤議員

李碧儀議員

鍾嘉敏議員

邱浩波議員, BBS, MH, JP

麥國風議員

黃宏泰議員

黃楚峰議員

鄭其建議員

鄭琴淵議員, MH

蕭志雄議員

增選委員

何帶勝先生

李耀光博士

陳茂強先生

馬桂怡女士

政府部門代表

黃佩心女士		灣仔民政事務助理專員

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

李秀萍女士		地政總署高級產業測量師／港島東2（港島東區地政處）

林志強先生		土木工程拓展署高級工程師5（港島發展部2）

劉國強博士	香港環境保護署高級環境保護主任（區域南）4

艾明敦先生		香港警務處灣仔區行動主任

鄭達昌先生		規劃署城市規劃師／港島5

朱慧詩女士	運輸署高級運輸主任／灣仔
陳振平先生	運輸署工程師／灣仔2

其他政府部門代表

黃棟剛博士	首席環境保護主任(特別職務)

出席議程第5項

譚振强先生	高級環境保護主任(廢物管理政策)

出席議程第8項

許健華先生	機電工程署署理高級工程師

機構代表

關志偉先生	AECOM駐地盤總工程師

鄧鈺怡女士	AECOM駐地盤高級工程師

鄺天慶先生	AECOM駐地盤高級工程師

出席議程第7項

胡國威先生	俊和 - 中國中鐵聯營地盤總管

余強先生	俊和 - 中國中鐵聯營交通工程師

李偉聲先生	何黃交通顧問有限公司交通顧問

秘書

蔡雋妍女士	灣仔民政事務處行政主任（區議會）3

缺席者

增選委員

陳汝平先生

政府部門代表

黃俊鴻先生	路政署高級區域工程師／港島西北區

|  |  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開會詞 主席歡迎各委員及政府部門代表出席灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會第十五次會議。主席報告，陳汝平委員因事未能出席會議。 |  |  |  |
| - 主席報告，運輸署灣仔高級運輸主任朱慧詩女士接替了梁昌杰先生。另外，規劃署署理高級城市規劃師馮智文先生因事未能出席會議，由城市規劃師鄭達昌先生代替。 |  |  |  |
| - 主席請委員留意建議的討論時間。 |  |  |  |
| 第1項︰通過灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會第十四次會議記錄 - 經邱浩波議員動議，黎大偉議員和議，通過上述會議記錄。 報告事項 第2項︰發展、規劃及交通委員會屬下工作小組進度報告 (發展、規劃及交通委員會文件第7/2010號) - 委員會備悉上述文件。 (李碧儀議員、鄭琴淵議員及李耀光委員於四時十二分出席會議。) 第3項：運輸署：灣仔區主要臨時交通措施概覽 (發展、規劃及交通委員會文件第11/2010號) - 朱慧詩女士表示，為配合二○一○年四月十八日的遊行活動而實施的封路及交通改道措施已順利完成。此外，為配合(一)：二○一○年四月二十四日由法輪功組織發起由維園至中聯辦的遊行活動；以及(二)：二○一○年五月一日的五一勞動節遊行活動，署方將在灣仔區實施相應的封路及交通改道措施。待有關安排及詳情落實後，署方會發出公告。 - 委員會備悉上述文件。 (會後補註：秘書處已於二○一○年四月三十日向各委員傳閱有關的臨時交通措施安排。) |  |  |  |
| 第4項: 土木工程拓展署：灣仔區工程概覽 (發展、規劃及交通委員會文件第8/2010號) - 林志強先生向委員介紹文件如下： - 文件涵蓋區內有關交通運輸、土地發展、水務供應、防止山泥傾瀉、市區綠化、環境保護以及公眾生的工程進度，所有工程的進度大致良好； - 為跟進委員關注駱克道消防局對出過路處的安全問題，署方已向運輸署反映鍾嘉敏議員所收集的居民初步意見，運輸署表示會積極考慮。 - 委員會備悉上述文件。 (黃棟剛博士及譚振强先生於四時十五分出席會議。) (黃宏泰議員於四時二十三分出席會議。) 討論事項 |  |  |  |
| 第5項：環境保護署：廢電器電子產品生產者責任計劃 (發展、規劃及交通委員會文件第12/2010號) - 主席歡迎環境保護署首席環境保護主任(特別職務)黃棟剛博士及高級環境保護主任(廢物管理政策)譚振强先生就議題出席會議。 - 譚振强先生向委員介紹文件，並補充如下： - 由於香港的自願性生產者責任計劃只能處理約1%的廢電器電子產品，而現時依賴出口的策略既不符合環保原則，亦不會持續可行，故香港必須積極考慮實行強制管理，以應對廢電器電子產品量日增的情況； - 根據國際經驗，已實行相關措施的國家多採用循序漸進的方式處理廢電器電子產品，因此，署方建議計劃初期先涵蓋「四電一腦」，即電視機、雪櫃、洗衣機、冷氣機和電腦產品；以及 - 現時大部份香港的廢電器電子產品均出口海外，故需要加強廢電器電子產品的流向管理，以為本地回收業營造規模及創造經濟效益。 - 各委員對本議題有以下提問及意見： - 原則上同意需要妥善處理廢電器電子產品，以減低對環境的污染，並推動循環再用，但擔心是項計劃會影響二手電器商(二手商)的生計，詢問是項計劃如何吸納此等人士； - 詢問如何提高二手商處理廢電器電子產品的安全意識； - 認為應研究如何延長電器電子產品的壽命，並培訓更多電器電子產品維修技工，以減少產生廢電器電子產品； - 認為由小型分銷商及零售商回收廢電器電子產品的效益不大，應考慮規管製造商回收有關產品； - 認為應讓各持分者分擔責任； - 建議為回收業人士提供合適的支援及培訓； - 認為顯式收費能讓消費者感受到頻密換電器電子產品所須付出的費用，這樣較具教育意味，因此應該採用；以及 - 在決定分擔成本時，收費款額除了應反映所需處理的工序外，亦應充分考慮其他因素，包括回收商所得的利潤，並應清晰界定小型電器及大型電器的分別。 - 黃棟剛博士對委員的提問及意見有以下回應： - 現時大部份香港的廢電器電子產品均由二手商回收再出口；廢電器電子產品所賣得的價錢，視乎產品的狀況而定。一般而言，二手商會以較高價錢收購狀況較好可作重用的產品，故市民普遍會將此等產品賣給二手商。是項計劃希望利用現有的網絡，加強二手商回收上述產品。若回收的可重用產品未能在香港使用，亦希望能配合出口重用； - 至於一些不能重用的產品，二手商會向市民收取處理費用；因此，是項計劃希望透過零售商回收此等產品，再交由營辨商處理； - 是項計劃建議透過發牌制度，加強對處理及儲存廢電器電子產品的規管，以避免污染環境及保障參與人士的健康； - 署方認為實行全面的廢電器電子產品生產者責任計劃有助推動二手重用，並可妥善、環保地處理廢電器電子產品； - 署方在是次諮詢中收集了不同回收界別人士的意見；在收集廢電器電子產品方面，本計劃希望加強地區收集網絡，並在各區設立收集點，集中收集有關物品； - 至於處理廢電器電子產品方面，本港暫時沒有具規模的回收商能在乎合環保標準的環境下拆解回收產品；計劃希望透過補貼設立一個或多個合乎環保及技術規格的回收設施。目前，署方仍在諮詢，包括讓多家回收商參與回收的方式；以及 - 署方會深入考慮各委員提出的意見。 (黃棟剛博士及譚振强先生討論此項議題後，於四時五十分離席。) |  |  |  |
| 第6項：運輸署：銅鑼灣地區道路改善工程 (發展、規劃及交通委員會文件第10/2010號) - 陳振平先生向委員介紹文件，並補充如下： - 在擴闊禮頓道東行線由堅拿道東至勿地臣街的工程中，行人過路處的闊度將由四米擴闊至六米，以增加行人流量；並會將原有的兩條行車線擴至三線，這有助維持東行線暢通；運輸署已請路政署展開有關工程； - 署方正籌備把霎東街近堅拿道東路口擴闊至兩線行車，並重整堅拿道東現有行車線。待路政署完成探討地下管道設施後，便能落實工程時間； - 在改善連道與加路連山道的滙合處工程中，現有的兩個安全島將會取消，以改善車流； - 由於收回霎東街近勿地臣街路口的僭建鋪位需時，擴闊霎東街與勿地臣街交界的行人路，能縮短行人過路處的距離及綠燈時間； - 在勿地臣街加設私家車上落客位能把在時代廣場附近上落客的車輛分流； - 建議試行擴闊勿地臣街近禮頓道一段，若效果理想，才落實工程；以及 - 期望摩利臣山道、堅拿道東與禮頓道交界的改善工程能減少車輛的等候時間。 - 各委員對本議題有以下提問及意見： - 請署方注意改善工程的執行次序及方法，並與警方配合，給予道路使用者充分通知； - 同意擴闊禮頓道東行線(即由堅拿道東至勿地臣街)有助改善該處的交通情況； - 認為在電車站附近加設廣告板前，應考慮這做法會否令電車站的闊度收窄； - 詢問若重置現時在波斯富街的電車站，會增加多少汽車流量，能否與燈號協調，以及行人路將會擴闊多少； - 詢問兩個電車站的距離應有多遠，以及重置現時在波斯富街的電車站會否對電車乘客造成不便； - 同意重置現時在波斯富街的電車站，和取消現有的巴士專線，有助改善該處的交通情況； - 同意擴闊霎東街與勿地臣街交界的行人路，但長遠而言，則希望能拆除霎東街的僭建鋪位及地台； - 詢問可否禁止車輛停泊在霎東街上落貨； - 詢問警方在霎東街票控車輛違例停泊的數字； - 由於附近已有其他私家車上落客位，在勿地臣街加設私家車上落客位會影響該處附近的交通流量，因此認為不應實行是項措施； - 詢問擬議增設交通監察攝錄機系統的解象度，以及會否拍攝到民居； - 同意可試行延長羅素街過海的士站的運作時間； - 建議給予清晰指示，分辨過海的士站及非過海的士站； - 請警方在銅鑼灣地區加強執法，票控不遵守交通規則的司機； - 詢問這些道路改善工程會否配合銅鑼灣區行人隧道勿地臣街的伸延計劃；以及 - 認為在日後的大型重建項目中，署方應作更完善的交通規劃，包括考慮大型建築物內是否有足夠的泊車及上落貨位置。 - 陳先生對委員的提問及意見有以下回應： - 署方會與警方配合，執行這些改善工程； - 重置波斯富街電車站工程將會把行人路擴闊約三米；而重置後能確保至少有一條行車線可經常行車，並改善人流；署方亦會於落實工程細節時調節該處的燈號； - 會於稍後提供關於兩個電車站距離的資料； - 霎東街附近的商戶需要使用霎東街的上落貨位； - 可考慮將霎東街改為單線行車； - 署方知悉委員認為不應在勿地臣街加設私家車上落客位，並會再詳細研究是否實行此項措施； - 所有交通監察攝錄機在轉向民居時會自動調低解象度，以確保拍攝不到民居。此外，建議增設的交通監察攝錄機只有五米高； - 待落實延長羅素街過海的士站運作時間方案後，署方會提供適當配套；以及 - 這些道路改善工程與銅鑼灣區行人隧道屬不同的工程，但會互相配合。 - 艾明敦先生回應說，可於會後提供關於霎東街附近票控車輛違例停泊的數字，但他表示，警方多數先會向在該處停泊車輛的司機提出口頭警告。 (會後補註：秘書處已於二○一○年五月三日向各委員傳閱警方提供的數字。) (陳茂強委員於五時四十五分離席；黃宏泰議員於五時五十分離席；蕭志雄議員及馬桂怡委員於五時五十五分離席；黎大偉議員及李耀光委員於六時○五分離席。) (關志偉先生、鄧鈺怡女士、鄺天慶先生、胡國威先生、余強先生及李偉聲先生於五時五十分出席會議。) 第7項：土木工程拓展署：灣仔發展計劃第二期及中環灣仔繞道灣仔段臨 時交通措施概覽 (發展、規劃及交通委員會文件第13/2010號) - 主席歡迎土木工程拓展署高級工程師林志強先生、工程顧問公司AECOM駐地盤總工程師關志偉先生及駐地盤高級工程師鄧鈺怡女士和鄺天慶先生；承建商俊和 - 中國中鐵聯營地盤總管胡國威先生及交通工程師余強先生；以及何黃交通顧問有限公司交通顧問李偉聲先生就議題出席會議。 - 林志強先生憶述灣仔區議會主席在中環灣仔繞道工程動土禮時謂：「他和副主席就中環灣仔繞道工程的施工已等待了十年，終於見證該工程的展開。期盼中環灣仔繞道能盡快落實通車，以解決灣仔區內日益嚴重的交通問題。」他相信上述的期盼也代表各委員的心聲。林先生續表示，經工程顧問公司核實，承建商需要於施工期間實施相應的臨時交通措施。林先生強調，所有臨時交通措施，必須要遵守一項重要原則：對現時區內的交通影響減至最少。林先生續說，灣仔區議會是署方很重要的合作伙伴，各委員對區內的認識和交通情況瞭如指掌，希望委員能提供寶貴意見，令承建商所提議的臨時交通措施得以妥善安排。 - 余強先生向委員介紹文件，並補充如下： - 交通管理聯絡小組的成員除了文件所列的人士外，亦包括中環灣仔繞道其他承建商、渠務署及水務署代表；此外，承建商在適當時候也會邀請未來區內各項工程（如沙中線）的代表加入交通管理聯絡小組； - 小組將定期舉行會議，討論各項交通管理方案，而承建商及交通顧問會按小組成員的意見修改方案，並將經修改的方案提交工程顧問公司核實； - 顧問公司會在經核實的交通管理方案上加簽，並設定有效日期。承建商在收到經核實的方案後，會聯絡相關單位安排施工，並於有效日期內完成工程； - 若工程需要改期，承建商須再次向交通管理聯絡小組提交交通管理方案，小組會按當時的交通情況審批方案； - 就搬遷博覽道東的士站而實施的臨時交通措施，承建商會配合香港會議展覽中心大型展覽期間的額外道路使用要求，並與運輸署、的士業界及旅遊巴士業界商討安排，以及確保晚間觀光小輪的渡頭運作不會受影響； - 有關鴻興道近杜老誌道的臨時交通改道措施，鴻興道現時的行車線數目將會保留，亦會預留路面位置確保車輛進入石油氣加氣站不會受影響。在施工期間，鴻興道的臨時交通改道措施，將分數個階段實施，並在上述原則下進行； - 在拆除運盛街行人天橋西面的樓梯時，將佔用部份運盛街行人路面位置，但會保持最少1.5米的行人通道；當進行移走所拆除的樓梯工序時，因涉及高空吊運，為確保公眾安全，需要暫時封閉該段行人路，但會提供相應的臨時行人通道；有關封閉該段行人路的措施，將避免與石油氣加氣站使用的高峰時間重疊；以及 - 上述交通改道措施的細節將於交通管理聯絡小組會議討論及審批。 - 委員詢問拆除運盛街行人天橋西面樓梯的原因。 - 林先生回應說，在灣仔發展計劃第二期及中環灣仔繞道工程中，鴻興道的水務署海水抽水站將遷移至運盛街行人天橋側的地段，出入口將設置於西面樓梯附近，故需要拆除天橋的西面樓梯。而在長遠規劃中，當局將沿運盛街興建新行人天橋，連接腹地至新海旁。 (關志偉先生、鄧鈺怡女士、鄺天慶先生、胡國威先生、余強先生及李偉聲先生討論此項議題後，於六時十五分離席。) (許健華先生於六時十五分出席會議。) 書面問題 第8項：關注上環石油氣加氣站將會短暫關閉而可能引至灣仔運盈街加氣站超負荷及引發嚴重交通問題 (發展、規劃及交通委員會文件第14/2010號) - 主席歡迎機電工程署署理高級工程師許健華先生就議題出席會議。 - 提出書面問題的議員向委員介紹書面問題，並補充如下： - 議員最近收到不少的士業界的意見，認為石油氣加氣站不足，以致的士進入灣仔運盈街加氣站時，經常要排隊約半小時，而警方亦在該處執法； - 上環石油氣加氣站為香港島最大的石油氣加氣站，由於早前中石化的石油氣懷疑發生問題，導致灣仔運盈街加氣站的使用量增加，加上灣仔發展計劃第二期及中環灣仔繞道的工程即將展開，上環石油氣加氣站短暫關閉將可能引至灣仔運盈街加氣站超負荷及引發嚴重交通問題； - 認為根據地理位置，上環石油氣加氣站關閉對灣仔加氣站的影響最大，亦認為石油氣驅動的車輛未必有足夠的燃氣到更遠的加氣站加氣，而較小型石油氣站的石油氣也常售罄；以及 - 詢問上環石油氣加氣站的預計關閉時間，以及可否分階段關閉。 - 許先生回應說，根據氣體安全（氣體供應）規例規定，石油氣加氣站的地下儲存缸須每十年最少檢驗一次，機電工程署因此要求營運上環石油氣加氣站的油公司，於本年九月中為達十年期限的地下儲存缸安排覆檢工作。當檢驗工作進行時，基於安全理由，在施工期間，加氣站可能需要關閉。油公司方便為了縮短迤工期，計劃更換新的儲存缸，有關的覆檢工作預計可縮短至約兩個半月。署方理解檢驗工作會對業界造成影響，而署方亦會與油公司緊密聯絡，希望有關工作盡快完成，並在不影響公眾安全的大前題下考慮不同方案。 - 陳振平先生回應說，運輸署會配合機電工程署的安排，呼籲的士業界在繁忙時間盡量使用其他加氣站。署方亦會與警方配合，並在灣仔發展計劃第二期及中環灣仔繞道工程的交通管理聯絡小組會議中商討解決方案，例如延長鴻興道的停車處。 - 委員請機電工程署及運輸署積極協調和跟進此問題，並研究在上環石油氣站附近增設臨時石油氣缸，或分階段關閉上環石油氣加氣站的可行性，以減低上環石油氣加氣站短暫關閉而對灣仔加氣站及交通造成的影響。委員並請署方就上述問題向委員會提交書面回覆，詳細交待署方計劃採取的措施。 |  |  |  |
| (許健華先生討論此項議題後，於六時二十八分離席。) |  |  |  |
| 資料文件 第9項：2010/2011年度發展、規劃及交通委員會撥款使用情況 (發展、規劃及交通委員會文件第9/2010號) - 委員會備悉上述文件。 其他事項 第10項：下次會議日期 - 主席宣布，下次會議將於二○一○年六月十五日(星期二)下午四時正舉行。 議事完畢，會議於下午六時三十分結束。 |  |  |  |

灣仔區議會秘書處

二○一○年六月

會議記錄於二○一○年六月十五日正式通過。