香港特別行政區

第三屆灣仔區議會屬下

地區工程及設施管理委員會

第十四次會議記錄

日 期︰二○一○年二月九日（星期二）

時 間︰下午四時正

地 點︰香港軒尼詩道130號修頓中心21樓灣仔區議會會議室

出席者

主席

黃宏泰議員

副主席

李均頤議員

委員

伍婉婷議員

吳錦津議員, MH, JP

李碧儀議員

邱浩波議員, BBS, MH, JP

孫啟昌議員, BBS, MH, JP

黃楚峰議員

鄭其建議員

鄭琴淵議員, MH

蕭志雄議員

鍾嘉敏議員

缺席

黎大偉議員

政府部門代表

陸綺華專員, JP	灣仔民政事務專員

黃佩心女士 	灣仔民政事務助理專員

余嘉齡女士	灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理（香港東）

戴錫華先生	康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理

林芳女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長（灣仔）（署任）

其他政府部門及機構代表

出席議程

第3項

楊詠琴女士				 康樂及文化事務署總經理(觀眾拓展,藝術節及娛樂節目)

黃淑芬女士	康樂及文化事務署高級經理(港島文化事務)

出席議程

第4項

梁淦章先生	機電工程署服務發展經理

冼俊豪先生	機電工程署工程師(服務發展組)

梁國怡先生	民政事務總署建築師(工程)9

黃星華先生	民政事務總署工程師(1)

李錦祥先生	水務署工程師/顧問工程管理(7)

黃仲達先生				 艾奕康有限公司代表

出席議程

第7項

何倩芝女士				 艾奕康有限公司代表

陳敬偉先生	城市拓展國際有限公司代表

莊志強先生	添利建築有限公司代表

莫鳳軒先生				 伍秉堅(香港)有限公司代表

林子雄先生				 聯協建築師事務所有限公司代表

蔣文琴女士				 聯協建築師事務所有限公司代表

談偉倫先生				 湯瑪士(香港)有限公司

阮卓豪先生				 杜志成父子有限公司

秘書

葉綺華女士	灣仔民政事務處一級行政主任（區議會）

____________________________________

|  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 開會辭 主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第十四次會議。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》在會議中申報利益。 |  |  |
| 2. 主席宣布，黎大偉議員於會議前通知秘書處，因個人商務而未能出席是次會議。按《灣仔區議會常規》第51條的規定，黎議員會被視作缺席本次會議。 |  |  |
| 第1項：通過地區工程及設施管理委員會第十三次會議記錄 |  |  |
| 3. 主席宣布，秘書處沒有收到修訂第十三次會議記錄的建議。經鄭琴淵議員動議，鍾嘉敏議員和議，通過第十三次會議記錄。 |  |  |

|  |  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 討論事項 |  |  |  |
| 第2項：地區小型工程計劃建議工程項目 (a) 於寶雲道緩跑山徑地面加設方向箭咀 |  |  |  |
| 4. 主席表示，委員會在第十三次會議上曾就是項工程作出討論，並原則上同意在上址加裝一些設施以減少使用者相撞。委員會當時建議在路旁安裝指示牌或於緩跑山徑彎位安裝圓鏡以取代在地面髹上方向箭咀，並同意由灣仔民政處研究有關建議的可行性，於下次會議報告最新進展。 |  |  |  |
| 5. 主席表示曾於2010年1月13日與灣仔民政事務處人員到寶雲道實地視察。經研究後，主席建議於灣仔區內的寶雲道兩端加裝行人指示牌，提醒緩跑人士靠左行，以減少使用者相撞，地點 如下︰ |  |  |  |
| (i) | 近司徒拔道迴旋處 - 豎立一個高約2米的行人指示牌。行人指示牌面積約A4， 內容是「緩跑人士請靠左行 Joggers, please keep left」。 |  |  |
| (ii) | 近寶雲道花園 - 豎立一個高約2米的行人指示牌或在欄杆上安裝行人指示牌。行人指示牌面積約A4，內容是「緩跑人士請靠左行 Joggers, please keep left」。 |  |  |
| 6. 經討論後，委員會支持有關工程計劃，並就指示牌的設計提出修改建議。委員會囑咐灣仔民政處職員在修改有關設計後，交秘書處以傳閱文件方式供委員會考慮。 |  |  | 灣仔民政處 秘書處 |
| 〔會後註：秘書處已於2010年2月11日將經修訂的行人指示牌設計以傳閱方式供委員會考慮（地區工程及設施管理委員會文件第 12/2010號），有關修訂設計已於2月19日獲得通過。〕 |  |  |  |
| 〔孫啟昌議員於下午四時二十分加入會議。〕 |  |  |  |
| 討論事項 |  |  |  |
| 第3項：社區演藝節目試驗計劃 (地區工程及設施管理委員會第11/2010號文件) |  |  |  |
| 7. 主席歡迎康樂及文化事務署總經理(觀眾拓展,藝術節及娛樂節目)楊詠琴女士及高級經理(港島文化事務)黃淑芬女士出席是項議程。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 助理專員黃佩心女士及康文署代表楊詠琴女士向委員會簡介試驗計劃的內容，並請委員會考慮下列建議－ |  |  |  |  |  |  |
| (i) | 同意在灣仔區試行上述計劃； |  |  |  |  |  |
| (ii) | 提供跑馬地禮頓山社區會堂並預留特定時段推行試驗計劃；及 |  |  |  |  |  |
| (iii) | 選取合適的表演藝術範疇於灣仔區推行「社區演藝節目試驗計劃」，以便康文署助邀聘合適的藝團為區內居民提供免費演藝活動，例如演出、工作坊、示範講座等。 |  |  |  |  |  |
| 〔吳錦津議員於下午四時四十分加入會議。〕 |  |  |  |  |  |  |
| 9. 委員會就選取合適的表演藝術範疇於灣仔區推行「社區演藝節目試驗計劃」提出意見，希望此計劃不會局限於每一區只推廣單一項演藝節目，並建議康文署就港島四區區議會各自選取的藝術範疇，邀請合適的藝團於四區巡迴表演，以豐富市民及社區人士的藝術體驗。楊詠琴女士回應，此項計劃的目的是進一步把文化藝術推廣至社區層面。她表示康文署會按各區提供的意見，助邀聘藝團在未來一年內於每區推行3至4項不同藝術範疇的演藝項目，透過為區內居民提供免費演藝活動，例如演出、工作坊、示範講座等，促進社區藝術文化的發展，及配合西九文化區落實發展。 |  |  |  |  |  |  |
| 10. 經討論後，委員會原則上同意由2010年4月開始於灣仔區試行上述計劃一年，並在禮頓山社區會堂預留特定時段推行計劃。就有關計劃下的表演藝術範疇，委員會建議的優先次序為：(1)戲劇（即包括粵劇、京劇及崑劇等）；(2)劇藝 (即包括話劇、默劇及木偶劇等)；(3)音樂；(4)舞蹈；及(5)跨媒體藝術。 |  |  |  |  |  |  |
| 〔康文署代表楊詠琴女士及黃淑芬女士於下午五時十五分離開會議。〕 |  |  |  |  |  |  |
| 撥款申請 |  |  |  |  |  |  |
| 第4項：地區小型工程計劃撥款申請 |  |  |  |  |  |  |
| - 於駱克道行人專用區一帶安裝閉路電視系統 （地區工程及設施管理委員會第8/2010號文件）(經修訂) |  |  |  |  |  |  |
| - 於渣甸坊行人專用區一帶安裝閉路電視系統 （地區工程及設施管理委員會第9/2010號文件）(經修訂) |  |  |  |  |  |  |
| - 於白沙道行人專用區一帶安裝閉路電視系統 （地區工程及設施管理委員會第10/2010號文件） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 負責人 |
| 11. 主席歡迎機電工程署(以下簡稱「機電署」)服務發展經理梁淦章先生及工程師(服務發展組) 冼俊豪先生出席是項議程。 |  |  |  |  |  |  |
| 12. 灣仔區議會主席孫啟昌議員表示，鑑於銅鑼灣駱克道行人專用區於2009年12月12日發生高空擲物事件，灣仔區議會即時成立灣仔區高空擲物事件工作小組(以下簡稱「工作小組」)，並與灣仔民政處、警方及機電工程署合作，研究在區內三個人流密集的行人專用區安裝閉路電視系統，以監察高空擲物，保障道路使用者的安全。工作小組在是次會議共提交了三份撥款申請，建議於三個行人專用區內合共五座大廈安裝閉路電視系統。 |  |  |  |  |  |  |
| 13. 委員會主席黃宏泰議員表示，委員會只會專責討論是否撥款供機電署於銅鑼灣行人專用區安裝閉路電視，至於一切安裝問題和應用細節(如鏡頭的安裝方向、於各大廈安裝的鏡頭數量，及閉路電視的系統操作指引等)，則繼續由工作小組跟進。 |  |  |  |  |  |  |
| 14. 機電署代表梁淦章先生簡介文件及工程內容。梁先生表示，由於銅鑼灣的地理環境較複雜，閉路電視需要覆蓋的範圍較廣，每個位置需要安裝的鏡頭亦較多，加上這些鏡頭較一般鏡頭的影像清，費用亦較一般鏡頭昂貴。因此，上述三項工程的維修保養費用及總工程造價亦會相對增加，並較早前在旺角行人專用區安裝的閉路電視系統昂貴，有關的工程造價預算分別為227萬、125萬及238萬，合共590萬，工程預計在確定撥款及用家要求後的六個月內完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 15. 經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款，並促請部門加快工程，希望可於六個月內完工。此外，有委員建議民政處與機電署加強與相關大廈居民的溝通，讓他們了解工程的細節及如何令大廈管理配合閉路電視系統的執行。 |  |  |  |  |  | 灣仔民政處 機電工程署 |
| 〔機電署代表於下午五時三十五分離開會議。〕 |  |  |  |  |  |  |
| 〔會後註：灣仔民政處已聯同灣仔區議會、警方及機電署由 2010年3月中開始陸續在區內擬安裝閉路電視系統的大廈設立詢問站，為住戶講解計劃內容及解答問題，藉以加強與相關大廈居民的溝通。〕 |  |  |  |  |  |  |
| 報告事項 |  |  |  |  |  |  |
| 第5項：地區工程及設施管理委員會屬下工作小組進度報告 及委員會活動進度報告 (地區工程及設施管理委員會第3/2010號文件) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 負責人 |
| 16. 主席表示「加快重點工程工作小組」於2009年12月17日至2010年2月9日期間並無召開會議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第6項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度 雙月匯報 (地區工程及設施管理委員會第4/2010號文件) |  |  |  |  |  |  |
| 17. 戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度，其中重點匯報如下： |  |  |  |  |  |  |
| (I) |  | 綠化工程 - 署方在2009年12月及2010年1月份於區內共栽種了喬木約16棵、灌木約11313棵、時花約40063棵及鋪地性植物約2075 棵，以美化環境； |  |  |  |  |
| (II) |  | 改善工程 - 銅鑼灣花園第一階段的改善工程已經完成；而第二階段的工程已於2010年1月份展開，全部工程預計於3月完成； |  |  |  |  |
| 18. 委員會備悉文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 第7項：地區工程項目進度報告 （地區工程及設施管理委員會第5/2010號文件） |  |  |  |  |  |  |
| - 主席歡迎以下部門代表出席是項議程： |  |  |  |  |  |  |
| 民政事務總署 建築師(工程)9 工程師(1) |  |  | 梁國怡先生 黃星華先生 |  |  |  |
| 水務署 工程師/顧問工程管理(7) 艾奕康有限公司 城市拓展國際有限公司 添利建築有限公司 伍秉堅(香港)有限公司 聯協建築師事務所有限公司代表 杜志成父子有限公司 湯瑪士(香港)有限公司 |  |  | 李錦祥先生 黃仲達先生何倩芝女士 出席議程第5項 陳敬偉先生 莊志強先生 莫鳳軒先生 林子雄先生 蔣文琴女士 阮卓豪先生 談偉倫先生 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 負責人 |
| 20. 余嘉齡女士向委員會報告地區工程項目的進度報告，重點項目如下： |  |  |  |  |  |  |
| (I) 堅拿道天橋底美化工程計劃 (WC-DMW 016) |  |  |  |  |  |  |
| 21. 水務署代表李錦祥先生表示，水務署的承建商已於2月8日完成堅拿道東的水管更換工程，有關場地亦已交民政事務處承建商接收。 |  |  |  |  |  |  |
| 22. 城市拓展國際有限公司陳敬偉先生表示，民政事務處承建商已於2月9日進駐堅拿道東休憩處並展開工程。在3月初，承建商將進駐堅拿道西的休憩處，預計在兩個星期內拆除休憩處內的設施後，將場地交給水務署承建商進行水管更換工程。水務署初步預計在3月22日開始進行堅拿道西的水管更換工程，估計工程可在六個星期內完成，以便民政事務處承建商隨即展開天橋底美化工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 23. 委員會讚賞水務署能依時完成堅拿道東的水管更換工程，以便民政處的承建商可如期展開美化工程。此外，委員會促請顧問公司及承建商繼續加快進行有關工程，並提醒承建商避免於驚蟄期間進行工程，阻礙「打小人」的活動進行。 |  |  |  |  |  |  |
| 24. 主席建議顧問公司提供24小時的投訴熱線，供市民查詢/投訴有關工程引致的問題，並與當區議員保持緊密聯繫，以便加快處理鄰近居民/商戶就工程提出的投訴或查詢。 |  |  |  |  |  | 顧問公司 城市拓展國際 有限公司 |
| 〔水務署代表李錦祥先生、艾奕康有限公司代表、民政事務總署代表黃星華先生、城市拓展國際有限公司代表陳敬偉先生及添利建築有限公司莊志強先生於下午五時四十五分離開會議。〕 |  |  |  |  |  |  |
| (II) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心 (WC-DMW 058) |  |  |  |  |  |  |
| 25. 聯協建築師事務所有限公司林子雄先生向委員會簡介深化設計圖，並向委員會介紹建議使用的裝置物料及其優點，包括： |  |  |  |  |  |  |
| (i) |  | 在活動中心地面安裝無縫自流平(優點：包括物料較堅固、防菌、較易打理及維修費較低)； |  |  |  |  |
| (ii) |  | 在洗手間地台安裝較平便宜的瓷磚； |  |  |  |  |
| (iii) |  | 在入口位置的牆身安裝防火玻璃； |  |  |  |  |
| (iv) |  | 在用作間隔多用途活動室的隔板及室內其他位置的牆身安裝吸音防火板； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 負責人 |
| (v) |  | 在室內天花安裝鋁質吸音天花板/吸音石膏板，以抵銷無縫自流平較易反音的特性； |  |  |  |  |
| (vi) |  | 為配合多用途活動室的設計，天花需要安裝路軌以供隔板在室內遊走及間隔空間用； |  |  |  |  |
| (vii) |  | 在入口處安裝有顏色的防火玻璃，併合成不同圖案及預留位置放置告示； |  |  |  |  |
| (viii) |  | 洗手間及育嬰間的設計(洗手盆龍頭、梘液及乾手器均選用自動感應系統)及色調選擇； |  |  |  |  |
| (ix) |  | 確認室內燈光的照明度，並可配置光暗制。 |  |  |  |  |
| 26. 經討論後，委員會初步決定了部份裝置物料。林先生補充，工料測計師稍後會提供較精準的工程價格，供委員會參考。他重申工程費用並未包括室內的傢俱購置費用，顧問公司將就委員會的意見更新深化設計圖，於下次會議連同工程總綱時間表供委員會審批，並準備圖則供有關政府部門審批。 |  |  |  |  |  | 顧問公司 聯協建築師事務所有限公司 |
| (III) 公共藝術美化天橋計劃 (WC-DMW 011) |  |  |  |  |  |  |
| W-Design設計 |  |  |  |  |  |  |
| 27. 莫鳳軒先生表示，顧問公司已根據路政署的建議，更新了設計圖則，並正準備招標文件。 |  |  |  |  |  | 顧問公司 伍秉堅(香港)有限公司 |
| 〔民政事務總署代表梁國怡先生、伍秉堅(香港)有限公司代表、聯協建築師事務所有限公司代表、杜志成父子有限公司及湯瑪士(香港)有限公司代表於下午六時十五分離開會議。〕 |  |  |  |  |  |  |
| 資料文件 |  |  |  |  |  |  |
| 第8項：2009/10年度地區小型工程撥款使用情況 （地區工程及設施管理委員會第6/2010號文件） |  |  |  |  |  |  |
| 28. 秘書表示，截至是次會議前，委員會共批款約24,628,644元，以推行各項地區小型工程。秘書補充，連同是次會議已獲批的三份工程的撥款申請，委員會在2009/10年度已無撥款空間。 |  |  |  |  |  |  |
| 29. 委員會備悉文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 第9項：2009/10年度地區工程及設施管理委員會的灣仔區議會撥款使用情況 （地區工程及設施管理委員會第7/2010號文件） |  |  |  |  |  |  |
| 30. 委員會備悉文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 負責人 |
| 第10項：其他事項 |  |  |  |  |  |  |
| 31. 主席表示灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）余嘉齡女士將於2月尾榮休，主席謹代表委員會同人多謝余女士對委員會工作的支持，並祝余女士榮休後生活愉快。 |  |  |  |  |  |  |
| 第11項：下次會議日期 |  |  |  |  |  |  |
| 32. 主席宣布，下次會議將於二○一○年四月十三日（星期二）下午四時舉行。 |  |  |  |  |  |  |
| 33. 議事完畢，會議於下午六時二十分結束。 |  |  |  |  |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○一○年三月 |  |  |  |  |  |  |

本會議記錄於二○一○年四月十三日正式通過。