香港特別行政區

第三屆灣仔區議會屬下

地區工程及設施管理委員會

第十五次會議記錄

日 期︰二○一○年四月十三日（星期二）

時 間︰下午四時正

地 點︰香港軒尼詩道130號修頓中心21樓灣仔區議會會議室

出席者

主席

黃宏泰議員

副主席

李均頤議員

委員

伍婉婷議員

吳錦津議員, MH, JP

李碧儀議員

邱浩波議員, BBS, MH, JP

孫啟昌議員, BBS, MH, JP

黃楚峰議員

鄭其建議員

鄭琴淵議員, MH

黎大偉議員

蕭志雄議員

鍾嘉敏議員

政府部門代表

陸綺華專員, JP	灣仔民政事務專員

黃佩心女士 	灣仔民政事務助理專員

甘鎮昌先生	灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理（香港東）

戴錫華先生	康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理

林芳女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長（灣仔）（署任）

其他政府部門及機構代表

黃佩儀女士				 康樂及文化事務署策劃事務組高級行政主任

關博文先生	華潤物業有限公司代表

出席議程

第4項

羅鎮強先生	華潤物業有限公司代表

戴品德先生	雅邦規劃設計有限公司代表

蘇瑞山先生	雅邦規劃設計有限公司代表

梁傑文先生	呂元祥建築師事務所(香港)有限公司

張文政先生	呂元祥建築師事務所(香港)有限公司

梁國怡先生	民政事務總署建築師(工程)9

陳敬偉先生	城市拓展國際有限公司代表

莫鳳軒先生				 伍秉堅(香港)有限公司代表

議程

第8項

林子雄先生				 聯協建築師事務所有限公司代表

蔣文琴女士				 聯協建築師事務所有限公司代表

談偉倫先生				 湯瑪士(香港)有限公司

阮卓豪先生				 杜志成父子有限公司

秘書

葉綺華女士	灣仔民政事務處一級行政主任（區議會）

____________________________________

|  |  |  |  |  | 負責人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開會辭 主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第十五次會議，並歡迎新任灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）甘鎮昌先生出席是次地區工程及設施管理委員會。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》在會議中申報利益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1項：通過地區工程及設施管理委員會第十四次會議記錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 主席宣布，秘書處沒有收到修訂第十四次會議記錄的建議。經孫啟昌議員動議，邱浩波議員和議，通過第十四次會議記錄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跟進事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2項：地區小型工程計劃建議工程項目 - 於寶雲道緩跑山徑地面加設方向箭咀 (地區工程及設施管理委員會第19/2010號文件) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 主席表示，在委員會第十三及第十四次會議上，委員會曾就上述建議的工程項目作出討論，並同意在寶雲道兩端(即近司徒拔道迴旋處及近寶雲道花園)加裝行人指示牌，以減少使用者相撞。根據民政事務總署工程組的意見，有關工程的費用約32,000元，施工期約兩個月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 經討論後，委員會通過撥款於上址進行有關工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 討論事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4項：有關港灣道公園改造工程 (地區工程及設施管理委員會第20/2010號文件) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔是項議程於下午四時十分開始討論。〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 主席歡迎康樂及文化事務署策劃事務組高級行政主任黃佩儀女士、華潤物業有限公司關博文先生、羅鎮強先生，雅邦規劃設計有限公司戴品德先生及蘇瑞山先生，呂元祥建築師事務所(香港)有限公司梁傑文先生及張文政先生出席是項議程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 主席表示，委員會曾就改建港灣道公園一事作出多次討論，而有關討論在去年因上址擬被徵用為沙中線工料儲備工地而擱置。鑑於路政署經研究後，現已決定另覓其他合適地點代替港灣道公園作為沙中線施工時的支援工地，為重新啟動有關改造工程，主席遂邀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請了有關政府部門、華潤物業有限公司(以下簡稱「華潤」)及其顧問公司向委員會重新簡介其改建計劃及展示最新設計圖則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 雅邦規劃設計有限公司戴品德先生簡介文件及就港灣道公園的改造工程詳述有關設計，重點如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) | 園景設計 計劃重新包裝公園，務求配合該區居民、工作人士和其他相關團體的需要。新公園的設計將分成七個主要地區：(1)廣場連水景設施；(2)樹廊；(3)有蓋座椅區；(4) 小賣部和廁所；(5) 蔭蔽休憩園；(6) 南面花槽及；(7) 北面花槽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) | 斜坡及擋土牆 新公園內將再沒有任何斜坡、假山、小橋、擋土牆或類似結構； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) | 傷殘人士通道 新公園內所有園景功能區均有傷殘人士通道連接； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) | 兒童遊戲設備 新公園內將沒有任何兒童遊戲設備； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v) | 種植策略 公園內現有53棵樹木，花園外有17棵。計劃在工程後，其中27棵將會保留於原處，其餘43棵則會被移植至園內其他位置，另新加種27棵樹； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vi) | 管理及維修 公園現時由康樂及文化事務署負責管理和日常維修，建議在新公園完成後繼續現行管理模式。華潤表示，在相關政府部門的同意下，他們願意承擔公園日後的維修及保養費用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔鄭其建議員於下午四時二十分加入會議。〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔吳錦津議員於下午四時三十分加入會議。〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 呂元祥建築師事務所(香港)有限公司張文政先生補充，為配合華潤在灣仔的總部大樓翻新計劃，將會加建一部升降機供傷殘人士由低座前往港灣道公園，並將在園內加設傷殘人士專用的洗手間，以方便傷殘人士享用園內設施。此外，華潤亦建議將公園現時的圍牆拆卸，以加強公園的空間感及空氣流通。張先生表示華潤正向相關政府部門申請將現設於港灣道的過海的士站遷移到華潤日後重建後的低座範圍內，一方面可以在港灣道騰空一條行車線供一般車輛使用，減少交通擠塞的情況，另一方面亦可為市民提供一個有蓋的等候的士處。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 康文署代表黃佩儀女士表示，署方對華潤提交的港灣道花園重建方案及其他設施的改善計劃均持開放態度，並重申康文署的立場如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) | 私人財團如計劃代政府重建及管理政府現有的設施，必須向政府展示其工程可令市民大眾受惠而非從純商業利益的考慮而提出(即上址在重建後需維持其康樂用途及現有的使用安排，免費供市民使用，康文署亦可保留其最終管理權)； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) | 在有關計劃獲得區議會及市民的支持下，署方會因應實際情況及計劃的可行性，作出積極配合，其目的是為市民大眾帶來最大得益； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) | 有關重建計劃必須根據政府既定的行政程序處理，並於工程進行前與相關的政策局及政府部門商議有關安排； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) | 私人財團如希望重建公園計劃得以實行，必須向政府提交詳細建議書，詳列工程計劃的意向、對市民帶來的好處及財務安排等資料，讓康文署可就有關重建計劃諮詢政策局及政府部門及進行可行性研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 黃佩儀女士補充，民政事務局已表示支持華潤提交的方案及建議，但署方須要根據上述的既定行政程序處理有關申請，方案始可實行。有委員希望華潤或相關部門在推行方案前以科學性方法諮詢公眾及周遭持份者的意見，並在獲得政府批准有關方案後就公園的設計、維修管理及使用等規劃再諮詢區議會。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 有委員表示上址現時實有合共兩個的士站(過海及非過海的士站)，希望華潤向委員會澄清會否遷移所有的士站至華潤新總部大樓的底座內。此外，委員亦希望康文署回應公園在拆除圍牆後的管理安排。華潤代表關博文先生重申，華潤承諾會全資負責進行公園的重建工程，並負責日後的維修、清潔及管理等費用。華潤亦確認將會遷移上址兩個的士站至其新總部大樓的底座內。就公園拆除圍牆後的管理問題，康文署戴錫華先生表示，康文署轄下的公園一般均屬24小時開放，鄰近的告士打道花園亦屬無圍牆及24小時開放的公園。華潤代表稱，由於華潤的管理處正位於港灣道公園側，日後當樂意協助康文署管理公園。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 另有委員有以下查詢：(i)將公園轉為主題公園或寵物公園的可行性；及(ii)建議在公園加入藝術元素，放置一些藝術雕塑。華潤代表回應，由於港灣道公園的用家主要為鄰近上班族群及只有少數住宅用戶，他們在現階段的設計並未考慮加入寵物公園元素作為公園的主題，但不反對日後藉著加入一些設施(如藝術雕塑)，為公園注入不同特色，讓它成為灣仔北一個有特色的開放式廣場公園。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 康文署代表黃佩儀女士最後重申，華潤在進行其重建港灣道公園的方案時需要遵守兩大原則：(i)港灣道公園現時為一個公眾康樂設施，免費開放予市民使用，在任何模式的重建工程完成後，華潤必須保持其康樂用途及現有的使用安排；(ii)重建後的港灣道公園必須保持為一個公眾遊樂場所，康文署須保留其最終管理權。經討論後，主席歸納委員會原則上支持重建港灣道公園的方案，並希望康文署可就有關重建建議繼續根據政府既定的行政程序處理，諮詢相關政策局及政府部門，儘快落實有關工程。 |  |  |  |  |  | 康文署 |  |  |  |
| 〔康文署代表黃佩儀女士、華潤物業有限公司關博文先生、羅鎮強先生，雅邦規劃設計有限公司戴品德先生及蘇瑞山先生，呂元祥建築師事務所(香港)有限公司梁傑文先生及張文政先生於下午五時十分離開會議。〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3項：地區小型工程計劃建議 (a) 柯布連道9-13號一塊休憩地的美化工程 (地區工程及設施管理委員會第12/2010號文件) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 鄭其建議員向委員會簡介工程計劃，建議更換上址現有的圓柱型石凳及地磚，並重新設計該範圍及加強綠化，藉此美化環境，讓更多的居民可享用此休憩地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 甘鎮昌先生補充，如有關建議獲委員會支持，灣仔民政處會展開有關的工作，邀請民政事務總署工程組進行可行性研究，並稍後提交有關工程的撥款申請，供委員會審批。就加強綠化的建議，康文署代表戴錫華先生表示，上址不屬康文署管轄範圍，署方只負責花床內植物的日常保養工作。為了配合整體的改善工程，康文署承諾會加強保養有關植物以達綠化效果。 |  |  |  |  |  | 康文署 |  |  |  |
| 16. 經討論後，委員會原則上同意進行有關工程，並同意由灣仔民政處研究有關建議的可行性，於下次會議報告最新進展。 |  |  |  |  |  | 灣仔民政處 |  |  |  |
| 第5項：地區小型工程 預留中央款項的建議 (地區工程及設施管理委員會第21/2010號文件) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 陸專員向委員會簡介文件，表示立法會財務委員會在2010年1月22日批准整體撥款3億元，供18區區議會於2010至11年度推展地區小型工程。一如上個財政年度的安排，民政事務總署建議在2010至2011年度的整體撥款下，預留650萬元的中央款項以備下列用途：(i)各區緊急工程，例如在發生水浸的地點進行緊急疏浚、地區設施在意外中受到損毀須緊急維修等；及(ii)各區年度內其他不可預計的現金流量需求或需要由總署統籌的跨區工作等。經討論後，委員會同意有關的建議及安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報告事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第6項：地區工程及設施管理委員會屬下工作小組進度報告 及委員會活動進度報告 (地區工程及設施管理委員會第13/2010號文件) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 主席表示「加快重點工程工作小組」於2010年2月9日至2010年4月13日期間並無召開會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第7項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度 雙月匯報 (地區工程及設施管理委員會第14/2010號文件) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度，其中重點匯報如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I) | 綠化工程 - 署方在2010年2月及3月份於區內共栽種了喬木約7棵、灌木約13,296棵及鋪地性植物約1,082棵，以美化環境； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (II) | 改善工程 - 銅鑼灣花園燈光改善工程(WC-DMW 043)：已進入最後階段，正待建築署驗收各項工程，預計可於4月份完成； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 改善灣仔峽道休憩處設施(WC-DMW 064)：工程已進入最後階段，預計可於4月份完成； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 於黃泥涌道新月花園加設長者健體設施(WC-DMW 068)：安裝工程已於1月底完成； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 於春園街休憩處增設長者健體設施(WC-DMW 069)：安裝工程已於1月底完成； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 開放大坑徑休憩處予狗隻進入及改善大坑徑休憩處的設施：工程已進入最後階段，預計可於4月份完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 委員會備悉文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第8項：地區工程項目進度報告 （地區工程及設施管理委員會第15/2010號文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 主席歡迎以下部門代表出席是項議程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民政事務總署 建築師(工程)9 |  | 梁國怡先生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市拓展國際有限公司 伍秉堅(香港)有限公司 聯協建築師事務所有限公司代表 杜志成父子有限公司 湯瑪士(香港)有限公司 |  | 陳敬偉先生 莫鳳軒先生 林子雄先生 蔣文琴女士 阮卓豪先生 談偉倫先生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 甘鎮昌先生向委員會報告地區工程項目的進度報告，重點項目如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I) 公共藝術美化天橋計劃 (WC-DMW 011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W-Design設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 甘鎮昌先生向委員會報告，負責上述工程的定期合約顧問伍秉堅(香港)有限公司(以下簡稱顧問公司)曾於2010年3月27日致函民政事務總署工程組，查詢可否終止繼續有關工程項目。他補充，根據民政事務總署與顧問公司簽訂的合約條文規定，若顧問公司未能在18個月內完成工程規劃第4階段的詳細設計工作，委員會可酌情考慮終止有關工程項目。事實上，顧問公司在進行此階段的工作已超過29個月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 顧問公司代表莫鳳軒先生表示，他們與路政署分別就工程的設計上及技術上未能達成共識，加上工程在結構上的細節仍存在不少問題(即風阻問題)，他們遂向民政事務總署工程組查詢可否終止繼續有關工程項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 有委員質疑顧問公司為何一直未向委員會匯報進行深化設計時的困難而突然要求主動解除合約，並要求民政處提供至今已支付顧問公司的顧問費用。甘先生回應整個工程項目至今已支付約15萬元。經討論後，委員會建議儘快召開加快重點工程工作小組會議，續議有關事宜，並促請民政事務總署向委員會/工作小組提供書面文件，根據雙方簽訂的合約，解釋在顧問公司主動解約的情況下之賠償方案及他們需要承擔的責任。另一方面，委員會亦請民政事務總署提供在總署主動解除顧問公司合約的情況下之賠償方案等資料，供委員會/工作小組參考。 |  |  |  |  |  | 民政事務總署 工程組 |  |  |  |
| 〔會後註：委員會已於2010年5月6日召開加快重點工程工作小組續議上述事宜。經翻查顧問合約條款後，民政事務總署工程組表示顧問公司仍當履行其合約責任，繼續有關工程，直至工程保養期完結為止，而顧問公司亦已備悉民政事務總署工程組的要求，同意繼續有關工程。顧問公司現正綜合路政署過往的意見修改設計圖，預計設計圖將於2010年6月修改完成，並提交有關政府部門審批。〕 |  |  |  |  |  | 顧問公司 伍秉堅(香港)有限公司 |  |  |  |
| 〔蕭志雄議員於下午五時四十分離開會議。〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔伍秉堅(香港)有限公司代表於下午五時五十分離開會議。〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (II) 堅拿道天橋底美化工程計劃 (WC-DMW 016) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 甘鎮昌先生向委員會報告，民政事務處承建商已於2月9日開始圍封及拆卸堅拿道東休憩處內的設施，工程進展順利，並預計於2010年底前完工。甘先生補充，灣仔民政處早前收到一位市民的意見，該市民希望本署考慮在美化工程完成後，重新在上址裝置棋檯，以供市民使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 有委員就工程進度提出以下問題： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) | 顧問公司/承建商至今透過熱線電話收到的投訴數字； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) | 承建商在拆卸圍牆後用以圍封地盤範圍的帆布太鬆，引致塵土飛揚，影響周遭的食店及民居； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) | 美化工程是否如期進行，進度是否理想； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) | 美化工程的具體設計是否不包括現時的棋檯，如有需要加設棋檯是否可行； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v) | 在堅拿道東與堅拿道西之間的通道位欄杆現時停泊了不少電單車及鐵車仔，部門的處理方法為何。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 顧問公司回應如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) | 顧問公司/承建商至今未有透過熱線電話收到投訴； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) | 顧問公司承諾會通知承建商重新圍封地盤範圍，避免塵土飛揚，影響周遭的食店及民居； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) | 美化工程現時的進度理想，一切如期進行； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) | 根據美化工程的具體設計，承建商將拆除現時休憩公園內的棋檯，打通堅拿道西及堅拿道東的通道，以增加空間感。如有需要加設棋檯，在技術上是可行的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. 有委員希望顧問公司向委員會重新介紹美化工程的具體設計，並建議顧問公司在工作小組上提供有關文件，以儘快解決重置棋檯的問題。 |  |  |  |  |  |  | 顧問公司 城市拓展國際有限公司 |  |  |
| 〔會後註：委員會已於2010年5月6日召開加快重點工程工作小組續議上述事宜。顧問公司代表在會議當日向委員會重新簡介美化工程的具體設計。經討論後，工作小組決定不加設棋檯設施，以配合加強開放式空間及方便人流出入的新設計。此外，工作小組亦就工程的具體設計及日後的設施管理問題作出討論，並囑秘書處在2010年6月8日舉行的第十六次地區工程及設施管理委員會邀請相關政府部門代表出席會議及續議有關事項〕 |  |  |  |  |  |  | 秘書處 |  |  |
| 〔城市拓展國際有限公司代表陳敬偉先生於下午六時零五分離開會議。〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (III) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心 (WC-DMW 058) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. 聯協建築師事務所有限公司林子雄先生向委員會簡介傢具購置安排、電力裝置及冷氣安裝的細節如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 傢具購置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) | 估計所需數量：186張櫈及44張檯； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) | 傢具特色：入口牌子較國內牌子的產品彈性較大(摺疊方式較多元化)，可加添配件，收納空間亦較細及較耐用； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) | 費用(186張櫈及44張檯)：入口牌子約70多萬，國內牌子的費用約25萬； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔黎大偉議員於下午六時十五分離開會議。〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電力及冷氣裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) | 每一間房建議安裝節能光管/射燈及設獨立開關，如全開光度一般為500lux； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) | 公眾走廊的燈掣將安裝在接待處； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) | 建議不在洗手間及育嬰房安裝冷氣機，但會安裝抽氣扇及於門上安裝百葉以提供抽風效果； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) | 每一間房建議安裝3至4個插座及基本電話插座； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v) | 每一間房將預留三個喇叭位供民政處／區議會稍後自行安裝相關裝置以作公共廣播； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vi) | 每一間房將預留綫位供民政處／區議會稍後自行安裝投影機。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. 鑑於入口牌子較耐用及所佔空間較細，委員會經討論後決定選購入口牌子的櫈及檯（但只需要購買最基本的款式，即無須扶手的櫈及不需要檯連櫈的傢具），並同意顧問公司建議的機電裝置安排。顧問公司表示工程初步預計可於2010年9月開始，工程需時約九個月，預計於2011年6月初完成。有委員提醒顧問公司自行購買獨立專業責任保險，林先生表示須於會後查閱與民政事務總署簽訂的合約，才能確認是否有相關條文要求他們購買上述保險。 |  |  |  |  |  |  | 顧問公司 協建築師事務所有限公司 |  |  |
| (IV) 禮頓山社區會堂外裝置電子顯示屏 (WC-DMW 072) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. 甘鎮昌先生向委員會報告，是項工程因社區會堂內的正面牆身的承托力問題，不獲建築署贊同進行。經考慮後，委員會決定取消此項工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔民政事務總署代表梁國怡先生、聯協建築師事務所有限公司代表、杜志成父子有限公司及湯瑪士(香港)有限公司代表於下午六時三十五分離開會議。〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第9項：2010/11年度地區小型工程撥款使用情況 （地區工程及設施管理委員會第16/2010號文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. 秘書表示，截至是次會議前，委員會共批款約25,969,444元，以推行各項地區小型工程，現時委員會已超額審批16,195,444元。秘書補充，委員會是次會議將審批一份包括四項工程的撥款申請，如全數獲批，委員會在是次會議後共批款約27,879,644元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. 委員會備悉文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第10項：2010/11年度地區工程及設施管理委員會的灣仔區議會撥款使用情況 （地區工程及設施管理委員會第17/2010號文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. 委員會備悉文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撥款申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第11項：地區小型工程計劃撥款申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2010/11年度康樂及文化事務署灣仔區康樂及體育設施改善工程計劃﹝第一期﹞ （地區工程及設施管理委員會第18/2010號文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. 戴錫華先生簡介文件，表示是次計劃共包括四項改善工程項目，總工程造價預算為1,910,000元，所有工程預計可於2010年內完成。有關工程項目如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) | 在灣仔區內的公園及路邊小園地進行重點綠化工程 (估計工程造價：1,000,000元，有關撥款建議分兩期發放，首期工程撥款將於2010年4月份發放，金額為500,000元，餘下500,000元撥款則於9月發放)； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) | 改善摩理臣山游泳池室內訓練池和更衣室的抽風系統及設備(估計工程造價：310,000元)； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) | 改善摩理臣山游泳池連接漂白水供應系統的喉管及閘掣 (估計工程造價：300,000元)； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) | 改善摩理臣山游泳池的廣播系統 (估計工程造價：300,000元)； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. 經討論後，委員會支持進行上述四項工程及同意撥款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第12項：其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. 鄭琴淵議員建議在委員會屬下成立一個非常設的工作小組，以推廣灣仔區公園設施的使用及考慮進行相關的研究工作。經討論後，委員會同意成立工作小組，並請秘書處於會後發信邀請委員加入。 |  |  |  |  |  |  |  | 秘書處 |  |
| 〔會後註：秘書處已於2010年4月16日發信邀請委員加入上述工作小組，公園設施及使用研究工作小組已分別於2010年5月6日及5月25日召開第一次及第二次會議。〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第13項：下次會議日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. 主席宣布，下次會議將於二○一○年六月八日（星期二）下午四時舉行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. 議事完畢，會議於下午六時五十分結束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○一○年五月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本會議紀錄於二○一○年六月八日正式通過。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |