| 二○一○年三月十六日 |  | 灣仔區議會 |
| --- | --- | --- |
| 資料文件 |  | 文件第20/2010號 |

第三屆灣仔區議會屬下

地區工程及設施管理委員會

第十四次會議進度報告

地區工程及設施管理委員會於二○一○年二月九日舉行第十四次會議，討論以下事項：

1. 	地區小型工程計劃建議工程項目

於寶雲道緩跑山徑地面加設方向箭咀

主席曾於2010年1月13日與灣仔民政事務處人員到寶雲道實地視察。經研究後，主席建議於灣仔區內的寶雲道兩端(即近司徒拔道迴旋處及近寶雲道花園)加裝行人指示牌，提醒緩跑人士靠左行，以減少使用者相撞。委員會原則上支持有關工程，並就指示牌的設計提出修改建議。

2.	社區演藝節目試驗計劃

灣仔民政事務助理專員及康文署代表向委員會簡介試驗計劃的內容，並請委員會考慮下列建議－

- 同意在灣仔區試行上述計劃；

- 提供跑馬地禮頓山社區會堂並預留特定時段推行試驗計劃；以及

- 選取合適的表演藝術範疇於灣仔區推行「社區演藝節目試驗計劃」，以便康文署委聘合適的藝團為區內居民提供免費演藝活動，例如演出、工作坊、示範講座等。

經討論後，委員會原則上同意由2010年4月開始於灣仔區試行有關建議一年，並已就建議於灣仔區推廣的表演藝術範疇訂立了優先次序，依次為(1)戲劇（包括粵劇、京劇及崑劇等）；(2)劇藝 (即包括話劇、默劇及木偶劇等)；(3)音樂；(4)舞蹈；及(5)跨媒體藝術。

3.	地區工程項目進度報告

委員會備悉地區工程項目的進度報告，重點項目如下：

(I)  堅拿道天橋底美化工程計劃

民政事務處承建商已於2月9日進駐堅拿道東休憩處並展開工程。在3月初，承建商將進駐堅拿道西的休憩處，預計在兩個星期內拆除休憩處內的設施後，將場地交給水務署承建商進行更換水管工程。水務署預計可在六個星期內完成更換水管工程，以便民政事務處承建商隨即展開天橋底美化工程。

委員會促請顧問公司及承建商繼續加快進行有關工程，並提醒承建商避免於驚蟄期間進行工程，及密切跟進鄰近居民/商戶就工程提出的投訴或查詢。

(II) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心

委員會就顧問公司提供的深化設計圖進行討論，並初步決定了部份裝置物料。顧問公司表示將就委員會的意見更新深化設計圖，並準備圖則供有關政府部門審批。工料測計師稍後會提供較精準的工程價格，供委員會參考。

(III) 公共藝術美化天橋計劃

W-Design設計

工程預計於2010年2月開始招標安排，4月完成招標評估報告，並於5月份展開工程。

4.	地區小型工程撥款使用情況

委員會已承擔2,462萬8千元的工程預算，當中並未包括本次會議審批的撥款。

5.	地區小型工程計劃撥款申請

委員會於是次會議批准撥出590萬元，支持3份撥款申請，以推行3項地區小型工程計劃，包括：(1) 於駱克道行人專用區一帶安裝閉路電視系統；(2) 於渣甸坊行人專用區一帶安裝閉路電視系統；(3) 於白沙道行人專用區一帶安裝閉路電視系統。

灣仔區議會秘書處

二○一○年三月