香港特別行政區第二屆黃大仙區議會

第六次會議記錄

| 日期︰ | 二零零四年八月三十一日(星期二) |
| --- | --- |
| 時間︰ | 下午二時三十分 |
| 地點︰ | 九龍黃大仙龍翔道138號龍翔辦公大樓六樓 黃大仙民政事務處會議室 |

出席者︰

主  席︰

黃金池先生

副主席︰

簡志豪先生

黃大仙區議會議員︰

陳曼琪女士

陳安泰先生

陳偉坤先生

陳炎光先生

鄭德健先生,JP

徐百弟先生

馮光中先生,JP

何賢輝先生

許錦成先生

郭秀英女士

黎榮浩先生

林文輝先生,JP

劉志宏博士,JP

劉家華先生

李明佩女士

李達仁先生

李思泌博士,JP

莫應帆先生

吳耀民先生

史立德先生

蘇錫堅先生

譚香文女士

譚月萍女士

陶君行先生

黃國桐先生

黃逸旭先生

胡志偉先生

因事缺席者︰

陳利成先生

鄒正林先生

列席者︰

| 劉震先生 | 首席助理秘書長(環境及運輸)E1 | 環境運輸及工務局 | ) | 為議程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黃耀錦先生 | 助理署長(廢物及水質) | 環境保護署 | ) | III(i)項 |
| 趙志聰先生 | 高級環境保護主任(區域東)2 | 環境保護署 | ) | 出席會議 |
| 徐永華先生 | 總工程師/淨化海港計劃 | 渠務署 | ) |  |
| 劉欣球先生 | 高級工程師 | 路政署 | ) | 為議程 |
| 胡國源先生 | 工程師 | 路政署 | ) | III(ii)項 |
| 姚永新先生 | 董事 | 振華工程有限公司 | ) | 出席會議 |
| 曹如勳先生 | 項目經理 | 振華工程有限公司 | ) |  |
| 蒙嘉輝先生 | 地盤經理 | 振華工程有限公司 | ) |  |
| 楊基銘先生 | 分部經理 | 振華工程有限公司 | ) |  |
| 張麗容女士 | 董事 | LLA顧問有限公司 | ) |  |
| 老興忠先生 | 助理署長 | 差餉物業估價署 | ) | 為議程 |
| 陳國藩先生 | 高級租務主任 | 差餉物業估價署 | ) ) | III(iii)項 出席會議 |
| 江張嗣蘭女士 | 署理黃大仙警區指揮官 | 香港警務處 |  |  |
| 馮家榮先生 | 物業管理總經理(東九龍) | 房屋署 |  |  |
| 李永偉先生 | 黃大仙及西貢區福利專員 | 社會福利署 |  |  |
| 朱蘭英女士 | 高級總監(黃大仙/觀塘區) | 食物環境生署 |  |  |
| 黃樹恩先生 | 黃大仙區副康樂事務經理 | 康樂及文化事務署 |  |  |
| 陳少梅女士 | 高級運輸主任 | 運輸署 |  |  |
| 黃重生先生 | 總工程師/九龍2 | 拓展署 |  |  |
| 鄧仲敏女士,JP | 黃大仙民政事務專員 | 黃大仙民政事務處 |  |  |
| 陳裕昌先生 | 黃大仙民政事務助理專員 | 黃大仙民政事務處 |  |  |
| 高崇德先生 | 高級行政主任(地區管理) | 黃大仙民政事務處 |  |  |
| 馬傑智先生 | 高級聯絡主任(地區聯絡) | 黃大仙民政事務處 |  |  |
| 胡偉海先生 | 署理高級聯絡主任(大管理) | 黃大仙民政事務處 |  |  |
| 陳樹玲女士 | 一級行政主任(區議會) | 黃大仙民政事務處 |  |  |

秘書︰

| 李復愛女士 | 高級行政主任(區議會) | 黃大仙民政事務處 |
| --- | --- | --- |

| I | 主席致開會辭 |
| --- | --- |

主席歡迎各與會者出席黃大仙區議會第六次會議。他首先歡迎為議程《淨化海港計劃的未來路向》而出席會議的環境運輸及工務局、環境保護署及渠務署代表︰

| 首席助理秘書長(環境及運輸)E1 | 劉震先生 |
| --- | --- |
| 助理署長(廢物及水質) | 黃耀錦先生 |
| 高級環境保護主任(區域東)2 | 趙志聰先生 |
| 總工程師/淨化海港計劃 | 徐永華先生 |

至於路政署、振華工程有限公司、LAA顧問有限公司及差餉物業估價署的代表，主席將於稍後進入有關議程項目時才作出介紹。

2.	關於列席的政府部門代表方面，主席告知與會者︰

|  | 黃大仙警區指揮官施本勵先生現正休假，由署理指揮官江張蘭女士代表出席會議。 |
| --- | --- |
|  | 運輸署代表蘇鎮存先生現正休假，由高級運輸主任陳少梅女士代表出席會議。 |
|  | 康文署代表陳洪英先生現正休假，由黃大仙區副康樂事務經理黃樹恩先生代表出席會議。 |

3.	關於缺席的議員方面，主席告知與會者︰

|  | 鄒正林先生因離港外出公幹，未能出席會議； |
| --- | --- |
|  | 陳利成先生因工作需要，未能出席會議。 |

由於按現行的區議會常規，議員只會在代表區議會出席會議、活動及身體不適時才會獲批准缺席，故此區議會只備悉他們的缺席及其原因，未能按所提的理由批准他們缺席是日的會議。

(郭秀英女士及譚月萍女士在二時三十五分到席。)

| II | 通過黃大仙區議會二零零四年六月十五日第五次會議記錄 |
| --- | --- |

4.	黃大仙區議會二零零四年六月十五日第五次會議記錄獲得通過，無需修改。

| III | 第二屆黃大仙區議會第五次會議續議事項進展報告 (黃大仙區議會文件第73/2004號) |
| --- | --- |

5.	議員備悉文件。

(莫應帆先生在二時三十九分到席。)

| IV | 淨化海港計劃的未來路向 (黃大仙區議會文件第74/2004號) |
| --- | --- |

6.	劉震先生簡述淨化海港計劃的背景及第一期的成效，黃耀錦先生介紹文件，包括淨化海港計劃第二期甲、第二期乙的內容、分階段執行的原因、四個方案的優劣點及政府屬意方案甲的原因、各方案所涉及的開支、及實施淨化海港計劃第二期可帶來的成效。黃耀錦先生說這次諮詢至十一月二十日止，希望區議員和公眾人士在諮詢期結束前踴躍發表意見。

(在部門介紹文件期間，徐百弟先生、譚香文女士及陶君行先生在二時四十分到席，許錦成先生及林文輝先生在二時四十五分到席。)

7.	主席在邀請議員就淨化海港計劃第二期提出意見前詢問在用者自付的原則下，排污費會否因此大幅增加。

8.	劉震先生回應，政府希望在現階段公眾人士先集中考慮推行淨化海港計劃的方案和設施，在得到社會人士的共識後，政府便可盡快展開工作，排污費的徵收方法是個複雜的問題，故此政府希望市民大眾先集中就推行方法和希望取得的成效作討論。劉震先生續說，假定現時每月支付的排污費為十一元，在完成第二期甲後，市民每月需要支付的排污費預計約為十四元，而在完成第二期乙後，市民每月需要支付的排污費預計約為二十一元，這數額較現時所支付的多出接近一倍。這數額是假定現時的徵收方法不變。現時社會人士對排污費的徵收方法有不同的意見，而現時的排污費自一九九五年開始徵收至今的九年間，政府未有就排污費作出調整，充份顯示政府如要增加排污費，也會作出審慎考慮和諮詢立法會、區議會的意見。

9.	黎榮浩先生說，民主建港聯盟(民建聯)希望政府能早日令維港水質得以改善，亦希望能扮演橋樑的角色，加強政府和市民之間就排污費問題的溝通，民建聯現正就排污費進行諮詢，希望盡快得到社會人士的共識，因此現階段對此課題持保留意見。他說文件中沒有提供評分表，令人難以評估個別方案。但民建聯建議有六項原則可作參考︰

| (a) | 水質須有明顯的改善。 |
| --- | --- |
| (b) | 必須能應付香港未來長遠發展的需要。 |
| (c) | 合乎成本效益。 |
| (d) | 不會對市民的利益有任何負面影響。 |
| (e) | 土地能持續發展和有助改善土地利用。 |
| (f) | 在考慮「用者自付」的原則的同時必須取得社會各階層的共識，先解決矛盾，才有順暢的進展。 |

故此民建聯促請政府就此建議報告進展。

10.	劉志宏博士詢問是否有多個承辦商可提供BAF的技術，如果只有少量承辦商可提供此技術，可能會引致標價偏高。此外，方案甲是個集中處理的方案，與分散處理的方案各有其可取之處，集中處理可能更具成本效益，但如果出現故障，則整個系統將不能運作，可能會令全港的污水處理工作完全停頓下來，分散處理則不會產生這類問題。

11.	史立德先生對文件表示支持。他說，隨著人口的增加和市民生活質素的提升，改善維港水質是有需要的。可是，現時兩岸填海的工程似乎會逐步破壞優美的維港，也令水質污染的情況日趨嚴重，並令流量減低而導致污水囤積。他對政府這次推行淨化海港計劃的決心表示支持，他亦支持商界與政府共同合作，以達致互補優勢的目的，他亦建議更全面教育市民，尤其是年輕一代，愛護和保護維港水質的清潔，減少製造污水以達致海港水質永遠淨化為目的。

12.	李思泌博士說，正如劉志宏博士剛才指出，他也關注把污水集中在一處地方處理可能會帶來的問題，尤其在應變措施方面，希望有關政府部門加以留意。他更為關注宣傳和教育市民大眾的工作。

13.	劉震先生有以下的回應︰

| (a) | 有關海港淨化計劃第二期四個方案的評分表載於諮詢文件的附件，這評分表及其他資料的詳情也載於部門的網頁，供市民參考。由於計劃需要龐大的公帑，政府會非常小心，確保計劃能夠達到改善水質的目的，滿足未來二十至三十年的長遠要求。 |
| --- | --- |
| (b) | 基於盡快開始工程以改善水質及兼顧實際需要與成本效益的考慮，政府建議淨化海港計劃第二期應分階段進行，讓有關的設施在有需要時才引進，盡量善用公帑。至於更改土地用途方面，方案甲在昂船洲現時的廠址附近有土地可用作興建額外的設施，而政府方面的初步建議是有關土地可同時保留現有的用途，即貨運鐵路站及貨櫃場，因為污水設施可在地底興建。 |
| (c) | 按照方案甲，污水將被輸送到昂船洲污水處理廠，在經過處理後在維港西部排放。 |
| (d) | BAF是一種新技術，研究證明該技術可以用於處理本地的污水。目前有幾家外國的大公司可提供這技術。正如諮詢文件所建議，局方希望爭取更多的土地，以讓不同技術的供應商可參與競投，國際專家小組建議採用BAF技術主要基於它需要的土地面積較少，但如果可用的土地面積較多，則可容納不同的技術。 |
| (e) | 關於集中處理和分散處理的問題，政府已作出十分深入的研究，兩者互有長短。現代的污水處理技術通常不是以單一生產線處理污水，而是以十多條生產線一起處理污水。昂船洲污水處理廠也是以十多條生產線一起運作的，就像數間設於鄰近位置的污水處理廠一樣，它們在同一時間發生故障的機會頗低。此外，集中處理可提供規模效應，使添置後備生產線、發電設施、緊急設施等更符合成本效益。分散處理則由於廠房的規模較小，靈活性亦相對有限。上述考慮是局方建議挑選方案甲的其中一個原因。事實上，現時的昂船洲在將來會肩負處理80%維港污水的重任，從這角度看，即使選擇其他方案，其實污水處理仍是很集中，因其他廠房也只會處理20%的污水。此外，局方已經詳細評估這方面的風險，對此有興趣的人士可瀏覽有關的網頁以獲得更詳細的資料。 |
| (f) | 對史立德先生的支持表示謝意。關於填海方面的問題，政府基於終審法院的裁決，會重新檢討各填海工程的規模，並盡量以不填海解決問題為首要考慮。現時維港海水水流頗具沖刷能力，局方曾以電腦模型測試水流和不同季節的影響，結果顯示淨化海港計劃第二期在實施後會帶來理想的效果。對此有興趣的人士可瀏覽有關的網頁以獲得更詳細的資料。公、私營合作模式可帶來更高的效率，這模式是個新嘗試，局方會仔細研究如何讓私營企業參與提供服務。 |
| (g) | 感謝多位議員提出對公眾宣傳教育工作方面的關注。局方非常注重這方面的工作，在諮詢期間，局方製作了兩套電視宣傳短片，一套剛好播放完畢，另一套快將播出。此外，當局也有在地鐵及電台播放淨化海港計劃的宣傳資料，舉辦大型巡迴展覽及技術研討會，以及到學校向學生作講解，希望他們及其他學生大使和青年大使向父母家人介紹和討論淨化海港計劃，協助推廣。如果區議會有興趣的話，局方也樂意與區議會商討合辦或協辦推廣活動。 |

14.	胡志偉先生詢問在實施淨化計劃後維港的水質會達到哪種水平及狀況，以及會否令本港部份區域水質有所改善之餘，引致西面水域的水質惡化起來。他希望了解昂船洲污水處理廠如何透過消毒的程序令西部水質有所改善。

15.	許錦成先生詢問推行淨化海港計劃第二期後對本港西部的水質有何影響。他支持分階段推行第二期計劃，但詢問如果在第二期甲落實而第二期乙工程在準備前期工作時，才發覺計劃有問題，局方將如何應付。此外，雖然局方剛才表示希望議員先集中討論方案的問題，但由於第二期乙完成後，排污費預算比現時增加60%至70%，屆時政府是否會就此再進行公眾諮詢，並就如何平衡融資和排污費的徵收問題作出討論。

16.	馮光中先生支持海港淨化計劃以及分期推行，他說第二期乙的推行是基於第二期甲完成後水質監管的情況，他希望得悉局方在哪一種水質狀況下才會落實第二期乙的安排；此外，由於未來十至二十年間維港兩岸人口有四百五十萬至六百三十萬之多，局方現時提出這議題作諮詢是具有遠見的。雖然局方指出日後的規劃以不填海為前題，由於大部分市民希望能夠維持維港的美景，希望局方不會為求取得較多的土地來容納不同的技術而進行填海。關於成本問題，他指出，自一九九五年開始徵收排污費以來，令多個行業大吐苦水，這是無可否認的事實，故希望政府盡快就日後排污費的徵收情況及早作出考慮。

17.	徐百弟先生說，提升維港的水質是政府和市民的共同目標，希望政府加快推行淨化海港計劃。社會雖然無可避免要為改善維港的水質付出較高昂的成本，但優質的維港海水一直以來是市民的期望，付出的成本是值得的。但亦希望在實施「用者自付」的原則下政府仍能顧及市民的負擔能力，分期執行增加排污費。此外，他認為排污費的徵收其實也未必需要完全按照「用者自付」的原則。總括而言，他希望政府在排污費的問題上考慮市民的適應能力，以及盡快落實淨化海港計劃，提升維港的水質。

18.	李明佩女士有以下的問題和意見︰

| (a) | 在研究本港未來的淨化港海計劃時政府曾參考哪些海外國家的經驗，例如曾否參考與香港人口密度相若及同樣滿佈高樓大的城市如東京？ |
| --- | --- |
| (b) | 從成本效益角度看，方案甲似乎較可取。 |
| (c) | 如果市民不願意負擔額外的排污費，政府會否放棄或擱置淨化海港計劃？ |

19.	胡志偉先生提出以下問題︰

| (a) | 文件中提及淨化海港計劃實施後能符合大多數的水質標準，至於未能達標的污水，政府將如何處理？ |
| --- | --- |
| (b) | 有環保專家稱淨化海港計劃未能處理一些有毒的重金屬，這說法是否正確？ |

20.	主席詢問從污水處理廠分隔出來的重金屬和其他污物是否棄置於堆填區，若然，則香港的堆填區有限，最終仍會構成嚴重的環境污染問題，因此政府須及早作出妥善的規劃。

21.	劉震先生順序有以下回應︰

| (a) | 自淨化海港計劃第一期實施以來，所有指標均顯示水質有所改善︰ |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 溶解氧增加10%，顯示海洋生物(包括魚類和植物)的種類及數目均會有所增加。 |
|  |  | 由於氮和磷的水平下降約20%至30%，出現紅潮的機會將會減少。 |
|  |  | 氨的水平下降約10%至20%，顯示有毒的物質減少了，因而海洋生物的生存環境是有所改善。 |
|  |  | 總的來說，香港東南的水質有較為明顯的改善，而西面水質的改善則較輕微。 |
|  |  | 細菌的數量整體來說亦有所減少，東面減幅達90%，中部也有數十個百分點，只是西部有所上升。這主要是因為所有污水均輸送至昂船洲污水處理廠作化學處理，化學處理可有效去除很多污染物，但只能去除50%的細菌，由於經處理的廢水集中於西部的水域排放，故當區水域的水質細菌含量較高。但是，淨化海港計劃第一期的推行是希望盡快遏止以往水質持續惡化的情況而非完全改善維港的水質，所以現時建議推行淨化海港計劃第二期是加入消毒程序以解決西部細菌含量高的問題，消毒過程可去除99.999%的細菌，屆時可有效解決西部水域的細菌量偏高問題，荃灣的七個泳灘亦可以開放供市民使用。 |
| (b) | 完成第二期甲後，維港絕大多數水域將可滿足法定的水質指標。未能符合標準的水質只會在局部地區出現，在水流較弱和接近排放口的地方，間中會出現超標的情況，這種情況一年中大致只有幾次，但不會對生物和市民造成影響。當完成第二期乙後，問題便會完全消失。有興趣了解這方面的人士可瀏覽局方的網頁，該網頁載有非常詳盡的分析。 |  |

(黃逸旭先生在三時三十五分到席。)

| (c) | 感謝議員對分期推行的支持。局方進行第二期甲的同時會進行第二期乙的前期工作，以便第二期甲完成後，第二期乙的工程可在有需要時馬上展開，以加快改善水質的工作。 |
| --- | --- |
| (d) | 第二期乙的成本頗高，亦正因如此，局方建議分階段推行，第二期甲的經常營運開支為四億多元，第二期乙則為七億多元，共數十一億多元，這是由於生物處理技術是個相當昂貴的技術。海水有著天然的自我潔淨能力，但當人口不斷增長，初期仍然可以接受，但期後這自我潔淨能力便無法應付污染物增加的速度，所以長遠來說生物處理是需要的，政府先行推出化學處理，這是最具成本效益的，成效顯著，在有需要時始會引入生物處理。 |
| (e) | 第二期乙的推行將視乎人口增長和污水量增加的速度，政府會作出密切的監察。環保署會定期為香港水域作出水質監測，當水體的自我潔淨能力未能應付排放的污水，政府便會開始第二期乙的工程。 |

(陶君行先生在三時四十五分離席。)

| (f) | 認同徐百弟先生的意見，改善水質是急不容緩的。由於整項工程需時十年，政府希望盡快展開工程以改善水質，至於費用的徵收則留待日後再作詳細的討論。 |
| --- | --- |
| (g) | 曾參考歐洲、新加坡及美國在污水處理方面的經驗，這些國家已達到二級處理的水平(即生物處理)，故長遠來說香港也會朝著這個方向發展。視乎土地資源是否充裕，如果沒有足夠的土地，二級處理水質的工作則要考慮使用佔地較少的技術。局方傾向採取集中處理的模式，因為污水處理廠的設施會對附近的土地價值有負面影響，集中處理往往能減少對土地價值的壞影響，外國也多用這種模式。在昂船洲附近可提供方案甲所需的土地。 |
| (h) | 在實施海港淨化計劃第二期後，產生的污泥會由現時的六百公噸增加至一千公噸，單是興建處理污泥設施的費用達二十二億元，但有關的設施乃用作處理整個香港所產生的污泥，並非只供淨化海港計劃之用，這些設施需另行選址興建。由於堆填區容量有限，將來產生的污泥處理多會以焚化方法處理。處理污泥的設施不須與污水處理廠設於同一地方，因為風向是考慮前者選止的重要因素，而這因素在污水處理廠的選址並不重要。政府現時仍在進行污泥處理的研究，政府會在適當時候就這議題再諮詢公眾的意見。 |

(譚香文女士及胡志偉先生在三時五十二分離席。)

22.	主席總結說，議員已就淨化海港計劃第二期提出多方面的意見，而局方亦作出了回應，如果議員仍有意見，可在會後以書面形式向環境運輸及工務局表達。主席感謝劉震先生、黃耀錦先生、趙志聰先生及徐永華先生出席會議，並向議員詳細解釋淨化海港計劃的內容。

(劉震先生、黃耀錦先生、趙志聰先生及徐永華先生在此時離席。)

| V | 為重建近沙田坳道及大成街橫跨彩虹道兩條行人天橋的臨時交通措施 (黃大仙區議會文件第75/2004號) |
| --- | --- |

23.	主席歡迎並介紹路政署、振華工程有限公司及LLA顧問有限公司代表︰

| 路政署 |  | 高級工程師 | 劉欣球先生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路政署 |  | 工程師 | 胡國源先生 |
| 振華工程有限公司 |  | 董事 | 姚永新先生 |
| 振華工程有限公司 |  | 項目經理 | 曹如勳先生 |
| 振華工程有限公司 |  | 地盤經理 | 蒙嘉輝先生 |
| 振華工程有限公司 |  | 分部經理 | 楊基銘先生 |
| LLA顧問有限公司 |  | 董事 | 張麗容女士 |

24.	劉欣球先生介紹工程的背景，蒙嘉輝先生介紹工程的詳細資料。

(林文輝先生在四時離席。)

25.	李思泌博士首先申報他是嗇色園的董事，也是嗇色園中學學務委員會主席。他對是項工程表示支持，但希望路政署及工程承辦商在施工前與附近的學校(包括嗇色園主辦可立中學)充份商討接觸，盡量避免工程開展期間對學校課業產生任何負面影響。

26.	馮光中先生說，相信工程會對附近的居民帶來不便，希望有關部門能將影響減至最低。他解釋，工程已於七月二十九日展開，大成街平日的交通和人流已很繁忙、附近又有小學、中學及彩虹道室內運動場，地理位置上亦牽涉黃大仙分區及黃大仙西分區，他建議路政署及工程承辦商在施工前諮詢分區委員會、學校及康文署的意見和向他們作解釋。

27.	史立德先生也支持是項工程，但由於施工的地點非常接近民居和學校，在早上或下午的繁忙時間，人流會頗為頻繁，他建議警方在施工期間加派交通督導員和警員作出巡視，以確保行人安全，他又詢問工程承辦商可否將街上的圍板加高以減少塵土飛揚的問題。

28.	蘇錫堅先生說，他也支持是項工程。他指出，受工程影響的街道都是黃大仙區的交通要道，希望施工的日期可盡量縮短以減少對路面交通的影響及對市民構成的不便。他又詢問新建的行人天橋是以哪一種物料製成。他對臨時行人過路設施表示關注，特別是交通燈的調控。此外，他亦建議沙田道的斑馬線的位置可向前稍移一點，以便加強對過馬路行人安全的保障。

29.	李達仁先生說，雖然工程已宣布展開，但自七月下旬至今似乎仍然了無進展，無論如何，他仍是欣悉將會有新建的天橋供市民使用。關於重建天橋的臨時交通措施，他有以下的問題和意見︰

| (a) | 從爵祿街向大成街方向行駛的車輛可否左轉入彩虹道？若不然，則由衍慶街駛出爵祿街的車輛是否需要改道，即車輛可由衍慶街駛出爵祿街？ |
| --- | --- |
| (b) | 希望實施工程的時間可以盡量縮短及在工程期間運輸署能派出適當的人員監察交通的情況及作出指揮，因為由彩虹道駛出的車輛如果不能左轉，車輛需繞道才能由寧遠街通往新蒲崗，這樣會令交通非常擠塞。曾有幾次寧遠街因水管爆裂而引致交通出現混亂的情況，故此如果寧遠街因任何事故不能通車，可能令整個新蒲崗區的交通癱瘓。 |

30.	莫應帆先生詢問彩虹道旁啟德花園門外的巴士站會否因施工而取消，他亦關注過路人士和司機對交通改道措施的適應問題。

31.	郭秀英女士有以下的問題和意見︰

| (a) | 在早上使用沙田道行人天橋往新蒲崗區的人流頗多，其中不少是長者，署方建議在警署前加上斑馬線，但由黃大仙下方向看去交通燈並不明顯，她擔心可能對長者構成不便。 |
| --- | --- |

(黃國桐先生在四時二十分到席。)

| (b) | 彩虹道警署前的巴士站的位置會否作出調整？ |
| --- | --- |
| (c) | 黃大仙下內因準備施工而有一棵樹被包裹，但其後卻不見工程展開，構成積水的情況，希望署方積極跟進工程的進展，以免造成環境生問題。 |
| (d) | 啟德花園和彩虹道間只有很狹窄的路面進行工程，希望署方盡量減少工程對這段道路使用者的影響。 |
| (e) | 希望署方/承建商可與啟德花園的管理處和黃大仙下的業主立案法團聯絡，解釋工作的進展。 |
| (f) | 據悉該兩條行人天橋將於二零零六年年中竣工，但文件第3.3段指臨時過路安排會在二零零五年十二月完結，則天橋會否在同時落成啟用？時間上是否吻合？ |

32.	黎榮浩先生有以下的意見︰

| (a) | 希望路政署在交通及運輸事務委員會上定期(季度性)匯報工程的進度； |
| --- | --- |
| (b) | 要求路政署提供承辦商的一個有效的聯絡電話，讓議員可在有需要時即時致電承辦商求助，以期可在短時間內作出回應。 |
| (c) | 在新的措施下，由於彩虹道的車輛不能轉入爵祿街，則由太子道行駛的車輛只可由越秀廣場駛入新蒲崗，而該處又常有的士停留等待乘客，因此建議在越秀廣場對面的渣打銀行附近做好交通管制措施，以配合新蒲崗區的需要，作出妥善的交通安排。 |

33.	黃逸旭先生對是項工程表示支持，並希望工程能盡快完成。由於施工期長達一年八個月，橫跨冬季和夏季，他建議承建商在工地附近定期灑水及將圍板盡量加高，以免在拆卸天橋及風大的季節塵土飛揚，此外，承建商在夏季又應勤於清理積水，防止蚊患。他又希望路政署和運輸署在施工期間緊密協調，使地區能維持暢順的交通。

34.	何賢輝先生說，重建彩虹道的兩條行人天橋是議員多番爭取的成果，區議會亦曾爭取覆蓋啟德明渠並同時擴闊彩虹道，可惜運輸署以交通流量不足為理由而擱置，希望路政署與運輸署為市民的利益和公帑的節省想，盡早商討，以免日後如需進行是項工程時需要將現時擬建的天橋作出修補或改動。

35.	胡國源先生感謝議員的意見，他有以下回應︰

| (a) | 路政署的工程合約承建商從七月二十九日起已進行很多工程的前期工夫，包括草擬交通改道措施及知會有關的部門及受影響的人士。路面工程將於九月正式施工。 |
| --- | --- |
| (b) | 部門及承建商已於上星期拜會嗇色園可立中學、黃大仙下及啟德花園的管理處，以及彩虹道室內運動場的負責職員，收集了他們的意見，承建商將於九月七日拜會黃大仙下業主立案法團，講解工程的開展及商討互相配合的問題。 |
| (c) | 地盤聯絡小組(由路政署、運輸署、消防處、黃大仙民政事務處及一些公用機構的代表組成)將就工程範圍的交通改道措施進行定期會議，工地的指示牌上開列了路政署和承建商的聯絡電話，讓公眾人士在有需要時與他們聯絡檢討。 |
| (d) | 路政署會採取適當措施，以減低工程對公眾的滋擾。例如新行人天橋的主跨部分是以鋼鐵組成並會在工場製造，在現場只需一至二個晚上完成主跨部分的安放，交通因此只會受到很少滋擾。 |
| (e) | 啟德花園門外的巴士站在施工期間將繼續服務，不會被取消。 |
| (f) | 承建商把樹木包裹是要進行搬樹前期的護根工作，期間不斷灑水，讓新的樹根重新長出，然後才把這棵樹移走，因此包裹工作是有其必要的。 |
| (g) | 當擬建的行人天橋結構安全達致可接受的程度，行人天橋便可開放予居民使用，故正式的開放時間比預期為早。 |
| (h) | 路政署在設計擬建的行人天橋時已與運輸署作出商討，彩虹道啟德明渠即使有需要覆蓋也不會影響新建的行人天橋。 |
| (i) | 承建商會密切注意清除地盤積水，以免造成蚊患，亦會定時灑水以防止塵土飛揚。 |

36.	張麗容女士就交通安排作出回應如下︰

| (a) | 關於寧遠街的交通問題，彩虹道左轉至爵祿街的位置將會加上圍板和設置有蓋行人通道，其中一條慢線將會封閉。車輛流量的數字顯示即使在早上或下午的繁忙時間，車輛左轉經過寧遠街和崇齡街應該不會造成交通阻塞的問題。議員對寧遠街交通的關注是適切的，寧遠街略為狹窄，路政署會與警方和運輸署商討改善寧遠街和崇齡街交通的方案，例如是否需要加長禁區的位置以避免因車輛停泊而造成阻塞交通的情況。 |
| --- | --- |
| (b) | 數字顯示擬設的行人過路線是適當的，該處將會裝置新的交通燈，亦預留有足夠的位置供過路人士站立和等候。 |

(許錦成先生在四時三十五分離席。)

| (c) | 關於行人方面，當天橋拆卸後，行人會使用路面的過路處橫過馬路，該處闊約2.5米，足以應付過路的人流。 |
| --- | --- |
| (d) | 彩虹道啟德花園外的巴士站預計可照常使用，毋需更改。 |

37.	鄧仲敏女士欣悉這個期待已久的工程將會開展。她說是項工程為期十九個月，而彩虹道是黃大仙區的主要交通幹道，相信新蒲崗區和啟德花園的居民對工程的進展尤其關注，希望路政署和承建商在施工期間多關注居民的要求。由於工地容易引起蚊患，希望承建商施工時特別注意地盤整潔，在搬移大樹時能符合康文署的要求。由於工程預計在二零零六年年初才完成，希望部門在期間能在區議會轄下的交通會定期向委員會報告進展，而屆時黃大仙區的兩條行人天橋，即彩虹道行人天橋和蒲崗村道行人天橋均會落成啟用。

38.	主席對工程表示支持，但對施工期間的交通安排有不同的意見，他對施工期間將彩虹道三條行車線減為兩條不表反對，但他不認同在施工期間須在爵祿街封閉一條行車線，令車輛不能左轉，因而令寧遠街的交通情況複雜起來。他解釋，當現在的天橋拆卸後，人流會轉往基德小學那邊，不會在現時的位置橫過馬路，由於臨時斑馬線設於基德小學那邊，因此部門可考慮無需封閉爵祿街一條行車線，這樣可避免工程期間新蒲崗區出現交通混亂的情況，希望部門在會後考慮這建議的可行性。

39.	李達仁先生補充，部門尚未回答爵祿街的車輛是否容許左轉入彩虹道，以及衍慶街是否有改道。

(陳安泰先生在四時四十分到席。)

40.	主席和張麗容女士均指出左轉入彩虹道是可以的。張麗容女士補充是可以左轉和右轉的，並無改動。

41.	劉欣球先生補充，部門會對主席剛才提出的意見作出考慮，並會在施工期不時監察現場的交通情況，以及作出適當的調整及修改。當天橋裝嵌完成而結構安全時，便會開放給行人使用，那時電梯工程仍未完成，但行人可使用樓梯，而臨時過路措施會在這時取消。

42.	主席回應，這個方式也是蒲崗村道學校村天橋落成啟用時所使用的，亦是區議會當時給予部門的建議。

43.	主席請江張嗣蘭女士就警方如何協助施工期間的交通安排作補充。

44.	江張蘭女士回應，警方一直關注位於爵祿街和彩虹道交界的交通黑點，常派有警員監察市民是否依交通指示橫過馬路，在施工期間，警方會繼續密切監察該處人、車的流量。

45.	主席感謝劉欣球先生、胡國源先生、姚永新先生、曹如勳先生、蒙嘉輝先生、楊基銘先生及張麗容女士出席會議。

(會議在此時休息十五分鐘。簡志豪先生、黃逸旭先生、劉欣球先生、胡國源先生、姚永新先生、曹如勳先生、蒙嘉輝先生、楊基銘先生、張麗容女士、李永偉先生、黃樹恩先生及黃重生先生在此時離席。)

| VI | 為區議會簡介《2004年業主與租客(綜合)(修訂)條例》 (黃大仙區議會文件第76/2004號) |
| --- | --- |

46.	主席歡迎並介紹差餉物業估價署代表︰

| 老興忠先生 | 助理署長 |
| --- | --- |
| 陳國藩先生 | 高級租務主任 |

47.	老興忠先生介紹文件，內容包括剛生效的《2004年業主與租客(綜合)(修訂)條例》對住宅和非住宅租務的改動。

48.	黎榮浩先生說，民主建港聯盟支持市場經濟，並認為政府的干預應減至最少，但在改變住客的租住權的同時，政府應調整公屋的供應，才不致令基層市民面對無家可歸的困境，政府應解決私人於樓宇內出現「租霸」的問題及協助真正需要協助的人，配合公屋政策，才不致令人詬病政府的修訂純粹是為了保護業主階級而妄顧租戶的權益。

49.	蘇錫堅先生支持政府的修訂，並希望這次的修訂可為地產市場添上活力，平衡業主與住客兩者的權益，如能杜絕「租霸」干擾市場的正常運作則更佳。

50.	徐百弟先生說，過往租客面對很大的困難，及後時移世易，租客得到很大的保障，而業主卻面對惡劣的環境，甚至有負資產業主的物業出租予「租霸」的不幸情況，造成很多社會問題。政府這次修訂是適時的，但對「租霸」的規管作用並不太大，如何對租務市場加以適當規管並杜絕「租霸」的劣行是重要的問題。

(陳炎光先生在五時十二分離席。)

51.	馮光中先生也支持修訂的條例，他說這次修訂的確減少了對租客的保障，對現存的租賃而言，業主只需給予租客不少於十二個月的通知便可終止租約，由於目前本港有不少低收入的人士租住私人物業，因此政府應在房屋政策上加以配合，才能避免加重低收入租戶的壓力。此外，修訂的條例沒有提及如何解決「租霸」的問題，業主往往需要半年或以上才能收回物業，希望政府平衡業主、住客及社會各方面的利益。

52.	鄭德健先生支持是次的修訂，原因是在自由市場下業主與住客的租賃合約應屬相方同意的，如果法例對任何一方作出過度的保障，均有礙正常的商業活動。修訂可令職業租客略為收歛，一些負資產的苦業主往往是靠租金為生，故現時的修訂對業主是有所幫助的。他有以下兩個問題︰

| (a) | 如果合約訂明出租期為兩年(一年「死約」、一年「生約」)，業主在收樓前需給予兩個月通知期，現時這合約是否仍然有效？業主是否需要給予租客十二個月的通知期？ |
| --- | --- |
| (b) | 過渡期間終止租賃合約所需給予的通知期是否已取消？ |

53.	陳安泰先生對是次修訂法例表示支持。他說由於有些欠租的住客不願意將單位交回業主，政府應同時注意收樓的程序，要求欠租的租客提出理由，不是補交欠租便了事。政府應在法例中訂明租客有責任依時繳付租金，可是現時的情況卻是由業主向法庭申請，才可收回欠租的單位，這是顛倒了業主與租客的權責，因為業主提供了單位予租客、負責物業的維修，租客的責任便是依時繳付租金，但業主要求收回物業時每每受到法例的攔阻，程序並不合理而且陷阱重重。他從網上得悉很多業主在收樓時遇上單位遭住客破壞、欠租、單位分租等問題，相信政府對這方面不是一無所知，因此政府應檢討收樓程序，以免業主誤墮陷阱，招致損失而產生各種社會問題。

54.	陳曼琪女士說，修訂的法例已通過，這修訂主要是撤銷租客的租住權。就這項修訂，她有以下的意見︰

| (a) | 很多市民仍覺得通知期是「十二個月」，他們並不知道是「不少於十二個月」。 |
| --- | --- |
| (b) | 很多市民不懂得二零零四年七月九日是修訂條例的分界線。 |

有鑑於上文(a)至(b)項，她有以下的意見和問題︰

| (a) | 建議政府加強宣傳修訂條例的幾個重點項目及加設熱線以解答市民的查詢。 |
| --- | --- |
| (b) | 政府在條例修訂後是否有收到市民的查詢，而查詢又屬哪些類別？ |
| (c) | 整項修訂沒有提及「租霸」的問題，她贊成陳安泰先生剛才的意見(即“對沒收租賃權的寬免”)，如果租客屢次欠租，法官有權不讓他繼續租下去。她建議政府設立簡易程序(summary procedures)，令裁判官可即時作出決定著令多次欠租的租客限日遷出。 |
| (d) | 據了解，消費者委員會和地產代理監管局將印製小冊子，向市民作出宣傳，小冊子將會何時印備？ |

55.	老興忠先生有以下回應︰

|  | (a) | 政府現時已透過電台和電視台宣傳新修訂法例的內容，在十月份發出的差餉單也會一併夾附修訂法例的宣傳小冊子，讓所有業主得悉法例的修訂。此外，所有民政事務處及差餉物業估價署均有宣傳小冊子派發予市民。 |
| --- | --- | --- |
|  | (b) | 署方已設立了熱線電話，由職員回答市民的查詢，宣傳小冊子中已清楚列出查詢熱線的電話號碼。 |
| (陳偉坤先生在五時二十離席。) |  |  |
|  | (c) | 關於實施簡易程序方面，租客的答辯時間已由十四天縮減至七天。 |
|  | (d) | 欠租的問題應如何解決要視乎業主與住客之間租約內容而定，按法例的條文，租客若欠租十五天，業主便可以此為理由向法庭申請收回物業。 |
|  | (e) | 關於過渡期通知的問題，法案小組曾就此作出討論，有意見認為不應以「一刀切」的方式處理問題，亦有意見認為應以應課差餉租值三萬六千元為分界線，月租三千元或以下的物業仍然保留租住權的保障，亦有政黨認為分界線應定於月租五千元。立法會考慮到低樓價的業主的境況有時也不比住客為佳，而這做法會帶來社會分化的情況，最終決定全面取消租住權的保障。政府曾於去年三月進行公開諮詢，主流意見是贊成政府全面取消租住權的保障。自法例通過至今，報章的報導顯示市民的反應屬正面。政府曾擔心取消租住權後租務市場會出現大幅反彈而令市民應付不來，但市場的實況顯示租金升幅非常緩慢，市民的反應也是正面的。 |
|  | (f) | 關於低收入租客的問題，有議員反映政府應協助基層的租客。在六月三十日法案在立法會辯論時，孫明揚局長曾承諾在公屋供應方面盡量加以配合，不會出現有市民無家可歸而露宿街頭的情況，一些志願團體亦會在這方面提供協助。 |
|  | (g) | 如有租客欠租或破壞租住單位的情況，可知會警方尋求協助，差餉物業估價署的租務主任亦可作出調停。 |

56.	有關「生死約」租務安排的問題，陳國藩先生說，「生死約」的情況比較複雜，視乎合約條文的內容而定。一般來說，住宅租約首年是「死約」，物業必需出租予租客，至於次年的「生約」，租客及業主雙方均有權在第二年提出通知而終止租約。以二零零四年七月九日法例生效日期為分界線，七月九日或之前已存在的租約而有「生死約」的安排，則須按修訂條例的規定，給予租客不少於十二個月的通知，租客可保留提早通知而終止租約的權利，業主則沒有權這樣做，業主需在兩年租約期滿後再給予租客不少於十二個月通知期，然後才可終止租約及收回物業，但如果雙方經協商而同意，亦可提早解約。二零零四年七月九日或以後簽訂的租約則可完全按租約的條文處理，修訂條文沒有就此加以規管，只要是定期租約，除非雙方協議續租，否則租約期滿後租客的租住權便自動終止，至於非定期租約(即按月/按期自動延續的租約)，則雙方按普通法的規定需給予一期預先通知(即月租租約需給予一個月通知)。

57.	黃國桐先生有以下意見︰

| (a) | 政府適宜對修訂的法例多加宣傳，因為以現時租金水平，市民適宜自行處理收回物業的事宜，不宜再花錢委託律師處理。 |
| --- | --- |
| (b) | 建議政府考慮更積極徹底的方案，接受業主就租客欠租情況作出宣誓而展開收樓的程序，因為發假誓的業主也要承擔法律責任。以現時的法例，就算業主獲法庭裁決可收回物業，業主需獲得收樓令(Order of Possession)，如租客因此而索償，業主也無法逃避法律責任，租客可從物業本身的價值取得應有的賠償。雖說業主通常可在十五天內收回單位，但由於租客通常在最後兩個月就已不付租金，強說成以按金支付，而業主多數在欠租多時才展開法律行動，故輾轉間已是三至四個月的時間，這點差餉物業估價署不會不知情，從開始至最終收回物業往往需時九個月。有鑑於此，政府應考慮以更積極進取的程序解決業主收樓的難題。 |

58.		陳安泰先生認同黃國桐先生的意見，他認為問題的核心不在於減少七天的時間，而是現行法例未能協助業主收回物業。他曾透過土地審裁處及裁判署進行收樓的程序，而裁判署的職員亦曾表示成功收回樓宇已經足夠，收回欠租未必可能。此外，很多聲稱可協助業主收回樓宇的公司並非殷實的公司，因此業主容易墮入陷阱，政府應認真做好宣傳的工作，而不應採取少做少錯的態度，得過且過。

59.	陳曼琪女士有以下的補充意見︰

| (a) | 她指出，租客反對期由十四天減至七天並不適用於所有情況，例如由高等法院處理的個案即不適用，政府應避免誤導市民。 |
| --- | --- |
| (b) | 她支持黃國桐先生和陳安泰先生的意見，促請政府積極考慮訂立簡易程序來協助業主合理收回物業，現時法例第六部份所言的程序絕非簡易，政府可考慮在符合某幾種條件的情況下法庭可讓業主即時收回樓宇，這才是真正的簡易程序。 |
| (c) | 她追問消費者委員會和地產代理監管局所出版的小冊子將會何時印備？ |

60.	老興忠先生有以下的回應︰

| (a) | 上文(c)段的小冊子已印備，但由於法例有所修訂，故需重新印製。一俟印備，便會在各民政事務處及差餉物業估價署派發。 |
| --- | --- |
| (b) | 關於欠租收樓的問題，立法會與政府的官員曾作多番討論，亦曾諮詢律政署及律師公會的意見，並提出刑事化及其他多種建議。在二零零二年，第三部份和第六部份的改動將簡易程序適用的樓宇由月租三萬元提升至月租十萬元，以方便更多樓宇可用簡易程序處理。租客交回租金而可繼續租住的日期由二十八天減至七天，而在一般情況下法官只會給予租客一次機會。是次修訂將反對期由十四天減至七天只適用於土地審裁署，不適用於高等法院和區域法院，但由於欠租收樓的案件大部份均在土地審裁署解決，故是次修訂仍有其作用。 |

61.	老興忠先生總結，雖然二零零二年至今的改動均建基於原有的基礎作出，並非革新性的改變，但政府會繼續聽取市民的意見，以打擊「租霸」和簡化業主因欠租而收樓的程序。

62.	主席感謝老興忠先生及陳國藩先生出席會議，並向議員清楚解釋有關《2004年業主與租客(綜合)(修訂)條例》的問題。

(老興忠先生及陳國藩先生在此時離席。)

| VII | 房屋署  黃大仙區2004/2005年度工作計劃 (黃大仙區議會文件第77/2004號) |
| --- | --- |

63.	主席歡迎並介紹房屋署代表︰

| 物業管理總經理(東九龍) | 馮家榮先生 |
| --- | --- |

64.	馮家榮先生介紹文件。

65.	多位議員曾就房屋署黃大仙區2004/2005年度工作計劃提出不同意見和查詢，當中包括個別屋的個案，主席鑑於逐一回應需時，建議房署在會後提交書面回應，並就備受議員關注的冷氣機滴水問題提交資料，然後由房屋事務委員會在下次會議上作詳細討論及跟進，至於個別屋的個案，他請房署指派房屋事務經理與個別議員聯絡，尋求解決辦法。議員表示同意。吳耀民先生說他希望以對話形式在席上討論他的意見，但他尊重主席的建議，決定放棄發言。

(在議員發言期間，黃國桐先生在六時十分離席。)

| (會後註︰ | 秘書已將議員的意見和查詢整理成一覽表，並於二零零四年九月二日交予房屋署跟進，而房屋事務委員會已在十月十二日的會議上作出討論[見房屋事務委員會文件第33/2004號]。) |
| --- | --- |

66.	議員的意見及房署在會後的回應詳載於附件。

67.	主席總結說，在過去數月來，黃大仙區的誘蚊產卵指數頗高，他感謝房署在打擊蚊患的努力，令指數回落。他說冷氣機滴水的問題存在已久，新、舊屋的配套有異，而屋管理諮詢委員會的資源有限，據了解，為兩座公屋加設去水位置約需九十萬元，形成顧此失彼的情況，但亦了解房署面對資源緊絀的困難。他重申，個別的問題將由房署與個別議員直接跟進，整體性的問題則交由房屋事務委員會在下次會議上討論，秘書處會將意見整理然後交予房署。

68.	馮家榮先生表示同意，他感謝議員的意見和提點。

69.	主席感謝馮家榮先生出席會議。

(馮家榮先生在此時離席。)

| VIII | 警政大綱  黃大仙 半年進度(2004年1月- 6月) (黃大仙區議會文件第78/2004號) |
| --- | --- |

70.	主席歡迎並介紹警務處代表︰

| 署理黃大仙警區指揮官 | 江張嗣蘭女士 |
| --- | --- |

71.	江張嗣蘭女士介紹文件。她有以下補充︰

|  | (a) | 自去年十一月起，黃大仙警區與青年協會展開了「突破行動」，一些曾受警司警誡的年青人會被安排參加攬球運動和外展訓練，使他們從這些有益身心的群體活動中學會遵守紀律和尊重他人的精神，從而達到自我增值，充實自己的效果。 |
| --- | --- | --- |
|  | (b) | 在防止店舖盜竊方面，本區以吉之島發生的店舖盜竊最為嚴重。警方與區內五間學生觸犯店舖盜竊個案最多的學校的校方及訓導老師及吉之島管理層召開會議，其後推行了一連串的措施，以協助校長及老師向學生提供輔導並逐步杜絕這類由學生所干犯的非法行為。青少年干犯店舖盜竊案件大幅下降。 |
| (徐百弟先生在六時二十分離席。) |  |  |
|  | (c) | 在防止爆竊的工作方面，警方與撲滅罪行委員會在黃大仙下、竹園北、竹園南、彩虹、彩輝、橫頭磡及樂富推行了防止爆竊的宣傳工作，在九月十四日會在慈民、慈安及慈樂推行同樣的工作，呼籲市民小心門戶家居，並支持大管理員嚴格執行防止陌生人進入大內的工作。經過警方及滅罪會的努力，爆竊的數字已經大幅下降。 |
|  | (d) | 撲滅罪行委員會和區議會共同舉辦了反店舖盜竊和反學校欺凌的研討會。 |
|  | (e) | 警方推出「伴您同行」計劃，由警務人員自願帶領一位曾犯法的年青人，協助他們改過自身。 |

72.	李思泌博士欣悉多項罪案的數字得以下降，他對警方的工作表示讚許。他亦有參與中央撲滅罪行委員會的工作，得悉其他地區也有爆竊和店舖盜竊的問題，黃大仙區有此成績，實在令人驕傲。他說，上一學年黃大仙區有學校欺凌的事件，新學年即將展開，希望警方在新學年對此加倍注意。

73.	吳耀民先生說，從報章得悉，有市民致電警方的緊急求助熱線999而電話未能即時接通。按文件第2段的數字，上半年的緊急求助電話為一萬八千多個，平均起來即每天一百個，或每小時五個，按理負荷不算太大，不應出現電話未能接通的情況，他希望警方就此加以解釋。

74.	馮光中先生說，從剛才的詳盡介紹可見黃大仙區的罪案率偏低，他尤其欣賞「突破行動」和「伴您同行」計劃對年青罪犯的協助，對警方的努力表示讚許。他說新蒲崗柏立基健康院美沙酮戒毒所外常有不良分子出入，居民的投訴頗多，希望警方考慮長遠的解決辦法。此外，在東頭有一至兩宗公屋賣淫個案，他希望警方與房署一起商討解決的辦法，徹底打擊屋賣淫活動。

75.	何賢輝先生感謝警方在青少年教育方面的工作並認為工作值得推廣，他指出，一些看似癮君子的人士經常聚集於柏立基健康院附近越秀廣場對開的小公園內，人數約為三十至四十人，雖然沒有明顯的犯罪行為，但令附近出入的婦女感到不安。

76.	江張嗣蘭女士感謝李思泌博士和其他議員對警方的讚賞，她有以下回應︰

| (a) | 警方已就學校欺凌事件做好開課後的部署，詳情不便在此透露。 |
| --- | --- |
| (b) | 文件第2段提及999緊急求助熱線的求助數字只屬黃大仙區而不是全港的數字。 |
| (c) | 警方近期針對柏立基健康院外有不良份子出入的情況展開了一次大規模行動，壞份子的勢力已大致瓦解，只有零星的滋擾，警方最近亦拘捕幾名疑犯。 |
| (d) | 過去幾星期警方的重點行動是打擊東頭一帶的不法份子，警方對公屋賣淫事件表示關注，亦有與房署共同商討，只是居民尚未得悉警方已採取的行動。為此，警方會與房署商討，讓居民得悉有關情況。 |
| (e) | 越秀廣場對開的小公園內聚集不良份子情況存在已久，撲滅罪行委員會亦曾多次就此議題作出討論，由於該處是康文署管轄的公眾休憩地方，如果沒有發現違法的行為，警方也難以採取執法行動，但警方已加強搜查攔截的工作，每天使用該美沙酮中心的人大約有八百多，他們大部分都沒有固定的工作，會在不同的時間使用美沙酮中心，除非整個美沙酮中心遷移，否則使用美沙酮中心服務的人只會分散於附近的大，滋擾仍會存在的，警方已與康文署合作，不時在公園灑水清潔，以減少癮君子在該處聚集的意欲。 |

77.	鄧仲敏女士說，警方和撲滅罪行委員會在過去的數個月來利用區議會撥款安排社區上的宣傳推廣活動，積極打擊爆竊活動，區內的爆竊數字已見下降，此外，警方交通部對黃大仙區長者交通安全隊也給予積極協助，而在區內的大型活動中，警方與康文署、食環署和民政事務處亦合作無間，令活動得以順利進行。

78.	主席總結說，警方的通道管制措施十分成功，能令大管理員有信心要求陌生訪客出示身份證，所以能有效降低爆竊的罪案數字。他感謝警方和撲滅罪行委員會對黃大仙區治安的努力和貢獻，亦感謝江張嗣蘭女士出席會議。

(江張嗣蘭女士在此時離席。)

| IX | 黃大仙區議會轄下委員會成員的改變 (黃大仙區議會文件第79/2004號) |
| --- | --- |

79.	秘書介紹文件。

80.	議員通過陳偉坤先生及鄭德健太平紳士退出康樂及文化事務委員會，以及社區建設及社會服務委員會。

81.	生效日期為二零零四年九月一日，秘書會將此事知會各委員會。

| X | 進展報告 |
| --- | --- |
| (i) | 社區建設及社會服務委員會二零零四年六月二十八日第五次會議進展報告 (黃大仙區議會文件第80/2004號) |

82.	議員備悉上述文件。

| (ii) | 康樂及文化事務委員會二零零四年七月六日第五次會議進展報告 (黃大仙區議會文件第81/2004號) |
| --- | --- |

83.	議員備悉上述文件。

| (iii) | 交通及運輸事務委員會二零零四年七月十三日第五次會議進展報告 (黃大仙區議會文件第82/2004號) |
| --- | --- |

84.	議員備悉上述文件。

| (iv) | 財政常務及經濟事務委員會二零零四年七月二十日第五次會議進展報告 (黃大仙區議會文件第83/2004號) |
| --- | --- |

85.	議員備悉上述文件。

| (v) | 房屋事務委員會二零零四年七月二十七日第五次會議進展報告 (黃大仙區議會文件第84/2004號) |
| --- | --- |

86.	議員備悉上述文件。

| (vi) | 食物環境生事務委員會二零零四年八月三日第五次會議進展報告 (黃大仙區議會文件第85/2004號) |
| --- | --- |

87.	議員備悉上述文件。

| (vii) | 黃大仙地區管理委員會二零零四年八月十八日會議進展報告 (黃大仙區議會文件第86/2004號) |
| --- | --- |

88.	議員備悉上述文件。

| XI | 下次會議日期 |
| --- | --- |

89.	黃大仙區議會第七次會議定於二零零四年十一月九日(星期二)下午二時三十分舉行。

90.	此外再無其他議事，會議於下午六時四十分結束。

黃大仙區議會秘書處　　　   檔案編號︰WTSDC 15/25/5/1 Pt.2

二零零四年十月