會議記錄於9.5.2008獲得通過，無須修訂。

元朗區議會地區設施管理委員會

二零零八年度第一次特別會議記錄

日　期：	二零零八年三月二十五日(星期二)

時　間：	上午十時正至上午十時四十分

地　點：	元朗橋樂坊二號元朗政府合署十三樓

元朗區議會會議廳

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 席： | 李月民議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
| 委 員︰ | 陳惠清議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 張文輝議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 趙秀嫻議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 郭 強議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄺俊宇議員 | 上午10：20 | 會議結束 |
|  | 鄺月心議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黎偉雄議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 林添福議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 梁志祥議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 梁福元議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 呂 堅議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陸頌雄議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 文祿星議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 戴耀華議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧卓然議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧慶業議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧貴有議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧胤楚議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黃勝棠議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 王威信議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黃裕材議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 邱帶娣議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 袁敏兒議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陳美蓮議員 | 會議開始 | 會議結束 |

秘　　書：	楊安琪女士	元朗民政事務處一級行政主任(區議會)

助理秘書：	陳國俊先生	元朗民政事務處行政主任(區議會)四

列席者

陳欽勉先生, JP	元朗民政事務專員

陳令行先生	元朗民政事務助理專員

姚寶儉先生	元朗民政事務處高級工程督察

蘇錦貝女士	元朗民政事務處一級聯絡主任

(地區設施管理委員會)

李麗芬女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界北)

張炳槐先生	康樂及文化事務署元朗區康樂事務經理

陸靈中先生	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1

缺席者

湛家雄議員, MH, JP

周永勤議員

馮彩玉議員, MH		(因事請假)

羅建平議員, MH

麥業成議員

文富穩議員, BBS

蕭浪鳴議員				(因事請假)

鄧賀年議員

鄧家良議員				(因事請假)

鄧廣成議員

曾憲強議員

王志強議員, MH

姚國威議員

*     *     *     *     *

歡迎詞
 	主席歡迎委員及政府部門代表出席元朗區議會地區設施管理委員會(地委會)二零零八年度第一次特別會議，並特別歡迎康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1陸靈中先生出席會議。

第一項：討論及通過地區小型工程撥款分配的概括安排
       (地委會文件2008／第12號)

- 主席簡介上述文件。

- 委員就上述議題發表意見，內容摘錄如下：

  - 查詢是否平均分配3,000萬予鄉郊區、元朗市及天水圍，以推展三項較大型的重點工程；如當中一項所需開支少於1,000萬，能否把餘下的撥款調撥至其他項目；

  - 表示洪水橋乃政府未來重點發展的地區之一，詢問主席有否分配適量的撥款，在洪水橋建設文康設施。另外，委員詢問洪水橋屬於鄉郊區還是元朗市；

  - 指出「新田足球場」的工程費用約為1,500萬，查詢鄉郊區其他五鄉是否不能獲得撥款資助；

  - 查詢本委會是否以「先到先得」的形式審批地區小型工程項目建議；及本年度未能完成的工程項目能否輪候至下年度進行。此外，委員詢問如工程項目輪候多時且有逼切需要，能否優先展開該項工程；

  - 查詢鄉村村長或地區人士提出的地區小型工程項目建議會交由元朗民政事務處處理，還是由本委員會處理；除了區議員可提出申請外，鄉村村長或地區人士提出的地區小型工程項目建議，會怎樣處理或會否受理。

- 主席綜合回應如下：

  - 三項重點工程的撥款初步建議按地區需要靈活分配，但仍會繼續收集各委員的意見而訂定有關安排；

  - 指出元朗區獲得的約1,950萬元地區小型工程整體撥款是政府建設及維修文康設施的資源之一，會分配予整個元朗區以改善區內的文康設施。另外，政府在洪水橋將展開兩項文康設施工程，而日後洪水橋的地區小型工程撥款申請將納入鄉郊區；

  - 表示早前民政事務總署已向各委員簡介如何申請工程撥款，而只有區議員和政府部門才可在地委會提出地區小型工程項目建議；

  - 本委員會每年預留300萬元予元朗民政事務處繼續進行小規模環境改善工程。另外，康樂及文化事務署(康文署)也獲本委員會每年預留300萬元以進行各項設施的改善工作；

  - 除了預留3,000萬元予區內推展三項較大型的重點工程外，本委員會建議預留1,000萬元予元朗鄉郊區進行各項小型工程。因此，新田鄉即使成功申請撥款興建球場，其他五鄉仍可申請撥款作小型工程項目；

  - 指出本年度的地區小型工程整體撥款餘額不能累積至下一年度，建議委員積極提出地區小型工程項目建議。

- 主席總結，委員一致通過下列概括安排：

  - 元朗區於二零零八至二零零九年度所獲得地區小型工程撥款約為1,950萬元，鑑於在一個財政年度內，工程的超額承擔總額不得超過該年度獲得的撥款的200%，因此本年度可批准展開的工程項目預算總額最高可達5,850萬元。扣除預留予元朗民政事務處及康文署的600萬元，委員會可動用的預算金額約為5,250萬元；

  - 預留其中3,000萬元，分別在元朗市、天水圍及鄉郊推展三項較大型的重點工程；

  - 預留1,000萬元在鄉郊進行規模較小的工程，以及預留1,000萬元在元朗市及天水圍進行規模較小的工程；

  - 剩餘的200多萬元作為備用款項，將因應地區的需要靈活調配。

第二項：建議的二零零八至二零零九年度元朗區議會地區設施管理委

員會小規模環境改善計劃
       (地委會文件2008／第13號)

- 姚寶儉先生簡介上述文件。

- 委員就上述議題發表意見，內容摘錄如下：

  - 查詢鄉代表提出的小型工程項目建議會否交由本委員會處理，並希望了解訂定這些項目建議優先次序的機制；

  - 表示部分承辦商沒有妥善處理修剪後的野草，甚至放火燒毁修剪後枯乾的野草，釀成火警。查詢部門是否監管不力；

  - 認為八鄉只有十萬元撥款清理野草並不足夠。

- 陳令行先生回應，現時沒有明確劃分地區小型工程及鄉郊小工程的準則，但地區小型工程計劃比較有彈性，適合設計元素較多的文康設施。至於基本鄉郊設施工程則仍可通過鄉郊小工程計劃進行，元朗民政事務處在收到地區人士或議員的建議後，會按鄉郊小工程的程序進行。

- 姚寶儉先生綜合回應如下：

  - 八鄉的定期清理野草及雜樹工程撥款是根據元朗民政事務處過往的經驗而訂定。部門已記錄八鄉需要定期清理野草及雜樹的地點，如委員或地區人士欲提出需要定期清理野草及雜樹的新地點，部門會特別處理；

  - 部門有監管清理野草的承辦商，但礙於人手不足，未能於每次清理野草時派員到現場監督。建議委員、村長或地區人士發現承辦商違規，請即通知元朗民政事務處。

- 主席總結，委員閱悉二零零八至二零零九年度預留予小規模環境改善計劃的300萬元撥款的計劃內容，並一致通過有關計劃。

第三項：議員提交委員會審核的地區小型工程計劃建議書
       (地委會文件2008／第14號)

- 委員閱悉11項地區小型工程計劃建議書。經討論後，委員一致通過以預留的3,000萬元撥款，展開「新田足球場」(編號2008/01)、「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊」(編號2008/02)及「馬田路—體育路文娛綠化走廊」(編號2008/06)三項工程，其餘八項建議工程則以預留的2,000萬撥款推行。

- 委員就上述議題發表意見，內容摘錄如下：

  - 查詢各項工程造價如何計算，擔心現時估計的造價與實質的工程費用差別很大；

  - 表示「新田足球場」的計劃建議書資料有修訂，將於稍後時間提交更正的建議書。

- 主席回應，各項工程於會上獲得通過後，仍需交予康文署及民政事務處作估價及技術可行性研究等程序，如議員提交的工程估價並不可行，將交由本會再行討論。

- 委員請康文署及元朗民政事務處跟進有關建議工程，並於稍後的會議提交工程報價等資料。

第四項：其他事項

- 於二零零八年三月七日的會議上，委員同意康文署順序積極進行五項基本工務工程的前期策劃工作，其中排列第四位的「洪水橋鄰舍休憩用地第一期工程」，有委員指出該工程的位置偏遠，落成後使用率可能偏低，而原先於三月七日會議上列為再進行覆檢的「洪水橋鄰舍休憩用地第二期工程」工程計劃，由於其擬建地點附近居民較多，對休憩設施的需求較大，故建議優先進行「洪水橋鄰舍休憩用地第二期工程」工程的前期策劃工作。

- 陸靈中先生表示，「洪水橋鄰舍休憩用地第二期工程」的擬建地點位於現時的臨時街市，將涉及需較長時間才能解決的收地事宜。

- 有委員表示，鑑於「洪水橋鄰舍休憩用地第二期工程」涉及的臨時街市收地事宜至今仍未解決，因此建議優先進行另一項列為再進行覆檢的「洪水橋市鎮廣場」工程的前期策劃工作，並指出「洪水橋市鎮廣場」的擬建地點附近居民也較多，可滿足居民對休憩設施的需求。

- 主席總結，委員一致同意把「洪水橋市鎮廣場」工程排列於五項優先處理的基本工務工程的第四位，取代「洪水橋鄰舍休憩用地第一期工程」的排名。

- 議事完畢，會議於上午十時四十分結束。

元朗區議會秘書處
二零零八年四月二十九日
檔號：HAD YLDC/13/30/7/1