會議記錄於5.9.2008獲得通過，無須修訂。

元朗區議會地區設施管理委員會

二零零八年度第四次會議記錄

日　期：	二零零八年七月四日(星期五)

時　間：	上午十時正至下午一時正

地　點：	元朗橋樂坊二號元朗政府合署十三樓

元朗區議會會議廳

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主席： | 李月民議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
| 副主席： | 馮彩玉議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
| 委 員︰ | 湛家雄議員, MH, JP | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陳惠清議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 趙秀嫻議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 周永勤議員 | 會議開始 | 上午11：30 |
|  | 郭 強議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄺俊宇議員 | 上午10：25 | 下午12：45 |
|  | 鄺月心議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黎偉雄議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 林添福議員 | 會議開始 | 下午12：30 |
|  | 梁志祥議員, MH, JP | 會議開始 | 下午12：30 |
|  | 梁福元議員 | 會議開始 | 下午12：30 |
|  | 羅建平議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 呂 堅議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陸頌雄議員 | 會議開始 | 下午11：30 |
|  | 麥業成議員 | 上午11：05 | 會議結束 |
|  | 文富穩議員, BBS | 上午10：15 | 中午12：00 |
|  | 文祿星議員, MH | 上午10：15 | 下午12：45 |
|  | 蕭浪鳴議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 戴耀華議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧卓然議員 | 會議開始 | 中午12：00 |
|  | 鄧慶業議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧家良議員 | 會議開始 | 中午12：00 |
|  | 鄧貴有議員 | 會議開始 | 中午12：00 |
|  | 鄧廣成議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧胤楚議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 曾憲強議員 | 上午10：20 | 上午11：00 |
|  | 王志強議員, MH | 會議開始 | 上午11：04 |
|  | 王威信議員 | 會議開始 | 下午12：45 |
|  | 黃裕材議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 邱帶娣議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 姚國威議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 袁敏兒議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陳美蓮議員 | 會議開始 | 會議結束 |

秘  書：	陳國俊先生	元朗民政事務處署理一級行政主任(區議會)

列席者

陳欽勉先生, JP	元朗民政事務專員

陳令行先生	元朗民政事務助理專員

陳群芳女士	民政事務總署建築師(工程)5

袁國章先生	馬海(建築顧問)有限公司執行董事

梁志雄先生	馬海(建築顧問)有限公司高級建築助理

王忠仁先生	馬海(建築顧問)有限公司建築助理

李志強先生	杜志成父子有限公司項目測計師

呂婉華小姐	地政總署行政助理/地政(元朗地政處)

林永文先生	規劃署屯門及元朗規劃處高級城市規劃師/中部

姚寶儉先生	元朗民政事務處高級工程督察

羅鳳新女士	元朗民政事務處署理一級聯絡主任(地區設施管理委員會)

李麗芬女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界北)

張炳槐先生	康樂及文化事務署元朗區康樂事務經理

何桂珠女士	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1

謝譚滿先生	康樂及文化事務署圖書館高級館長(元朗區)

區惠英女士	康樂及文化事務署高級經理(新界西文化事務)

缺席者

張文輝議員

鄧賀年議員		（因事請假）

黃勝棠議員		（因事請假）

*     *     *     *     *

歡迎詞
		主席歡迎各委員及政府部門代表出席二零零八年度第四次會議。

第一項：通過地區設施管理委員會二零零八年度第三次會議記錄

(地委會文件2008／第42號)

- 委員一致通過修訂後的會議記錄。

第二項：續議事項
       (1) 元朗區天水圍第107區(剩餘部份)地區休憩用地覆檢後

的擬建設施

(地委會文件2008／第41號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1何桂珠女士出席會議：

- 何桂珠女士簡介上述文件，並表示署方參考委員的意見，建議在地盤A興建一個25米乘15米的室外訓練池、一個20米乘12米的室外習泳池，以及一個室外跳水池，以取代原擬興建的一個七人硬地足球場，而在地盤B則增設長者健身角。不過，她表示跳水屬專門運動，加上跳水池的池水比較深，對於未受正式訓練的使用者會有較大潛在危險，因此請委員慎重考慮是否在上述休憩用地興建跳水池。

- 委員就議題發表的意見摘錄如下：

  - 指出在上述休憩用地興建跳水池有實際需要；

  - 表示不當使用任何運動器材均會造成危險，而部分康樂及文化事務署(康文署)轄下的游泳池也設有跳水池，認為因危險而不興建跳水池的理由並不充分；

  - 建議把室外訓練池的面積增加至50米乘25米，室外習泳池的面積則增加至25米乘15米，以容納更多游泳人士。

- 主席欣悉康文署採納委員就上述休憩用地擬建設施提出的意見，修訂擬建設施計劃，亦感謝立法會支持上述計劃。委員一致通過經覆檢後的擬建設施，並表示應興建跳水池及增加兩個室外泳池的面積。委員亦希望康文署完善上述休憩用地的設計並盡快動工，以期為元朗區增添一個新地標。

第三項：元朗區地區小型工程計劃進展報告
       (地委會文件2008／第30號)

- 主席歡迎下列人士出席會議：

民政事務總署

建築師(工程)5						陳群芳女士

馬海(建築顧問)有限公司

執行董事							袁國章先生

高級建築助理						梁志雄先生

建築助理							王忠仁先生

杜志成父子有限公司

項目測計師							李志強先生

- 主席感謝上述人士、康文署及元朗民政事務處的代表，在本年六月十三日及二十日陪同委員實地考察了第一批地區小型工程項目。

- 陳令行先生簡介上述文件，並表示在二零零八年第一次特別會議上通過的項地區小型工程，當中八項已交由定期合約顧問負責進行。另外三項 (沙井路休憩處、天水圍風水里休憩處[近俊宏軒商場隧道出口]及天福路候車處興建上蓋工程) 則正由相關的政府部門跟進。

- 袁國章先生簡介下列八項由定期合約顧問負責的地區小型工程計劃，而張炳槐先生則簡介天水圍河畔公園(明渠)康樂徑工程中有關雕塑廊的工程計劃：

  - 新田足球場；

  - 天水圍河畔公園(明渠)康樂徑；

  - 馬田路–體育路文娛綠化走廊；

  - 將永慶學校改建成休憩處；

  - 露天羽毛球場兩個；

  - 加強元朗市南綠化，休憩設施；

  - 天慈路與天福路社區苗圃及休憩公園；及

  - 廈村鳳降村籃球場及休憩處。

- 委員就地區小型工程計劃的意見及定期合約顧問/政府部門的回應如下：

(1) 新田足球場

委員意見 - 表示日後落成的廁所可連接附近的去污渠； - 指出廁所的面積較小，建議增加廁所的面積並增設更衣室。如資源許可，希望能夠增設觀眾席； - 建議顧問公司提供工程項目的位置圖，方便委員評估工程項目的設計是否與附近的環境配合。此外，委員查詢停車場一帶有否設置街燈，如工程預留撥款不足以承擔設置街燈的費用，則建議考慮由相關的政府部門負責街燈的工程； - 除新田足球場外，希望有關政府部門積極跟進其他五鄉的工程項目； - 相信足球場落成後可促進一河兩地的交流，但擔心球場何時才落實動工；

定期合約顧問回應 - 表示預計在本年十一月中完成初步的工程可行性報告； - 如球場計劃在晚間開放及工程預算許可，球場周邊將會增設街燈；否則照明設施及更衣室將於下一期工程才進行。

主席總結 - 委員通過落實是項工程，並希望顧問公司盡快安排工程動工； - 委員同意把預留予新田進行其他規模較小的地區小型工程的撥款，調撥予廈村、屏山、十八鄉、八鄉及錦田。各鄉的地區小型工程預留撥款將增至約200萬元。 - 委員支持以1,450萬元為上限，優先集中興建新田足球場的主場地，若資源許可，才逐步考慮增設洗手間、更衣室及其他美化設施。

(2) 天水圍河畔公園(明渠)康樂徑

委員意見 - 歡迎興建公廁的提議獲得落實，但建議把現時設計的男女廁對調。有委員建議在晚上十時至凌晨五時期間把廁所關閉，以防罪案發生。此外，有委員查詢廁所日後的管理問題； - 指出現時的設計並沒有全盤考慮其他政府部門在該處計劃進行的工程，建議首先完成整項工程的規劃設計，然後分期完成整項工程。 - 建議把修補地磚等規模較大的工程交由路政署等政府部門負責； - 預期天水圍河畔公園(明渠)康樂徑落成後可吸引遊客步行前往香港濕地公園，亦可到附近的商場消費，對本土經濟帶來正面影響。因此，委員希望有關的政府部門重視河畔公園落成後的管理及保安工作； - 建議沿途增設有蓋蔭棚及座椅。此外，現時的塗鴉問題十分嚴重，部分蔭棚甚至會遭燒毀，建議使用耐火性高及易於清理的物料興建蔭棚； - 指出現場的燈光已相當充足，加上現時設計的矮燈易受破壞，建議無須安裝額外的照明設施； - 建議在沿途增加健體康樂設施及緩步徑； - 表示沿途的鐵製渠蓋經常被盜去，建議使用玻璃纖維或塑料製的渠蓋； - 建議把單車徑連貫並修改李宗德小學門口的單車徑路線； - 關注把天水圍公園雕塑廊的藝術品擺放在花床，市民難以近距離欣賞這些藝術品。假如可為這些藝術品進行加固工程，希望該等藝術品能夠擺放在現時的位置，讓市民近距離欣賞及拍照。

定期合約顧問回應 - 表示會把男女廁對調，而所有蔭棚均有不碎膠板上蓋； - 如工程預算許可，將會在河畔公園增設康樂健體設施及緩步徑。

康文署回應 - 表示稍後跟委員及建築署落實雕塑藝術品的擺放位置後，便會盡快動工。

主席總結 - 委員通過進行是項工程，但希望顧問公司參考委員的建議，修訂工程設計； - 委員建議邀請路政署及建築署的代表出席稍後舉行的地區管理委員會，並要求該等部門跟進是項工程中重鋪路磚及改善單車徑等維修及改善工程。

(3) 馬田路–體育路文娛綠化走廊

委員意見 - 建議進一步優化資源的運用，取消地磚鋪設工程，以延長工程覆蓋的範圍； - 認為有蓋走廊白色的透明膠板不能遮擋陽光，亦有委員認為有蓋走廊並不配合附近的環境，加上放置在走廊中間的長椅，局限了該地的用途，希望顧問公司考慮保留更多空間讓地區團體舉辦活動； - 建議更改座椅的設計，以免給露宿者在椅上睡覺或者讓人把單車及木頭車繫在座椅上。此外，座椅亦應遠離民居，以免在該處聚集的人群對附近的民居造成滋擾； - 指出行人通道的上蓋達四米，建議把上蓋縮窄，並在行人通道加設花盆和燈，增加該處的綠化面積及設計美感；

定期合約顧問回應 - 表示會參考委員的建議，修訂行人通道上蓋和座椅的設計，亦會增加走廊的空間；

主席總結 - 委員通過進行是項工程，並希望顧問公司參考委員的建議，修訂設計。

(4) 將永慶學校改建成休憩處

委員意見 - 委員對是項工程能夠落實表示歡迎； - 建議按第二個方案進行工程，並取消廁所、展覽室及球檯三項設施； - 提議增設卵石路步行徑及兒童遊樂設施，供長者及兒童使用。此外，建議在休憩處增設涼亭及附設蔭棚的座椅； - 如資源許可，希望能夠增設村燈。

定期合約顧問回應 - 表示會參考委員的意見修訂設計； - 指出圖中紅色的範圍皆有上蓋，而地盤如有足夠的空間，會考慮增設涼亭；

主席總結 - 委員通過進行是項工程，並希望顧問公司參考委員的建議，修訂工程設計。

(5) 露天羽毛球場兩個

委員意見 - 委員知悉是項工程座落於基本工務工程(即洪水橋市鎮廣場)的工地範圍內，如落實興建兩個露天羽毛球場，洪水橋市鎮廣場的工地範圍將會縮小； - 表示如洪水橋市鎮廣場能夠落實，可考慮取消是項工程，把資源用於興建沙井路休憩處及蝦尾村休憩處；

主席總結 - 由於提出是項工程的委員未克出席是次會議，委員同意諮詢該委員及當區區議員的意見後，才決定是否以沙井路休憩處取代此項工程。

(6) 加強元朗市南綠化，休憩設施

委員意見 - 表示顧問公司建議的設計並不符合工程的原意，委員指出是項工程旨在綠化元朗市南一帶，並擴闊行人路，以及提供座椅及狗廁所等設施，以其讓所有元朗市南的居民受惠。

主席總結 - 委員通過要求顧問公司重新設計是項工程。

(7) 天慈路與天福路社區苗圃及休憩公園

委員意見 - 委員備悉天慈邨慈心樓互助委員會就是項工程提出的意見，並同意取消興建社區苗圃； - 建議融合兩個設計，在波浪式設計的休憩處增設附天幕的舞台； - 有委員關注舞台會吸引市民在該處唱歌，滋擾附近的居民； - 表示不應只在地盤南部興建休憩處，建議在地盤的北部鋪設草地及行人小徑，讓更多居民受惠。

市民意見 - 何桂珠女士表示，康文署曾收到市民意見，建議在該處興建中式花園，特此轉達意見，供委員考慮。

主席總結 - 委員通過進行是項工程，但希望顧問公司參考上述的建議，修訂工程設計，並完成地盤北部的設計圖則；

(8) 廈村鳳降村籃球場及休憩處

委員意見 - 備悉動用大量資源修葺護土牆對居民的得益不大，表示稍後會提交在其他合適地方進行地區小型工程的建議。

主席總結 - 委員同意日後考慮以新的地區小型工程建議，取代廈村鳳降村籃球場及休憩處的工程建議；

- 主席表示，將於稍後安排第二批地區小型工程的實地考察工作。

第四項：二零零八至二零零九年度元朗區議會地區設施管理委員會小

規模環境改善計劃截至二零零八年六月三十日止的進展報告
       (地委會文件2008／第31號)

- 姚寶儉先生簡介上述文件，並表示新增了D10號(福康街長椅重置工程)和D11號(屏山大井圍建造避雨亭及地台工程)兩項工程。

- 主席總結，委員閱悉上述進展報告。此外，目前「待確定項目」尚餘25萬元供推展小規模環境改善工程之用，主席邀請委員向元朗民政事務處提交工程建議，以期善用該筆撥款，改善元朗區的環境。

第五項：委員提出的文康設施工程建議

(1) 	梁志祥議員, MH、陳惠清議員、湛家雄議員, MH, JP、郭強議員、馮彩玉議員, MH、張文輝議員、黃裕材議員、鄺月心議員、鄧廣成議員、趙秀嫻議員、羅建平議員, MH、呂堅議員、周永勤議員、陳美蓮議員、陸頌雄議員、蕭浪鳴議員、姚國威議員及袁敏兒議員建議興建天水圍劇院

(地委會文件2008／第32號)

- 主席歡迎下列人士出席會議：

元朗地政處

行政助理／地政					呂婉華女士

規劃署屯門及元朗規劃處

高級城市規劃師／中部				林永文先生

- 委員閱悉康文署、元朗地政處及規劃署的書面回覆。

- 委員就議題發表的意見摘錄如下：

  - 表示不同意康文署把社區會堂的功能等同劇院的說法。委員指出，社區會堂的音響設備和座椅安排並不適宜舉辦水平較高的藝術或音樂表演，對在區內推動文化生活構成不便；

  - 查詢《香港規劃標準與準則》有沒有規定多少人口可以興建一間劇院；

  - 表示現時元朗劇院的使用率已接近飽和，部分學校未能借用元朗劇院舉行畢業禮，需要借用其他學校的禮堂或到區外的場地舉行。在天水圍興建劇院，不但為提高區內居民的文化修養提供所需的硬件，亦可讓元朗區的學校在區內舉行畢業禮。此外，委員亦相信劇院落成後可為本土經濟帶來正面的影響；

  - 認為倘若資源不足夠興建標準的劇院，可考慮在區內興建規模較小，容納約500名觀眾的劇院；

  - 就規劃署的回覆表示天水圍101區已預留作興建一所分區警署，委員希望警方提交書面回覆確定上述地區的用途。

- 區惠英女士綜合回應如下：

  - 現時元朗劇院的使用率仍未達飽和，而劇院每年使用率較高的月份集中於六月份和七月份，主要是收到很多學校畢業典禮租用人的申請；但劇院在這兩個使用率較高的月份仍有空檔讓其他非學校畢業典禮租用人租用；

  - 部分區內學校需要租用屯門大會堂舉行畢業典禮，根據屯門大會堂的租用資料，是因為該些學校需要較大的場地和較多的座位舉行聯校畢業典禮，並非未能成功申請元朗劇院所致。

  - 部門一直致力在元朗區推廣文化活動，並透過不同的形式和計劃如「社區文化大使計劃」等，安排不同的藝術團體到天水圍表演，以豐富區內居民的文化生活。

- 何桂珠女士回應，現行的《香港規劃標準與準則》並沒有訂明劇院與人口的比例。

- 主席總結，委員會促請有關政府部門盡快確定天水圍101區的土地用途，及促請康文署盡快在天水圍覓地興建劇院。

第六項：委員提出的地區設施管理議題

(1) 	梁志祥議員, MH、陳惠清議員、湛家雄議員, MH, JP、郭強議員、馮彩玉議員, MH、張文輝議員、黃裕材議員、鄺月心議員、鄧廣成	議員、趙秀嫻議員、黎偉雄議員、羅建平議員,MH、梁福元議員、呂堅議員、陸頌雄議員、蕭浪鳴議員、鄧貴有議員、王志強議員, MH、邱帶娣議員, MH、鄧家良議員、姚國威議員、袁敏兒議員、陳美蓮議員、莊健成議員、周永勤議員、文祿星議員, MH、戴耀華議員, MH及曾憲強議員建議延長元朗區三間圖書館開放時段至每星期至少84小時

(地委會文件2008／第33號)

- 委員閱悉康文署的書面回覆，並查詢未能使用區議會撥款增聘常規編制人手以進一步延長圖書館開放時間的原因。

- 謝譚滿先生回應，由於延長各區圖書館開放時間需要大量資源投入，在有效使用公帑的前題下，署方現時未有計劃進一步延長圖書館開放時間。目前署方正集中資源，籌備落實特首已宣佈的延長開放時間安排。此外，他解釋根據現行政策，只有常規編制人員才可從事處理讀者個人資料及財務交收的工作，但區議會的撥款並不能用於增聘常規編制人手。他亦補充，目前政府建議的約七十小時延長時間方案，已參考了西貢區先導計劃的經驗，是一個具成本效益的方案。

- 主席總結，委員建議進一步延長圖書館開放時間的方案能惠及本區居民，委員同意繼續向康文署反映，希望康文署能夠積極考慮本委員會的建議，讓上述利民措施早日落實。

(2)	湛家雄議員, MH, JP建議康文署盡快完成市區及新界康體    設施劃一收費檢討

(地委會文件2008／第34號)

- 委員閱悉康文署的書面回覆。

- 主席總結，委員認為劃一收費檢討的工作由二零零零年至今仍未取得實質的進展，並建議康文署盡快劃一調整市區及新界所有康體設施的收費，並以較低者為準。

(3) 	鄧慶業議員建議將屏山鄧族文物館外圍山坡撥交康文署管理及美化

(地委會文件2008／第35號)

- 委員閱悉康文署轄下古物古蹟辦事處及元朗地政處的書面回覆。

- 古物古蹟辦事處書面回覆表示，該地段並不屬於康文署的管轄範圍。張炳槐先生表示委員可就美化鄧族文物館向本委員會申請資源，在上述地點進行綠化，屆時康文署定會提供協助。

- 呂婉華女士表示，上述地點位於政府土地YL/66的墓地範圍內，元朗地政處會盡量配合在上述地點進行的美化改善計劃。

- 委員表示，屏山鄧族文物館廣受市民歡迎，但其所在的山坡因缺乏保養，破壞了文物館的整體景觀。委員續指出，前往文物館的道路兩旁的山坡並沒有山墳，為了改善文物館的整體形像，建議把前往文物館的道路兩旁的山坡交由康文署管理及綠化。

- 主席總結，希望元朗地政處向有關委員再確認上述土地的用途。此外，如上述土地經再確認後可轉交康文署管轄，希望康文署盡快安排在前往文物館的道路兩旁的山坡首先進行小規模的綠化工作。

(4) 	鄧胤楚議員、鄧慶業議員及鄧家良議員查詢有關康文署由元朗民政事務處接收的39個文康設施的處理

(地委會文件2008／第36號)

- 委員閱悉康文署的書面回覆。

- 委員查詢現時康文署接收但尚未刊憲的文康設施的維修工作由哪一個政府部門負責，而場地的改善工程是否必須由建築署進行。此外，委員亦希望知悉康文署會否從元朗民政事務處接收更多的文康設施。

- 張炳槐先生回應，康文署會按個別場地的實際情況，安排有潛在危險的未刊憲的場地設施進行緊急維修，而所有場地的改善工程則須交由建築署進行。此外，康文署現時未有計劃接收元朗民政事務處其他的場地，但根據地區小型工程的指引，康文署會接收及管理由本委員會負責按康文署及建築署的標準所興建的康體設施。

- 主席總結，希望康文署盡快完成上述39項文康設施的刊憲工作。

第七項：康樂及文化事務署於二零零八年五月及六月份在元朗區內

舉辦的康樂體育及設施管理匯報
       (地委會文件2008／第37號)

- 委員閱悉上述文件。

第八項：康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用

概況匯報
       (地委會文件2008／第38號)

- 委員閱悉上述報告。

第九項：康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率

匯報
       (地委會文件2008／第39號)

- 委員閱悉上述文件。

第十項：元朗區社區會堂／社區中心使用率
       (地委會文件2008／第40號)

- 委員閱悉上述文件。

- 議事完畢，會議於下午一時正結束。

元朗區議會秘書處 
二零零八年九月三日
檔號︰HAD YLDC/13/30/7/1