會議記錄於7.11.2008獲得通過，無須修訂。

元朗區議會地區設施管理委員會

二零零八年度第五次會議記錄

日　期：	二零零八年九月五日(星期五)

時　間：	上午十時正至下午一時

地　點：	元朗橋樂坊二號元朗政府合署十三樓

元朗區議會會議廳

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 席： | 李月民議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
| 副主席： | 馮彩玉議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
| 委 員︰ | 湛家雄議員, MH, JP | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陳美蓮議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陳惠清議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 程振明議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 趙秀嫻議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 周永勤議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 郭 強議員 | 會議開始 | 上午11：00 |
|  | 鄺月心議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黎偉雄議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 林添福議員 | 上午10：15 | 會議結束 |
|  | 梁志祥議員, MH, JP | 上午11：10 | 會議結束 |
|  | 梁福元議員 | 會議開始 | 下午12：30 |
|  | 羅建平議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 呂 堅議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陸頌雄議員 | 上午11：10 | 會議結束 |
|  | 麥業成議員 | 上午11：10 | 會議結束 |
|  | 文祿星議員, MH | 會議開始 | 上午11：00 |
|  | 蕭浪鳴議員 | 上午10：30 | 會議結束 |
|  | 戴耀華議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧慶業議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧家良議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧貴有議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧廣成議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧胤楚議員 | 會議開始 | 上午11：00 |
|  | 曾憲強議員 | 會議開始 | 上午11：30 |
|  | 王志強議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黃勝棠議員 | 上午10：25 | 上午11：30 |
|  | 王威信議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黃裕材議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 邱帶娣議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 姚國威議員 | 上午11：00 | 會議結束 |
|  | 袁敏兒議員 | 會議開始 | 會議結束 |

秘　　書：	楊安琪女士	元朗民政事務處一級行政主任(區議會)

助理秘書：	陳國俊先生	元朗民政事務處行政主任(區議會)四

列席者

陳欽勉先生, JP	元朗民政事務專員

陳令行先生	元朗民政事務助理專員

陳竹燕女士	元朗民政事務處高級行政主任(地區管理)

姚寶儉先生	元朗民政事務處高級工程督察

陳進威先生	元朗民政事務處一級聯絡主任(地區設施管理委員會)

陳群芳女士	民政事務總署建築師(工程)5

李麗芬女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界北)

張炳槐先生	康樂及文化事務署元朗區康樂事務經理

何桂珠女士	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1

謝譚滿先生	康樂及文化事務署圖書館高級館長(元朗區)

區惠英女士	康樂及文化事務署高級經理(新界西文化事務)

侯漢輝先生	建築署總工程策劃經理301

張應發先生	建築署工程策劃經理 359

梁志雄先生	馬海(建築顧問)有限公司高級建築助理

王忠仁先生	馬海(建築顧問)有限公司建築助理

李志強先生	杜志成父子有限公司項目測計師

周婉茜女士	巴馬丹拿建築及工程師有限公司董事

李幗姿女士	巴馬丹拿建築及工程師有限公司建築師

陳倩雯女士	巴馬丹拿建築及工程師有限公司建築師助理

黃嘉恆先生	巴馬丹拿建築及工程師有限公司

高級建築設計師

陸啟新先生	巴馬丹拿建築及工程師有限公司建築師助理

缺席者

張文輝議員			（因事請假）

文富穩議員, BBS	（因事請假）

鄺俊宇議員

鄧卓然議員

鄧賀年議員

*     *     *     *     *

歡迎詞
		主席歡迎各委員及政府部門代表出席二零零八年度第五次會議。

第一項：通過地區設施管理委員會二零零八年度第四次會議記錄

- 委員一致通過上述會議記錄。

第二項：元朗區地區小型工程計劃進展報告
       (地委會文件2008／第43號)

- 主席歡迎下列人士出席會議：

民政事務總署

建築師(工程)5						陳群芳女士

馬海(建築顧問)有限公司

高級建築助理						梁志雄先生

建築助理							王忠仁先生

杜志成父子有限公司

項目測計師						李志強先生

- 陳令行先生簡介上述文件，並表示在二零零八年第一次特別會議上通過的第一批共十一項地區小型工程，當中八項已交由定期合約顧問負責籌劃。而第二批工程建議，委員會代表(包括項目倡議者)、政府部門代表及定期合約顧問已於本年八月十五日進行了實地考察，相關的政府部門會作初步的建議可行性研究，並按需要聯絡工程的倡議者，進一步了解工程建議的詳情。

- 梁志雄先生表示，已就下列由定期合約顧問負責的地區小型工程計劃發信諮詢有關的政府部門對工程的意見，並準備擬定相關的招標圖則。他續表示定期合約顧問參照委員提出的意見，修訂了下列工程的設計如下：

(1) 新田足球場

- 將會集中興建足球場的主要設施，而現時的設計暫時不包括廁所及照明系統等配套設施； - 工程預算約為1,450萬元。

(2) 天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及天水圍藝術雕塑廊

- 在天恒邨、天恩邨及天華邨附近的康樂徑加設蔭棚及座椅等； - 定期合約顧問負責的工程項目預算約為970萬元。康樂及文化事務署(康文署)負責的天水圍公園「藝術雕塑廊」部份，工程預算約為200萬元。

(3) 馬田路–體育路文娛綠化走廊

- 在足球場對開的地方興建的行人走廊修訂為2米乘120米，而走廊上蓋則採用茶色的不碎膠板，增加遮光度； - 行人走廊旁亦會加設花盤來美化環境； - 工程預算約為500萬元。

(4) 將永慶學校改建成休憩處

- 是項工程將會採取活化的設計方案。工程預算約為290萬元。

(5) 加強元朗市南綠化，休憩設施

- 重鋪蝶翠峰出入口附近一帶的行人路面，並沿行人路加設座椅； - 在蝶翠峰附近興建一個狗公廁，並加設一個花圃作屏障； - 工程預算約為100萬元。

(6) 天慈路與天福路休憩公園

- 工程的最新預算約為470萬元。

- 張炳槐先生表示，天水圍公園有關藝術雕塑廊的工程計劃正進行招標程序，該部分工程預計於本年十月展開。

- 委員就部分地區小型工程計劃的意見及定期合約顧問/政府部門的回應如下：

天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊

委員意見 - 建議在天澤邨附近的一段康樂徑增設蔭棚和康樂設施； - 希望了解蔭棚的設計以及蔭棚上蓋的物料是否堅固； - 查詢增加康樂設施會否影響現時的單車徑； - 建議要求路政署翻新整條康樂徑的地面和路燈，讓居民有煥然一新的感覺，以增加設施的使用率； - 建議修改和富慈善基金李宗德小學門口的單車徑路線，以保障學生的安全；

定期合約顧問回應 - 表示會盡量調撥資源在天澤邨附近的一段康樂徑增設蔭棚； - 而增設蔭棚後，現時單車徑的路線將不會受受0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000影響。

馬田路–體育路文娛綠化走廊

委員意見 - 建議把是項工程和元朗第三區公共圖書館及體育館的工程一併考慮，以達至更佳的效益； - 建議把部分擺放花盤的位置改為設置長櫈，而長櫈的設計須避免露宿者在椅上睡覺或者讓人把單車及木頭車繫在座椅上； - 建議行人走廊的顏色應與附近環境配合； - 建議使用較深色的茶色不碎膠上蓋，進一步增加遮光度； - 查詢走廊面向足球場的一方可否取消興建圍板，以期把節省下來的工程開支用於延長行人走廊； - 查詢是項工程的進度及招標時間，以及政府部門對是項工程的意見。

定期合約顧問回應 - 表示會參考委員的建議，把部分擺放花盤的位置改為設置長櫈，並會微調行人走廊的顏色，以配合附近的環境。此外，定期合約顧問亦會考慮使用較深色的茶色不碎膠上蓋； - 指出圍板只是普通的鐵板，旨在減少進行工程時對球場使用者的影響； - 表示現正陸續收到相關政府部門對是項工程的意見，而工程初步預計於二零一零年三月展開。

天慈路與天福路休憩公園

委員意見 - 希望顧問公司提交修訂後的工程設計圖供委員參考。

定期合約顧問回應 - 會向委員提交修訂後的工程設計圖。此外，由於是項工程的地盤面積達9,000平方米，所以工程預算費用相對較高。

- 委員就其他地區小型工程發表的意見和提問摘錄如下：

  - 建議暫時擱置「廈村鳳降村籃球場及休憩處」的工程項目，並於稍後在廈村尋找更佳的工程地點；

  - 得悉倡議者提出興建「露天羽毛球場兩個」工程的地點位於基本工務工程(即「洪水橋市鎮廣場」)的工地範圍內，因此並不適合進行上述工程，希望尋找其他合適地點興建康體設施；

- 主席就上述的意見和提問綜合回應如下：

  - 表示「露天羽毛球場兩個」工程的地點並非不適合進行工程，但「洪水橋市鎮廣場」在元朗區五項優先處理的工務工程中排列第四位，而康文署已向本委員會提交了首三項工程的擬建設施，預料康文署亦將於稍後時間提交「洪水橋市鎮廣場」的擬建設施文件。因此，本委員會希望康文署盡快提交「洪水橋市鎮廣場」的擬建設施文件，並建議該署在擬建設施中加設羽毛球場；

  - 顧問公司初步研究後，認為「沙井路休憩處」的工程地點適合發展休憩處，建議集中資源首先處理「沙井路休憩處」的工程項目；

  - 就修改李宗德小學門口的單車徑路線一事，主席建議由元朗民政事務處向運輸署反映委員的要求；

  - 「蝦尾村休憩處」的擬建地點位於新界小型屋宇的預留土地內，建議工程倡議者與康文署及地政總署協商，於蝦尾村範圍內尋找適合地點，興建休憩處設施。

- 主席總結，委員同意上述工程的修訂設計及工程預算，並希望顧問公司盡快展開上述各項工程，包括沙井路休憩處及蝦尾村休憩處。此外，委員同意以本委員會的名義，致函食物環境衞生署，要求該署接管天水圍河畔公園(明渠)康樂徑內擬興建的公廁。

[會後補註：秘書處已於二零零八年九月十二日致函食物環境衞生署，要求該署接管天水圍河畔公園(明渠)康樂徑內擬興建的公廁。]

第三項：元朗第三區公共圖書館及體育館工程初步設計方案
       (地委會文件2008／第44號)

- 主席歡迎下列人士出席會議：

康樂及文化事務署

高級行政主任(策劃事務)1			何桂珠女士

建築署

總工程策劃經理					侯漢輝先生

工程策劃經理						張應發先生

巴馬丹拿建築及工程師有限公司

董事								周婉茜女士

建築師								李幗姿女士

建築師助理						陳倩雯女士

高級建築設計師					黃嘉恆先生

建築師助理						陸啟新先生

- 何桂珠女士簡介上述文件，並表示擬建的發展範圍包括一間分區圖書館、一個書庫及一間體育館。她續表示，康文署較早前收到是項工程地盤附近居民(包括朗景臺業主立案法團)查詢有關工程的資料，包括擬建設施、建築物的高度及與朗景臺的距離、施工日期等；亦收到附近居民就是項工程提出的寶貴意見，包括反對興建是項工程的意見。反對的意見主要是認為擬建地盤內的臨時五人足球場、溜冰場等設施的使用率甚高，而附近也有元朗體育會為元朗區居民提供足夠的室內康體服務。

- 周婉茜女士簡介工程的初步設計方案，並表示建議的設計方案力求盡量減低對附近居民的影響。例如：建築物向朗景臺部分除了一樓的閱讀室外，體育館部分只於高位設置氣窗，以保障居民的私隱、提供綠化的天台和平台、水冷式冷氣系統的出風口不會指向民居等。

- 侯漢輝先生表示，將於本年十二月至明年初期間向立法會民政事務委員會、工務小組委員會及財務委員會申請撥款約八億五千萬元興建是項工程。初步預計二零零九年中動工，二零一二年中落成。由於近年建築材料的價格大幅上漲，因此是項工程的建築成本相對較高。

- 委員就工程的外部設計發表的意見和提問摘錄如下：

  - 支持是項具設計創意的工程，指出是項工程對元朗區全體居民帶來好處，並可為元朗區帶來新景象，同時相信建議的工程設計已盡量減少對鄰近居民的不良影響。但對政府部門沒有知會朗景臺和馬田村的住戶表示失望；

  - 查詢建築物與朗景臺的最短距離是多少，哪些座向的景觀會受阻，而外牆會否採用不反光的物料。此外，建築物採用哪一類冷氣系統；

  - 建議在地盤南面增加綠化，並把建築物盡量向地盤的西北方移動，以減少對附近居民的影響；

  - 建議在天台興建休憩公園以及把地盤北面的走廊納入建築範圍並加設有蓋行人通道，以期把該區打造成一個綠化文娛體育區。讓居民有煥然一新的感覺之餘，亦方便居民出入；

  - 希望在建築物的外牆加設大型螢光幕，方便日後在該處舉辦新年倒數等大型地區活動；

  - 建議採用不反光的物料來製造放置在建築物天台的元朗區議會會徽，以免影響附近的居民；

  - 表示工程設計必須保障居民的私隱，並建議在面向民居的外牆以壁畫作裝飾；

  - 由於現時設計的車輛出入口比較接近馬田村的村口，建議有關部門小心處理該處的行人過路安排。

- 委員就工程的內部設施發表的意見和提問摘錄如下：

  - 查詢康文署的辦公室會否遷入新建築物；

  - 查詢書庫的面積，並希望有關部門預留多些圖書館空間供元朗區居民使用；

  - 建議加設保齡球、桌球等康體設施，以免與鄰近已有的康體設施重疊。

- 周婉茜女士就外部設計的意見和提問綜合回應如下：

  - 建築物平台與朗景臺裙樓部分的最短距離約為9米，建築物圖書館及體育館外牆與朗景臺裙樓部分的最短距離約為15米，而建築物圖書館及體育館外牆與朗景臺兩座樓宇的平均距離約20多米。按現時的設計，部分低層單位的景觀會受到不同程度的影響，但建築物的綠化部分也可改善部分住戶的景觀；

  - 除了位於建築物一樓的閱讀室外，體育館部分只於高位設置氣窗，以保障居民的私隱。此外，建築物的外牆會採用不反光物料，但在選材方面需要跟建築署作深化研究；

  - 基於保障鄰近居民的原則，建築物天台不會興建公眾休憩處。此外，建築物的天台結構跨度較大，不能承受太重的物件，因此天台的綠化佈置以簡單輕巧為主。

  - 建築物將會採用水冷式機械排風的冷氣系統，產生最多噪音的出風口將會面向馬田路，以減低對居民的影響；

  - 建築物的正門及一樓平台均會綠化，而有蓋行人通道、大型螢光幕等設施需要跟建築署再作深化研究。此外，建築物的顏色暫未有定案，但設計方針以柔和色調為主。

- 何桂珠女士就內部設施的意見和提問綜合回應如下：

  - 康文署在二零零七年五月八日已向文委會匯報，經諮詢政府產業署的意見後，元朗區康樂事務辦事處將不會遷入新建築物；

  - 建議的書庫實用樓面面積約3,000平方米，不佔用圖書館的空間；

  - 在落成實用樓面面積約2,900平方米的分區圖書館後，元朗區的整體圖書館設施會進一步改善，提供更多元化的服務供居民使用；

  - 署方及建築署已根據區議會通過的擬建設施積極進行籌劃工作，如現在就擬建設施作出修定，則相關的程序有需要從新作出籌劃，工程的落成日期則會順延。

- 侯漢輝先生回應，規劃時會小心處理該處的車輛出入口及行人過路安排。

- 主席總結，委員通過上述工程的初步設計方案，並促請有關部門落實工程設計時，採納委員提出的意見，以減少對附近居民的影響。

第四項：元朗區「錦田體育館」覆檢後的擬建設施
       (地委會文件2008／第54號)

- 何桂珠女士簡介上述文件。

- 主席總結，委員通過「維持原訂擬建設施不變」的方案。上述體育館的多用途主場將會用作一個籃球場／一個排球場／四個羽毛球場，並設有300個觀眾座位，但不能兼用作網球場用途。

第五項：元朗區天水圍第117區休憩用地覆檢後的擬建設施
       (地委會文件2008／第55號)

- 何桂珠女士簡介上述文件。

- 委員就議題發表的意見和提問摘錄如下：

  - 希望知悉盡量維持球場面積的意思，並查詢球場的洗手間是否設有更衣室；

  - 認為球場的設施應與附近的社區設施互相配合，例如附近有停車場，則無須在球場加設泊車位；

  - 有委員建議把緩跑徑的闊度由3米改為2米，以期兼得球場與緩跑徑，也有委員建議在地盤長條型的一方興建緩跑徑。

- 何桂珠女士就上述意見和提問綜合回應如下：

  - 根據現行標準，11人足球場的面積為100米乘64米，而球場兩則邊線須預留6米的安全距離，兩端底線須預留9米的安全距離。根據地圖按比例推算第117區的地盤面積，預料可勉強容納一個標準11人足球場，但不能同時兼容一條可保持安全距離並環繞足球場的緩跑徑。至於最終能否在該地點興建一個標準的11人足球場，須有待建築署進行可行性研究後才能確定；

  - 球場的洗手間會設有更衣室；

  - 球場的上落客貨泊車位並不等同停車場，該等泊車位旨在方便日後舉行大型活動時供上落客貨之用；

  - 在天水圍第107區現正興建一條緩跑徑，預計在2008年年底落成，開放供市民使用。

- 委員要求康文署盡快在上述用地首先興建一個標準11人足球場兼欖球場。在量度地盤面積後，如部分安全距離未能完全符合，則建議康文署採取其他安全措施以作補救。如地盤仍有空間，希望能加建緩跑徑。

- 主席總結，委員通過「盡量維持球場面積，不提供緩跑徑」的方案。

第六項：元朗區綠化計劃
       (地委會文件2008／第53號)

- 張炳槐先生簡介上述文件。

- 委員就議題發表的意見摘錄如下：

  - 支持成立工作小組在元朗區推行綠化計劃，以期改善元朗區的空氣質素和市容；

  - 建議綠化進出元朗區的主要通道，改善居民和遊客的觀感；

  - 認為是次綠化計劃可美化市容和一些旅遊景點，也可減少亂泊單車的問題；

  - 有委員建議擴大元朗區的綠化範圍，也有委員建議把輕鐵兩條路軌中間的位置綠化；

  - 關注花盆和植物的保養問題，建議有關部門注意澆水的時間外，也要注重花盆的整潔。

- 張炳槐先生就上述意見綜合回應如下：

  - 工作小組將會監察園藝承辦商的管理及維修工作；

  - 指出目前建議安裝花盆的位置均須獲得有關政府部門，例如運輸署等同意才可落實推行。

- 委員一致通過成立元朗區綠化計劃工作小組，並推舉程振明議員出任該工作小組主席。此外，委員通過在2008/2009年度的社區參與計劃款項中撥款250萬元推行上述計劃及在2009/2010年度為此項目向財務委員會申請預留114萬元。

第七項：二零零八至二零零九年度元朗區議會地區設施管理委員會小

規模環境改善計劃截至二零零八年九月一日止的進展報告
       (地委會文件2008／第45號)

- 姚寶儉先生簡介上述文件。

- 委員就議題發表的意見和提問摘錄如下：

  - 查詢工程D4號「天水圍天瑞邨附近建造行人徑工程」的詳情；

  - 建議在該行人徑增設照明。

- 姚寶儉先生回應，上述行人徑將會連接天瑞邨外的單車徑，稍後會向路政署申請在該行人徑加設照明。

- 主席總結，委員閱悉上述進展報告。

第八項：議員提交委員會考慮的地區小型工程建議
       (地委會文件2008／第46號)

- 委員閱悉四項議員提交本委員會考慮的地區小型工程建議。

- 主席就該四項工程提出下列建議：

  - 「屏義路旁政府用地發展為休憩廣場」由於地盤面積不大，建議動用下一個年度的撥款，以小規模環境改善計劃的形式推行；

  - 「多用途沙灘球場」由於涉及多個政府部門，建議交由定期合約顧問作可行性研究及跟進籌建此項工程項目；

  - 由於八鄉及屏山已分別有工程項目在籌劃中，建議待該等工程完成後，視乎當時的財政狀況，才跟進「下輋村遊樂場」及「宏達路興建休憩處」兩個項目。

- 有委員表示「下輋村遊樂場」過往曾有兒童遊樂設施，但後來被政府部門移走。現時該處沒有遊樂設施供居民使用。

- 姚寶儉先生回應，根據現行政府部門指引，民政事務總署轄下的場地不能設置兒童遊樂設施。因此，該署會移走轄下場地現時損壞嚴重的兒童遊樂設施。

- 主席總結，委員同意上述四項工程的建議安排。

第九項：委員提出的地區設施管理議題

(1) 	趙秀嫻議員、梁志祥議員, MH, JP、陳惠清議員、鄺月心議員、馮彩玉議員, MH、郭強議員、呂堅議員、陸頌雄議員、蕭浪鳴議員、邱帶娣議員, MH、姚國威議員、袁敏兒議員及黃裕材議員建議延長元朗社區會堂／中心開放時間

(地委會文件2008／第47號)

- 委員閱悉元朗民政事務處的書面回覆。

- 陳令行先生表示，元朗民政事務處經考慮現時的運作模式及人手安排後，認為可將現時的開放時間延長一小時。但由於延長開放時間會增加經常營運開支，並影響其他地區的社區會堂／中心管理政策，因此，元朗民政事務處已把上述建議提交民政事務總署審批及申請額外撥款。

- 委員歡迎元朗民政事務處就上述議題持開放態度，希望盡快延長社區會堂和社區中心的開放時間。另外，有委員建議恆常在星期日開放社區會堂和社區中心，以滿足社區對社區會堂和社區中心的需求。

- 主席總結，委員希望民政事務總署能夠積極考慮本委員會的建議，讓上述措施早日落實。

第十項：元朗區社區會堂／社區中心設施使用守則建議修訂
       (地委會文件2008／第48號)

- 委員閱悉「元朗區社區會堂／社區中心設施使用守則工作小組」建議的修訂守則。

- 主席總結，委員一致通過上述工作小組就守則作出的修訂。

第十一項：元朗區社區中心／社區會堂使用率
         (地委會文件2008／第49號)

- 委員閱悉上述文件。

第十二項：康樂及文化事務署於二零零八年七月及八月份在元朗區內

舉辦的康樂體育及設施管理匯報
         (地委會文件2008／第50號)

- 委員就議題發表的意見摘錄如下：

  - 表示冬季淺水區影響泳客下水的位置，而救生員須繞過淺水區才可到泳池深水部分救人，或會對泳客構成危險。另外，有委員指出有泳客因淺水區的設立而滑倒；

  - 有委員建議維持現狀，表示如拆除淺水區的安全欄，或會對游泳初學者構成危險。

- 主席建議委員就冬季淺水區提交議程，並於稍後舉行的會議再作專題討論。

- 主席總結，委員同意主席的建議。此外，委員一致通過「下竹園休憩處」的場地命名。

第十三項：康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使

用概況匯報
         (地委會文件2008／第51號)

- 委員閱悉上述文件。

第十四項：康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用

率匯報
         (地委會文件2008／第52號)

- 委員閱悉上述文件。

第十五項：其他事項

- 主席表示，張炳槐先生將於九月十二日調職民政事務局。委員一致通過致函康文署署長，表揚張先生在任期間的卓越表現。

[會後補註：秘書處已於二零零八年九月二十二日把上述信件寄交康文署署長。]

- 有委員查詢屏山灰沙圍及輞井圍籃球場加設照明系統工程的進展以及康文署接管元朗民政事務處39個鄉郊休憩處的管理及維修情況。委員亦擔心本委員會的撥款未能用於鄉郊的休憩設施改善工程。

- 張炳槐先生回應，輞井圍籃球場屬於康文署管理的場地，而灰沙圍籃球場則屬於元朗民政事務處移交康文署管理的場地。康文署會聯絡建築署，並動用建築署的資源翻新上述工程，但需要待有關的設施正式刊憲後才可納入建築署的翻新工程名冊。此外，康文署現時已動用本委員會的撥款，局部翻新部分從元朗民政事務處接收的鄉郊休憩處。

- 議事完畢，會議於下午一時正結束。

元朗區議會秘書處 
二零零八年十月三十日
檔號︰HAD YLDC/13/30/7/1