會議記錄於6.3.2009獲得通過，無須修訂。

元朗區議會地區設施管理委員會

二零零九年度第一次會議記錄

日　期：	二零零九年一月九日(星期五)

時　間：	上午十時正至下午時一時正

地　點：	元朗橋樂坊二號元朗政府合署十三樓

元朗區議會會議廳

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 席︰ | 李月民議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
| 副主席： | 馮彩玉議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
| 委 員︰ | 湛家雄議員, MH, JP | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陳美蓮議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陳惠清議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 張文輝議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 程振明議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 趙秀嫻議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 莊健成議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 周永勤議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 郭 強議員 | 會議開始 | 中午12:00 |
|  | 鄺俊宇議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄺月心議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 林添福議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 梁志祥議員, MH, JP | 上午10:30 | 上午11:00 |
|  | 梁福元議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 呂 堅議員 | 中午12:00 | 會議結束 |
|  | 陸頌雄議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 麥業成議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 文富穩議員, BBS | 上午10:30 | 上午11:00 |
|  | 文祿星議員, MH | 會議開始 | 下午12:30 |
|  | 蕭浪鳴議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 戴耀華議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧慶業議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧家良議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧貴有議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧廣成議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧胤楚議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 曾憲強議員 | 會議開始 | 中午12:00 |
|  | 王志強議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黃勝棠議員 | 會議開始 | 上午11:30 |
|  | 王威信議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黃裕材議員 | 會議開始 | 上午11:00 |
|  | 邱帶娣議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 姚國威議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 袁敏兒議員 | 會議開始 | 會議結束 |

秘　　書：	鍾洪發先生	元朗民政事務處一級行政主任(區議會)

助理秘書：	陳國俊先生	元朗民政事務處行政主任(區議會)四

列席者

楊德強先生, JP	元朗民政事務專員

陳令行先生	元朗民政事務助理專員

姚寶儉先生	元朗民政事務處高級工程督察

陳群芳女士	民政事務總署建築師(工程)5

馮國鴻先生	民政事務總署高級行政主任(2)2

王健中先生	康樂及文化事務署署理總康樂事務經理(新界北)

馮葉德齡女士	康樂及文化事務署元朗區康樂事務經理

任健鵬先生	康樂及文化事務署圖書館總館長(營運及電腦)

謝譚滿先生	康樂及文化事務署圖書館高級館長(元朗區)

區惠英女士	康樂及文化事務署高級經理(新界西文化事務)

何桂珠女士	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1

麥田生先生	地政總署高級產業測量師/西(元朗地政處)

楊達榮先生	建築署高級工程策劃經理

何啟賢先生	建築署工程策劃經理

梁志雄先生	馬海(建築顧問)有限公司高級建築助理

周翔翎女士	馬海(建築顧問)有限公司建築助理

李嘉胤先生	李景勳‧雷煥霆建築師有限公司項目經理

周曉東先生	李景勳‧雷煥霆建築師有限公司項目建築師

郭穎芝小姐	李景勳‧雷煥霆建築師有限公司助理項目建築師

陳俊豪先生	李景勳‧雷煥霆建築師有限公司助理設計建築師

缺席者

黎偉雄議員		（因事請假）

羅建平議員, MH

鄧卓然議員

*     *     *     *     *

歡迎詞
		主席歡迎各委員及政府部門代表出席二零零九年度第一次會議，並歡迎地政總署高級產業測量師/西(元朗地政處)麥田生先生首次出席本委員會會議。

第一項：通過地區設施管理委員會二零零八年度第六次會議記錄

- 委員一致通過上述會議記錄。

第二項：地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告
       (地委會文件2009／第1號)

- 主席歡迎下列人士出席會議：

民政事務總署

建築師(工程)5						陳群芳女士

馬海(建築顧問)有限公司

高級建築助理						梁志雄先生

建築助理							周翔翎女士

- 陳令行先生簡介上述文件，並表示已初步擬定部分地區小型工程的推行時間表及設計的建議。

- 定期合約顧問簡介下列地區小型工程的進展：

(1) 天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及天水圍藝術雕塑廊

因應委員之前提出的意見，天水圍河畔公園(明渠)康樂徑的最新設計已經擬定，而工程預計會在二零一零年九月展開；

(2) 將永慶學校改建成休憩處

建議把原來的永慶學校舊校舍清拆，以降低日後的維修管理費用。

(3) 十八鄉水蕉新村路休憩公園

最新設計已經擬備，初步估計工程預算為390萬。

- 委員就下列地區小型工程計劃發表的意見如下：

(1) 天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊

建議以環保物料長櫈取代木製長櫈，令長櫈更耐用； 建議棋檯由顯示圖像中的國際象棋更改為較大眾化的中國象棋棋檯，並增加棋檯的數目； 指出棋檯四周的草地會遭圍觀棋賽的市民踐踏而破壞，日後要留意； 有關近舊可銘學校現有構築物木製上蓋加設膠板的工程簡易，應交由建築處跟進； 查詢進展報告的文件中加入「主導部門、工程代理人」一項的原因； 希望長者健身設施能夠更多元化； 表示現時路面地磚不平的問題會令意外發生，促請有關部門跟進問題，並在工程進行之前重新鋪設地磚。 委員大致同意定期合約顧問的設計。

(2) 將永慶學校改建成休憩處

委員同意將永慶學校的舊校舍拆除，以減少日後的保養維修費用，並同意工程預算相應增加至390萬元。

(3) 十八鄉水蕉新村路休憩公園

委員同意工程項目的初步設計方案及390萬元的預算； 建議若預算許可，在休憩公園加設定時自動開關的照明系統，在夜深時分關閉照明系統，以免青少年在街道和公園流連，對附近居民造成滋擾； 建議在適當的位置種植樹木。

- 委員就其他地區小型工程發表的意見和提問摘錄如下：

  - 有委員希望定期合約顧問提供「天慈路與天福路休憩公園」工程項目的工程推行時間表，並建議把休憩公園向北的行人徑縮短；

  - 有委員表示洪水橋一直欠缺康體及休憩設施，建議如基本工務工程「洪水橋市鎮廣場」未有落實工程推行的時間表，應先考慮「露天羽毛球場兩個」的工程項目；否則，當局應考慮在「洪水橋市鎮廣場」的設計加入羽毛球場；

  - 查詢如元朗第三區公共圖書館及體育館的工程未能在指定時間內完成，會否拖延「馬田路–體育路文娛綠化走廊」的工程推行時間；

- 陳令行先生就「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊」綜合回應如下：

  - 進展報告中新增「主導部門、工程代理人」一項可令文件更清晰顯示各項工程項目的主導政府部門及負責落實推行的單位，以便委員隨時聯絡相關部門提供意見；

  - 元朗民政事務署將會聯絡路政署跟進委員提出關於現時路面地磚不平的問題。

- 定期合約顧問回應，如工程預算許可，會就「十八鄉水蕉新村路休憩公園」的工程項目考慮加裝定時開關的照明系統。

- 何桂珠女士回應，根據元朗區議會訂定工程的先後緩急次序，「洪水橋市鎮廣場」為下一項優先處理的工務工程，署方將在跟進區議會於二零零八年及較早前通過的工務工程(註：包括元朗第三區公共圖書館及體育館、天水圍第101區體育館及社區會堂、天水圍第107區(剩餘部份)地區休憩用地、天水圍第117區休憩用地、錦田／八鄉體育館等)的前期籌劃工作後，儘快提交「洪水橋市鎮廣場」的擬建設施文件供委員考慮。

- 主席總結如下：

  - 就「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及天水圍藝術雕塑廊」，大部分委員同意工程項目的設計方案，但有委員對於設計方案有保留；

  - 委員同意「將永慶學校改建成休憩處」的工程預算相應增加至390萬元；

  - 就「十八鄉水蕉新村路休憩公園」的工程項目，委員支持初步的設計方案，並同意工程預算為390萬元。在工程預算許可下，考慮加裝定時開關的照明系統。此外，在考慮所有工程項目的整體現金流後，會儘快制定工程項目的推行時間表；

  - 委員同意如基本工務工程「洪水橋市鎮廣場」在未來數個月內仍然未有落實工程推行時間表，可重新考慮推行「露天羽毛球場兩個」的工程項目。

第三項：地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告

(地委會文件2009／第2號)

- 姚寶儉先生簡介上述文件，並表示「小規模環境改善計劃」(YL-DMW001)新增了B7、D15、E4及E5四項工程項目。此外，「元朗鄉郊區告示板改善工程」(YL-DMW021)的實際工程費用為251,200元，比原來的預算費用150,000元為高。

- 有委員表示，希望有關部門跟進鄉村道路的維修工程，以確保村民出入的安全。

- 姚寶儉先生回應，委員提出的鄉村道路維修可透過區議會撥款以外的款項推行。

- 主席總結，委員閱悉上述進展報告。

第四項：天水圍第101區體育館及社區會堂初步設計方案
       (地委會文件2009／第3號)

- 主席歡迎下列人士出席會議：

康樂文化及事務署

高級行政主任(策劃事務)1			何桂株女士

民政事務總署

高級行政主任(2)2					馮國鴻先生

建築署

高級工程策劃經理					楊達榮先生

工程策劃經理						何啟賢先生

李景勳‧雷煥霆建築師有限公司

項目經理							李嘉胤先生

項目建築師						周曉東先生

助理項目建築師					郭穎芝小姐

助理設計建築師					陳俊豪先生

- 周曉東先生簡介「天水圍第101區體育館及社區會堂」的初步設計方案。

- 委員就議題發表的意見摘錄如下：

  - 表示「天水圍第101區體育館及社區會堂」的外型設計仍有改善空間，並希望建築能夠成為天水圍具地區特色的地標建築；

  - 表示顧問公司在空間運用方面有創意，並欣賞主入口的設計；

  - 建議加入小型劇院，以便舉辦各類型的社區活動；

  - 建議在體育館的天台進行綠化工程，增加綠化的面積；

  - 建議擴闊體育館的室內跑道，以免跑步人士與站在跑道觀賞球賽的觀眾發生碰撞和衝突，又指出跑道旁使用玻璃物料的設計會令陽光的熱量進入體育館，加大空調的成本；

  - 希望在社區會堂安裝質素較佳的燈光及音響設備，並在多用途禮堂安裝分隔裝置，把多用途禮堂分間成約三間活動室，方便團體舉辦舞蹈訓練等小型活動；

  - 查詢體育館與天恩邨之間的地方會否預留最少兩米寛的行人通道及出入口，以方便居民進出天恩邨；

  - 查詢體育館乒乓球室內的乒乓球檯數目；

  - 查詢進行工程期間有何措施減少對附近學校和居民的影響，與及有否工程車輛出入建築地盤的管制，以防發生意外；

  - 建議在體育館及社區會堂安裝大型液晶顯示屏，以顯示舉辦活動的資訊和宣傳活動；

  - 查詢出入口旁的水簾有何安全措施以避免發生意外；

  - 要求儘快開展工程，以及改善元朗鄉郊地區與元朗區內各康樂設施之間的交通配套。

- 楊達榮先生綜合回應如下：

  - 會書面要求房屋署在天恩邨與體育館之間開設通道，方便居民出入；

  - 體育館及社區會堂之間已設有平台花園，至於在體育館天台進行綠化工程的建議由於涉及技術考慮，要再作研究，但建議可在建築物的周邊加強綠化設施；

  - 在工程展開之前，會先行與附近學校查詢上課、下課及考試時間表，再作出相應配合，而地盤的出入口亦會安排儘量離開學校，以減少工程對學校的影響。另外，工務工程的合約中亦有嚴格規定以控制麈埃、噪音及地盤污水，減少施工期間的不良影響；

  - 會要求顧問公司研究在玻璃幕牆上加入水簾設計的可行性，但要配合整體的設計；

  - 跑道旁的玻璃物料及建築物外牆的色澤和材料等會再作優化；

  - 社區會堂的多用途禮堂可分間成兩間獨立的活動室，方便團體舉辦不同類型的活動；

  - 如初步設計獲委員支持，將會按時間表儘快向立法會申請撥款進行工程。

- 何桂珠女士綜合回應如下：

  - 署方會請建築署在進行深化設計時考慮加闊跑道和重新安排跑道位置的可行性，並會考慮制定管理措施，儘量避免觀眾聚集於跑道旁觀賞主場館內的活動；

  - 體育館乒乓球室內將會安放四張乒乓球桌。

- 此外，何桂珠女士表示康樂及文化事務署(康文署)較早前曾收到意見，指體育館和社區會堂附近沒有單車徑，毋須在場館範圍內設置單車停泊位，請委員考慮是否接納該意見。

- 主席總結如下：

  - 委員支持天水圍第101區體育館及社區會堂初步設計方案；

  - 在不影響工程時間的前提下，考慮採納委員的意見，並儘快將設計方案提交立法會申請撥款；

  - 委員認為建築在外觀設計方面應作改善，並建議在外牆加設電子屏幕，令其成為天水圍區的地標建築；

  - 希望在出入口兩旁均使用水簾的設計，並考慮在體育館平台加設室外跑道和兒童遊樂設施，以及在建築物外圍設置雕塑品和藝術品；

  - 如在體育館天台進行綠化工程有技術困難，可考慮鋪設仿真草等設施；

  - 工程進行時應儘量減少對附近居民的影響；

  - 委員同意取消設立單車停泊位。

第五項：議員提交委員會考慮的地區小型工程建議
       (地委會文件2009／第4號)

- 委員就議題發表的意見摘錄如下：

  - 就「興建十一人硬地足球場」的地區小型工程建議，委員表示基於安全理由，建議興建人造草或仿真草地足球場，以取代原來建議的硬地足球場，並指出應考慮加入照明系統、洗手間與及更衣室等設施；

  - 建議訂定足球場的用途為比賽或訓練用途，因規模太大，會超越地區小型工程的規限，而且可能與天水圍的現有設施重疊；

  - 下攸田村及附近一帶的村落缺少康樂設施，因此建議興建「下攸田村休憩處」；

- 楊德強先生, JP指出，地區小型工程的撥款設有上限，而建造仿真草或人造草足球場及照明系統的工程費用將超出地區小型工程的撥款上限，可能較適宜轉交康文署透過基本工務工程跟進。

- 主席總結，委員閱悉兩項地區小型工程建議。就「興建十一人硬地足球場」的建議，先由元朗地政處確定選址的土地用途及規劃是否適合發展足球場，再作評估。至於「下攸田村休憩處」的建議，則可先交由元朗民政事務處考慮進行鄉郊改善工程。

第六項：由元朗區議會轉交地區設施管理委員會的跟進事項

(1)	 陳惠清議員查詢地區設施管理工程之跟進程序

(地委會文件2008／第5號)

- 有委員建議由區議會通過的地區設施管理工程項目應向各工程部門傳閱，以便部門了解每項工程項目是否存在衝突，令工程項目進行時可以互相協調。

- 主席總結，委員閱悉上述文件，並知悉現時本委員會已邀請相關的政府部門列席會議，而主導部門亦會根據《推行地區小型工程計劃指引》所定的機制，與有關各方緊密合作，務求令各項地區小型工程早日動工，順利推展。

第七項：康樂及文化事務署於2009年4月至2010年3月在元朗區舉辦的

康樂體育活動計劃
       (地委會文件2009／第6號)

- 委員閱悉上述文件。

- 主席總結，委員一致通過撥款4,928,400元予康文署於二零零九/一零年度在元朗區舉辦康樂體育活動。其中4,608,400元用於二零零九年四月至二零一零年二月期間舉行的社區康樂體育活動(於二零零九/一零年度撥付)，餘下的320,000元則用於二零一零年三月及以後進行的康樂體育活動(於二零一零/一一年度撥付)。

第八項：康樂及文化事務署於二零零八年十一月及十二月份在元朗區內舉辦

的康樂體育活動及設施管理匯報
       (地委會文件2009／第7號)

- 馮葉德齡女士簡介文件。

- 委員就議題發表的意見摘錄如下：

  - 表示花床內的植物分佈不平均，應在植物枯萎的地方重新種植，以改善花床的外觀，並建議種植開花的灌木，或因應季節種植時花；

  - 認為元朗區的園藝服務承辦商對植物保養有改善的空間，並指出在天水圍鐵路站及樂湖居附近的花床欠缺澆水，以致花床內的植物枯萎。委員建議在區內人流高的地方加強監察園藝承辦商植物保養的工作情況；

  - 查詢承辦商進行花床保養工作的次數和時間表；

- 主席總結如下：

  - 大部分委員不滿意園藝保養承辦商的表現，促請部門加強對有關承辦商的監督。如該承辦商的服務持續沒有改善，建議部門考慮終止該承辦商的合約；

  - 希望財務委員會通過每年預留足夠撥款予本委員會，以加強及維持元朗區的綠化工作；

  - 就文件提及的兩項設施改善工程，建議康文署盡可能利用二零零八/零九年度所批核款項進行。

第九項：康樂及文化事務署二零零九年四月至二零一零年元朗區公共圖書

館推廣活動計劃

(地委會文件2009／第8號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署圖書館總館長(營運及電腦)任建鵬先生出席會議。

- 有委員表示，圖書館的職員在處理書本缺頁的情況時欠細心，建議部門改善圖書館的運作管理。

- 主席總結，委員閱悉上述文件並一致通過撥款40,386元予康文署於二零零九/一零年度在元朗區舉辦圖書館推廣活動。其中37,770元用於二零零九年四月至二零一零年二月舉辦的圖書館推廣活動以及支付二零零九年三月份的活動開支(於二零零九/一零年度撥付)，餘下的2,616元則用於二零一零年三月舉辦的圖書館推廣活動(於二零一零/一一年度撥付)。

第十項：康樂及文化事務署香港公共圖書館延長開放時間計劃
       (地委會文件2009／第9號)

- 謝譚滿先生簡介文件。

- 委員就議題發表的意見摘錄如下：

  - 建議劃一圖書館的管理及開放時間，不應劃分為市區和新界區；

  - 要求天水圍北公共圖書館及一些小型圖書館一併延長開放時間，每天由上午九時至晚上十時，包括星期日及公眾假期，以推廣閱讀文化及增加職位空缺，並可減少天水圍北居民前往其他圖書館的交通費的負擔；

  - 建議讓市民了解天水圍北公共圖書館屬於小型圖書館，而小型圖書館現時並不包括在延長服務時間的範圍內，以免引起居民誤會；

  - 建議因應學校的考試時間而延長自修室的開放時間。

- 謝譚滿先生綜合回應如下：

  - 建議的開放時間是參考現時各公共圖書館不同時段的使用情況，以及詳細考慮社會各階層不同年齡、不同工作崗位的市民多方面的作息需要，並因應同議會、議員及市民長久的訴求而制定的；

  - 小型圖書館只擔任輔助各區主要及分區圖書館的功能，它們無論在服務層面、館藏及設施規模等方面都較主要及分區圖書館為小；集中資源增強主要及分區圖書館的服務，可以在有限的資源下，更有效地運用公帑。因此，署方現時沒有計劃延長天水圍北公共圖書館及其它小型圖書館的開放時間；

  - 各主要及分區圖書館所附設的自修室會相應延長服務時間，週日均開放至晚上十時；

  - 全港的主要及分區公共圖書館將採用統一的開放時間模式，並會把市區及新界區圖書館的開放時間，統一為每週開放七十一小時；

  - 圖書館安排每星期一個週日上午休館，是參考了西貢區議會於2007年先導計劃下在西貢區公共圖書館試行延長開放時間期間及現時中央圖書館的開放時間模式。這開放時間模式可方便圖書館進行維修、例行清潔、清洗冷氣系統及電腦系統提升等工作，以確保日常運作暢順。建議的休館安排較具成本效益和更能滿足大部份讀者的需要；

  - 為配合延長三十三間主要及分區公共圖書館的開放時間，政府已增聘七十五名常額編制人員及增加合約服務社人員來協助分擔前線員工的工作。

- 主席總結，委員歡迎圖書館延長開放時間的建議，但亦認為天水圍北公共圖書館等小型圖書館亦有需要延長開放時間至每週七十一小時，並建議向行政長官書面表達委員的意見。

第十一項：康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況

匯報

(地委會文件2009／第10號)

- 委員閱悉上述文件。

第十二項：康樂及文化事務署2009/10年度協助在元朗區提供定期免費文娛

節目的建議

(地委會文件2009／第11號)

- 委員閱悉上述文件。

- 主席總結，委員閱悉上述文件並一致通過撥款877,930元予康文署於二零零九/一零年度在元朗區舉辦定期免費文娛節目。其中812,882元用於二零零九年四月至二零一零年二月舉辦定期免費文娛節目以及支付二零零九年三月份的活動開支(於二零零九/一零年度撥付)，餘下的65,048元則用於二零一零年三月舉辦定期免費文娛節目(於二零一零/一一年度撥付)。

第十三項：康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報
         (地委會文件2009／第12號)

- 委員閱悉上述文件。

第十四項：元朗區社區中心／社區會堂使用率
         (地委會文件2009／第13號)

- 主席請委員參閱上述文件，並希望元朗民政事務處跟進延長社區會堂開放時間以及聘請專人改善社區會堂的舞台音響和燈光設施的事宜。

- 委員就議題發表的意見摘錄如下：

  - 建議劃分天晴社區會堂的禮堂為多個活動室供團體借用，以方便地區團體舉辦較小型的社區活動；

  - 希望在進行舞台改善工程期間，開放舞台以外的場地(活動室/會議室等)供地區團體借用。

- 陳令行先生綜合回應如下：

  - 天晴社區會堂可分隔為多個活動範圍，但是否及如何分隔要視乎申請者租用的場地範圍；

  - 社區會堂因進行舞台燈光改善工程而需要關閉的時間可參閱地委會文件2009/第2號備註的第3項。部門會請機電工程署留意工程進行期間的噪音和安全問題，儘量減少對使用者的影響。

- 主席總結，委員閱悉上述文件，並希望元朗民政事務處跟進善用社區會堂資源的方案。

第十五項：其他事項

- 委員並沒有其他事項提出。

- 議事完畢，會議於下午一時正結束。

元朗區議會秘書處 
二零零八年二月二十六日
檔號︰HAD YLDC/13/30/7/1