元朗區議會環境改善委員會

二零零八年度第三次會議記錄

日　期：二零零八年五月十九日（星期一）

時　間：下午二時二十八分至六時五十五分

地　點：元朗橋樂坊二號元朗政府合署十三樓

元朗區議會會議廳

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 席： | 梁福元議員 | 會議開始 | 會議結束 |
| 副主席： | 鄧貴有議員 | 會議開始 | 會議結束 |
| 委 員： | 湛家雄議員, MH, JP | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陳惠清議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 張文輝議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 周永勤議員 | 下午2:40 | 會議結束 |
|  | 馮彩玉議員, MH | 會議開始 | 下午5:00 |
|  | 郭 強議員 | 下午2:40 | 會議結束 |
|  | 鄺俊宇議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黎偉雄議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 李月民議員, MH | 下午6:00 | 會議結束 |
|  | 梁志祥議員, MH | 會議開始 | 下午4:30 |
|  | 羅建平議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 呂 堅議員 | 下午2:40 | 會議結束 |
|  | 麥業成議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 文富穩議員, BBS | 會議開始 | 下午4:30 |
|  | 文祿星議員, MH | 會議開始 | 下午4:30 |
|  | 蕭浪鳴議員 | 會議開始 | 下午6:00 |
|  | 鄧卓然議員 | 會議開始 | 下午6:30 |
|  | 鄧慶業議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧賀年議員 | 會議開始 | 下午6:30 |
|  | 鄧家良議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧廣成議員 | 會議開始 | 下午4:30 |
|  | 鄧胤楚議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 曾憲強議員 | 會議開始 | 下午4:30 |
|  | 王志強議員, MH | 會議開始 | 下午6:00 |
|  | 王威信議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黃裕材議員 | 會議開始 | 下午4:30 |
|  | 姚國威議員 | 會議開始 | 下午5:30 |
|  | 袁敏兒議員 | 會議開始 | 會議結束 |

| 增選委員： | 鍾就華先生 | 下午2:55 | 會議結束 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 何思行先生 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 何潤發先生 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 羅國洋先生 | 下午2:50 | 會議結束 |
|  | 吳明岳先生 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧仲怡先生 | 下午3:25 | 下午6:30 |
|  | 黃志雲先生 | 會議開始 | 下午6:30 |

| 秘 書： | 凌卓穎先生 | 元朗民政事務處行政主任（區議會）特別職務 |
| --- | --- | --- |

| 列席者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 陳耀國先生 | 元朗民政事務處高級聯絡主任（鄉郊） |
|  | 林卓峰先生 | 環境保護署高級環境保護主任（區域北）5 |
|  | 吳素真女士 | 環境保護署署理高級環境保護主任 |
|  | 呂婉華女士 | 元朗地政處行政助理（地政） |
|  | 梁麗芳女士 | 元朗地政處高級地政主任/小型屋宇/丁 |
|  | 羅瑞興先生 | 元朗地政處高級地政主任/徵地專案2 |
|  | 譚安琪女士 | 康樂及文化事務署元朗區副康樂事務經理2 |
|  | 陳偉杰先生 | 土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師6（新界西及北） |
|  | 林錦江先生 | 食物環境衞生署元朗區環境衞生總監 |
|  | 曾智欣女士 | 食物環境衞生署防治蟲鼠主任（諮詢及訓練） |
|  | 廖鴻偉先生 | 漁農自然護理署署理高級農林督察（禽畜農場牌照） |
|  | 李大鈞先生 | 渠務署污水工程部總工程師 |
|  | 黎卓豪先生 | 渠務署污水工程部高級工程師 |
|  | 蔡瑋瑜先生 | 渠務署污水工程部工程師 |
|  | 林根德先生 | 渠務署污水工程部高級工程師 |
|  | 歐宏達先生 | 渠務署污水工程部工程師 |
|  | 馮寶琛先生 | 渠務署新界北渠務部工程師/元朗區2 |
|  | 麥偉隆先生 | 茂迪工程顧問有限公司董事 |
|  | 岑楚良先生 | 茂迪工程顧問有限公司工程師 |
|  | 劉毅輝先生 | 博威工程顧問有限公司董事 |
|  | 李炳權先生 | 博威工程顧問有限公司項目經理 |
|  | 徐兆康先生 | 博威工程顧問有限公司總工程師 |
|  | 梁國新先生 | 香港警務處天水圍分區高級督察 |
|  | 莊裕開醫生 | 衞生署高級醫生（控煙辦公室） |
|  | 封 螢醫生 | 衞生署高級醫生（控煙辦公室） |
|  | 李嘉瑩醫生 | 衞生署醫生（社區聯絡） |

| 缺席者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 黃勝棠議員 | （因事請假） |

*     *     *     *     *

哀悼四川汶川大地震遇難同胞

主席表示，為向四川汶川大地震遇難同胞表達全國各族人民的深切哀悼，國務院決定把二零零八年五月十九日至二十一日定為全國哀悼日；香港特別行政區政府亦呼籲全體公務員於二零零八年五月十九日下午二時二十八分默哀三分鐘。主席請與會各人起立默哀三分鐘，向四川汶川大地震遇難同胞致哀。

歡迎詞

- 主席歡迎各委員和政府部門代表出席本年度第三次會議。

第一項：	通過環境改善委員會二零零八年度第二次會議記錄

- 委員一致通過上述會議記錄。

第二項：	環境保護署及渠務署介紹：
工務工程計劃第235DS號—元朗及錦田污水收集及排放計劃
（環委會文件2008／第15號）

- 主席歡迎以下人士出席會議：

	渠務署污水工程部
	總工程師	李大鈞先生
	高級工程師	黎卓豪先生
	工程師	蔡瑋瑜先生

	環境保護署
 	署理高級環境保護主任	吳素真女士

元朗地政處
 	高級地政主任/小型屋宇/丁	梁麗芳女士
	高級地政主任/徵地專案2	羅瑞興先生
	茂迪工程顧問有限公司
	董事	麥偉隆先生
	工程師	岑楚良先生

- 李大鈞先生及岑楚良先生簡介上述文件。

- 委員的意見摘錄如下：

  - 委員原則上支持建造「元朗及錦田污水收集及排放計劃」的主幹渠工程，以改善鄉郊環境衞生，但認為上述污水收集系統的工程計劃進度緩慢，故此建議全面外判工程，以加快工程進度；另詢問渠務署何時在「工程組合甲」以外的區內鄉村展開污水收集及排放計劃的工程；

  - 詢問渠務署會否就上述工程諮詢新田和八鄉的鄉事委員會，並指出雖然該署早於二零零六年已就上述工程諮詢環境改善委員會（環委會／本委員會），但本委員會至今仍未收到工程的詳細顧問報告。有委員認為在表決支持或反對進行上述工程前，應先待環境保護署（環保署）完成研究報告，並且待渠務署具體回應委員早前就接駁排污支渠提出的疑問，以及元朗地政處就排污渠如未能接駁會否影響小型屋宇申請的查詢作出回應；

  - 鄉郊的土地由不同的業權人擁有，鑑於部分現時已建成排污渠的鄉郊地區（例如北區），有興建小型屋宇的申請因未能接駁排污渠而不獲批准，有委員建議渠務署在興建排污支渠時，由當局統籌，一併為居民進行整體接駁排污渠和建造終端沙井，以免業主自行解決排污渠需經過由其他業權人擁有的私有土地的問題，並建議約每五年進行一次檢討；

  - 當局曾因改善空氣質素而無條件為柴油車輛提供催化器；現時部分鄉村村屋既已遵照當局早前的要求自行建造合規格的化糞池，在排污渠建造完成後，當局不應強制村屋進行接駁；

  - 有委員贊同土木工程拓展署（拓展署）安排屏廈路天橋旁至田廈路的污水管道敷設工程，與屏廈路改善工程及田廈路擴闊工程同步進行，以縮短施工時間和改善交通擠塞問題。此外，委員亦贊成污水主幹渠沿着交通幹道敷設，以減少收地範圍；

  - 認為相關部門進行工程前，應互相配合工程的開展日期和協調施工時間，以免因等待不同部門遷移公用設施而延誤工程，對市民造成不便；

  - 建議上述工程的污水泵房除用綠色外牆以及在天台栽種植物外，亦應在泵房周圍植樹，以改善泵房的外觀，並配合鄉郊的環境。此外，污水泵房的圍牆亦可作公民教育用途，讓市民認識上述污水收集及排放計劃的施工過程；

  - 流浮山和廈村一帶的居民原則上支持興建上述的主幹渠，但希望渠務署進行工程時，一併改善沙洲里村、新屋村和流浮山迴旋處的水浸黑點。另外，十八鄉南一帶的排污主幹渠亦須延長及增加容量，以配合該地區的發展和人口的增長。

- 李大鈞先生綜合回應如下︰

  - 渠務署亦希望加快上述工程的進度，故此該署正積極諮詢區議會和鄉事委員會；假如工程獲得各方支持，將刊憲諮詢公眾，倘若刊憲後沒有接到反對意見，便會盡快動工。該署在較早時已諮詢新田鄉事委員會和八鄉鄉事委員會，了解到他們對村民負責建造終端沙井和接駁排污支渠的責任及維修問題的關注，而有關部門亦已就相關的政策作詳細解釋；

  - 假若一切順利及情況許可，渠務署也希望能把工程提前完成。按照工程的計劃，排污主幹渠大部分將沿道路興建，只有少部分地方因地勢問題，需在徵收的私人土地範圍內建造；故如非必要，工程是不會徵收私人土地的，以免拖延完工日期。現時工程計劃需在輞井徵收小量私人土地，並需諮詢相關村民，施工日期可能會輕微延後；

  - 在建造污水收集系統時，當局會負責建造主幹渠和支渠，排污主幹渠大部分會沿着道路興建，當局並會盡量把污水渠延伸至私人土地的邊緣。至於在私人土地的範圍內有關的接駁喉管及終端沙井，屬於個別業權人的私人財產及設施，根據現行政策，建造接駁喉管及終端沙井的費用須由業權人自行承擔。上述安排不僅在鄉郊地區實行，亦已經在市區行之已久；

  - 該署曾於二零零六年八月十四日致函當時的環委會主席，回應議員的四項查詢，並說明假如某村屋實際上是有具體困難無法接駁污水收集系統，政府是不會強行要求有關村屋接駁排污渠。該署會與環保署緊密聯繫，據該署理解，如果某村屋業主有實際困難，無法接駁污水收集系統，環保署會按個別情況考慮容許有關業主使用化糞池處理污水。根據環保署的現行政策，如果當局已在村內完成污水收集系統，有關的村屋業主便必須把其村屋接駁至排污渠；

  - 由於泵房的圍牆已屬工地的邊界，在圍牆外植樹已超越工程界限。儘管如此，渠務署仍會與有關部門商討，研究是否可在圍牆外栽種樹木，以便與附近環境融合；

  - 渠務署會與其他部門（例如路政署）協商，在流浮山地區興建排污渠工程時一併興建收集路面和山上雨水的渠務設施，以減少掘路的次數以及對道路使用者造成的不便；

  - 錦田市錦田公路排污渠建造工程進展緩慢，是由於當地同時有水務工程進行。另外，該水務工程不常有工人施工，是因為正進行地底勘探，以確定是否存在妨礙施工的地下設施。在勘探和相關工作完成後，排污渠建造會隨即繼續進行；

  - 「元朗及錦田污水收集及排放計劃」現時仍在進行詳細設計，並準備向立法會申請撥款。唯假若有關工程得不到委員支持，則渠務署難以刊憲諮詢公眾，並難以委託土木工程拓展署展開田廈路和屏廈路的渠務工程，難免再度拖延工程進度。

- 吳素真女士綜合回應如下︰

  - 環保署正為整個元朗及錦田地區的污水收集系統規劃進行研究，研究工作已近完成。該署先後於二零零六年底及二零零七年初分別諮詢六個鄉事委員會，並於二零零七年五月諮詢環委會；在諮詢的過程中，該署收到不少村代表和委員提出的意見，包括延長擬在十八鄉南敷設的排污渠。該署會在研究報告中反映村代表及鄉事委員會的意見，並會向區議會提交報告的副本；

  - 污水收集系統主要將從最上游的村屋所收集到的污水，輸送至最下游的污水處理廠作污水處理後排放；故此污水收集系統的設計和興建均需由污水處理廠開始向外伸延，而「元朗及錦田污水收集及排放計劃」正好就是該伸延的部分。由於現時排污主幹渠仍未興建，導致興建新界西北的污水收集系統進展緩慢，該署希望委員支持建造主幹渠工程，以便盡早展開污水收集系統的建造工程，使該系統覆蓋更廣泛的範圍；

  - 環保署曾因應屏山鄉鄉事委員會的要求，用書面向該會說明會否否決未能接駁公共排污渠的小型屋宇申請，並表明假如公共污水收集系統已於某鄉村內建成，則新申請興建的小型屋宇必須接駁公共排污渠。不過，假如某村屋在接駁公共排污渠方面有實際困難，環保署會考慮酌情豁免接駁排污渠的規定。如有需要，該署可向環委會提交文件，說明上述安排；

  - 現時諮詢的擬建排污渠主要沿着道路興建，並不會伸延至個別鄉村內，故現階段不會出現前述的接駁污水渠和污水渠影響申請興建小型屋宇等問題；環保署會在將來主幹渠建造完成後，研究興建支渠時再進行諮詢。由於「元朗及錦田污水收集及排放計劃」工程項目的主幹渠建造工程屬於污水收集系統的最下游及最基本的部分，而且部分「工程組合甲」內的工程須交由其他部門進行，因此若「工程組合甲」未能獲委員支持，整個新界西北地區的污水收集系統建造工程將會受到阻延。

- 蔡瑋瑜先生綜合回應如下︰

  - 渠務署與各鄉事委員會一直保持緊密聯絡，並樂意與各委員及鄉事委員會加強溝通。該署已就上述工程，首先於二零零七年八月諮詢八鄉鄉事委員會，並聽取該會委員的意見；此外，該署亦準備於短期內再與該會和新田鄉事委員會進行協商，並盡量按村民的意見修改工程的計劃以及協助解決村屋接駁排污渠和興建小型屋宇申請的問題。該署希望委員支持建造主幹渠工程；

  - 該署就上述工程不單諮詢區議會和鄉事委員會的意見，亦曾諮詢村代表，並且與村民有直接接觸，故此居民應很容易獲悉上述工程的時間和工程內容；

  - 由於「工程組合甲」的施工時間十分緊迫，而且涉及的範圍甚廣，加上為減低對公眾的滋擾，部分工程將會委託土木工程拓展署與其道路工程同步進行，如「工程組合甲」不獲環委會支持，而需要分別施工的話，則難免會對該處交通和環境構成影響。該署會就「元朗及錦田污水收集及排放計劃」繼續進行相關的諮詢，由於已獲得厦村、屏山鄉及十八鄉鄉事委員會的支持，渠務署將先行展開上述工程的「工程組合甲」。此外，渠務署在未來到錦田、新田和八鄉推展渠務工程時，亦會盡量與該地區的道路和水務等工程互相配合施工期，以減少對當地的環境和交通構成影響。

- 梁麗芳女士綜合回應如下︰

  - 擬建的小型屋宇只要不妨礙工務工程進行，元朗地政處是不會不審批興建小型屋宇的申請；

  - 建造公共污水收集系統，旨在改善鄉郊的環境衞生。假如申請人擬在已建造公共污水收集系統的鄉村興建小型屋宇，但遇有特別困難（例如接駁的排污管道須經過多個他人擁有的私人地段，以致發生業權爭拗），元朗地政處會就其申請及擬建的化糞池徵詢環保署的意見；環保署如不反對有關擬建的化糞池，該處仍會考慮批准該興建小型屋宇的申請，並要求該小型屋宇興建化糞池作為其臨時污水處理設施。不過，使用化糞池難免會傳出臭氣，以及需要定期清理；

  - 元朗地政處明白倘若村屋業權人須鋪設長距離的污水管或污水管需經過由他人擁有的私人土地才能接駁排污渠，過程會十分費時，而且引致申請人不便，故此該署同意不會因為村屋業主未能接駁排污渠，而否決其興建小型屋宇的申請；

  - 渠務署曾於二零零六年八月致函環境改善委員會，解釋「小型屋宇或舊屋重建人申請興建屋宇時元朗地政處會否因興建屋宇未能建造支幹渠至主渠時，申請興建之小型屋宇而受到拒絕或不獲處理」，當中已說明「對小型屋宇的申請的審批是不會有影響的」，並且表明在要申請「開工紙」時，有關部門會再決定個別屋宇需否接駁排污渠，倘若有關部門認為在接駁排污渠有困難，元朗地政處將酌情處理，例如即使沿用原有化糞池，仍會批准其興建小型屋宇申請。該處稍後會與環保署及渠務署就上述安排向環委會提交聯合書面回應。

- 林卓峰先生回應，渠務署、環保署及元朗地政處在過去已多次就建造污水收集系統進行諮詢，亦明白委員關注該項工程，故此當局在建造上述系統時，會把渠道敷設至村內最靠近村屋的位置，以方便村屋業權人進行接駁其私人土地範圍內的渠道。根據法例，假如公共排污渠已敷設至靠近村屋的位置，有關村屋是必須接駁排污渠的；但假如遇上實際困難，例如接駁公共排污渠時需經過由他人擁有的私人土地或有地勢問題，環保署會酌情考慮，豁免有關村屋接駁排污渠。該署希望排污主幹渠建造工程盡快落實，以便盡早在鄉郊地區敷設排污支渠，令環境得以改善。

- 委員的意見摘錄如下：

  - 鑑於其他地區（例如北區、西貢區和沙田區）早前已展開污水收集系統工程，並在小型屋宇申請等方面出現不少問題，故此渠務署應先行說明元朗區排污渠興建計劃的詳請。既然渠務署已於二零零六年展開相關研究，現應提交研究報告予委員參閱；

  - 有委員建議進行表決，但亦有委員提出反對，並認為由於本屆立法會任期即將屆滿，現時難以趕及申請撥款，故此應在下次會議繼續討論和釐清問題，然後才進行表決，又或在收到渠務署、環保署和元朗地政處就上述事項提交的書面回覆後，以傳閱文件方式進行表決。另外，有委員認為在接獲相關部門的書面綜合回覆前，不擬支持進行上述工程；

  - 建議渠務署、環保署和元朗地政處盡快提交書面回覆，以便委員表決是否支持上述工程。

- 陳耀國先生表示，既然環保署、渠務署和元朗地政處已在會上就委員的疑問給予清晰的回應，並答允提交更詳盡的書面回覆，說明上述工程的安排和解釋委員的疑問；因此，就建造主幹渠問題，他認為委員無需過度憂慮。由於興建主幹渠有迫切性，而且有關部門會繼續與六個鄉事委員會商討，假如某鄉事委員會支持興建主幹渠，實應在該地區先行展開工程。

- 主席提出意見如下：

  - 元朗地政處、環保署和渠務署應分別提交更詳盡的書面回覆，說明會否否決未能接駁排污渠的小型屋宇申請。渠務署亦應與水務署協商，盡快完成錦田市錦田公路的排污渠建造工程；

  - 由於此議題已討論多時，委員的提問大多已獲有關部門清晰回應，加上「工程組合甲」已取得有關的部分鄉事委員會支持，而渠務署亦須得到委員支持興建第一期的排污主幹渠，以便趕及向立法會申請工程撥款，故建議委員表決是否支持興建「元朗及錦田污水收集及排放計劃（工程組合甲）」的主幹渠；

  - 雖然村屋業主憂慮興建小型屋宇的申請或會因未能接駁排污渠而受影響，但委員亦應顧及其他居民的利益和鄉郊的環境衞生。

- 黎卓豪先生建議讓委員先行表決是否支持渠務署就「工程組合甲」刊憲諮詢公眾，以便工程可趕及配合土木工程拓展署的道路工程。此外，由於向立法會申請撥款程序將大約於本年年底進行，該署在申請撥款前，仍可以再一次到環委會就這項工程作進一步的諮詢。

- 主席總結，委員應不反對渠務署刊憲諮詢公眾，但有關部門需進一步解答委員的疑問，並提交詳細的書面回覆，以諮詢委員。經討論後，委員同意先待渠務署、環保署和元朗地政處就委員的上述提問和意見提交書面回覆，由秘書處以傳閱文件的方式，請委員表決是否支持進行上述工程。

（會後補註：	秘書處已於二零零八年六月四日以傳閱文件方式向各委員分發環保署、渠務署及元朗地政處就上述工程於六月二日提交的書面回覆及諮詢文件（環委會文件2008/第27號）。上述的「工程組合甲」獲絕對多數委員會成員支持及通過。）

第三項：	環境保護署及渠務署介紹：
工務工程計劃第157DS號-元朗及錦田污水收集系統-第2階段及
工務工程計劃第274DS號-元朗及錦田污水收集系統-第3階段
（環委會文件2008／第16號）

- 主席歡迎李大鈞先生、吳素真女士、梁麗芳女士及羅瑞興先生繼續解答委員的提問，並歡迎以下人士出席會議：

渠務署
 	污水工程部高級工程師	林根德先生
	污水工程部工程師	歐宏達先生

	博威工程顧問有限公司
 	董事 	劉毅輝先生
	項目經理	李炳權先生
	總工程師	徐兆康先生

- 李炳權先生簡介上述文件，並表示現時進行諮詢的是「元朗及錦田污水收集系統」第二∕三階段工程的「第二部分」。

- 委員的意見摘錄如下：

  - 渠務署的上述文件表明，村屋進行排污渠接駁工程時，「若現場環境有接駁困難，例如距離公共污水收集系統太遠或需要經過其他私人土地才可以完成接駁，環保署會考慮實際情況而決定是否要求該村屋接駁到公共污水收集系統」，這是否表示村屋進行排污渠接駁工程時，如遇到上述困難，有關部門會即時豁免有關村屋進行接駁。就此，有關部門宜給予更清晰的答覆，並說明豁免準則，例如距離公共污水收集系統多遠才獲豁免接駁排污渠；

  - 有委員憂慮在排污渠建成後，部門將規定村屋業主自費建造終端沙井和接駁公共排污渠，對業主不公平。既然當局曾為柴油車輛免費安裝催化器，現時亦應為村屋業主免費接駁排污渠；

  - 建議當局以外判形式，在指定的期間內為新界所有鄉村村屋接駁排污渠，以加快上述工程的進度，又或考慮在要求村屋業主簽署免責聲明後，為有關村屋免費接駁排污渠，免得業主需自行解決接駁排污渠時牽涉的土地業權問題；

  - 「元朗及錦田污水收集系統—第3階段」工程將包括下攸田村附近朗怡居和朗晴居兩個大型屋苑。該兩個屋苑的居民亦因接駁公共排污渠時須經過他人擁有的私人土地和費用問題而感到困擾，更何況是個別的村屋業主。既然香港房屋協會（房協）提供的「樓宇維修資助計劃」可資助住宅單位進行維修工程，當局亦應考慮資助鄉郊居民接駁排污渠；

  - 同意規定新落成村屋的業主須自費建造終端沙井和接駁排污渠，但指出現有村屋的業主已因應環保署當年的政策，自費興建合規格的化糞池，加上現有村屋接駁排污渠可能會涉及土地業權問題，而且有些業主可能無力負擔接駁工程的費用，因此建議政府應為所有村屋免費接駁排污渠，或向業主提供資助。此外，村屋如在公共污水收集系統建成前設有化糞池，應獲豁免接駁排污渠。

- 吳素真女士綜合回應如下︰

  - 當局在鄉郊地區興建污水收集系統時，會從污水處理廠開始敷設主幹渠，然後興建進入鄉村的支渠。政府其實已為鄉郊居民作出較市區居民更進一步的安排，在敷設排污渠時，盡量把接駁口伸展至私人土地的邊緣或業主認為最方便接駁的位置，以減輕業主的負擔。業主只須承擔私人土地範圍內的終端沙井建造開支和喉管接駁費用而已。當局明白有部分村屋業主在經濟上未能負擔建造終端沙井和接駁喉管的費用，但由於終端沙井和接駁喉管均在私人土地範圍內，屬個別村屋的設備，因此難以由政府承擔建造責任。雖然如此，當局已要求顧問公司在設計排污渠的接駁口時，盡量與每一業主協商，將接駁口位伸展至業主認為最方便接駁的位置，例如現有化糞池旁，以盡量減低業主的開支。這些現有村屋，在公共排污渠建成後，均需依法進行接駁工程；

  - 至於新建成村屋，環保署會向元朗地政處及規劃署索取有關設計圖則，以便進行相關排污渠設計，並預留接駁口予新建村屋，以便村屋落成時，可直接接駁公共排污渠而無需興建化糞池。此外，渠務署在興建主幹渠工程時，亦會盡量配合大型屋苑的需要，把排污渠的接駁口盡量伸展至屋苑地界邊緣，並向個別在接駁排污渠有困難的屋苑提供協助，研究解決方案；

  - 環保署、渠務署及顧問公司已分別向上述工程內「第二部分工程」所牽涉的六條鄉村的村代表講解有關事宜，他們均明白工程的內容和政府的政策，並已簽署載於上述文件附件三的同意書，要求渠務署盡快展開工程。環保署希望委員支持進行上述工程，使鄉村的環境衞生盡早得到改善；

  - 假如在進行有關接駁工程時有經濟困難，業主可向房協的「家 居維修貸款計劃」申請免息貸款，合資格的長者更可獲貸款額一半的免還款額資助。

- 林卓峰先生綜合回應如下︰

  - 把村屋污水接駁至公共排污渠排放旨在改善鄉村的環境衞生。由於正確使用化糞池是約需每隔半年清理一次，並需數百元費用，假如業主或居民沒有定期清理化糞池，居所的環境衞生便會受到直接影響。由於排污費與用水量掛鈎，故此用水量不多的住戶須繳付的排污費用相信亦很少，甚至比使用化糞池更經濟，而且不用擔憂化糞池的運作會影響環境衞生；

  - 現時很多大型屋苑已自設污水處理設施，屋苑收取的管理費部分是用作污水處理設施的運作和維修保養開支，但該類費用十分高昂；假如屋苑把污水接駁至公共排污渠排放並停用本身的污水處理設施，處理污水的開支將大幅減少，屆時管理費便有很大的下調空間，而污水處理系統的維修開支亦可永久免除；

  - 現時元朗區獲當局資源落實興建污水收集系統，事實上很多其他地區仍未能進行此類工程，該署希望委員支持上述工程；

  - 環保署、渠務署、元朗地政處以及顧問公司會前往將進行接駁排污渠接駁工程的鄉村逐戶探訪，以了解村民在接駁排污渠方面是否有實際困難，並協助解決技術問題。

- 李大鈞先生回應，渠務署明白有部分村民（特別是長者）有經濟困難。假如某業主確實遇上經濟困難，政府可作特別考慮，彈性延長該村屋接駁排污渠的期限，配合房協的貸款和津貼，相信能幫助有需要的業主。

- 委員的提問和意見摘錄如下：

  - 假如公共排污渠建成後，有現有村屋業主拒絕進行接駁，當局將如何處理，而相關的罰則是怎樣；

  - 即使有需要的業主向房協貸款進行排污接駁工程，工程完成後仍是沒有能力還款，倘若有關政策旨在扶助弱者，就應該無償資助業主接駁排污渠。另外，房協的「樓宇維修資助計劃」只資助市區已成立業主立案法團的多層大廈，並非村屋，故此村屋業主不可能獲得該項資助。當局應全額資助現有村屋的業主接駁排污渠，或是豁免現有村屋接駁排污渠；

  - 有委員不認同當局以「位於私人土地範圍內」為理由而拒絕為現有村屋業主接駁排污渠。有委員同意新落成村屋業主應自行負責接駁排污渠，但由於現有村屋業主已自行建造符合環保署規定的污水處理設施，新推出的接駁排污渠措施是對原有業權造成侵擾；因此，當局在推行新的污水收集政策時，應參考早前為鼓勵轉用石油氣的士而提供優惠的做法，給予合理資助作誘因，以吸引村屋業主配合當局政策，接駁排污渠。此外，有委員建議，當環保署檢討應否採用不同方法處理新落成村屋與現有村屋的排污渠接駁個案時，亦應就侵擾私人產權徵詢法律意見，考慮是否需向相關業主提供補償；

  - 假如在下攸田村附近的大型屋苑興建排污渠，單在屋苑的範圍內，就有不少排污渠需經過他人擁有的私人土地。除非當局願意承擔接駁排污渠的責任，否則問題難以解決；再者，在排污渠接駁完成後，當局會向業戶徵收排污費，故此當局應免費為村屋接駁排污渠；

  - 由於村屋一般樓高三層，部分村屋雖共用一個化糞池，但三層卻分別由不同業主擁有；在接駁排污渠時，若遇上某層單位長期空置，又或其中某個業權人不欲承擔有關責任，當局又會如何處理。有關部門宜先解決不同層數由不同業主擁有的村屋的接駁排污渠責任問題；

  - 有委員表示，「第二部分工程」牽涉的鄉村村代表已簽署同意書，支持渠務署進行工程；現階段委員宜先尊重他們的意願，支持進行上述工程，待首階段工程完成後，再行檢討；

- 吳素真女士綜合回應如下︰

  - 有部分議員和村代表曾反映，對於環保署在排污支渠建成後，會檢控拒絕進行接駁的業主的做法有所保留，所以現時該署並沒有列出所有工程項目將涵蓋的鄉村名稱，以便先與這些鄉村的村代表協商和解釋，讓他們了解。環保署只會在排污渠已敷設至村內最接近村屋的位置，而村屋業主仍拒絕進行接駁，才會考慮引用罰則處理；

  - 環保署知悉廈村鄉所有村屋業主現階段暫時不欲接駁排污渠，該署會繼續跟進；

  - 該署早前已就將於橫洲進行的「第一部分工程」刊憲諮詢，期間並沒有收到村民的反對意見。至於「第二部分工程」所牽涉的六條鄉村的村代表皆清楚了解工程內容和有關政策，並簽署同意書支持進行工程，故該署希望委員支持本工程，使這六條鄉村的環境衞生可盡早得到改善；

  - 該署較早前從房協得悉，村屋建造排污設備，是該會貸款計劃的項目之一，鄉村村屋業主接駁排污渠，可申請「家居維修貸款計劃」，以「改善個別家居排污設備」為由獲得貸款。年滿六十歲而領取綜援的申請人，更可獲貸款額一半的資助。不過，有關業主仍需符合該計劃的特訂要求，例如資產總值和樓齡等；

  - 根據政府的現行政策，新落成和現有的村屋均受同等對待，而且上述工程的政策並不限於元朗區，該署在其他地區亦是根據這個政策處理；

- 林卓峰先生綜合回應如下︰

  - 村屋將污水接駁至排污渠排放有下列好處，相信可以吸引村屋業主進行接駁︰

    - 接駁排污渠後可大大改善環境衞生；

    - 減省私人（尤其是大型屋苑）污水處理設施的運作開支；

    - 不用再清理化糞池或擔心化糞池滲漏而遭檢控的問題，一勞永逸；

  - 當在鄉村興建的排污支渠建成後，現有村屋必須進行接駁工程。如果當局已把排污渠敷設至村內最接近村屋的位置，而村屋業主仍拒絕進行接駁工程，環保署可考慮引用《水污染管制條例》的附屬法例提出檢控，最高刑罰為罰款10萬元，以及就法庭已獲得證明並信納該人自罪行發生日期起持續沒有如此遵從規定的期間，另處每天罰款5,000元。環保署處理的違例個案亦有部分被定罪，涉案業主最終亦須接駁排污渠；

  - 環保署和顧問公司會以務實、可行及靈活的方法處理上述工程事宜；當局在敷設排污渠時會盡量把接駁口伸展至私人土地的邊緣，並到鄉村逐戶探訪，了解在接駁排污渠時是否存在困難；假若確定存在困難，是不會強制有關業主進行接駁的。有關部門只會考慮就刻意拒絕接駁的業主提出檢控；

  - 由於接駁排污渠有助改善鄉村的環境衞生，甚至可令村屋物業增值，環保署希望委員支持進行上述工程。

- 李大鈞先生回應，渠務署作為工程部門，希望上述「第二部分工程」可以及早展開，並呼籲委員支持「第二部分工程」，讓該署可以刊憲諮詢。至於委員關心的問題，比如是否規定現有村屋必須接駁排污渠和資助業主進行接駁，他相信有關部門會再作進一步考慮。渠務署希望將污水收集系統伸展至新界西北，過程中會充分考慮委員的意見，但假若要先解決所有的問題才開展工程，則工程將被嚴重拖延。

- 主席總結，委員就建造「元朗及錦田污水收集系統」以改善鄉郊環境衞生已提出不同的意見，而「第二部分工程」所牽涉的六條鄉村的村代表亦已簽署文件表示支持是項工程，有關風險和責任應由該鄉村自行承擔。就委員提出的其他建議，應先讓首階段工程展開之後再行研究。主席請委員就是否支持在西邊圍、南邊圍、英龍圍、蔡屋村、黃屋村及大棠村六條鄉村進行上述的「第二部分工程」進行表決。結果有24票贊成和1票棄權，委員通過支持在上述六條鄉村進行上述的「第二部分工程」，並請有關部門考慮委員的意見。

- 吳素真女士重申，上述六條鄉村的代表已明白，根據環保署的政策，村屋在排污支渠建成後必須進行接駁工程，並已簽署同意書，因此該署會按照現行政策處理六條鄉村的建渠事宜。至於工程涉及的其他鄉村，該署會聯同渠務署及顧問公司另行諮詢相關的村代表。

第四項：	委員提問

（1）	鄧胤楚議員、鄧慶業議員及鄧家良議員建議於流浮山道建造雨水排水渠
（環委會文件2008／第17號）

- 除了蔡瑋瑜先生外，主席歡迎渠務署新界北渠務部工程師/元朗2馮寶琛先生出席會議。

- 委員的意見摘錄如下：

  - 委員對路政署在流浮山道近新慶村一段加設集水溝以改善排水情況的計劃，表示歡迎，並詢問該集水溝有否接駁排水渠道、設計有關排水渠容量所用的標準，以及去水能力會否受潮汐影響。此外，建議盡量提高有關渠道的容量和盡快建造雨水排水渠，以免流浮山道在下雨時出現水浸，對前往流浮山的遊人造成不便；

  - 渠務署在建造「元朗及錦田污水收集及排放計劃」的排污渠時，宜一併在流浮山道建造雨水排水渠。有委員不滿渠務署在進行上述建造雨水排水渠工程前，希望委員先支持興建「元朗及錦田污水收集及排放計劃」的污水收集系統；

  - 流浮山球南街沒有遮蓋的排水渠口常有臭氣溢出，路政署進行上述工程時，宜一併改善球南街的排水設施。

- 馮寶琛先生回應，渠務署一直有留意到流浮山道排水情況欠理想的情況，並已委託進行「元朗及新界北區雨水排放整體計劃檢討及研究」的顧問工程公司，按該署就鄉郊地區制訂的標準，研究在流浮山道敷設一條新的雨水排水渠。顧問公司已展開研究工作。渠務署人員及顧問公司的代表曾陪同議員和村代表在五月初到上址實地視察，並聽取議員和居民的意見。由於此項工程需在交通繁忙且有大量地下設施的流浮山道進行，顧問公司需較長時間研究合適的施工方案和相關安排；具體的方案可望於本年年底前訂定。另外，由於目前本港的污水渠系統和雨水渠系統是分開的，相信球南街的污水渠可在完成「元朗及錦田污水收集及排放計劃」的相關工程後，建造支渠進行接駁。

- 蔡瑋瑜先生回應，渠務署在收到委員的上述提問後，已即時聯絡有關委員並進行實地視察。在可行的情況下，該署樂意在建造「元朗及錦田污水收集及排放計劃」中位於流浮山道的污水主幹渠時把雨水渠一併建造，，盡早解決雨水排放的問題。此外，除於流浮山道建造污水渠外，該署亦準備於深灣道建造污水渠，在這段污水渠建成後，可供相鄰球南街的污水接駁，相信有助解決該處的污水問題。至於潮漲時海水倒灌的技術性問題，相信顧問公司會設法解決。渠務署希望委員支持「元朗及錦田污水收集及排放計劃」，以便污水和雨水的收集系統建造工程可一併展開。

（2）	鄧胤楚議員及鄧慶業議員查詢在康文署轄屬場地及其他禁煙地帶的檢控及管理
（環委會文件2008／第18號）

- 主席歡迎以下人士出席會議：	

 	衞生署
	高級醫生（控煙辦公室）	莊裕開醫生
	高級醫生（控煙辦公室）	封  螢醫生
 	醫生（社區聯絡）	李嘉瑩醫生

 	香港警務處
	天水圍分區高級督察	梁國新先生

- 委員的意見摘錄如下：

  - 自從政府修訂《吸煙（公眾衞生）條例》，以加強禁煙以來，有關的執法工作由哪些部門負責仍有欠清晰，不少市民仍在公眾休憩場地吸煙，情況在晚間尤其嚴重。衞生署控煙辦公室（控煙辦）應向委員會講解日常處理有關在禁止吸煙區吸煙的投訴的程序，以及檢控政策；

  - 康樂及文化事務署（康文署）轄下的公園曾有清潔工人在提醒園內青年停止吸煙時遭惡言相向，甚至反被投訴。有關部門宜安排足夠人手執行控煙法例；

  - 屏柏里公園晚上常有市民在附近，甚至毗鄰的兒童遊樂場吸煙，警方和有關部門應增加突擊巡查次數，以收阻嚇作用。

- 封螢醫生回應如下：

  - 衞生署感謝委員對控煙措施的支持。在元朗屏柏里公園成為禁煙區後，該署已派員到上址巡查六次（包括學生放學時段），並向違例者發出傳票；

  - 由於吸煙為時短暫，該署不可能在接報後即時到場，但會跟進所有投訴，安排控煙督察到場突擊巡查；

  - 該署人員至今已到各區公園巡查逾一千次，並會按投訴人提供的資料，集中在某些時段進行突擊巡查。

- 譚安琪女士回應，康文署已加派人手巡查轄下公園，並勸諭市民不要在公園內吸煙，以及公園當眼處張貼告示和懸掛橫額，加強宣傳教育。此外，該署人員會在不同時段到公園巡查，一旦發現有人吸煙，便會即時要求違例者弄熄香煙或離開公園，倘對方不合作或屢勸無效，該署人員會把違例者的資料轉交控煙辦跟進，繼而提出檢控。該署會與控煙辦加強溝通，並採取聯合執法行動，以收阻嚇作用。

- 梁國新先生回應，控煙法例一般由控煙辦帶領執行，控煙辦或康文署如採取聯合執法行動，警方會予以支持。此外，警方特遣隊會不時在屏柏里公園一帶進行滅罪行動，並會與其他部門部署聯合行動。

- 主席促請控煙辦、警方和有關部門應委員的要求，加緊巡查屏柏里公園一帶。

（會後補註：	控煙辦於會後表示，控煙辦在五月底與警方進行了晚間聯合巡查，期間未有發現違例吸煙個案。該署會繼續留意該公園禁煙情況。）

（3）	鄧貴有議員要求定期清除橫台山散村路的狗糞，雜草及滅蚊
（環委會文件2008／第19號）

- 有委員指出，食物環境衞生署（食環署）在接獲上述提問後，已立即派員清潔橫台山的街道，並張貼告示提醒市民切勿容許寵物隨地便溺。此外，有委員詢問漁農自然護理署（漁護署）在書面回覆中表示該署的「動物管理隊在橫台山共巡邏15次，共捕獲3頭流浪狗」當中有否捕獲散村路的流浪狗，並希望有關部門定期到散村路除草。

- 林錦江先生回應，食環署會加緊清潔橫台山的街道，並考慮加強執法。不過，由於攜犬人士遇見食環署人員執勤時，往往會裝作為狗隻便溺清理善後，故該署難以舉證。至於流浪狗的便溺問題，亦因為沒有狗主而不能作出檢控。儘管如此，該署仍會加緊留意該處街道的清潔情況。

- 陳耀國先生回應，元朗民政事務處與食環署曾到橫台山實地視察，根據視察所得，需要除草的面積約為1 200平方米；除草工作將於該處進行招標後展開，大約需時兩星期完成。

（4）	麥業成議員、袁敏兒議員及黃勝棠議員詢問政府何時改善朗天路噪音及在朗天路由水邊圍交匯處至唐人新村交匯處路段增設隔音屏

（環委會文件2008／第20號）

- 有委員從環保署得悉，當局已把朗天路納入加設隔音屏障的工程計劃內，並已預留工程撥款；該項工程將於明年年底提交區議會進行諮詢。委員希望環保署盡快完成上述工程的籌劃工作，並提供有關隔音屏的具體資料，以便早日進行諮詢和展開工程。

（5）	呂堅議員及蕭浪嗚議員要求設立廢物回收鋪發牌制度
（環委會文件2008／第21號）

- 主席表示，香港警務處天水圍分區高級督察梁國新先生會繼續在席上回應上述議題。

- 委員的意見摘錄如下：

  - 回收商鋪常引致環境污染、異味、蟲鼠滋擾等問題，但現行的環保條例對這些商鋪監管不足。一向以來，當局通過發牌（例如酒牌和殯儀業牌照），規管可能會對社區環境造成較大滋擾的行業。有委員認為，回收行業亦應由政策局統籌發牌規管，以減少對附近居民的滋擾，並收阻嚇作用；

  - 在民居附近經營的回收商鋪經常處理諸如鐵製渠蓋、廢金屬和濕紙皮等會影響環境衞生的物品，會影響附近的食肆和民居。此外，這些商鋪可能會在回收物品時接獲贓物，過往便曾有回收商鋪收到鑄有政府記號的鐵器仍照收如儀。因此，當局應以發牌制度加以規管；

  - 鳳攸南街好順景大廈開設了回收商鋪，食環署應加緊清洗該處的街道。此外，有些回收商鋪長期在店鋪附近停泊貨車（例如在西菁街彎位），甚至利用貨車在天水圍經營流動回收業務，佔用路面。當局應立法規管回收商鋪的運作，確保街道的環境衞生。另外，由於回收商鋪的業務性質會對居民構成滋擾，當局進行城市規劃時，應避免讓它們在民居附近經營；

  - 詢問環保署是否有權命令違規經營的回收商鋪暫時停業；

- 林卓峰先生回應，回收商鋪所回收的物品皆是有用資源，並非廢物，環保署一向支持回收可循環再用的物料。正如其他行業，回收商鋪須依法經營，其運作受現行的《空氣污染管制條例》、《噪音管制條例》、《水污染管制條例》及《廢物處置條例》等多條法例規管。假如該署人員在巡查時發現有回收商鋪違反法例，可提出檢控，但無權命令該店鋪暫時停業。由於回收商鋪可能造成的滋擾涉及多個部門的職權範圍，該等部門亦可酌情執法。

- 林錦江先生回應，食環署人員會就其職權範疇而採取有關行動，盡量減少回收商鋪對市民造成的滋擾。

- 梁國新先生回應，警方不時申請搜查令搜查區內的回收商鋪，以偵查是否有人盜竊政府公物變賣；近月的行動已產生一定的阻嚇作用。稍後，警方會將這類突擊巡查行動推展至天水圍的回收商鋪。至於利用貨車經營流動回收業務的情況，警方會對違例停泊的貨車作出檢控。

- 主席總結，各政府部門代表對是否須要設立發牌制度規管市區回收商鋪一事，沒有作出明確的回應。因此，本委員會將去信有關政策局反映委員的意見，並表達委員對設立廢物回收商鋪發牌制度的訴求。此外，他表示有回收商鋪在大棠路蝶翠峰近油站營業，並將木頭手推車和回收物品堆放路上，阻塞通道和弄污地方，有關部門應加強執法。

（會後補註：	秘書處已於二零零八年六月十九日致函環境局，反映委員的意見。）

第五項：環境保護署禽畜廢物管制工作及檢控統計資料
（截至二零零八年四月底）
（環委會文件2008／第22號）

- 委員閱悉上述文件。

第六項：	二零零八年三月至四月期間元朗監測站的空氣污染指數
（環委會文件2008／第23號）

- 委員閱悉上述文件。

第七項：	漁農自然護理署對區內農場巡查及發出警告信的統計資料
 	（二零零八年二月至四月）
 	（環委會文件2008／第24號）

- 廖鴻偉先生簡介上述文件。

- 委員的意見摘錄如下：

  - 在公園南路及公園北路一帶，尤其是柏麗豪園及御庭居附近，有豬場傳出臭氣，有關部門宜在該處附近的農場加強執法，打擊非法排污的問題；

  - 在漁護署推行「自願退還飼養禽畜牌照計劃」後，在屏山及天水圍一帶豬場造成滋擾已大為改善，但有關部門仍須在大棠一帶加強檢控非法排污的農場；

  - 農場經營者雖有意退還飼養禽畜牌照，但由於當局所給予的賠償欠缺吸引力，有農場現時仍繼續經營，故希望當局提供更多優惠，吸引農場退還牌照，結束經營；

  - 農場通常在深夜非法排污，環保署應多作突擊巡查，確保農場遵照規定，使用化糞池等污水處理設施。

- 廖鴻偉先生綜合回應如下︰

  - 文件所示的只是漁護署對元朗區內農場發出警告信的數目，農場非法排污的檢控工作，由環保署負責；

  - 豬農的「自願退還飼養禽畜牌照計劃」已在二零零七年五月三十一日停止接受申請，漁護署暫時未有新一輪退還牌照計劃。在推行上述計劃後，元朗區豬場數目已由原來的199個劇減至34個；

  - 該署在推行豬農的「自願退還飼養禽畜牌照計劃」時，曾向立法會表示於計劃結束後會提高禽畜農場的發牌條件和要求；故該署現正擬訂「豬隻飼養工作守則」，以提高農場在廢物處理、疾病監控等方面的要求，並已於本年三月十一日及四月八日將上述守則提交立法會食物安全及環境諮詢委員會進行諮詢，希望於本年年底實施。

- 林卓峰先生綜合回應如下：

  - 禽畜農場須向漁護署申領牌照，方可合法經營；有關牌照就農場的運作模式，以及排污及衞生情況施加規定。環保署主要負責管理農場的污水處理事宜；

  - 農場傳出臭氣可能因農場本身的運作問題，或因農場非法排放污水所致。農場如因運作問題導致傳出臭氣，屬漁護署的職權範圍；如因非法排污而傳出臭氣，則屬環保署的工作範圍。環保署一直有監察農場的運作，並且針對農場非法排污的問題，定期進行巡查和採取突擊的執法行動。有關的執法行動及檢控數字詳載於第22號文件；

  - 漁護署推出的「自願退還飼養禽畜牌照計劃」吸引了不少農場經營者退還牌照並結束經營，相信可有效改善豬場對環境造成的滋擾；在該計劃結束後，環保署就非法排污的執法行動並沒有停止，反而更進一步加強檢控；有關的巡查行動及檢控數字詳載於環保署的定期報告；

  - 該署有參與擬訂「豬隻飼養工作守則」，並希望有關守則能盡早實施，以便進一步加強規管禽畜農場。

- 主席促請環保署及漁護署考慮委員的意見，並指出欖口河上游及公庵路一帶仍有數個禽畜農場經營，不但有非法排污及臭氣的問題，而且有礙推行「改善及美化元朗市防洪渠計劃」。主席總結，委員大都贊成加強監管現時仍在運作的豬場，但亦希望有關部門考慮給予多一次機會，讓無法符合新修訂發牌條件及相關要求的農場自願退還牌照和結束經營。

第八項：	食物環境衞生署環境衞生事務進度報告（二零零八年三月至四月）
（環委會文件2008／第25號）

- 委員的意見摘錄如下：

  - 詢問「暫時吊銷牌照食物業處所」項目的「百佳」被吊銷牌照的原因、該店是否初犯，以及食環署會否採取其他相應的執法行動；

  - 在新元朗中心往明渠方向的行人天橋上有不少違例停泊的單車以及遭棄置的破爛單車，有關部門應加強清理行動，並考慮在附近欄杆懸掛「禁止停泊單車」告示牌；

  - 有關部門應調撥更多資源及人手，在更多地點清理違例停泊及遭棄置的單車。在嘉湖北地區，違例停泊單車的情況嚴重，有關部門宜在該處採取突擊行動，清理違例停泊及遭棄置的單車；

  - 景湖居有非法流動小販擺賣活動，食環署應加以跟進；

- 林錦江先生綜合回應如下︰

  - 新鮮糧食店「百佳」被暫時吊銷牌照，是由於在售賣肉類方面違規，遭市民投訴，以致被食環署暫時吊銷牌照七天；他將在會後向有關委員交待此事的詳情。他相信「百佳」被暫時吊銷牌照一事，應不涉及以冰鮮豬肉作新鮮豬肉出售的問題，因為如若干犯這罪行，該店會立即被取消牌照；

（會後補註：	食環署於會後表示，根據該署記錄，百佳超級市場是因為以油魚錯誤標籤為鱈魚出售而被檢控後，導致暫時吊銷牌照七天。）

  - 處理違例停泊及遭棄置的破舊單車的事宜，是街道管理的工作。在這方面，食環署主要負責提供人手及運輸工具，以協助有關部門清理區內違例停泊及遭棄置的破舊單車；

  - 食環署會加強執法，打擊非法流動小販的擺賣活動。

- 陳耀國先生回應，食環署、元朗地政處及元朗民政事務處現時大約每兩個月採取三至四次聯合行動，清理違例停泊及遭棄置的單車；至於採取行動的地點，則不便公開。除了按計劃在指定地點採取清理單車行動外，元朗民政事務處亦會在收到投訴後或視乎實際情況，考慮在停泊單車黑點加強清理行動。委員如發現某處有大量違例停泊或遭棄置的單車，可向元朗民政事務提供資料，以便跟進。

第九項：	食物環境衞生署二零零八年元朗區滅鼠運動（深化期）

（環委會文件2008／第26號）

- 主席歡迎食環署防治蟲鼠主任（諮詢及訓練）曾智欣女士出席會議。

- 林錦江先生及曾智欣女士簡介上述文件。

- 委員的意見摘錄如下：

  - 食環署處理水邊圍邨附近的鼠患問題，行動迅速，值得嘉許。此外，部分私人大廈及商場（尤其是設有食肆的商場，例如富盛大廈的地下商場）常有鼠隻出沒，但有關的管理處的滅鼠措施效果未如理想，有委員詢問食環署會否協助這些大廈及商場的管理處滅鼠；

  - 山貝洪田村272號對出的開放式垃圾收集箱，每晚都有市民在搜索和撿拾物品，以致遍地垃圾，造成鼠患，食環署應盡快在上址興建有蓋垃圾站；

  - 詢問食環署會否在上述滅鼠運動期間，到未有在上述文件附件II載列的地點滅鼠；以及其他鄉村的村民如提出要求，食環署會否前往有關鄉村滅鼠。

- 林錦江先生綜合回應如下︰

  - 食環署原則上不會為個別私人物業滅鼠，但會派員前往富盛大廈視察，並視乎情況，為有關管理處提供意見。委員如發現某地點有鼠患問題，可通知食環署，該署會盡快派員跟進；

  - 在垃圾收集站搜索和撿拾物品，實屬違法。食環署人員如發現上述行為，可提出檢控。該署會跟進山貝洪田村的鼠患問題；

  - 在上述滅鼠運動期間，食環署主要在食肆、街市及鼠患黑點滅鼠，並把滅鼠運動大約分為兩個部分，約每六個星期為一個週期，在上述文件附件II所載鼠患較為嚴重的地點（包括鄉村）滅鼠。

- 委員一致通過支持食環署二零零八年元朗區滅鼠運動（深化期）。

第十項：	其他事項

- 有委員表示，每晚都有市民在大樹下東路轉往大樹下西路的迴旋處的垃圾站棄置建築廢物，也有市民在該處棄置動物屍體、搜索和撿拾廢物，影響環境衞生。白沙村垃圾站因已築有圍牆，則沒有出現上述問題；故委員建議有關部門在晚上突擊巡查上述垃圾站。

- 主席表示，他較早前已就有市民傾倒商業廢物、撿拾廢物和棄置動物屍體等事宜去信食環署及有關部門，建議為垃圾站圍上鐵絲網和懸掛警告牌，提醒市民應把商業廢物運往堆填區。

- 議事完畢，會議於下午六時五十五結束。



元朗區議會秘書處
檔號︰HAD YLDC 13/30/2/8
二零零八年七月七日

EIM3

# Text boxes

會議記錄於14.7.2008獲得通過，無須修訂。