元朗區議會環境改善委員會

會議記錄於12.7.2010獲得通過，無須修訂。

二零一零度第三次會議記錄

日　期：	二零一零年五月十日（星期一）

時　間：下午二時三十分至四時四十五分

地　點：	元朗橋樂坊二號元朗政府合署十三樓

元朗區議會會議廳

| 出席者 |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席 | ： | 梁福元議員 | 會議開始 | 會議結束 |
| 副主席 | ： | 鄧貴有議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 湛家雄議員, MH, JP | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 陳惠清議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 張文輝議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 趙秀嫻議員 | 會議開始 | 下午4:35 |
|  |  | 周永勤議員 | 下午2:50 | 會議結束 |
|  |  | 馮彩玉議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 郭 強議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 鄺俊宇議員 | 下午2:40 | 下午3:10 |
|  |  | 黎偉雄議員 | 會議開始 | 下午3:55 |
|  |  | 林添福議員 | 會議開始 | 下午3:55 |
|  |  | 李月民議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 梁志祥議員, MH, JP | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 羅建平議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 呂 堅議員 | 下午4:00 | 會議結束 |
|  |  | 文祿星議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 蕭浪鳴議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 鄧卓然議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 鄧慶業議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 鄧賀年議員 | 會議開始 | 下午4:25 |
|  |  | 鄧家良議員 | 下午3:00 | 會議結束 |
|  |  | 鄧廣成議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 鄧胤楚議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 曾憲強議員 | 會議開始 | 下午3:10 |
|  |  | 王志強議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 黃勝棠議員 | 會議開始 | 下午3:20 |
|  |  | 黃裕材議員 | 會議開始 | 下午4:35 |
|  |  | 袁敏兒議員 | 會議開始 | 會議結束 |
| 增選委員 | ： |  |  |  |
|  |  | 何潤發先生 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 鄧仲怡先生 | 會議開始 | 會議結束 |

| 秘 書 | ： | 吳軍樂先生 | 元朗民政事務處行政主任（區議會）五 |
| --- | --- | --- | --- |

| 列席者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 蕭夢蜚女士 | 元朗民政事務處高級聯絡主任(鄉郊) |
|  | 尹浩球先生 | 食物環境衞生署元朗區環境衞生總監 |
|  | 鄭國權先生 | 康樂及文化事務署元朗區副康樂事務經理2 |
|  | 林卓峰先生 | 環境保護署高級環境保護主任（區域北）5 |
|  | 麥偉坤先生 | 元朗地政處高級地政主任/土地管理(西) |
|  | 李之民先生 | 漁農自然護理署農業主任（禽畜農場牌照） |
|  | 區毓麟先生 | 發展局署任首席助理秘書長（綠化、園境及樹木管理） |
|  | 林雨舟先生 | 發展局助理秘書長（綠化及園境）3 |
|  | 羅慶新先生 | 土木工程拓展署高級工程師5 |
|  | 陳漢祥先生 | 土木工程拓展署高級園境師2/土地工程2 |
|  | 王學林先生 | 土木工程拓展署工程師54 |
|  | 胡松基先生 | 建築署/高級工程策劃經理 130 |
|  | 黃超雄先生 | 建築署高級物業事務經理/屯門及元朗 |
|  | 趙漢輝先生 | 建築署物業事務經理/天水圍及屯門西 |
| 缺席者 |  |  |
|  | 王威信議員 | （因事請假） |
|  | 何思行先生 | （因事請假） |
|  | 麥業成議員 |  |
|  | 吳明岳先生 |  |
|  | 黃志雲先生 |  |

*     *     *     *     *

歡迎詞

主席歡迎各委員、政府部門代表，以及康樂及文化事務署(康文署)元朗區副康樂事務經理2鄭國權先生接替已調職的譚安琪女士出席本次會議。

第一項︰通過環境改善委員會二零一零年度第二次會議記錄

- 委員一致通過上述會議記錄。

第二項：發展局綠化、園境及樹木管理組 –「政府的樹木管理政策及工作」

（環委會文件2010／第22號）

第三項：土木工程拓展署 – 「制定元朗區綠化總綱圖」

（環委會文件2010／第21號）

- 主席歡迎下列人士出席會議：

發展局

署任首席助理秘書長（綠化、園境及樹木管理）	區毓麟先生

助理秘書長（綠化及園境）3 					林雨舟先生

土木工程拓展署

土地工程部高級工程師5                   	羅慶新先生

土地工程部高級園境師2/土地工程2           陳漢祥先生

土地工程部工程師54                       	王學林先生

建築署

高級工程策劃經理 130	 						胡松基先生

- 區毓麟先生簡介有關政府的樹木管理政策及工作。

- 羅慶新先生簡介有關元朗區綠化總綱圖計劃的制定工作。

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 認為政府應制定有關樹木的法例，加強對樹木的管理；

- 關注新設立的綠化、園境及樹木管理組能否有效統籌各部門處理保育樹木的工作，並建議該組設立執行處，直接執行與綠化及樹木管理有關的行動；

- 建議政府設立園藝專科，以強化有關當局在推行樹木管理方面的專業知識，並認為綠化工作牽涉龐大的計劃及專業的知識，故園藝科或樹木管理隊應該獨立於康文署，以便執行綠化工作；

- 認為在加強樹木管理時，須確保執行部門(如康文署)有足夠資源配合。有關部門亦應加強培訓前線員工，令他們有足夠的專業知識以執行政策；

- 認為應就保育樹木，特別在種植樹木和報告樹木倒塌的方法，制定清晰指引，供各部門及市民遵從；

- 建議有關當局在種植樹木時，應將種植地方的土質與樹木種類作適當的配對，避免樹木的生長令道路損毀，並確保樹木能健康成長；

- 查詢有關部門為樹木掛上介紹樹木資料名牌的安排；

- 指出署方較少種植大型喬木植物於天水圍，查詢是否與天水圍的土質有關；

- 要求有關當局加強檢查錦田街市的榕樹及鳳凰木，並研究如何減低木棉樹對區內(包括塘坊村一帶)居民造成不便，例如避免掉到地上的木棉花有機會令行人滑倒等；

- 認為在設計元朗區的綠化總綱圖時，應參考其他地區的安排，將主要幹線(如元朗公路、新田公路及青山公路元朗段)、郊區(如大夫第及大樹下天后古廟)及旅遊景點(如流浮山、屏山及錦田)包括在綠化總綱圖的涵蓋範圍，並應包括新時代廣場(即YOHO Town)至凹頭一帶和元朗市南，包括大棠道、原築及蝶翠峰等地方。另建議政府於郊區及山嶺，包括橫台山、大江埔、大刀屻及雞公嶺，增加種植如松樹等樹木，以鞏固山坡及認為土木工程拓展署(拓展署)在制定綠化總綱圖時，須定期諮詢區議員及鄉事委員會等地區人士的意見；

- 個別建築商在進行綠化及樹木種植工程時，可能將瀝青棄置在花槽底，影響樹木生長，要求有關當局檢查天水圍區內的花槽底，是否有瀝青影響樹木生長，並向環委會報告；

- 認為現時由房屋署轉交領匯管理的屋邨設施，如停車場及其天台，綠化力度不足，建議政府督促領匯加強綠化及樹木保養工作，並在日後移交設施時訂明更清晰的綠化條款，以確保領匯優先處理屋邨的綠化工作及投放足夠資源於上述設施；

- 認為區內建築物天台的綠化進度緩慢，建議房屋署為轄下公共房屋及學校的天台進行綠化工作，以及改建公共房屋的外牆及窗台，以創造就業機會。另建議有關部門考慮引入堆肥機收集廚餘，用以製造肥料，以支持綠化工作；

- 認為政府的綠化政策除強調保育外，亦應加強對樹木的風險管理，避免在人流多的道路上種植較易倒塌的樹木，危害市民生命安全。另外，在保育樹木的同時亦不應令其他工程受到影響；

- 建議政府在進行城市規劃時預留綠化帶及其他配套，讓相關部門在地區推行綠化工作時有一致的方向；

- 讚賞於天水圍北進行的綠化工作，並認為應將有關工作盡快擴展至天水圍南，包括天華路、天慈路及天影路一帶。另有委員認為天水圍明渠近廈村一帶的綠化工作美觀度不足及郊區旅遊點(如錦田樹屋及吉慶圍城牆)的樹木保養及草地管理工作仍有待改善；

- 讚賞康文署轄下設施(如天水圍龍園)的綠化工作，但設施周邊範圍的綠化配套則不足，而其他社區設施(如區內的休憩處)亦有類似情況，促請有關當局跟進，並認為有關當局在主要幹線及道路的旁邊種植樹木時，應留意會否影響交通設施及照明系統，確保上述設施及系統不會被遮蓋。

- 區毓麟先生綜合回應如下：

- 發展局現時肩負推動綠化、園境及樹木管理政策的責任。該組轄下的樹木管理辦事處會擔當中央領導的角色，整合各部門的樹木管理工作；

- 在綠化及園境設計方面，現時在進行新發展區(如啓德發展區、洪水橋及粉嶺北)的初期規劃時，已構思預留中央分隔帶及於路旁預留地方，確保該處可用以種植合適的植物；

- 政府會汲取在市區進行綠化的經驗，令新界的綠化工作，包括制定綠化總綱圖，更趨完善，例如在舊區的街道進行綠化工作；

- 在綠化新技術方面，如在私人樓宇進行屋頂綠化，須得到私人業主的配合，而新設立的綠化及園境辦事處會調配部門開展屋頂綠化工作，包括向私人界別提供技術支援，並鼓勵私人界別和非政府機構(如學校)參與；

- 政府在整合樹木管理工作時，曾考慮不同的方案，包括將所有樹木管理的執行工作集中由一個部門負責，但考慮到現時不同的部門在日常工作中均有進行樹木管理的工作，若進行上述改組，該部門會與其他部門的工作重疊，有機會造成架牀疊屋的情況，故最後決定以現時模式運作；

- 針對樹木倒塌風險的問題，各部門在過去數月為全港位於人流高／車流高地點及有問題的樹木進行「以地點為本」及「以樹木為本」的樹木風險評估，特別從風險角度著眼，評估這些樹木的狀況和安全風險，並計劃在本年雨季開始前處理有問題的樹木。在處理上述樹木時，會在各項因素之間作出平衡，包括風險、保育價值、保育成本及會否對其他工程帶來影響等，以決定是否繼續對該樹木進行保育或予以移除。市民如發現有潛在倒塌危險的樹木，可向政府反映，有關部門會盡快作出處理；

- 政府在二零一零至一一財政年度，已增加各部門(例如康文署)的資源及人手，以及在地政總署設立新的樹木組，以處理樹木管理工作；

- 現時在各部門處理與樹木相關工作的人員約有一千名。為確保部門員工有足夠專業知識和技能以處理樹木工作，當局設有培訓委員會為員工制定合適的培訓計劃；

- 現時有部門如康文署會為其管轄範圍內的樹木掛上名牌或編上號碼，讓市民知悉樹木的名稱；

- 針對有委員對綠化工程外判承辦商的施工質素有疑問，發展局現正與相關部門商討如何監管外判承辦商的施工質素，並會對未符合水平的外判承辦商施以懲罰。

- 羅慶新先生綜合回應如下：

- 在制訂元朗綠化總綱圖時會參考市區進行綠化的經驗，並會在制訂過程中諮詢不同地區人士的意見；

- 拓展署會研究委員提出的地點，並適當地更改元朗綠化總綱圖的覆蓋範圍；

- 元朗公路、青山公路元朗段、大棠道、原築、蝶翠峰、新田公路、新時代廣場(即YOHO Town)及博愛交匯處一帶已包括在現時建議的綠化總綱圖覆蓋範圍之內；

- 在制訂綠化總綱圖時會諮詢其他部門(如路政署及運輸署)的意見，令其他設施，包括路燈等的交通設施，不受新種植的樹木影響。至於委員關注照明系統可能會受新種植樹木遮蓋的情況，拓展署會跟從有關指引，確保照明系統不受影響；

- 在制訂綠化總綱圖後，該署會在申請施工撥款時，同時申請經常性撥款，供有關部門為綠化設施進行維修保養之用。綠化總綱圖研究亦會建議適合當區環境的種植品種。如有需要，在種植前會更換泥土，確保植物能健康生長；

- 歡迎委員在綠化總綱圖制訂期間加入地區參與小組，提供意見。該署屆時亦會安排地區參與小組及相關人士作實地視察，以收集意見。

- 主席總結，有關當局應在區內的市中心、郊區、旅遊景點及主要幹道加強推行綠化工作，以及盡快落實綠化總綱圖。

第四項：委員提問

  - 陳惠清議員、梁志祥議員,MH,JP、馮彩玉議員,MH、李月民議員,MH、郭強議員、羅建平議員,MH、呂堅議員、蕭浪鳴議員、鄧廣成議員、黃裕材議員及袁敏兒議員關注天水圍西鐵站周邊環境衞生問題

（環委會文件2010／第23號）

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 有委員表示多次收到市民投訴指天水圍西鐵站周邊溢出異味，而該西鐵站附近沒有公共廁所，市民需步行約六分鐘到天盛商場使用該商場的洗手間，對區內居民及遊客構成不便；

- 要求食物環境衞生署(食環署)派員定期清洗及視察天水圍西鐵站周邊；

- 認為現時上述地點衞生環境欠佳，有損其作為天水圍交通樞紐及旅遊景點的形象；

- 認為食環署應派遣特別事務隊於上述地點檢控隨地便溺者。

- 尹浩球先生綜合回應如下：

  - 食環署已加強視察及清洗天水圍西鐵站周邊，並調派洗街車及高壓水槍清洗上述地點；

  - 承諾食環署會提供指示牌，讓市民得悉食環署轄下公廁的位置，以及在天水圍西鐵站旁梯間加設告示，以加強阻嚇隨地便溺者。

  - 袁敏兒議員、梁志祥議員,MH,JP、羅建平議員,MH、馮彩玉議員,MH、李月民議員,MH、呂堅議員、張文輝議員、郭強議員、陳惠清議員、黃裕材議員、趙秀嫻議員、鄧貴有議員、鄧廣成議員、黎偉雄議員及蕭浪鳴議員強烈要求盡快興建元朗朗天路隔音屏事宜

（環委會文件2010／第24號）

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

  - 指出自西部通道通車後，元朗朗天路的交通噪音對該處居民的滋擾日趨嚴重；

  - 對於相關部門沒有委派負責跟進朗天路隔音屏事宜的代表出席是次會議以回應委員的提問，表示不滿，並認為相關部門應關注市民受噪音滋擾而影響日常生活的情況；

  - 有委員指出，環保署曾於二零零六年十月與朗天路附近的居民進行實地視察，確認該處噪音超出標準，並作出有需要建造隔音屏的結論。其後在二零零七年五月，環保署再與御豪山莊、御景園及栢麗豪苑的居民進行了另一次實地視察，並承諾會落實在朗天路建造隔音屏。雖然已得到立法會預留撥款，但署方至今仍未落實有關工程及諮詢本區議會的意見。委員認為環保署及路政署應共同肩負落實於朗天路興建隔音屏的責任；

  - 要求有關部門盡快落實於朗天路興建覆蓋栢麗豪苑、御景園至御豪山莊第十一座範圍的隔音屏；

  - 要求路政署將研究項目分拆給其他顧問公司進行研究，以加快於朗天路興建隔音屏的進度；

  - 指出天影路一帶的居民亦受到噪音滋擾，要求環保署加快跟進於該處興建隔音屏，並向環委會提交有關工程的進展報告及未來四年擬於元朗區興建隔音屏的工程造價、施工日期及竣工日期；

  - 查詢環保署有關建造隔音屏的準則，並指出過往有居民曾反對於錦田高埔村興建隔音屏，但環保署卻堅持進行有關工程。

- 林卓峰先生綜合回應，環保署一直關注元朗區內道路(包括朗天路及天影路)的噪音情況，並會將各委員的查詢向負責上述工程的同事反映。

- 主席總結，將去信要求有關部門委派代表出席環委會下一次會議，繼續商討上述議題，以及解答委員的提問。

(會後補註：秘書處已於二零一零年六月二日致函邀請環保署及路政署委派負責跟進上述事宜的代表出席環委會本年度第四次會議，以回應委員的提問。）

  - 張文輝議員及趙秀嫻議員要求改善天富苑及天悅邨外圍之行人路環境

（環委會文件2010／第25號）

- 主席歡迎下列人士出席會議：

建築署

高級物業事務經理/屯門及元朗						黃超雄先生

物業事務經理/天水圍及屯門西						趙漢輝先生

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

  - 有委員表示曾於約半年前建議相關部門協助遷移、重置或拆除位於天富苑及天悅邨外圍之行人路的長木椅及垃圾桶，但礙於未能確定上述地點的長木椅及垃圾桶屬於哪個部門，故建築署未能進一步跟進；

  - 要求元朗民政事務處(民政處)協調各部門，以確定上述物件的管轄權；

  - 過往亦曾出現類似情況，最後透過所有有關部門到實地進行協商，並即場完成交接及簽收手續；

  - 過往亦曾就天水圍南樂湖及賞湖一帶已損毀的長木椅，要求有關部門維修，最後由康文署去信建築署要求處理有關的維修工作。委員建議沿用上述方式處理有關事宜；

  - 過往天水圍明渠旁的垃圾桶，亦曾因物權問題未能加以維修，最後由食環署裝置新的垃圾桶，而舊的垃圾桶則由民政處負責處置；

  - 天恩路巴士總站亦出現類似情況，故促請有關部門簡化交接程序，令公眾設施的管轄權更加清晰。

- 黃超雄先生回應，倘若物主發信要求建築署處理，該署樂意進行維修或拆卸工程。

- 蕭夢蜚女士回應如下：

  - 民政處去年接到委員有關拆除上述長木椅的要求，並已將有關要求轉介拓展署、康文署及建築署處理。康文署及拓展署其後回覆上述物件並非由該部門所管轄；

  - 該處於會前再次聯絡拓展署及康文署，跟進有關事宜。拓展署回覆，據該署記錄，有關的長木椅已移交康文署管理。至於垃圾桶的管轄權，據民政處了解，食環署已於會前與拓展署聯絡跟進有關事宜。

- 鄭國權先生回應，一般而言，康文署主要負責區內花槽的維修保養。至於文件所述的長木椅，康文署並沒有接收該物件的簽收記錄。由於該處及附近行人道上的長木椅眾多，因此必須先確定有關物件的管轄權，才能加以處理。如康文署確實已簽收管理天華路上的木椅，該署必會盡速作出巡察及維修。

- 主席總結，請民政處繼續與各部門協調，先行確定文件內所述物件的管轄權，再作適當的處理。

  - 馮彩玉議員,MH、梁志祥議員,MH,JP、郭強議員、李月民議員,MH、陳惠清議員、趙秀嫻議員、羅建平議員,MH、呂堅議員、蕭浪鳴議員、黃裕材議員及袁敏兒議員要求加強人手清理地上的樹葉

（環委會文件2010／第26號）

- 有委員表示於春季從樹上掉下地面的木棉花，容易令行人滑倒，故要求食環署加強定期清理掉下地面的木棉花，尤其在元朗康樂路兒童遊樂場及元朗大會堂一帶，以保障行人安全。

- 尹浩球先生回應，食環署會在春季特別留意受木棉樹的花朵及樹葉影響的地段，並會要求該署的職員及清潔承辦商加強清理該地段，以及增加清洗街道的次數。

- 主席總結，希望有關當局針對上述情況加強清理，並考慮減少種植木棉樹，減低對市民的影響。

第五項：環境保護署禽畜廢物管制工作及檢控統計資料

（截至二零一零年四月底）
（環委會文件2010／第27號）

- 委員閱悉上述文件。

第六項：二零一零年三月至四月期間元朗監測站的空氣污染指數
（環委會文件2010／第28號）

- 委員閱悉上述文件。

第七項：漁農自然護理署到區內農場巡查及發出警告信的統計資料
（二零一零年三月至四月）
（環委會文件2010／第29號）

- 委員閱悉上述文件。

第八項：食物環境衞生署環境衞生事務進度報告（二零一零年三月至四月）
（環委會文件2010／第30號）

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

  - 有委員指出，元朗市內食肆違例擴展營業範圍的情況日趨嚴重，令居民需要繞路行走，但食環署的進度報告顯示，該署最近兩個月只進行兩次突擊檢控行動，故要求該署加強巡查的頻密程度，以改善居民的生活環境；

  - 認為旱厠轉水厠的工程，包括元朗南及黃泥墩道的工程，進展緩慢，要求食環署加快推行旱厠轉水厠的工程。

- 尹浩球先生綜合回應如下：

  - 食環署會加強執法的頻密程度，以及調配資源，以打擊區內食肆違例擴展營業範圍情況；

  - 有關報告內107個旱厠轉水厠工程當中，部分工程已經完工，其中有29個工程亦正進行改裝工程的籌備工作中或正展開工程中，餘下的旱厠工程將在下一期進行。該署會在本財政年度內向立法會申請撥款進行下一期旱厠轉水厠的工程。

第九項：其他事項

食物環境衞生署元朗區小型工程進度報告

（環委會文件2010／第32號）

- 尹浩球先生簡介文件。

- 委員查詢洪水橋臨時街市改善工程的進度，並要求食環署提交報告供委員參閱。

- 尹浩球先生回應，署方會將洪水橋臨時街市改善工程的進度列入進度報告內，供委員參閱。進度報告內所列載的工程包括公廁翻新工程及街市小型工程等。委員如對報告內的工程有任何疑問，可向報告內所列載的工程聯絡人致電查詢。

- 議事完畢，會議於下午四時四十五分結束。

元朗區議會秘書處

二零一零年七月五日

檔號： HAD YLDC