2008至2011年度油尖旺區議會

地區設施管理委員會

第十四次會議記錄

日期︰2010年3月11日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

陳少棠先生

副主席

黃舒明女士

區議員

| 鍾港武先生, JP | 黃萬成先生 | 侯永昌先生, MH |
| --- | --- | --- |
| 陳文佑先生 | 葉傲冬先生 | 蔡少峰先生 |
| 許德亮先生 | 梁偉權先生, JP | 仇振輝先生, BBS, JP |
| 孔昭華先生 | 陳偉強先生 |  |
| 關秀玲女士 | 林浩揚先生 |  |
| 楊子熙先生 | 吳萬強先生, BBS, MH |  |

政府部門代表

| 郭黃穎琦女士, JP | 油尖旺民政事務專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 盧巧慧女士 | 油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| 葉柏熙先生 | 署理油尖旺民政事務處 高級行政主任(地區管理) | 民政事務總署 |
| 陳麗娟女士 | 建築師(工程)4 | 民政事務總署 |
| 黃達明先生 | 總康樂事務經理(香港西) | 康樂及文化事務署 |
| 朱李美歡女士 | 圖書館高級館長(油尖旺區) | 康樂及文化事務署 |
| 廖偉城先生 | 油尖旺區康樂事務經理 | 康樂及文化事務署 |
| 關仲偉先生 | 油尖旺區副康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |

列席者：

| 李耀英先生 | 高級工程督察(九龍) | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 曾家俊先生 | 圖書館助理館長 (花園街公共圖書館) | 康樂及文化事務署 |
| 何永基先生 | 經理(九龍)市場推廣及 地區活動 | 康樂及文化事務署 |
| 李麗嫦女士 | 油尖旺區助理康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |
| 周吳婉貞女士 | 高級建築師 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 吳暉心女士 | 建築師助理 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 梁炳怡先生 | 工程測量師 | 杜志成父子有限公司 |
| 黎贊基先生 | 工程師(九龍)1-2 | 路政署 |
| 唐翠珊女士 | 園境師/街道景觀1 | 路政署 |
| 潘麗姍女士 | 工程師/房屋及策劃 | 運輸署 |
| 蔡仁生先生 | 社區發展總監 | 市區重建局 |
| 潘信榮先生 | 工程及合約總經理 | 市區重建局 |
| 蘇毅朗先生 | 高級社區發展經理 | 市區重建局 |
| 李嘉俊先生 | 工程及合約經理 | 市區重建局 |
| 林嘉薇女士 | 總監 | 尼爾森公司 |
| 張煒賢先生 | 高級主任 | 尼爾森公司 |
| 蘇奕華女士 | 區域工程師(九龍) | 路政署 |
| 李一鳳女士 | 高級衞生督察(潔淨/防治蟲鼠) | 食物環境衞生署 |
| 楊淑卿女士 | 首席產業主任/九龍(南) | 地政總署 |
| 黎志遠先生 | 高級產業主任/土地管制/ 九龍中區(九龍西區地政處) | 地政總署 |
| 梁潔玲女士 | 總館長(歷史博物館) | 康樂及文化事務署 |

秘書

| 麥展華先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)4 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

缺席者：

| 張荷芳女士 | 高級經理(九龍文化事務) | 康樂及文化事務署 |
| --- | --- | --- |
| 張子華先生 | 工程師(2) | 民政事務總署 |
| 高寶齡女士, MH, JP | 區議員 |  |

開會詞

陳少棠主席歡迎各議員及政府部門代表出席會議。他表示高寶齡議員因事告假，已授權黃舒明副主席代表投票；此外，康樂及文化事務署(“康文署”)高級經理(九龍文化事務)張荷芳女士因事缺席，由經理(九龍)市場推廣及地區活動何永基先生代替出席會議。鑑於討論文件繁多，他請各議員精簡發言，首次發言不可超過兩分鐘，其後一次補充提問，限時一分鐘。

| 議程一： | 通過上次會議記錄 |
| --- | --- |

- 秘書處收到一項會議記錄的修訂。該修訂(附件一)已置於桌上，供議員參閱。經討論後，該項修訂獲得通過。

| 議程二： | 旺角行人專用區 (油尖旺地區設施管理委員會第14/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎路政署工程師(九龍)1-2黎贊基先生、路政署園境師/街道景觀1唐翠珊女士及運輸署工程師/房屋及策劃3 /九龍潘麗姍女士出席會議，並請路政署代表簡介文件。

- 黎贊基先生以電腦簡報表簡介文件。

- 許德亮議員查詢行人專用區的管理權是否已交予路政署。

- 陳少棠主席表示，美化行人專用區的撥款及行人專用區的存廢是兩個不同的問題，希望能分開處理。

- 郭黃穎琦女士表示，美化行人專用區屬於路政署的工作範圍，而不同政府部門在道路執法上有不同的色。路政署負責美化行人專用區，並不代表日後行人專用區的管理權會交予路政署。

- 孔昭華議員關注行人路磚的耐用性問題。他表示路磚凹凸不平，容易損毀。他又查詢新路磚的顏色與周邊環境是否配合。

- 黃萬成議員表示，路政署的街道美化計劃將維持至2013年，他查詢這是否代表行人專用區亦維持至2013年。

- 仇振輝議員表示美化計劃對油尖旺區有利，但他對於擴闊行人路、路磚材料及植樹對地下設施的影響亦表關注。

- 蔡少峰議員建議效法中環置地廣場附近鋪設石板地磚的做法，以解決地面凹凸不平的問題。

- 侯永昌議員支持美化工程和在路面鋪上防滑鋼沙。他補充該項美化工程將維持至2013年，但區議會的行人專用區工作小組是非常設工作小組，因此，他建議路政署為美化工程命名(例如名為「旺角六街美化工程」)，以代替用行人專用區指稱該工程項目。

- 吳萬強議員表示原則上支持該美化計劃，但他認為應該多諮詢商戶對計劃的意見，並評估工程對附近商戶及地下設施的影響。

- 林浩揚議員認為在交通運輸委員會(“交運會”)會議上討論該美化計劃會更為合適。他表示植樹是具爭議性的工程，所以他向路政署提出工程評估及可行性研究的問題。他亦詢問有哪些既為商戶接受又不影響人流的地方可供植樹。

- 陳少棠主席表示該討論的是應否支持美化和活化有關路段，至於行人專用區日後的存廢問題，則不屬地區設施管理委員會(“設管會”)的職權範圍。

- 潘麗姍女士表示會就行人專用區的問題再諮詢交運會。她補充路政署的工程只限於美化街道。關於擴闊行人路的問題，她表示運輸署在檢討過有關路段的上落貨需求後，認為路面沒有空間可供擴闊行人路，故美化工程只會重鋪路磚而不會擴闊行人路。

- 黎贊基先生表示，路政署負責道路工程及日後的道路維修，至於道路物料問題，他說署方亦在研究以瓷磚或混凝土作鋪路物料。由於該路段人流較多，鋪路物料的顏色與周邊環境是否配合亦是一項考慮因素。他表示署方會就物料作出嚴格測試，例如強度、尺寸、吸水能力，確保物料符合耐用規格；署方並會要求承建商跟從施工指引，確保鋪路施工質素。路政署亦會考慮在路磚下面加設一層強化網，增加基座強度，使路磚更耐用。

- 唐翠姍女士表示會在旺角百老匯戲院前面路邊植樹，但她補充仍須視乎該處地下設施的分布情況而定。

- 仇振輝議員表示在美化範圍會進行一項地標工程，他查詢該工程會否與路政署的美化工程一併進行。

- 葉柏熙先生表示地標工程與美化工程的地點沒有重疊。路政署及運輸署已被知會該項地標工程的計劃，而部門之間亦有討論如何協調工程。

- 黃萬成議員希望路政署文件的用字可以更小心，以免做成不必要的誤會。他支持該項街道美化工程，但強調該工程不是關於旺角行人專用區，而是關乎旺角的六條街道，運輸署亦已澄清旺角行人專用區只屬試驗性質，並非永久性措施。

(梁偉權議員於下午3時05分到席。)

- 許德亮議員表示，由於該工程是關於旺角六條街道，而非關乎行人專用區，故路政署的文件名稱須要修改。

- 吳萬強議員查詢將會種植的四株樹是直接種在地上抑或種在花盆中。他指出如直接在地上植樹，會對地下設施造成影響。

- 陳少棠主席澄清，議員支持的是道路美化計劃，與行人專用區無關。

- 唐翠珊女士表示會在地上加設樹槽，但她補充路政署會按照標準圖則施工和選擇合適樹木，防止樹根影響路面及地下設施。

- 仇振輝議員希望路政署能定期向設管會報告工程進度。

- 林浩揚議員查詢確實的植樹位置。

- 陳少棠主席補充，路政署會因應實際環境及地下設施的情況，再確定植樹位置。他表示議員支持路政署的美化工程，但希望路政署能定期向設管會滙報工程進展。

| 議程三： | 「旺角街區活化計劃意見調查進度報告」 (油尖旺地區設施管理委員會第15/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎市區重建局(“市建局”)社區發展總監蔡仁生先生、工程及合約總經理潘信榮先生、高級社區發展經理蘇毅朗先生、工程及合約經理李嘉俊先生，以及尼爾森公司總監林嘉薇女士和高級主任張煒賢先生。他請市建局代表簡介文件。

- 張煒賢先生簡介文件內容。

- 黃舒明副主席詢問為何市建局的文件在會議當天才能供議員參閱。她表示議員有需要提早獲得文件，以便諮詢當區居民。她又詢問市建局在進行綠化、活化及美化工程前，如何解決街道違例泊車、阻街及衞生等問題。她表示區議員要捍衞當區居民的居住環境，因此，她欲瞭解市建局如何擴闊街道和與其他部門配合，以免環境進一步惡化。

- 蔡少峰議員指市建局的研究顯示，行人及商戶最歡迎和最不歡迎的同樣是設立行人專用區，他查詢市建局為何數據會如此矛盾。他建議市建局分析受訪者支持和反對設立行人專用區的理據，嘗試化解分歧，並希望市建局能再探討是否有需要在旺角設立行人專用區。

- 許德亮議員查詢通菜街的商戶及居民參與調查的數字，以及受訪者不贊成設立行人專用區的原因。

- 陳少棠主席澄清他希望美化有關路段，而非設立行人專用區。

- 黃萬成議員查詢通菜街居民受訪的數字，以及受訪者對在金魚街設置藝術品、裝飾、特色欄杆、街燈及道路裝置表示有保留的理由。他亦希望探討受訪的60名商戶對計劃有保留的原因。

- 孔昭華議員查詢問卷的內容有否跟從議員的意見修改，並建議市建局提早分發文件予議員參閱，以便議員能預先諮詢居民的意見。

- 蔡仁生先生表示由於調查有大量資料數據需要處理，所以在會議當天才能向議員提交討論文件。他表示在這類美化工程中要取得百分百的平衡及支持是不可能的。他補充指金魚街的美化工程是一項「開心的工程」，不會為持份者帶來麻煩，他希望議員能夠理解。

- 仇振輝議員表示該計劃可能會引致阻街、人車爭路和道路阻塞問題，商戶亦對設置藝術品表示關注。他希望市建局能研究如何解決這些問題，以化解持份者的憂慮。

- 許德亮議員查詢反對數據。

- 陳偉強議員希望市建局活化街道後，不為市民帶來不便。

- 孔昭華議員不希望綠化及美化的裝置會為市民帶來不便。

- 黃舒明副主席希望在市建局美化街道後，其他執法部門亦能配合。她建議在區議會大會中討論該項活化計劃，以聽取其他執法部門的意見。

- 侯永昌議員支持該計劃。

- 蔡仁生先生表示該計劃對社區有莫大裨益，並有信心其他部門能夠配合，但由於尚未有實際的設計，故須容後與其他部門商討如何配合。

(蔡少峰議員於下午3時45分退席。)

- 潘信榮先生表示，把該計劃帶到設管會討論是要諮詢意見，並把意見融入到往後的設計中。日後的管理問題將容後再作討論。

- 張煒賢先生表示該調查的行人受訪者並不包括當區的居民及商戶。由於不同受訪者持不同的意見，故出現最贊成和最不贊成該計劃的比率同樣最高的現象，實屬正常。他補充在該調查中，受訪者亦可表示沒有意見。

- 黃萬成議員欣賞市建局先諮詢後設計的做法，認為這是尊重民意的表現。他並希望市建局能盡量配合持份者的意見。

- 孔昭華議員表示原則上支持該計劃，但希望市建局能澄清簡報表中的圖畫並不是最終設計。

- 侯永昌議員欣賞市建局尊重民意。

- 蔡仁生先生表示會於其他區進行民意調查，再就該計劃諮詢設管會或區議會大會。

- 陳少棠主席總結議員支持該計劃。

| 議程四： | 康樂及文化事務署在油尖旺區舉辦的地區免費文娛節目及地區文化藝術活動匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第16/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎康文署經理(九龍)市場推廣及地區活動何永基先生出席會議。

- 何永基先生簡介文件，議員備悉文件內容。

- 議員沒有其他意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程五： | 康樂及文化事務署於2010年1月至5月份在油尖旺區內舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第17/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎康文署總康樂事務經理(香港西)黃達明先生、康樂事務經理(油尖旺區)廖偉城先生及油尖旺副康樂事務經理(分區支援)油尖旺關仲偉先生出席會議。他請康文署代表簡介文件。

- 關仲偉先生簡介文件，並表示文件第7段(k)項中所提及的場地中英文名稱應修訂為「旺角道遊樂場」(Mong Kok Road Playground)。

- 陳少棠主席查詢旺角道遊樂場是否應更正為由油尖旺區議會設施管理委員會撥款興建。

- 葉柏熙先生表示由於設管會是在區議會授權下設立並通過撥款興建有關工程，所以場內的標誌註明該遊樂場由區議會撥款興建並無問題。

- 陳少棠主席欲瞭解其他區的做法。

- 關仲偉先生表示，在建議有關標誌字句時已參考西貢及黃大仙兩個先導區在區議會撥款的地區小型工程項目的安排，已顯示區議會在有關工程項目的參與。

- 葉柏熙先生表示部門指引並沒有在這一方面設立規定，各區可按自身情況酌情處理有關事宜。

- 黃舒明副主席表示應註明設施由設管會撥款興建，讓市民認識設管會的職能。

- 陳少棠主席希望設管會撥款興建的設施，能有紀念碑或牌匾標明該設施由設管會撥款興建。

- 廖偉城先生建議標誌上寫明「此遊樂場的擴建部分由油尖旺區議會轄下地區設施管理委員會撥款興建」(CONSTRUCTION OF THIS PLAYGROUND EXTENSION IS FUNDED BY DISTRICT FACILITIES MANAGEMENT COMMITTEE OF YAU TSIM MONG DISTRICT COUNCIL)。

- 議員沒有其他意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程六： | 康樂及文化事務署於2008至2011年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第18/2010號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

(陳文佑議員於下午4時05分到席。)

- 陳文佑議員讚賞康文署從善如流，在大角咀區加添康樂設施。

- 議員沒有其他意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程七： | 康樂及文化事務署於2010/11年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目撥款申請 (油尖旺地區設施管理委員會第19/2010號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

- 吳萬強議員關注飲水機的衞生問題。他希望康文署能引進新型的飲水機，並張貼告示指示市民如何正確使用飲水機。

- 陳文佑議員支持康文署提出的大部分項目，特別是大角咀晏架街的項目。他對飲水機的衞生問題亦表關注。

- 林浩揚議員希望康文署的綠化工程能配合可持續發展的需要。

- 梁偉權議員建議康文署以文字標示聯運街大樹的安全性，以釋除公眾疑慮。

- 黃萬成議員查詢是否有必要在遊樂場上層台階加設飲水機。

(鍾港武議員於下午4時45分到席。)

- 孔昭華議員希望康文署的綠化植物能物盡其用，減免不必要的耗費。他表示若撥款能配合區內需要，而當區議員亦已知悉有關工程項目，他會支持撥款。

- 葉傲冬議員對飲水機的衞生狀況表示關注。他希望康文署解釋在京士柏遊樂場加設置飲水機的必要性。此外，他查詢官涌室內運動場通風槽的成效，並欲瞭解其他室內運動場有沒有類似的情況。

- 侯永昌議員支持以樁柱支撐聯運街的大樹。他亦對京士柏遊樂場加設飲水機的必要性表示關注。

(仇振輝議員於下午4時40分退席。)

- 陳少棠主席表示康文署網球場的燈柱與球場的底線很接近，容易發生意外。他希望康文署能徵詢體育總會的意見，從使用者的角度改善網球場的布局設計。他另建議延長京士柏花園的花圃，以代替加裝鐡閘。

- 鍾港武議員查詢文件中櫻桃街公園籃球場的地圖是否錯指網球場。

- 葉傲冬議員建議康文署諮詢專業持份者，以改善設施。他表示有攝影師反映康文署場地的燈光偏暗，影響拍攝效果。

- 廖偉城先生表示塘尾道兒童遊樂場及京士柏遊樂場屬於動態場地，故康文署建議在該兩個遊樂場安裝飲水機，方便場地使用者。關於飲水機的衞生問題，他表示署方會因應場地的實際環境為飲水機加裝外罩，以提升飲水機的衞生，並會安排駐場員工定時清潔飲水機。他補充清潔工人每日會對飲水機進行七次清潔，而在特別需要時(例如流感高峰期)，會停止飲水機服務。此外，在飲水機旁當眼的位置亦已貼出告示，提醒使用者使用飲水機時要注意公眾衞生及正確使用方法。場地人員若發現有市民不恰當地使用飲水機會即時作出勸喻。植物方面，他表示康文署會種植時花、灌木及鋪地的攀緣植物，當中灌木及攀緣植物是多年生植物。他補充由於植物老化，故有需要更換植物。康文署會配合不同節令栽種時花，以增添節日氣氛。他又表示，康文署會種植開花灌木，以保持開花的持續性。關於官涌體育館的風槽問題，他表示該體育館的冷氣設備是後期安裝的，所以現時要升高風槽，以改善舊有的設計不是之處。由於康文署有部分場館屬舊式設計，而體育設施的標準卻不斷提高，署方需要與時並進，改善舊有的設計，例如擴闊安全界線的空間。他補充康文署在改善轄下場地設施時，會先諮詢各體育總會的意見。關於聯運街古樹的問題，他表示經諮詢樹木專家後，建議把古樹的氣根引進樹底下的斜坡，另加纜索及樁柱以作支撐，署方亦會定期監察該樹的生長情況。他表示康文署曾於2008年聘請外國的樹木專家評估該古樹，並在2009年聘請本地專家評估區內109株古樹，兩次評估均反映該古樹沒有問題。他指出該樹的氣根能在斜坡上生長，反映樹木本身生長情況良好。他建議在古樹旁設置兩支樁柱，加強支撑力，並移除樹旁的行人欄杆。

- 陳少棠主席關注新的樁柱可能會傷害現有的樹根。他詢問若能把該古樹的氣根引至斜坡生長，以支撐樹身，是否已解決支撐的問題。他建議把古樹氣根引至斜坡，並封閉樹旁近斜坡的行人路。

- 陳文佑議員建議請樹木專家為該樹再作評估。

- 陳少棠主席不支持加建樁柱支撐該古樹。

- 鍾港武議員認為建議加裝的支撐柱可能會傷害樹根和破壞景觀，他建議在樹下加強承托。

- 侯永昌議員建議封閉樹下近斜坡的行人路，以防古樹倒塌，壓傷途人。

- 陳少棠主席建議把該樹向馬路的一邊闢作行人路，並在該樹下方的斜坡設置花圃。

- 廖偉城先生表示該古樹的氣根是否足以支撐樹身尚待評估。他續稱加添樁柱和以纜索固定該樹的建議由樹木專家提出，樁柱將裝置在周邊的地基上，不會破壞樹根。

- 陳少棠主席詢問樁柱能否承受大樹的重量。

- 黃萬成議員建議在安全的情況下，應以保育為前提，盡量不加添樁柱，但應加設指示，提醒市民注意安全。

- 廖偉城先生重申樁柱工程是樹木專家的建議，康文署並已諮詢結構工程師的意見。

- 陳文佑先生建議把議程留待日後再討論。

- 葉傲冬議員認為應尊重康文署的意見。

- 陳少棠主席總結與會者希望支撐古樹工程能盡早展開，並美化樁柱。

(孔昭華議員於下午5時07分退席。)

- 鍾港武議員認為應該在京士柏遊樂場加添飲水機，但希望康文署能加強監管飲水機的使用情況。

- 黃萬成議員表示加添飲水機能回應市民的訴求。

- 陳少棠主席就康文署加添飲水機的建議進行表決，大多數與會者贊成上述建議。

- 關於在京士柏道花園加裝鐵閘的建議，廖偉城先生表示可再研究其他方案。

- 陳少棠主席總結議員不建議加裝鐵閘，此事留待康文署研究其他可行方案後，再作討論。

| 議程八： | 康樂及文化事務署於2009/10 財政年度在油尖旺區舉辦康樂體育活動計劃的開支結算安排 (油尖旺地區設施管理委員會第20/2010號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

- 委員會通過文件，黃舒明副主席宣布結束是項討論。

| 議程九： | 康樂及文化事務署油尖旺區公共圖書館於2009年12月至2010年1月舉辦的推廣活動及使用概況匯報暨 2010年4月至5月舉辦的推廣活動計劃 (油尖旺地區設施管理委員會第21/2010號文件) |
| --- | --- |

- 黃舒明副主席歡迎康文署圖書館高級館長(油尖旺區)朱李美歡女士及圖書館助理館長(花園街公共圖書館)曾家俊先生出席會議，並請康文署代表簡介文件。

- 朱李美歡女士簡介文件，議員備悉文件內容。

- 委員會通過文件，黃舒明副主席宣布結束是項討論。

| 議程十： | 康樂及文化事務署於2009至2010年度在油尖旺區公共圖書館的小型工程項目匯報﹝截至2010年2月24日﹞ (油尖旺地區設施管理委員會第22/2010號文件) |
| --- | --- |

- 朱李美歡女士簡介文件。

- 議員沒有其他意見，黃舒明副主席宣布結束是項討論。

| 議程十一： | 2009至10年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告(截至2010年2月28日) (油尖旺地區設施管理委員會第23/2010號文件) |
| --- | --- |

- 黃舒明副主席介紹參與討論的政府部門代表和合約工程顧問代表：

| (i) | 民政事務總署(“民政總署”)高級工程督察(九龍)李耀英先生及建築師陳麗娟女士； |
| --- | --- |
| (ii) | 油尖旺民政事務處(“民政處”)署理高級行政主任(地區管理)葉柏熙先生； |
| (iii) | 馬梁建築師事務所(香港)有限公司高級建築師周吳婉貞女士和建築師助理吳暉心女士；以及 |
| (iv) | 杜志成父子有限公司工程測量師梁炳怡先生。 |

- 葉柏熙先生簡介文件。

|  | (一) | 鐵樹街休憩處改善工程 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生表示該工程已在農曆新年前完工，建議在下次會議刪除此項目。

(關秀玲議員於下午5時25分退席。)

|  | (二) | 綠化及美化工程項目 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生表示大部分工程已在3月初完工。至於餘下的彩畫更換工程及科學館道天橋的綠化和美化工程將會於3月第三個星期完成。

|  | (三) | 設立廟街地標 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生表示廟街地標工程正進行中。就葉傲冬議員有關縮小甘肅街路段鐵籠的要求及查詢，民政總署工程組早前已與工程承辦商及有關部門商討研究，基於途人及施工安全的原因，工程顧問暫時不建議把鐵籠縮小，民政總署工程組亦會督促工程承辦商早日完工，以減少對途人造成的不便。

- 葉傲冬議員希望能有措施保障途人安全。

- 葉柏熙先生表示民政總署工程組已順應建議，要求承建商加強該處的圍欄及過馬路指示，方便途人橫過馬路。

|  | (四) | 緬甸臺斜坡美化工程 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生表示工程承辦商已完成所有招標文件的準備工作。現時待建築署完成斜坡鞏固工程後，即可展開相關的美化工程工作。就最新的事態發展，他邀請康文署同事補充。

- 廖偉城先生表示，因工程可能影響斜坡附近的一棵古樹，康文署樹木保育組需要更多工程資料，故需時間審批建築署的斜坡工程。

- 陳少棠主席希望康文署能盡快完成審批。

|  | (五) | 在海泓道加設休憩座椅 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生報告工程會在3月完工。

|  | (六) | 梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂音響及視象系統改善工程 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生表示除旺角社區會堂天台天線工程外，其他工程已經完工。他補充天線工程已在3月10日開始。

|  | (七) | 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生報告工程將在3月招標。

- 陳少棠主席查詢能否在下次會議時參看標書。

- 葉柏熙先生表示，由於下次會議在4月29日舉行，工程顧問表示屆時可能尚在標書評審階段，故未必能在下次會議向委員會報告結果。

|  | (八) | 於海泓道小巴站增設避雨亭工程 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生表示是項工程正進行中，為免工程影響居民，避雨亭會盡量在承辦商的工地進行裝嵌，然後送往海泓道小巴站安裝。

|  | (九) | 於通菜街(女人街)興建地標 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生表示已經與各公營機構和當區議員商討有關工程。他表示會在3月中再與其他部門續議此事，如部門通過初步的建議計劃，可於下次設管會會議上委任工程代理及申請撥款進行可行性研究。

|  | (十) | 於梁顯利油麻地社區中心的化妝間及走廊安裝擴音設備 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生表示工程報價約五萬元。

- 委員會通過撥款，進行該項工程。

| 議程十二： | 申請撥款推行建議於2010/11年度進行的地區美化及綠化工程 (油尖旺地區設施管理委員會第24/2010號文件) |
| --- | --- |

- 葉柏熙先生簡介文件。

- 委員會支持該文件，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程十三： | 關注康文署轄下油尖旺區公園公廁的設施水平 (油尖旺地區設施管理委員會第25/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示部門的書面回覆(附件二)已傳真給各位議員，並置於桌上，供議員參閱。

- 陳文佑議員希望康文署注重洗手間的維修保養。

- 廖偉城先生澄清指櫻桃街的水缸並沒有更換，只是請工程部門提高浮波，加大水缸容量。此外，地士道街休憩公園及樂群街休憩公園的工程已接近完成。

- 議員沒有其他意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程十四： | 洗衣街/豉油街交界三角空地優化工程 (油尖旺地區設施管理委員會第26/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示部門的書面回覆(附件三)已傳真給各位議員，並置於桌上，供議員參閱。

- 梁偉權議員感謝路政署的回覆。他表示由於該空地附近是旅客區，該項工程應能幫助外來訪客，並減少商戶佔用路面的問題。

- 委員會支持文件，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程十五： | 關注旺角及大角咀區康文署休憩塲地的綠化工作 (油尖旺地區設施管理委員會第27/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示部門的書面回覆(附件四)已傳真給各位議員，並置於桌上，供議員參閱。

- 陳文佑議員希望康文署能種植更多顯花植物。

- 委員會支持文件，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程十六： | 於櫻桃街公園加建上肢健身器 (油尖旺地區設施管理委員會第28/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示部門的書面回覆(附件五)已傳真給各位議員，並置於桌上，供議員參閱。

- 陳偉強議員表示，有海富苑及櫻桃街的長者向他反映櫻桃街公園附近的健身器維修時間過長，希望康文署可在該公園增設健身器，以滿足公眾需求。

- 陳少棠主席建議可同時增設下肢健身器，並由康文署決定應加設上肢或下肢健身器。

| 議程十七： | 建議加強油尖旺區後巷照明，保障市民安全 (油尖旺地區設施管理委員會第29/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎路政署區域工程師(九龍)蘇奕華女士出席會議。他表示部門的書面回覆(附件六)已傳真給各位議員，並置於桌上，供議員參閱。

- 蘇奕華女士表示路政署會陸續在油尖旺區後巷加裝路燈。

- 葉傲冬議員詢問安裝路燈的時間表。

- 楊子熙議員欲知路燈的類型，並詢問路政署能否在下次會議前回覆。

- 陳文佑議員建議路政署提供裝設路燈的地點一覽表，供議員參閱。

- 林浩揚議員查詢議員建議的一覽表可否涵蓋路政署的道路照明計劃。

- 蘇奕華女士表示由於路政署的資源有限，故未有為道路照明計劃定下時間表。議員可向路政署反映有迫切需要安裝路燈的地方，以供署方考慮。她補充路政署每年會在九龍區為30至40條後巷安裝路燈。

- 陳少棠主席建議，為節省資源和保安起見，應在後巷安裝牆燈，代替柱式路燈。

- 蘇奕華女士表示路政署在後巷安裝的燈柱是最矮(高約5米)的類型。她指出在牆上安裝路燈牽涉私人業權問題，大廈重建時亦會一併拆除牆燈，而大廈法團換屆時，新的法團亦可能會對安裝牆燈有意見。若有某後巷不適合安裝5米高的燈柱，她希望議員能協助與業主溝通，以取得業主許可安裝牆燈。她補充每條後巷平均會安裝兩至三支路燈，但須視乎後巷的長度而定。

(侯永昌議員於下午5時50分退席。)

- 陳少棠主席希望在下次會議時，能討論安裝路燈的地點及時序問題。路政署要求民政署代為收集意見並列出有逼切性之個案。

| 議程十八： | 改善石壁道至京士柏公園一段上下行梯級及山坡環境 (油尖旺地區設施管理委員會第30/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎食環署高級生督察(潔淨/防治蟲鼠)李一鳳女士，以及地政總署首席產業主任/九龍(南)楊淑卿女士和高級產業主任/土地管制/九龍(中)黎志遠先生。他表示部門的書面回覆(附件七)已傳真給各位議員，並置於桌上，供議員參閱。

- 李一鳳女士表示該地點的垃圾箱是舊設計，食環署已以較新款的有蓋款式替代。她補充新的垃圾箱放置在樓梯之間較闊的位置。

- 楊淑卿女士表示，根據九龍西區地政處的資料記錄，油尖旺民政事務處曾於不同年度，透過「市區小工程計劃」進行改善石壁道樓梯工程︰於1997年在連接石壁道至京士柏公園的一段行人通道興建上蓋；於2000至2001年度為該處的樓梯重鋪梯面；於2003至2004年度為該樓梯加建三段上蓋和扶手欄杆，並在上蓋設置照明系統，重鋪整條行人通道地面和加設一個區議會告示牌。由於有關梯級並非由地政總署所建，而所要求的改善及維修工程亦非地政總署的職權範圍，她提議把有關要求轉交相關部門跟進。至於加密清理斜坡及引水道的垃圾和落葉的訴求，她表示須根據有關[斜坡維修責任信息系統]資料庫，由指定的私人業主或政府部門跟進。就現時資料顯示，有關山坡分別屬康樂及文化事務署及地政總署斜坡維修組負責。

- 梁偉權議員希望部門能在雨季前清理引水道及斜坡上的垃圾。他補充該路段是遊人來往油麻地及京士柏山必經之路，故希望有關部門能盡快解決問題。

- 葉柏熙先生表示目前由民政總署工程組安排的清潔合約已包括清理該路段的防雨上蓋，因應議員的要求承辦商亦會加密清潔次數，而其他部門亦回應會在其管轄範圍內加強在該地點的清潔及維修工作。關於欄杆及樓梯的維修問題，由於部分欄杆及樓梯連接大廈外牆，須先得到大廈業主同意，有關部門才可開始施工。

(許德亮議員於下午6時45分退席。)

- 梁偉權議員查詢加密後的清潔次數。

- 葉柏熙先生表示除每年四次的例行清潔外，承辦商亦會在雨季或落葉季節在該地點加密清潔次數。

| 議程二十： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示由於議程十九的康文署代表尚未到達，故先討論議程二十。他表示市建局有關櫻桃街、大角咀道和富貴街的街道美化工程的參考文件(油尖旺地區設施管理委員會第32/2010號文件)已置於桌上，供各位議員參閱。此外，貓同盟向設管會申請在7月24日至7月25日租用油麻地梁顯利社區會堂舉辦活動，並邀請議員參與該活動。陳少棠主席表示貓同盟的信件(附件八)已置於桌上供議員參閱。

- 黃萬成議員查詢租用油麻地梁顯利社區會堂的手續。

- 陳少棠主席表示，租用該會堂超過一天的申請須交設管會審批，申請人亦須遵守場地使用守則。

- 黃萬成議員希望貓同盟能在租場舉辦活動後清理場地。他並查詢油麻地梁顯利社區會堂是否准許動物進入。他建議在會堂張貼提示，告知使用者在上述日期會有市民攜同貓隻出入該會堂。

- 陳少棠主席表示該會堂的使用守則沒有禁止動物入內，並總結議員支持貓同盟的租場申請。

- 陳少棠主席宣布，由於議程十九的康文署代表尚未到達，故休會兩分鐘。

| 議程十九： | 關注博物館事宜 (油尖旺地區設施管理委員會第31/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎康文署總館長(歷史博物館)梁潔玲女士出席會議。他表示部門的書面回覆(附件九)已傳真給各位議員，並置於桌上，供議員參閱。

- 陳偉強議員查詢博物館的自主性問題，以及為何香港歷史博物館沒有對九七回歸至2010年期間的香港歷史事件作介紹。他欲知館方會否增設有關該時期的展覽，並對政府的管治表現秉筆直書。他亦詢問香港歷史博物館為何沒有在展覽中展現香港的重大歷史事件，卻以迂迴的手法展示敏感的歷史事件。

- 陳文佑議員表示香港歷史博物館的展覽忽略交代香港很多歷史事件，未能達到教育目的。

- 葉傲冬議員表示若博物館展示所有歷史事件，香港會變成博物館之城。他認為應該尊重博物館的自主性，容許博物館展示合適的題材。他認同博物館在選擇展覽題材時應聆聽不同的聲音，但他表示把政府施政失誤的事件放進博物館，亦不是所有市民願見的。

- 黃萬成議員查詢香港歷史博物館在策劃展覽時的諮詢過程及諮詢對象。

- 楊子熙議員認為歷史事件應該在事隔若干年後才作出討論，以避免個人情感影響判斷。他又表示在展覽中展示圖片，較文字描述更能客觀展示歷史事件。

- 黃舒明議員關注展覽策劃人的專業知識問題。此外，她對陳偉強議員的文件用「重構」一詞形容香港歷史博物館展示林則徐銷毀鴉片事件表示不滿。她認同用圖片展示歷史事件是較客觀的做法。

- 梁潔玲女士表示在策劃展覽方面，博物館有絕對的自主權，館長職系人員在大學修讀歷史，大部分更持有博物館學深造文憑。她表示博物館在籌備「香港故事」展覽時，是自行撰寫展覽大綱和內容，並諮詢博物館專家顧問的意見。博物館以公平和客觀的方法展示香港自然歷史以至開埠前後的社會、經濟、民生、基建、教育及娛樂等方面的情況，當中包括歷任港督的資料。至於1966、67年暴動的背景，在展覽的互動電腦節目中亦有提及。她指出「香港故事」展覽着重香港歷史，閣樓展區介紹香港在近代中國扮演的角色，而戰後展區則提及難民潮對香港房屋的影響。

- 陳文佑議員指出難民潮是指國民黨遷至台灣時期出現的難民潮。

- 黃萬成議員查詢博物館如何捍衞自主性。

- 林浩揚議員認為博物館的架構對展覽內容有影響。

- 陳偉強議員重申香港歷史博物館以迂迴的手法展示六四事件及暴動事件。他詢問館方會否加設九七回歸至2010年的香港歷史展覽，並希望康文署能先諮詢本地大學的歷史系學者，再決定展覽內容。

(吳萬強議員於下午6時45分退席。)

- 葉傲冬議員認為博物館的展覽內容已超出設管會的職權範圍。

- 黃舒明議員認為應該把多數人認同的史實放進香港歷史博物館的展覽中，至於對歷史事件的不同意見，可在西九龍文化藝術區的博物館展覽中作介紹。

- 梁偉權議員認為撰寫歷史應該客觀和尊重史實。他表示博物館展覽內容的取捨應由專業人士決定，亦不應太受近代的歷史評論影響。

- 陳文佑議員認為應由後人評論歷史事件。

(梁偉權議員於下午7時08分退席。)

- 梁潔玲女士說，「香港故事」的展覽大綱經前市政局審批，但詳細的展覽內容則由館方負責。該展覽以展品陳列及多媒體方式深入淺出介紹香港歷史。由於空間所限，在該展覽廳增設回歸後歷史會有難度，但如有適當題材，可考慮在專題展覽中展出。在籌備展覽時，香港歷史博物館會邀請專家學者和顧問提供意見，最後由館方法定展覽內容。

- 議員沒有其他意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。餘無別事，會議於晚上7時15分結束。下次會議將在2010年4月29日(星期四)下午2時30分舉行。

油尖旺區議會秘書處

2010年3月