2008至2011年度油尖旺區議會

地區設施管理委員會

第十六次會議記錄

日期︰2010年7月8日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

陳少棠先生, MH

副主席

黃舒明女士

區議員

| 鍾港武先生, JP | 黃萬成先生 | 侯永昌先生, MH |
| --- | --- | --- |
| 陳文佑先生 | 葉傲冬先生 | 蔡少峰先生 |
| 許德亮先生 | 梁偉權先生, JP | 仇振輝先生, BBS, JP |
| 孔昭華先生 | 陳偉強先生 | 高寶齡女士, BBS, MH, JP |
| 關秀玲女士 | 林浩揚先生 |  |
| 楊子熙先生 | 吳萬強先生, BBS, MH |  |

政府部門代表

| 郭黃穎琦女士, JP | 油尖旺民政事務專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 廖淑華女士 | 油尖旺民政事務處 高級行政主任(地區管理) | 民政事務總署 |
| 陳麗娟女士 | 建築師(工程)4 | 民政事務總署 |
| 張國偉先生 | 高級經理(九龍西文化事務) | 康樂及文化事務署 |
| 黃達明先生 | 總康樂事務經理(香港西) | 康樂及文化事務署 |
| 朱李美歡女士 | 圖書館高級館長(油尖旺區) | 康樂及文化事務署 |
| 廖偉城先生 | 油尖旺區康樂事務經理 | 康樂及文化事務署 |
| 關仲偉先生 | 油尖旺區副康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |

列席者：

| 葉柏熙先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(地區管理)1 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 李耀英先生 | 高級工程督察(九龍) | 民政事務總署 |
| 邵玉蓉女士 | 圖書館館長 (油麻地公共圖書館) | 康樂及文化事務署 |
| 陳文翰先生 | 油尖旺區助理康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |
| 周吳婉貞女士 | 高級建築師 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 李怡穎女士 | 建築師助理 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 區毓麟先生 | 署任首席助理秘書長 (綠化、園境及樹木管理) | 發展局 |
| 蔡仁生先生 | 社區發展總監 | 市區重建局 |
| 潘信榮先生 | 工程及合約總經理 | 市區重建局 |
| 蘇毅朗先生 | 高級社區發展經理 | 市區重建局 |
| 李嘉俊先生 | 工程及合約經理 | 市區重建局 |
| 林嘉薇女士 | 總監 | 尼爾森公司 |
| 張煒賢先生 | 高級主任 | 尼爾森公司 |

秘書

| 麥展華先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)4 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

缺席者：

| 莊永燦先生 | 區議員 |  |
| --- | --- | --- |

開會詞

陳少棠主席歡迎各議員及政府部門代表出席會議。鑑於討論文件繁多，他請各議員精簡發言，首次發言不超過兩分鐘，其後一次補充提問，限時一分鐘。

| 議程一： | 通過上次會議記錄 |
| --- | --- |

- 上次會議記錄無須修訂，獲得通過。

- 陳少棠主席表示，由於回應議程十一及十二的政府部門代表需在稍後時間出席其他會議，故建議先行合併討論議程十一及十二，與會者沒有意見。

| 議程十一： | 要求全面檢查油尖旺區內康文署轄下場所的樹木安全 (油尖旺地區設施管理委員會第55/2010號文件) |
| --- | --- |
| 議程十二： | 要求採取有效措施，跟進區內樹木安全 (油尖旺地區設施管理委員會第57/2010號文件) |

- 陳少棠主席表示，部門的書面回覆(附件一及二)已傳真給各議員和置於桌上，以供參閱。

- 陳少棠主席歡迎發展局署任首席助理秘書長(綠化、園境及樹木管理)區毓麟先生，以及康樂及文化事務署(“康文署”)的總康樂事務經理(香港西)黃達明先生、油尖旺區康樂及文化事務經理廖偉城先生、油尖旺區副康樂事務經理(分區支援)關仲偉先生和油尖旺區助理康樂事務經理(分區支援)陳文翰先生。

- 區毓麟先生以電腦簡報表簡介附件內容。

(陳偉強議員於下午2時38分到席。)

(關秀玲議員於下午2時45分到席。)

(林浩揚議員於下午2時47分到席。)

(陳文佑議員於下午2時48分到席。)

- 黃萬成議員查詢樹木掉下引致傷亡的賠償問題。

- 孔昭華議員建議由一個獨立部門統籌有關樹木的事宜，並希望政府部門在種樹前作詳細研究。他另外查詢尖沙咀區「翡翠玉帶」綠化計劃的成效。

- 楊子熙議員查詢部門如何處理有問題的樹木，以及為何沒有在有問題的樹木上張貼告示，提醒公眾注意安全。

- 蔡少峰議員欲知樹木檢查制度是否仍有改善空間。

- 陳文佑議員查詢油尖旺區有問題樹木的位置及處理受工程影響樹木的方法。他另表示收到康文署職員投訴，指現時的樹木檢查方法出現問題。

- 侯永昌議員希望當局增加人手，加強對樹木的風險評估。

- 陳偉強議員希望部門揀選合適的樹種植樹。

- 高寶齡議員查詢當局會否因應樹齡及季節而調整樹木檢查方法。她另建議編製樹木安全報告。

- 關秀玲議員希望當局能提高公眾對樹木的認識。

- 鍾港武議員希望在設立樹木管理辦事處(“樹管辦”)後，樹木管理能改善。此外，他欣賞康文署推行綠化大使計劃，並建議讓更多義工協助進行樹木管理工作。

- 區毓麟先生表示，樹管辦為各部門提供統一的樹木管理方法及指引。現時各部門共有2 000多人參與處理樹木問題，各部門亦有聘請承辦商協助。如有需要，部門會考慮增加資源處理有關問題。他補充，揀選樹木品種的事宜由綠化及園境辦事處負責處理。至於綠化總綱圖的成效，部門會進行檢討，並因應樹齡及季節等因素，適當檢查樹木。他表示如非必要，樹木不會被移除。樹管辦亦會把十八區需要長期護養樹木的名單上載互聯網，供公眾查閱。此外，康文署正推動綠化大使計劃及地區護樹義工計劃，以鼓勵社區參與樹木護理工作。

- 廖偉城先生表示會監察錦星樓樹木的狀況。他另指出詩歌舞遊樂場的兩株樹木分別是細葉榕及印度橡樹，屬生命力較頑強的樹種，康文署會適時派員為該兩株樹木進行疏枝修剪工作。他續稱，康文署的綠化大使及綠化義工計劃，應有助在社區推廣綠化意識。

- 陳文佑議員希望部門能汲取經驗，完善樹木管理。

- 孔昭華議員表示樹木檢查是專業的工作。他另查詢政府部門保育和移除樹木的機制。

- 侯永昌議員認為錦星樓樹木的生長狀況是受環境所限，與樹種無關。

- 區毓麟先生表示，第一階段的樹木檢查由日常負責樹木管理的員工檢驗樹群，個別樹木如情況有異，會交由具專業知識的人士檢查和護理。若情況嚴重，樹管辦會跟進處理。

- 廖偉城先生表示，基於公眾安全理由，修護後仍對市民的生命財產構成威脅的樹木會被移除。他補充在2009年5月至2010年6月期內，油尖旺區共有203株樹木被移除。

- 議員沒有其他意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

- 陳少棠主席表示市區重建局(“市建局”)的代表稍後需要出席其他會議，建議先行討論議程四。與會者沒有意見。

| 議程四： | 旺角街區活化計劃意見調查進度報告 (油尖旺地區設施管理委員會第49/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎市建局的社區發展總監蔡仁生先生、工程及合約總經理潘信榮先生、高級社區發展經理蘇毅朗先生和工程及合約經理李嘉俊先生，以及尼爾森公司總監林嘉薇女士和高級主任張煒賢先生。

- 張煒賢先生以電腦簡報表簡介文件內容。

- 潘信榮先生希望旺角街區活化計劃能在2011年落實動工。

- 葉傲冬議員查詢活化後的街道會否保留停車收費錶。他建議預留位置方便路面使用者停泊車輛，並建議預留金星戲院附近的位置作旅遊巴士泊位。

- 陳偉強議員查詢是次問卷調查的對象是否包括駕駛者，以及市建局有否諮詢運輸署和警方對擴闊路面的意見。

- 高寶齡議員查詢市建局如何在具爭議性的議題上平衡商戶及居民的利益。

- 梁偉權議員表示，市建局應把由染布房街至西洋菜街的一段奶路臣街納入波鞋街的活化範圍。他指出擴闊行人路會減少泊車設施，重點工作應是改善區內違例泊車問題。他另補充金星戲院門外已落實設立一至兩個旅遊巴士泊位。

- 孔昭華議員希望市建局能平衡各方面的利益，並研究在繁忙路段擺放藝術品的必要性。

- 侯永昌議員指出花墟道可供擴闊行人路面的空間有限。此外，他支持劃一花墟商戶帳篷的顏色，以提升街道美感。他另指出奶路臣街的行車路狹窄，建議在擴闊該處行人路面時，亦要預留空間供車輛使用。

- 陳文佑議員查詢市建局會否為水渠道垃圾站旁的油站進行美化工程。

- 陳少棠主席補充，市建局表示若地區設施管理委員會(“設管會”)接納旺角街區活化計劃，該局會一併美化水渠道垃圾站旁的油站。

- 許德亮議員希望議員能決定是否支持旺角街區活化計劃。

- 黃舒明議員希望活化計劃亦要一併改善街道環境問題。她建議把該計劃提交區議會討論，以便其他部門回應議員的題問。

- 仇振輝議員認為議員應先決定是否支持市建局的旺角街區活化計劃調查報告。

- 蔡仁生先生表示，若設管會支持是項活化計劃，市建局會着手進行設計，並諮詢其他部門對設計可行性的意見。他續稱設計圖會提交區議會或設管會審閱，以諮詢議員的意見。

- 潘信榮先生希望設計工作能盡快展開。

- 陳偉強議員查詢問卷調查的嚴謹性，並重申駕駛者是旺角街區活化計劃的重要持份者。

- 黃萬成議員查詢如何處理持份者意見分歧的問題。

- 陳少棠主席希望市建局能把議員及市民的意見納入活化計劃的設計中。

- 高寶齡議員認為市建局尊重區議會的意見。她原則上同意支持活化計劃的問卷調查，以便市建局着手進行設計。她亦希望將來的設計能提交區議會討論。

- 孔昭華議員建議市建局進行跨部門實地視察。

- 鍾港武議員表示，待市建局就活化計劃製備設計圖後，議員及市民會更加瞭解該計劃。他亦支持把活化計劃的設計提交區議會討論。

- 與會者就文件表決。在14名與會投票的議員中，13人支持文件，1人反對，無人棄權。陳少棠主席宣布市建局的文件獲通過，議員支持繼續研究有關方案，並表示議員支持把旺角街區活化計劃的設計提交區議會大會討論。

| 議程二： | 續議事項︰ (一) 建議加強油尖旺區後巷照明，保障市民安全－重鋪後巷路面 |
| --- | --- |

- 陳少棠主席詢問是否有必要在所有議員建議改善照明系統的後巷進行改善工程，並建議定出施工的優先次序。

- 葉柏熙先生表示，路政署會實地考察議員建議的改善地點，並就各地點施工的優次及工程的可行性作覆。

- 陳少棠主席澄清只有屬於後巷範圍的地點才會進行照明系統改善工程，他並查詢工程的費用。

- 葉柏熙先生表示，路政署每年均有撥款處理後巷照明問題，待收到議員建議的工程地點優先次序後，署方便會研究工程費用及資源分配等問題。

- 孔昭華議員查詢何時會有工程的初步評估結果。

- 陳少棠主席建議可因應撥款，決定工程的優先次序。

- 廖淑華女士表示，重鋪後巷路面及改善後巷照明屬路政署的工作範疇，如路政署認為可行，該署會負責有關工程及款項。她建議議員先決定工程地點的優先次序，再交路政署研究。

- 高寶齡女士認為議員提議的地點均有迫切需要進行維修，故建議把整張名單送交路政署考慮。

- 陳少棠主席總結議員同意把整張名單送交路政署研究。

(仇振輝議員於下午4時30分退席。)

| 議程二： | (二) 建議於西貢街遊樂場增設洗手間 |
| --- | --- |

- 關仲偉先生表示，有關文件由陳少棠主席在2008年11月提出，但由於設管會在2009年財政預算緊拙，當時陳少棠主席同意暫時擱置工程建議。他續稱，康文署在本年度重新啟動該工程，建築署估計工程造價約145萬元，每年恒常維修費約為164,060元。

- 關仲偉先生指出有關工程將會興建一座無分性別及兼容殘疾人使用的洗手間。該座洗手間共有兩個廁格供市民使用。

- 議員支持撥款進行有關工程。

(侯永昌議員於下午4時33分退席。)

| 議程三： | 康樂及文化事務署在油尖旺區舉辦的地區免費文娛節目及地區文化藝術活動匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第48/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎康文署高級經理(九龍西文化事務)張國偉先生出席會議。

- 張國偉先生簡介文件，議員備悉文件內容。

- 議員沒有任何意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程五： | 康樂及文化事務署油尖旺區公共圖書館於2010年4月至5月舉辦的推廣活動及使用概況匯報暨 2010年8月至9月舉辦的推廣活動計劃 (油尖旺地區設施管理委員會第50/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎康文署圖書館高級館長(油尖旺區)朱李美歡女士及圖書館館長(油麻地公共圖書館)邵玉蓉女士出席會議。

- 朱李美歡女士簡介文件內容。

- 議員沒有任何意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程六： | 康樂及文化事務署於2010年5月至9月在油尖旺區舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第51/2010號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

- 孔昭華議員查詢如何處理被移除的樹木。

- 廖偉城先生表示，現時康文署會把被移除的樹木切碎，運往堆填區棄置。他補充以往署方會把被移除的樹木碎解，用作防雜草的覆蓋物，但由於成本過高，這方法已不再採用。

(關秀玲議員於下午4時50分退席。)

- 陳少棠主席查詢可否靈活處理被移除的樹木。

- 廖偉城先生表示，被移除的樹木大多數受真菌感染而令木質欠佳或帶有病原體，故不適合作為防雜草的覆蓋物的材料。

- 議員沒有其他意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程七： | 康樂及文化事務署於2008至2011年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第52/2010號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

(許德亮議員於下午4時52分退席。)

(蔡少峰議員於下午4時53分退席。)

(吳萬強議員於下午4時54分退席。)

- 議員沒有任何意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程八： | 康樂及文化事務署於2010/11年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目撥款申請 (油尖旺地區設施管理委員會第53/2010號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

- 孔昭華議員詢問京士柏曲棍球場的捲閘工程更新的是整道捲閘還是部分零件。

- 關仲偉先生表示，該工程會更換整道捲閘。

- 陳少棠主席總結議員支持是項撥款申請。

| 議程十： | 2010至11年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告(截至2010年6月25日) (油尖旺地區設施管理委員會第54/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席介紹參與討論的政府部門代表和合約工程顧問代表：

| (i) | 民政事務總署(“民政總署”)高級工程督察(九龍)李耀英先生及建築師陳麗娟女士； |
| --- | --- |
| (ii) | 油尖旺民政事務處(“民政處”)高級行政主任(地區管理)廖淑華女士和行政主任(地區管理)1葉柏熙先生；以及 |
| (iii) | 馬梁建築師事務所(香港)有限公司高級建築師周吳婉貞女士和建築師助理李怡穎女士。 |

| 附件一︰ | 委員會通過的工程項目 |
| --- | --- |

|  | (一) | 設立廟街地標 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士表示，工程預計在2010年第三季完工。

(陳偉強議員於下午4時53分退席。)

|  | (二) | 緬甸臺斜坡美化工程 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士表示，待建築署的斜坡鞏固工程在2010年7月完成後，斜坡美化工程便會動工。

|  | (三) | 梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂音響及視象系統改善工程 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士表示，旺角社區會堂電視天線安裝工程已經完成，工程費用約19,000元，現時在該會堂可收看普通免費電視頻道。由於有關工程已完工，她建議刪除此項目。

- 議員同意刪除此項目。

|  | (四) | 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士表示，民政總署工程組將於7月中完成有關招標程序，隨後工程便會展開。

|  | (五) | 於梁顯利油麻地社區中心的化妝間及走廊安裝擴音設備 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士表示，機電工程署的合約承辦商正採購所需物料，物料到港後，工程便會展開。她補充建築署預計可於7月動工。

|  | (六) | 洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生表示，工程設計圖已交當區區議員參考。民政處會綜合當區區議員及部門的意見，然後進行招標。

|  | (七) | 石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士表示，民政總署工程組已完成工程設計，並就工程諮詢其他部門的意見。待建築署及渠務署回覆後，便會進行招標。

|  | (八) | 綠化及美化工程項目2010-11 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士表示，該工程的招標工作已陸續展開。

|  | (九) | 海庭道加設座椅 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士表示民政總署工程組及民政處同事已經與兩位當區區議員作實地視察，預計工程可於7月初招標。

- 鍾港武議員期望工程能盡快展開。

| 附件二︰ | 委員會原則上通過的工程項目 |
| --- | --- |

|  | (一) | 於通菜街興建地標 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士表示已就該項工程諮詢相關部門，暫並未接獲反對意見。她補充，民政總署正審議新一屆合約工程顧問的標書，預計於7月完成簽約程序。待簽定新一屆工程合約顧問後，便會交由新的工程顧問研究該項地標工程和諮詢當區區議員的意見。

|  | (二) | 於中匯街小巴站加建避雨亭 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士表示，經諮詢其他部門及公用設施機構後，發現工程地點有很多地下管道及設施。民政總署工程組會作進一步的研究，以確定上述建議工程是否可行。

- 李耀英先生表示正向路政署申請掘路許可證，以進行探土工程。

- 葉柏熙先生表示，路政署指擬建避雨亭的位置頗貼近民居，建議應諮詢屋宇署的意見。

- 陳少棠主席查詢當局有否接觸工程位置毗鄰大廈的居民，就興建避雨亭可能引致的大廈保安問題諮詢他們的意見。

- 陳文佑議員表示中和樓設有業主立案法團。

- 葉柏熙先生表示地區聯絡主任稍後會就有關工程諮詢附近居民的意見。

| 附件一︰ | 委員會通過的工程項目 |
| --- | --- |

|  | (一) | 廟街地標 |
| --- | --- | --- |

(梁偉權議員於下午5時20分退席。)

- 李怡穎女士以電腦簡報表簡介文件內容。

- 陳少棠主席表示牌樓上的「廟街」字樣宜採用深黑色托底的銅字，以耐用為原則。

- 高寶齡女士支持採用銅料製作「廟街」字樣。

- 陳少棠主席表示，「廟街」字樣如拋光處理，需要定期護理。

- 葉傲冬議員建議「廟街」字樣採用啞色銅字，底色則盡可能深色。

- 陳少棠主席總結議員普遍支持葉傲冬議員的建議。

- 陳少棠主席表示收到一名市民為廟街牌樓撰題的多副對聯(附件三)，稿件已置於桌上，供議員參閱。他補充該名市民沒有要求在牌樓刻署撰聯人的名字。

- 葉傲冬議員希望對聯的字體不要太小。

- 李怡穎女士建議對聯的字體大小如下︰

|  | 對聯字數 | 字體高度 | 每邊行數 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 八字聯 | 1呎 | 1行 |
|  | 十一字聯 | 8吋 | 3行 |
|  | 十九字聯 | 6吋 | 3行 |
|  | 廿八字聯 | 6吋 | 3行 |

- 陳少棠主席建議對聯採用內凹字(陰刻法)。

- 李怡穎女士表示若選用凹體字，需以纖維板包裹柱身，柱身的直徑便會增加，因而須要路政署及運輸署審批。

- 議員支持選用凹體字製聯。

- 陳文佑議員建議找文化界傑出人士或官員為牌樓題聯。

- 楊子熙議員支持選用「廟宇輝煌四海昇平千業盛 街衢熙攘九州物阜萬邦通」一聯。

- 高寶齡議員支持選用上聯及「廟顯中華傳統文化 街現香港創新精神」一聯。

- 黃萬成議員支持選用上述兩聯及「廟旺三元物阜民安千業盛　街榮八面地靈人傑萬邦通」一聯。

- 陳少棠主席總結說，議員支持在佐敦道的廟街牌樓向佐敦道及甘肅街兩面，分別選用「廟宇輝煌四海昇平千業盛　街衢熙攘九州物阜萬邦通」，以及「廟顯中華傳統文化　街現香港創新精神」二聯。

- 鍾港武議員建議由議員徵集另一牌樓的對聯。孔昭華議員亦表贊同。

- 陳少棠議員總結說，歡迎議員於7月31日或以前就甘肅街的廟街牌樓提供對聯，徵集所得作品將以傳閱形式提呈全體議員挑選。

- 葉柏熙先生表示，牌樓的柱身需套上保護套，柱身直徑因此增加，故須先諮詢路政署及運輸署的意見。

- 議員同意授權陳少棠主席及當區區議員處理有關牌樓柱身的事宜。

- 陳少棠主席表示，廟街販商商會及旺角居民協會願意全數贊助廟街牌樓及廣東道/旺角道休憩處的開幕儀式。他補充設管會沒有預留撥款舉行有關儀式。

- 林浩揚議員查詢此種贊助模式是否有先例可援。

- 陳少棠主席表示早前廟街販商商會亦有贊助廟街牌樓的動土儀式。

- 陳文佑議員認為開幕儀式由民政處負責會較為合適。

- 葉傲冬議員表示，廟街牌樓動土儀式並沒有刻意標榜廟街販商商會的贊助人身分。

- 郭黃穎琦女士表示，民政處沒有預留撥款舉行牌樓開幕儀式。設管會如不接受團體的贊助，可向區議會申請款項舉辦開幕禮。

- 黃萬成議員表示，議員關注贊助團體在開幕儀式中的參與程度。

- 陳少棠主席表示，贊助團體沒有要求大會在開幕禮上作出鳴謝。

- 黃舒明副主席建議申請區議會撥款舉辦廟街牌樓開幕儀式。

- 黃萬成議員查詢贊助團體的捐助金額。

- 陳少棠主席回覆贊助金額約為數萬元。

- 孔昭華議員建議地區團體可自行舉辦慶祝活動。

- 葉傲冬議員希望小心運用公帑舉辦慶祝活動。

- 黃萬成議員認為應該尊重地區團體的心意。

- 高寶齡議員表示早前曾出席廟街牌樓的動土儀式，沒有發現大會對廟街販商商會作過分宣傳。

- 葉柏熙先生補充，位於佐敦道的牌樓若不計算安裝對聯的工程，可望於9月底完成基本建築工序，而甘肅街的牌樓基本建築工序，則預計於10月至11月完成。

- 林浩揚議員認為贊助團體沒有提供足夠資料，故不適宜在是次會議討論贊助事宜。

- 陳少棠主席建議先向贊助團體瞭解贊助細節，並向區議會提交資料文件，以作討論。

- 陳文佑議員認為不適宜在是次會議上討論贊助儀式的問題。

- 孔昭華議員表示，在申請和審批區議會撥款方面，一切會按申報利益機制辦事，以防利益衝突。

- 葉傲冬議員澄清，廟街販商商會曾向「促進旅遊業及本土經濟工作小組」申請區議會撥款，以舉辦廟街節。

- 黃萬成議員建議廟街販商商會提供贊助細節。

- 陳少棠主席歡迎任何地區團體就廟街牌樓及廣東道/旺角道休憩處的開幕儀式提供贊助，並請贊助團體向設管會提交贊助詳情，供議員審閱。

- 陳少棠主席總結說，將留待下次會議討論開幕儀式的贊助事宜。

| (會後補註： | 秘書處分別於2010年8月9日、13日及20日發信就位於甘肅街的廟街牌樓對聯徵詢設管會委員意見。最後委員揀選的對聯分別是︰ 「廟前歲月稠，幾許香江風雨； 街內坊鄰樂，萬般華夏情懷。」 「廟裡善信誠心香火盛 街中遊人攘往生意興」。) |
| --- | --- |

|  | (二) | 於廣東道及旺角道興建休憩處 |
| --- | --- | --- |

- 李怡穎女士表示工程預計於9月完工。

- 葉柏熙先生補充，水渠道休憩處的工程將於7月14日動工。

| 議程十： | 2010/2011年度建築署負責的梁顯利油麻地社區中心改善工程項目報告 (油尖旺地區設施管理委員會第58/2010號文件) |
| --- | --- |

- 議員備悉文件內容。

- 議員沒有任何意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程十三： | 要求美化眾坊街休憩花園、眾坊街/甘肅街 休憩花園及普慶廣場花園 (油尖旺地區設施管理委員會第56/2010號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示部門的書面回覆(附件四)已置於桌上，供各議員參閱。

- 廖偉城先生表示，該署會按既定計劃及時節在上述休憩設施進行美化工作，以配合在本港及區內舉行的各項盛事及節日，營造節日氣氛及提升區內居民生活質素。

- 林浩揚議員希望康文署能美化和綠化上述花園，並向設管會匯報進展，以提升該等花園的質素。

- 葉傲冬議員認為在設管會會議上討論個別事件，並不合適。

- 議員沒有其他意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程十七： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 餘無別事，會議於下午6時35分結束。下次會議將在2010年9月16日(星期四)下午2時30分舉行。

油尖旺區議會秘書處

2010年7月