2008至2011年度油尖旺區議會

地區設施管理委員會

第五次會議記錄

日期︰2008年9月11日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

陳少棠先生

副主席

黃舒明女士

區議員

| 鍾港武先生 | 仇振輝先生, BBS, JP | 關秀玲女士 |
| --- | --- | --- |
| 梁偉權先生, JP | 侯永昌先生, MH | 林浩揚先生 |
| 陳文佑先生 | 許德亮先生 | 黃萬成先生 |
| 陳偉強先生 | 孔昭華先生 | 吳萬強先生, MH |
| 蔡少峰先生 | 高寶齡女士, MH, JP | 楊子熙先生 |

政府部門代表

| 郭黃穎琦女士, JP | 油尖旺民政事務專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 盧巧慧女士 | 油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| 廖淑華女士 | 油尖旺民政事務處 高級行政主任(地區管理) | 民政事務總署 |
| 霍李湘玲女士 | 總康樂事務經理(香港西) | 康樂及文化事務署 |
| 朱李美歡女士 | 圖書館高級館長(油尖旺區) | 康樂及文化事務署 |
| 馮惠芬女士 | 總經理(港九文化事務) | 康樂及文化事務署 |
| 關仲偉先生 | 油尖旺區副康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |

列席者：

| 葉柏熙先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(地區管理)1 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 何青賢女士 | 圖書館館長 (花園街公共圖書館) | 康樂及文化事務署 |
| 李麗嫦女士 | 油尖旺區助理康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |
| 何少蓮女士 | 高級行政主任(策劃事務)6 | 康樂及文化事務署 |
| 曾昭燁先生 | 行政主任(策劃事務)6 | 康樂及文化事務署 |
| 李耀英先生 | 高級工程督察(九龍) | 民政事務總署 |
| 陳麗娟女士 | 建築師(工程)4 | 民政事務總署 |
| 黃昌林先生 | 高級環境保護主任(區域東)6 | 環境保護署 |
| 李逸銘先生 | 環境保護主任(區域東)61 | 環境保護署 |
| 何國安先生 | 署理旺角區警民關係主任 | 香港警務處 |
| 余益強先生 | 油尖區助理警民關係主任 | 香港警務處 |
| 梁耀剛先生 | 油尖區社區聯絡主任 | 香港警務處 |
| 陳潤金先生 | 旺角區高級督察(行動) | 香港警務處 |
| 盧文鍵先生 | 區域工程師(油尖) | 路政署 |
| 李一鳳女士 | 高級衞生督察(潔淨／防治蟲鼠) | 食物環境衞生署 |
| 胡耀昌先生 | 署理消防處消防區長(九龍南) | 消防處 |
| 黃詠茜女士 | 工程師／油尖 | 運輸署 |
| 潘麗姍女士 | 工程師／房屋及策劃3／九龍 | 運輸署 |
| 周吳婉貞女士 | 高級建築師 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 高庭璋先生 | 助理建築師 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 李震雄先生 | 建築師助理 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 歐掌財先生 | 董事 | 杜志成父子有限公司 |

秘書

| 彭志豪先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)4 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

缺席者：

| 馮家寬先生 | 高級經理(港九文化事務) | 康樂及文化事務署 |
| --- | --- | --- |
| 廖偉城先生 | 油尖旺區康樂事務經理 | 康樂及文化事務署 |

開會詞

陳少棠主席歡迎各議員及政府部門代表出席會議。他表示，康樂及文化事務署(下稱“康文署”)代表廖偉城先生與馮家寬先生因事未能出席會議，分別由油尖旺區副康樂事務經理(分區支援)關仲偉先生及總經理(港九文化事務)馮惠芬女士代替。

- 鑑於討論文件繁多，陳少棠主席請各議員精簡發言，首次發言不超過2分鐘，其後一次補充提問不超過1分鐘。

| 議程一： | 通過上次會議記錄 |
| --- | --- |

- 會議記錄無須修訂，獲得通過。

| 議程二： | 建議尖沙咀緬甸臺1-3號空地用作休憩用地 (油尖旺地區設施管理委員會第62/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席介紹參與討論的代表︰

| (i) | 環境保護署(下稱“環保署”)高級環境保護主任黃昌林先生、環境保護主任李逸銘先生； |
| --- | --- |
| (ii) | 運輸署工程師黃詠茜女士； |
| (iii) | 署理消防區長／九龍南胡耀昌先生； |
| (iv) | 食物環境衞生署(下稱“食環署”)高級衞生督察(潔淨／防治蟲鼠)李一鳳女士； |
| (v) | 路政署區域工程師(油尖)盧文鍵先生； |
| (vi) | 香港警務處(下稱“警務處”)油尖區助理警民關係主任余益強先生、油尖區社區聯絡主任梁耀剛先生； |

- 鍾港武議員感謝政府各部門正視緬甸臺的環境衞生情況，並希望有關部門盡快解決該地點的非法泊車問題，以免阻礙消防車進出。

- 孔昭華議員和侯永昌議員認為，該處的違例泊車問題嚴重，甚至阻礙救護車駛入以執行職務。孔昭華議員促請警方多留意該地點的交通情況。

- 黃舒明副主席和楊子熙議員建議在該處的路壆栽種植物，讓市民知道該地點不是放置垃圾的地方。

- 郭黃穎琦女士表示，食環署、環保署、警務處和運輸署等部門正著手解決該處的環境衞生和違例泊車問題。食環署和環保署亦會在該處豎立警告牌，提醒市民不可傾倒廢料和垃圾以及相關罰則，有關的招標工作會盡快展開。而運輸署亦正就長期豎立禁區路牌進行諮詢，稍後會向區議會匯報工作進展。

- 郭黃穎琦女士續建議，緬甸臺的環境衞生問題可交由區議會轄下食物及環境衞生委員會(下稱“食環會”)跟進，而地區設施管理委員會則專責處理美化緬甸臺的工程。她指出，工程既可美化附近訊號山公園的入口，又可令市民減少在該處傾倒垃圾和建築廢料。

- 胡耀昌先生表示，消防處贊成在緬甸臺進行綠化工程，但不可妨礙消防處的滅火救援工作。

- 黃萬成議員和高寶齡議員表示，即使完成美化工程，政府各部門仍須堅持執法。高寶齡議員認為，部門應先解決該處違例泊車的問題。

- 侯永昌議員反映謂，在該處違例泊車的司機認為，該處是道路的盡頭，泊車並不影響交通，因此要求當局寛鬆處理。

(關秀玲議員於下午2時53分到席。)

- 余益強先生指出，違例泊車的司機往往在警方巡邏時把車輛駛走，因此警方在執法方面會遇到困難。不過，運輸署豎立禁區路牌後，應可加強執法理據，有助警方執法。

- 關秀玲議員感謝政府各部門在處理緬甸臺問題所付出的努力，她建議在該處設立“雙黃線”禁區和栽種植物，以解決違例泊車和環境衞生的問題。

- 鑑於綠化工程需時，鍾港武議員希望運輸署在工程進行期間，在緬甸臺畫上黃影線標記，防止車輛停泊。

- 議員沒有其他意見，並建議把緬甸臺的環境衞生和違例泊車問題分別交由食環會及交通運輸委員會跟進。

| 議程三： | 2008至2009年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告(截至2008年9月1日) (油尖旺地區設施管理委員會第63/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席介紹參與討論的代表︰

| (i) | 民政事務總署高級工程督察李耀英先生、建築師陳麗娟女士； |
| --- | --- |
| (ii) | 油尖旺民政處行政主任(地區管理)葉柏熙先生； |
| (iii) | 警務處署理旺角區警民關係主任何國安先生、旺角區高級督察(行動)陳潤金先生； |
| (iv) | 運輸署工程師潘麗姍女士； |
| (v) | 馬梁建築師事務所(香港)有限公司高級建築師周吳婉貞女士、助理建築師高庭璋先生、建築師助理李震雄先生； |
| (vi) | 杜志成父子有限公司董事歐掌財先生； |
| (vii) | 消防處署理消防區長(九龍南)胡耀昌先生； |
| (viii) | 路政署區域工程師(油尖)盧文鍵先生。 |

- 廖淑華女士簡介文件。

|  | (一) | 鐵樹街休憩處改善工程 |
| --- | --- | --- |
|  | (二) | 設立迎接奧運的“地區標誌” |

- 委員會通過有關鐵樹街休憩處及設立奧運“地區標誌”兩個工程項目的建議，其中鐵樹街休憩處的工程費用將提升至130萬元，即增撥16萬元。

(梁偉權議員於下午3時12分到席。)

|  | (三) | 綠化及美化工程項目 |
| --- | --- | --- |

- 委員會通過以聖誕節和新年作為旺角道行人天橋美化工程的主題。

(陳偉強議員於下午3時13分退席。)

|  | (四) | 設立廟街地標 |
| --- | --- | --- |

- 周吳婉貞女士和歐掌財先生向各委員介紹廟街地標的兩個初步設計及相關費用。

- 關秀玲議員和侯永昌議員支持牌樓方案一的設計。

- 高寶齡議員和吳萬強議員查詢牌樓設計和建造的安排。

- 陳麗娟女士回應謂，馬梁建築師事務所正為設立地標作可行性研究，希望委員會先就牌樓的設計定下方向，其後可再修改。此外，地標的估價屬初步估計數字，工程的確實造價要視乎最後的報價而定。

- 葉柏熙先生補充謂，文件所載的估計工程造價是參考民政事務總署過往的地標工程費用而計算。

- 陳少棠主席表示，工程的預算造價介乎100至150萬元，而委員會可因應牌樓的設計和數目調整工程撥款預算。

- 仇振輝議員問及工程顧問有否事先就牌樓的設計諮詢政府其他部門。

- 廖淑華女士回應表示，民政處曾就有關牌樓的工程建議初步諮詢相關政府部門的意見，雖暫未收到反對意見，但有關牌樓的最後設計須要呈交「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」及相關部門再考慮。

- 楊子熙議員建議顧問公司提供牌樓設計的圖片，以便議員徵詢居民和商戶的意見。另外，他認為牌樓工程估價過高。

- 孔昭華議員建議顧問公司根據牌樓方案一的方向著手設計，然後把設計方案提交委員會審議。鑑於牌樓所在的地點人流頗高，他認為應加強對牌樓底部的保護。

- 陳麗娟女士指出，牌樓方案一的估價包括了顧問費用、地底勘察費用、聘請工程監督的費用和工程費用。

- 議員通過委任馬梁建築師事務所(香港)有限公司和杜志成父子有限公司為工程合約顧問。委員會希望顧問公司以牌樓設計方案一作為基礎，向委員會提交更詳細的設計，以供審批。

|  | (五) | 於緬甸臺興建休憩處 |
| --- | --- | --- |

- 就油尖旺民政處在緬甸臺鋪設路磚的新構思，盧文鍵先生表示，現時緬甸臺的行人路已經鋪設了路磚。因應民政處的要求，路政署會就行車路鋪設路磚的建議進行可行性研究及估價。

- 關秀玲議員擔心緬甸臺斜坡美化工程費用太高，浪費資源，並認為在該地點栽種植物較為實際。侯永昌議員表示支持。

- 關於在緬甸臺斜坡栽種植物一事，陳麗娟女士表示，民政事務總署工程組須徵詢建築署的意見。

- 周吳婉貞女士指出，顧問公司早前曾與議員一同到該地點作實地視察，並提出美化方案，包括在斜坡塗上顏色和在斜坡鋪上小瓦片的方案。各個方案的估計工程造價如下︰

|  |  | 方案 | 估計工程費用(元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (一) | 在斜坡塗上顏色 | 300,000 |  |
|  | (二) | 在斜坡鋪上小瓦片 | 500,000 |  |
|  | (三) | 在斜坡塗上顏色及 鋪上小量瓦片 | 800,000 |  |

- 吳萬強議員詢問該斜坡是否危險斜坡，並認為在斜坡噴上混凝土漿更具實效，也更為廉宜。

- 周吳婉貞女士表示，該斜坡並非危險斜坡，而且應早已噴上混凝土漿，因此不必再噴漿加固，也不宜栽種植物。此外，由於緬甸臺附近是訊號山公園，美化工程可以此為主題，用小瓦片鋪成公園圖畫，以美化環境。這方法較為便宜，日後維修保養費用亦較低。

- 吳萬強議員建議把斜坡削平，以騰出更多空間進行美化。

(陳文佑議員於下午3時45分到席。)

- 黃萬成議員表示，工程的主要目的是宣傳該處不是棄置垃圾和建築廢料的地方，故工程應以快捷和經濟為原則。孔昭華議員亦表同意。

- 陳文佑議員認為，工程完成後不應阻礙消防車進出。

- 議員沒有其他意見，並通過委任馬梁建築師事務所(香港)有限公司和杜志成父子有限公司為工程合約顧問，以及工程費用的上限為300,000元。

|  | (六) | 於海輝道興建休憩處 |
| --- | --- | --- |

- 關秀玲議員建議在休憩處加設燒烤設備。

- 林浩揚議員要求民政處代表闡述休憩處設計的最新資料。

- 陳文佑議員贊成在休憩處提供燒烤設備，並認為民政處應詳細研究燒烤爐的位置和數量。此外，他建議當局設計別具特色的休憩處。

- 高寶齡議員認為應在休憩處加入主題特色，並改善休憩處的交通配套。

- 鑑於休憩處的位置偏僻，黃萬成議員認為有關部門應注意休憩處的保安工作和交通配套。

- 霍李湘玲女士指出，燒烤活動所發出的聲浪及燒烤氣味或會影響附近民居，當局如擬在休憩處提供燒烤設備，建議先徵詢附近業主立案法團的意見，取得共識後，才落實有關計劃。

- 梁偉權議員和黃萬成議員對加設燒烤設備的建議有保留。

- 黃舒明副主席表示，休憩處附近缺乏行人過路設施，假如沒有主題特色，使用率恐會偏低。另外，她建議有關部門設置新式燒烤爐，以減少燒烤氣味。楊子熙議員表示同意。

- 吳萬強議員建議在該地點設置動態設施，例如滑板場。

- 孔昭華議員建議在休憩處附近闢設泊車空間，以增加休憩處的使用率。他對設置動態設施的建議有保留，擔心該類設施的使用率偏低。

- 陳文佑議員擔心設置燒烤設施會帶來管理問題。他建議在休憩處種植花卉，使該處變成花卉公園。

- 高寶齡議員表示，如在該處加設燒烤爐設備，便須提供洗手間等配套設施。她建議向附近居民派發問卷，徴詢他們對休憩處設施的意見。

- 鑑於休憩處的地點距離民居頗遠，陳少棠主席認為難以派發問卷諮詢民意。

- 霍李湘玲女士指出，在休憩處設置動態設施例如滑板場或會吸引大批青少年在夜間聚集，造成噪音問題。至於在休憩處設置燒烤爐及洗手間等配套設施，7,000,000元的預算或未足夠支付興建費用。

- 梁偉權議員認為委員會應先決定土地的用途，然後才深入討論休憩處的設計。

- 林浩揚議員反映謂，該地點鄰近數個大型屋苑，大部分居民希望休憩處設有靜態設施，但他贊同在休憩處加入燒烤設施作點綴。

- 議員沒有其他意見，委員會通過建議當局在海輝道興建休憩處，並提供適量的燒烤設備，以及增設洗手間等配套設施，初步工程預算支出為7,000,000元。委員會委任馬梁建築師事務所(香港)有限公司和杜志成父子有限公司為工程合約顧問。

(仇振輝議員於下午4時35分退席。)

|  | (七) | 於豉油街舊熟食街市原址興建多用途閱讀室 |
| --- | --- | --- |

- 何國安先生表示，該區的治安問題向來嚴重，舊熟食街市原址附近也有不少指壓中心、夜總會和酒吧，如在該處闢設活動室，恐怕會成為性工作者和毒販聚集的地方。擬議活動室是以貨櫃改建成的，如沒有保安員通宵駐守，也容易被爆竊。他認為，興建活動室不但會加重警方的工作，亦會影響市民的生活，因此，在管理和保安人手等問題仍未解決時，有關部門不宜展開工程。

- 陳文佑議員認為，在該區設立活動室定會令治安惡化。他建議把土地交回地政總署作其他發展之用，而區議會亦可就土地的用途向地政總署提出意見。

- 高寶齡議員希望能在解決治安問題和為市民提供活動設施兩者之間取得平衡。

- 楊子熙議員建議研究貨櫃的擺設方法，以減少治安問題。他認為提供熱鬧的環境，可減少性工作者在街上流連。

- 黃萬成議員和高寶齡議員詢問，如在該地點設立活動室，會由哪一個部門負責管理。

- 許德亮議員希望盡快落實該幅土地的用途，並加強附近街道的照明，阻止性工作者在街頭聚集。

- 何國安先生補充謂，由於任何人均可進入活動室，活動室或會淪為性工作者和毒販聚集的地方，人流複雜，會影響在附近居住的青少年。

(侯永昌議員於下午5時10分退席。)

- 鑑於議員未能就土地的發展方向達成共識，陳少棠主席建議休會十分鐘。

(會議休息十分鐘，至下午5時25分繼續。)

- 許德亮議員表示，若區議會最後未能就土地用途達成共識，可考慮把土地交還地政總署處理。其間，有關部門可研究把土地用作臨時停車場，以免性工作者在該處聚集。

- 經討論後，礙於該處的治安問題，委員會決定取消“於豉油街舊熟食街市原址興建多用途閱讀室”的工程項目，並達成以下共識︰

| (一) | 豉油街舊熟食街市原址的土地發展權交回地政總署。 |
| --- | --- |
| (二) | 為提高政府土地的使用率和便利當區居民，委員會建議地政總署盡快將該幅土地撥回政府勾地表，以便盡快決定土地的用途。 |
| (三) | 該幅土地在落實用途前，可作短期租約之用，例如用作臨時停車場，以避免性工作者在該處聚集。 |

- 議員沒有其他意見，陳少棠主席宣布結束討論是項議程。

| （會後補註︰ | 按委員會的決定，地區設施管理委員會主席已在2008年10月16日以委員會名議致函地政總署知會有關決定，並要求他們盡快將該幅土地撥回勾地表或安排短期租約，以便利附近居民。） |
| --- | --- |

(許德亮議員於下午5時45分退席。)

|  | (八) | 在海泓道加設休憩座椅 |
| --- | --- | --- |

- 議員沒有其他意見，並通過委任民政事務總署工程組為工程代理。

|  | (九) | 建議麗星大廈門前設置獨立式防撞欄 |
| --- | --- | --- |

- 潘麗珊女士表示，該地點位於文明里與彌敦道交界，在該處的油麻地地鐵站出口阻礙了駕車人士的部分視線，設置現有防撞欄是為了防止行人胡亂橫過馬路，造成意外。基於安全考慮，運輸署不支持有關建議。

- 楊子熙議員建議在直立式防撞欄加上鐵鏈，以加強安全性。

- 潘麗珊女士明白建議設置獨立式防撞欄是為了防止路人聚集。如在直立式防撞欄加設鐵鏈，則不能發揮這作用，反而令倚在鐵鏈或防撞欄的途人更加危險。

- 黃舒明副主席建議調低防撞欄和鐵鏈的高度，使途人不能倚在防撞欄。

- 潘麗珊女士回應表示，該款式的防撞欄較適合用於畢直的道路。

- 基於安全考慮，提出建議的楊子熙議員撤回有關建議。委員會同意有關安排。

|  | (十) | 改善豉油街隧道工程 |
| --- | --- | --- |

- 議員沒有其他意見，委員會通過把工程建議交由路政署處理。

| 議程四： | 康樂及文化事務署在油尖旺區舉辦的定期免費文娛節目及地區文化藝術活動匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第64/2008號文件) |
| --- | --- |

- 馮惠芬女士簡介文件。議員備悉文件內容。

| 議程五： | 康樂及文化事務署油尖旺區公共圖書館於2008年6月至7月舉辦的推廣活動及使用概況匯報暨2008年10月至11月舉辦的推廣活動計劃 (油尖旺地區設施管理委員會第65/2008號文件) |
| --- | --- |

- 朱李美歡女士簡介文件。議員備悉文件內容。

| 議程六： | 康樂及文化事務署於2008年7月至11月份在油尖旺區內舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第66/2008號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生介紹文件。議員備悉文件內容。

- 由於梁偉權議員和黃萬成議員須代表油尖旺區議會出席傷殘奧運馬術活動，陳少棠主席建議先行討論議程十和議程十二。議員同意安排。

| 議程十： | 建議增建旺角女人街牌坊 (油尖旺地區設施管理委員會第70/2008號文件) |
| --- | --- |

- 鑑於女人街是人流眾多的旅遊景點，高寶齡議員支持興建牌坊，以增加女人街的特色。

- 議員沒有其他意見，並原則上通過在旺角女人街興建牌坊。

| 議程十二： | 社區改善計劃：京士柏配水庫公園 (油尖旺地區設施管理委員會第72/2008號 文件) |
| --- | --- |

- 高寶齡議員、黃萬成議員和楊子熙議員贊成文件所載的建議。

- 吳萬強議員擔心增設飲水機會增加病菌在區內傳播的機會。

- 霍李湘玲女士表示，京士柏配水庫公園的避雨亭於2003年落成，主要設計作遮蔭之用，其後康文署加設膠片以阻擋雨水，但效果不大理想。如議員通過更換避雨亭，康文署會要求建築署估價。

- 霍李湘玲女士續表示，通往公園的小路並非由康文署管轄，因此工程須交由有關部門處理。至於增設飲水機一事，礙於公園位處山頂，康文署須先與天文台氣象站研究飲水機的水源問題。此外，康文署一直注意轄下飲水機的衞生情況，除了加強清潔和定期更換過濾蕊外，還在飲水機貼上告示，提醒使用者注重衞生。

- 議員沒有其他意見，並原則上通過文件所載的建議。

(梁偉權議員和黃萬成議員於下午6時10分退席。)

| 議程七： | 康樂及文化事務署於2008/09年度在油尖旺區康樂體育場地的小型工程及環境改善項目的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第67/2008號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生介紹文件。議員備悉文件內容。

| 議程八： | 康樂及文化事務署於2008/09年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目撥款申請 (油尖旺地區設施管理委員會第68/2008號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生介紹文件。

- 關於洗衣街花園的工程建議，陳文佑議員希望康文署交代增設飲水機和加強燈光照明的工程造價，高寶玲議員則擔心附近的氣窗會把灰塵吹到飲水機。

- 關仲偉先生回應謂，加設飲水機涉及掘地工程以接駁電源及水源等工程，至於改善洗衣街花園的場地燈光則牽涉整體的燈光測量、重新安裝燈柱及鋪設電線喉管等工序，因此工程的費用亦較高。此外，飲水機附近的氣窗是食環署辦公室的窗戶相信對建議中飲水機的衛生並不構成影響。

- 關秀玲議員指出，有市民經常在柯士甸道餵飼野鴿，她擔心該處路邊花槽的美化工程會受到破壞。

- 關仲偉先生表示，康文署會跟進有市民在柯士甸道餵飼野鴿的問題。

| （會後補註︰ | 由於有關花床的清潔工作由食環署負責，本署已將有關個案轉介食環署跟進。） |
| --- | --- |

- 孔昭華議員希望康文署闡述地士道街休憩花園的工程建議造價。

- 關仲偉先生回應謂，鑑於一套多用途長者健體設施可同時供三名市民使用，加上設施涉及掘地工程，故造價較高；擬建蔭棚的體積較大，工程費用亦相應較高。

- 陳少棠主席建議新增的健體設施應盡量配合東方人和長者的身形。

- 關仲偉先生補充謂，康文署轄下的長者健體設施均由衞生署推薦，因此在設計上已配合大多數使用者的體形。

- 議員沒有其他意見，並通過文件的工程建議。

| 議程九： | 油尖旺民政處主導及建議的新工程計劃 (油尖旺地區設施管理委員會第69/2008號文件) |
| --- | --- |

- 廖淑華女士簡介文件。

|  | (一) | 彌敦道及水渠道交界的空置油站的綠化工程 |
| --- | --- | --- |

- 孔昭華議員建議在該地點擺設大型魚缸或地標以反映附近金魚街的特色。

- 委員會原則上通過文件有關的建議。

|  | (二) | 油尖旺壁畫美化工程 |
| --- | --- | --- |

- 陳文佑議員建議讓學生參與壁畫製作，並以油畫的形式美化街道，這做法較為便宜，也方便日後保養維修。孔昭華議員表示贊成。

- 高寶齡議員不反對美化街道，惟認為民政處應詳細考慮美化的地點。

- 葉柏熙先生補充謂，議員可就選址提供意見。

- 高寶齡議員建議民政處先行草擬美化工程的地點和美化方式，再提交委員會討論。

- 委員會通過民政處先擬定壁畫的大小、物料、數目和地點，再提交委員會通過。

(關秀玲議員於下午6時40分退席。)

| 議程十一： | 要求盡快動工在原大角咀巴士總站所在位置興建綠化公園 (油尖旺地區設施管理委員會第71/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，秘書處收到康文署的書面回應(附件一)，並已放在桌上供與會者參閱。

- 陳文佑議員希望工程盡快展開。

- 議員沒有其他意見，陳少棠主席宣布結束討論是項議程。

| 議程十三： | 要求從速行動確保九龍公園游泳池的衞生及設施水平 (油尖旺地區設施管理委員會第73/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，秘書處收到康文署的書面回應(附件二)，並已放在桌上供與會者參閱。

- 陳文佑議員欲了解過往區內泳池池水受污染的嚴重程度。

- 霍李湘玲女士表示，池水污染個案大多涉及嘔吐物。如池水受污染，泳池管理職員會按既定程序，疏散泳客，清除污染物，並增加池水的氯氣含量，以消毒和潔淨池水。其後，在完成過濾程序，並待池水的剩餘氯氣量回復日常水平後，泳池會重新開放。康文署會每小時抽驗池水，以保障市民的健康。

- 議員沒有其他意見，陳少棠主席結束討論是項議程。

| 議程十四： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 關仲偉先生向委員匯報下列由委員建議的改善工程進度：

| (一) | 京士柏休憩花園及京士柏道花園改善工程 (油尖旺地區設施管理委員會第47/2008文件) － 康文署已聯同建築署就有關京士柏休憩花園及京士柏道花園內行人通道及欄杆的狀況作實地視察，發現有關場地內的行人通道狀況良好並無破損現象，但本署會密切監察轄下設施的情況並會作適時的跟進工作。至於場地內的欄杆狀況，建築署表示有關的欄杆並沒有破損跡象，只需重新塗上油漆。 － 有關更換京士柏休憩花園內3組避雨亭，由於有關工程已納入建築署的例行維修計劃內，因此有關工程開支將由建築署承擔。 |
| --- | --- |
| (二) | 九龍公園徑兒童遊樂場加設避雨設施 (油尖旺地區設施管理委員會第59/2008文件) － 現時九龍公園徑兒童遊樂場內有20套蔭棚連座椅設施，其中7套蔭棚頂有大量攀緣植物及粗壯樹幹，因此有關蔭棚並不適宜加設避雨設施。如委員會通過為其餘13套蔭棚加設避雨設施，工程預算費用為$70,000。 － 孔昭華議員認為不需為遊樂場內所有蔭棚加設避雨設施，建議為其中約三分一的蔭棚加設避雨設施已足夠。 － 為使加設的避雨設施能更合乎使用者的需要，署方建議於會後約同孔昭華議員到場地作實地考察。 (會後補註︰ 有關的場地視察已於2008年10月30日進行，孔昭華議員選擇為其中4套蔭棚加設避雨設施。) |
| (三) | 櫻桃街公園加設臨時洗手間 (油尖旺地區設施管理委員會第60/2008文件) － 署方應委員要求為櫻桃街公園(公園北面)提供臨時洗手間設施，已要求有關承辦商提供報價，根據已回覆的報價，初步估計每年費用約為$250,000至$260,000。 |

- 陳少棠主席表示，有印度人團體申請租用梁顯利油麻地社區中心會議室以舉辦活動(附件三)，他就此徴詢議員的意見。

- 議員通過讓該團體借用場地舉辦活動。

- 議事完畢，會議於下午7時結束。下次會議定於2008年11月13日(星期四)下午2時30分舉行。

油尖旺區議會秘書處

2008年9月