2008至2011年度油尖旺區議會

地區設施管理委員會

第六次會議記錄

日期︰2008年11月13日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

陳少棠先生

副主席

黃舒明女士

區議員

| 鍾港武先生 | 侯永昌先生, MH | 關秀玲女士 |
| --- | --- | --- |
| 陳文佑先生 | 許德亮先生 | 林浩揚先生 |
| 陳偉強先生 | 孔昭華先生 | 黃萬成先生 |
| 蔡少峰先生 | 葉傲冬先生 | 吳萬強先生, MH |
| 仇振輝先生, BBS, JP | 高寶齡女士, MH, JP | 楊子熙先生 |

政府部門代表

| 郭黃穎琦女士, JP | 油尖旺民政事務專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 盧巧慧女士 | 油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| 廖淑華女士 | 油尖旺民政事務處 高級行政主任(地區管理) | 民政事務總署 |
| 霍李湘玲女士 | 總康樂事務經理(香港西) | 康樂及文化事務署 |
| 廖偉城先生 | 油尖旺區康樂事務經理 | 康樂及文化事務署 |
| 朱李美歡女士 | 圖書館高級館長(油尖旺區) | 康樂及文化事務署 |
| 何馮少貞女士 | 署任高級經理(九龍文化事務) | 康樂及文化事務署 |
| 關仲偉先生 | 油尖旺區副康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |

列席者：

| 顧建康先生 | 高級城市規劃師(西九) | 民政事務局 |
| --- | --- | --- |
| 葉柏熙先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(地區管理)1 | 民政事務總署 |
| 何青賢女士 | 圖書館館長 (花園街公共圖書館) | 康樂及文化事務署 |
| 李麗嫦女士 | 油尖旺區助理康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |
| 李耀英先生 | 高級工程督察(九龍) | 民政事務總署 |
| 陳麗娟女士 | 建築師(工程)4 | 民政事務總署 |
| 周吳婉貞女士 | 高級建築師 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 高庭璋先生 | 助理建築師 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 李震雄先生 | 建築師助理 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 吳國培先生 | 建築師助理 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 李志強先生 | 項目統籌 | 杜志成父子有限公司 |

秘書

| 彭志豪先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)4 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

缺席者：

| 梁偉權先生, JP | 區議員 |  |
| --- | --- | --- |
| 馮家寬先生 | 高級經理(港九文化事務) | 康樂及文化事務署 |

開會詞

陳少棠主席歡迎各議員及政府部門代表出席會議。他表示，康樂及文化事務署(下稱“康文署”)代表馮家寬先生因事未能出席會議，由康文署署任高級經理(九龍文化事務)何馮少貞女士代替。

- 鑑於討論文件繁多，陳少棠主席請各議員精簡發言，首次發言不超過2分鐘，其後一次補充提問不超過1分鐘。

| 議程一： | 通過上次會議記錄 |
| --- | --- |

- 會議記錄無須修訂，獲得通過。

| 議程二： | 西九文化區範圍的臨時用途 (油尖旺地區設施管理委員會第88/2008號文件) |
| --- | --- |

- 顧建康先生簡介文件。

- 孔昭華議員表示，以短期租約方式租出土地既可善用資源，亦可增加政府庫房收入，惟他擔心開放式劇院的設計會對附近居民造成噪音滋擾。他冀望民政事務局嚴格監管活動發出的噪音。黃萬成議員表示同意，並認為團體舉辦活動不應影響附近居民的生活。

- 高寶齡議員認為當局應在租用合約中詳細列明租用條款和限制，並訂定機制以便處理有關噪音的投訴。

- 顧建康先生對議員的關注表示理解，並解釋現議擬的租用條款已經平衡舉辦團體和附近居民的利益。不過，民政事務局會向地政總署反映有關執法的問題。顧建康先生續表示，“中天地”比現在建議地點的規模大，故日後在建議地點舉辦文化藝術活動的影響會較小。

- 孔昭華議員希望食物環境衞生署(下稱“食環署”)、環境保護署(下稱“環保署”)等政府部門能互相協調和加強溝通，合力管制在該地點舉辦活動時發出的噪音。

- 陳少棠主席總結表示，希望政府各部門能加強管理，並嚴格執行規定，勒令活動必須在晚上11時之前結束，以免聲浪影響附近居民。其他議員沒有意見，並通過文件所載的建議。

| 議程三： | 康樂及文化事務署在油尖旺區舉辦的定期免費文娛節目及地區文化藝術活動匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第74/2008號文件) |
| --- | --- |

- 何馮少貞女士簡介文件。議員備悉文件內容。

| 議程四： | 康樂及文化事務署油尖旺區公共圖書館於2008年8月至9月舉辦的推廣活動及使用概況匯報暨2008年12月至2009年1月舉辦的推廣活動計劃 (油尖旺地區設施管理委員會第75/2008號文件) |
| --- | --- |

- 朱李美歡女士簡介文件。議員備悉文件內容。

- 鑑於康文署延長公共圖書館的服務時間，許德亮議員希望該署能注重圖書館前線人手的安排，並因應需要作適度調節。

| 議程五： | 2008至2009年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告(截至2008年10月31日) (油尖旺地區設施管理委員會第76/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席介紹參與討論的代表︰

| (i) | 民政事務總署高級工程督察(九龍)李耀英先生、建築師(工程)4陳麗娟女士； |
| --- | --- |
| (ii) | 油尖旺民政事務處行政主任(地區管理)1葉柏熙先生； |
| (iii) | 馬梁建築師事務所(香港)有限公司高級建築師周吳婉貞女士、助理建築師高庭璋先生、建築師助理李震雄先生和吳國培先生； |
| (iv) | 杜志成父子有限公司項目統籌李志強先生。 |

- 廖淑華女士簡介文件。

|  | (一) | 吳松街休憩處工程 |
| --- | --- | --- |

- 鑑於政府每年須維修該地點的共用牆，而該地點的面積較小，在每年維修共同牆時須外加棚架，佔去不少地方，令到本已細小的地方更為狹窄，如再加上定期保養該幅共同牆的維修費用等問題，則整項工程並不符合成本效益。經詳細討論後，委員會通過取消在該處興建休憩處的建議，並決定把土地歸還地政總署作其他發展。委員會希望有關部門將該幅土地作社區發展用途或用以擴建附近的垃圾站，並就將來的發展計劃先諮詢委員會。

|  | (二) | 更換油尖旺區議會告示板工程 |
| --- | --- | --- |

- 鍾港武議員查詢區議會告示板恆常保養的安排。

- 葉柏熙先生表示，工程合約顧問會每季定期檢查告示板及區議會設施，如發現設施或告示板被畫花或損毀，油尖旺民政事務處(下稱“民政處”)會指示合約承辦商跟進維修或清潔。如有市民發現告示板出現任何問題，可透過政府熱線或當區的聯絡主任反映，以便跟進。民政處亦了解部分告示板外觀殘舊，故已安排更換該等告示板。

|  | (三) | 鐵樹街休憩處改善工程 |
| --- | --- | --- |
|  | (四) | 設立迎接奧運的“地區標誌” |
|  | (五) | 綠化及美化工程項目 |
|  | (六) | 在海泓道加設休憩座椅 |

- 議員備悉文件內容。

|  | (七) | 設立廟街地標 |
| --- | --- | --- |

- 吳國培先生向委員介紹廟街地標的牌樓設計及相關費用。

- 經討論後，委員會通過於廟街興建一對牌樓式地標，並接納工程合約顧問提出的雙層牌樓設計(方案三)，惟希望牌樓上的“廟街”字樣能採用其他字型設計。一對牌樓的工程費用預計為251萬元。

- 廖淑華女士補充謂，待委員會通過有關的設計後，工程合約顧問會將有關的設計呈交各有關部門及路政署轄下的“橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會”考慮，並再諮詢消防處及運輸署關於人流管制及防火運作方面的意見，以確定上述兩處地點適宜興建牌坊。

|  | (八) | 於緬甸臺興建休憩處 |
| --- | --- | --- |

- 高庭璋先生向各委員介紹緬甸臺斜坡美化工程的初步設計及相關費用。

- 廖淑華女士補充於緬甸臺重鋪地磚和設立“前往此區不在此限”禁區的進度。

- 葉柏熙先生補充謂，基於公眾安全及便利的考慮，路政署只建議在斜坡前的凹位進行地磚重鋪工程，他們會使用能承受消防車重量的設計。惟詳細的工程安排有待與路政署和消防處商討。

(陳文佑議員於下午3時40分到席。)

- 經討論後，委員會通過撥款250,000元作為緬甸臺斜坡美化工程的費用，並接納工程合約顧問提出的油畫設計方案，另撥80,000元作為路政署重鋪該處地磚的工程費用。工程目的是要向市民宣傳該處不是放置垃圾或建築廢料的地方，委員會認為應先重鋪該處地磚，再配合斜坡美化工程，以達致宣傳目的。

|  | (九) | 於海輝道興建休憩處 |
| --- | --- | --- |

- 高庭璋先生向委員會介紹工程的初步設計方案。

- 陳麗娟女士補充謂，整個工程項目的工程顧問費佔總開支14.48%，這個百份比是競投工程者在民政事務總署安排的公開競投中訂出的。

- 林浩揚議員明白，若加入燒烤和洗手間設施，休憩處的工程造價會調高，惟他認為委員會可按地區的需要考慮休憩處設計，因此他支持方案一的園景綠化和行人緩步徑的方案。

- 陳少棠主席補充謂，鑑於該地點位置偏僻，若該休憩處只作簡單美化工程，例如種植樹木，放置座椅及棚架等，並無吸引力，一般市民不會特別選擇前往該處，擔心使用率會偏低，浪費了公帑。因此，委員會於第五次會議通過在休憩處加入適量燒烤設備的建議，以增加休憩處的吸引力和善用資源。

- 陳文佑議員表示，雖然休憩處工程費用高昂，但是休憩處內的燒烤和洗手間設施有需要保留。他續建議減少工程開辦費方面的支出。

- 黃萬成議員希望休憩處內的洗手間設備適合傷殘人士使用。

- 高寶齡議員支持工程建議，並贊成把燒烤設備設在較遠離民居的位置，以免對當區居民造成滋擾。她希望政府有關部門加強休憩處附近的交通配套，俾能提高公園的使用率。她續查詢休憩處日後的維修保養費資料。

- 侯永昌議員建議增加休憩處的入口。

- 葉柏熙先生解釋若工程顧問在休憩處內興建洗手間，顧問公司必須興建相應的排污設施，故工程費用的支出比較興建一般公園為高。

- 廖偉城先生表示，恆常的公園保養維修工作大致上包括清潔、園藝保養和場地保安等方面，故將來休憩處落成後的保養維修費用每年約為50萬元。

- 經討論後，委員會通過撥出11,010,000元作為興建海輝道休憩處的工程費用。

(蔡少峰議員於下午4時25分到席。)

|  | (十) | 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士簡介工程的最新進展。

(仇振輝議員於下午4時30分退席。)

- 黃舒明副主席、鍾港武議員、陳文佑議員和高寶齡議員認為地政總署應先清理該處地底的殘留油污，及後再在該地點種植花卉和樹木，俾能達致綠化該處的目的。

- 林浩揚議員查詢該處地底是否尚有油缸存在。

- 葉柏熙先生表示，油站舊有的油缸設於地底，若區議會成功申請臨時撥地作綠化用途，地政總署承諾會把油缸剔出休憩處範圍。關於地底油污方面，油公司在交還土地時已清理舊有建築物以外其他地方的油污，環保署亦接納有關清理報告。因此，地政總署沒有計劃在拆除舊有建築物後再推行進一步的油污清理工作。

- 孔昭華議員就廖淑華女士的簡介查詢謂，在該處興建公廁的構思是否不再存在。

- 廖淑華女士回應謂，民政處已就興建公廁的建議諮詢食環署、規劃署和地政總署。食環署表示附近有公廁供市民使用，例如洗衣街與花墟徑交界有一所公廁，該公廁可供殘疾人士使用，另外港鐵公司已決定在彌敦道與太子道交界(近港鐵太子站C1和C2出口)建造一所新公廁。由於該處附近已有足夠的相關設施，故此食環署暫不打算在該地段再興建公廁。另一方面，地政總署及規劃署亦表示計劃將該地發展為綠色長廊，興建公廁的建議或未能夠配合有關發展計劃。

- 黃舒明副主席建議就該地點是否興建公廁諮詢附近居民。

|  | (十一) | 於通菜街(女人街)興建地標 |
| --- | --- | --- |

- 議員備悉文件內容。

- 議員沒有其他意見，並知悉文件所載的油尖旺地區小型工程(截至2008年10月31日)工程開支結算表。

| 議程六： | 康樂及文化事務署於2008年9月至2009年1月份在油尖旺區內舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第77/2008號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

- 楊子熙議員歡迎康文署派員管理眾坊街與炮台街交界的休憩場地，他冀望康文署嚴格執行該場地的禁煙安排。

| 議程七： | 康樂及文化事務署於2008/09年度在油尖旺區康樂體育場地的小型工程及環境改善項目匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第78/2008號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

- 各委員知悉文件所載由康文署主導的工程進度報告。

|  | 旺角道／廣東道交界興建休憩處 |
| --- | --- |

- 吳國培先生簡介以上工程的可行性研究報告。

- 黃舒明副主席認為該公園使用者眾多，故委員會可撥備更多資源以供興建公園內的設施。陳文佑議員和黃萬成議員也表贊同，並認為應盡快展開工程。

- 關仲偉先生補充謂，該地點已透過“臨時撥地”形式交由康文署管理，撥地年期暫定為五年，惟五年後康文署可因應情況申請延期。

- 陳文佑議員建議陳少棠主席以委員會主席的名義去信地政總署，要求把撥地年期延長至10年。

- 其他議員沒有意見，並通過撥款9,800,000元作為工程費用。

| 議程八： | 建議於尖沙咀漢口道44號旁的一塊棄置地段進行美化工程 (油尖旺地區設施管理委員會第79/2008號文件) |
| --- | --- |

- 葉柏熙先生表示，根據渠務署的初步回覆，該地點的地底是一個終端沙井，在沙井上興建花槽或會影響沙井的維修工程。他續表示，議員可因應該地點的環境衞生問題交由油尖旺食物環境衞生委員會跟進。

- 孔昭華議員續問該地段屬私人或屬政府業權。葉柏熙先生表示，根據地政署的回覆，該地段屬政府土地。

- 其他議員沒有意見，並原則上通過文件所載的工程建議。

(許德亮議員於下午5時退席。)

| 議程九： | 櫻桃街公園興建休憩涼亭 (油尖旺地區設施管理委員會第80/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，秘書處收到康文署的書面回應(附件一)，並已放在桌上供與會者參閱。

(葉傲冬議員和侯永昌議員於下午5時05分退席。)

- 陳偉強議員表示，櫻桃街公園內避雨設施不足，滂沱大雨時市民狼狽不堪，希望康文署能認真考慮於公園內興建較大的涼亭。高寶齡議員也有同感。

- 其他議員沒有意見，並原則上通過文件所載的工程建議。

| 議程十： | 建議闢建巧翔街社區園圃 (油尖旺地區設施管理委員會第81/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件二)已放在桌上供與會者參閱。

- 黃萬成議員補充謂，巧翔街的土地已空置了一段時間，希望有關部門能善用土地，把該處闢為社區園圃。

- 吳萬強議員表示，把該地點闢為社區園圃有助向市民宣傳環保和健康生活的信息。

- 其他議員沒有意見，並原則上通過文件所載的建議。

| 議程十一： | 建議於西貢街遊樂場增設洗手間 (油尖旺地區設施管理委員會第82/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件三)已放在桌上供與會者參閱。

- 委員會原則上通過文件所載的工程建議。

(楊子熙議員於下午5時25分退席。)

| 議程十二： | 建議於窩打老道/廣東道休憩公園內增設座位 (油尖旺地區設施管理委員會第83/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件四)已放在桌上供與會者參閱。

- 委員會原則上通過文件所載的工程建議。

| 議程十三： | 要求盡快開放大角咀道/楓樹街花園 (油尖旺地區設施管理委員會第84/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件五)已放在桌上供與會者參閱。

- 陳文佑議員希望康文署留意花園內的設施保養工作。

| 議程十四： | 建議於由柯士甸道上九龍公園斜坡路段加建上蓋 (油尖旺地區設施管理委員會第85/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件六)已放在桌上供與會者參閱。

- 委員會原則上通過文件所載的工程建議。

| 議程十五： | 要求康文署重修部分轄下公園附屬廁所以提升服務質素 (油尖旺地區設施管理委員會第86/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件七)已放在桌上供與會者參閱。

- 陳文佑議員希望康文署注意轄下公園附屬廁所的衞生情況，俾能符合認可的衞生標準。黃舒明副主席也有同感。

- 廖偉城先生對議員的關注表示理解。他指出，康文署轄下公園附屬廁所沖水系統偶爾發生故障，署方會立刻跟進，惟管理人員在故障期間會放置水桶，讓清潔人員清理排泄物，康文署亦會在當眼地方張貼通告，知會市民關於排污設施的情況。

- 高寶齡議員表示，利用水桶清理排泄物的做法會使洗手間地面濕滑，長者容易發生意外，希望康文署關注問題。

- 其他議員沒有意見，陳少棠主席宣布結束是項議程。

| 議程十六： | 建議於大角咀中匯街中星樓及中耀樓之間馬路設立休憩處 (油尖旺地區設施管理委員會第87/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件八)已放在桌上供與會者參閱。

- 蔡少峰議員指出，大角咀中匯街中星樓及中耀樓之間的“掘頭路”長期有車輛停泊，希望在該地點興建休憩處，美化環境。他同意就這建議諮詢運輸署和路政署，民政處亦可諮詢附近居民。陳文佑議員表示贊同。他續建議政府有關部門可參考鐵樹街公園的設計，在該處興建休憩處，並建議先在該處劃上“雙黃線”，防止車輛違例停泊。

- 其他議員沒有意見，並原則上通過文件所載的工程建議。

| 議程十七： | 康樂及文化事務署於2008/09年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目撥款申請 (油尖旺地區設施管理委員會第89/2008號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

- 黃萬成議員支持在九龍佐治五世紀念公園更換500平方米安全地墊的工程建議，認為工程可令家長更放心讓子女在公園內嬉戲。

- 其他議員沒有意見，並通過文件所載的三項工程建議，撥出6,608,500元予康文署作為工程費用。

| 議程十八： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，有印度人團體(Hong Kong Bengali Association)申請租用梁顯利油麻地社區中心的禮堂和會議室舉辦活動(附件九)，他就此徵詢議員的意見。

- 議員通過讓該團體租用場地舉辦活動。

- 陳少棠主席請議員參閱由綠色力量提出的綠化市區的修訂計劃(附件十)。

- 蔡少峰議員和鍾港武議員認為花盆植物的高度不應阻擋行人和駕駛者的視線。

- 委員會通過有關修訂計劃。

- 議事完畢，會議於下午6時結束。下次會議定於2009年1月8日(星期四)下午2時30分舉行。

油尖旺區議會秘書處

2008年11月