2008至2011年度油尖旺區議會

地區設施管理委員會

第十一次會議記錄

日期︰2009年9月17日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

陳少棠先生

副主席

黃舒明女士

區議員

| 鍾港武先生, JP | 黃萬成先生 | 吳萬強先生, BBS, MH |
| --- | --- | --- |
| 陳文佑先生 | 葉傲冬先生 | 侯永昌先生, MH |
| 許德亮先生 | 梁偉權先生, JP | 蔡少峰先生 |
| 孔昭華先生 | 陳偉強先生 | 仇振輝先生, BBS, JP |
| 關秀玲女士 | 高寶齡女士, MH, JP |  |
| 楊子熙先生 | 林浩揚先生 |  |

政府部門代表

| 郭黃穎琦女士, JP | 油尖旺民政事務專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 盧巧慧女士 | 油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| 廖淑華女士 | 油尖旺民政事務處 高級行政主任(地區管理) | 民政事務總署 |
| 陳麗娟女士 | 建築師(工程)4 | 民政事務總署 |
| 張子華先生 | 工程師(2) | 民政事務總署 |
| 朱李美歡女士 | 圖書館高級館長(油尖旺區) | 康樂及文化事務署 |
| 廖偉城先生 | 油尖旺區康樂事務經理 | 康樂及文化事務署 |
| 關仲偉先生 | 油尖旺區副康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |
| 張荷芳女士 | 高級經理(九龍文化事務) | 康樂及文化事務署 |

列席者：

| 李耀英先生 | 高級工程督察(九龍) | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 葉柏熙先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(地區管理)1 | 民政事務總署 |
| 李婉盈女士 | 油尖旺民政事務處總務秘書 | 民政事務總署 |
| 高倩倫女士 | 高級產業測量師/九龍中區 | 地政總署 |
| 陳婉薇女士 | 產業測量師/旺角 | 地政總署 |
| 何青賢女士 | 圖書館館長(花園街公共圖書館) | 康樂及文化事務署 |
| 何永基先生 | 經理(九龍)市場推廣及地區活動 | 康樂及文化事務署 |
| 李麗嫦女士 | 油尖旺區助理康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |
| 周吳婉貞女士 | 高級建築師 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 梁樂基先生 | 建築師助理 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 梁炳怡先生 | 工程測量師 | 杜志成父子有限公司 |
| 潘信榮先生 | 工程及合約總經理 | 市區重建局 |
| 李嘉俊先生 | 工程及合約經理 | 市區重建局 |
| 何建文先生 | 旺角區總督察(行動) (2) | 香港警務處 |

秘書

| 彭志豪先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)4 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

缺席者：

| 霍李湘玲女士 | 總康樂事務經理(香港西) | 康樂及文化事務署 |
| --- | --- | --- |

開會詞

陳少棠主席歡迎各議員及政府部門代表出席會議，並表示康樂及文化事務署(“康文署”)總康樂事務經理(香港西)霍李湘玲女士因事缺席。鑑於討論文件繁多，他請各議員精簡發言，首次發言不可超過兩分鐘，其後一次補充提問，限時一分鐘。

| 議程一： | 通過上次會議記錄 |
| --- | --- |

- 上次會議記錄無須修訂，獲得通過。

| 議程二： | 綠色力量綠化市區計劃 — 洗衣街及惠安街綠化工程 (油尖旺地區設施管理委員會第52/2009號文件) |
| --- | --- |

- 葉柏熙先生簡介文件。

- 關秀玲議員查詢花槽的擺放年期和保養安排。

- 葉柏熙先生回應時表示，文件所載的建議與上年綠色力量主導的社區綠化計劃相同。綠色力量會推行該計劃至2011年，包括保養和管理花槽。若區議會日後決定終止項目，綠色力量會負責移除花槽。

- 其他議員沒有意見，與會者通過文件載列的社區綠化建議。

- 鑑於市區重建局(“市建局”)代表尚未到席，陳少棠主席建議暫緩討論議程三，先行討論議程四，與會者同意安排。

| 議程四： | 康樂及文化事務署在油尖旺區舉辦的地區免費文娛節目及地區文化藝術活動匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第54/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎康文署高級經理(九龍文化事務)張荷芳女士和經理(九龍)市場推廣及地區活動何永基先生參與討論是項。

- 張荷芳女士簡介文件，議員備悉文件內容。

| 議程三： | 旺角街區活化計劃簡介 (油尖旺地區設施管理委員會第53/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎市建局工程及合約總經理潘信榮先生、市建局工程及合約經理李嘉俊先生和警務處旺角區總督察(行動)(2)何建文先生出席會議。

- 潘信榮先生以電腦簡報表簡介文件，並播放短片介紹旺角街區活化計劃。

- 黃舒明副主席希望市建局代表闡述市建局和規劃署在活化計劃中的分工。她表示，旺角區的街坊希望活化計劃能解決區內阻街、非法泊車和環境衞生等核心問題。她希望市建局能多發放資料，說明計劃可以如何解決上述問題，否則旺角區居民未必支持該計劃。此外，她查詢市建局未來的公眾諮詢程序。

- 陳偉強議員擔心落實活化計劃後，花園街可供市民使用的行人路面積會減少，因而人車爭路，易生危險。他查詢綠化設施的保養責任誰屬，擔心若綠化設施缺乏打理，環境反而會惡化，希望有關部門能加強清潔和管理綠化設施。他又反映有市民認為宣傳片中金魚街的掛魚裝飾流於俗氣，並不雅觀。

- 吳萬強議員表示活化計劃富有創意。他查詢現時各部門在花墟道、運動場道、園圃街、園藝街和洗衣街等地的街道管理安排，認為各部門應先着手解決該區的道路擠塞問題，嚴厲執法，使花墟的商戶知法守法，避免阻街，對行人和車輛造成不便。

- 高寶齡議員認為活化計劃應包括擴闊區內行人路，以解決人車爭路問題。她表示市建局應尋求地鋪業主的共識，改善行人路的擠塞情況，同時也要尋求地鋪經營者支持計劃。若市建局不先解決上述問題，活化計劃只是紙上談兵。侯永昌議員也有同感，認為各部門在落實活化計劃時，應就區內行人路和車路的闊度尋找平衡點，並著手研究路邊泊車問題。

- 許德亮議員支持活化計劃，但認為市建局在落實計劃前，應多與其他部門溝通，並注意推行計劃後的街道管治問題。

- 黃萬成議員歡迎活化計劃，但認為應平衡油尖旺區居民和他區市民/旅客之間的利益。他認為市建局可透過是次計劃，一併解決旺角區街道擠塞等社區問題。

- 關秀玲議員擔心商戶未能配合擬議中特色街道的主題。

- 陳文佑議員希望市建局能與規劃署配合，在活化計劃中加入水渠道埃克森油站綠化項目。他續稱，波鞋街一帶道路缺乏綠化空間，活化計劃或會收窄現時的道路，使人車爭路的情況惡化。

- 仇振輝議員支持活化計劃，希望市建局能與執法部門積極配合。

- 蔡少峰議員希望市建局參考過往大同新邨的綠化經驗，多注意綠化和美化設施日後的管理。他並關注各主題特色街道的連貫性。

- 何建文先生認為活化計劃是新契機，警方會配合活化計劃的發展，與各有關執法部門定出清晰的分工，這將有助促使各商戶守法。另外，他又以花墟一帶商戶違例佔用行人路的問題為例，指現時要改善情況，各執法部門便要投入大量人手及資源，事倍功半。他又表示，各執法部門如能在活化計劃的規劃初期提出意見，將有助日後執法。

- 潘信榮先生回應謂，規劃署在2006至2009年曾研究如何改善旺角區的街道，而市建局是因應規劃署邀請，負責推行該研究計劃中部分改善工程，包括金魚街和水渠道改善項目。市建局並非首次進行街區活化計劃，他認為要成功達致活化目標和解決地區交通擠塞問題，需要持份者互相配合。市建局會廣泛諮詢商戶，聽取他們的意見，而各部門亦可藉活化計劃的契機，尋求方法解決社區問題。他表示，街道的美化構想圖用以呈現日後旺角區街區的美化結果，有助展示活化計劃的目標，各方仍可就計劃的內容多提出意見。

- 有關綠化現時水渠道埃克油站用地的建議，潘信榮先生表示，市建局會把有關建議交工程顧問進行可行性研究。他續稱，市建局早前已向相關政府部門簡報活化計劃。至於議員關注商戶或未能配合特色街道主題一事，他指出市建局無權干涉商鋪出售何種類型的商品或服務，局方會就活化計劃諮詢區內的持份者，在取得共識後，才一併整合設計方案。

- 關於花墟的管理問題，盧巧慧女士表示，除警方派員到場執法外，食物環境衞生署(“食環署”)在去年9月亦開始在花墟加強執法。在需要時，油尖旺民政事務處(“民政處”)並會召開跨部門會議，處理有關問題。據她了解，食環署人員每日到花墟巡查兩次，如發現商戶違法佔用路面，即會發出口頭警告或告票。

- 楊子熙議員指出，花墟店鋪佔用路面情況嚴重，阻礙行人和車輛出入，他希望當局把握活化計劃的機遇，整頓該地點的通道阻塞問題。關於金魚街的泊車問題，他反映有商戶希望市建局保留該處的泊車位，以便卸貨。

- 侯永昌議員希望當局研究擴闊花墟一帶的行人路。

- 黃舒明副主席欲了解市建局就活化計劃進行公眾諮詢的時間表和步驟，並希望當局研究計劃對日後設立旺角交通交滙中心會否有影響。

- 陳偉強議員希望市建局廣泛諮詢市民對活化計劃的意見，以免弄巧反拙。

- 鍾港武議員支持活化計劃，但希望市建局深入研究計劃對社區的影響，並期望受影響街道的當區議員多表達意見。

- 吳萬強議員認為在落實活化計劃前，各部門亦要積極改善旺角區交通問題。

- 陳文佑議員認為發展行人專用區是世界趨勢，惟各部門要注意行人專區的管理問題。此外，他希望市建局承諾美化水渠道埃克森油站用地。

- 梁偉權議員認為現時旺角核心購物區為附近街道帶來交通問題，要活化社區，先要改善購物區附近的環境和交通。他希望各部門就旺角區的發展有長遠和深層次的規劃。

- 廖偉城先生表示，康文署的工作包括保養轄下場地和路邊固有的綠化設施，土木工程拓展署(“拓展署”)則負責保養綠化總綱圖計劃中的設施，為期至2013年，而食環署將負責有關設施的清潔工作。鑑於活化計劃處尚在初步階段，綠化設施的保養責任誰屬仍待確定，康文署會繼續在活化計劃一事上與市建局配合。

- 潘信榮先生認同金魚街有泊車位的需求，市建局會積極與運輸署研究如何解決該處雙線泊車的問題。關於擴闊花墟行人路的建議，市建局會進行研究，惟道路需有足夠空間讓消防車通過。他表示，活化計劃仍在初步階段，諮詢時間表和程序尚待商討，歡迎區議會就諮詢方法提出建議。

- 關於設立行人專用區的建議，潘信榮先生澄清，文件從沒提及成立行人專區，但市建局對各項建議持開放態度。在綠化水渠道埃克森油站方面，他強調規劃署只負責訂定土地用途，惟市建局會把有關建議交工程顧問作可行性研究。活化計劃初步訂於2011年展開，在此期間，各持份者可就計劃的設計發表意見。他承諾市建局日後會就活化計劃的內容諮詢區議會。

- 陳少棠主席建議市建局安排持份者實地到場視察。

- 其他議員沒有意見，陳少棠主席宣布結束是項討論。

| 議程五： | 康樂及文化事務署油尖旺區公共圖書館於2009年6月至7月舉辦的推廣活動及使用概況匯報暨 2009年10月至11月舉辦的推廣活動計劃 (油尖旺地區設施管理委員會第55/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎康文署圖書館高級館長(油尖旺區)朱李美歡女士和圖書館館長(花園街公共圖書館)何青賢女士出席會議。他表示，有關油蔴地和大角咀公共圖書館在2009年9月的推廣活動補充資料(附件一)已放在桌上，供各議員參閱。

- 朱李美歡女士簡介文件，議員備悉文件內容。

| 議程六： | 康樂及文化事務署於2008至2011年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第56/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎康文署油尖旺區康樂事務經理廖偉城先生、油尖旺區副康樂事務經理(分區支援)關仲偉先生及油尖旺區助理康樂事務經理(分區支援)李麗嫦女士出席會議。

- 關仲偉先生簡介文件。

- 陳偉強議員建議康文署於日後會議以電腦簡報表簡介小型工程進度報告。關仲偉先生備悉有關建議。

| 議程七： | 2009至2010年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告(截至2009年8月31日) (油尖旺地區設施管理委員會第57/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席介紹參與討論的政府部門和合約工程顧問代表：

| (i) | 民政事務總署(“民政總署”)工程師張子華先生、高級工程督察(九龍)李耀英先生及建築師陳麗娟女士； |
| --- | --- |
| (ii) | 地政總署高級產業測量師/九龍中區高倩倫女士、產業測量師/旺角陳婉薇女士； |
| (iii) | 馬梁建築師事務所(香港)有限公司高級建築師周吳婉貞女士、建築師助理梁樂基先生；以及 |
| (iv) | 杜志成父子有限公司工程測量師梁炳怡先生。 |

- 廖淑華女士簡介文件。

|  | (一) | 鐵樹街休憩處改善工程 |
| --- | --- | --- |
|  | (二) | 旺角行人專用區增設閉路電視工程 |

- 議員備悉文件內容。

|  | (三) | 綠化及美化工程項目 |
| --- | --- | --- |

- 地區設施管理委員會(“委員會”)早前已通過撥款150萬元進行上述工程。鑑於有關款項將告用罄和部分工程造價上升，與會者通過增撥50萬元施工。

|  | (四) | 緬甸臺斜坡美化工程 |
| --- | --- | --- |

- 關秀玲議員認為緬甸臺新鋪的地磚式樣單調，顏色未能配合斜坡美化工程，而且鋪設不鞏固，要求改善。

- 若資源許可，陳少棠主席建議路政署採用新款的大型地磚重鋪該路段，以便配合整項工程的設計。

|  | (五) | 設立廟街地標 |
| --- | --- | --- |

- 梁樂基先生以電腦簡報表簡介工程最新進度。

- 陳少棠主席要求合約顧問公開全部目標詳情。

- 陳麗娟女士補充，由於工程合約尚未正式批出，根據《物料供應及採購規例》，她不便在委員會中透露標價詳情。

- 葉傲冬議員不滿在不公開全部標價的情況下，仍要求委員會通過追加撥款。關秀玲議員、鍾港武議員、林浩揚議員、侯永昌議員和陳文佑議員也有同感。陳文佑議員指出，民政總署要求法團在會議中公開投標資料，以示公正，工程合約顧問現時的做法或會造成不良先例。

- 陳少棠主席希望工程合約顧問公開全部標書內容，包括投標公司的背景及其標價。

- 許德亮議員希望把這項工程簡報不足之處記錄在案，以便日後民政總署或區議會在選擇工程合約顧問時參考。

- 陳麗娟女士強調，根據《物料供應及採購規則》，在工程合約批出之前，不宜向第三方透露所收到標書的工程標價。

- 陳少棠主席建議工程合約顧問重新製作電腦簡報表，並向委員會詳細報告所收到標書的內容。

- 楊子熙議員指出，既然要求委員會增撥工程撥款，工程合約顧問理應公開所有標書的資料，而有利益衝突的區議員須即時申報利益。

- 葉傲冬議員希望工程合約顧問盡快公開標書資料，供委員會審批，以免延誤工程進度。

- 林浩揚議員欲了解民政總署處理工程標書的規則和指引。

- 廖淑華女士表示，民政總署工程組和工程合約顧問現正處理合約和投標事宜。她重申，民政處須根據政府的《物料供應及採購規則》進行招標的有關工作，招標程序需要保密，在未正式批出工程合約前，不能向外公開，而該等規則為政府各部門通用，並非民政總署特設。她續稱，根據民政總署的指引，委員會的角色是負責蒐集合地區民意，並審視有關工程計劃的合理性和有關落實安排，包括工程建議的撥款上限等工作，採購程序則由政府部門處理。

- 仇振輝議員指出，《物料供應及採購規則》為政府內部指引，與業主立案法團需遵守的指引不同，委員會若認為不應追加撥款，可維持工程撥款甚或擱置建議。他希望委員會根據委員會的職權範圍討論工程項目。

- 陳文佑議員希望公帑運用得宜，他要求工程合約顧問提供更多資料，以便委員會能作正確決定。

- 楊子熙議員認為工程合約顧問的簡報令人誤會委員會有權揀選標書，惟揀選標書不屬委員會的職權範圍，他建議對此制度有意見的議員聯署文件，在其他會議上討論這問題。陳少棠主席也有同感，他指出若議員不滿現行制度而否決繼續進行是項工程，或會影響委員會將來運作。

- 黃萬成議員指出，工程合約顧問已初步揀選符合的標書，惟因工程報價高於委員會早前批出的工程撥款，故委員會需考慮追加撥款。他補充關愛社群工作小組也曾遇過類似的問題。他表示市民期待廟街牌樓早日建成，建議委員會考慮通過追加撥款。

- 陳偉強議員對工程合約顧問只透露所揀選標書報價的做法表示費解。為免市民質疑委員會的決定，他認為顧問公司應公開其他標書的報價。

- 陳麗娟女士澄清，電腦簡報表內的所揀選標價實為整項工程估價，包括工程合約顧問的顧問費和聘請工程監工的支出等。根據政府內部採購程序，鑑於批出工程合約涉及利益問題，所有標書的內容只由負責的政府部門和工程合約顧問處理，而有關人士須申報利益。工程合約顧問在評核各標書後，會向民政總署提交報告，以待決定向哪間公司批出合約。

- 葉柏熙先生補充，若委員會最終反對增加工程撥款，民政總署需要就工程重新招標。

- 陳少棠主席謂，現時工程估價高於早前的估計(251萬元)，故委員會需考慮是否增加撥款。

- 梁炳怡先生表示，若不公開所揀選標書的報價，委員會或未能了解應增撥的款額。他補充，就工程估價時，正值金融海嘯，故工料價格較低，惟現時工程價格已回升。此外，承建商須投放資源興建工程計劃中的公眾安全設施和擴闊行人通道，工程亦涉及改善行人路排水系統，致令造價上升。

- 孔昭華議員認為工程合約顧問應在工程設計初期更準確為工程估價。

- 蔡少峰議員希望工程合約顧問交代其他標書的大約標價。

- 梁偉權議員認為工程價格在金融海嘯後回升，屬合理現象。他表示，若委員會否決追加工程撥款，所引用的原因不應涉及議員對招標程序和政府內部採購指引不滿。

- 高寶齡議員認為現階段議員不應質疑政府內部的採購程序。她建議油尖旺民政事務專員(“民政專員”)和區議會正副主席把議員對現行採購規則的意見提交民政總署考慮。若委員會否決追加撥款，她欲了解重新招標的程序和預計結果。葉傲冬議員也有相同疑問。

- 郭黃穎琦女士歡迎各議員的意見。她表示，過往由民政處統領各項地區工程，惟現時區議會已擴大職能，議員在整合地區意見後，可向區議會提出小型工程建議，而民政處將根據政府程序予以跟進。有關是項地標工程，委員會可因應現時的最新工程估價，決定是否通過追加撥款。

- 有關重新招標的時間表，陳麗娟女士補充，根據合約顧問之前由發出文件通知各承建商至最後審核標書結果所需的時間，需時約兩個月，或未能趕及在下次會議向委員匯報重新招標結果。

- 葉柏熙先生補充，是次招標已邀請所有在民政總署認可承辦商名冊上的工程承建商提交報價，重新招標的結果恐怕與是次招標一樣。

- 許德亮議員認為區議員應有權審核和揀選地區小型工程標書。

- 黃萬成議員表示，在聽取民政總署和民政處代表簡述工程招標程序後，他支持增加工程撥款，讓工程盡快展開。侯永昌議員也有同感，他認為金融海嘯後工程價格回升，若重新招標，工程報價亦會上漲。

- 陳文佑議員對工程合約顧問未能準確為工程估價表示失望。

- 孔昭華議員建議，若工程合約顧問未能準確計算工程估價，應相應調整其顧問費。

- 陳偉強議員希望區議會徹查工程合約顧問低估工程造價的原因，追究責任，並欲知工程合約顧問的合約年期。

- 葉傲冬議員認為工程合約顧問的簡報表現並不理想。他表示當區市民希望地標工程能盡快展開，請委員會考慮通過追加撥款，至於工程合約顧問的表現，可留待日後在適當的會議中討論。

- 陳麗娟女士補充，工程合約顧問的合約將於2010年4月屆滿。若委員會不滿工程合約顧問在某工程項目上的表現，可終止由其繼續跟進該項目。至於顧問費，會是總工程開支的約15%。

- 梁炳怡先生表示，其他部分標書的標價合乎早前工程估價，惟有關公司未能提交足夠的資料。他續稱，所收到的標書平均標價約290多萬元。

- 梁偉權議員欲了解油尖旺區工程撥款是否足以應付追加撥款，以及追加撥款會否對其他工程的進度有影響。

- 陳少棠主席表示，區議會有足夠資源應付追加的撥款，撥款後亦不會影響其他工程的進度。

- 陳偉強議員對工程合約顧問未能清楚交代錯估工程造價的原因表示強烈不滿。

- 鑑於與會者未能就工程建議的未來方向達成共識，陳少棠主席提出休會3分鐘，與會者同意安排。

- 休會完畢，委員就是否追加撥款投票，以10票贊成、8票棄權通過增撥57萬元，以進行是項工程項目。

|  | (六) | 更換油尖旺區議會告示板工程 |
| --- | --- | --- |

- 議員備悉文件內容，並同意刪除此項目。

(侯永昌議員、許德亮議員和仇振輝議員於下午5時45分退席。)

|  | (七) | 在海泓道加設休憩座椅 |
| --- | --- | --- |

- 陳偉強議員表示，工程建議在一年前提出，惟現時仍有座椅尚未安裝完成，他對工程分兩期進行的做法表示費解。他查詢餘下4張座椅的安放位置，並希望民政處就工程建議的最新進展與議員保持緊密聯絡。

- 葉柏熙先生回應謂，由於海泓道及海庭道交界屬於香港鐵路有限公司(“港鐵公司”)的地界保護範圍，因應路政署的要求，工程需分兩期進行，有關安排已於7月的會議上向委員會報告。現時第一期工程已經完成，至於餘下4張座椅，需取得特別掘路許可證，才可施工，現時仍待路政署批出掘路證，預計可於年內完工。該等座椅的擬議位置圖在2009年年初已送交各議員辦事處作參考之用。

- 鍾港武議員期望路政署盡快批出掘路證，以便民政處早日展開工程。

- 陳偉強議員欲了解路政署未能批出掘路證的原因，他希望民政處積極跟進此事。

- 李耀英先生回應謂，路政署正更新處理掘路證申請的電腦系統，新系統與各部門配合需時，故需要一段時間審批掘路證申請。

(黃萬成議員、蔡少峰議員和吳萬強議員於下午5時50分退席。)

|  | (八) | 梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的機電裝置及空調系統更換及改善工程 |
| --- | --- | --- |
|  | (九) | 梁顯利油麻地社區中心公用地方翻新及燈光改善工程 |
|  | (十) | 梁顯利油麻地社區中心有蓋操場翻新及加設閘門工程 |
|  | (十一) | 梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂音響及視象系統改善工程 |

- 議員備悉文件內容。

|  | (十二) | 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程 |
| --- | --- | --- |

- 高倩倫女士表示，地政總署早前已委託建築公司清拆上址的剩餘建築物，並請顧問公司再進行一次污染評估，報告結果顯示，撥地範圍內的土地未受污染。至於撥地範圍外的地底油缸，地政總署正尋求其他專業部門協助，了解移除地底油缸的工程估價和步驟，以便預留足夠資源和擬定合適的工程方案。地政總署會繼續配合水渠道項目的發展。

- 梁樂基先生以電腦簡報表簡介工程進展。

- 陳少棠主席憶及在過往會議，委員會建議採用外型肥腴的金魚設計，惟現時工程合約顧問的設計或未能達到委員會的要求。陳文佑議員和黃舒明議員也有同感。黃舒明議員欲了解地政總署清理地底油缸和地標工程的施工時間表。她建議工程合約顧問綜合委員會的建議，提供數個符合預算的地標設計，供議員選擇。

- 高倩倫女士回應謂，環保署已於本年9月14日接納該地點的污染評估報告。

- 葉柏熙先生補充，工程合約顧問提交的地標設計為初步建議，委員會可另外提供意見。

(關秀玲議員於下午6時05分退席。)

- 陳少棠主席建議工程合約顧問在會議前邀請有興趣的議員就地標設計提供意見，以提高會議效率。高寶齡議員也有同感，她希望工程能盡快落實推行。

- 陳偉強議員對工程合約顧問未有聽取委員會的建議進行地標設計，表示強烈不滿。

- 葉柏熙先生指出，鑑於拓展署因綠化合約到期而未能美化休憩處隔鄰的康文署用地，經康文署同意，委員會可考慮通過把該小塊土地納入工程範圍，並鋪上地磚，以配合休憩處的設計和防止非法泊車。

- 廖偉城先生補充，現時在該地點放置植物的目的是防止非法泊車，若把該幅土地納入工程範圍，可一併美化該地點。

- 與會者同意上述安排。

- 鍾港武議員建議工程合約顧問在下次會議前提供數個設計方案交當區議員或有興趣議員考慮，以提高議事效率。此外，他希望工程合約顧問能作出更準確的報價。

- 陳少棠主席總結時表示，為省卻時間和提高效率，委員會希望工程合約顧問在短時間內提供數個符合工程預算的地標設計，先讓有興趣的議員參閱，以免待兩個月後下一次會議時才提交全體議員審閱。

|  | (十三) | 於海泓道小巴站增設避雨亭工程 |
| --- | --- | --- |

- 張子華先生表示，民政總署工程組(“工程組”)正向路政署申請掘路證，預計在今年12月才取得掘路證施工，另外工程組正着手設計避雨亭的外形。整項工程預計需時2至3個月完成。

- 陳偉強議員對路政署遲遲未能批出掘路證感到不滿，希望民政處積極跟進。

- 孔昭華議員指出，尖沙咀一帶經常掘路，影響市民，他希望路政署統籌掘路工程，安排分時段施工，以減少對市民的影響。

(陳文佑議員於下午6時20分退席。)

|  | (十四) | 於通菜街(女人街)興建地標 |
| --- | --- | --- |

- 梁偉權議員希望約同政府部門代表和工程合約顧問實地視察，物色設立地標的適當地點。高寶齡議員亦表贊同，她建議一併約同當區商戶代表進行實地視察。

- 葉柏熙先生表示，鑑於市建局計劃在女人街展開活化工程，民政處亦已知會市建局有關的工程建議。

- 鍾港武議員期望盡快進行實地視察，並表示地標可採用牌樓以外的設計。

|  | (十五) | 於大角咀中匯街中星樓及中耀樓之間馬路設立休憩處(項目編號DMW052) |
| --- | --- | --- |

- 鍾港武議員希望政府部門研究加建樓梯，直達深旺道，以方便居民。

- 葉柏熙先生回應謂，民政處曾就議員的意見諮詢路政署和運輸署，惟因工程或要移除路旁的圍欄，增加交通意外風險，兩署對工程建議均有保留。民政處稍後會約同議員及有關部門到現場視察，物色其他可行方案。

|  | (十六) | 於海輝道小巴站增建避雨亭工程 |
| --- | --- | --- |

- 廖淑華女士表示，民政處已就有關工程建議諮詢政府部門及公共機構的意見，發現小巴站地下有不少公共設管道，增加工程的複雜性。她請委員會考慮擱置有關建議。

- 林浩揚議員對未能展開工程感可惜，希望民政處能向有關部門或機構反映是項工程建議，並提供當區的地界資料。

- 葉柏熙先生表示，該小巴站附近設有九龍巴士公司(“九巴”)車站，民政處會向九巴反映工程建議，若九巴日後落實在該巴士站設立避雨亭，可考慮把避雨亭伸延至小巴站。

- 其他議員沒有意見。與會者備悉文件所載的工程進度和撥款安排，以及油尖旺地區小型工程截至2009年8月31日的開支結算表。

| (會後補註︰ | 上述議項的工程電腦簡報表詳見附件二。) |
| --- | --- |

| 議程八： | 康樂及文化事務署於2009年7月至11月份在油尖旺區內舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第58/2009號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

- 陳偉強議員查詢櫻桃街公園公廁暫停供水的時期和細節。

- 梁偉權議員查詢聯運街休憩處大樹的保養情況。

- 關於櫻桃街公園公廁的供水情況，關仲偉先生回應謂，公園將於10月中進行地下渠務工程，為期約半個月，屆時洗手間將會暫停開放，康文署會在在場地內放置臨時洗手間供市民使用。

- 關於聯運街公園的大樹保養工作，廖偉城先生表示，該大樹是古樹名目冊中的古樹，編號YTM103，康文署早前已把該樹的氣根引到附近斜坡，使氣根變成樹木的支撐根。康文署亦已聯絡建築署製作支撐架，支撐架的初步設計已於早前交油尖旺社區建設委員會討論，惟技術細節問題尚待解決，故暫時未有工程時間表。康文署會繼續聯同樹木專家跟進區內樹木的健康情況，根據專家今年7月的報告，聯運街大樹的健康情況良好。

| 議程九： | 康樂及文化事務署於2009/10年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目撥款申請 (油尖旺地區設施管理委員會第59/2009號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

- 梁偉權議員表示，特區政府早前投放大量資源改善九龍公園游泳池的設施，以應付舉辦東亞運動會的需要，他不明白為何康文署仍要求區議會撥款改善該場地的計分及計時系統。此外，他希望油麻地配水庫休憩花園更換避雨亭工程的選色能配合附近環境，而避雨亭的大小亦必須足以遮擋雨水。

- 陳偉強議員查詢九龍公園遊泳池翻新工程費用偏高的原因。

- 林浩揚議員希望康文署代表闡釋油尖旺寵物公園地面改善工程的作用。

- 廖偉城先生回應謂，早前政府斥資翻新九龍公園泳池，主要是翻新泳池的直接配套設施，包括更新泳池的過濾和消毒系統，但不包括更新泳池的計分及計時系統。鑑於過往曾有意見反映該泳池的計時系統反應過慢，是次工程將包括更新該系統，但現時未能提供工程價格資料。

- 關於油尖旺寵物公園地面改善工程，廖偉城先生說公園內的寵物自由活動區以真草覆蓋，寵物便溺後較難清理，真草亦較易滋生蚊蟲，故康文署建議以混凝土覆蓋場地內的草坪。

- 關仲偉先生續以電腦簡報表簡介配水庫休憩花園更換避雨亭工程(附件三)並於席間傳閱避雨亭的建築物料供委員參考。

- 其他議員沒有意見。委員會原則上通過文件所載的11項工程建議，並通過增撥20萬進行油麻地配水庫休憩花園工程。

(梁偉權議員於下午6時45分退席。)

| 議程十： | 建議民政處改善借用社區會堂程序安排 (油尖旺地區設施管理委員會第60/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎民政處總務秘書李婉盈女士列席會議。他表示民政處的書面回應(附件四)已置於桌上，供議員參閱。

- 孔昭華議員補充，文件中的建議早前已交民族事務工作小組討論，他希望委員會能考慮有關建議。

- 陳偉強議員欲知區內少數族裔一年內節慶的數目。他認為若委員會通過優先安排少數族裔在節慶時的場地申請，或會造成先例，使其他有宗教或特別背景的組織也要求作出類似的安排，造成混亂。此外，委員會亦要有明確理由向公眾說明讓少數族裔優先申請會堂設施的原因。

- 孔昭華議員表示，委員會原則上支持種族共融的概念，惟他明白若為少數族裔在節慶時申請場地作特別安排，其他團體也會爭相傚法。他贊同維持現時的做法，倘少數族裔提出特別申請，委員會將因應每宗申請的情況逐一審批。

- 楊子熙議員補充，少數族裔在申請場地時感到不公，其實是語言障礙和溝通問題所致。他希望民政處能注意這問題，為場地申請者提供更多資訊。

- 其他議員沒有意見，現行的訂場守則維持不變。

| 議程十一： | 要求對借用梁顯利社區中心人士提供一站式服務 (油尖旺地區設施管理委員會第61/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席說，民政處的書面回應(附件五)已置於桌上，供議員參閱。

- 楊子熙議員補充，梁顯利油麻地社區中心(“梁顯利社區中心”)使用率高，他建議研究在該中心的化裝間和走廊加設擴音設備，以便工作人員和等待出場的演出者知悉舞台的最新情況。孔昭華議員也有同感。

- 黃舒明議員表示，現時有關團體如要使用禮堂的音響設備，需要由合資格人士操控，她建議處方聘請合資格的音響技術人員長駐梁顯利社區中心，為場地使用者控制音響系統。此外，她建議民政處舉辦課程，教導有需要的市民如何正確使用場地內的音響設備。孔昭華議員贊成此項建議，認為能善用場內的音響設施。

- 廖淑華女士表示，場規規定需要合資格人士操控禮堂的音響設備，民政處沒有資源舉辦課程，而且舉辦課程亦未能解決問題。早前購置專業音響設施的原因，是為專業文化表演團體提供良好設備，如容許不合資格的人士使用該等設備，或會損毀設備。

- 楊子熙議員查詢是否有合資格音響操作人員名單，讓有需要的團體聯絡和聘用他們操作場內音響設備。

- 陳偉強議員指出，鑑於區內團體或未有資源另聘音響操作人員，為讓訂場團體可使用場內音響設施，在資源許可的情況下，民政處或需考慮另外購買一套較易操作的音響設備。他也建議民政處與其他地區的民政事務處共同斥資聘用合資格音響操作員，協助團體使用社區設施的室內音響設備。

- 廖淑華女士表示，會把委員的有關建議提交民政總署考慮。

- 其他議員沒有意見。與會者原則上通過文件中加設擴音設備的建議。

| (會後補註︰ | 民政處就上述建議的書面回應載列於附件六。) |
| --- | --- |

| 議程十二： | 要求盡快完成鐵樹街休憩處工程及改善工程設施 (油尖旺地區設施管理委員會第62/2009號文件) |
| --- | --- |

- 林浩揚議員指出，有關工程規模不算龐大，惟工程進度緩慢，他希望工程組交代原因。

- 葉柏熙先生補充，第一期工程已完成並開放予市民使用，第二期工程亦已展開。

- 張子華先生表示，工程組一直關注工程的進度，在上次會議後，工程組每星期均與工程承辦商聯絡，並發出警告信，指出工程進度落後於原先計劃。工程組有既定機制處理和評核工程承辦商的表現，有需要時會把承辦商降級甚或除名，將影響其日後成功投得政府工程的機會。他指出，第一期工程進度落後，是因為未及訂製所需的鐵器和地磚，惟第二期工程沿用已訂製的物料，故工程進度應有改善，預計可在年底竣工。

- 陳偉強議員查詢工程合約的延遲完工罰則，並詢問減少場內座椅數目的原因。

- 張子華先生回應謂，若承建商未能在指定日期前完成工程，合約訂明工程組可每日扣取工程費用的0.25%，作為罰款。

- 有關場內座椅減少的原因，葉柏熙先生回應時表示，因應增加綠化空間及採光度所需，早前委員會會議文件中已向委員報告減少座位的安排。他續稱，為了在場內闢出位置加裝照明燈光和在座椅上加裝避雨設施，承建商需減少部分座椅。因應工程的施工情況，若有足夠空間，承建商會儘量增加場內座椅數目。

- 林浩揚議員希望工程組嚴格執行合約中的罰則，並認真考慮該承建商的評級。此外，他希望場內有足夠座位供市民使用。

| 議程十三： | 關注九龍公園足球場側榕樹王最新情況 (油尖旺地區設施管理委員會第63/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件七)已置於桌上，供議員參閱。

- 廖偉城先生以電腦簡報表(附件八)簡介榕樹王的最新情況。

- 陳少棠主席建議在九龍公園足球場看台加設上蓋，可免市民在觀看球賽時免受日曬雨淋之苦，同時保障市民的安全。他也建議康文署在榕樹王所在的土地內加入蚯蚓，以助樹木生長。

- 孔昭華議員建議，若榕樹王的健康情況良好，可開放看台，讓市民入內觀賞球賽。

- 廖偉城先生回應時表示，康文署曾考慮在看台上加設上蓋，惟看台本為一幅護土牆，球場的底部是防空洞，故球場結構未能承托上蓋的重量。關於開放看台的建議，鑑於榕樹王的氣根伸展到看台部分，雖然現時已有支架承托樹身，但為免發生意外，有關的看台位置仍會以鐵網圍起。

| 議程十四： | 關注花園街/油麻地圖書館自修室的使用情況及要求康文署盡快在大角咀市政大廈設置自修室 (油尖旺地區設施管理委員會第64/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件九)已置於桌上，供議員參閱。

- 廖偉城先生表示，大角咀體育館設有會議室，惟該會議室已有其他用途，故康文署暫不考慮闢出作自修室之用。至於會議室旁的兒童遊戲室和活動室，由於市民輪候設施和兒童嬉戲時難免發出聲浪，故亦不宜改作自修室。

- 葉傲冬議員建議有關部門考慮把區內街市空置鋪位改建為自修室。

- 林浩揚議員指出，區內自修室設施供不應求。他建議康文署考慮把體育館的乒乓球室或空置辦公室改為自修室。

- 鍾港武議員表示，過往大角咀區曾有自修室設施，惟近年因大角咀公共園書館遷到大角咀市政大廈而取消。他促請有關部門在大角咀區(尤其在公開考試時段)設置自修室。

- 陳偉強議員指出，大角咀市政大廈的舞蹈室和健身室使用率偏低，可考慮改作自修室。他認為政府部門應有更好的規劃，為區內居民提供自修室設施。

- 有關康文署轄下體育館的場地使用率，廖偉城先生表示，體育館主場館在繁忙時間的使用率約為90%，大角咀體育館健身室設施的使用率亦不斷提高，而乒乓球室和活動室的使用率則分別約為60%和80%。康文署曾嘗試於考試季節在界限街體育館大堂放置桌椅，供學生使用，惟使用率偏低。他指出，根據附件九，區內自修室的使用量仍未飽和。

- 陳少棠主席建議油尖旺區校長會鼓勵區內學校提供課室作自修室用途。孔昭華議員和陳偉強議員亦表贊同，惟陳偉強議員認為除非學校開放這類自修室予他校學生使用，否則大角咀區仍需要一個社區自修室，以應付社區需要。

| 議程十五： | 海泓道加建座椅 (油尖旺地區設施管理委員會第65/2009號文件) |
| --- | --- |

- 委員會早前已原則上通過文件所載的工程建議，惟現時民政處仍未取得掘路證，未可施工。陳偉強議員希望民政處能盡快展開工程，並研究在有關路段另加入2張座椅的可行性。其他與會者亦表贊同。

| 議程十六： | 關注九龍公園泳池天花隔音板墮下事件 (油尖旺地區設施管理委員會第66/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件十)已置於桌上，供議員參閱。

- 孔昭華議員希望康文署能汲取教訓，日後在封池期間一併處理場內的工程。

- 陳偉強議員不滿天花隔音板墮下事件一再發生，他認為康文署應封閉泳池，一倂完成全部天花板工程。

- 廖偉城先生回應謂，據資料顯示，於本年8月19日下午接獲一名女泳客報告指在九龍公園游泳池主池約2.5米水深位置的池底發現一片約6吋長、1吋闊鋁片。經調查後，相信該鋁片是早上工作人員於夜間工作時不小心掉下的。由此該鋁片顏色與池底磚相若，故並未有即時察覺及撈走，但承認事故嚴重。

| 議程十七： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 餘無別事，會議於下午8時結束。下次會議將在2009年11月12日(星期四)下午2時30分舉行。

油尖旺區議會秘書處

2009年9月