2008至2011年度油尖旺區議會

地區設施管理委員會

第四次會議記錄

日期︰2008年7月10日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

陳少棠先生

副主席

黃舒明女士

區議員

| 鍾港武先生 | 侯永昌先生, MH | 黃萬成先生 |
| --- | --- | --- |
| 梁偉權先生, JP | 許德亮先生 | 吳萬強先生, MH |
| 陳文佑先生 | 孔昭華先生 | 楊子熙先生 |
| 陳偉強先生 | 高寶齡女士, MH, JP |  |
| 蔡少峰先生 | 關秀玲女士 |  |
| 仇振輝先生, BBS, JP | 林浩揚先生 |  |

政府部門代表

| 馮品聰先生 | 署理油尖旺民政事務專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 葉柏熙先生 | 油尖旺民政事務處 署理高級行政主任(地區管理) | 民政事務總署 |
| 霍李湘玲女士 | 總康樂事務經理(香港西) | 康樂及文化事務署 |
| 朱李美歡女士 | 圖書館高級館長(油尖旺區) | 康樂及文化事務署 |
| 吳碧儀女士 | 署理總經理(港九文化事務) | 康樂及文化事務署 |
| 廖偉城先生 | 油尖旺區康樂事務經理 | 康樂及文化事務署 |
| 李麗嫦女士 | 署理油尖旺區副康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |

列席者：

| 何青賢女士 | 圖書館館長 (花園街公共圖書館) | 康樂及文化事務署 |
| --- | --- | --- |
| 李耀英先生 | 高級工程督察(九龍) | 民政事務總署 |
| 邱振輝先生 | 工程督察(九龍)2 | 民政事務總署 |
| 陳麗娟女士 | 建築師(工程)4 | 民政事務總署 |
| 周吳婉貞女士 | 高級建築師 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 馮曉雯女士 | 建築師助理 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 黃智峰先生 | 建築師助理 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 李志強先生 | 建築工料測量師 | 杜志成父子有限公司 |
| 歐掌財先生 | 建築工料測量師 | 杜志成父子有限公司 |
| 何少蓮女士 | 高級行政主任(策劃事務)6 | 康樂及文化事務署 |
| 曾昭燁先生 | 行政主任(策劃事務)6 | 康樂及文化事務署 |
| 李至忻女士 | 規劃助理/油尖旺 | 規劃署 |
| 林志明先生 | 鐵路發展組 高級產業測量師 | 地政總署 |
| 林世雄先生 | 鐵路拓展處高級工程師/ 廣深港高速(1) | 路政署 |
| 邱國鼎先生 | 工程師3/中九龍幹線 | 路政署 |
| 馮偉聰先生 | 一級統籌工程師 | 香港鐵路有限公司 |
| 陳霖生先生 | 項目傳訊經理 | 香港鐵路有限公司 |

秘書

| 彭志豪先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)4 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

缺席者：

| 郭黃穎琦女士, JP | 油尖旺民政事務專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 廖淑華女士 | 油尖旺民政事務處 高級行政主任(地區管理） | 民政事務總署 |
| 馮家寛先生 | 高級經理(九龍文化事務) | 康樂及文化事務署 |

開會詞

陳少棠主席歡迎各議員及政府部門代表出席會議，並表示會在討論有關議程時，逐一介紹其他政府部門代表。他續表示，油尖旺民政事務專員郭黃穎琦女士、高級行政主任（地區管理）廖淑華女士與康樂及文化事務署（下稱“康文署”）代表馮家寬先生因事未能出席會議，分別由署理民政事務專員馮品聰先生、署理高級行政主任（地區管理）葉柏熙先生及康文署署理總經理（港九文化事務）吳碧儀女士代替。

- 鑑於討論文件眾多，陳少棠主席請各位議員精簡發言，首次發言不超過3分鐘，其後一次補充提問不超過2分鐘。

| 議程一： | 通過上次會議記錄 |
| --- | --- |

陳少棠主席表示，秘書處收到一項修訂會議記錄的要求（附件一），現於會上提交該項修訂建議，以供省覽。會議記錄經修訂後獲得通過。

-----

- 鑑於工程顧問馬梁建築師事務所(香港)有限公司及杜志成父子有限公司的代表稍後須出席深水埗地區設施管理委員會會議，陳少棠主席建議先行討論議程九和議程十。與會者同意安排。

| 議程九： | 「緬甸臺興建休憩處」工程項目進度報告及最新建議安排 (油尖旺地區設施管理委員會第44/2008號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席介紹參與討論的代表：

| － | 民政事務總署高級工程督察(九龍)李耀英先生、工程督察(九龍)2邱振輝先生及建築師(工程)陳麗娟女士； |
| --- | --- |
| － | 馬梁建築師事務所(香港)有限公司高級建築師周吳婉貞女士、建築師助理馮曉雯女士和黃智峰先生； |
| － | 杜志成父子有限公司建築工料測量師李志強先生和歐掌財先生。 |

- 葉柏熙先生介紹文件。

- 馮曉雯女士以電腦簡報表簡介緬甸臺美化工程的設計。

- 關秀玲議員對消防處就緬甸臺興建休憩處的回應有保留，認為該處的垃圾和建築廢料也會阻礙消防車進出。她續表示，鑑於人們以手推車和竹籃運載建築廢料，把該處訂為交通禁區的做法不能解決問題。

- 高寶齡議員、吳萬強議員、楊子熙議員和孔昭華議員認為美化工程不能解決該處被非法佔用的問題。他們指出，緬甸臺廢物堆積，光是美化牆身不能解決問題。

- 仇振輝議員建議各部門先詳細考慮其他方案，以解決該處違例泊車和非法傾倒建築廢料等問題，及後再呈交委員會討論。

- 葉柏熙先生回應謂，在2008年5月26日的實地考察中，消防處已即場進行消防車運作測試，礙於該地點的樓宇高度，證實只有大型消防車的雲梯才能有效執行拯救工作。至於垃圾堆積的問題，各部門自上次會議後已加強執法，當中環境保護署曾進行突擊檢查和提出5次檢控。此外，油尖旺民政事務處（下稱“民政處”）的地區管理組也定期巡視該地點，如發現垃圾，會立刻通知有關部門處理。

- 葉柏熙先生續表示，基於該地點附近是一所垃圾站，故此容易令人誤以為可在該處傾倒垃圾。美化工程的主要作用就是帶出該處並不是合法棄置垃圾的地點，為附近居民提供更舒適的生活環境。此外，美化工程的另一目的是配合即將進行翻新的訊號山公園。鑑於該公園的入口不太明顯，往往為遊人所忽略。由於建議的美化工程包括建造一幅關於該公園的壁畫，將可加強宣傳效果。至於把該處訂為“前往此區不在此限”的禁區的做法有助防止大型密斗車傾倒建築廢料。與此同時，各部門亦已計劃在該處豎立指示牌，提醒市民不可隨處傾倒廢物。

- 關秀玲議員不贊成投放資源美化該地點。她認為，若各部門不發出清楚的信息，在美化工程完成後，市民仍會繼續在該處傾倒垃圾。

- 仇振輝議員建議在該處的大廈外牆放置攝錄機，而錄影帶則存放在附近大廈的管理處。如有需要，各部門可翻查影帶，藉此找出和檢控傾倒垃圾的人。

- 關於安裝攝錄機的建議，馮品聰先生補充表示要先諮詢各有關政府部門和緬甸臺附近的大廈，才可回覆委員會。他續建議下次會議可邀請相關政府部門，包括食物環境衞生署、環境保護署、香港警務處（油尖警區）、運輸署和消防處列席討論是項議程。

- 陳少棠主席總結謂，委員會支持把該地點先列為車輛禁區，並希望民政處代向運輸署轉達意見。與會者通過把有關緬甸臺的議題列為下次會議的續議事項。

- 其他議員沒有意見，陳少棠主席於是結束討論是項議程。

（林浩揚議員於下午3時到席。）

| 議程十： | 2008至2009年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告(截至2008年6月30日) (油尖旺地區設施管理委員會第45/2008號文件) |
| --- | --- |

- 葉柏熙先生簡介文件。

- 黃智峰先生以電腦簡報表簡介廟街地標的建議設計。

- 黃萬成議員查詢旺角道行人天橋奧運宣傳展板相片的來源。他續建議加入本地馬術運動員葉少康先生的比賽照片。鍾港武議員另建議加入代表油尖旺區的奧運聖火火炬手陳少棠議員的相片和過往區內舉辦關於奧運宣傳活動的照片。

- 關於海輝道興建休憩處的項目，林浩揚議員和高寶齡議員欲了解民政處向地政總署申請為期5年的臨時政府撥地的原因。

- 許德亮議員希望為豉油街工程項目訂下施工時間表，工程顧問亦應就工程設計諮詢當區區議員和市民。關於廟街地標的設計，他認為擬議的設計不夠“古色古香”，建議牌樓的設計加入廟宇的元素。

- 楊子熙議員建議顧問公司就廟街地標的設計諮詢當區居民和商鋪。他續查詢地標的位置為何由原先近佐敦道的地點遷至南京街。

- 葉柏熙先生回應解釋，佐敦道的地底鋪設很多喉管，而且擬議的位置接近商鋪，經民政事務總署工程組實地考察後，認為該地點不太合適興建大型牌樓，相對來說，南京街的位置比較適合，故建議更換興建地點。至於地標的設計，電腦簡報表的設計只屬初步建議，議員可就設計發表意見。

- 馮品聰先生補充謂，民政處日後可與工程顧問公司協商，並在進行實地視察前通知各位議員，讓議員可參與其事和提出意見。

- 關秀玲議員、鍾港武議員、高寶齡議員和侯永昌議員冀望廟街地標的設計能突顯廟街的特色。

- 鍾港武議員查詢製作奧運宣傳展板所需時間。

- 高寶齡議員和侯永昌議員支持在奧運站豎立永久地標，紀念2008年北京奧運會。

- 葉柏熙先生回應關於海輝道休憩處項目的查詢時解釋，海事處原計劃在該幅土地興建檢測中心，惟尚未有確實時間表，故民政處在徵得海事處的同意下，先向地政總署申請為期5年的臨時政府撥地，用以興建休憩處。有關的撥地年期屆滿後，民政處可按當時實際情況再向地政署申請延長使用期。

- 關於旺角道行人天橋的奧運展板，葉柏熙先生表示，鑑於馬會提供的相片審批需時，故民政處先向馬會借用相片，以趕及在奧運開幕前完成展板製作。他續表示，展板製作的招標工作已完成，預計集齊所有照片後可於兩星期內完成展板製作。

- 馮品聰先生補充謂，議員可提供任何不觸犯知識產權條例的相片供民政處考慮製作展板。民政處亦會在會後安排時間揀選展出的照片，有興趣的議員可自由參與。

| （會後補註︰ | 篩選照片的活動在2008年7月15日舉行。） |
| --- | --- |

- 鍾港武議員和陳少棠主席希望廟街地標能放在當眼位置，以吸引遊人。陳少棠主席建議，若廟街地標不能設在接近佐敦道的位置，工程組可考慮豎立子母牌樓，細小的子牌樓可放在近佐敦道的出口以吸引市民，而大型的牌樓則可放在南京街。

- 馮品聰先生表示，民政處可研究上述建議。

- 與會議員通過委任馬梁建築師事務所（香港）有限公司和杜志成父子有限公司為油尖旺區的合約工程顧問。

- 其他議員沒有意見，陳少棠主席於是宣布結束討論是項議程。

（陳文佑議員於下午3時45分到席。）

| 議程二： | 檢討小型工程計劃的撥款安排 (油尖旺地區設施管理委員會第43 /2008號文件) |
| --- | --- |

- 馮品聰先生簡介文件。他續表示，鑑於議員提呈的工程建議有部分已展開初步工作，他建議該等工程繼續進行。

- 陳少棠主席表示，鑑於地區設施管理委員會每兩個月舉行一次會議，而舉行日期未必在每年的3月和9月，因此他建議以每三次會議的會期為限，規定提呈工程建議的截止日期。

- 高寶齡議員贊成上述建議。

- 與會議員通過建議，地區設施管理委員會每年分兩批審議由議員提呈的工程建議。下次會議（2008年9月11日）將討論在該次會議提交文件的截止日期前收到的工程建議；第二批工程建議將於2009年3月份舉行的第八次會議審批，以該次會議截止收件的日期為準。

- 葉柏熙先生補充謂，由2008年4月1日至2008年6月30日，地區小型工程的實際開支為76萬元，而康文署和議員提呈的工程建議的預算則介乎800萬與900萬元之間。

- 其他議員沒有意見，陳少棠主席於是宣布結束討論是項議程。

| 議程三： | 康樂及文化事務署在油尖旺區舉辦的定期免費文娛節目及地區文化藝術活動匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第48/2008號文件) |
| --- | --- |

- 吳碧儀女士簡介文件。議員備悉文件內容。

| 議程四： | 康樂及文化事務署油尖旺區公共圖書館於2008年5月舉辦的推廣活動及使用概況匯報暨2008年8月至9月舉辦的推廣活動計劃 (油尖旺地區設施管理委員會第49/2008號文件) |
| --- | --- |

- 朱李美歡女士簡介文件。議員備悉文件內容。

（梁偉權議員於下午4時退席。）

| 議程五： | 康樂及文化事務署於2008年5月至9月份在油尖旺區內舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第50/2008號文件) |
| --- | --- |

- 廖偉城先生介紹文件。

- 吳萬強議員希望康文署分別列出參與“學校體育推廣計劃”的中、小學和特殊學校的數字。

- 陳文佑議員冀望康文署盡快展開洗衣街花園的翻新工作，以配合市民的需要。

- 鑑於市民可在7月至9月份免費使用部分文康設施，陳偉強議員查詢長者可否優先使用泳池。

- 關秀玲議員贊成把位於櫸樹街與櫻桃街交界、旺堤街與大全街交界及旺堤街與埃華街交界的休憩場地劃為全面禁煙。

- 鍾港武議員和高寶齡議員贊成分階段維修洗衣街花園。他們指出，關閉整個花園以便進行工程或會影響市民使用該場地。高寶齡議員認為施工期間要注意使用者的安全。

- 高寶齡議員續查詢市政局百週年紀念花園電視屏幕的造價。

- 關於免費租用文康設施的安排，陳少棠主席欲了解區內康文署轄下場地的使用率有沒有增加。

- 廖偉城先生回應吳萬強議員謂，康文署日後會提供參與「學校體育推廣計劃」的學校的詳細數據。關於康文署轄下場地在七、八及九月推行免費使用場地計劃期間的使用率，大部分設施均100%租出，其中85%由原租人使用。至於區內游泳池方面，基於公平的原則，長者沒有優先使用泳池的權利，惟康文署會安排座椅供長者或傷殘人士使用。

- 廖偉城先生續表示，暫時未能提供關於市政局百週年紀念花園電視屏幕造價的資料。該屏幕跟星光大道的電視屏幕相似，根據過往經驗，屏幕損壞的情況並不常見。

- 鑑於洗衣街花園人流眾多，陳文佑議員贊成分階段翻新場地。他續查詢區內足球場的租用情況，並希望康文署打擊黑市租場的情況。

- 廖偉城先生表示，康文署會分階段維修改善洗衣街花園，例如先更換場內部分地磚，並為緩跑徑內的地面髹漆。廖先生繼而引述文件中的數據作回應，界限街遊樂場和櫻桃街公園的人造草地足球場的使用率分別為80.0%和90.3%，康文署一直有跟進“炒賣”足球場訂場問題，而且會與警方保持聯絡。他表示，場地職員會先核對使用者的身分，確實為原租人後才會交出場地。康文署也會在硬地足球場採取相同措施。

- 仇振輝議員指出，鑑於遊樂場協會在年內封閉進行重建，場內的太極班會移師洗衣街花園。為免影響太極班的運作，他贊成分階段翻新洗衣街花園。

- 其他議員沒有意見，陳少棠主席於是結束討論是項議程。

| 議程六： | 康樂及文化事務署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排 (油尖旺地區設施管理委員會第51/2008號文件) |
| --- | --- |

- 霍李湘玲女士介紹文件。與會議員支持文件提出的建議。

- 陳少棠主席宣布結束討論是項議程。

| 議程七： | 康樂及文化事務署於2008/09年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第52/2008號文件) |
| --- | --- |

- 廖偉城先生以電腦簡報表介紹文件。

- 孔昭華議員建議於香港文化中心露天廣場的花床種植草叢，以減少日後的保養開支。

- 陳偉強議員指出，櫻桃街公園設施改善工程的施工期長達7個月，他擔心工程或會影響使用者。

- 陳少棠主席查詢在官涌體育館殘疾人士洗手間安裝緊急按鈕的造價。

- 廖偉城先生回應謂，鑑於香港文化中心為香港著名的遊客區，於該處花床種植草叢或會過於單調，康文署會安排栽種顯花灌木叢，其好處是不用經常更換，而且外型較美觀。

- 廖偉城先生續表示，櫻桃街公園改善工程會分階段進行，以減少對使用者的影響。關於殘疾人士洗手間的緊急按鈕，廖先生表示官涌體育館打算安裝兩個同類按鈕，造價合共22,000元。

- 陳文佑議員建議日後在這些洗手間安裝警鐘，以減少工程費用。

- 廖偉城先生回應謂，緊急按鈕是殘疾人士洗手間的標準裝置，其他場地也會作相同安排。

- 其他議員沒有意見，陳少棠主席於是宣布結束討論是項議程。

| 議程八： | 康樂及文化事務署於2008/09年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目撥款申請 (油尖旺地區設施管理委員會第61/2008號文件) |
| --- | --- |

- 廖偉城先生以電腦簡報表介紹文件。

- 黃舒明副主席建議於塘尾道兒童遊樂場加添上肢伸展器，並於場內的足健徑附近加設座椅，方便使用者穿著鞋履。

- 陳文佑議員希望綠化工程盡快展開，也希望康文署在該處多種顯花類植物，但對於塘尾道兒童遊樂場加設足健徑的意見有保留。

- 蔡少峰議員建議在海帆道與海輝道交界空地種植薰衣草，康文署亦可根據需要在場加設其他設施。

- 林浩揚議員查詢空置土地美化工程的造價是否包括日後的維修保養費用。他續建議康文署在場地加設小徑，讓市民可入內觀賞植物。

- 關於京士柏遊樂場的工程建議，楊子熙議員和鍾港武議員希望康文署留意避雨亭的設計，以免出現漏水的情況。鍾港武議員建議康文署就避雨亭的設計諮詢區議員。

- 鑑於坊間就足健徑對人體的影響有爭議，黃萬成議員建議康文署諮詢學者的意見，使市民可放心使用。

- 關於海帆道與海輝道交界空地的美化工程，廖偉城先生表示，場內會種植顯花類植物，惟薰衣草屬於季節性時花，故康文署暫不考慮種植薰衣草。他續表示，康文署現時先在該地點進行美化工程，暫時沒有計劃開放該地點讓市民進入。

- 至於塘尾道兒童遊樂場方面，廖偉城先生同意坊間對足健徑有不少討論，惟康文署已在有關設施旁加設清晰的指示牌，介紹設施的使用方法。他歡迎各位議員就足健徑提出任何意見。關於避雨亭的問題，康文署會選擇座椅連上蓋的設施，以達至擋雨的效果，惟大雨時雨水也有機會濺濕座椅。署方正考慮座椅的設計。

- 鍾港武議員和楊子熙議員對避雨亭的設計有保留，他們建議康文署參考九龍公園的避雨亭設計。

- 關秀玲議員表示，基於善用資源的原則，她建議康文署於京士柏遊樂場興建避雨亭而非蔭棚。

（仇振輝議員於下午4時50分退席。）

- 黃舒明副主席建議所有場地新設的座椅都設有上蓋，以達至擋雨的效果。

- 陳少棠主席總結謂，委員會希望避雨亭的設計以實用為主。

- 與會議員沒有其他意見，委員會通過文件的工程建議。

| 議程十一： | 更換及翻新油尖旺區議會告示板工程 (油尖旺地區設施管理委員會第46/2008號 文件) |
| --- | --- |

- 葉柏熙先生介紹文件。

- 許德亮議員查詢告示板的設計是否統一。

- 葉柏熙先生請委員參考文件附載的告示板設計圖。

- 鍾港武議員和黃舒明議員希望民政處加強清潔告示板和選用較容易打理的物料，俾能為區議會塑造良好形象，有效傳達區議會的資訊。

- 黃舒明議員對有市民把單車停泊在區議會告示板的問題表示關注。

- 蔡少峰議員建議在告示板的膠片前設置金屬網，防止市民塗污。

- 葉柏熙先生歡迎各位議員提出的意見，他續表示，新告示板採用了較容易打理的物料，方便被塗污後的清理工作，民政處亦有聘用合約清潔公司負責清理被塗污的告示板。

- 委員會通過文件的建議。

| 議程十二： | 京士柏休憩花園改善工程 (油尖旺地區設施管理委員會第47/2008號 文件) |
| --- | --- |

- 葉柏熙先生介紹文件。

- 許德亮議員、楊子熙議員和陳文佑議員對工程的造價有保留。

- 許德亮議員查詢，以民政處作為工程建議提呈人和以康文署作為工程建議提呈人有何分別。

- 葉柏熙先生回應謂，建議的工程造價屬初步估價，而預計的工程造價是根據市場價格而訂，由於京士柏花園的面積較大，鋪設地磚的範圍亦甚廣，再加上有需要全面更換場內3個避雨亭和翻新7至8個避雨亭的組件，故工程造價會較一般工程昂貴。

- 至於由民政處和康文署提呈文件的分別，葉柏熙先生指出，若兩個部門能分工處理區內的公園設施，工程的效率應可增加。由康文署或民政處主導工程對造價的影響不大。

- 楊子熙議員希望民政處考慮工程設計時，亦考慮如何防止有人偷取公園內金屬組件的問題。

- 黃萬成議員認為在公園鋪設的地磚應以防滑和耐用為原則。

- 高寶齡議員贊成翻新京士柏休憩花園。不過，基於康文署擁有該公園的管理權，若由康文署一併處理工程事宜，她認為會較適合。許德亮議員和議。

- 楊子熙議員、孔昭華議員和侯永昌議員擔心在斜路鋪設地磚可能令路面更滑，楊子熙議員建議用水泥重鋪該地段。

- 與會議員期望京士柏休憩花園和京士柏遊樂場的工程一併由康文署處理，以統一工程的設計和進度。

- 廖偉城先生表示，鑑於康文署已完成京士柏遊樂場工程的報價工作，在取得委員會撥款後，可立刻展開工程。他建議，先擱置京士柏休憩花園的工程，待康文署評估該公園的情況後再按需要提呈工程建議，供委員會審批。

- 與會議員同意上述建議，陳少棠主席於是宣布結束討論是項議程。

（關秀玲議員於下午5時40分退席。）

| 議程十三： | 改善豉油街隧道工程 (油尖旺地區設施管理委員會第53 /2008號 文件) |
| --- | --- |

- 葉柏熙先生表示，該隧道屬路政署和運輸署管轄的範圍，民政處會向兩部門反映意見。

- 馮品聰先生補充，若委員會通過文件所載的建議，民政處會與有關部門商討有關建議的可行性。

- 委員會原則上通過文件所載的建議。

（許德亮議員和黃萬成議員於下午5時45分退席。）

| 議程十四： | 海泓道上興建休憩坐椅 (油尖旺地區設施管理委員會第54/2008號 文件) |
| --- | --- |

- 委員會原則上通過文件所載的建議。

| 議程十五： | 建議麗星大廈門前設置獨立式防撞欄 (油尖旺地區設施管理委員會第55/2008號文件) |
| --- | --- |

- 楊子熙議員補充謂，提呈文件的目的是防止性工作者在該地點聚集和市民在該地點放置手推車。

- 侯永昌議員擔心獨立式防撞欄未能有效保護途人。

- 與會議員沒有其他意見，委員會原則上通過文件所載的建議，並請民政處向有關部門反映，以便進行可行性研究。

| 議程十六： | 要求於旺角道/廣東道(明渠舊址地點)興建與旺角道遊樂場連接之休憩公園 (油尖旺地區設施管理委員會第56/2008號文件) |
| --- | --- |
| 議程十七： | 要求將旺角道/廣東道明渠舊址之土地交予康文署與毗鄰之旺角道/上海街休憩處，一併發展作有專人管理的公園 (油尖旺地區設施管理委員會第57/2008號文件) |

陳少棠主席表示，鑑於議程十六和議程十七討論的內容相似，他建議合併討論。他續表示，秘書處已把康文署的書面回應（附件二）及陳文佑議員的補充文件（附件三）放在桌上，供議員參閱。

-----

-----

- 黃舒明副主席補充，若將來把兩地點貫通，用以發展休憩公園，她希望把健體設施放在旺角道遊樂場現址，而明渠舊址則多種植花卉，為市民提供更多休憩空間。

- 廖偉城先生表示，根據規劃署和地政總署的資料，該地點可以興建公園，惟長遠而言，該地被劃為“政府、機構或社區用地”，故康文署須以臨時撥地的形式向地政總署申請發展該地皮。他續指出，由於該處地底為水渠，故此不能種植樹木，可以發展的空間亦較少。他建議署方聯同議員到該處作實地視察。

- 廖偉城先生續稱，該地可貫通旺角道遊樂場，惟康文署暫時未有確實的時間表，須待顧問公司作可行性研究後，才可進一步落實計劃。

- 陳文佑議員促請康文署盡快展開工程，並安排專人管理公園。他續建議在明渠舊址種植花卉。

- 鑑於旺角道遊樂場曾出現治安問題，侯永昌議員和高寶齡議員促請康文署提高該公園的照明設施。

- 廖偉城先生歡迎各位議員提出意見，但礙於資源所限，康文署現時未能派專人管理公園。

- 與會議員沒有其他意見，並原則上通過文件所載的建議。

| 議程十八： | 要求盡快落實九龍站渡船角一帶興建休憩用地 (油尖旺地區設施管理委員會第58/2008號 文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席介紹參與討論的代表︰

| (i) | 康文署高級行政主任(策劃事務)6何少蓮女士、行政主任(策劃事務)6曾昭燁先生； |
| --- | --- |
| (ii) | 規劃署規劃助理／油尖旺李至忻女士； |
| (iii) | 地政總署鐵路發展組高級產業測量師林志明先生； |
| (iv) | 路政署鐵路拓展處高級工程師／廣深港高速(1)林世雄先生、工程師3／中九龍幹線邱國鼎先生； |
| (v) | 香港鐵路公司（下稱“港鐵”）一級統籌工程師馮偉聰先生、項目傳訊經理陳霖生先生。 |

陳少棠主席表示，秘書處收到規劃署及康文署的書面回應（附件四、附件五），並已放在桌上供各位參閱。

-----

- 林世雄先生表示，鑑於路政署尚在規劃廣深港高速鐵路（下稱“高速鐵路”）的路線，故擎天半島對出空地的用途仍在研究中，路政署不排除可能利用該幅土地作工地，日後會向區議會匯報研究結果。

- 陳霖生先生補充謂，港鐵受政府委託，負責高速鐵路的規劃、興建和日後的營運。港鐵正在九龍南線的工地內進行探土工作，探集得來的泥土樣本會用以研究不同路線的方案，當各項資料齊備時，港鐵會再向區議會匯報。

- 孔昭華議員指出，康文署曾於2007年年底向區議會表示擎天半島空地將發展為休憩用地，惟路政署後來再次徵用土地，令當區約10 000戶居民的期望落空。他續指出該區缺乏休憩用地，並質疑有關部門有沒有考慮利用附近其他地方擺放工程物料。

- 陳少棠主席表示，當區居民對路政署收回擎天半島對出的空地表示無奈，希望當局能發展近八文樓的土地作為補償。他促請有關部門考慮這建議。

- 李至忻女士表示，根據《西南九龍分區計劃大綱草圖編號S/K20/21》，九龍站渡船角的土地劃為“休憩用地”。

- 何少蓮女士回應謂，鑑於八文樓座落的範圍屬中九龍幹線的施工區，康文署要待有關工程完成後才可發展該幅土地。

- 陳少棠主席對何少蓮女士的回應有保留，他指出，鑑於當局興建中九龍幹線，該幅土地原擬作為臨時玉器市場安置之用，但根據最新的發展方案，臨時玉器市場會在廟街停車場拆卸後騰出的空地重置，故該土地應不受中九龍幹線發展的影響。

- 邱國鼎先生補充，根據最新的路線方案，中九龍幹線確實不會經過八文樓的土地，惟路政署正與顧問公司研究，探討在幹線施工期間是否有其他建築需要，例如設立臨時工地或作臨時交通改道。稍後會公佈該土地會否作其他用途。

- 陳少棠主席查詢，港鐵是否必須為高速鐵路工程而徵用擎天半島對出的空地。

- 陳霖生先生表示，高速鐵路的車站設於連翔道，故港鐵須徵用附近一些較大面積的土地擺放建築物料。

- 高寶齡議員希望各部門加強溝通，免致市民的期望落空。

- 孔昭華議員希望港鐵代表日後向區議會匯報徵用土地的研究報告及使用土地的時間表。

- 鑑於中九龍幹線及高速鐵路現正處於規劃階段，鍾港武議員建議把議程列入日後會議的續議事項，待各部門有明確方案後再向區議會匯報。

- 林世雄先生補充，初步預計高速鐵路的施工期為2009年至2015年。他續表示，路政署會在稍後時間向區議會交代工地的選址。

- 林志明先生表示，地政總署的角色是根據各部門的需要批准撥地，考慮撥地時會諮詢其他部門。

- 與會議員沒有其他意見，是項議程將列入下次會議的續議事項。

| 議程十九： | 建議於九龍公園徑兒童遊樂場加設避雨設施 (油尖旺地區設施管理委員會第59/2008號 文件) |
| --- | --- |

-----

- 陳少棠主席表示，秘書處收到康文署的書面回應（附件六），並已放在桌上供各位參閱。

- 廖偉城先生表示，康文署會與建築署研究文件載述的建議。他續補充，九龍公園內共有20個蔭棚，其中7個的上方種有植物，故他建議工程剔除該7個蔭棚，另外13個的上方則加設膠片以遮擋雨水；不過，該做法將來或會出現漏水的風險。至於座椅方面，他指出場內共有33張座椅，康文署會翻新座椅上的鐵欄。

- 鑑於該處的人流不算多，孔昭華議員認為無須更換全部蔭棚。他也贊成更換座椅上的鐵欄。此外，他對場內的露宿者問題表示關注。

（陳文佑議員於下午6時40分退席。）

- 黃舒明副主席和高寶齡議員促請康文署聯同社會福利署著手解決場內的露宿者問題，以免影響其他使用者。

- 廖偉城先生表示，露宿者的流動性大，惟康文署會繼續和社會福利署合力解決問題。

| 議程二十： | 建議改善油尖旺區公園及休憩處設施 (油尖旺地區設施管理委員會第60 /2008號文件) |
| --- | --- |

-----

- 陳少棠主席表示，秘書處收到康文署的書面回應（附件七），並已放在桌上供各位參閱。

- 關於塘尾道兒童遊樂場改善工程，鍾港武議員建議於石卵路旁加設座椅，以方便使用者穿著鞋履。另外，他理解康文署基於安全考慮，反對於場地的鐵絲網加種攀藤植物。

- 關於櫻桃街公園改善工程，鍾港武議員認為設置流動洗手間可方便使用場地的長者，故促請康文署積極考慮。

- 蔡少峰議員促請康文署在埃華街休憩花園種植樹木，供居民遮陰。

- 陳偉強議員贊成在櫻桃街公園設置臨時洗手間。他指出，除了場地使用者外，到旺角街市購物的市民也須使用洗手間。

- 黃舒明副主席和侯永昌議員對於在塘尾道兒童遊樂場的鐵絲網加種攀藤植物的建議有保留。鑑於社會福利署將在公園附近開設新移民支援中心，黃舒明副主席擔心屆時公園的人流可能增加，加種植物或會減低公園的透明度，引致治安問題。

- 關於櫻桃街公園改善工程的建議，廖偉城先生表示理解，不過，鑑於該公園的人流偏高，吸糞車每天工作所產生的異味或會影響附近居民。

- 關於埃華街休憩花園的改善工程，廖偉城先生解釋該花園面積不大，在該公園種植大型樹木或會破壞場地的對稱比例。康文署會與建築署處繼續跟進場內的燈光照明。

- 鍾港武議員希望建築署在草擬公園設計時諮詢議員和居民的意見。

- 與會議員通過文件載述的建議（建議一的第三點除外），並提議康文署加強埃華街休憩處的燈光照明。

- 廖偉城先生補充謂，鑑於在櫻桃街公園設置流動洗手間涉及額外維修保養開支，康文署或須向區議會申請撥款，有關詳情會在下次會議中匯報。

| 議程二十一： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 陳少棠主席帶領議員討論地區設施管理委員會第37/2008號文件的街道美化工程建議。

- 鑑於中滙街街尾店鋪佔用路面的情況有待改善，蔡少峰議員仍然反對文件的建議。

- 孔昭華議員和侯永昌議員對文件中關於北京道／漢口道（模漢大廈前）行人路的工程建議有保留。

- 鍾港武議員擔心福全街／菩提街交界（順景茶餐廳前）行人路轉角位的工程建議或會帶來環境衞生問題。

- 經討論後，與會議員否決文件所載的三項街道美化工程。

（楊子熙議員於下午7時10分退席。）

- 廖偉城先生表示，有鑑於地區設施管理委員會第三次會議中通過的工程撥款(1,897,000元)不包括3%的日常維修費用，他希望議員通過額外撥款56,910元，以便康文署應付有關開支。

- 與會議員通過上述額外撥款。

- 與會議員並通過使用油尖旺美化工程項目的部分撥款撥款美化街道，以配合宣傳奧運，所需費用約為10萬元。

- 鍾港武議員冀望民政處加快奧運宣傳工作的步伐。

- 葉柏熙先生表示，民政處正為梁顯利油麻地社區中心和旺角社區會堂採購手推車和影音設備，惟MD機未能在市場上找到供應商，故此未能購置有關設備。

- 餘無別事，會議於下午7時30結束。下次會議日期定於2008年9月11日(星期四)下午2時30分舉行。

油尖旺區議會秘書處

2008年7月