2008至2011年度油尖旺區議會

地區設施管理委員會

第九次會議記錄

日期︰2009年4月30日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

陳少棠先生

副主席

黃舒明女士

區議員

| 鍾港武先生 | 黃萬成先生 | 林浩揚先生 |
| --- | --- | --- |
| 陳文佑先生 | 葉傲冬先生 | 吳萬強先生, MH |
| 許德亮先生 | 梁偉權先生, JP | 侯永昌先生, MH |
| 孔昭華先生 | 陳偉強先生 |  |
| 關秀玲女士 | 高寶齡女士, MH, JP |  |

政府部門代表

| 郭黃穎琦女士, JP | 油尖旺民政事務專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 廖淑華女士 | 油尖旺民政事務處 高級行政主任(地區管理) | 民政事務總署 |
| 陳麗娟女士 | 建築師 | 民政事務總署 |
| 李耀英先生 | 高級工程督察(九龍) | 民政事務總署 |
| 霍李湘玲女士 | 總康樂事務經理(香港西) | 康樂及文化事務署 |
| 朱李美歡女士 | 圖書館高級館長(油尖旺區) | 康樂及文化事務署 |
| 廖偉城先生 | 油尖旺區康樂事務經理 | 康樂及文化事務署 |
| 關仲偉先生 | 油尖旺區副康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |
| 張荷芳女士 | 高級經理(九龍文化事務) | 康樂及文化事務署 |

列席者：

| 張恩瑋女士 | 發展局首席助理秘書長(海港) | 發展局 |
| --- | --- | --- |
| 陳月媚女士 | 荃灣及西九龍規劃專員 | 規劃署 |
| 羅慶新先生 | 高級工程師/5 | 土木工程拓展署 |
| 陳婉薇女士 | 產業測量師/旺角 (九龍西區地政處) | 地政總署 |
| 劉佩玲女士 | 工程及合約經理 | 市區重建局 |
| 殷倩華女士 | 高級社區發展經理 | 市區重建局 |
| 何永基先生 | 經理(九龍)市場推廣及 地區活動 | 康樂及文化事務署 |
| 何青賢女士 | 圖書館館長 (花園街公共圖書館) | 康樂及文化事務署 |
| 李麗嫦女士 | 油尖旺區助理康樂事務經理 (分區支援) | 康樂及文化事務署 |
| 葉柏熙先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(地區管理)1 | 民政事務總署 |
| 周吳婉貞女士 | 高級建築師 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 莊浩宏先生 | 助理建築師 | 馬梁建築師事務所 (香港)有限公司 |
| 梁炳怡先生 | 工程測量師 | 杜志成父子有限公司 |
| 劉志剛先生 | 園景設計助理總經理 | 丰佳有限公司 |
| 阮兆輝先生 | 項目助理總經理 | 丰佳有限公司 |

秘書

| 彭志豪先生 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)4 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

缺席者：

| 盧巧慧女士 | 油尖旺民政事務助理專員 |  |
| --- | --- | --- |
| 楊子熙先生 | 區議員 |  |
| 蔡少峰先生 | 區議員 |  |
| 仇振輝先生, BBS, JP | 區議員 |  |

開會詞

陳少棠主席歡迎各議員及政府部門代表出席會議，並表示楊子熙議員和蔡少峰議員因事未能出席會議。鑑於討論文件繁多，他請各議員精簡發言，首次發言不超過2分鐘，其後一次補充提問，限時1分鐘。

| 議程一： | 通過上次會議記錄 |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，秘書處收到一項修訂第八次會議記錄的要求(附件一)，已於席上分發，供議員參閱。

- 與會者通過經修訂的第八次會議記錄。

| 議程二： | 續議事項 「對海輝道休憩處的設計內容」如何凝聚社區共識 (油尖旺地區設施管理委員會第21/2009號文件) |
| --- | --- |
|  | 善用海輝道珍貴海旁土地 準備連成海濱長廊 (油尖旺地區設施管理委員會第22/2009號文件) |
|  | 要求盡快興建海輝道休憩處 (油尖旺地區設施管理委員會第23/2009號文件) |

- 陳少棠主席歡迎下列人士列席會議︰

| (i) | 發展局首席助理秘書長(海港)張恩瑋女士； |
| --- | --- |
| (ii) | 規劃署荃灣及西九龍規劃專員陳月媚女士； |
| (iii) | 土木工程拓展署(“拓展署”)高級工程師/5羅慶新先生；以及 |
| (iv) | 地政總署產業測量師/旺角(九龍西區地政處) 陳婉薇女士。 |

他表示運輸署的書面回覆(附件二)已於席上分發，供議員參閱。

- 張恩瑋女士闡述發展局處理海濱發展的工作和政策。她表示，發展局在今年四月一日成立海港組，其中一項工作是統籌海濱規劃的跨部門工作。她歡迎議員就海濱發展提出意見。張恩瑋女士表示知道油尖旺民政事務處(“民政處”)及地區設施管理委員會原本計劃在海輝道興建臨時休憩處。據了解，海輝道旁原本是運輸署用作棄置車輛收集中心，近期亦已交還地政署。她認為這兩個地方都是發展休憩處的好地方，如委員會能取得共識，令休憩用地可以落實發展，對當區的居民有很大的益處。

- 陳婉薇女士表示，地政總署早前曾就原運輸署廢置車輛收集中心用地連同毗鄰土地一併發展的可行性，徵詢民政處的意見。民政處表示海輝道休憩處項目尚未落實，故未能答應接收該土地。她說地政總署歡迎區議會和地區人士就該幅土地日後的發展表達意見。

- 羅慶新先生闡述拓展署有關落實油尖旺區綠化總綱圖的安排。若議員認為拓展署應參與發展海輝道休憩處，他歡迎議員提出意見。

- 陳月媚女士指出，海輝道休憩項目用地規劃作海事處的海事設施，惟海事處現時仍未有任何發展計劃，故在“地盡其用”的原則下，把該用地發展為短期休憩用地，相信可以為油尖旺區的街坊帶來裨益。

- 林浩揚議員感謝各政府部門代表的回應意見。他期望發展局多撥資源予拓展署等有關部門發展海輝道土地，並把該用地和毗鄰的空地合併發展。

- 黃萬成議員欲了解海輝道土地的臨時撥地年期。

- 許德亮議員認為要本區居民對海輝道土地的用途達成一致共識並不可行。他希望由政府部門主導有關工程，而區議會可就工程內容表達意見。

- 廖淑華女士補充，有關委員會現時的財政狀況非常緊絀，本年度已沒有額外資源支付新的大型項目工程。她指出，鑑於早前地區設施管理委員會(“委員會”)已擱置海輝道興建休憩處的建議，有關的小型工程預留撥款已被委員會分配至其他獲通過的工程項目，因此，委員會在未來兩三年或未有足夠資源發展海輝道項目，而地政總署批予區議會海輝道土地的臨時撥地年期則只有10年。據知，發展局已將這塊土地納入海濱發展的規劃中，為善用土地資源，委員會須考慮是否應把海輝道土地交回政府其他部門發展，以配合優化海濱的工作。

- 孔昭華議員查詢該土地的主導使用權誰屬。

- 許德亮議員表示，鑑於委員會的資源已分配給其他工程項目，來年或未有足夠資源發展海輝道項目，他建議把該項目交回政府有關部門主導發展，並把發展計劃交社區建設委員會討論。

- 黃萬成議員表示透過補充資料，理解到現時委員會的資金並不充裕，即使希望工程落實，資金亦不足。鑑於委員會暫時沒有共識，而現屆區議會的任期亦只是到二零一一年，所以他認為委員會應積極考慮把該幅土地交回政府相關部門處理，以善用公帑。

- 陳少棠主席補充，委員會可就海輝道休憩處工程的設計和規劃發表意見，惟當區居民對工程設計有保留，故委員會在上次會議中擱置該項工程建議。

- 張恩瑋女士回應指鑑於早前區議會原計劃發展海輝道休憩處的項目，發展局因此未有發展該地的計劃，惟區議會現決定擱置有關計劃，發展局可研究有關土地的長遠用途，並考慮是否適合把有關土地發展為休憩空間。

- 羅慶新先生指出，若拓展署主導該休憩項目工程，連同海輝道相連土地一併發展休憩設施，工程費用約800萬元，惟拓展署早前未有就工程預留撥款，如工程最終由該署開展，署方須於下一財政年度向有關部門申請額外撥款。至於項目日後的管理和維修，拓展署或未能支付有關開支。

(高寶齡議員於下午2時55分到席。)

- 廖偉城先生補充，康樂及文化事務署(“康文署”)可負責區內綠化設施的保養工作，惟有關發展的部門或區議會須負擔海輝道休憩設施的日常管理開支。

- 廖淑華女士指出，早前民政事務總署已表示就將來興建的工程項目，鑑於資源不足，未知是否仍可以如去年一樣可提供工程費用的5%作有關管理的恆常支出，因此區議會現時無足夠資源承擔海輝道工程日後的恆常開支。她希望拓展署可考慮一併申請款項支付工程費用和日後的管理及維修等恆常開支。

(梁偉權議員於下午3時05分到席。)

- 羅慶新先生回應謂，就大型工程，工程部門向立法會申請工程撥款時，可一併申請該項目日後的保養開支。惟現時工程費用僅約800萬元，並沒有機制可申請所需的管理及維修經常開支，有關費用需由有關部門或區議會從內部資源調撥。

- 梁偉權議員認為現時區議會和社區未能就海輝道休憩處工程建議達成共識，區議會不宜向政府有關部門強烈爭取盡快興建該休憩處。黃萬成議員和侯永昌議員也有同感。

- 黃萬成議員表示，委員會應把這個計劃交由相關政府部門處理。他希望部門能夠作出有效益的規劃，善用公帑。他對梁偉權議員的觀點有同感，認為沒有任何原因要急於推行此計劃。他亦表示非常關心日後的維修費用是否由委員會負責，恐怕會把這個包袱留給下一屆委員會。

- 陳偉強議員表示油尖旺區海旁的用地，很多時候會被政府徵用，然後用作大型基建。區議會不應太急切推行此計劃。他建議把此計劃交予政府，和海濱長廊計劃一併考慮。

(陳文佑議員於下午3時15分到席。)

- 經討論後，委員會就海輝道休憩處項目的發展達成共識，同意把有關土地交回發展局和地政總署等相關部門，連同海濱長廊計劃一併考慮發展。

| (會後補註： | 陳少棠主席已於2009年5月21日以委員會主席名義去信地政總署及發展局等部門，反映委員會的意見和決定。) |
| --- | --- |

- 鑑於康文署的圖書館代表有要事須提前退席，陳少棠主席建議先討論議程七，與會者同意有關安排。

| 議程七： | 康樂及文化事務署油尖旺區公共圖書館於2009年2月至3月舉辦的推廣活動及使用概況匯報暨2009年6月至7月舉辦的推廣活動計劃 (油尖旺地區設施管理委員會第31/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎康文署圖書館高級館長(油尖旺區)朱李美歡女士及圖書館館長(花園街公共圖書館)何青賢女士出席會議。

- 朱李美歡女士簡介文件，議員備悉文件內容。

| 議程五： | 市區重建局 - 尖沙咀及大角咀街道改善工程 (跟進保養期屆滿後事宜) (油尖旺地區設施管理委員會第29/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎市區重建局(“市建局”)工程及合約經理劉佩玲女士和高級社區發展經理殷倩華女士出席會議。

- 劉佩玲女士簡介文件。

- 廖淑華女士補充，2009-2010財政年度油尖旺區議會小型工程撥款約1,420萬元。截至目前，正在招標或施工的工程項目合共25項，這些工程於2009-2010年度的支出已佔去約1,200多萬元，餘下的款項將不足以應付委員會正在研究的其他工程項目。鑑於財政緊絀，她表示委員會須審慎考慮是否有足夠財力承擔彩旗柱、路旁花盆及路欄花盆的保養維修開支。

- 葉柏熙先生報告，估計每年更換彩旗的支出為5萬元，更換每條破損彩旗柱的費用約5萬元，而路旁花盆及路欄花盆植物的保養費用每年約20萬元。估計每年的維修及保養費用為25-30萬元。

- 劉佩玲女士補充，過去一年有一塊彩旗損毀。

- 許德亮議員希望市建局考慮延長尖沙咀及大角咀街道美化工程(美化工程)中的彩旗柱、路旁花盆及路欄花盆的保養期。陳文佑議員也有同感，並指出去屆區議會由於任期將至，故未有作出財政承擔。他建議陳少棠主席以委員會主席的名義去信市建局，要求局方延長美化工程的保養工作，至2012年3月31日止。孔昭華議員贊成建議。

- 關秀玲議員查詢彩旗會否阻礙節慶時懸掛其他旗幟。此外，她認為應保留有關花盆，以美化街道。她也希望市建局能延長美化工程的保養工作。

- 高寶齡議員冀盼美化工程得以延續，並希望市建局就花盆的擺放位置與當區的居民和商戶保持溝通。她亦贊成委員會去信市建局，爭取局方延長美化工程的保養期。

- 梁偉權議員指出，據他憶及去屆區議會的安排，市建局負責美化工程和初期的維修保養，若區議會決定在美化計劃結束後接管美化設施，日後的保養維修支出將由區議會承擔，但當時的區議會因任期將至故未能作出財政承擔。

- 陳少棠主席向與會者讀出2007年4月26日區議會會議就尖沙咀及大角咀街道改善工程的決定。他指出以委員會名義去信市建局，爭取局方繼續承擔有關花盆的維修保養費用，做法可取，惟委員會亦應同時決定若市建局否決該建議，應如何處理有關的美化設施。

- 吳萬強議員查詢，若區議會放棄接管該等美化工程設施，市建局會否立刻移除有關設施。

- 孔昭華議員擔心，若委員會在是次會議中定下處理美化設施的安排，或會影響市建局對是否維持保養有關設施的最後決定。此外，他希望委員會在發給市建局的信件中註明回覆限期。

- 劉佩玲女士回應謂，美化設施的保養期在2009年4月底屆滿，而設施的第三責任保險則尚有短時間的緩衝期。她指出，在2007年的委員會會議上，市建局代表曾解釋保養街道或街道設施不屬市建局的職權範圍，故市建局未能長期保養有關的美化設施。在保養期完結後，市建局未必有足夠資源繼續維持彩旗和花盆的保養工作。

- 關於彩旗會否影響懸掛節慶旗幟，劉佩玲女士表示，市建局會與地政總署緊密溝通，務求美化設施不阻礙在節慶期間美化街道。此外，市建局亦樂意與當地商戶和居民商討花盆的擺放位置。

- 殷倩華女士表示，市建局備悉委員的意見，並會考慮委員會的建議。

- 黃萬成議員希望市建局積極考慮區議會的意見和要求。

- 許德亮議員建議把這議項納入下次會議的續議事項，待市建局回覆後，委員會將再討論美化設施的處理方法。

- 經討論後，與會者通過去信市建局，希望局方延長有關的美化設施(包括彩旗柱、彩旗和花盆)的保養維修期，直至本屆區議會任期結束為止，並把本議程納入下次會議的續議事項。鑑於有關合約即將結束，委員亦希望在未確定有關設施的日後安排前，市建局仍然負責有關管理和保養及延長有關設施的保養合約，以免引致意外。

| (會後補註： | 有關信件已於2009年5月21日發出。) |
| --- | --- |

| 議程六： | 康樂及文化事務署在油尖旺區舉辦的定期免費文娛節目及地區文化藝術活動匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第30/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎康文署高級經理(九龍文化事務)張荷芳女士和經理(九龍)市場推廣及地區活動何永基先生出席會議。

- 何永基先生簡介文件，議員備悉文件內容。

| 議程八： | 地區小型工程預留中央款項的建議 (油尖旺地區設施管理委員會第32/2009號文件) |
| --- | --- |

- 廖淑華女士簡介文件。

- 與會者通過文件的建議。

| 議程九： | 康樂及文化事務署於2009年2月至6月份在油尖旺區內舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第33/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎康文署總康樂事務經理(香港西)霍李湘玲女士、油尖旺區康樂事務經理廖偉城先生、油尖旺區副康樂事務經理(分區支援)關仲偉先生及油尖旺區助理康樂事務經理(分區支援)李麗嫦女士出席會議。

- 關仲偉先生簡介文件。

- 與會者通過文件有關「聯運街休憩處」的命名安排。

- 關於油尖旺寵物公園的開放時間，鑑於有市民投訴在晚上8時後，寵物公園聚集若干狗主及狗隻，發出噪音影響鄰近居民，關仲偉先生請委員會考慮是否需要調整現時寵物公園的開放時間。

- 葉傲冬議員指出，狗主大多在晚飯後才使用寵物公園，只縮短寵物公園的開放時間，或未能有效阻止狗隻在該段時間發出噪音。他建議維持現時寵物公園的開放時間，並加強在場內勸喻使用者注意狗隻的聲浪。梁偉權議員和許德亮議員也有同感。

- 許德亮議員和鍾港武議員欲了解康文署接獲寵物公園噪音投訴的數字。

- 關仲偉先生回應謂，在2009年1月8日完成寵物公園開放時間的檢討後，截至2009年4月30日為止，康文署共收到15宗噪音投訴。

- 陳少棠主席表示，他早前收到文蔚樓居民有關寵物公園晚間噪音的投訴，惟他亦收到狗主希望延長寵物公園開放時間的意見。他希望公園的開放時間能平衡各方面的利益。他要求康文署在晚上11時後加強在寵物公園檢控發出噪音的使用者，以收阻嚇作用。

- 孔昭華議員建議在公園內豎立告示牌，提醒使用者注意寵物發出的聲浪，避免影響附近居民。

- 廖偉城先生表示，以狗隻聲量過大為原因控告狗主或會造成反響，康文署會加強在寵物公園內進行勸喻。黃萬成議員也有同感，他並查詢寵物公園在晚上11時至12時的使用率。

- 陳文佑議員建議延長寵物公園開放時間的觀察期，待收集更多數據後，在下一次會議再作討論。

- 吳萬強議員欲了解晚間派員在寵物公園駐場巡察和作出口頭勸喻的成效。

- 廖偉城先生回應謂，駐場人員發出口頭勸喻已取得一定成效，惟他同意可繼續監察寵物公園的開放時間，並在需要時再向委員會匯報。

- 其他議員沒有意見，陳少棠主席宣布結束討論是項。

| 議程十： | 康樂及文化事務署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排 (油尖旺地區設施管理委員會第34/2009號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生簡介文件。

- 黃萬成議員欲了解過去康文署在區內非吸煙休憩場地檢控吸煙人士的數字，並查詢署方對遊客在禁煙場地吸煙的處理方法。

- 鑑於聯運街休憩處與周邊行人路沒有明顯的界線區分，梁偉權議員贊成把該場地列為可吸煙場地，以免在執法時易生衝突。

(許德亮議員於下午4時45分退席。)

- 廖偉城先生回應謂，在非吸煙場所檢控吸煙人士的工作由控煙辦公室負責，康文署現時未能提供有關數字。

- 其他議員沒有意見，與會者通過文件的建議。

| 議程十一： | 康樂及文化事務署於2009/10年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目撥款申請 (油尖旺地區設施管理委員會第35/2009號文件) |
| --- | --- |

- 關仲偉先生以電腦簡報表簡介文件。

- 葉傲冬議員查詢區內體育館的使用率，他擔心若體育館使用率偏低，再運用資源為壁球場加裝屏障，或會造成浪費。陳文佑議員也有同感，他希望資源能運用得宜。

- 梁偉權議員查詢在大角咀體育館主場天窗加貼遮光薄膜的用途。

- 黃萬成議員支持在康文署轄下殘疾人士洗手間加裝緊急按鈕，並建議在區內康文設施的洗手間加設感應洗手裝置。

- 陳少棠主席查詢花園街體育館隔音屏障工程所使用的物料。

- 廖偉城先生回應謂，區內體育館的壁球場設施使用率較低，故康文署把該等設施改作舞蹈、瑜伽或戲曲等用途。界限街2號體育館和花園街體育館的壁球場設施使用率，分別約為60%和50%。

- 至於大角咀體育館主場天窗改善工程，廖偉城先生指出，工程旨在進一步提高能源效益，並避免天窗不同程度的光照影響場地使用者，特別是羽毛球場的使用者。有關區內康文設施洗手間加設感應洗手裝置的意見，他會向康文署反映。至於花園街體育館隔音屏障所使用的物料，康文署會使用透明的玻璃物料。

- 孔昭華議員擔心安裝隔音屏障會影響場地空氣流通。

- 廖偉城先生補充，現時有壁球室已改建成多用途活動室，不同人士使用場地時發出的聲響，或會對其他場地使用者造成不便，故安裝隔音屏障有實際需要。

- 經討論後，與會者原則上通過文件的工程建議。

| 議程十二： | 康樂及文化事務署於2008/09年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目的匯報 (油尖旺地區設施管理委員會第36/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎以下參與討論的政府部門和合約工程顧問代表︰

| (i) | 民政事務總署高級工程督察(九龍)李耀英先生及建築師陳麗娟女士； |
| --- | --- |
| (ii) | 民政處行政主任(地區管理)1葉柏熙先生； |
| (iii) | 馬梁建築師事務所(香港)有限公司高級建築師周吳婉貞女士及助理建築師莊浩宏先生；以及 |
| (iv) | 杜志成父子有限公司工程測量師梁炳怡先生。 |

- 關仲偉先生簡介文件。

- 孔昭華議員查詢西九龍海濱長廊木地板改善工程的進度。鑑於西九龍海濱長廊的土地將來會發展成西九文化區，他建議康文署在該地點施工前，先與西九管理局溝通。

- 梁偉權議員查詢油麻地配水庫休憩花園設施改善工程的進度，他希望工程能於雨季來臨前動工。鍾港武議員也有同感，他認為有關工程有助保障公園使用者的安全。

- 關於櫻桃街公園設施改善工程，吳萬強議員建議在新增設的飲水器旁加設告示牌，說明飲水器的正確使用方法，以防疾病和新型流感傳播。

- 關於西九龍海濱長廊木地板改善工程的木板質素參差的問題，廖偉城先生回應謂，康文署已向建築署反映，並著手解決問題，以確保木地板質素良好。該項工程的完工日期預計為2009年5月底，康文署亦一直就該工程與民政事務局保持緊密聯繫。

- 關於在新增設的飲水器旁加設告示牌的建議，廖偉城先生表示，現時康文署已於飲水器旁貼出告示，說明飲水器的正確使用方法，包括切勿利用飲水器洗手和避免口部接觸飲水器。此外，署方亦已加強清潔休憩設施內的飲水器，防止疾病傳播。

- 與會者通過文件的工程現金流預算修訂建議。

- 莊浩宏先生以電腦簡報表簡介旺角道/廣東道交界休憩處的最新工程進展。

- 黃舒明副主席查詢改動休憩處的入口位置會否減少休憩處的出入口空間。

- 莊浩宏先生回應謂，休憩處仍維持擬設3個出入口，改動其中一個出入口位置，是為了保育休憩處內的樹木。

- 廖偉城先生補充，因工程所需，場內13棵樹木將須遷移。

- 議員沒有其他意見，與會者備悉文件所載其他工程的進度匯報。

| 議程十三： | 2009至2010年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告（截至2009年4月17日） (油尖旺地區設施管理委員會第37/2009號文件) |
| --- | --- |

- 廖淑華女士簡介文件，並報告2009-2010年度油尖旺區小型工程撥款和最新的開支結算。

|  | (一) | 設立廟街地標 |
| --- | --- | --- |

- 莊浩宏先生以電腦簡報表簡介工程最新進展。

- 葉傲冬議員支持工程設計，惟他指出現時廟街地標其中一個擬建位置在廟街盡頭(近甘肅街)，他擔心或會對該地點的排檔有影響。

- 陳少棠主席提醒工程合約顧問排樓上「廟街」的字樣可由書法名家提字。

- 孔昭華議員建議工程合約顧問與運輸署配合，使地標的樁柱盡量遠離交通標誌，避免影響駕車人士。

- 莊浩宏先生簡介地標的用料和結構。

- 經討論後，與會者通過地標的整體外形設計、用料和結構，至於樁柱圖案和排樓上「廟街」字樣的設計，則留待下次會議討論。

|  | (二) | 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及進行綠化工程 |
| --- | --- | --- |

- 莊浩宏先生以電腦簡報表簡介各個初步工程設計和所需費用。

- 黃舒明副主席支持延伸公園邊界的設計，惟她擔心地面採用水滴型設計，會較難清潔。她指出，有街坊反對「金魚地標」過尖的設計，認為外形肥腴的金魚形象較為合適。此外，她亦關注地標的底座和公園的照明問題。

- 陳少棠主席認為地標不宜使用不锈鋼等容易反光的物料，以免影響駕車人士的視線。

- 黃萬成議員亦擔心地面採用水滴型設計，磚塊之間容易藏污納垢，較難清理。他並查詢該公園將來會否列作禁煙場地。

- 關秀玲議員支持較傳統的地面設計，認為較易與附近環境配合和方便打理。

(梁偉權議員和侯永昌議員於下午5時50分退席。)

- 莊浩宏先生備悉與會者對於魚型地面設計的意見。他回應謂，在休憩場地中採用水滴型地面設計並不罕見，所選用的花崗岩也易於打理。至於地標的底座，他表示底座設於花槽之上，可防止小孩攀爬。至於場地的燈光問題，現時預計場地中間有5支座地燈柱，另外2支設於場側，有關燈光的照明問題，可再交樓宇裝備顧問跟進。

- 陳少棠主席認為，地標底座的設計，應避免露宿者佔用底座作露宿用途。

- 廖偉城先生表示，康文署現時尚未就該場地是否禁煙的問題作出決定，惟委員會將來可再深入討論。

- 黃萬成議員和陳偉強議員查詢金魚地標的工程造價。

- 高寶齡議員表示，有關地點人流眾多，若該場址將來列作可吸煙場地，工程合約顧問應研究如何在場地設施方面作出配合。

- 黃舒明副主席希望委員會考慮在該場地加入金魚地標和採用水滴型地面設計，以配合附近「金魚街」的特色，惟她贊同工程合約顧問應注意地磚之間空隙的闊度，以免藏污納垢。

- 梁炳怡先生補充，金魚地標的造價約38萬元。

- 黃萬成議員欲了解延伸場地邊界的作用，他希望在場內加設蔭棚，遮擋猛烈陽光和雨水。此外，他擔心燈柱容易受人破壞，建議採用傳統的大型燈柱。

- 陳少棠主席補充，在場地延伸邊界放置大型花盆的目的，是防止駕車人士或的士司機在該地點停泊車輛。

- 吳萬強議員贊成在該場地加入金魚地標和採用水滴型地面設計，以突出場地的特色。黃舒明副主席也有同感，她認為該地點鄰近跨境旅巴車站，加強場地特色，將有助提高香港旅遊業形象。

- 高寶齡議員希望地標的擺放位置能顧及場地使用者的安全。

- 黃萬成議員建議在場地內加入收集煙蒂的設施。

- 陳少棠主席總結謂，委員會希望地標設計以安全和採用不反光物料為原則，而地標設計則採用外形肥腴的金魚設計。與會者通過預留2,270,000萬元作為工程費用。

- 陳少棠主席請議員討論已通過工程項目的施工優次。

- 經討論後，與會者同意已通過工程項目的施工優次如下︰

|  | (1) | 康文署主導的康體場地小型工程及環境改善項目(地區設施管理委員會第35/2009號文件第(1)和(4)項工程) |
| --- | --- | --- |
|  | (2) | 油麻地配水庫休憩花園設施改善工程 |
|  | (3) | 設立廟街地標 |
|  | (4) | 彌敦道/水渠道交界空置油站(即加德士油站原址)的地標及綠化工程 |
|  | (5) | 旺角道／廣東道交界休憩處 |
|  | (6) | 康文署主導的康體場地小型工程及環境改善項目(地區設施管理委員會第35/2009號文件第(2)和(3)項工程) |

|  | (三) | 於通菜街(女人街)興建地標 |
| --- | --- | --- |

- 與會者備悉文件所載的最新工程進度報告。鑑於運輸署和渠務署持保留意見，與會者通過暫時擱置工程建議。民政處會繼續與其他部門商討其他合適地點或可行方案。待有確實回覆後，再提交委員會討論。

|  | (四) | 於大角咀中匯街中星樓及中耀樓之間馬路設立休憩處 |
| --- | --- | --- |

- 葉柏熙先生補充，民政處早前曾就工程建議諮詢當區居民和附近商戶，並收到一些反對工程的意見。

- 陳文佑議員希望民政處日後向委員會提供詳細的地區諮詢結果。

- 鑑於現時與會者未收到詳細的諮詢結果，高寶齡議員建議於下一次會議再詳細討論是項工程建議。關秀玲議員和黃萬成議員也有同感。

- 陳偉強議員認為若民政處未能就工程建議向當區居民和附近商戶提供較詳細的工程資料，他們或難就工程建議表達意見。他希望民政處向與會者提供諮詢的詳細資料。

- 廖淑華女士補充，民政處曾聯同有關議員及工程人員到擬議工程地點實地視察，並初步構思以鐵樹街休憩處的設計和運作模式作為藍本，惟鑑於各方對該工程建議持不同意見，故工程部暫時未有提交有關工程的造價預算。該場地的日後管理維修責任，則視乎場地將來的規模和形式而定。她表示，民政處可考慮在下次會議提交是項工程諮詢的詳細資料。

- 與會者通過待有較詳盡的諮詢結果後，於下次會議再討論工程建議。

|  | (五) | 於海泓道小巴站增建避雨亭工程 |
| --- | --- | --- |

- 陳偉強議員就工程進度報告所提及的香港鐵路公司(“港鐵公司”)的回應指出，廣深港鐵路正處於諮詢期及憲報，尚未正式落實，此地段理應尚不屬於廣深港行車隧道保護範圍。就港鐵公司要求在實施避雨亭工程前提供有關工程計劃書，他表示不應因此而拖慢工程。

- 葉柏熙先生澄清，港鐵公司並非反對有關工程建議，他們只希望在工程動工前，民政處可提供工程計劃書，以供參考。

- 陳偉強議員建議民政處日後小心校對文件字眼，以便更有效表達其他部門或公司的意見。

- 孔昭華議員認為，若港鐵公司最終反對而把工程建議交由工程合約顧問作可行性研究，或會浪費資源。

- 廖淑華女士補充，地政總署和港鐵公司原則上不反對此項工程，為審慎起見，港鐵方面希望在工程推行前可獲得工程計劃書作參考。由於此項工程並不複雜，若委員會通過工程建議，可考慮委任民政事務總署工程組　擔任工程代理。

- 經討論後，與會者原則上通過工程建議，並委任民政事務總署工程組為工程代理。

- 與會者沒有其他意見，並備悉文件所載的其他工程進度、撥款安排及油尖旺地區小型工程開支結算表(截至2009年4月24日)。

| 議程十四： | 關注油尖旺區康文署轄下足球場之運作事宜 (油尖旺地區設施管理委員會第38/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件三)已置於桌上，供議員參閱。

- 陳文佑議員歡迎康文署的回應。

| 議程十五： | 關注海庭道KIL 11167、KIL 11168地段(暫稱：奧海城三期)連接渡船街/亞皆老街行人天橋工程對櫻桃街公園及使用者造成影響 (油尖旺地區設施管理委員會第39/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席歡迎丰佳有限公司園景設計助理總經理劉志剛先生和項目助理總經理阮兆輝先生出席會議。

- 陳少棠主席表示路政署的書面回應(附件四)已於席上分發，供議員參閱。

- 鍾港武議員希望康文署和工程承建商在施工期間注意公園使用者的安全。陳偉強議員也有同感，他希望工程承建商關注工程期間的噪音問題，並指出有工程承建商在午夜時分仍偷偷動工，發出噪音影響居民。

- 陳文佑議員建議加強美化天橋，以配合附近櫻桃街公園的景觀。他建議把天橋的草圖提交區議會和當區法團代表，供議員和市民參閱。

- 阮兆輝先生表示，天橋工程將在2009年年中展開，預計在2010年年中至第三季完成。考慮到天橋將橫跨櫻桃街公園，天橋大部分組件將會預製，再運到工地安裝，故工程不會影響公園運作。為免天橋影響公園使用者，天橋的樁柱不會設在公園內。在施工期間，工程承建商將使用密閉式安全板遮蓋天橋，以保障公園使用者的安全。

- 廖偉城先生補充，康文署不會因工程而封閉公園，惟工程涉及高空工作，故康文署會與工程承建商緊密聯繫，並在有需要時短暫局部封閉公園。

- 鍾港武議員查詢天橋設計有沒有包括無障礙設施，以及天橋將來會否24小時開放。此外，他建議天橋加設通道接駁櫻桃街公園。

- 阮兆輝先生回應謂，天橋設計已包括無障礙設施，天橋並且是24小時開放。他表示，工程承建商會考慮和研究在天橋加設通道接駁櫻桃街公園的建議。

- 陳偉強議員希望奧海城三期承建商向區議會提供奧海城三期工程設計藍圖，並要求天橋開放予所有市民使用。

- 高寶齡議員指出，若天橋24小時開放予市民使用，將惠及附近的商場。

- 關仲偉先生表示，若最終工程承建商落實加設出入口接駁櫻桃街公園，康文署可聯同議員到場實地視察，以便找出確實的接駁地點。

| 議程十六： | 要求加強綠化工作，並種植主題花木以突出油尖旺區的形象 (油尖旺地區設施管理委員會第40/2009號文件) |
| --- | --- |

- 陳少棠主席表示，康文署的書面回應(附件五)已於席上分發，供與會者參閱。

- 陳文佑議員希望康文署在區內多種植顯花類植物，美化油尖旺區。

- 廖偉城先生表示，康文署會繼續美化和彩化油尖旺區，並在區內不同場地種植宮粉洋蹄甲。

| 議程十七： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 鍾港武議員向與會者報告特區政府最新的H1N1甲型流感抗疫措施，並建議成立「油尖旺區推動社區抗疫統籌委員會」，專責處理有關事宜。民政處稍後會發出信件，以傳閱方式諮詢議員的意見。

| (會後補註︰ | 有關信件已於2009年5月3日發出。) |
| --- | --- |

- 議事完畢，會議於下午7時25分結束。下次會議定於2009年7月9日(星期四)下午2時30分舉行。

油尖旺區議會秘書處

2009年5月