2004至2007年度油尖旺區議會

房屋事務及大廈管理委員會

第二次會議記錄

日期︰2004年3月4日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

林浩揚先生

副主席

秦寶山先生

區議員

| 陳文佑先生 | 關妙美女士 |  |
| --- | --- | --- |
| 梁偉權先生 | 黎自立先生 |  |
| 陳健成先生 | 劉志榮先生 |  |
| 陳少棠先生 | 吳寶珊女士 |  |
| 許德亮先生 | 成元興先生 |  |
| 葉樹安先生 | 王振雄先生 |  |
| 江威揚先生 |  |  |

增選委員

| 陳志輝先生 | 李仲明先生 |
| --- | --- |
| 程文梯先生 | 曾 生先生 |
| 馮麗媚女士 | 蔡元斌先生 |
| 侯永昌先生 | 黃志勇先生 |

政府部門代表

| 邱松坤先生 | 油尖旺民政事務處 署理高級聯絡主任 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 梁啟邦先生 | 房屋事務經理／物業 管理（西九龍二） | 房屋署 |
| 馮偉先生 | 高級結構工程師／F2 | 屋宇署 |

秘書

| 曾翠華女士 | 油尖旺民政事務處 行政主任（區議會）2 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

列席者：

| 李邱福嬌女士 | 總聯絡主任（大廈管理） | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 譚少倫先生 | 屋宇保養測量師 | 房屋署 |
| 陳美怡女士 | 助理工程策劃總經理 | 房屋署 |
| 何可華先生 | 秘書 | 海富苑業主立案法團 |

缺席者：

| 黃志明先生 | 區議員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 許美嫦女士 | 增選委員 |  |  |
| 鄺偉民先生 | 增選委員 |  |  |

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席油尖旺區議會房屋事務及大廈管理委員會（以下簡稱「房管會」）第二次會議。

2.	主席簡介，根據《油尖旺區議會常規》第33條，油尖旺區議會轉授房管會以下的職能︰(1)就有關公共房屋政策事宜，加以研究並提供意見；(2)就有關區內私人樓宇的管理和維修事宜加以研究並提供意見；(3)就區內的市區重建事宜，加以研究並提供意見；(4)舉行宣傳及教育活動，以促進區內坊眾對樓宇管理及維修的認識和參與等。房管會委員有同等的權利提交文件，就職責範圍內的議題進行討論和議決。主席希望各委員日後衷誠合作、緊密聯繫，共同努力達到本委員會的目標，從而與政府部門商討和妥善處理油尖旺區的房屋和大廈管理問題。

3.	主席告知委員油尖旺民政事務處高級聯絡主任馮萬山先生休假未能出席會議，是次會議由邱松坤先生代其出席，而屋宇署郭鵬鴻先生已調職，現由接任的高級結構工程師馮偉先生出席房管會的會議。

| 議程一： | 通過上次會議記錄 |
| --- | --- |

4.	上次會議記錄無須修訂獲得通過。

| 議程二： | 討論如何有效監管物業管理公司 （油尖旺房屋事務及大廈管理委員會 第1/2004號文件） |
| --- | --- |

5.	主席介紹民政事務總署（以下簡稱「民政總署」）總聯絡主任（大廈管理）李邱福嬌女士。

（成元興議員於下午2時46分到席。）

6.	陳健成議員補充謂，本港現有約七百間中小型物業管理公司，但都缺乏完善監管。他詢問民政總署會否考慮設立發牌制度。

附錄一-----

7.	李邱福嬌女士表示已就文件提問作書面回覆（見附錄一）。她回應謂，現行的《建築物管理條例》（第344章）第VIA部及附表7是大廈公契的強制性條文，規定建築物經理人，即物業管理公司，必須妥善處理其服務客戶的資金，小業主可按照《建築物管理條例》的條文監察物業管理公司的服務。邱女士續稱，政府於2003年5月至7月期間，曾就條例的修訂建議廣泛徵詢公眾意見，當時公眾對條例各方面的條文向政府反映不同意見。至於應否設立物業管理公司發牌制度，政府現持開放態度，除了研究其他地方實施的物業管理條例，還會研究本港有關規管其他行業的相關條例，包括《旅行代理商條例》（第218章）、《房屋經理註冊條例》（第550章）及《地產代理條例》（第511章），最終決定會以平衡業主與物業管理公司之間的利益為大前提。她補充謂，房屋及規劃地政局於2003年年底發表諮詢文件，就樓宇管理及維修事宜進行諮詢，待2004年4月15日諮詢期完結後，政府便會制訂宏觀的大廈管理及維修政策。

8.	王振雄議員指《建築物管理條例》第VIA部及附表7的條文欠缺罰則，未能對物業管理公司的違規行為起阻嚇作用。黎自立議員認為現時監察物業管理公司的制度並不完善。

9.	李仲明委員詢問，業主立案法團（以下簡稱「法團」）開設的銀行戶口是否必須為港幣戶口，以及法團可否選擇開設外幣戶口，以增加利息收入。程文梯委員表示，本區也曾有大廈法團遭物業管理公司非法挪用公款，所以他很支持王振雄議員的意見，認為有關條例須列明違例的刑罰，加強阻嚇作用，以防物業管理公司非法盜用法團的資金。

（陳志輝委員於下午2時58分到席。）

10.	李邱福嬌女士回應謂，立法會民政事務委員會屬下的《建築物管理條例》檢討工作小組委員會，正討論和研究如何加強規管物業管理公司處理法團的戶口問題，例如規定物業管理公司為每個法團開設獨立銀行戶口，並於大廈內展示有關的文件。她指出，政府會考慮於條例引進罰則，並會參考本港其他類似的監管條例，以完善現時的機制。她回答李委員的詢問指，現時法例沒有訂明法團開設銀行戶口的貨幣要求。

11.	侯永昌委員指出，新落成的大型屋苑入伙初期多由地產發展商指定的附屬公司負責物業管理，由於屋苑仍未成立法團，故難以監察該等公司的服務。

12.	副主席表示關注那些沒有成立法團的舊式私人樓宇的管理問題。他聽聞有物業管理公司把較小規模的維修工程交予相熟的工程公司承辦，當中更可能涉及收受回佣問題。他詢問政府會否加強監管此類小型工程。

13.	陳文佑議員認為，本港既然已設有房屋經理註冊制度，那麼可考慮進一步制訂物業管理公司發牌制度。此外，他認為大型屋苑的小業主受大廈公契的業權分布所限而較難成立法團，而由地產發展商指定的物業管理公司的表現也缺乏足夠監察。

14.	李邱福嬌女士回應謂，新落成的私人樓宇業主可按公契成立業主委員會，以監察物業管理公司的服務。邱女士強調業主有責任確保妥善管理樓宇。此外，她會把陳文佑議員對發牌制度的意見向民政事務總署反映。至於副主席提及收受回佣問題，邱女士認為須向廉政公署舉報。

15.	副主席澄清，他指出的個案並不牽涉回佣問題。陳文佑議員補充，一些物業管理公司會把毋須公開投標的小工程批予轄下的附屬公司承辦，但從中未有收受回佣。

16.	陳健成議員建議修訂《建築物管理條例》，就附表7的條文引入罰則，並加強監管，以防止如陳文佑議員所指的物業管理公司及其附屬公司之間的利益輸送。

17.	劉志榮議員認為法團被物業管理公司挪用公款應屬個別事件。他讚賞油尖旺民政事務處（以下簡稱「民政處」）積極推動區內業主成立法團，並應繼續加強宣傳工作。此外，他不贊成法團為了增加利息收入而開設外幣戶口，以免誤導負責人挪用公款進行投機活動，損害小業主的利益。

18.	李邱福嬌女士回應謂，《建築物管理條例》訂明了選用供應品、貨品及服務所需進行的招標及召開業主大會的規定。民政總署於2003年就建議修訂《建築物管理條例》進行諮詢時，收到公眾對招標規定的不同意見，並已交由立法會《建築物管理條例》檢討工作小組委員會討論。邱女士承諾把加強監管物業管理公司及引入罰則的意見向署方反映。此外，李太感謝劉志榮議員的意見，並指該署會繼續宣傳工作，鼓勵業主成立法團。

19.	許德亮議員詢問管理公司為法團開立的信託戶口是否以法團的名字開設。

20.	程文梯委員讚揚民政處人員積極就檢討《建築物管理條例》蒐集區內人士的意見，並已主動聯絡區內法團，提醒他們須以法團本身的名稱開立銀行戶口，不少本區法團已陸續響應。他續稱，據他所知，若有人故意把工程分拆以避免進行公開招標，均有可能觸犯法例。他認為，修訂法例需時，當局須繼續蒐集意見，以平衡各方面的利益。

21.	馮麗媚委員認為有關政府部門應設立物業管理公司的資料庫，並詳列公司註冊人的資料，以便小業主比較管理公司的管理制度及管理人員的質素，從而選擇可靠的管理公司。

22.	主席總結討論謂，委員大多認為政府須加強監管物業管理公司，以及深化和重整現行制度。

23.	李邱福嬌女士欣悉油尖旺區的法團響應開設獨立戶口。她補充，現時《建築物管理條例》附表7的條文除適用於法團外，也適用於其他居民組織，包括業主委員會等。她回應馮麗媚委員時謂，香港物業管理公司協會已收集了各成員公司(約80多間具規模的物業管理公司)所管理的樓宇資料，並存放於民政事務總署大廈管理資源中心，公眾人士可向大廈管理資源中心索閱有關資料。最後，邱女士感謝各委員的意見，並承諾向署方反映委員的關注。

24.	主席結束此項議程並感謝邱女士出席會議。

| 議程三： | 考慮海富苑居民的訴求並尋求解決方法 （油尖旺房屋事務及大廈管理委員會 第2/2004號文件） |
| --- | --- |

25.	主席介紹房屋署房屋事務經理／物業管理（西九龍2）梁啟邦先生、屋宇保養測量師譚少倫先生及助理工程策劃總經理陳美怡女士。主席接告知委員生署未能派員出席會議，請委員參考席上的書面回覆（詳見附錄二）。此外，主席告知委員海富苑法團主席吳瑞華女士因事未能出席會議，由法團秘書何可華先生代她出席，參與討論。

附錄二-----

26.	黎自立議員以電腦投影片介紹海富苑污水渠滲漏的情況。他補充謂，海富苑入伙只有數年，污水渠蝕及滲漏問題嚴重，他希望房屋署正視海富苑的維修問題。黎議員並感謝主席同意邀請法團代表何可華先生列席會議。

27.	何可華先生補充謂，海富苑入伙至今，天台漏水、污水渠滲漏及紙皮石剝落問題不斷發生。此外，海富苑於去年曾有鋁窗鬆脫而從高處墮下，幸無人受傷。何先生指非典型肺炎（以下簡稱「非典」）事件令居民更憂慮污水渠滲漏引致疾病傳播及生問題。他把一個由大廈脫落的鋁窗置於會議桌旁，並表示已檢取一節污水渠樣本，供委員審視。劉志榮議員認為無須把污水渠樣本帶進會議室。

28.	譚少倫先生回應謂，房屋署自從於2003年12月污水喉滲漏個案明顯增加後，一直即時跟進所有海富苑污水渠滲漏個案。海富苑總承建商與署方磋商後，於2004年2月承認該等滲漏的污水渠的安裝質素未如理想，所以會就由2003年12月至今發生的約10宗污水渠滲漏個案向海富苑法團賠償有關的維修費用，並會即時跟進新增個案。譚先生表示，房屋署已聯絡渠道喉管檢驗公司，試驗勘察海富苑的污水渠，由於該類別的公司主要從事地底喉管的檢驗工作，故須試行檢驗污水渠，方可決定最有效及帶來最少滋擾的檢驗方法。

29.	程文梯委員體諒受影響居民的不滿，但希望主席維持議會秩序。他詢問按規定區議會轄下委員會可否讓居民代表列席會議。成元興議員同樣要求澄清讓居民列席會議和發言的安排。

30.	秘書解釋謂，根據《油尖旺區議會常規》第15條(1)及第33條(10)，委員會主席可邀請任何人士出席委員會會議，房管會（前稱「房屋事務委員會」）於2001年12月20日舉行的第十三次會議也曾邀請海富苑居民代表列席會議，參與討論。她補充，是次會議邀請海富苑法團代表出席會議，這是由於黎自立議員提出建議並獲委員會主席批准，日後會否邀請居民代表出席，則視乎有否收到委員的建議及主席是否批准。

31.	主席請何可華先生遵守議事秩序，繼續列席討論。

32.	馮麗媚委員表示本身為海富苑居民，十分不滿房屋署於海富苑推行的「可租可買計劃」。她認為房屋署須解決基本政策問題。她指海富苑污水渠滲漏及紙皮石剝落問題嚴重，並質疑房屋署為何聘用地底喉管檢驗公司檢驗地面的喉管。她建議海富苑法團與房屋署合作，共同解決問題。

33.	成元興議員表示絕對支持海富苑居民的訴求，既然房屋署已答允跟進維修問題，毋須繼續於會上討論。

34.	何可華先生承認房屋署一直承諾跟進維修問題，惟進度緩慢。他要求房屋署提供確實的完工時間表。

35.	陳美怡女士解釋，房屋署已即時跟進所有肉眼所能察覺的維修問題，而2003年12月至本年1月的污水渠維修費用將由承建商負責。她表示，房屋署已安排喉管檢驗公司為檢查污水渠內的情況作試驗。至於紙皮石剝落問題，陳女士指房屋署已多次要求法團允許承建商維修剝落部分，惟海富苑法團要求把懷疑可能剝落的部分一併維修，否則不允承建商進場維修已剝落的紙皮石，所以房屋署至今仍未完成維修工程。此外，陳女士指法團已聘用獨立測量師，因此她希望法團儘快提供有關的測量報告，供房屋署參考。

36.	譚少倫先生補充謂，海富苑於去年7月及8 月曾發生3次鋁窗鬆脫事件，原因包括住戶使用不當及鋁窗窗鉸組件氧化。房屋署已於去年9月派員逐戶為居民檢查鋁窗，並即時維修有問題的鋁窗，有關勘察報告將於3月初提交法團。

（梁偉權議員於下午4時05分退席。）

37.	黎自立議員認為房屋署不應推卸責任，指居民使用不當導致鋁窗鬆脫。此外，他認為海富苑污水渠滲漏嚴重，房屋署應全面更換喉管。程文梯委員詢問海富苑污水渠的物料。

38.	劉志榮議員同意成元興議員的意見，既然房屋署已承諾跟進海富苑的維修問題，房管會毋須就維修工程的技術性細節繼續討論。

39.	葉樹安議員謂，房屋署雖然承諾跟進，但進度緩慢，有待改善。他贊成房屋署全面勘察海富苑的維修問題。他不認同譚少倫先生指居民使用不當導致鋁窗鬆脫。此外，他認為區議員可代表居民反映意見，毋須邀請個別居民代表出席會議。

40.	李仲明委員謂，房屋署當初應利用保養期要求承建商全部更換喉管。

41.	譚少倫先生解釋謂，較早前提及有關居民使用不當導致鋁窗鬆脫事件屬特別個案，例如利用窗葉借力等。他補充說，鋁窗的設計已預計一般使用時所需承受的重量，惟當有異常的使用不當的情況，才導致鋁窗鬆脫。他續稱，房屋署已安排全面勘察海富苑鋁窗，現已檢查約1 400戶，尚餘的1 000戶由於未能與住戶約定入屋時間，將於本月再安排檢驗。

42.	陳美怡女士回應說，海富苑地面的污水渠喉管物料為低塑聚氯乙烯（即uPVC），地底的喉管則為鐵喉管。她表示，房屋署正研究如內窺鏡等探測檢驗喉管內部的方法，以便評估是否存在有潛在建築缺陷及是否需要進一步跟進。

43.	主席建議有興趣的委員可於會後與房屋署代表討論工程的技術性細節。程文梯委員謂，由於uPVC喉管本身構造特點，相信使用內窺鏡並非合適的勘察方法，他請房屋署考慮採用更有效的方法，盡快進行勘察，以紓緩居民的困擾。

44.	何可華先生指房屋署雖然有安排檢查，但仍未收到檢驗鋁窗報告。他表示法團曾向屋宇署求助，並已安排勘察，但法團至今仍未收到屋宇署的勘察報告。

45.	秦寶山議員促請房屋署訂下時間表，盡快解決海富苑的維修問題。他並詢問海富苑承建商是否偷工減料；其他房屋署轄下屋苑有否同樣問題；以及當初房屋署驗收樓宇的時候有否發現問題。

46.	許德亮議員要求提呈臨時動議，「要求房屋署回應海富苑居民的申訴，盡快訂下修葺日程表，改善苑內居民的問題」。

47.	陳志輝委員謂，房屋署應檢討驗收樓宇的程序及「可租可買計劃」政策，並認為承建商應負最大的維修責任。

48.	梁啟邦先生稱何可華先生所指的屋宇署報告，實為屋宇管制組人員於海富苑進行勘察大廈天台漏水的報告，並早已交予法團。他補充有關維修紙皮石問題謂，海富苑第一期由顧問工程公司負責監管建築，而第二期海裕閣則由房屋署監管。房屋署已成功要求承建商修葺海裕閣內已剝落及可能剝落的紙皮石部分，至於第一期承建商祇承諾維修已剝落的位置。但由於法團堅持要求全屋苑已剝落及可能剝落的紙皮石位置一併維修，並去信要求房屋署於海富苑進行任何修葺工程前必須先得到法團批准，因此維修工程才未展開。

49.	主席詢問委員對許德亮議員提出的動議有何意見。

50.	成元興議員謂，若房屋署可承諾跟進動議的要求，訂定維修時間表並書面回覆，房管會毋須就動議進行表決。程文梯委員相信所有委員均同意促請房屋署加快進行海富苑維修工作，毋須再作討論。

51.	主席再次就臨時動議內容徵詢委員的意見，結果沒有委員表示反對。

52.	陳美怡女士回應謂，房屋署須待完成勘察報告及先確定潛在建築缺陷的實際位置和幅度，才能定出維修範圍與法團磋商，訂定維修日程表，房署絕不能在未有足夠證據下，便指控整個污水管都需要更換。譚少倫先生補充謂，若雙方在維修範圍上未能達到共識，實難訂定維修時間表。

53.	成元興議員不同意強迫房屋署接納法團所有要求，但認為房屋署應向法團清楚解釋其職權範圍內可完成的要求，以紓減居民的不滿。

54.	葉樹安議員謂，房屋署須追究維修責任，並應向居民提供確實的勘察及維修計劃。此外，他跟進梁啟邦先生的發言，詢問梁先生如何把屋宇署的勘察報告轉交法團。

55.	主席總結討論謂，房管會委員的意見一致要求房屋署就海富苑的維修問題提供確實的勘察及修葺時間表。他請房屋署於會後以書面回覆有關資料。主席結束此項議程並感謝房屋署代表及海富苑法團代表出席會議。

| 議程四： | 成立2004至2005年度油尖旺區大廈管理推展 運動統籌委員會 (油尖旺房屋事務及大廈管理委員會 第3/2004號文件) |
| --- | --- |

56.	委員一致通過成立2004至2005年度油尖旺區大廈管理推展運動統籌委員會（以下簡稱「推統會」）。主席表示只接獲一份推統會主席提名表格，獲提名人為王振雄議員（提名人梁偉權議員，和議人吳寶珊議員及許德亮議員），因此王振雄議員自動當選為推統會主席。主席表示，秘書處會在會後邀請委員加入推統會。

| 議程五： | 其他事項 |
| --- | --- |

57.	由於沒有其他討論事項，會議於下午4時50分結束。

油尖旺區議會秘書處

2004年3月