2004至2007年度油尖旺區議會

第十六次會議記錄

日期︰2006年4月27日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

陳文佑先生

副主席

梁偉權先生

區議員

| 陳健成先生 | 劉志榮先生 |  |
| --- | --- | --- |
| 陳少棠先生 | 羅永祥博士 |  |
| 仇振輝先生, BBS, JP | 吳寶珊女士 |  |
| 許德亮先生 | 成元興先生, MH |  |
| 葉樹安先生 | 涂謹申議員 |  |
| 江威揚先生 | 秦寶山先生 |  |
| 關妙美女士 | 黃志明先生, MH |  |
| 黎自立先生 | 王振雄先生 |  |
| 林浩揚先生 |  |  |

缺席者

吳萬強先生, MH (其缺席申請已獲區議會批准)

政府部門代表

| 周慧芬女士, JP | 油尖旺民政事務專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 岑維健先生 | 旺角警區指揮官 | 香港警務處 |
| 鄔達士先生 | 油尖警區指揮官 | 香港警務處 |

| 甘澤榮先生 | 總工程師／西九龍文娛藝術區 | 土木工程拓展署 |
| --- | --- | --- |
| 蘇祐安先生 | 首席運輸主任 | 運輸署 |
| 王家偉先生 | 旺角區環境生總監 | 食物環境生署 |
| 梁婉嫦女士 | 油尖區環境生總監 | 食物環境生署 |
| 廖敬良先生 | 高級房屋事務經理（西九龍） | 房屋署 |
| 廖偉城先生 | 油尖旺區康樂事務經理 | 康樂及文化事務署 |

列席者︰

| 陳儉立先生 | 高級工程師／工程管理(1) | 水務署 |
| --- | --- | --- |
| 崔國安先生 | 工程師／工程管理(2) | 水務署 |
| 張炳華先生 | － | 茂盛－茂迪顧問聯管公司 |
| 周文聰先生 | 工程師 | 茂盛－茂迪顧問聯管公司 |
| 莫子森先生 | 高級交通工程師 | 茂盛－茂迪顧問聯管公司 |
| 曲廖秀芳女士 | 總廉政主任 | 廉政公署 |
| 黃雅莉女士 | 廉政主任 | 廉政公署 |
| 鍾蕙玲女士 | 綜合事務主管 | 電訊管理局 |
| 陳永佳先生 | 投訴及諮詢部首席主任 | 消費者委員會 |
| 馮澤仁先生 | 投訴及諮詢總主任 | 消費者委員會 |
| 蔡仁生先生 | 社區發展總監 | 市區重建局 |
| 邱文華先生 | 社區發展經理 | 市區重建局 |
| 龐婉儀女士 | 社區發展總經理 | 市區重建局 |
| 鄧文雄先生 | 高級規劃及發展經理 | 市區重建局 |
| 陳澤偉先生 | 高級策劃經理 | 鷹君發展及策劃管理有限 公司 |
| 許劍龍先生 | 董事總經理 | 鷹君發展及策劃管理有限 公司 |
| 梁惠敏女士 | 高級市務經理 | 鷹君發展及策劃管理有限 公司 |
| 關嘉寶女士 | 高級市務主任 | 鷹君物業代理有限公司 |
| 黃仲川先生 | 顧問 | 何黃交通顧問有限公司 |
| 徐英傑先生 | 顧問 | 金寶聲學環保顧問有限公司 |

秘書

| 伍翠鸞女士 | 油尖旺民政事務處 高級行政主任（區議會） | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

開會詞

主席歡迎議員及政府部門代表出席會議。他表示，吳萬強議員因身體不適，未能出席是日區議會會議，並已授權關妙美議員代表為是日議程項目行使投票權。會議同意按《油尖旺區議會常規》第42(5)段批准吳議員因身體不適而申請缺席。

2.	主席歡迎首次列席會議的運輸署首席運輸主任／市區蘇祐安先生。他表示，香港房屋委員會物業管理總經理（西九龍及香港）馬錦全先生因事缺席，由房屋署西九龍區高級房屋事務經理廖敬良先生代替。

| 議程一： | 通過油尖旺區議會第十五次會議記錄 |
| --- | --- |

3.	主席表示於會前接獲一項修訂會議記錄的建議，內容載於附件一。會議通過經修訂的會議記錄。

-----

4.	主席說，在2006年6月22日的立法會與區議員會面，區議會只可提呈共5個討論項目。秘書處共收到11個建議項目。請議員填好放在桌上的回條，以選擇不超過5個項目為原則。秘書處職員將在20分鐘後收取回條，得票最高的5個項目將呈上立法會。

| 議程二： | 2006至2007年度用於小型環境改善計劃、社區參與計劃、地區節資助計劃及地區文化活動資助計劃的區議會撥款 （油尖旺區議會第21/2006號文件） |
| --- | --- |

5.	會議通過2006至2007年度區議會撥款的財政預算及文件第7段所述有關撥款申請的審批程序。

| 議程三： | 申請油尖旺區議會款項推行2006至07年度 環境改善工程 （油尖旺區議會第22/2006號文件） |
| --- | --- |

6.	會議通過撥款1,334,000元，以便推行環境改善工程。

| 議程四： | 申請區議會撥款舉辦2006年油尖旺區青少年 暑期活動 （油尖旺區議會第23/2006號文件） |
| --- | --- |

7.	會議通過區議會撥款324,000元，供舉辦2006年度油尖旺區青少年暑期活動。

| 議程五： | 選舉及委任工作小組2006至2007年度的增選委員 （油尖旺區議會第24/2006號文件） |
| --- | --- |

8.	陳少棠議員說，他於截止提名前曾透過傳真要求秘書處保留他在去年提交的提名名單及新增若干人士的提名，並附上新獲提名人士的個人資料，但他發現油尖旺區議會第24/2006號文件所載的提名名單內，並沒有舊有的提名名單。他向秘書查詢有關事件，秘書表示沒有收到他要求保留舊有提名名單的文件。他要求把舊有提名人選重新納入候選名單內。

（涂謹申議員於下午2時45分到席。）

9.	秘書表示，根據秘書處傳真機收發文件的記錄，並沒有收到陳議員所述的舊有名單，而只有新增人士的提名資料。陳議員去年提名35名人士，而他所述的信件則重新提名29名人士，但其中8名人士已獲其他議員提名，所以只有21名人士沒有納入文件內。

（副主席於下午2時50分到席。）

10.	羅永祥博士說有需要檢討秘書處接獲議員提名增選委員的程序。他建議秘書處向議員確認經傳真機所接獲的提名人選名單。

11.	陳少棠議員說，上次會議已贊同，若秘書處未接獲某些議員的提名，可詢問該議員會否遞交提名人選。是次可能是出於溝通上的問題，令秘書處誤會已接獲他提交的全部提名名單。

12.	黎自立議員指陳議員提名了大量人士參加選舉。

13.	陳健成議員表示，上次會議已通過，過了截止日期才提交的名單一概不接受，他希望能按既定的準則處理是次事件。陳議員是否於截止日前提交名單，已無從稽考。若於現時更改選舉名單，會造成不便。

14.	許德亮議員指出，秘書處確實已致電沒有提交名單的議員，以確定他們是否沒有提名。若議員相信陳議員確有在截止前透過傳真把該文件送交秘書處，便可以投票方式決定是否把有關提名一併納入選舉名單內。

15.	陳少棠議員重申他於截止前已把新舊提名一併透過傳真送交秘書處，可能由於傳真機出問題，以致秘書處只接獲他提交的新提名資料，這有別於許議員所述的情況。

16.	黎自立議員詢問，陳議員提名的人選共有多少。

17.	秘書回應，陳議員共提名了40名人士，包括29名去年已獲提名的人士及11名新獲提名的人士。

（林浩揚議員於下午3時到席。）

18.	涂謹申議員表示，若此例一開，便很難執行截止日期的規定。他認為應以秘書處於截止時所接獲的名單為準，因此不同意接納補交的提名。

19.	陳健成議員認為，既然規則已定，便應遵守。若要更改規則，可於下次選舉才更改。倘若陳議員重視提名名單，應於傳真後立即致電秘書處確認是否全部收妥。

20.	陳少棠議員表示，部分議員採用雙重標準，上次會議進行選舉時，議員亦接納主席於截止前曾透過傳真把名單送交秘書處的說法。他再次重申，他於截止前已把新舊提名一併透過傳真送交秘書處。

21.	涂謹申議員詢問，秘書處是否接獲陳議員提名的部分名單。

22.	秘書表示，秘書處於截止日期時，只接獲陳議員新提名的名單。

23.	葉樹安議員說，陳議員保留去屆提名人士的名單，但沒有夾附該些人士的資格聲明，即表示陳少棠議員沒有詢問有關人士是否接納被再次提名。

24.	成元興議員說，是否接納有關的提名可交由主席裁決。主席回應說，由於他不能決定哪一方可信，所以不能由他裁決是否接納有關名單。他邀請議員就是否接納陳少棠議員所提名的21名人士進行表決。會議以9票贊成，5票反對，通過把該21名人士納入選舉名單。

25.	周慧芬專員表示，為免類似的情況再次發生，秘書處會在接獲議員以傳真提名後，向議員確認所接獲的資料。

26.	涂謹申議員說，議員亦有可能收不到秘書處的確認名單。他建議應以秘書處於截止日期時所接獲的名單為準。

27.	黎自立議員建議秘書處將所接獲的文件原份傳真交回有關的議員。

28.	王振雄議員贊同周專員的建議。

29.	副主席表示，周專員的建議實際可行。他希望議員能互相尊重並以負責任的態度處事。

30.	主席邀請議員投票選出工作小組的增選委員。

-----

31.	經點票後，選舉結果載於附件二。

| 議程六： | 工務計劃編號182WC更換及修復水管工程 第二階段 （油尖旺區議會第25/2006號文件） |
| --- | --- |

32.	主席請歡迎水務署高級工程師／工程管理(1)陳儉立先生、工程師／工程管理(2)崔國安先生；茂盛－茂迪顧問聯營公司首席工程師張炳華先生、工程師周文聰先生、交通工程師莫子森先生。

33.	陳儉立先生及張炳華先生簡介更換及修復水管工程第二階段工務計劃的內容，並懇請各議員提出寶貴意見及支持是項水務工程計劃。

34.	黎自立議員說，區內的水管陳舊而須更換是無可避免的事。他建議採用金錢賞罰制度，鼓勵及促使承建商盡快鋪回掘開的路面。

35.	林浩揚議員表示，以大角咀為例，工程範圍包圍著很多住宅樓宇。他詢問部門於工程期間有什麼措施，可避免行人通道阻塞。若因工程致使途人受傷，部門會如何跟進。

36.	許德亮議員建議部門於施工期間，能為公眾提供較多關於投訴程序的資料。

37.	關妙美議員指出，施工期由2007年至2011年。她詢問計算該施工期時，有否考慮雨水期等因素。

38.	陳儉立先生表示，工程合約將採用定期工程合約的形式，因應工作及交通狀況彈性發出工程訂單，若承建商於上一個工程訂單的進度未如理想，將不會獲批新的訂單。

39.	張炳華先生說，在施工前，相關的臨時交通措施會包括行人通道及行人使用的設施。部門也會先諮詢運輸署及警方有關的措施。此外，駐地盤工程師及監工會經常巡視地盤，確保工程不會對行人安全構成影響。除了在工地展示諮詢電話外，駐地盤工程師也會安排專人充分諮詢在工程期間受影響的公眾及住戶，在暫停供水前及早向用戶發出通告。施工期的計算已包括雨水期等因素。

40.	陳健成議員說，興建九龍南線將會封閉部分的梳士巴利道，而更換位於彌敦道／梳士巴利道的水管亦會封閉部分的彌敦道。他詢問兩項工程能否一併進行，以減少對公眾的影響。他指旺角道、亞皆老街及窩打老道均屬繁忙的道路，他詢問施工時間是全日或是部分時間。此外，環境影響評估報告有否對噪音及空氣質素進行評估。無開掘方法會否設有圍板。若商戶因圍板影響生意，部門會否設有賠償機制。

41.	涂謹申議員詢問，定期工程合約形式是否曾於其他工程試行，其成效如何。

42.	劉志榮議員說，文件只列出醫院、學校及安老院等為易受噪音影響的地方。他指工程範圍龐大，他希望部門及承建商於施工期內能加強與區議會的溝通，讓議員能反映區內受影響居民的意見。

43.	陳少棠議員詢問，新鋪設的水管是否較以往的耐用，鋪設水管每段路面的長度為何，以及路面由開掘至被鋪回一般需時多久。

44.	張炳華先生說，彌敦道／梳士巴利道的工程會採用無開掘方法，而且施工期會很短，因此不會對路面交通造成太大滋擾。承建商會盡量於非繁忙時段在繁忙道路進行挖掘，施工期間最多只會封閉一條行車線。計劃已考慮工程對商戶的影響，在非工作期間，工作井會鋪上鋼板，因此無需圍上圍板。定期工程合約形式將會按承建商的表現衡量所獲批的工程訂單數量。

45.	陳儉立先生表示，第一單以定期工程合約形式批出的是位於港島區的第一階段第一期乙的工程，效果理想。

46.	張炳華先生續說，環境檢討報告已列出所有易受噪音影響的地方，基於文件篇幅所限，只列出較主要的地方。部門及承建商會定期向區議會匯報工程進度，俾能充分反映居民的意見。新鋪設的水管物料會較以往耐用，預計壽命為50年。

47.	陳健成議員詢問，廣東道的工程會採用什麼的開掘方法，及會否封閉行車路面。

48.	張炳華先生說，廣東道的工程會採用無開掘方法。在非工作期間，工作井會鋪上鋼板，以減少對路面使用者的影響。

49.	主席總結說，他希望部門及承建商於施工期內能加強與區議會溝通並匯報工程進度。

| 議程七： | 簡介廉政公署西九龍辦事處二零零六至二零零七年度工作計劃 （油尖旺區議會第28/2006號文件） |
| --- | --- |

50.	主席歡迎廉政公署（廉署）社區關係處西九龍總廉政主任曲廖秀芳女士、廉政主任黃雅莉女士。

51.	曲廖秀芳女士簡介廉署西九龍辦事處二零零六至二零零七年度的工作計劃。

52.	涂謹申議員說，據他了解，廉署過往曾協助樓宇管理組織強化廉潔的樓宇管理，主要對象為管理委員會。他希望廉署日後能主動要求出席業主大會，向他們簡介廉潔的樓宇管理。

53.	黎自立議員讚許廉署社區關係處西九龍辦事處去年的工作表現，並認同該辦事處來年的工作計劃。

54.	陳健成議員說，鑑於樓宇管理貪污舉報數字有上升趨勢，他認為歌舞昇平式的活動無助於改善情況。他詢問，廉署接獲的978宗關於樓宇管理的貪污舉報，當中有多少宗能跟進並能作出檢控。他指廉署人員較少出席業主大會及樓宇管理委員會會議。他建議該署人員應主動出席，推廣廉潔訊息。

55.	副主席詢問，西九龍辦事處的服務擴展至九龍城區後，會否增加人手的壓力。他不期望區內樓宇管理貪污舉報數字會下降，因為區內的樓宇管理確實有很多貪污問題存在。他認為廉署可認定一些問題大廈，然後主動接觸有關大廈以推廣廉潔訊息。他認為倚靠業主舉報才能有效打擊貪污問題。

56.	仇振輝太平紳士說，油尖旺區內樓齡高的樓宇較多，因此有較大機會須要維修大廈，從而衍生樓宇管理的貪污問題。現時廉署推廣樓宇管理的廉潔訊息，主要是針對管理公司；他認為廉署日後可以多向大廈業主立案法團推廣有關的訊息。

57.	許德亮議員贊同廉署應主動參與業主立案法團的會議。

58.	黃志明議員說，廉署不太積極跟進一些貪污舉報個案，尤其是具名的投訴，令投訴人感到心灰意冷。若該署決定不跟進某些舉報個案，他希望能給予投訴者合理的解釋。

59.	成元興議員表示，若大廈須進行維修，他認為廉署可主動參與，協助立案法團進行投標工作。

60.	黎自立議員說，關於大廈維修的事宜，廉署已有明確的防貪指引，立案法團只須依照指引進行便可。

61.	主席認同廉署有需要協助立案法團進行投標工作。

62.	曲廖秀芳女士表示廉署的檢控數字並無按地區統計，但以2005年全港數字為例，該年接獲關於樓宇管理的貪污舉報共978宗，於該年完成檢控的人數為22位。她強調所接獲的舉報不一定能於同年完成檢控。雖然關於樓宇管理的貪污舉報數字持續偏高，但過半數(53.8%)為性質較輕微或因誤會產生的簡單個案；這類個案將由執行處的「快速反應隊」跟進處理。她指出舉報增加較多的地方是有關業主立案法團的運作問題。由於出任立案法團的人士多為義務性質，他們未必有足夠時間向居民詳細交代法團的運作，所以引起誤會及投訴。舉報的案件中，部分涉及貪污，而廉署定必跟進。若分區辦事處同事接獲一些可能涉及貪污成分的資料，即使不屬於舉報，在徵得資料提供者的同意下，同事亦會將資料交給執行處參考。廉署近年積極推行防貪工作，於2001年成立樓宇管理專責小組，並已進行多項工作，例如透過電腦資料庫分析接獲的舉報個案，找出問題的癥結及預防方案，然後編製防貪指引發給法團，並透過探訪及講座，講解有關法例及鼓勵他們採取防貪措施。專責小組亦會與相關部門（包括民政事務處、房屋署及屋宇署等）及專業團體合作。她舉例說，在編製指引時，該署會參考香港會計師公會等專業團體提供的意見。曲廖秀芳女士補充，每當有法團成立時，廉署亦會致函法團主動提供服務，可惜法團的反應未如理想。除業主立案法團外，廉署也會聯絡互助委員會及出席業主大會講解防貪法例。此外，廉署也會向普羅大眾推廣樓宇管理的廉潔訊息。

（羅永祥博士於下午4時30分退席。）

63.	主席感謝廉政公署代表列席會議。

| 議程八： | 關注電訊及收費電視服務 （油尖旺區議會第26/2006號文件） |
| --- | --- |

64.	主席歡迎電訊管理局綜合事務主管鍾蕙玲女士；消費者委員會（消委會）投訴及諮詢部首席主任陳永佳先生、投訴及諮詢總主任馮澤仁先生。他表示電訊管理局與影視及娛樂事務管理處的書面回覆（附件三及四）已在會議前傳真給議員。

-----

65.	陳永佳先生說，消委會本年1月至3月分別接獲3 090宗及375宗關於電訊及收費電視服務的投訴。電訊服務的投訴種類繁多，包括固網電話、流動電話、長途電話及上網服務等。自2005年下半年，很多服務供應商推出套餐式的銷售計劃。消委會曾約見主要服務供應商，他們同意把合約分為主要合約及副合約，如消費者遇到任何問題，主要合約供應商必須一併處理副合約的問題。自2005年起，消委會已與電訊管理局合作推出大型的宣傳活動。

66.	副主席表示，政府除提供消費者教育活動外，亦應與主要服務供應商商討，要求他們檢討經營手法，一盡企業的公民責任。

67.	陳永佳先生說，消委會去年已推行“企業社會　公民責任”的計劃，並印製了相關的小冊子，期望企業能盡公民責任。

68.	陳健成議員詢問，消委會會否對套餐式或綑綁式的銷售手法進行研究，並促請政府制訂公平競爭法。

69.	陳永佳先生說，消委會曾就公平競爭法進行公開諮詢。他指電訊業是全港眾多行業中，唯一有規管條例要求進行公平競爭的行業。

70.	鍾蕙玲女士表示，《電訊條例》已有條文防止電訊市場出現不公平競爭行為。

71.	主席感謝部門及消委會派員出席會議。

| 議程九： | 市區重建局洗衣街項目：回應公眾之關注 （油尖旺區議會第27/2006號文件） |
| --- | --- |

72.	主席歡迎市區重建局(市建局)社區發展總監蔡仁生先生、社區發展經理邱文華先生。

73.	蔡仁生先生簡介市建局回應公眾對洗衣街項目(K28)關注的立場。他強調局方就該項目應採用重建或復修的方法尚未有定案。

74.	仇振輝太平紳士說，市建局及業主（包括商戶及住宅）代表曾於3月30日召開會議討論K28項目，在會議上，市建局就該項目尚未有發展定案。會後業主曾作參考性的表決，結果是72戶贊成重建，11戶反對，2戶棄權，2戶有保留，尚有數名業主提早離開。商舖業主主張復修，反對重建，理由是他們反對市建局採納測計師所計算的賠償金額；住宅業主則反對復修而主張重建。他認為市建局應遵守前土地發展公司（土發）的重建承諾。本年3月，傳媒廣泛報導市建局將以復修代替重建。該些樓宇嚴重失修，千瘡百孔，若只是復修根本不能根治問題。他詢問市建局除進行問卷調查外，還會有什麼行動實質回應住宅業主的訴求。他質疑市建局是否因為財政壓力而改變重建方案。市建局違反承諾，如何向業主交代。

75.	涂謹申議員說，市建局把前土發項目拖延至今已是不負責任的表現。既然市建局已承諾會優先處理K28項目，便應遵守承諾。他不反對進行意見調查，但認為復修的方式無助改善樓宇失修的問題。地鋪業主反對重建是基於商業利益的考慮。他建議採用以鋪換鋪的方式解決問題，使住宅得以重建，而對商鋪經營的影響亦減至最低。

76.	副主席認為市建局必須遵守重建的承諾，緃使社會氣候轉變，市建局也應在重建的同時，另外設法保留地區的特色。他不贊同把波鞋街等同灣仔喜帖街的說法。擬議的重建項目範圍，不會佔去現時波鞋街範圍的四分之一。他不認為重建會摧毀波鞋街的文化，反而會改善該處的環境。他指波鞋街的商鋪由數名人士經營，希望他們在賺錢之餘也憑良心回饋社區。波鞋街只屬消費區，把所有波鞋商店一併遷往鄰近的街道繼續經營並不困難。他不希望因為一小撮人的商業利益考慮，導致其他希望重建人士的願望落空。他指樓宇本身已經千瘡百孔，復修根本不能解決問題。他更不認同私人物業動用公帑“包底”復修的做法。他認為市建局可考慮讓現有商鋪業主在重建區內優先選購商鋪。

77.	葉樹安議員表示，市建局諮詢委員會曾就K28項目進行討論，議員在會上要求市建局遵守承諾，進行重建。他認為若要進行意見調查，對象應該是受項目影響的居民，而非周邊人士。重建不僅對當區有好的影響，對香港整體的城市發展也帶來好處。假如現時不把舊樓拆卸重建，數年後樓齡越高，也難免要拆卸重建。

78.	陳健成議員說，K28項目於1998年提出，至今已歷時多年，他認為意見調查只是拖延重建的策略。據傳媒報道，消息人士指重建項目會帶來3至9億元虧蝕，他質疑有關數字是如何計算，該消息是否由市建局發放。他欲了解市建局是否免費為居民進行復修，總成本是多少。他認為把波鞋商店遷移至鄰近的街道，無損波鞋街的特色。洗衣街的舊樓有別於古蹟，沒有保留的價值，復修無助改善情況。他認為市建局應盡快重建，不要採取拖延的策略。

79.	劉志榮議員說，舊區重建是市建局一項重要的任務。他認為波鞋商店可遷往鄰近的街道，或於重建後在原先位置繼續營業，而無損波鞋街的特色。市建局沒有理由動用公帑為私人樓宇進行復修。油尖旺區高齡樓宇數目眾多，如業主紛紛要求市建局提供資金進行復修，市建局如何應付。他也希望市建局解釋，為何重建會帶來龐大的虧損。舊區重建是社會發展的必然現象，他認為每個人應肩負社會責任，不應因鋪位有機會升值而反對市區重建。

80.	秦寶山議員說，土發早於10年前已決定重建洗衣街，但市建局到現時仍未能落實重建的決定。若市建局現在推翻重建的決定，會為其他項目帶來災難性的影響，因為其他項目的業主可能會要求市建局改變原先的決定，導致發展項目進一步延遲。市建局表示有需要取得壓倒性的意見，才能決定重建或復修。秦議員詢問如何界定壓倒性的意見。他認為市建局應盡快落實重建的決定。

（劉志榮議員於下午5時45分退席。）

81.	許德亮議員說，所有發言的議員皆認為市建局應盡快重建洗衣街，他建議以表決方式要求市建局落實重建計劃。他認為問卷調查方式會產生誤導，因為調查的對象包括周邊的人士，重建會對他們造成不便，他們理應會反對重建。在3月30日的會議上，受影響的居民以表決方式清晰表達了他們希望市建局盡快落實重建的要求。

82.	黃志明議員表示，他認為不應以保留波鞋街為由而拒絕重建，發展項目範圍只佔波鞋街的一小部分，根本沒有足夠的理據去進行意見調查。意見調查的對象過於廣泛，使調查結果容易受到干擾。2月至3月期間，傳媒突然一面倒報道重建洗衣街會為市建局帶來嚴重的虧損。他認為無須再進行意見調查，應馬上重建洗衣街。

83.	關妙美議員說，市建局不應以項目會帶來嚴重虧損為由而拒絕重建。她希望市建局能落實重建計劃，使居民的生活質素得以改善。

84.	林浩揚議員表示，自1998年公布洗衣街項目以來，居民已長時間等待該項目落實，至本年2月，居民以為重建計劃終於可以落實，但隨後兩個月，市建局卻提出以復修代替重建的建議。他認為市建局若以“包底”方式進行復修，但復修工作不妥善，必會引致居民追討，使市建局陷於困境。市建局既然曾承諾會重建，而該處樓宇失修問題亦日益嚴重，為使社區環境得到改善，他強烈要求市建局履行重建的承諾，作出完善的規劃，並以地面商鋪的形式繼續發展這項目。

（成元興議員及黃志明議員於下午5時55分退席。）

85.	王振雄議員說，市建局必須遵守重建承諾，該局沒有足夠的理據不進行重建。若先例一開，會嚴重影響其他發展項目，予人一個不良印象，但凡項目遭商鋪反對，便會暫緩發展。

86.	吳寶珊議員表示，市建局一反以往積極推銷重建項目的態度，她認為是沒有決心履行重建的承諾。市建局無須憂慮項目會帶來嚴重虧損，必要時該局可引用《收回土地條例》。若受制於輿論壓力的先例一開，市建局日後如何執行土發遺留下來的發展項目。假如每逢遇到輿論壓力便進行意見調查，對過去接受了市建局重建安排的市民有欠公允。此外，意見調查的對象包括方圓0.5公里範圍內的居民及商戶，對重建範圍內的居民有欠公允，此舉等同把個人的命運交託予他人之手。她要求市建局必須遵守重建的承諾。

87.	主席表示，13位發言的議員皆一致要求市建局盡快進行K28項目的重建工作。

88.	蔡仁生先生說，市建局已清楚聽到議員的意見，並會小心考慮這些意見。市建局沒有向傳媒“放風”。截至現時為止，市建局仍保持重建的立場，只不過現時社會氣候普遍支持保留波鞋街，市建局本著“以人為本”的精神，因此不排除改以復修方案代替。市建局不擔心K28項目會帶來虧損，因為該局的項目不是以賺錢為主要目的，而是社會使命。他重申K28項目會否帶來虧損並非市建局考慮會否重建的因素。意見調查的招標工作正在進行，他表示市建局定會向區議會匯報調查結果。

89.	仇振輝太平紳士說，過往市建局在進行發展項目時定會事先諮詢區議會的意見，但現時該局已經展開意見調查的工作，這做法似乎不恰當。

90.	葉樹安議員指出，區議會16名議員是由民選產生的，他們代表了民意。所有發言的議員皆支持重建，他認為市建局無須再進行意見調查。他建議以區議會的名義致函市建局，要求盡快落實重建。

91.	陳健成議員說，市建局應即時中止意見調查的招標工作。區議會和居民都希望市建局能盡快落實重建的工作。

92.	主席說，市建局進行發展項目時應增加透明度，同時亦應尊重區議會的意見。

93.	蔡仁生先生說，正因為市建局尊重區議會的意見，所以才會於今天諮詢區議會。市建局進行發展項目時，亦應保持一定的自由度，可自行決定是否需要做意見調查。正因為市建局抱著負責任的態度，所以才進行意見調查，況且意見調查尚未有結果。

94.	許德亮議員表示，若區議會是屬於可有可無的諮詢架構，市建局亦無須於是次會議提交文件討論。他希望市建局尊重區議會的意見。

95.	蔡仁生先生說，區議會是市建局非常尊重的諮詢架構，他剛才只是表明市建局亦有自由度，可以決定是否進行諮詢或意見調查。

96.	仇振輝太平紳士說，區議會是市建局的合作伙伴，他剛才的發言只是希望市建局能讓區議會更了解K28項目的發展情況，俾能提供協助，使K28項目能順利進行。他不是要求市建局向區議會提交了問卷才向外發布。

97.	涂謹申議員表示，議員已清楚表達意見，要求市建局立刻進行重建而無須進行意見調查。

98.	主席說，所有發言的議員均清晰表達了他們的意見，要求市建局盡快落實K28重建項目，並希望市建局不時向區議會匯報該項目的進度。此外，他希望市建局在進行K9重建項目時，一併改善附近的環境。

99.	蔡仁生先生說，市建局在發展K9項目時，亦會一併進行周邊活化的工作。

100.	主席感謝市建局代表列席會議。

（涂謹申議員於下午6時20分退席。）

| 議程十： | 市建局2006年舊區更新融入社區計劃：「運動博覽會」及「街頭藝術節」 （油尖旺區議會第36/2006號文件） |
| --- | --- |

101.	主席歡迎市建局社區發展總經理龐婉儀女士、高級規劃及發展經理鄧文雄先生；鷹君發展及策劃管理有限公司高級策劃經理陳澤偉先生、董事總經理許劍龍先生、高級市務經理梁惠敏女士；鷹君物業代理有限公司高級市務主任關嘉寶女士；何黃交通顧問有限公司黃仲川先生；金寶聲學環保顧問有限公司徐英傑先生。

102.	鄧文雄先生簡介市建局2006年舊區更新融入社區計劃：“運動博覽會”（6月25日舉行）及“街頭藝術節”（8月13日舉行）。

（王振雄議員於下午6時25分退席。）

103.	許德亮議員詢問，市建局有沒有諮詢警方的意見，及會否於活動期間架設圍板。此外，市建局有沒有知會鄰近的商鋪關於活動的情況。

104.	黃仲川先生表示，市建局與警方商討後，警方不反對在有關日期舉辦活動，該局會繼續與警方討論交通安排事宜。

105.	葉樹安議員詢問，吹氣攀石牆是否供市民參與，是否有足夠的安全措施。

106.	陳健成議員詢問，市建局預計參與活動的人數有多少，會否限制每項活動的參加人數。他認為應盡量讓公眾參與各項活動。

107.	關妙美議員詢問，巨型鞦韆及吹氣攀石牆是否有足夠的安全措施。此外，市建局有沒有制訂人群管理措施。

108.	鄧文雄先生說，有關活動將採取開放形式進行，盡量少用圍板，以吸引更多市民參與。

109.	許劍龍先生說，吹氣攀石牆與一般彈床活動大同小異。此外，攀石牆附有安全繩，參加者亦須配戴安全帽，負責吹氣攀石牆的人員更擁有專業攀山教練資格。參與巨型鞦韆的人士須配戴安全索帶，負責巨型鞦韆架的人員可以控制鞦韆搖盪的角度。

110.	葉樹安議員詢問，巨型鞦韆及吹氣攀石牆是否收費項目，會否限制某類人士不能參加。

111.	許劍龍先生說， 16歲或以上人士才可參加巨型鞦韆遊戲，體重超過180磅的市民不能參加吹氣攀石牆遊戲。

112.	主席總結說，會議並不反對舉辦上述活動。

| 議程十一： | 十八區社區共融活動開幕典禮 （油尖旺區議會第29/2006號文件） |
| --- | --- |

113.	主席表示，4月20日發出文件給各位議員後，民政事務總署作出更正，“十八區社區共融活動開幕典禮”將於2006年6月24日(而非文件所載的2006年6月3日)舉行。

114.	議員備悉文件內容。

| 議程十二： | 工作進度報告 |
| --- | --- |

| (一) | 地區管理委員會 （油尖旺區議會第30/2006號文件） |
| --- | --- |
| (二) | 社區建設委員會 （油尖旺區議會第31/2006號文件） |
| (三) | 房屋事務及大廈管理委員會 （油尖旺區議會第32/2006號文件） |
| (四) | 食物及環境生委員會 （油尖旺區議會第33/2006號文件） |
| (五) | 交通運輸委員會 （油尖旺區議會第34/2006號文件） |
| (六) | 分區委員會 （油尖旺區議會第35/2006號文件） |

115.	議員閱悉上述工作進度報告的內容。

| 議程十三： | 其他事項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | （一） | 《油尖旺區議會撥款指引》 |

116.	主席說，區議會於2006年3月21日的內務會議上已通過第6.14段的條文。他詢問議員第6.14段條文是否適用於全部申請撥款團體，無論是特定團體或非特定團體也適用。

117.	葉樹安議員說，特定團體獲預留撥款舉辦活動，他認為特定團體及非特定團體可分開處理。

118.	陳健成議員查詢，是否有特定團體涉嫌騙取區議會撥款才會引發上述問題。他認為特定團體及非特定團體應劃一處理，不宜採用彈性處理的方法。

119.	葉樹安議員表示，若是關乎涉嫌騙取區議會撥款的問題，特定團體及非特定團體應劃一處理。

120.	主席總結說，會議同意第6.14段條文適用於特定及非特定團體。

|  | （二） | 玉器業工商會有限公司 |
| --- | --- | --- |

121.	主席詢問議員是否支持玉器業工商會有限公司在2006年12月14日至2006年12月18日舉行的“玉器文化藝術推廣周”。

122.	黎自立議員認為應小心處理有關問題。

123.	陳健成議員查詢區議會於活動所扮演的角色。

124.	主席說，按信件的內容，區議會只是支持該活動，而非贊助機構。

125.	吳寶珊議員說，她對活動沒有特別意見，但憂慮主辦團體是否因為舉行該活動需要封路四天，市民會較為敏感，故此希望獲得區議會支持。

126.	主席說，既然活動於12月才舉行，他建議秘書處向該團體索取進一步資料，於下次會議再討論是否支持該活動。

127.	秘書報告，立法會與區議員會面獲最高票數的4個討論項目包括︰(一)“政府及地區的扶貧政策目標及計劃”；(二)“屋宇署的執法效率問題”；(三)“天星碼頭公共運輸交匯處”；(四)“全面評估及檢討旺角區(彌敦道及兩邊內街)的交通問題，如何釐定全盤規劃以作根治”。此外，“嚴重非法佔用路面問題”則與“西九龍單一招標問題－西九龍文娛藝術區未來發展”同票。

128.	葉樹安議員說，“嚴重非法佔用路面”討論項目是他建議的，由於此議題與區內市民生活息息相關，他希望議員能支持討論該問題。

129.	副主席支持葉議員的意見，由於西九龍文娛藝術區所涉及的範圍很廣，而且現時尚未有定案，他贊同於會面時討論“嚴重非法佔用路面問題”。

130.	會議贊同副主席的建議。

131.	議事完畢，會議於下午6時55分結束。下次會議定於2006年6月29日下午2時30分舉行。

油尖旺區議會秘書處

2006年6月