2008至2011年度油尖旺區議會

交通運輸委員會

第五次會議記錄

日期︰2008年10月9日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

侯永昌先生, MH

副主席

蔡少峰先生

區議員

| 鍾港武先生 | 仇振輝先生, BBS, JP | 黃萬成先生 |
| --- | --- | --- |
| 陳文佑先生 | 許德亮先生 | 黃舒明女士 |
| 陳少棠先生 | 孔昭華先生 | 楊子熙先生 |
| 陳偉強先生 | 葉傲冬先生 |  |
| 莊永燦先生 | 關秀玲女士 |  |

增選委員

| 陳錫明先生 | 羅少雄先生 |  |
| --- | --- | --- |
| 崔健文先生 | 梁紹昌先生 |  |
| 許漢文先生 | 文昌明先生 |  |

政府部門代表

| 盧巧慧女士 | 油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 鍾 星先生 | 高級運輸主任(油尖旺) | 運輸署 |
| 李祖賢先生 | 工程師(旺角及油麻地) | 運輸署 |
| 鄺婌嫻女士 | 區域工程師(旺角) | 路政署 |
| 鄭二妹女士 | 油尖區助理行動主任 | 香港警務處 |
| 謝以森先生 | 油尖區交通隊主管 | 香港警務處 |
| 何建文先生 | 旺角區總督察(行動) | 香港警務處 |
| 司徒牛先生 | 旺角區交通隊主管 | 香港警務處 |

列席者：

| 林世雄先生 | 總工程師／鐵路拓展2-3 | 路政署 |
| --- | --- | --- |
| 梁佩德先生 | 高級工程師／落馬洲3 | 路政署 |
| 馮偉聰先生 | 高級統籌工程師 | 香港鐵路有限公司 |
| 譚錦儀女士 | 公共關係經理 ─ 工程項目及物業 | 香港鐵路有限公司 |
| 崔國安先生 | 工程師／工程管理2 | 水務署 |
| 梁顯達先生 | 駐地盤工程師 | 茂盛 – 茂迪顧問聯營公司 |
| 周靜敏女士 | 聯絡主任 | 茂盛 – 茂迪顧問聯營公司 |
| 黃詠茜女士 | 工程師(油尖) | 運輸署 |

秘書

| 吳嘉茹女士 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)1 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

缺席者：

| 梁偉權先生, JP | 區議員 |
| --- | --- |
| 高寶齡女士, MH, JP | 區議員 |
| 林浩揚先生 | 區議員 |
| 成元興先生, BBS, MH | 委員 |

開會詞

侯永昌主席歡迎議員、委員及政府部門代表出席油尖旺區議會交通運輸委員會第五次會議，並請與會者留意以下事項：

| (i) | 歡迎佐敦東區補選當選議員葉傲冬先生出席會議。 |
| --- | --- |
| (ii) | 梁偉權議員及高寶齡議員因事缺席。 |
| (iii) | 在討論有關議程時，會逐一介紹其他部門代表及嘉賓。由於是次會議的文件較多，委員的發言應盡量精簡。每人就每項議題有兩次發言機會，首次發言限時為2分鐘，第二次發言則為1分鐘。 |

| 議程一： | 通過上次會議記錄 |
| --- | --- |

- 上次會議記錄無須修訂，獲得通過。

| 議程二： | 廣深港高速鐵路香港段建議方案 (油尖旺交通運輸委員會第46/2008號文件) |
| --- | --- |

- 侯永昌主席歡迎以下人士列席討論第46/2008號文件︰路政署總工程師／鐵路拓展2-3林世雄先生、高級工程師／落馬洲3梁佩德先生；香港鐵路有限公司高級統籌工程師馮偉聰先生、工程項目及物業公共關係經理譚錦儀女士。

- 林世雄先生向委員簡介工程背景。

- 譚錦儀女士簡介文件內容。

- 馮偉聰先生簡介工程內容。

（黃舒明議員、陳少棠議員及文昌明委員於下午2時46分到席。）

- 陳少棠議員表示，曾在會議上議決把聚魚道地段附近撥作公園／休憩用地，其後香港鐵路有限公司（“港鐵”）申請改作廣深港高速鐵路（“高鐵”）的工地，他查詢上述工程對環境及公園發展的影響。

- 蔡少峰副主席查詢建造時間及如何避免對周遭舊樓的影響。有鑑於港鐵荃灣綫出現列車經過時地面嚴重震動的情況，他擔心高鐵工程也會出現類似情況。

- 馮偉聰先生回應表示，隧道鑽挖機將會在聚魚道及深旺道雨水排水渠的下面通過，港鐵會考慮排水渠地基情況再作加固，故此須要徵用公園範圍並安排交通改道，以進行雨水渠地基加固工程。有關施工時間表及詳情，待具體方案落實後，再諮詢委員會。大角咀區的工程會沿用九龍南綫的鑽挖技術，嚴格監管噪音及震盪的影響。他補充說，荃灣綫經彌敦道近太子站一段鐵路設施距離地面深約8米位置，在尖沙咀地段則為13米，而高鐵工程距離地面深度為20至30米，他認為工程對周邊環境的影響不大，而且會進行環評報告，探討在施工及運作期間的影響。

- 鍾港武議員及陳偉強議員查詢︰現時路綫是不是唯一可行的走綫，會否考慮與九龍南綫一併施工；鐵路管道與地面相距多少；是次工程是否沿用九龍南綫廣東道的鑽挖形式。陳偉強議員關注挖掘期間如何減少噪音及震盪，並詢問如發現問題，市民可聯絡哪個部門。有鑑於海富苑屬填海區，而且海富苑及奧海城曾出現沉降現象，他擔心工程會對該區造成負面影響。

- 孔昭華議員及楊子熙議員擔心以明挖形式進行九龍站工程會對路面造成影響。孔昭華議員續查詢是次工程有沒有作鑽挖研究。文件提述佐敦道近連翔道及九龍西的行車天橋在施工期間須臨時遷移，他欲了解所指天橋的確實位置及屆時採取的遷移方式。

（陳文佑議員於下午3時05分到席。）

- 楊子熙議員擔心工程會影響油尖旺區的環境，並提及旺角區通風樓對周遭的空氣及噪音污染，希望當局在施工期間，盡可能減少採用影響環境的技術。

- 陳文佑議員希望當局承諾不會採用明挖的方式施工，以回應市民的訴求。另一方面，有鑑於過境巴士日漸增多，他擔心鐵路落成後沒有足夠地方供過境巴士停泊。

- 蔡少峰副主席查詢隧道鑽挖機行經聚魚道及深旺道的雨水排水渠所實施的交通改道詳情。

- 葉傲冬議員關注現行條例是否足以監管是次工程引起的噪音及震盪。

- 崔健文委員表示，海泓道富榮花園一帶近年有下沉現象，由於該地前身為沙土，他擔心挖掘工程會加快下沉速度。另外，海泓道與海庭道交界的臨時停車場將於工程進行期間封閉，他詢問車輛可否仍停泊在該處路口。

- 馮偉聰先生回應如下︰

|  | 現時的方案經過詳細考慮，走綫途經的私人樓宇最少，對市民的影響也是最少。在規劃九龍南綫工程時，已預留設施讓高鐵在其隧道下方通過，因此高鐵管道實質上比九龍南綫距離路面更深。 |
| --- | --- |
|  | 在大角咀區的鑽挖工程會深入岩層，以避開有關建築物的地基。鑑於西九龍總站有10個足球場之大，採用現行隧道鑽挖技術並不可行，但港鐵正就有關的明挖工程制定紓緩措施，並列入環評報告研究內。 |
|  | 關於佐敦道近連翔道及西九龍的行車天橋在施工期間須臨時遷移，主要原因是高鐵開挖工程或會影響天橋地基，因此須進行加固工程或臨時遷移。實際上是否須要臨時遷移，待承建商確定施工方案後才能落實。 |
|  | 旺角區通風樓與港鐵沿綫其他通風樓無異，其功能作為隧道通風及緊急救援之用，通風樓內只裝有通風及消防設備，所發出的熱量非常有限。由於隧道內大部份時間只有列車行走，議員關注通風樓的熱量主要來自列車馬達及冷氣機在運作時所産生的熱量。 |
|  | 關於有委員擔心海泓道富榮花園沙土填海區會否因工程造成沉降，有待土質勘探研究得出結果，再向委員匯報。 |
|  | 高鐵總站介乎九龍站與九龍南綫中間，隧道全綫工程以隧道鑽挖方式進行。由於隧道鑽挖機經聚魚道及深旺道的雨水排水渠，或會影響排水渠地基，故須實施交通改道安排或須徵用聚魚道的休憩用地。港鐵公司會再研究各具體可行的方案，待具體方案落實後會再諮詢委員會。 |

- 林世雄先生補充香港的鐵路發展項目連繫內地各大城市的重要性及潛力，並表示運輸署現正就西九龍的交通規劃進行研究，完成後可向公衆匯報研究結果。

- 馮偉聰先生回應表示，由於廣深港高速鐵路是指定的鐵路項目，港鐵會根據《環境影響評估條例》向環境保護署遞交“環境影響評估報告”，讓公眾查閱，內容所採用的指標與一般工程報告相同，會就工程施工及鐵路運作期間對周遭環境、噪音、景觀、水質及空氣等各方面制定改善措施。海泓道的建築物主要是新落成樓宇，樓宇地基設於岩層內，工程走綫只經樓宇兩邊，絕不會影響地基。關於海泓道與海庭道交界臨時停車場工地，高鐵工程完竣後會交還地政處管理。

- 孔昭華議員請港鐵闡釋文件所指受工程影響的“敏感受體”的意思。另一方面，既然港鐵回覆西九龍總站地段工程範圍太大不能採取”暗挖”方式，他希望高鐵總站工程分階段以明挖方式進行，將對居民滋擾減至最低，並請港鐵提供有關地圖作參考。

- 楊子熙議員希望港鐵稍後向議會匯報環評報告內容，並希望高鐵工程儘早完工。

- 陳文佑議員詢問當局為何不一併進行高鐵及九龍南綫工程。

- 馮偉聰先生回應表示，“敏感受體”是指較容易受影響的屋苑或個體，在工程施工期間，港鐵會特別關注這些住宅群所受到的影響。有關高鐵總站分階段進行挖掘的建議，他指出技術上是可行的，但分階段進行需時較長，港鐵現正尋求建造方面的緩解措施。馮先生表示，公眾可在網上瀏覽環評報告的內容，港鐵並會在環評報告完成後再向議會匯報。

- 林世雄先生補充表示，政府於2000年5月發表鐵路發展項目計劃，按社區發展及人口遷移規劃優先發展的鐵路項目。內地的中長期鐵路網規劃大綱於2004年初獲國務院批准通過，勾畫出至2020年的內地鐵路發展藍圖，港府隨後亦作出進一步研究及規劃，以配合內地的鐵路發展。

| 議程三： | 要求取消大角咀合群街的避車處 (油尖旺交通運輸委員會第47/2008號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎以下人士列席討論第47/2008號文件︰運輸署高級運輸主任（油尖旺）鍾星先生、工程師（旺角及油麻地）李祖賢先生；香港警務處旺角區總督察（行動）何建文先生、旺角區交通隊主管司徒牛先生；路政署區域工程師（旺角）鄺婌嫻女士。他續表示，路政署及運輸署就議程三的書面回應（附件一、附件二）已於席上派發，以供省覽。

-----

- 李祖賢先生回應表示由於大角咀屬舊區，區內的物業範圍內未有足夠的停車位及上落客貨區，所以須要在合適的街道位置劃出地方供車輛上落客和停泊，但運輸署同時亦設定相應的管理措施作配合以維持交通暢順。該個合群街停車灣位外的行車道現為早上7時至午夜12時為停車限制時段，違法停留或上落乘客的駕駛者會遭檢控。他續表示，署方近日未有收到任何市民或業者對3號及12A號專線小巴走線在合群街受阻的投訴。

- 何建文先生認為設置咪錶車位的方案比較可取，他續補充，旺角警區在過去兩年共發出9萬多張交通定額罰款告票，大角咀區佔當中約20%，警方在上述地點則發出約1,000張告票，並提出300次口頭警告。

- 陳文佑議員引述路政署的書面回應︰“兩旁堆滿之雜物對路面結構不會有影響，但對行人會造成不便。”有鑑於路政署指出有關情況會對行人造成不便，他續指出合群街避車處長期被佔用作免費車位及露天修車場，情況嚴重，因此強烈要求運輸署盡快取消該避車處，並促請警方加強執法，嚴懲違例者。

- 侯永昌主席贊同把避車處改為咪錶車位的看法。

- 李祖賢先生回應表示會考慮把有關避車處改為咪錶車位，稍後會諮詢當區人士。

- 陳文佑議員促請運輸署從速落實把避車處改為咪錶車位的方案。

| 議程四： | 關注尖沙咀太古貿易大廈工程期間道路安全問題 (油尖旺交通運輸委員會第48/2008號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎以下人士列席討論第48/2008號文件︰運輸署工程師（油尖）黃詠茜女士；香港警務處油尖區助理行動主任鄭二妹女士、油尖區交通隊主管謝以森先生；路政署區域工程師（旺角）鄺婌嫻女士。他續表示，運輸署、警務處及地政處就議程四的書面回應（附件三、附件四、附件五）已於席上派發，以供省覽。

-----

- 黃詠茜女士表示，運輸署曾在上述地點視察，但沒發現有人把大量建築廢料和英泥放於行人路上。但她續表示，根據圖則，工程所開闢的行人路符合標準，署方會透過日常巡查，視察道路上的交通設施（包括臨時交通設施）是否合標準。

- 鄭二妹女士表示，警方在上述地點進行日常巡查，也沒發現有人把大量建築廢料和英泥放於行人路，但警方關注公眾安全，日後如發現有關情況，會在職權範圍內採取行動。

- 鄺婌嫻女士表示，路政署曾在9月24日和25日視察上述地點，也沒發現有人把大量建築廢料和英泥放於行人路上。私人樓宇由屋宇署監管，路政署會透過日常巡查，視察道路上的交通設施是否合乎標準，如發現有大量建築廢料和英泥放於行人路上，便會即時聯絡地盤的認可人士，要求他們清理；如未能聯絡棄置廢料的人，路政署會派員清理，同時通知警方及屋宇署。

- 關秀玲議員表示曾就上述工程違規事宜報案多次。她指地盤的工作人員為求方便，把大量建築廢料和英泥放於行人路上，行人被逼在狹窄車多的柯士甸路上行走，當中如有老弱傷殘行人，情況極為危險。

- 黃舒明議員欲了解是由哪個部門批准該工程。她續表示有人於當局清理物料後，在同一地段再放置其他物料。

（羅少雄委員於下午4時到席。）

- 文昌明委員、陳文佑議員及許漢文委員表示曾路經上述地點，發現柯士甸路行人路堆積大量建築廢料和英泥，希望部門關注。文昌明委員續建議在太古貿易大廈附近設“雙黃線”區，以改善上述情況。

- 鄭二妹女士表示警方會在上述地點加強執法和提出檢控，對於加設禁區或加設“雙黃線”的建議，則有待運輸署考慮。

- 黃詠茜女士回應表示，運輸署不反對在上述地點加設禁區，但實際禁車時段仍有待諮詢。她指出屋宇署負責監管地盤，並把有關圖則交予其他有關部門審核，屋宇署也負責統籌審核工作，然後提交承建商參考，以便作出改善。

- 陳文佑議員建議主席代表委員會去信屋宇署，要求加強監管工程。他建議把上述地點列為“黑點”，加強執法。

- 文昌明委員澄清，在太古貿易大廈畫上“雙黃線”的建議應在施工期間埶行。

- 黃舒明議員表示清楚看見工程圍板列明由地政處負責監管，她對於地政處沒有派員出席會議表示十分失望，希望地政處日後派員出席議會討論有關議題。

- 侯永昌主席總結表示，委員會稍後會去信要求屋宇署回應文件。

| 議程五： | 關注大角咀道違泊問題 (油尖旺交通運輸委員會第49/2008號文件) |
| --- | --- |

- 侯永昌主席歡迎以下人士列席討論第49/2008號文件︰香港警務處旺角區總督察（行動）何建文先生、旺角區交通隊主管司徒牛先生；路政署區域工程師（旺角）鄺婌嫻女士；運輸署工程師（旺角及油麻地）李祖賢先生。

- 蔡少峰副主席補充文件的內容。

- 何建文先生表示，警方在上述地點共發出200多張交通定額罰款告票，口頭警告約70次；對於延長福澤街至利得街一段大角咀道的禁車時間，警方則持開放態度。

- 李祖賢先生認同蔡少峰副主席的意見，運輸署會積極考慮落實建議，延長福澤街至利得街一段大角咀道禁止停車的時間。

- 陳文佑議員及侯永昌主席認同蔡少峰副主席的意見，希望運輸署積極考慮上述建議，並請警方加強執法。

（莊永燦議員於下午4時20分退席。）

| 議程六： | 要求正視過境巴士上落客站對旺角區的滋擾(油尖旺交通運輸委員會第50/2008號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎以下人士列席討論第50/2008號文件︰運輸署高級運輸主任（油尖旺）鍾星先生、工程師（旺角及油麻地）李祖賢先生；香港警務處旺角區總督察（行動）何建文先生、旺角區交通隊主管司徒牛先生。他續表示，環保署就議程六的書面回應（附件六）已於席上派發，以供省覽。

-----

- 鍾星先生表示，現時共有40條過境巴士線，每天提供約60班次服務途經旺角區，行走皇崗的旺角過境巴士約有100班，運輸署也留意到過境巴士在繁忙時段對旺角區所帶來的短暫擠塞。運輸署曾收到居民投訴區內過境巴士上落客點，並已妥善處理。運輸署會保持旺角區內的過境巴士班次，減少過境巴士對區內的交通影響。

- 何建文先生表示，警方在過去兩年收到10宗有關過境巴士的投訴，指巴士服務造成道路阻塞或威脅行人安全等等，警方會此等問題作針對性的檢控。

- 黃舒明議員強調過境巴士對區內市民影響重大。她指有意見提議重建旺角東鐵路站附近的食環署及水務署辦公大樓，改建為近似藍田匯景商場的交通交匯處，把過境巴士服務集中在該處，希望政府積極考慮上述建議。

- 孔昭華議員建議中港直通巴士在龍堡賓館內上落客，是否有簽訂租約並訂定年期。

- 葉傲冬議員建議劃定一個位置或另闢一個地點，供過境巴士上落客之用。

- 鍾星先生表示，運輸署一直要求營辦商在柯士甸過境巴士總站內上落乘客。鍾星先生會與營辦商跟進有關投訴。現時柯士甸過境巴士總站出租予“粵港”營辦商，如年期屆滿，會再招標邀請營辦商競投。現時，位於九龍機鐵站內的過境巴士總站已落成啓用，運輸署鼓勵營辦商使用新的過境巴士總站。

| 議程七： | 關注旺角廣東道、新填地街交通擠塞情況 要求處理非法泊車及佔用路面問題 (油尖旺交通運輸委員會第51/2008號文件) |
| --- | --- |

- 侯永昌主席歡迎以下人士列席討論第51/2008號文件︰

|  | 水務署工程師／工程管理2崔國安先生； |
| --- | --- |
|  | 運輸署工程師（旺角及油麻地）李祖賢先生； |
|  | 茂盛 – 茂迪顧問聯營公司駐地盤工程師梁顯達先生、聯絡主任周靜敏女士； |
|  | 路政署區域工程師（旺角）鄺婌嫻女士； |
|  | 香港警務處旺角區總督察（行動）何建文先生、旺角區交通隊主管司徒牛先生。 |

-----

他續表示，水務署的書面回應（附件七）已於席上派發，以供省覽。

- 黃舒明議員補充文件內容。

- 何建文先生回應表示，過往半年在上述地點共發出超過400張交通定額罰款告票及200次口頭警告，現時當局可根據不同法例就上述地點非法泊車及佔用路面問題提出檢控。

- 梁顯達先生表示，水務署現時分階段展開工程，約4個月在一個地段施工，署方曾與承建商商討，於非施工時段在工程位置加上鐵板，讓車輛及行人通過，以減少對地面的影響。

- 李祖賢先生表示，水務署在旺角區現時展開了多項工程。雖然有關工程或會對道路交通構成影響，但運輸署理解到有關工程的需要，並已要求水務署的承建商分階段進行工程及在有需要時限制施工時間等，並必須容許車輛同時繼續通行。運輸署會繼續透過定期會議監察有關的臨時交通安排及進度，並要求承建商完善有關措施，例如在受影響的路旁範圍設立“雙黃線”等，以保持交通暢順。

- 鄺婌嫻女士補充表示，如發現政府土地被人非法佔用，地政處會在工地張貼告示，要求承建商在24小時內清理，如承建商在24小時過後仍未清理棄置的物料，路政署會立刻採取行動。

- 陳少棠議員表示，雖然部門在多個地段開展水務工程，但並非每個地盤同時施工，因此促請部門加強監管承建商。

- 許德亮議員和關秀玲議員建議民政事務處統籌各部門的工作，有助解決上述問題，並把議題提交地區管理委員會討論。

- 黃萬成議員認為要從速完成工程，希望部門正視工程期間出現的違規泊車及商戶擺放物料等問題。

- 黃舒明議員、侯永昌主席及陳文佑議員一致表示部門應關注雜物阻街及非法泊車問題。黃舒明議員希望民政事務處統籌各部門展開清除行動，並促請警方加強執法，有關的工程部門儘快完成工程。

- 梁顯達先生表示會與運輸署及承建商再商討，在工程位置加上鐵板，供車輛及行人通過，以減少對地面的影響。

- 盧巧慧女士表示民政事務處將會統籌各部門巡查旺角廣東道和新填地街一帶，以便採取聯合行動解決上述問題，稍後並會跟進把上述議題列入地區管理委員會的議程。

| 議程八： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 侯永昌主席報告，港鐵有意邀請委員於10月24日視察九龍南綫工程進度，請委員預留時間。他續表示，秘書處收到運輸署調整車費通知，九龍佐敦道（南京街）至伊利沙伯醫院專線小巴第57M號線全程收費會由2.60元調整至2.90元，10月底實施。委員如有疑問，可與鍾星先生聯絡。

- 委員沒有其他意見，侯永昌主席於是宣布散會。會議於下午5時結束。下次會議定於2008年12月11日（星期四）下午2時30分舉行。

油尖旺區議會秘書處

2008年10月