2008至2011年度油尖旺區議會

交通運輸委員會

第一次會議記錄

日期︰2008年3月6日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

侯永昌先生, MH

副主席

蔡少峰先生

區議員

| 鍾港武先生 | 許德亮先生 | 楊子熙先生 |
| --- | --- | --- |
| 梁偉權先生 | 孔昭華先生 |  |
| 陳文佑先生 | 關秀玲女士 |  |
| 陳少棠先生 | 林浩揚先生 |  |
| 莊永燦先生 | 黃萬成先生 |  |
| 仇振輝先生, BBS, JP | 黃舒明女士 |  |

增選委員

| 陳錫明先生 | 羅少雄先生 | 成元興先生, BBS, MH |
| --- | --- | --- |
| 崔健文先生 | 梁紹昌先生 |  |
| 許漢文先生 | 文昌明先生 |  |

政府部門代表

| 馮品聰先生 | 油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 鍾 星先生 | 高級運輸主任(油尖旺) | 運輸署 |
| 李祖賢先生 | 工程師／旺角及油麻地 | 運輸署 |
| 鄺婌嫻女士 | 區域工程師(旺) | 路政署 |
| 鄭二妹女士 | 油尖區助理行動主任 | 香港警務處 |
| 余益強先生 | 油尖區交通隊主管 | 香港警務處 |
| 司徒牛先生 | 旺角區交通隊主管 | 香港警務處 |

列席者：

| 陳志明先生 | 環境保護主任(排污基建)42 | 環境保護署 |
| --- | --- | --- |
| 吳偉強先生 | 高級工程師(顧問工程管理)4 | 渠務署 |
| 莊朝明先生 | 工程師(顧問工程管理)13 | 渠務署 |
| 戚志華先生 | 項目經理 | 阿特金斯顧問有限公司 |
| 楊仲其先生 | 總交通工程師 | 阿特金斯顧問有限公司 |
| 霍振聲先生 | 項目工程師 | 阿特金斯顧問有限公司 |
| 蔡馨偉先生 | 高級工程師(顧問工程管理)4 | 水務署 |
| 黃月華女士 | 工程師(顧問工程管理)5 | 水務署 |
| 程世雄先生 | 董事 | 莫特康隆工程顧問有限公司 |
| 謝美蓮女士 | 高級工程師 | 莫特康隆工程顧問有限公司 |
| 胡逸飛先生 | 工程師 | 莫特康隆工程顧問有限公司 |
| 梁國元先生 | 旺角區環境衞生總督察 | 食物環境衞生署 |
| 李智明先生 | 高級工程師(成本估計) | 水務署 |
| 何志強先生 | 工程師(工程管理)6 | 水務署 |
| 吳惠明先生 | 技術董事 | 阿特金斯顧問有限公司 |
| 余禮榮先生 | 項目工程師 | 阿特金斯顧問有限公司 |
| 潘麗姍女士 | 工程師(房屋及策劃3)(九龍) | 運輸署 |

秘書

| 吳嘉茹女士 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)1 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

開會詞

主席歡迎議員及政府部門代表出席油尖旺區議會交通運輸委員會第一次會議。主席請與會者留意以下事項：

| (i) | 歡迎香港警務處油尖區助理行動主任鄭二妹女士及油尖區交通隊主管余益強先生第一次出席會議。 |
| --- | --- |
| (ii) | 香港警務處旺角區總督察(行動)何建文先生因事缺席，由旺角區交通隊主管司徒牛先生暫代。 |
| (iii) | 運輸署工程師(油尖)黃詠茜女士因事缺席。 |
| (iv) | 在討論有關議程時，會逐一介紹其他部門代表及嘉賓。 |
| (v) | 由於是次會議的文件較多，委員的發言應盡量精簡。每項議程的討論時間約為15分鐘，每名委員就每項議程有兩次發言機會，每次發言盡可能在3分鐘內完成。 |
| (vi) | 會議過程的錄音將上載區議會網頁。 |

| 議程一： | 工務計劃項目編號4344DS、4337DS及4356DS：九龍中部及東部污水收集系統改善工程 (油尖旺交通運輸委員會第1/2008號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎以下人士列席討論第1/2008號文件︰環境保護署環境保護主任(排污基建)42陳志明先生；渠務署高級工程師(顧問工程管理)4吳偉強先生及工程師(顧問工程管理)13莊朝明先生；阿特金斯顧問有限公司項目經理戚志華先生、總交通工程師楊仲其先生及項目工程師霍振聲先生。

- 吳偉強先生向委員簡介工程背景。

- 戚志華先生以電腦簡報表(powerpoint)簡介文件。

(許德亮議員及成元興委員於下午2時50分到席。)

- 林浩揚議員詢問當局在審批及施工過程中，如何督促承建商盡早完成工程。他並查詢互相交託工程的詳情。

- 有鑑於無坑道挖掘技術的好處，蔡少峰議員詢問此技術在施工和道路上的限制。

- 孔昭華議員促請當局除確保承建商於合約期內完工外，還須加倍留意工程的進度。

- 許德亮議員建議成立跨部門的聯絡小組。他要求設有專職人員負責接聽投訴熱線電話，並於工程審批及施工各階段進行檢討。他續提請當局定期撰寫檢討報告書，供委員參閱。

- 關秀玲議員冀盼當局儘快施工，並表示關注因應工程而在尖沙咀區實施的各類紓緩措施。

- 吳偉強先生回應如下：

| (i) | 工程將採用施工指令的合約模式，顧問公司會根據實際情況分階段向承建商發出施工指令，以確保工程如期進行。 |
| --- | --- |
| (ii) | 署方會考慮要求承建商於施工初期進行較複雜的工程，促使承建商積極施工，並以有效率的方式完成工程。 |
| (iii) | 互相交託工程的做法，是當不同工程須於同一路段施工時，各部門或公用事業機構會互相作出協調，並在許可的情況下同時施工，以避免在短時間內重覆開掘路面。 |
| (iv) | 無坑道挖掘技術亦有其限制，例如不能在太接近路面處或轉彎位置進行，以及在坑道首尾的位置須挖掘面積較大的豎井。在施工期間，位於該豎井附近的商店所受的影響相對較大。署方在施工前會小心選擇豎井位置，盡量減低對附近商戶的影響。當無坑道挖掘技術不適用時，署方會考慮採用傳統的明坑挖掘方法，並盡可能減少對市民的滋擾。 |
| (v) | 署方於施工期間會成立交通聯絡小組，與其他公共事業機構保持緊密聯繫及作出適當的協調。 |
| (vi) | 市民可於施工期間致電工程的熱線電話查詢有關工程的資料。署方亦會與區議會保持緊密聯繫。 |
| (vii) | 署方很重視這項工程對尖沙咀區造成的影響，因此會在施工期間實施適當的措施，以減少工程對環境造成的影響。 |

- 主席詢問與會者是否支持上述工程計劃。與會者一致表示支持。

| 議程二： | 水務署工務計劃項目第9327WF號： 敷設由西九龍至西營盤之西區過海海底水管及其相關的地下喉管 (油尖旺交通運輸委員會第2/2008號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎以下人士列席討論第2/2008號文件︰水務署高級工程師(顧問工程管理)4蔡馨偉先生、工程師(顧問工程管理)5黃月華女士；莫特康隆工程顧問有限公司董事程世雄先生、高級工程師謝美蓮女士及工程師胡逸飛先生。

- 蔡馨偉先生向委員簡介上述工程背景。

- 程世雄先生以電腦簡報表(powerpoint)簡介文件。

- 黃舒明議員建議當局主動與受工程影響的商戶聯繫，並作出適當的協調。

- 程世雄先生回應表示，署方會積極考慮委員的意見，並盡力減低對附近商店的影響。

- 主席詢問與會者是否支持上述工程計劃。與會者一致表示支持。

| 議程三： | 要求弼街隧道加裝防滑設施、加強清潔 (油尖旺交通運輸委員會第4/2008號文件) |
| --- | --- |

- 主席請委員注意，原定的議程三討論事項 － 油尖旺交通運輸委員會第3/2008號文件“擬建新行人隧道連接喜來登酒店及中間道行人隧道”，提呈人已撤回有關文件。

- 主席歡迎以下人士列席討論第4/2008號文件︰食物環境衞生署旺角區環境衞生總督察梁國元先生；運輸署工程師(旺角及油麻地)李祖賢先生；路政署區域工程師(旺角)鄺婌嫻女士。

- 梁國元先生向委員講解各部門在弼街隧道清潔及管理方面的分工。

- 鄺婌嫻女士回應表示，路政署已定期清洗弼街隧道，並會安排修補梯級的防滑條、隧道管道的天花、已損壞的瓦片及更換隧道上蓋的透光板。她續表示，署方正計劃申請撥款進行上述工程，稍後會與警方及運輸署商討臨時交通改道安排。如撥款獲得通過，預計於下半年度展開工程。

- 許德亮議員和關秀玲議員強烈要求在整個油尖旺區推行隧道改善工程。

- 黃萬成議員和黃舒明議員感謝署方作正面回應，盼望署方在合理的情況下盡快展開改善工程。他們促請署方關注弼街隧道使用者在施工期間的安全，特別是長者的問題。

- 黃舒明議員續表示，長者在隧道附近摔倒的個案上升，反映隧道的防滑措施不足，故要求署方率先實行改善防滑措施。她更要求署方更換透光板，因為透光板存在衞生問題。

- 關秀玲議員促請當局關注尖沙咀加連威老道通往尖沙咀東天橋的衞生情況。

- 有鑑於雨季臨近，鍾港武議員建議署方儘快實行安全措施，例如防滑改善工程，以確保公眾安全，並於稍後進行裝飾工程。

- 鄺婌嫻女士回應說，署方定期派員巡查行人隧道及天橋，如發現有損壞，會立即派員維修。她續澄清，署方設立的維修基金可支付維修防滑條、隧道管道的天花及瓦片等工程，但透光板採用特殊物料，涉及額外開支，因此須要申請撥款以供安裝透光板。鄺女士重申，署方十分關注本區行人隧道及天橋的情況，並會定期派員巡查，她會優先跟進修補防滑條的工程。

- 梁國元先生回應表示，署方安排員工或承建商清潔服務承辦商每天清潔掃地面，並會就生情況惡劣的個案聯合有關部門進行大清洗。

- 委員沒有其他意見，主席感謝有關部門的代表出席會議，並結束這項討論。

| 議程四： | 要求盡速處理小巴停泊區內違例事宜 (油尖旺交通運輸委員會第5/2008號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎以下人士列席討論第5/2008號文件︰香港警務處油尖區助理行動主任鄭二妹女士、油尖區交通隊主管余益強先生；運輸署高級運輸主任(油尖旺)鍾星先生。

- 鍾星先生回應說，提呈文件所指的小巴站只供小巴使用。他日前曾視察上述地點，得悉警方積極執法，認為小巴站的運作大致正常。

- 鄭二妹女士回應稱，去年9月至今年1月下旬期間，警方在上述地點共向違例駕駛者發出482張罰款告票及作出74次口頭警告。

- 陳少棠議員表示，上述地點的小巴流量不多，故不少貨車於該處非法停泊及上落貨。陳少棠議員及許德亮議員建議當局在上述地點豎立告示牌，標明該路段“只供小巴停泊或駛入”。陳少棠議員續提議在小巴站附近進行綠化工程，例如擺放大型花盆，防止大型車輛非法停泊或佔用行人路，並於其他空地設置停車咪錶，以根治問題。

- 鍾星先生回應說，有關增設告示牌和停車咪錶的事宜，將交由該署工程師進行研究和跟進。

- 許德亮議員查詢舉報違例泊車的熱線電話號碼，並促請警方主動打擊違例泊車的情況。他續向運輸署查詢，駕駛者違反路牌指示會否被扣分。

- 孔昭華議員指出大型貨車非短時間停泊該處，有時會長達數小時，他質疑警方檢控違例者的效用。

- 陳少棠議員建議運輸署在下次會議時呈交資料文件，向委員報告上述改善計劃的進度。

- 鍾星先生回應表示，署方會於下次會議遞交增設告示牌和停車咪錶的研究方案。他續表示設置花盆不屬於運輸署的職權範圍，他對此沒有意見。

- 鄭二妹女士回應說，警方不建議市民就一般的交通投訴致電999，市民可致電油麻地警署投訴有關事宜。

- 委員沒有其他意見。主席感謝有關部門的代表出席會議，並結束這項討論。

| 議程五： | 要求有效改善3號及12AB小巴服務 (油尖旺交通運輸委員會第6/2008號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎運輸署鍾星先生列席討論第6/2008號文件。

- 鍾星先生回應如下：

| (i) | 按他與陳文佑議員於去年實地記錄所得，12AB線小巴早上班次(7:30AM – 9:30AM)平均等候時間為1至7分鐘，最長等候時間為13至14分鐘，早上繁忙時間後人流減少。 |
| --- | --- |
| (ii) | 3號小巴整體服務大致正常，營運商已根據服務詳情表提供平均約3分鐘一班車的服務，鑑於在繁忙時間候車人數較多，3號小巴營運商考慮增加一部小巴，以改善客運服務。 |
| (iii) | 營運商要求延遲開辦46號及70號小巴線往旺角的繁忙時段特別服務，署方正與營運商商討盡快落實小巴服務，稍後會向委員會提供最新消息。 |

- 陳文佑議員質疑運輸署實地記錄的數字，他指出12A及12B號小巴的班次嚴重不足，而且車輛陳舊，故促請運輸署能提出解決方案 。林浩揚議員及陳文佑議員不滿46號及70號小巴線一再延期，促請當局解釋及正視此問題。陳文佑議員續稱，12A及12B線小巴營運商服務水平令人失望，故他不滿當局批准其營運執照續牌。

- 蔡少峰議員不同意運輸署指12號小巴候車情況正常的說法。他質問運輸署，12A號及3號小巴的班次是否屬正常，並詢問當局當審批12A號及12B號小巴營運執照續牌申請時，可否加上相關條款，以改善候車時間太長的問題 。

- 陳少棠議員指出繁忙時間候車人數較多，中途站更難以登車，他建議運輸署要求3號小巴營運商於繁忙時間增加特快線小巴，以疏導乘客。

(許德亮議員於下午4時03分退席。)

- 成元興委員指出，小巴營運商正面對在繁忙及非繁忙時間小巴需求量參差的問題，運輸署應考慮如何協助他們在繁忙及非繁忙時間調配車隊。

- 關秀玲議員指出，小巴司機服務態度有待改善，例如乘客未完全下車便關上車門屬危險行為。

- 梁偉權議員認為旺角車流密集，他不贊成46號及70號小巴在旺角區設小巴總站 。

- 鍾星先生回應如下：

| (i) | 去年他聯同陳文佑議員及兩位當區議員在上述地點進行視察，按當時每名乘客的候車時間來計算。 |
| --- | --- |
| (ii) | 3號小巴營運商會增加一輛小巴，署方正與營運商商討盡快落實46號及70號小巴往旺角的繁忙時段特別服務。 |
| (iii) | 46號及70號小巴的繁忙時段特別服務為循環線，不會在旺角設小巴總站。 |
| (iv) | 3號線營運商已在繁忙時間增加特快線小巴以疏導乘客，至於在其他時段加辦特快線的方案仍有待商議。 |
| (v) | 營辦商在繁忙時段已盡派所有車輛投入服務。 |
| (vi) | 他會向營運商反映小巴司機服務態度欠佳的問題。 |

- 鍾港武議員詢問鍾星先生，當時議員們是否接受實地記錄所得的結果。陳文佑議員和鍾港武議員促請署方加強12AB線及3號小巴的服務。

- 陳文佑議員澄清，去年是在區議會選舉前與鍾星先生視察場地。他續建議署方就上述事宜重新招標，並要求運輸署回應營運證屆滿的問題，盡快開辦來往大角咀與旺角的46號及70號小巴。

- 梁紹昌委員建議運輸署日後招標開辦小巴新路線時，應預先與小巴營運商洽談，並確定小巴數量是否足以應付乘客量。

- 鍾星先生回應主席說，曾應陳文佑議員建議邀請林浩揚及秦寶山議員於2007年1月16日和1月17日及在2007年9月14日與陳文佑議員在早上繁忙時段在港灣豪庭專線小巴第12B號線總站，進行小巴服務調查。根據調查，除在個別時段有較長人龍外，專線小巴第12B號線的服務大致可應付乘客需求。雖然如此，運輸署會繼續要求營辦商根據乘客增加改善小巴服務，並跟進開辦46號及70號小巴的繁忙時段特別服務事宜，而3號小巴營運商亦考慮增加一部小巴。他續表示，署方將與12AB小巴線營運商作中期檢討，如營運商符合署方要求，便會獲續牌。

(羅少雄委員於下午4時20分退席。)

| 議程六： | 反映文英樓小巴站、巴士站擠逼問題 (油尖旺交通運輸委員會第7/2008號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎運輸署鍾星先生列席討論第7/2008號文件。

- 鍾星先生簡介文英樓附近的交通狀況，署方不反對搬遷小巴站的建議，但他擔心乘客或會因追趕車輛而發生意外，故請委員審慎考慮。

- 鄭二妹女士回應表示會將上述事項提交警區的同事跟進。

- 楊子熙議員和鍾港武議員建議運輸署將文英樓附近巴士站當中一些不同路線的小巴站移至26號小巴站位置，例如74號小巴。

- 陳少棠議員建議將K16號巴士站遷至文華樓附近的26號小巴站位置。

- 鍾星先生回應謂，如將K16號及914號巴士站搬往26號小巴站位置，在一段短距離內便須設置兩個巴士站，他認為如此設計未如理想，故建議將3號及74號小巴站遷至文華樓附近的26號小巴站位置，而現時的巴士站位置將維持不變。

- 陳少棠議員指出，由於文華樓附近沒有商店貨品阻街的問題，建議將3號、74號及26號小巴站設於文英樓附近，而2E號、12號、914號及K16 號巴士站則設於文華樓附近。

- 鍾星先生回應稱，文英樓外的路段較長和適合多條巴士路線埋站上落乘客而文華樓外的路段較短，較適合專線小巴上落乘客。如搬遷巴士站將會影响現時乘客，故建議將3號及74號小巴站搬往文華樓附近的26號小巴站位置。

- 陳少棠議員表示，搬遷巴士站所需時間雖然較長，但長遠而言，他要求當局考慮上述建議。

- 鍾星先生表示會考慮陳少棠議員的建議。

| 議程七： | 工務計劃編號186WC：更換及修復水管工程第三階段 － 九龍區水管工程 (油尖旺交通運輸委員會第8/2008號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎以下人士列席討論第8/2008號文件︰水務署高級工程師(成本估計)李智明先生及工程師（工程管理）6何志強先生；阿特金斯顧問有限公司技術董事吳惠明先生、項目經理戚志華先生、總交通工程師楊仲其先生、項目工程師余禮榮先生及項目工程師霍振聲先生。

- 李智明先生簡介工程背景。

- 吳惠明先生簡介提呈文件的內容。

- 楊子熙議員提及曾接獲多宗投訴水務署頻密施工的個案，希望當局盡量避免於假日及在同一地段重複施工，以免影響附近居民的生活。此外，楊議員更反映去年區內爆水管的問題嚴重，他促請當局檢討和關注鹹水喉老化的問題。

- 關秀玲議員歡迎是項水務工程和污水處理工程由同一承辦商負責的安排。她冀盼當局盡量減少噪音污染，要求當局主動與位於尖沙咀區而受工程影響的學校及廟宇聯絡，商討施工安排。

- 黃舒明議員冀盼有關部門主動與廣東道附近的商戶緊密聯繫並作適當的協調。

- 鍾港武議員要求當局於會後遞交來年更換水管工程的時間表，供委員備悉。另外，有鑑於更換水管的路段大多數為區內主要幹道，他建議當局與運輸署配合，安排適當的交通措施。鍾議員希望當局在展開工程前先與其他部門接洽，同一路段的工程應同時施工。

- 李智明先生回應如下：

| (i) | 署方會積極考慮委員的意見，並把相關的事項列入施工合約內。 |
| --- | --- |
| (ii) | 關於議員接獲的投訴水務署工程的個案，他表示歉意，並承諾會加緊跟進。 |
| (iii) | 署方澄清施工時的限制，不同工程的施工路段或有差別，路政署亦有規定不可在同一路段重複施工，惟他承諾會作出改善。 |
| (iv) | 除非進行緊急維修或因應某些商業區店鋪的個別要求，並獲得環保署批准，否則署方絕不會於假日施工。 |
| (v) | 感謝委員對鹹水管爆裂的關注，同一路段的淡水管與鹹水管工程會一併進行。 |
| (vi) | 署方對尖沙咀的噪音問題表示關注，並會應教育局要求，避免於公開考試期間進行大型工程。 |
| (vii) | 署方會與工程路段附近的商戶緊密聯繫，稍後或會邀請商戶代表及當區議員出席會議，共謀良策。 |
| (viii) | 署方仍有待與其他相關部門協調，才可落實施工時間及方法，稍後會與委員會及當區議員緊密聯繫。 |

- 蔡少峰議員向路政署查詢，是否有規條闡釋不能在同一路段重複施工的限制，他欲了解有關條文的內容。

- 楊子熙議員希望當局關注北海街（近上海街）及眾坊街（近新填地街）在過去半年重複挖掘路面的情況。他強調區內的水管爆裂越見嚴重，要求當局盡快展開一系列更換水管的工程。他更促請當局積極履行提呈文件第9.1(1)項︰“聯絡主要的相關工程項目，商討合作空間，在可行的情況下盡量協調在共同範圍內一起進行工程”。

- 仇振輝太平紳士對是項工程表示支持，並建議當局提早通知駕駛人士及市民有關的交通改道措施。他要求當局設立投訴熱線，並請署方在施工期間加強監工、豎立圍板和注意工程安全。

- 梁偉權議員對有關工程表示憂慮，由於窩打老道、登打士街及彌敦道一帶長期備受工程的負面影響，他希望署方能延遲開展工程。另外，他促請當局盡快遞交未來5年將展開的工程時間表，和及早研究“女人街”附近的工程細節和相關安排。

- 孔昭華議員表示日前曾出席水務署就是項工程舉行的簡介會。他欲了解工程所用的淡水管及鹹水管物料及其壽命，並查詢當局與承辨商所訂立的合約中，是否清楚列明物料的保養期等細則。

- 仇振輝太平紳士指出，“女人街”屬食物環境衞生署（下稱“食環署”）管轄的範圍，他欲了解當局曾否會晤食環署人員。

- 鄺婌嫻女士表示，就工程簽發“掘路紙”由路政署另一專責單位負責，並嘗試扼要解釋有關條文的精神。如果公用事業機構申請挖掘的路段與其他部門的施工路段相同，雙方必須自行作出協調。為減少重覆掘路的情況，除緊急維修工程外，當掘路工程完成後一段時間內，在同一地點的掘路申請一般不予批准。

| (會後補註： | 一般而言，路政署通過挖掘准許證的制度對公用事業機構的掘路工程進行監管。在批核挖掘准許證前，署方會要求申請者與各公用事業機構協調即將在附近進行的工程，藉此機制去減少重覆掘路。另外，除緊急維修工程外，當掘路工程完成後三個月內，在同一地點的掘路申請一般不予批准。根據此機制，署方相信已將掘路工程對公眾的滋擾減至最小。 | ) |
| --- | --- | --- |

- 李智明先生回應如下︰

| (i) | 水務署的同事會跟進爆水管的幾條街道，稍後會聯絡楊議員。 |
| --- | --- |
| (ii) | 署方會要求顧問公司於工程初段展開甘肅街海水管修復工程。 |
| (iii) | 工程範圍附近將豎立路牌，標明二十四小時熱線電話號碼，供市民查詢或投訴。署方會成立駐工地聯絡小組，負責工程的聯繫工作，並向議員或其助理提供負責同事的電話，以便查詢。 |
| (iv) | 署方十分關注地盤施工的安全，並要求顧問公司的駐地盤工程人員嚴格監督承建商，以確保安全。 |
| (v) | 署方計劃以“無坑挖掘”的形式進行位於花園街的工程，由於工程詳情仍有待商議，因此署方仍未與食環署接洽。 |
| (vi) | 淡水管物料壽命長達50年，而海水管的壽命達30年，署方會實施嚴謹的物料管理計劃。 |
| (vii) | 署方與承建商的合約，有詳細列明物料規格及保養期。 |
| (viii) | 署方會盡力以最短時間完成工程，把影響減至最低。 |

- 仇振輝太平紳士和楊子熙議員要求有關部門加強協作，並要求當局在技術層面上研究如何在同一時間處理同一路段的全部水管。

- 李智明先生總結表示，水務署及渠務署曾多次協作。他說除進行緊急工程外，不會在同一路段重複施工。

- 主席詢問與會者是否支持上述工程計劃。與會者一致表示支持。

| 議程八： | 要求改善偉晴街/西貢街路口設計 (油尖旺交通運輸委員會第9/2008號文件) |
| --- | --- |

(黃萬成議員於下午5時20分退席。)

- 主席歡迎運輸署工程師(房屋及策劃3)(九龍)潘麗姍女士列席討論第9/2008號文件。

- 潘麗姍女士說，署方一直關注上述地點的使用情況，並已實施改善措如擴闊行人路、設立禁區限制等改善偉晴街/西貢街路口交通及行人情況。她概述有關措施，並回應陳議員的建議。

(梁偉權議員及仇振輝太平紳士於下午5時24分退席。)

- 主席表示曾到上述地點視察，目擊不少速遞公司的車輛在該處上落貨。他認為該處地點交通擠塞，路面亦相當狹窄。

- 陳少棠議員和崔健文委員對運輸署的回應表示不滿，並建議在繁忙時間禁止重型貨車停泊和駛入，認為這措施有助疏導交通。陳少棠議員更要求運輸署考慮擴闊偉晴街及西貢街行人路。

- 潘麗姍女士表示，署方巳設立禁止停車限制區規限車輛停泊的位置，車輛在上述地點上落貨仍產生問題，主要因規例泊車或堆積的貨物而對行人及交通有所影響。如因個別單位不守法而扼殺其他貨車進出上述地點及使用道路之權利，她認為此舉並不恰當，故提醒駕駛人士及道路使用者必須守法。

- 鄭二妹女士表示，過去半年，警方在上述地點共發出384張檢控告票和作出103次口頭警告。她續表示會將上述個案轉介警區的同事，按事態的嚴重程度跟進處理。

- 崔健文委員、楊子熙議員和侯永昌議員均認為佐敦道存在嚴重的交通擠塞問題。

- 陳少棠議員澄清擴闊西貢街及偉晴街行人路的詳細方案，他希望署方積極考慮其意見。

- 潘麗姍女士向委員解釋為何不可擴闊偉晴街及西貢街行人路。署方已在偉晴街近西貢街路口局部擴闊行人路，因要配合車輛轉彎，現時已再沒有空間擴闊。她續指出，擴闊西貢街行人路並收窄行車道的建議不符合消防緊急通道之要求，因此未能考慮有關建議，但她會再研究西貢街轉出廣東道的道路使用情況。

(黃舒明議員及成元興委員於下午5時40分退席。)

- 崔健文委員一再澄清，他反對重型貨車於繁忙時間停泊及駛入上述地點。

- 鍾港武議員認為議員已積極反映意見和要求運輸署考慮跟進，但對於未獲運輸署正面回應感到遺憾。如上述地點日後發生意外，他認為運輸署責無旁貸。

- 陳文佑議員質詢運輸署是否接納提呈人的方案，並要求當局解釋原因。

- 孔昭華議員要求警方處理違例泊車及非法上落貨等事宜。

- 潘麗姍女士再回應稱，偉晴街的設計已配合貨車和長達12米的車輛駛入，不會影響行人安全。她認為核心問題是在該處上落貨堆積貨物的做法，並表示署方會再檢討上落貨的限制。

- 鄭二妹女士回應表示，要改善上述情況有賴多方面配合，例如社區組合、部門配套和路面設計，她表示警方願意配合。

- 崔健文先生再次澄清只是於繁忙時間限制貨車駛入，他續補充指出，只有2E號巴士左轉入西貢街。

- 主席總結表示將是項議程列入續議事項，並請運輸署於下次會議提交有關資料，以供委員考慮。委員沒有其他意見，主席結束這項討論。

(文昌明委員於下午5時52分退席。)

| 議程九： | 再次要求遷移詩歌舞街頌賢花園前的斑馬線位置 (油尖旺交通運輸委員會第10/2008號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎香港警務處旺角區交通隊主管司徒牛先生、運輸署工程師(旺角及油麻地)李祖賢先生列席討論第10/2008號文件。

(楊子熙議員於下午5時53分退席。)

- 李祖賢先生表示，在路政署、民政事務處及機電工程署的協調下，署方會安排上述斑馬線重新移至靠近鮮魚行學校的位置，惟考慮到須盡量減低對附近學校的影響，路政署的承建商擬於今年學校暑假期間展開工程。

- 莊永燦議員歡迎當局的措施，早前他亦曾就上述議題進行問卷調查，結果反映大多市民支持將斑馬線移至靠近鮮魚行學校的位置，他促請當局順應民意。

- 陳文佑議員認為是項工程並非大型，故要求當局承諾儘快開展工程並遞交工作時間表。

- 李祖賢先生回應說，根據路政署承建商的安排，有關工程可望在本年十月底前完成。

- 許漢文委員表示，他以鮮魚行學校校董的身份支持是項工程。

- 委員沒有其他意見。主席感謝有關部門的代表出席會議，並結束這項討論。

| 議程十： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 鍾星先生表示，運輸署剛接獲專線小巴第21K號營辦商因長期虧損而申請停辦該線小巴。他續表示，署方與營辦商正在商議，稍後會向委員會匯報最新消息。

- 陳文佑議員、林浩揚議員、孔昭華議員及蔡少峰議員強烈反對停辦21K線小巴，他們促請運輸署積極與小巴營辦商商討。

- 陳文佑議員續建議運輸署與小巴營辦商討論重組上述路線，並考慮分段收費。他促請當局向委員提供解決方案。

- 主席總結表示，請運輸署考慮委員的意見，並於下次會議呈交有關的資料文件及解決方案。

- 委員沒有其他意見，主席於是結束是項討論並宣布散會。會議於下午6時結束。下次會議定於2008年4月17日（星期四）下午2時30分舉行。

油尖旺區議會秘書處

2008年3月