2004至2007年度油尖旺區議會

交通運輸委員會

第三次會議記錄

日期︰2004年5月27日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

羅永祥博士

區議員

| 仇振輝先生, B.B.S., J.P. | 林浩揚先生 |  |
| --- | --- | --- |
| 陳文佑先生 | 劉志榮先生 |  |
| 梁偉權先生 | 吳寶珊女士 |  |
| 陳健成先生 | 成元興先生 |  |
| 陳少棠先生 | 涂謹申議員 |  |
| 許德亮先生 | 秦寶山先生 |  |
| 葉樹安先生 | 王振雄先生 |  |
| 關妙美女士 | 吳萬強先生 |  |
| 黎自立先生 |  |  |

增選委員

| 鍾堅明先生 | 葉子開先生 | 李樹輝先生 |
| --- | --- | --- |
| 梁平寬先生 | 李偉豪先生 | 鍾港武先生 |
| 崔健文先生 | 梁紹昌先生 | 李景華先生 |
| 區祖柱先生 | 潘偉雄先生 | 羅少雄先生 |

政府部門代表

| 鄭建瑩女士 | 油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 李志成先生 | 工程師（旺角／油麻地） | 運輸署 |
| 戴月明先生 | 工程師（油麻地／尖沙咀） | 運輸署 |
| 鍾 星先生 | 高級運輸主任（油尖旺） | 運輸署 |
| 陳海珊先生 | 旺角區總督察（行動）2 | 香港警務處 |
| 黎治民先生 | 油尖區行動主任 | 香港警務處 |

秘書

| 李怡虹女士 | 油尖旺民政事務處 行政主任（區議會）1 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

列席者︰

| 郭煒森先生 | 工程師／九龍南線及西鐵 | 運輸署 |
| --- | --- | --- |
| 何聘權先生 | 鐵路拓展處總工程師 | 路政署 |
| 簡炎輝先生 | 高級工程師 | 渠務署 |
| 謝冠雄先生 | 工程師 | 渠務署 |
| 吳秉森先生 | 高級環境保護主任 | 環境保護署 |
| 鄧文雄先生 | 高級地區發展經理 | 市區重建局 |
| 梁慧詩女士 | 地區發展經理 | 市區重建局 |
| 蘇雯潔女士 | 對外事務經理 | 地鐵有限公司 |
| 蔡健鴻先生 | 建造總經理 （東鐵支線及九龍南環線） | 九廣鐵路公司 |
| 高 比先生 | 建造經理 | 九廣鐵路公司 |
| 溫美寶女士 | 新鐵路工程公共事務經理 | 九廣鐵路公司 |
| 梁賜強先生 | 傳媒及社區聯絡經理 | 九廣鐵路公司 |
| 陳雲輝先生 | 巴士車務經理 | 九廣鐵路公司 |
| 蕭亮鴻先生 | 駐地工程師 | 博威工程顧問有限公司 |
| 林坤源先生 | 高級項目經理 | 中國路橋（集團）總公司 |
| 梁永成先生 | 地盤經理 | 中國路橋（集團）總公司 |
| 張秉鈞先生 | 副董事 | 百泰工程顧問有限公司 |
| 石文華先生 | 交通工程師 | 百泰工程顧問有限公司 |
| 賴永堅先生 | 副董事 | 何黃交通顧問公司 |
| 梁志偉先生 | 董事 | 弘達交通顧問有限公司 |
| 黃錦雄先生 | 代表 | 廣東道協會 |
| 林和起先生 | 代表 | 王歐陽（香港）有限公司 |
| 黃燕華女士 | 代表 | 王歐陽（香港）有限公司 |

缺席者：

| 江威揚先生 | 區議員 | 曾鳳珠女士 | 增選委員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黃志明先生 | 區議員 |  |  |

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席油尖旺區議會交通運輸委員會第三次會議，並請與會者留意下列事宜︰

|  | 香港警務處(以下簡稱“警務處”)油尖區行動主任黎治民先生出席是次會議； |
| --- | --- |
|  | 江威揚議員因事缺席會議； |
|  | 稍後在討論有關議程項目時，會再介紹各位應邀出席的政府部門代表及嘉賓； |
|  | 當討論“其他事項”時， 運輸署會向委員介紹兩條新增的直通巴士線。 |

議程一：通過上次會議記錄

2.	上次會議記錄的修訂建議如下︰

第42段︰

| 第9行 | 刪去「、區祖柱委員」。 |
| --- | --- |

委員通過經修訂的會議記錄。

| 議程二： | 窩打老道／衛理道交界之渠務工程及其實施之臨時交通改道措施 (油尖旺交通運輸委員會第18/2004號文件) |
| --- | --- |

3.	主席歡迎下列代表出席會議︰

|  | 渠務署高級工程師簡炎輝先生、工程師謝冠雄先生； |
| --- | --- |
|  | 博威工程顧問有限公司駐地工程師蕭亮鴻先生； |
|  | 中國路橋（集團）總公司高級項目經理林坤源先生、地盤經理梁永成先生； |
|  | 百泰工程顧問有限公司副董事張秉鈞先生、交通工程師石文華先生。 |

（陳健成議員及涂謹申議員於下午2時40分到席。）

4.	簡炎輝先生、蕭亮鴻先生及石文華先生向委員介紹文件。簡先生表示，在前一個星期部分委員曾和渠務署及運輸署開會。原本W2方形暗渠計劃於今年7至8月及2005年1月至2月建造，但委員要求渠務署於今年7月至10月進行一次性的工程，以減低對交通和道路使用者的影響。渠務署正和運輸署商討有關安排。

5.	運輸署工程師（旺角／油麻地）李志成先生說，運輸署會和渠務署研究在暑假期間加速工程的進度，但到了九月，當新學年開始時，交通流量會增加，工程的範圍會因應縮小，工程所需的時間會略作調整，以配合交通需要。

（陳文佑議員於下午2時50分到席。）

6.	梁偉權議員表示，部門在衡量車輛的流量後，決定封閉理道上行以進行工程，使去伊利沙伯醫院的車輛要繞道而行。梁議員詢問是否會有特別通道，讓緊急車輛直接駛往伊利沙伯醫院。簡炎輝先生回應說，該署會安排緊急車輛直接由窩打老道北行至培正道右轉窩打老道南行，然後經理道往伊利沙伯醫院。

（葉樹安議員於下午2時55分到席。）

7.	崔健文委員建議，將來山東街的車輛除可右轉染布房街外，也可左轉染布房街入亞皆老街，經窩打老道前往理道。石文華先生回應說，他們在過往的交通運輸委員會(以下簡稱“交運會”)已表示，由於該路口有簷蓬，並沒有足夠空間供車輛(特別是長車)左轉。為減輕登打士街和廣華街所受的交通壓力，崔委員建議在施工期間，容許私家車及的士在窩打老道左轉染布房街北行，以盡量方便道路使用者。吳寶珊議員贊同崔健文委員的建議，並認為渠務署建議的臨時交通措施會引致文福道一帶更為擠塞，崔委員的建議有助紓緩該處的交通壓力。石文華先生回應說，要容許車輛在窩打老道左轉染布房街還牽涉其他問題，但他表示會再考慮委員的建議。

（黎自立議員於下午3時10分到席。）

8.	仇振輝太平紳士詢問整個渠務工程需時多久。簡炎輝先生回應說，該署期望在2005年完成和打通W2方形暗渠，以疏導20年一遇的雨水，假如可按計劃在2007年完成和打通W1方形暗渠，則可疏道50年一遇的雨水。

9.	吳寶珊議員請運輸署和有關部門密切監察9月至10月開學時的交通流量，以避免工程對交通造成太大壓力。

（仇振輝太平紳士於下午3時15分退席。）

10.	主席表示，委員支持是項工程，可結束對議程的討論。

| 議程三： | 續議事項 要求改善廣東道街市（山東街至亞皆老街一段）人車爭路情況 |
| --- | --- |
| 議程四： | 要求廣東道街市(山東街至亞皆老街一段)下午4-7時實施為期三個月試驗性行人專用區計劃 (油尖旺交通運輸委員會第19/2004號文件) |

11.	主席表示，由於議程3和議程4關於同一問題，所以會一併討論。他請委員參閱席上派發食物環境生署(以下簡稱“食環署”)的回覆。

12.	運輸署代表李志成先生表示，根據食環署的指引，每個攤檔所佔的範圍是0.9米x 1.2米，而許德亮議員所提供的圖片所示，攤檔2.1米，遠遠超出了食環署的標準。他呼籲商販自律，以方便自己和其他的道路使用者。如把該段廣東道劃為繁忙時間禁區，商舖便需要在外圍更繁忙的街道進行上落客貨，涉及街道包括地土道街和奶路臣街。如遇嚴重事故，緊急車輛駛入廣東道更為困難。許德亮議員回應說，食環署所訂攤檔0.9米x 1.2米的範圍根本不切實際，全港的商販無一能在這狹小的環境經營生意。他質疑通菜街（女人街）同様為行人專區，是否不能讓緊急車輛駛入。

（涂謹申議員於下午3時35分退席。）

13.	成元興議員表示，尖沙咀和旺角都設有行人專區，成效仍在觀察。廣東道的商舖有上落客貨的需要，而週圍的街道也限制上落客貨時間。所以如在廣東道設立行人專區，他認為應諮詢商舖，照顧他們上落客貨的需要。

14.	葉子開委員認同成元興議員所說，並認為在廣東道設立繁忙時間行人專區不可行。葉委員希望商販自律。

15.	崔健文委員同意，在該段廣東道設立下午4時至7時的行人專區，但由於外圍有很多巴士站，而且交通繁忙，如沒有適當地點供商舖上落客貨，逼使他們要在外圍進行這些活動，便會很危險。

16.	陳少棠議員認為，在該段廣東道上落客貨的車輛均有實際需要，他認為應更全面諮詢商戶的意見。

17.	梁偉權議員認為，無論設立行人專區與否，商販都應自律，不應過份佔用路面，如設立繁忙時間行人專區，梁議員不希望在週邊另外設立上落客貨區，令交通百上加斤。由於設立行人專區牽涉多方面的利益，包括商販、商戶、商廈等，所以他希望可作更全面諮詢。

18.	陳健成議員表示，諮詢對象應包括運輸業。

19.	許德亮議員表示，他在上次會議向委員報告的問卷調查，顯示大部分人贊成設立行人專區，其中包括商販和行人，若委員認為不夠，他可再作諮詢。

20.	成元興議員表示，旺角的花園街街市和白楊街街市和廣東道的情況相若，如在廣東道實施行人專區，其他街道便會效法，所以他請委員慎重考慮這做法。

21.	黎自立議員認為，應尊重許德亮作為當區議員的判斷。

22.	陳文佑議員認為，設立繁忙時間行人專區對街坊有利。他要求運輸署做一個設立行人專區的可行性研究，若證明實際不可行，委員可再商討。

23.	許德亮議員要求主席帶領進行表決。

24.	崔健文委員建議以不記名方式投票。

25.	主席請委員舉手表示投票方式。結果如下︰

| 贊成記名投票 ︰ | 8票 |
| --- | --- |
| 贊成不記名投票 ︰ | 11票 |
| 棄權 ︰ | 6票 |

26.	主席表示以不記名方式投票。

27.	劉志榮議員建議以“寫紙”方式投票。

28.	主席請委員舉手表示是否贊成以“寫紙”方式投票。結果如下︰

| 贊成以舉手方式投票 ︰ | 7票 |
| --- | --- |
| 贊成以“寫紙”方式投票 ︰ | 12票 |
| 棄權 ︰ | 6票 |

29.	主席表示以寫紙方式投票。

30.	吳寶珊議員表示，以往即使不記名投票，也會以舉手的方式進行。她認為是次似乎有別於以往的做法。林浩揚議員認為，應依照慣例。主席表示，如沒有規章限制，應遵重大部分委員的意願。

31.	吳寶珊議員詢問，如文件建議不獲通過，運輸署仍會否做可行性研究。李志成先生表示，會繼續留意整體的情況及進行監察。

32.	吳寶珊議員詢問油尖旺民政事務助理專員鄭建瑩女士，是否會諮詢居民意見。鄭建瑩女士表示，會按照民政事務處既定程序向受影響的居民進行諮詢；而無論有任何臨時或長期的封閉道路安排，運輸署也必須經過刊憲的程序。待運輸署研究有關建議的可行性及進行諮詢後，若有需要交運會可就有關建議再作討論。

33.	吳寶珊議員建議，把這項議程列為續議事項，以跟進有關的情況。陳文佑議員贊成吳議員的建議。

34.	主席宣布投票結果︰

| 支持文件建議 ︰ | 8票 |
| --- | --- |
| 不支持文件建議 ︰ | 14票 |
| 有保留／棄權 ︰ | 3票 |

（劉志榮議員於下午4時25分退席。）

35.	主席表示“在廣東道（山東街至亞皆老街一段）設立下午4時至7時實施為期3個月試驗性行人專用區計劃”不獲通過。主席請運輸署研究有關建議的可行性，而油尖旺民政事務處協助諮詢受影響的居民，並把是項議程列為續議事項。由於研究有關建議的可行性及諮詢需時，運輸署及油尖旺民政事務處會於下次會議報告研究及諮詢的進展。

| 議程五： | 市建局美化及更新舊區計劃－砵蘭街／奶路臣街道路改善及美化工程 (油尖旺交通運輸委員會第20/2004號文件) |
| --- | --- |

36.	主席歡迎下列代表出席會議︰

|  | 市區重建局（以下簡稱“市建局”）高級地區發展經理鄧文雄先生、地區發展經理梁慧詩女士；及 |
| --- | --- |
|  | 何黃交通顧問公司副董事賴永堅先生。 |

37.	梁慧詩女士向委員介紹文件。

38.	運輸署高級運輸主任(油尖旺)鍾星先生表示，該署會因應市建局發展上述地段的需要與小巴業界商討，協助砵蘭街界乎亞皆老街至鼓油街的3個小巴站搬遷至市建局發展項目內的新的小巴總站內。

39.	梁偉權議員詢問，新的小巴站可容納多少輛小巴。鍾星先生回應說，新的小巴站設有24個停泊車位。

40.	梁平寬委員詢問，為何把現時砵蘭街近亞皆老街的的士站後移。賴永堅先生回應說，現時把的士站移近山東街，是因為該處有停車灣及位處商場及地鐵出入口，方便上落客。

41.	各議員知悉有關上述三個小巴站的搬遷事宜，並對搬遷問題沒有意見。

| 議程六： | 擬議在尖沙咀赫德道6B至6E興建新的沙井 (尾井)及地下水管接駁至附近現有的沙井 (油尖旺交通運輸委員會第30/2004號文件) |
| --- | --- |

42.	運輸署工程師(油麻地/尖沙咀)戴月明先生及何黃交通顧問公司賴永堅先生向委員介紹文件。

43.	陳少棠議員詢問每日的封路時間。賴永堅先生回應說，封路時間由早上9時30分至下午5時30分。

44.	王振雄議員關注工程對居民的影響，他希望有關方面能保證依時完工，並且不會因為雨季而延遲工程。賴永堅先生表示，工程項目簡單，雨季期間則可蓋板，應可依期完工。

45.	崔健文委員表示，星期六尖沙咀的交通繁忙，他詢問工程時間可否訂為每星期由星期日至星期五進行。賴永堅先生回應時表示，受環保條例限制，星期日不可進行工程，至於星期一至星期五進行工程的可行性，則要再與承建商商討，原則上應可配合。

46.	主席總結時表示，委員支持是項工程並結束討論。

| 議程七： | 擬議改善位於彌敦道半島酒店旁的行人隧道出入口工程 (油尖旺交通運輸委員會第31/2004號文件) |
| --- | --- |

47.	主席歡迎弘達交通顧問有限公司董事梁志偉先生出席會議。

48.	運輸署代表戴月明先生及梁志偉先生向委員介紹文件。

49.	陳少棠議員詢問可否縮短7個月的施工期。梁志偉先生回答時表示，施工期應可縮短至5至6個月。

50.	陳健成議員詢問，改善行人隧道出入口工程的費用是否由新世界發展有限公司(以下簡稱“新世界”)負責。此外，市民在行人隧道內經常迷路，陳議員要求加設清晰指示。梁志偉先生表示，改善工程的費用由新世界負責。有關指示牌方面，新世界現有一個詳細計劃，在適當的時候會向區議會報告。

（李偉豪委員和羅少雄委員於下午4時55分退席。）

51.	主席表示，委員支持是項工程並結束討論。

| 議程八： | 深夜及凌晨地鐵列車噪音擾人清夢 (油尖旺交通運輸委員會第21/2004號文件) |
| --- | --- |

52.	主席歡迎下列代表出席會議︰

|  | 環境保護署(以下簡稱“環保署”)高級環境保護主任吳秉森先生；及 |
| --- | --- |
|  | 地鐵有限公司(以下簡稱“地鐵公司”)對外事務經理蘇雯潔女士。 |

53.	吳秉森先生表示，居民向他們投訴地鐵東涌線及機場快線噪音擾人。經環保署量度後，發現晚上的噪音超過標準。環保署已發出消減噪音通知書予地鐵公司。在今年4月初，環保署收到地鐵公司向噪音管制上訴委員會上訴，質疑噪音的量度方法。由於環保署需要就噪音量度方法徵詢法律意見，所以已向地鐵公司發出消減噪音通知書的撤銷通知。吳先生表示，根據噪音管制技術備忘錄，通常的情況是於離大廈外牆1米量度噪音，而地鐵公司則表示應於室內量度。原因是地鐵公司已於大廈安裝了消減噪音窗戶。

54.	蘇雯潔女士表示，地鐵公司是帝柏海灣的物業管理公司。由於帝柏海灣第一座面對高速公路，地鐵公司在設計時已加上消減噪音設施，包括安裝10毫米的厚玻璃及以六角匙開啟的特製窗戶作緊急通風。單位內會另外有通風槽，抽入新鮮空氣。地鐵公司在今年2月接獲噪音投訴後再觀察情況，發現可藉維修路軌和打磨車輪和路軌改善噪音情況，地鐵公司已作出有關行動。

55.	陳文佑議員詢問吳秉森先生，何時會徵詢法律意見。吳先生表示，環保署現正研究有關個案，稍後便會徵詢法律意見。

56.	成元興議員表示，現時的噪音比以往嚴重，不只影響帝柏海灣，也影響附近一帶的舊區。

57.	蘇雯潔女士表示，過往有投訴指地鐵在通宵進行維修而發出噪音，但這一類的定期維修需要在列車停車後才可以進行，而有關維修有助減低噪音，也是維持正常服務所必須的。地鐵公司會在進行工程前通知居民，希望他們可忍受一至兩晚的時間。地鐵公司會監察維修人員工作時所發出的聲量，儘量把水平降低。

58.	黎自立議員對地鐵公司的回覆表示滿意。

59.	主席把是項議程列為續議事項，並請環保署於下次會議向委員報告徵詢法律意見的結果。

| 議程十七： | 其他事項 |
| --- | --- |

60.	運輸署代表鍾星先生表示，香港特別行政區政府(以下簡稱“香港政府”)在兩天前舉行簡報會，宣布會開辦6條由香港至皇崗24小時服務的過境巴士線，其中油尖旺區佔兩條，一條由旺角鴉蘭街（近京港酒店）至皇崗，另一條由柯士甸道過境巴士站開出，經窩打老道（近青年會）載客，再去皇崗。鍾先生續稱，運輸署希望能藉規範過境巴士的服務，減少現時由過境巴士所引致的交通擠塞及噪音等問題，今年6月初會接受過境巴士營辦商的投標，新路線預計7月初可投入服務。

61.	崔健文委員詢問，鴉蘭街可停泊多少輛過境巴士。鍾星先生表示，該處可停泊一輛固定過境巴士，後面的位置會預留給其他過境巴士。

（李景華委員於下午5時20分退席。）

62.	陳健成議員詢問過境巴士每日的班次和收費，以及有關路線是否會公開讓過境巴士營辦商申請。鍾星先生回應說，過境巴士營辦商可競投有關路線，收費則由過境巴士公司釐定。

63.	葉樹安議員表示，他在是次會議提呈一份文件，提及過境巴士在京港酒店附近一帶造成滋擾。他對運輸署選擇在鴉蘭街（近京港酒店）設立過境巴士站表示失望，認為這會為該處帶來更大的滋擾。葉議員說，曾有過境巴士營辦商建議在九龍機鐵站設置過境巴士站。他因此強烈要求運輸署另覓地點開設過境巴士站。鍾星先生回應說，運輸署已詳細考慮過境巴士的營運情況。由於地鐵公司位於九龍機鐵站的過境巴士站會於2005年年中才落成，今次固定路線服務是今年的一個試驗計劃，因此未能考慮使用九龍機鐵站的過境巴士站。如試驗計劃成功而亦有計劃推展有關服務，運輸署會考慮在該處開設固定路線的過境巴士服務。

64.	梁偉權議員認為，應盡快對過境巴士進行規管，否則他們所造成的滋擾會日益嚴重。

65.	葉子開委員認為，在鴉蘭街設置過境巴士站十分擾民，他建議在麥花臣球場和金雞廣場附近設置過境巴士站。鍾星先生表示，在金雞廣場附近設置過境巴士站對居民的滋擾更大。

66.	崔健文委員認為，砵蘭街近基隆街和汝州街有更多地方供過境巴士停泊，他建議把過境巴士站設於該處。鍾星先生回應說，過境巴士站設於雅蘭街的好處，是如過境巴士服務出現任何問題，市民可容易轉乘九廣鐵路往羅湖。

67.	許德亮議員不反對運輸署設立固定過境巴士服務的建議，但他認為設置過境巴士站的原則是要遠離民居和事前進行諮詢。

68.	陳文佑議員認為，運輸署在設立過境巴士站前應諮詢居民。

69.	主席總結時表示，委員支持設立固定過境巴士服務。至於有關過境巴士站的選址，則待討論議程11和議程12時再跟進。

| 議程九： | 要求九廣鐵路公司重新考慮南線工程於廣東道設站 (油尖旺交通運輸委員會第22/2004號文件) |
| --- | --- |

70.	主席歡迎下列代表出席會議︰

|  | 路政署鐵路拓展處總工程師何聘權先生； |
| --- | --- |
|  | 運輸署工程師／九龍南線及西鐵郭煒森先生； |
|  | 九廣鐵路公司(以下簡稱“九鐵公司”)建造總經理（東鐵支線及九龍南環線）蔡健鴻先生、建造經理高比先生、新鐵路工程公共事務經理溫美寶女士； |
|  | 廣東道協會代表黃錦雄先生； |
|  | 王歐陽（香港）有限公司(以下簡稱“王歐陽公司”)代表林和起先生及黃燕華女士。 |

71.	高比先生就文件表示，正如九鐵公司早前向油尖旺區議會報，由於興建廣東道站會對廣東道一帶的交通及行人構成嚴重滋擾，或須徵收一定數量的大廈，所以九鐵公司擱置於廣東道設站的計劃。

72.	主席表示，由於廣東道站的興建與否直接影響廣東道的商戶，因此是項議程有廣東道協會的代表列席參與討論。

73.	黃錦雄先生表示，廣東道協會的會員九龍倉集團(以下簡稱“九倉”)自2003年年初起直至本年3月，一直和九鐵公司商討興建廣東道站，最近才於憲報知悉九鐵公司已擱置興建上述車站。廣東道協會對九龍南線在建造時會為廣東道的居民、商戶及遊客帶來不少的影響，亦對南線路經廣東道而不提供廣東道站的方案表示失望。黃先生接請廣東道協會的顧問公司王歐陽公司介紹九鐵和九倉在商討中的廣東道設站的方案。

74.	林和起先生表示，王歐陽公司受九倉所託，自2003年起便和九鐵公司的顧問公司商討在廣東道設站的可行性。包括在九倉物業地庫興建車站大堂，以鑽挖形式建造行車隧道，以大大減少對廣東道一帶的交通、商戶和行人造成的滋擾。工程完成後，廣東道現有的行車線和行人路也不會受到影響。就這項建議，九倉和九鐵公司也商討了兩個方案。一個是建做三個車站大堂的方案，另外一個是建做一個車站大堂的方案。林先生表示，直至今年2月和3月，九倉和九鐵公司仍有就上述方案進行商討，因此對九鐵公司在刊憲時決定不提供廣東道站表示驚訝。

75.	高比先生回應說，九鐵公司確實曾和王歐陽公司商討興建一個車站大堂和三個迷你車站大堂的方案。一個車站大堂的方案技術上可行，但被九倉否決。至於三個車站大堂的方案，無論在運作、安全、抽風等方面，都不能合符九鐵公司的標準，因此並不可行。

76.	林和起先生說，在和九鐵公司商討各個方案的過程中，九鐵公司只表示三個車站大堂的方案會導致管理和人手上的重疊，並沒有說在技術上不可行。如果九鐵公司認為可採用一個車站大堂的方案，九倉樂意與其繼續商談。

77.	蔡健鴻先生說，九鐵公司曾發信給九倉，請九倉回覆是否可以在其物業內建造廣東道站，九倉也作出回覆。但由於財政及技術上種種原因，雙方並未就設站一事達致共識。

78.	主席詢問，既然一個車站大堂的方案可行，九鐵公司是否願意與九倉合作，重新考慮興建廣東道站。

79.	蔡健鴻先生回應說，有關問題牽涉其他考慮因素，例如尖沙咀由地鐵有限公司(以下簡稱“地鐵公司”)和九鐵公司所提供的現有運輸系統是否已經足夠等。但他不排除日後可能與九倉達成共識興建廣東道站。

80.	何聘權先生表示，九鐵公司刊憲後的提交意見限期剛剛結束，政府收到很多反對意見，其中包括要求加設廣東道站。政府會研究反對的意見，如九鐵公司能與發展商達成協議，將來仍有可能興建廣東道站。

81.	黃錦雄先生說，九鐵公司在今年3月1日發信給九倉，詢問是否有興趣繼續商討興建廣東道車站，並要求九倉在7日內回覆。九倉於3月8日回覆九鐵公司，表示有誠意及興趣繼續與九鐵商討興建廣東道站，後來才於憲報得悉九鐵公司已經擱置興建廣東道站。黃先生續稱，現時所造的管道直徑若不夠大，日後要加設一個站便會有很大困難。

82.	林和起先生補充，假如真的計劃將來加設一個廣東道站，現在便要建造直徑足以容納一個月台的行車管道，否則在通車後，改建管道直徑以提供月台在技術上及在列車運作安排上會有很大的困難。

83.	黃錦雄先生表示，若公眾人士希望設立一個廣東道站，廣東道協會的立場是要求廣東道站和九鐵南線一併建造，以減低對公眾造成另外一次滋擾。

84.	蔡健鴻先生認為，在這次會議不適宜討論太技術性的問題。

85.	陳文佑議員認為，九鐵公司應重新考慮興建廣東道站，以配合尖沙咀區的整體發展。

86.	陳健成議員表示，在今年2月26日所舉行的區議會會議上，高比先生和溫美寶女士並沒有告知議員九倉所述的三個車站大堂和一個車站大堂的方案，他認為九鐵公司有意隱瞞資料。

87.	黎自立議員認為，九龍南線除應設立廣東站外，也應設立富榮站。他並批評九鐵公司向議員所提供的資料失實。

88.	溫美寶女士表示，九鐵公司就南線工程曾數次到區議會進行諮詢。最初的計劃包括廣東道站，後來研究發現興建廣東道站所面對的困難和問題，便於刊憲前諮詢區議會對取消廣東道站的意見。其實九鐵公司於2003年11月已在立法會報告不興建廣東道站的建議，當時傳媒也有廣泛報導，所以九倉和廣東道協會不會在刊憲時始知道取消廣東道站。九鐵公司其後到區議會進行諮詢，由於當時和九倉的洽商尚未成熟，九鐵公司若貿然向區議會報告，是十分不負責任的行為。九鐵公司所提出不興建廣東道站的原因，其中包括需要收地，使用明挖方式進行工程會帶來滋擾等均屬事實，所以九鐵公司只是就當時可掌握到的資料諮詢區議員，並非刻意隱瞞。現在廣東道協會已按鐵路條例反對不興建廣東道站，有關的訴求必會得到充分回應，而九鐵公司也必須繼續和廣東道協會及有關的政府部門商討這建議。這次會議並非適當場合討論技術問題。

89.	陳少棠議員表示，支持興建廣東道站。此外，他認為工程若使用明挖式會對廣東道一帶造成嚴重滋擾，他建議在可行的情況下，九鐵公司應使用鑽挖形式進行九龍西站至紅磡的工程。

90.	蔡健鴻先生回應說，由九龍西站至前水警總部轉彎至梳士巴利道都會使用鑽挖方式進行工程，但至紅磡的路段，由於有其他技術性問題，例如地底有地鐵荃灣線及其他公共設施，並不適宜使用鑽挖方式。

91.	陳少棠議員認為，如梳士巴利道路段使用明挖方式，尖沙咀的交通便會癱瘓。

92.	蔡健鴻先生表示，九鐵公司並非不想使用鑽挖方式，而是技術上不可行。他續稱，到實際進行工程時，九鐵公司的交通顧問公司會實施一系列的臨時交通措施以減低工程帶來的影響。

93.	陳少棠議員說，有很多商戶向他反映，表示若由廣東道至尖沙咀東並非使用鑽挖方式進行工程，他們寧可九龍南線只到達廣東道作為總站。

94.	溫美寶女士回應說，九鐵南線是用以連接西鐵至作為交通樞紐的紅磡站，如廣東道作為總站而形成一個缺口，九龍南線使沒有了策略性的價值。

95.	葉子開委員認為，九鐵公司只顧本身利益，九倉願意提供地方興建車站九鐵公司也不與其合作。

96.	蔡健鴻先生回應說，九倉所提供作為興建廣東道站之用地是有其他附帶條件的，例如賠償之類，故此九鐵公司需作整體上的考慮。

97.	主席表示，委員已充份表達意見。他總結時表示，交通運輸委員會有以下兩項共識︰

| - (1) | 強烈要求九鐵公司考慮在南線工程中設置廣東道車站；及 |
| --- | --- |
| - 2) | 要求九鐵公司在可行的情況下以隧道鑽挖的方式進行由九龍西站至紅磡站的南線工程。 |

| 議程十： | 關注港灣豪庭一帶的公共交通服務 (油尖旺交通運輸委員會第23/2004號文件) |
| --- | --- |

98.	主席介紹九鐵公司傳媒及社區聯絡經理梁賜強先生、巴士車務經理陳雲輝先生。

99.	運輸署代表鍾星先生就文件回應如下︰

|  | 運輸署一直有監察專線小巴12B號的營運情況，並且會繼續和營辦商聯絡以加強服務； |
| --- | --- |
|  | 運輸署暫時未有計劃開辦來往尖東至港灣豪庭的專線小巴服務，將來若開辦服務會再諮詢區議會意見； |
|  | 九龍巴士(1933)有限公司(以下簡稱“九巴”)的914號路線行走大角咀，在港灣豪庭外設有巴士站； |
|  | 由於新世界第一巴士服務有限公司的701號路線來往港灣豪庭和南昌站，因此沒有批准開辦來往上述路線的巴； |
|  | 關於九巴K16號路線在港灣豪庭附近的公園外設站一事，由於該處設有花槽，運輸署要和有關部門聯絡移走花槽才可設站； |
|  | 運輸署願意聽取委員對改善港灣豪庭一帶交通的意見。該署認為港灣豪庭一帶已有很多巴士及專線小巴行走各區。 |

100.	陳雲輝先生建議，九鐵公司和九巴聯營K16號路線不繞經乘客量低的海輝道，而於深旺道近中街加設車站，另外在豐中心加設另一車站，令港灣豪庭和大同新的住客都可使用K16號路線的免費接駁服務。但是，要提供這項服務，要與運輸署和九巴一同研究。由於建議路線和原有路線所需時間差不多，在車務運作問題不大。崔健文委員認為，K16號路線應途經海輝道，否則對乘客不公平。

101.	陳文佑議員澄清文件所述的是“905隧巴”而非“915隧巴”。陳議員說，雖然有很多條巴士線途經港灣豪庭，但由於班次少，很少居民乘搭。而雖然專線小巴70號路線班次多，但通常於繁忙時間到達港灣豪庭時已客滿，導致居民沒有機會乘搭。此外，巴士站設於九龍殯儀館門外的燒衣爐旁，居民已多番要求遷移巴士站以遠離燒衣爐，但沒有結果。

102.	林浩揚議員認為，運輸署的回覆太簡單，例如他自己也收到很多關於專線小巴12B號路線的投訴。他希望運輸署明確說明對該小巴路線的服務要求。此外，港灣豪庭為一大型樓盤，交通需求會愈來愈大，而現時上午繁忙時間的交通工具並不能疏導人流，他要求運輸署評估港灣豪庭的交通需求。九巴2E號、12號及914號車線在繁忙時間不能疏導人流，運輸署應採取措施應付。林議員要求運輸署以書面回覆以上各項問題。

103.	主席請運輸署以書面回覆委員的詢問並結束是項討論。

（許德亮議員於下午6時50分退席。）

| 議程十一： | 通宵直通巴士噪音擾人清夢 (油尖旺交通運輸委員會第24/2004號文件) |
| --- | --- |
| 議程十二： | 有關太子荔枝角道、砵蘭街、京港酒店附近一帶過境巴士服務問題 (油尖旺交通運輸委員會第25/2004號文件) |

104.	主席表示，議程11和議程12性質相近，所以會一併討論。

105.	葉樹安議員認為，過境巴士站不應設於市中心，以免對居民造成滋擾和引致交通問題。此外，他不贊成按黎自立議員提呈的文件所述，將過境巴士站設於運動場道，因為這樣只會將問題由一個地點轉移到另一個地點。他建議可於尖沙咀東部消防處總部大樓外設置過境巴士站。運輸署代表鍾星先生回應說，該處位置偏遠，不適宜設置過境巴士站。

106.	梁偉權議員稱，為整區的環境和交通想，過境巴士站應遷離市中心。

107.	鍾星先生表示，金都廣場在四五樓以上才有住宅單位，受噪音滋擾的程度因此較其他樓宇為少。此外，運輸署會在鴉蘭街設置禁區，只容許經批准的過境巴士上落客，而巴士載滿客後也會直接駛出彌敦道，因此不會阻塞交通和對居民造成太大滋擾。

108.	警務處代表陳海珊先生表示，警方、過境巴士營運商及京港酒店管方曾於今年1月舉行會議。警方在會上促請業界自律，以免對居民和其他道路使用者造成滋擾。在過去數個月，警方在京港酒店一帶共發出32張違例停車傳票和12張在禁區停車傳票，並提出46次口頭警告。

109.	葉樹安議員欣賞警方主動和業界溝通，但目前滋擾及違例情況已相當嚴重，警方在著重溝通的同時，亦應對有關違規人士及營辦商加強檢控。

110.	成元興議員表示，如過境巴士站所在的地點遲遲未能確實，過境巴士所造成的噪音問題便會日趨嚴重。

111.	葉子開委員申明自己也經營旅遊車公司。他指出，現時京港酒店附近的過境巴士服務十分混亂，應盡快作出規管。葉樹安議員表示支持規範過境巴士服務，但不贊成在鴉蘭街設置過境巴士站。

112.	成元興議員認為鴉蘭街最適合設置過境巴士站。他建議先行在該處設站，容後再觀察有關情況。陳健成議員表示贊成。

113.	主席表示，根據運輸署提供的資料顯示，香港政府和廣東省政府已協議訂明有關的固定過境巴士服務須在今年6月招標，並預計在7月開辦。

114.	葉樹安議員指出，運輸署在各項事宜已有定案才諮詢區議會，有不尊重區議會之嫌。即使路線有需要盡早落實，也不表示過境巴士站的地點不可改動。

115.	主席表示對運輸署及有關方面的安排表示遺憾。由於葉樹安議員反對在鴉蘭街設置過境巴士站，他請委員就此事進行表決。

116.	關妙美議員表示剛才曾離席會見市民，因此放棄投票。

表決結果如下︰

| 支持在鴉蘭街（近京港酒店） 設置過境巴士站 ︰ | 10票 |
| --- | --- |
| 反對在鴉蘭街（近京港酒店） 設置過境巴士站 ︰ | 7票 |
| 棄權 ︰ | 3票 |

（黎自立議員於下午7時30分退席。）

117.	主席總結時說，交運會通過在鴉蘭街（近京港酒店）設置過境巴士站。

| 議程十三： | 建議於彌敦道及主要交匯處增設紅綠燈(行人)倒數器及紅綠燈(車輛)倒數器 (油尖旺交通運輸委員會第26/2004號文件) |
| --- | --- |

118.	運輸署代表李志成先生表示，該署曾就交通燈倒數器進行研究，結果發現這種裝置有利也有弊。該報告稍後會提交交通諮詢委員會審議和公布。他說，裝設行人交通燈倒數器的最大問題，是行人往往在綠燈轉號前數秒跑過馬路，容易造成交通意外。此外，香港的交通十分繁忙，如果行車交通燈倒數器的閃動時間愈長，駕駛者在綠燈轉號前數秒可能作出的反應便愈多，因此裝設倒數器或會增加交通意外風險。

119.	鍾港武委員建議運輸署在交通交處設置行車交通燈倒數器，讓駕駛者有足夠資料作停留或前行的決定，避免阻塞交通。崔健文委員表示贊成。

120.	區祖柱委員贊成裝設行人交通燈倒數器，認為有助行人在交通燈將轉回紅燈前加快腳步。

121.	梁偉權議員不認為倒數器有任何壞處。

122.	成元興議員贊成裝設行人交通燈倒數器，但認為行車交通燈倒數器會增加交通意外風險，所以不贊成裝設。

123.	秦寶山議員表示需要更多資料才可就此項議程作出決定。

124.	陳少棠議員及鍾港武委員均同意把裝設行人交通燈倒數器的計劃擴展到其他地點，但裝設行車交通燈倒數器的建議則暫時擱置。

125.	委員並無其他意見，主席結束是項討論。

| 議程十四： | 關注酒後駕駛問題 (油尖旺交通運輸委員會第27/2004號文件) |
| --- | --- |

126.	主席表示，由於會議沒有足夠時間討論這份文件，警務處可於會後以書面回應文件的提問及建議。

| 議程十五： | 有關貨車上落貨對路人之影響 (油尖旺交通運輸委員會第28/2004號文件) |
| --- | --- |

127.	運輸署代表李志成先生表示，該署會在適當地點設置上落客貨區或禁區，以方便商舖上落客貨和避免出現違例停車和雙行停車的情況。李先生就文件第3.3段回應說，運輸署和警務處一直推行交通安全的宣傳教育，並在新建的學校附近闢設地方供學童上落車輛。

128.	警務處代表陳海珊先生表示，如車輛在禁區上落客貨，但沒有危及其他道路使用者，警方便不會提出檢控。不過，如有貨車如文件所述在行人路停泊，以上落客貨，警方便會即時提出檢控，甚至將貨車拖走。陳先生向委員提供警方在過去一個月就違例停車發出傳票的數目︰上海街（108張）、砵蘭街（103張）、廣東道（92張）及大角咀（534張）。

129.	秦寶山議員認為警方的執法行動有一定限制。他詢問運輸署會否在有關地點設置欄杆或石柱，以防止車輛駛上行人路。李志成先生表示須視乎情況而定，因為有些地區如加設欄杆，可能會妨礙上落客貨活動，或對失明人士造成障礙。

130.	委員並無其他意見，主席結束是項討論。

| 議程十六： | 改善廣東道(近中港城)一帶的交通情況 (油尖旺交通運輸委員會第29/2004號文件) |
| --- | --- |

131.	運輸署代表戴月明先生建議在中港城外現有的車輛掉頭處以北，增建一車輛掉頭處，以疏導該處的交通。此外，該署也考慮於馬可勃羅太子酒店外設置行人交通燈，並在中港城外的行人路邊設置欄杆，以防止行人亂過馬路。

132.	陳健成議員表示謂，中港城物業管理公司希望當局在九龍公園設置清晰的指示牌，引導行人前往中港城或中港城碼頭。戴月明先生回應說，九龍公園屬康樂及文化事務署（以下簡稱“康文署”）管轄，而且為私人機構設置指示牌涉及利益衝突問題。

（成元興議員及葉子開委員於下午7時55分退席。）

133.	陳文佑議員說，中港城碼頭為公共交通設施，不涉及為私人機構宣傳的問題。戴月明先生表示會考慮委員的意見，並向康文署反映。

134.	陳文佑議員要求警方在中港城一帶加強執法，以維持交通秩序和安全。警務處代表黎治民先生回應說，警方十分關注中港城一帶的交通問題，並會繼續嚴厲執法。由今年年初至四月底，警方在該處共發出120張定額罰款告票。

135.	委員並無其他意見，主席結束是項討論，並宣布散會。會議於晚上8時正結束。下次會議定於2004年7月15日（星期四）舉行。

油尖旺區議會秘書處

2004年6月