2004至2007年度油尖旺區議會

交通運輸委員會

第十七次會議記錄

日期︰2006年9月7日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

羅永祥博士

副主席

陳少棠先生

區議員

| 陳文佑先生 | 江威揚先生 | 成元興先生, MH |
| --- | --- | --- |
| 梁偉權先生 | 黎自立先生 | 涂謹申議員 |
| 陳健成先生 | 林浩揚先生 | 秦寶山先生 |
| 仇振輝先生, BBS, JP | 劉志榮先生 | 黃志明先生, MH |
| 許德亮先生 | 吳寶珊女士 | 王振雄先生 |
| 葉樹安先生 |  |  |

增選委員

| 陳健華先生 | 關秀玲女士 | 梁平寬先生 |
| --- | --- | --- |
| 陳錫明先生 | 羅少雄先生 | 梁紹昌先生 |
| 崔健文先生 | 梁宗宇先生 | 李景華先生 |
| 鍾港武先生 |  |  |

政府部門代表

| 周慧芬女士 | 油尖旺民政事務專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 黃凱怡女士 | 油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| 馮品聰先生 | 候任油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| 鍾 星先生 | 高級運輸主任(油尖旺) | 運輸署 |
| 溫裕民先生 | 工程師／旺角及油麻地1 | 運輸署 |
| 戴月明先生 | 工程師／油尖 | 運輸署 |
| 郭景輝先生 | 旺角區總督察(行動)2 | 香港警務處 |
| 黎耀朗先生 | 油尖區行動主任 | 香港警務處 |

秘書

| 黎穎芝女士 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)1 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

列席者︰

| 盧麗儀女士 | 工程師／策劃2 | 運輸署 |
| --- | --- | --- |
| 溫美寶女士 | 鐵路工程及物業部 ／公共事務經理 | 九廣鐵路公司 |
| 關銘堅先生 | 九龍南線高級工程師 | 九廣鐵路公司 |
| 馮偉聰先生 | 九龍南線駐地盤 一級工程師／統籌 | 九廣鐵路公司 |
| 廖秉成先生 | 高級工程師／鐵路規劃3 | 路政署 |
| 郭煒森先生 | 工程師／優先鐵路1 | 運輸署 |
| 林金燦先生 | 工程師／優先鐵路2 | 運輸署 |
| 馬明耀先生 | 總工程師／主要工程1-1 | 路政署 |
| 關偉昌先生 | 高級工程師／中九龍幹線 | 路政署 |
| 林宗建先生 | 工程師1／中九龍幹線 | 路政署 |
| 唐裔耀先生 | 高級工程師2 ／主要公路發展部 | 運輸署 |
| 張秉權先生 | 工程師4／主要公路發展部 | 運輸署 |
| 梁佩賢女士 | 高級運輸主任 ／巴士及鐵路科 | 運輸署 |
| 陳燕玲女士 | 企業傳訊副總監 | 城巴有限公司 新世界第一巴士服務有限公司 |
| 冼志賢先生 | 助理策劃及發展經理 | 城巴有限公司 |
| 林 漢先生 | 總工程師／交通工程(九龍) | 運輸署 |
| 蘇祐安先生 | 首席運輸主任／市區 | 運輸署 |
| 林澤仁先生 | 合夥人 | 弘達交通顧問有限公司 |
| 朱以聞先生 | 高級交通工程師 | 弘達交通顧問有限公司 |
| 霍子棋先生 | 襄理(策劃及發展) | 九龍巴士(1933)有限公司 |
| 陳慧玲女士 | 荔枝角高級車務主任 | 九龍巴士(1933)有限公司 |

缺席者：

| 吳萬強先生, MH | 區議員 | 葉子開先生 | 增選委員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 區祖柱先生 | 增選委員 | 王宗榮先生 | 增選委員 |

開會詞

主席歡迎各委員、政府部門代表及嘉賓出席油尖旺區議會交通運輸委員會（交運會）第十七次會議。主席請與會者留意以下事項：

| (i) | 香港警務處（警務處）油尖區助理行動主任古璧光先生已調職，現由油尖區行動主任黎耀朗先生處理油尖區的警務事宜。 |
| --- | --- |
| (ii) | 吳萬強議員、區祖柱委員、葉子開委員及王宗榮委員因事缺席。 |
| (iii) 附錄1 | 秘書處曾致函地鐵公司，表達委員欲了解把油麻地地鐵站列入海富苑地鐵特惠站的進度。該公司的書面回覆已於席上派發（見附錄一）。 |
| (iv) | 稍後討論有關議程項目時，會再介紹各位應邀出席的政府部門代表及嘉賓。 |
| (v) | 會議過程的錄音將上載區議會的網頁，請各位注意。 |

議程一：通過上次會議記錄

- 上次會議記錄無須修訂，獲得通過。

| 議程二： | 續議事項 跟進「改善九龍站上蓋道路連接」工程計劃進展 (油尖旺交通運輸委員會第43 /2006號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎運輸署工程師（策劃2）盧麗儀女士出席會議，並請其簡報工程進展。

- 盧麗儀女士謂已把地鐵公司的回應轉交相關部門，現正等待部門回覆，暫時沒有任何報告。

（黎自立議員及葉樹安議員於下午2時35分到席。）

- 陳少棠議員建議將是項討論列入下次會議議程的續議事項。

- 主席同意上述建議，並促請運輸署代表在下次會議報告工程的最新進展。主席結束是項討論，並多謝運輸署盧麗儀女士出席會議。

| 議程三： | 《九廣鐵路公司－九龍南線》 (油尖旺交通運輸委員會第44 /2006號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎歡迎下列人士出席會議︰

| (i) | 九廣鐵路公司（九鐵）公共事務經理溫美寶女士、九龍南線高級工程師關銘堅先生、九龍南線駐地盤一級工程師（統籌）馮偉聰先生； |
| --- | --- |
| (ii) | 運輸署工程師（優先鐵路1）郭煒森先生、工程師（優先鐵路2）林金燦先生； |
| (iii) | 路政署高級工程師（鐵路規劃3）廖秉成先生。 |

（鍾港武委員、梁宗宇委員及林浩揚議員於下午2時45分到席。）

- 九鐵溫美寶女士簡介九龍南線的工程進度及臨時交通管理計劃。

- 關秀玲委員指出，因工程進行而須在梳士巴利道公園架設圍板，可惜行人指示牌不足，對行人構成不便。關女士詢問圍板將於何時拆卸，若非短期措施，則應增加行人指示牌。

- 陳健成議員建議於通向北京道休憩處的北京道行人隧道加設扶手電梯，及於通往力寶太陽廣場的隧道加建通風設備。他查詢關於前水警總部隧道增設接駁口的構思及進度。他續建議把更多圍板交由社區青少年中心加以美化，以及於圍板拆卸前設一大型地圖及清晰的指示牌，方便遊人進出。

- 崔健文委員讚賞海輝道迴旋處及櫻桃街的指示牌能為駕駛者提供清晰指引，同時表示深旺道的改道安排並無問題，建議延長博文街右轉深旺道交通燈的轉燈時間。

- 溫美寶女士的回應如下：

| (i) | 梳士巴利道公園圍板外的行人指示牌問題，會安排與有關議員於會後進行實地視察，作出適當改善。 |
| --- | --- |
| (ii) | 九鐵已就北京道行人隧道加設扶手電梯及通風設備等問題作出初步研究，結果顯示可行性不大；有關結果已交與政府有關部門考慮。 |
| (iii) | 九鐵正跟長江實業商討關於前水警總部隧道出入口設置升降機的構思。 |
| (iv) | 九鐵會繼續安排社區團體參與美化圍板活動。 |
| (v) | 關於博文街右轉深旺道交通燈的轉燈時間問題，九鐡會跟運輸署研究延長時間的可行性。 |

（成元興議員於下午3時05分到席。）

- 主席感謝九鐵代表的回應，並結束是項討論。

| 議程四： | 中九龍幹線 (油尖旺交通運輸委員會第45 /2006號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

| (i) | 路政署總工程師（主要工程1-1）馬明耀先生、中九龍幹線高級工程師關偉昌先生、工程師1林宗建先生； |
| --- | --- |
| (ii) | 運輸署主要公路發展部高級工程師2唐裔耀先生、工程師4張秉權先生。 |

（涂謹申議員及陳文佑議員於下午3時10分到席。）

- 路政署馬明耀先生及運輸署唐裔耀先生介紹中九龍幹線的最新進展，包括取消重置油麻地多層停車場及把現時在油麻地多層停車場大厦內的公共圖書館重置到西九龍政府合署內。

- 主席請委員就工程的交通問題、對發展的共識及重置方案三方面發表意見。

- 李景華委員對建設中九龍幹線表示贊同，並希望可盡快落成。

- 鍾港武委員也支持這項工程。他指富榮花園、海富苑及柏景灣居民對圖書館和其他政府及團體設施的重置安排大致上表示歡迎，但對於美沙酮診所重置於西九龍政府合署則有抗拒，因此希望美沙酮診所保留在油麻地區。

- 梁平寬委員詢問，可否在興建中九龍幹線之前，先擴闊以油麻地警署為起點的一段加士居道行車天橋，以紓緩交通擠塞。

（黃志明議員於下午3時30分到席。）

- 吳寶珊議員認為是次報告跟2004年的報告大致相同，她表示油麻地區居民對鋪設幹線的位置有所保留。她續詢問保留油麻地賽馬會分科診所可行性研究的進展，並表示重置該診所對油麻地居民構成不便。她更表示，如按照計劃擴闊加士居道行車天橋，所發出的噪音對駿發花園居民的影響會更大，希望有關方面正視。吳議員請路政署考慮舊區居民對計劃的看法，並促請署方進行全面諮詢。

- 陳健華委員希望工程的道路規劃盡量不影響歷史建築物，例如減少重建油麻地警署舊翼所帶來的影響。

- 梁紹昌委員期望中九龍幹線工程可提早進行，並早日完成，以減少工程期間的交通擠塞。

- 劉志榮議員認為，鑑於油麻地多層停車場老化，使用率低，因此，不重置該停車場的方案可以接受。他表示油麻地至尖沙咀的路旁泊車位不足，故希望運輸署安排在該地段平均分佈泊車位，方便市民。

- 梁偉權議員支持興建中九龍幹線，但認為必須重視受影響社區的定位問題。另外，他建議幹線加設分支至旺角及太子等核心地段，以紓緩該區的交通擠塞問題。至於重置安排方面，他認為拆卸油麻地多層停車場是合理的，但有關方案內容牽強，關於泊位需求分流到附近停車場的論點是不可行的，而且調查於晚間進行，所得的數據亦失實。擴闊加士居道只可於繁忙時間紓解該處的問題，卻會造成佐敦路段擠塞，梁議員請路政署考慮將擴闊路段延長至土瓜灣。

- 路政署馬明耀先生回應如下︰

| (i) | 關於提早完成中九龍幹線工程，是項工程為大型基礎建設，並且涉及重置現有設施，路政署預算在2007年初展開中九龍幹線的勘測研究工作，包括初步設計、環境影響評估和土地勘探等等。而重置工程亦預算在2008年動工，2011年竣工。在重置的設施投入服務後，中九龍幹線才可在2012年展開，2016年完成。 |
| --- | --- |
| (ii) | 關於重置美沙酮診所的事宜，診所的運作詳情由衛生署負責，故不便代為解釋情況。 |
| (iii) | 對於擴闊以油麻地警署為起點的一段加士居道行車天橋，會後再與委員跟進。(會後補註：路政署關偉昌先生在9月13日聯絡梁平寬委員，跟進其提問。梁委員詢問可否在興建中九龍幹線之前，擴闊由油麻地警署起的加士居道行車天橋。關先生解釋，路政署有計劃擴闊該行車天橋為雙程雙線，而工程則要在拆卸油麻地多層停車場大厦後才展開。) |
| (iv) | 有關保留油麻地賽馬會分科診所的構思，因診所緊貼明挖回填隧道旁，保留該診所的可行性須作深入研究才有定案。 |
| (v) | 至於加士居道行車天橋的噪音問題，會在擴闊工程施工前進行環境影響評估，如評估結果顯示需要加設隔音屏障，會在進行擴闊工程時，按評估結果建設隔音屏障。 |
| (vi) | 油麻地警署舊翼為三級歷史建築，路政署只會暫時拆卸受影響部份，在隧道工程完成後，會修復該部份的建築物。 |
| (vii) | 工程期間（例如擴闊加士居道行車天橋的工程），會盡量保持行車線開放，以減少出現交通擠塞。馬先生承認，在繁忙道路上進行建造工程，影響在所難免，但路政署會把影響減至最少，希望市民體諒。 |
| (viii) | 在重置工程完成後所騰出的土地，規劃署會草擬其用途，由於中九龍幹線竣工後，有關地下空間將會建成隧道，而地面之上則為加士居道行車天橋，所以有關土地的用途需因應這些工程設計作出詳細規劃。預計中九龍幹線設計將於2011年完成，若待工程設計完成後才規劃有關土地的用途，仍有充裕時間。 |
| (ix) | 有關幹線加設支路問題，由於中九龍地區已高度發展及幹線隧道深入石層，支路將需很長以接駁地面，會影響支路上面的樓宇，故不適宜加設支路。 |
| (x) | 加士居道行車天橋擴闊工程方面，初步計劃於東行下坡斜路，往紅隧方向以及往馬頭圍/紅磡方向的車輛將予以分流，以減少換線所引起的交通混亂情況。 |

- 運輸署唐裔耀先生回應委員對不重置油麻地多層停車場的意見，由於現時該停車場附近沒有大型商場等配套，故停車場使用者的目的地往往並非停車場附近，分流後部分使用者仍會就近他們的目的地。另一方面，油麻地西有新填海工程，工程會合乎香港規劃標準的泊車需求，使油麻地區的泊車情況得以紓緩。故此運輸署建議不重置停車場。關於調查於晚間進行，他續回應表示，運輸署的泊車需求數據分析於日間及晚間均有，當中晚間的空置泊車位較少，故此於晚間比較關鍵時段進行調查。

- 運輸署溫裕民先生回應平均分佈油麻地至尖沙咀的路旁泊車位問題，他表示會不時關注市民的需要，並作監測及研究，務求盡量平均分配。

- 崔健文委員提議仿傚當年公主道工程的做法進行加士居道擴闊工程，以減輕工程對交通的影響。他表示油麻地多層停車場使用率偏低，原因是渡船街有一空地現作廉價停車場之用，而且停車場使用者也可找到其他車位，因此他支持拆卸油麻地多層停車場。

- 陳文佑議員希望有關部門提供西九龍政府合署的藍圖，讓與會者得悉其設計。他又質疑擴闊道路是否可為油麻地區帶來繁榮，據悉大多數位於公路旁的地段及樓宇的價值也會下降，因此希望有關工程對油麻地的影響能減至最少。此外，他認為美沙酮診所應設於人口密度不高的地區，盡量避免引起麻煩。他詢問政府有沒有研究工程對油麻地區在社會、文化及經濟三方面的影響，並衡量其代價。他認為油麻地多層停車場使用率偏低，原因並不在於其位置，而是管理問題，他建議將停車場外判，達致有效運用資源。

- 陳健成議員詢問，中九龍幹線的建築費用為何由最初的47億元變成100億元。他表示政府於1998年已就工程着手研究，為何要到2007年才做初步勘察。為使工程盡快完成，他建議工程以分段式進行，首先處理交通特別擠塞的地方，以縮短工程時間。他續查詢何謂典型鑽挖式隧道。他認為不重置油麻地多層停車場，只會鼓勵就近的私人停車場加價，政府同時又積極闢設行人專用區，以致路旁車位相應減少，故應於西九龍填海區重置油麻地多層停車場。他續詢問，有關部門如何增設減低噪音的設備，以解決擴闊加士居道後噪音加劇的情況。

- 成元興議員認為，興建中九龍幹線是為了貫通東面及西面的交通，故不應加設分支，以免把車輛帶到本區，增加交通問題。他續詢問提早完成擴闊加士居道天橋工程的可能性，並希望施工期間可盡量不影響天橋現時運作。他表示，鑑於中九龍幹線工程於2016年方可全部完成，因此希望在2016年之前可實施一些交通疏導計劃，俾能暫時解決交通擠塞的問題。

- 秦寶山議員對文件提及所有社區設施將會拆卸或重置感到失望，把設施重置於西九龍政府合署對市民帶來極大不便，整體安排也對社區構成不公平，因此希望運輸署重新考慮保留油麻地多層停車場部分車位，並將其剩餘車位改建成須予重置的公共設施，以減少對社區的影響。

- 黃志明議員詢問，香港是否因為地形問題而不能用環狀道路設計以改善交通情況。他續詢問，是否因技術或設計問題而不可為中九龍幹線增設分支道路，讓九龍中央地段的車輛得以接上幹線。

- 陳錫明委員認為西九龍政府合署應有停車場設置，因此不用重置停車場。該政府合署位於新填海區，預料應有新住宅區配套，因此理應在該處新增普通科門診服務，而非把現時油麻地區的門診服務搬往該處；同時，油麻地區居民眾多，對這些設施的需求也很大，所以他認為應保留油麻地原有的設施，在西九龍政府合署則應新設同樣設施。他建議如未能在原來位置保留設施，可考慮將其重置於計劃中的文昌街玉器市場休憩用地。

- 陳少棠議員表示支持中九龍幹線，認為地區要進步便須有所改變，所以為興建此幹線而要拆卸某些設施，勢是在所難免，但不重置使用率偏低的油麻地多層停車場，也有其理據。他表示，計劃中的文昌街新玉器市場地點不方便，交通配套不足，面積大於實際所需很多，玉器商販及商會也曾就此搬遷位置表示反對，希望路政署會考慮商會的訴求。

- 涂謹申議員希望路政署加快中九龍幹線的工程進度。他建議美沙酮診所保留在油麻地區，既可方便有需要人士，使其不受歧視，又對診所的運作有利。他認為沒有需要為幹線興建分支，原因是幹線把車輛從西九龍直接導向東九龍，可使彌敦道等中間路段較為暢通。他表示油麻地多層停車場也可以不重置，因他預計該區將有大規模重建計劃，屆時也會有私營停車場。關於玉器市場方面，他指計劃中的新位置十分不便，會使商販生意走下坡，更不利有意前往玉器市場的遊客。

- 關秀玲委員謂，中九龍幹線於2016年完成，與政府宣佈的2033年人口老化年相隔只有17年，而油麻地區的老化情況會比政府預算的為早，老人對油麻地專科診所的需求只會有增無減；同時，油麻地有很多新移民居住，他們對專科診所的需求也構成壓力，因此她希望保留現有的油麻地專科診所。

（黃志明議員、涂謹申議員及成元興議員於下午4時40分退席。）

- 吳寶珊議員認為政府忽略了幹線對本區居民的影響。她曾建議政府於加士居道天橋加設隔音屏障，以減少該處噪音對駿發花園居民的影響，但運輸署當時回覆謂，加士居道天橋的設計不能負荷加建的隔音屏障，她請路政署解釋上述建議是否可行。她欲了解落實重置安排方案的日期，以及會否諮詢居民。她續詢問，路政署有沒有考慮在本區重置受影響的公共設施，並建議部門考慮重置於現時果欄的位置，以保障該區居民的利益。

- 鍾港武委員表示，油麻地一帶的大型泊車位只屬臨時性質，有必要在油麻地區中心位置提供大型停車設施，他建議於擬興建的明挖回填式隧道的頂部闢設適量數目的停車位，供有需要的人士使用。

- 劉志榮議員認為運輸署就油麻地多層停車場進行的使用率調查所得的數據正確，停車場由於設備過時、治安欠佳，以致駕駛者卻步，因此是應該拆卸的。他表示不應重置停車場，只要規定該區將來興建的商場必須向公眾提供一定數量的泊車位，便足夠駕駛者使用。他同意計劃中的玉器市場位置偏僻，並請部門一併考慮附近曲藝表演者的遷移問題。

- 黎自立議員建議當中九龍幹線工程完成後，受影響的現有設施可於原先位置重置。

- 許德亮議員讚賞政府有關部門安排重置受影響設施的工作做得十分全面，而且能顧及對附近居民的影響。他請部門於會後詳細考慮與會者提出的意見，並就計劃諮詢受影響地區的當區議員，於改善現有方案後再向各委員報告。

- 馬明耀先生回應如下︰

| (i) | 路政署在進行加士居道行車天橋擴闊工程時，會實施適當的臨時交通管理措施，包括架設臨時行車天橋，保持來回各有一條行車線，再分段拆卸現有行車天橋，興建新的行車天橋，以確保擴闊工程對該處交通的影響減至最低。 |
| --- | --- |
| (ii) | 重申規劃署會草擬重置工程完成後所騰出的土地的用途，相信該區在重新規劃後，有助其發展。 |
| (iii) | 關於建築費用方面，中九龍幹線的走線是經過修改，路程比最初的走線增長，而且由雙程雙線改為雙程三線，因此建築費用亦隨之增加。 |
| (iv) | 有關提早完成工程的建議，雖然幹線的建造工程是可以分段進行，但整體完成時間不變，因為儘管某些部分可以較早完工，也要待其他路段完成才可通車。 |
| (v) | 在選擇重置設施的地點時，路政署已選擇最就近的位置，以減少重置對市民的影響。 |
| (vi) | 重申由於九龍區樓宇密集，以及幹線隧道深入石層，要在隧道加建符合標準的分支道路，將會影響地面上的樓宇。 |
| (vii) | 在文昌街的土地是作為臨時重置玉器市場及休憩用地。至於這地點在中九龍幹線完成後的用途，是由規劃署作出規劃的。 |
| (viii) | 關於在文昌街的玉器市場/休憩用地，作為休憩之用的面積會佔大部分；至於位置問題，將會諮詢相關販商。 |
| (ix) | 有關人口老化對診所的壓力，部門會向衛生署反映意見。醫院管理局現正計劃於伊利沙伯醫院興建一幢新大樓，而在西九龍政府合署又會有新的診所，以重置現有設施，相信可滿足各方面的需求。 |
| (x) | 由於擴闊加士居道行車天橋必須拆卸現有行車天橋再重建，因此設計時可以把設置隔音屏障的荷載也計算在內，如環境影響評估建議在擴闊後的加士居道行車天橋設置隔音屏障以緩減噪音，路政署會依照建議處理。 |
| (xi) | 由於有部份果欄商戶反對搬遷，因此將設施重置於果欄似乎不是一個可行方案。 |
| (xii) | 路政署感謝委員對中九龍幹線的意見及讚賞，並會認真考慮委員的意見，使中九龍幹線及重置方案更臻完善。 |

- 唐裔耀先生綜合多位委員對不重置油麻地多層停車場的意見後回應謂，重置停車場的資本回報率低，是沒有經濟效益的做法，是缺乏經濟效益的做法，重置所需土地可用作更適合的發展。泊車位供應方面可採用更靈活的辦法，例如考慮開放於建議中{西九龍政府合署}所設泊車位給公眾於晚間及週末假日使用。

- 主席總結謂，委員對中九龍幹線工程表示支持，並備悉其進度以及取消重置油麻地多層停車場和把現時在油麻地多層停車場大厦內的公共圖書館重置到西九龍政府合署內。主席請路政署認真考慮各委員就線幹工程及重置設施所提出的意見，並詢問下一步諮詢的日期。

- 馬明耀先生表示，2007年會再就幹線及重置項目作諮詢。

- 主席說，如各委員就幹線及重置項目有進一步意見，可於2007年再作討論。主席多謝部門代表出席會議，並結束是項討論。

| 議程五： | 城巴第E21A號線(大角咀﹙維港灣﹚-逸東邨)終站由大角咀(維港灣)遷往何文田(愛民邨)的建議方案 (油尖旺交通運輸委員會第46 /2006號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

| (i) | 運輸署高級運輸主任（巴士及鐵路科）梁佩賢女士； |
| --- | --- |
| (ii) | 城巴有限公司及新世界第一巴士服務有限公司企業傳訊副總監陳燕玲女士、城巴有限公司助理策劃及發展經理冼志賢先生。 |

- 運輸署梁佩賢女士向委員介紹將第E21A號線的終站由大角咀（維港灣）遷往何文田（愛民邨）的修訂建議。

- 林浩揚議員表示，第E21A號線遷站的修訂內容及其配套的轉乘計劃值得支持，並認為第E21號線應予保留。

- 黎自立議員認為修訂後的計劃更理想，因此表示支持。

（江威揚議員、王振雄議員及鍾港武委員於下午5時05分退席。）

- 陳錫明委員查詢，遷站後巴士停留各站的時間會否增加，導致行車時間延長。

- 梁佩賢女士回應表示，城巴曾作實地考察，修訂後的行車時間跟原本的時間相若，當中已包括停站及上落客所需時間。她續表示，第E21號線現時的營運安排會維持不變。第E21A號線的修訂建議不會影響該路線的服務時間。現時第E21A號線由大角咀開出的首班車時間為早上七時五十分，尾班車開出時間為晚上十一時五十分；由逸東邨開出的首班車時間為早上六時十分，尾班車開出時間為晚上十時正。

- 陳健成議員詢問第E21A號線遷站確切的實施日期，並建議運輸署透過合適渠道向市民宣傳遷站計劃的詳情。

（羅少雄委員於下午5時10分退席。）

- 梁佩賢女士指出，由於遷站涉及不同地區，因此要先收集不同地區委員的意見，才可定出實施日期。至於宣傳方面，運輸署跟城巴確定實施日期後，會向各委員報告並展開相應的宣傳工作。

- 陳燕玲女士補充說，宣傳工作會包括“站頭通告”、在有關路線巴士的車廂內張貼宣傳海報、發新聞稿、更新網頁及熱線資料。

- 委員並無其他意見，主席結束是項討論。

| 議程六： | 彌敦道道路安全改善計劃 (油尖旺交通運輸委員會第47 /2006號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

| (i) | 運輸署總工程師／交通工程（九龍）林漢先生、首席運輸主任（市區）蘇祐安先生； |
| --- | --- |
| (ii) | 弘達交通顧問有限公司合夥人林澤仁先生、高級交通工程師朱以聞先生。 |

- 運輸署林漢先生向委員匯報公眾諮詢結果及往後彌敦道道路安全改善計劃的工作策略。

- 許德亮議員詢問運輸署，修改後的計劃是否與原定減低交通意外數字的目的不符，並請運輸署清楚訂定該計劃的目的。他續問及修訂後的交通措施安排細節，以及有沒有諮詢公眾的安排。

- 陳健成議員認為運輸署的方案是不可為而為之、勞民傷財之舉。他認為禁止車輛在某些路口右轉或左轉，雖然可以延長行人過路時間，但車輛流量增多也是要解決的問題之一。他續建議於適當地方（例如山東街）增設行人過路處，以解決行人路上擠滿等候過馬路市民的情況。

- 黎自立議員認為增設行人過路處並非最佳措施，擴闊行人過路線的範圍並建設行人天橋、行人隧道方為良策。以豉油街行人隧道為例，他建議在隧道分隔來往人群，俾能更快疏導行人。他續詢問關於構思中禁止車輛在某些路口右轉或左轉的理論，因他不能理解如不禁止車輛左轉右轉會構成甚麼問題。

- 梁紹昌委員詢問，縮短橫過路口的距離的措施，會在甚麼位置實施。另外，他認同應修葺及擴闊豉油街行人隧道，並裝置扶手電梯，方便更多市民使用行人隧道，達至人車分隔，改善道路安全。

- 陳文佑議員認為運輸署及顧問公司在這計劃所持的態度是明知不可為而為之，是浪費公帑的表現。他質疑這是否作為一個亞洲國際大都會運輸官員應有的經驗和學識，並請運輸署不要再有類似表現。他建議移除或縮小旺角地鐵站出口附近阻礙路面的設施，例如銀行中心前的報攤及彌敦道巴士站的廣告牌，以疏通行人路的擠迫情況。他希望運輸署日後可推出切實可行的方案。

- 梁偉權議員希望主席帶領各委員了解方案的基本方向，而非建議的細節內容，好讓運輸署得悉委員對基本方向的意見後再作深入研究，日後再向委員匯報計劃詳情。

- 葉樹安議員認為文件有不足之處。他請運輸署考慮在油尖旺區增設街道網絡及增加地鐵站出口，務求做到人車分隔。他並請運輸署考慮於交通黑點裝置懸掛式交通燈，以方便駕駛者，及於交通繁忙路段全面擴闊安全島。

- 崔健文委員認為三個方案均可行，但提醒運輸署於禁止車輛在某些路口右轉或左轉的構思中，要仔細考慮有關安排。他表示運輸署應擴闊登打士街行人路，也贊同葉議員提出裝置懸掛式交通燈的建議。

- 仇振輝議員認為，改善彌敦道道路安全須要牽一髮而動全身，因此他希望運輸署於日後制定工作策略時，應抱務實態度。他認為運輸署應加強跨部門聯合行動，打擊非法阻街的攤位，才可令行人路管理工作更臻完善。他最後建議運輸署應加強宣傳油尖旺區道路安全計劃。

（李景華委員於下午5時40分退席。）

- 林漢先生回應如下︰

| (i) | 文件中提述的新工作策略方向大部分來自議員於早前會議上發表的意見，而是次文件的目的是討論大方向，實施有關措施的位置還須作深入探討才可落實，因此往後會議才會報告詳細計劃。 |
| --- | --- |
| (ii) | 署方是按程序審核顧問公司的條件，才考慮聘用與否，而聘用顧問公司的準則，第一是其專業知識，第二是要適當分配部門資源。 |
| (iii) | 運輸署接受於山東街增設過路處的建議，但仍需要時間研究其影響及安排配套措施。 |
| (iv) | 有關擴闊行人過路線及安全島方面，運輸署盡量希望行人毋須分段橫過馬路，非不得已才會設安全島，以免影響行車時間。 |
| (v) | 旺角道至窩打老道一帶已設有不少行人隧道，署方備悉改善豉油街行人隧道的建議。 |
| (vi) | 運輸署曾就人車分隔措施作探討，但由於彌敦道地底已埋藏很多地下公用設施，例如電纜及地鐵管道，故需要較多時間作研究。署方也曾向地鐵建議增設出口，結果增添了朗豪坊出口。 |
| (vii) | 署方已成立工作小組，研究設置懸掛式交通燈的問題。是項工程需要很深的地基，故此署方已於加士居道實地視察並深入研究六個月，可惜仍未找到合適的位置，工作小組會繼續努力。 |
| (viii) | 有關管理阻街攤位及活動，運輸署已聯同其他部門採取跨部門行動，這些工作會繼續進行。 |
| (ix) | 運輸署會繼續深入研究文件所提及的方案，一俟有詳細計劃，便會再諮詢各委員。 |

（許德亮議員於下午5時50分退席。）

- 蘇祐安先生補充表示，運輸署會繼續優化巴士路線及調整彌敦道巴士站的位置，該署以往也曾成功重組巴士路線及改動巴士站的位置，為彌敦道交通帶來正面的影響。重組巴士線往往是一個跨區的工作項目，需要其他地區的區議會支持，因此，希望委員也支持這方案。

- 主席總結表示，運輸署如就方案有任何實質及詳細的措施，會再次諮詢各委員，因此，委員將來如對方案再有任何意見，可於運輸署下一輪諮詢時提出。主席結束是項討論。

| 議程七： | 要求改善油尖旺道路交通噪音問題 (油尖旺交通運輸委員會第48 /2006號文件) |
| --- | --- |

主席表示，環境保護署（環保署）的書面回應已於席上派發（見附錄二）。

附錄2

- 主席歡迎運輸署工程師／旺角及油麻地1溫裕民先生列席討論文件。

- 溫裕民先生認為由環保署直接回應會比較適當。他表示環保署已透過書面方式回應了相關問題，運輸署暫時沒有任何補充。

- 秦寶山議員指環保署的書面回應沒有重點，報告亦不全面，更沒有詳列噪音路段，而且書面回應中所提及的網頁也未能提供詳細資料，因此對該署感到失望。

- 主席詢問委員是否贊成去信環保署宣示不滿，強烈要求該署派員列席下次會議，直接參與是項討論。他續建議將此項議程加入下次會議的續議事項。

- 委員沒有異議。

- 主席宣布將此項議程加入下次會議的續議事項，並請秘書處以交通運輸委員會名義去信環保署宣示不滿，並促請該署派員出席下次會議。

- 陳文佑議員指環保署已多次沒有派員出席會議，因此希望去信該署時應措詞強厲，反映委員的不滿。

- 主席總結稱，信件內容應表明對於環保署以往不願意出席本委員會會議表示不滿，並強烈要求該署下次必須派員出席討論。

- 委員沒有其他意見，主席結束此項議程。

| 議程八： | 要求904、905及914免費轉乘 (油尖旺交通運輸委員會第49 /2006號文件) |
| --- | --- |

主席表示，城巴有限公司（城巴）及九龍巴士(1933)有限公司（九巴）的書面回應已於席上派發（見附錄三及四）。

附錄

3&4

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

| (i) | 運輸署高級運輸主任（油尖旺）鍾星先生； |
| --- | --- |
| (ii) | 九巴策劃及發展襄理霍子棋先生、荔枝角高級車務主任陳慧玲女士。 |

- 秦寶山議員希望城巴及九巴認真考慮免費轉乘計劃，使市區市民受惠。

- 鍾星先生報告，第904號、905號及914號線巴士的乘客量分別為每天3218人、8706人及2558人。他又表示，現時已有5元轉乘優惠，免費轉乘優惠須由巴士公司決定。

- 陳燕玲女士稱，城巴已於本年7月實施“八達通”轉乘優惠，在西區海底隧道（西隧）出入口乘坐一般過海巴士也可節省5元車費。正如書面回應所述，希望委員體諒巴士公司所面對的經營困難。她同時表示，公司會留意營運情況，並於適當時候提供優惠。

- 霍子棋先生補充陳燕玲女士所言，“八達通”轉乘優惠不僅適用於西隧，紅磡海底隧道及東區海底隧道也有同樣優惠安排。由於經營環境困難，故現階段不會考慮額外優惠。

- 陳少棠議員表示，第914號線巴士班次疏落，雖然路線方便，居民也不願乘搭。

- 秦寶山議員認為，免費轉乘優惠可使巴士覆蓋面更廣，乘客量增加，令公司增加收入，也方便居民。因此請巴士公司落實優惠安排。

- 林浩揚議員認為巴士公司處理這三條路線的策略保守，希望他們多構思不同的措施和配搭，不要以經營困難為由而斷然拒絕文件提出的要求，應該認真考慮三條路線如何配合，以增加吸引力。

- 陳文佑議員贊成以上各委員的說法，並建議巴士公司若不實行免費轉乘計劃，也可考慮提高三條路線的轉乘優惠。第914號線巴士在繁忙時間才有人流，故希望可增加班次。他建議委員代表油尖旺區議會就要求巴士公司為第904號、905號及914號路線提供免費轉乘優惠作出決議。

- 陳健華委員希望巴士公司考慮提高優惠政策。

- 主席總結兩方面意見︰(i)決議提供免費轉乘優惠；(ii)請巴士公司提高優惠政策。

- 陳錫明委員建議巴士公司試行半年免費轉乘計劃，視乎效果再作決定。

- 秦寶山議員希望委員作出決議。

- 主席宣布要求巴士公司為第904號、905號及914號路線提供免費轉乘優惠。

- 委員沒有其他意見，主席結束此項議程。

| 議程九： | 建議110過海巴士於佐敦佐治五世公園(廣東道)加設分站 (油尖旺交通運輸委員會第50 /2006號文件) |
| --- | --- |

主席表示，城巴及九巴的書面回應已於席上派發（見附錄三及四）。

附錄

3&4

- 陳少棠議員詢問運輸署，既然巴士公司不反對建議，可否通過文件的建議。他認為書面回應所提述於港景峰增設新站的安排並不方便。

- 運輸署鍾星先生不反對加站建議，並會與巴士公司作出適當安排。

- 委員沒有其他意見，主席結束此項議程。

| 議程十： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 崔健文委員詢問運輸署關於旺角朗豪坊上海街上落客區加設的士落客站的進度。

- 鍾星先生表示，上海街朗豪坊外已增設的士落客站。

- 陳健華委員詢問，可否要求秘書處去信地鐵公司，促請該公司盡快回覆關於海泓區地鐵特惠站增設油麻地地鐵站優惠的進度。

- 主席請委員於下次會議就這事項提呈文件。

- 委員沒有其他意見，主席結束是項討論，並宣布散會。會議於下午6時25分結束。下次會議定於2006年11月16日（星期四）舉行。

油尖旺區議會秘書處

2006年10月