2004至2007年度油尖旺區議會

交通運輸委員會

第十八次會議記錄

日期︰2006年11月16日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

羅永祥博士

區議員

| 陳文佑先生 | 葉樹安先生 | 成元興先生, MH |
| --- | --- | --- |
| 梁偉權先生 | 江威揚先生 | 涂謹申議員 |
| 陳健成先生 | 黎自立先生 | 秦寶山先生 |
| 仇振輝先生, BBS, JP | 林浩揚先生 | 王振雄先生 |
| 許德亮先生 | 劉志榮先生 | 吳萬強先生, MH |

增選委員

| 陳健華先生 | 關秀玲女士 | 梁平寬先生 |
| --- | --- | --- |
| 陳錫明先生 | 羅少雄先生 | 葉子開先生 |
| 鍾港武先生 | 李景華先生 |  |

政府部門代表

| 馮品聰先生 | 油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 鍾 星先生 | 高級運輸主任(油尖旺) | 運輸署 |
| 溫裕民先生 | 工程師／旺角及油麻地1 | 運輸署 |
| 戴月明先生 | 工程師／油尖 | 運輸署 |
| 郭景輝先生 | 旺角區總督察(行動)2 | 香港警務處 |
| 楊銘森先生 | 油尖區助理行動主任(行動) | 香港警務處 |

秘書

| 黎穎芝女士 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)1 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

列席者︰

| 徐志強先生 | 環境保護主任(評估及噪音) | 環境保護署 |
| --- | --- | --- |
| 尤孝賢先生 | 工程師／工程管理4 | 水務署 |
| 黃偉基先生 | 駐工地總工程師 | 阿特金斯顧問有限公司 |
| 何倩芝女士 | 駐工地工程師 | 阿特金斯顧問有限公司 |
| 鄧恩施女士 | 駐工地聯絡主任 | 阿特金斯顧問有限公司 |
| 溫美寶女士 | 鐵路工程及物業部 ／公共事務經理 | 九廣鐵路公司 |
| 馮偉聰先生 | 九龍南線駐地盤 一級工程師／統籌 | 九廣鐵路公司 |
| 廖秉成先生 | 高級工程師／鐵路規劃3 | 路政署 |
| 郭煒森先生 | 工程師／優先鐵路1 | 運輸署 |
| 林金燦先生 | 工程師／優先鐵路2 | 運輸署 |
| 連振強先生 | 鐵路規劃高級工程師 | 路政署 |
| 梁乃倫先生 | 高級經理(旅遊) | 旅遊事務署 |
| 何艷芳女士 | 經理(旅遊) | 旅遊事務署 |
| 黃紹光先生 | 工程師／九龍2-3 | 路政署 |

缺席者：

| 陳少棠先生 | 副主席 | 崔健文先生 | 增選委員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吳寶珊女士 | 區議員 | 梁宗宇先生 | 增選委員 |
| 黃志明先生, MH | 區議員 | 梁紹昌先生 | 增選委員 |
|  |  | 王宗榮先生 | 增選委員 |

開會詞

主席歡迎各委員、政府部門代表及嘉賓出席油尖旺區議會交通運輸委員會第十八次會議。主席請與會者留意以下事項：

| (i) | 陳少棠副主席、吳寶珊議員、黃志明議員、崔健文委員、梁宗宇委員及梁紹昌委員因事缺席。 |
| --- | --- |
| (ii) | 歡迎油尖旺民政事務助理專員馮品聰先生第一次出席會議。 |
| (iii) | 油尖區助理行動主任(行動)楊銘森先生代替油尖區行動主任黎耀朗先生出席今次會議。 |
| (iv) | 稍後討論有關議程項目時，會再介紹各位應邀出席的政府部門代表及嘉賓。 |
| (v) | 會議過程的錄音將上載區議會的網頁，請各位注意。 |
| (vi) | 由於是次會議的文件比較多，請委員的發言盡量精簡。每項議程的討論時間約為15分鐘，每位委員在每項議程有兩次發言機會，每次發言盡可能在3分鐘內完成。 |
| (vii) | 會議場地於晚上8時須舉行另一會議，秘書處人員需要時間收拾場地。 |

議程一：通過上次會議記錄

附錄1

- 上次會議記錄經修訂後獲得通過（見附錄一）。

| 議程二： | 續議事項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (i) | 跟進「改善九龍站上蓋道路連接」工程計劃進展 |

附錄2

- 主席表示，運輸署的書面回應已於席上派發（見附錄二）。

（成元興議員於下午2時40分到席。）

- 主席促請運輸署於下次會議報告工程的最新進展，並結束是項討論。

| 議程二： | 續議事項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (ii) | 要求改善油尖旺道路交通噪音問題 |

- 主席歡迎環境保護署（環保署）環境保護主任(評估及噪音)徐志強先生出席會議。

- 徐志強先生表示有一系列計劃處理交通噪音問題，包括︰通過規劃預防產生噪音、透過立法規管車輛噪音、通過工程措施消減道路噪音，以及鼓勵公眾與業界人士參與處理噪音問題。他續回應謂，環保署已於本年5月及7月為《處理香港道路交通噪音全面計劃（擬稿）》諮詢環境諮詢委員會和立法會環境事務委員會，並就建議的強化措施諮詢各界人士，以確定其可行性、適用範圍及成效，得出結果和關於油尖旺區的詳細實施計劃後，會在適當時候再徵詢各委員的意見。他強調署方會繼續實施現有措施、研究強化計劃、探討新技術，務求多方面消減噪音。他報告環保署已於油尖旺區14個路段進行鋪設低噪音路面試驗計劃，其中10個路段已完工。

- 李景華委員認為油尖旺的舊區噪音問題嚴重，他建議高速公路應建隔音屏障及使用減少噪音物料。

- 秦寶山議員向環保署查詢油尖旺區噪音問題最嚴重的街道的資料，受影響的人口有多少、油尖旺區鋪設低噪音路面試驗計劃的成效，以及現正實行的措施。

- 陳健成議員表示，西九龍走廊附近居民均認為這道路發出的噪音對他們造成困擾，他詢問署方有沒有短期措施以舒緩情況。

（仇振輝議員、王振雄議員及林浩揚議員於下午2時50分到席。）

- 徐志強先生回應如下︰

| (i) | 在規劃新建道路時必須通過環境評估程序，如發現對附近住宅有影響，會採取措施設法減輕問題，例如改道及興建隔音屏障。 |
| --- | --- |
| (ii) | 環保署初步估計，油尖旺區約有10萬人口受道路噪音影響，主要集中於幹線公路及汽車流量較大的道路，環保署已積極物色油尖旺區內可實施減少噪音措施的道路。 |
| (iii) | 西九龍走廊屬舊式設計，礙於承托力的關係，無法在此加建隔音屏障，但路政署早於九十年代已在這路段鋪設低噪音路面，2002年開始分階段重鋪路面，以保持路面平滑，減少噪音。另一方面，路政署正與大學研究可減少天橋接駁位產生噪音的方法。 |

- 涂謹申議員詢問，當局對於減少道路噪音計劃有沒有長遠、具體且全面的基本方案。

- 徐志強先生回應謂，由於油尖旺區道路設計陳舊，實行措施需時，環保署已為強化現有措施作研究，很快會再諮詢各委員的意見及報告有關情況。

- 主席總結時表示，委員不滿環保署在改善道路噪音方面的進度，促請該署積極改善問題及盡快展開相關研究。

- 委員並無其他意見，主席結束是項討論。

| 議程三： | 工務計劃編號90WC 更換及修復水管工程第1階段第1期 油尖旺區議會交通運輸委員會 工程進度報告(2006年11月) (油尖旺交通運輸委員會第51 /2006號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

| (i) | 水務署工程師／工程管理4尤孝賢先生； |
| --- | --- |
| (ii) | 阿特金斯顧問有限公司駐工地總工程師黃偉基先生、駐工地工程師何倩芝女士及駐工地聯絡主任鄧恩施女士。 |

- 水務署尤孝賢先生及阿特金斯顧問有限公司何倩芝女士報告油尖旺區更換及修復水管工程的進度。

- 涂謹申議員詢問，水務署以甚麼形式監察工程進度，到目前為止，工程是否按時完成。

- 陳健成議員查詢駐工地聯絡小組有哪些成員，負責監察的員工來自哪些機構。他續詢問，為何工程地盤經常沒有工人開工。由於施工關係，以致附近有很多地盤車輛出入，容易發生意外，他詢問水務署有沒有預防意外的措施。

（梁偉權議員於下午3時10分到席。）

- 尤孝賢先生回應如下：

| (i) | 顧問公司代表水務署監察工程進度，到目前為止，工程進度尚算理想。 |
| --- | --- |
| (ii) | 由於交通問題，須額外鋪設喉管以維持供水穩定性，但水務署已跟承建商制定完工時間，工程進度理想。 |
| (iii) | 駐工地聯絡小組成員是顧問公司的工作人員，負責解答諮詢及處理投訴。 |
| (iv) | 工程採用內置喉管技術，因此工人未必須要在每個開掘的土坑中工作。 |
| (v) | 有關交通安全問題，水務署會按照運輸署指示設置圍欄，免生意外。 |

- 涂謹申議員表示曾有官員以獎賞形式監察工程進度，他詢問有沒有落實執行。

- 黃偉基先生回應表示，顧問公司每三個月便會就承辦商的表現向水務署提交一份評估報告，這份報告對於承辦商日後能否投得新工程有直接影響。

- 主席詢問阿特金斯顧問有限公司，報告當中有沒有提及懲罰方案。

- 黃偉基先生表示會為承建商訂明完工日期，如未能按時完工，會扣減合約款項。

- 涂謹申議員認為就賞罰方案而言，水務署與顧問公司的回應有矛盾。

- 尤孝賢先生補充表示，工程合約中沒有界定如何賞罰。賞罰的模式體現於選取承建商的機制，因該機制會考慮承建商於過往的工程表現，這對承建商能否投得新工程有直接影響。合約中扣款制度並非罰則，目的只是使承建商提高警惕，控制工程進度。

- 主席感謝各位代表作出回應，並結束是項討論。

| 議程四： | 《九廣鐵路公司－九龍南線》 (油尖旺交通運輸委員會第52／2006號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

| (i) | 九廣鐵路公司(九鐵)公共事務經理溫美寶女士及九龍南線駐地盤一級工程師(統籌)馮偉聰先生； |
| --- | --- |
| (ii) | 運輸署工程師(優先鐵路1)郭煒森先生及工程師(優先鐵路2)林金燦先生； |
| (iii) | 路政署高級工程師(鐵路規劃3)廖秉成先生。 |

- 九鐵溫美寶女士報告上次會議跟進事項的進展，並簡介九龍南線交通管理計劃以及中間道行人隧道改善及延伸工程的最新進展。

- 林浩揚議員表示，新增的櫻桃街行車隧道工程對該區造成交通壓力。他詢問九鐵有何措施解決新增工程引致的問題。

- 關秀玲委員讚賞九鐵在加設梳士巴利道指示牌一事上效率高，態度積極。

- 陳健成議員詢問梳士巴利道工程是在行人路還是行車路進行。他又詢問開始使用鑽挖機「小龍女」進行鑽挖工程的時間，以及可否在中間道行人隧道設置自動行人道。關於工程導致部分地方的樹木被移植一事，他詢問是否有臨時措施綠化受影響的地點，以及會否在工程完成後，重新在原地栽種相同品種的植物。

(羅少雄委員於下午3時28分退席。)

- 溫美寶女士回應如下：

| (i) | 櫻桃街行車隧道因安全理由而需進行鞏固工程，期間須實施改道措施；九鐵會與警方及運輸署商討如何應付可能引致的交通問題，以制定應變方案。 |
| --- | --- |
| (ii) | 梳士巴利道工程佔用的路面位於中間分隔帶，地盤的位置已由半島酒店遷往祟光百貨外面。該處維持三線行車。 |
| (iii) | 「小龍女」已展開鑽挖工程，目前鑽挖至消防局，不久便會鑽挖至廣東道。 |
| (iv) | 九鐵收到一個有關中間道行人隧道工程的反對意見。九鐵會設置雙程自動行人道。 |
| (v) | 工程完成後，九鐵會在受影響地點重新種植40株品種相同、大小相若的樹木。如路面情況許可，九鐵也會在有關地點採取臨時美化措施。 |

- 主席感謝九鐵代表的回應，並結束是項討論。

| 議程五： | 關注旺角火車站重建事宜 (油尖旺交通運輸委員會第53／2006號文件) |
| --- | --- |

主席表示，已於席上派發環境運輸及工務局的書面回應(見附錄3)。

附錄3

(羅少雄委員於下午3時28分退席。)

(涂謹申議員及葉子開委員於下午3時40分退席。)

- 溫美寶女士表示，九鐵暫時沒有重建旺角火車站的具體計劃。

- 陳文佑議員表示，據傳媒報道，九鐵已聘請多家研究公司及大學研究在地面重建旺角火車站。他請九鐵解釋這項構思。

- 溫美寶女士解釋說，九鐵並無重建旺角火車站的計劃。九鐵與香港大學及香港中文大學進行的研究名為“連線城市研究”，是一項城市規劃遠景研究，研究內容包括土地政策、房屋發展等，並非只研究車站的發展。研究結果可供政府部門進行城市規劃時參考。

- 主席表示，如有需要，委員可瀏覽九鐵就這項研究設立的網頁。

- 陳健成議員詢問九鐵為何不回應傳媒的報道，並詢問規劃研究的範圍及相關文件。

- 溫美寶女士重申，該項研究並非專為重建火車站而進行，旺角只是研究對象之一。研究的資料詳載於http://www.linearcity.hk/。

- 主席總結說，九鐵已表明沒有重建計劃，委員可瀏覽九鐵提供的網頁。主席結束是項討論。

| 議程六： | 建議九龍南線九龍西站南出口興建隧道連接中港城 (油尖旺交通運輸委員會第54／2006號文件) |
| --- | --- |

主席表示，環境運輸及工務局的書面回應已於席上派發(見附錄3)。

附錄3

- 主席歡迎路政署的鐵路規劃高級工程師連振強先生出席會議。

- 溫美寶女士表示曾有興建隧道的計劃，但由於信和集團對計劃沒有興趣，計劃已經擱置。現時的計劃是在九龍西站興建通往柯士甸道的出口，以及興建一個接駁點通往西九龍文娛藝術區。

- 陳健成議員表示，由於不設廣東站，因此九鐵曾承諾興建隧道連接中港城；當時九鐵並沒有提及信和集團。他詢問九鐵現在為何把責任推給信和集團，又詢問興建隧道需費多少，費用是否必須由信和集團承擔。

- 溫美寶女士回應說，在營運角度來說，九鐵認為無需興建隧道。如有機構有意興建隧道，可再合作研究和磋商。

- 陳文佑議員表示，九鐵曾以興建隧道連接中港城來平息不設廣東站的紛爭，當中並不牽涉信和集團。他詢問現在九鐵的回應是否有違當初的承諾。

- 溫美寶女士回應說，九鐵只向立法會承諾進行中間道行人隧道延伸工程，並說曾構思興建隧道連接中港城客運碼頭，但研究結果顯示(在營運角度來說)，有關需求不大。

- 主席詢問九鐵興建隧道的成本及總經費。

- 溫美寶女士回應說，並無這方面的數字。

- 陳健成議員表示，環境運輸及工務局曾承諾興建有關隧道；作為公營機構的九鐵也應盡量興建設施，方便乘客。

- 連振強先生回應說，將在九龍西站興建永久通道連接西九龍文娛藝術中心；其他設施則要視乎西九龍文娛藝術中心的計劃才可定案。

- 主席總結說，關於這項工程，九鐵只有初步構思，不曾作出具體承諾。

- 陳文佑議員認為，九鐵當初的承諾只為平息不設廣東道站所引起的紛爭。對於九鐵言而無信，他表示遺憾。

- 溫美寶女士就此事令委員誤會和感到失望致歉。

- 主席總結說，陳文佑議員和陳建成議員均不滿九鐵的回應，其他委員則沒有其他意見。主席感謝各位代表作出回應，並結束是項討論。

| 議程七： | 尖沙咀東部行人天橋改善工程 (油尖旺交通運輸委員會第55／2006號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

| (i) | 旅遊事務署高級經理(旅遊)梁乃倫先生及經理(旅遊)何艷芳女士； |
| --- | --- |
| (ii) | 路政署工程師／九龍2-3黃紹光先生。 |

(成元興議員和梁平寬委員於下午4時退席。)

- 路政署黃紹光先生簡介尖沙咀東部行人天橋改善工程初步設計的最新資料。

(吳萬強議員於下午4時10分到席。)

(陳健華委員於下午4時10分退席。)

- 陳健成議員向路政署建議加設扶手電梯，並詢問行人天橋的新設計可否同時容納升降機及扶手電梯，以及工程費用為何。另外，他問及美化天橋的園景設計的具體情況。

- 陳錫明委員建議於梳士巴利道近香格里拉酒店的位置加設升降機。

(劉志榮議員於下午4時15分到席。)

- 王振雄議員詢問升降機的載客量可否滿足市民的需要、升降機的運作時間，以及移走天橋支柱是否可行。

- 關秀玲委員認為，好時中心前面的天橋剛完成翻新工程，現在又立即重建，不但浪費公帑，也會影響附近商戶。與擬加設的升降機相比，現有的行人天橋斜路更能在節慶期間疏導人流，平日也可供市民作健身之用。另外，如採用玻璃外牆，行人在刮風時使用天橋會更加危險。

- 黃紹光先生回應如下︰

| (i) | 運輸署曾檢視有關行人天橋的行人使用量，根據運輸署提供的意見，有關行人天橋的使用量不高，未能支持同時設置升降機及扶手電梯的構思。拆卸現有行人天橋斜路的目的是令原有的地方變得開揚寬闊，加建扶手電梯只會有違原意。 |
| --- | --- |
| (ii) | 工程費用方面，由於現時只有初步設計，須待設計有詳細方案後，才可計算所需費用及向立法會財務委員會申請撥款進行有關的工程。 |
| (iii) | 關於行人天橋的園景設計方面，由於天橋受現有行人天橋結構的限制，因此在天橋上蓋或護欄旁掛上種植盆栽並不可行。在拆卸行人天橋斜路後，路政署會配合尖沙咀區的整體的綠化計劃，在騰出的地方盡量種植樹木，使整體環境更加優美。 |
| (iv) | 至於擬建的升降機載客量的問題，天橋升降機主要供殘疾人士使用。所以初步的設計是每條天橋基本上設置兩部升降機，每部最多可載16人，應足以應付需求。擬建的升降機亦會全日運作。 |
| (v) | 由於現有行人天橋受結構上限制，更改天橋的支柱位置，會涉及龐大的地基改動，因此拆卸橋樑支柱並不可行。 |
| (vi) | 工程的原意只是把現有行人天橋翻新，行人天橋的上落位置基本上維持不變，於香格里拉酒店對出的位置加建升降機的建議超出是項工程的範圍。如委員認為有需要在該處加建升降機，可當作新工程項目提交運輸署另行研究。 |
| (vii) | 好時中心前面的天橋幾年前進行的翻新只是局部維修破損的天橋上蓋，現時擬進行的工程是為了與附近的新建天橋作整體配合，使行人天橋更加美觀。 |
| (viii) | 擬建的升降機的外牆，會採用具透光度的玻璃物料，相對密閉式的混凝土升降機外牆，使用玻璃物料會令升降機的使用者有較大的安全感。在詳細設計的階段時，負責設計的工程師會選用合適及可抵擋風力的玻璃物料，天橋護欄所用的玻璃亦會採用可抵擋風力的物料。 |
| (ix) | 對商戶的影響方面，路政署已於本年十月就這個工程的初步設計諮詢東尖沙咀地產發展商聯會，並獲得聯會的支持。 |

- 李景華委員請路政署注意天橋地磚的防滑問題。

- 黃紹光先生回應說，路政署於詳細設計的階段時，定必考慮委員所關注的行人天橋橋面地磚防滑的問題，負責設計的園景師及工程師定必選取合適的地磚。

- 主席總結說，路政署希望在行人天橋改善工程中，以升降機取代行人天橋斜路，增加更多空間。委員就此事提出了不同意見，路政署也作出了回應。主席詢問委員是否支持這項計劃。

- 陳健成議員詢問路政署是否有數據證明人流是否足以支持興建升降機，以及拆卸行人天橋斜路改建升降機的建議有否考慮成本效益。

- 黃紹光先生回應說，運輸署曾觀察行人天橋的人流，認為人流不足以支持同時改建升降機和興建扶手電梯。現時的行人天橋斜路及擬建的升降機主要供殘疾人士使用，在同一地點也設有樓梯，供健全人士上落天橋。

- 主席總結說，委員原則上支持這項工程計劃，並請路政署在這個項目完成詳細計劃後，再向委員匯報。

- 委員沒有其他意見。主席感謝各位代表出席會議，並結束是項討論。

| 議程八： | 專線小巴第77M號線九龍機鐵站至尖沙咀東 (循環線)建議更改行車路線 (油尖旺交通運輸委員會第56／2006號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎運輸署高級運輸主任(油尖旺)鍾星先生出席會議。

- 鍾星先生簡介建議內容，即專線小巴77M號線將從尖沙咀九鐵尖東站內的交匯處，遷回麼地道終站，以及把行車路線延至尖沙咀繁忙街道的建議。

- 陳健成議員詢問運輸署更改小巴路線後，乘客量可增加多少，以及會否在乘客量增加後調低車費。他又詢問運輸署有否考慮77M更改路線後，路線與其他小巴路線重疊的問題。

- 黎自立議員請運輸署考慮77M更改路線後會導致金馬倫道及加連威老道經常交通擠塞的問題。

- 鍾星先生回應說，暫時沒有乘客增幅的數據，由於乘客量增加後會否調低車費屬推測性問題，因此未能回應。運輸署曾向承辦商指出尖沙咀中心一帶交通擠塞；承辦商表示明白，並希望77M在內街行走，以吸引更多市民乘搭和增加收入，從而維持該小巴路線繼續營運。

- 林浩揚議員表示77M已多次更改路線。他詢問這次更改路線後會否繼續提供九鐵轉乘優惠，並認為77M必須調低車資，才可吸引市民乘搭。

- 鍾港武委員表示受陳少棠副主席委託支持77M更改路線的建議，並詢問更改路線後會否繼續提供九鐵轉乘優惠。

- 陳健成議員詢問運輸署，77M更改路線後，會否影響九鐵的轉乘優惠，以及77M更改行車路線後，途經的街道會否過於狹窄。

- 關秀玲委員表示，曾就77M更改路線進行問卷調查；結果顯示市民均表示支持，唯一的憂慮是繁忙時間或有交通擠塞的問題。

- 李景華委員支持77M更改路線，但認為長遠而言，77M的價值不高。

- 陳錫明委員原則上支持建議，但認為車輛數目由四部增至五部並不足夠，基本上應有六部。

- 鍾星先生回應如下︰

| (i) | 77M接駁九鐵的轉乘優惠至今仍然有效。 |
| --- | --- |
| (ii) | 更改路線後的77M與7號線小巴的內街路線部分重疊，但7號線並非服務機鐵站上蓋的居民。 |
| (iii) | 更改路線後的77M會試行三個月，試行期滿後會再行檢討。如發現擠塞情況嚴重，不排除取消更改路線的可能。 |
| (iv) | 長遠而言，77M的營運前景並不樂觀；更改路線會讓營辦商作嘗試改善收入。 |
| (v) | 營辦商暫不考慮調低車資。 |

- 主席總結說，委員支持77M更改路線的建議，沒有其他意見。主席結束是項討論。

| 議程九： | 城巴第A21號線(紅磡車站－機場(地面運輸中心))改經深水埗深旺道之建議 (油尖旺交通運輸委員會第57／2006號文件) |
| --- | --- |

- 鍾星先生簡介城巴A21號線改經深水埗深旺道的建議。

- 仇振輝議員表示，A21號線目前的營運情況及載客量不錯，不明白運輸署為何建議更改行車路線，因為A21更改行車路線後沿途會有更多交通燈位，遇上交通擠塞的機會較大，乘客所需的交通時間也較長。他詢問運輸署有否徵詢深水埗區議會的意見。他對更改行車路線的建議有保留。

- 林浩揚議員向運輸署查詢現時A21到達海輝道時的載客量，以及更改行車路線後能否滿足其他乘客的需要。

- 關秀玲委員認為，A21的收費雖然比其他機場線昂貴，但乘客仍會選搭，原因是這條巴士線的行車時間較其他機場線短。A21更改行車路線後，會增加行車時間，對選搭的乘客不公平。

- 李景華委員認為，更改A21的行車路線增加上落客點及載客量，是不切實際的做法。

- 鍾星先生回應如下︰

| (i) | 深水埗居民一直只可使用A21號線由機場往市區的單程服務，是次更改行車路線，可讓深水埗居民使用A21號線往機場的雙程服務。 |
| --- | --- |
| (ii) | 深水埗區議會十分希望油尖旺區議會支持這項建議。 |
| (iii) | A21原來的載客量不多，更改行車路線後不會應响油尖旺區的乘客因為巴士會先接載油尖旺區乘客，然後再前往深水埗。 |
| (iv) | 收費方面，A線機場巴士很難與其他機場E線巴士線比較。 |
| (v) | 運輸署暫不考慮於深水埗增設新巴士線往機場的方案。 |

- 主席詢問委員對更改行車路線的意見。

- 李景華委員支持更改A21的行車路線。

- 林浩揚議員認為，載客量的數據對於表決是否支持更改行車路線，十分重要。

- 梁偉權議員認為，A21是機場巴士線，並非一般巴士線，因此影響較大。A21更改行車路線後既不減收車資，行車時間又沒有保證，很有機會會流失原有的乘客。他質疑運輸署堅持不在深水埗區增設新線往機場的做法。

- 陳文佑議員認為，相對於一般巴士線，A21更改行車路線的影響較大，流失乘客的機會極高，因此他不接受這項建議。

- 關秀玲委員表示，往機場的巴士乘客均攜帶行李，而文件提及A21在更改行車路線後，行車時間只增加八分鐘，這是不可能的。因此她不大贊成運輸署更改行車路線的建議。

- 陳健成議員認為，增加的行車時間一定不只八分鐘。他詢問運輸署A21可否在更改行車路線後增加班次。他續說，既然深水埗區對機場線的需求大，應為該區增設新巴士線。

- 鍾星先生回應說，深水埗區及本區議員曾表示支持更改行車路線的建議。既然建議不獲其他委員支持，運輸署會向有關方面反映。

- 仇振輝議員強調並無地域主義，他並非因更改行車路線的建議涉及深水埗才提出反對。

- 主席總結說，委員表示未能接受A21更改行車路線的建議，認為這樣會增加行車時間，而且不一定帶來好處，因此希望運輸署考慮為深水埗區居民增設新巴士線。

- 委員沒有其他意見，主席結束是項討論。

| 議程十： | 居民要求重開海富商場「地鐵特惠站」 (油尖旺交通運輸委員會第58／2006號文件) |
| --- | --- |

主席表示，地鐵公司的書面回應已於席上派發(見附錄4)。

附錄4

- 黎自立議員認為，新增的小巴轉乘優惠與海富商場「地鐵特惠站」十分不同，很多市民對此表示不滿，希望議會同意重開海富商場「地鐵特惠站」。

- 鍾港武委員表示，海富商場「地鐵特惠站」試驗期結束的消息來得太突然，地鐵公司在取消特惠前兩天才通知公眾，而新增的小巴轉乘優惠只有五角優惠，原有的「地鐵特惠站」則有兩元優惠。他希望在海富商場重置「地鐵特惠站」。

- 陳健成議員認為，小巴轉乘優惠可與「地鐵特惠站」並存，以小巴轉乘優惠取代「地鐵特惠站」，並不合理。

- 主席總結說，希望地鐵公司保留海富商場的「地鐵特惠站」。由於地鐵公司沒有派代表出席，主席請秘書處去信地鐵公司轉達這項要求。

- 委員沒有其他意見，主席結束是項討論。

| 議程十一： | 建議漾日居平台避車處還原為行人路 (油尖旺交通運輸委員會第59／2006號文件) |
| --- | --- |

主席表示，地鐵公司、運輸署及規劃署的書面回應及補充資料文件已於席上派發(見附錄4、附錄5、附錄6及附錄7)。

附錄4、

附錄5、

附錄6及附錄7

- 陳健成議員表示，根據規劃標準，人流每分鐘達150人以上的行人路應闊4.5米。漾日居幼稚園旁的行人路設有一個闊1.9米的避車處，不符合標準。他表示，地鐵公司的回應指設置避車處符合法例規定，但他不明白地鐵公司根據什麼條例把行人路改為避車處。

(許德亮議員於下午5時15分退席。)

- 李景華委員認為，議會應討論與改善行政程序和促進市民福祉有關的事宜，而非討論隨意提交的文件。

- 劉志榮議員詢問陳健成議員曾否徵詢漾日居居民對避車處的意見，因為他未能從文件得知有關資料。

(仇振輝議員於下午5時20分退席。)

- 黎自立議員表示，漾日居居民曾表示有車輛在避車處接載幼稚園學生上下課，導致行人路擠塞。

- 陳文佑議員表示，有關政府部門沒有派代表出席會議，因此希望把這項討論列為續議事項。

- 主席詢問民政事務處可否把這項議程納入交通運輸委員會的討論範疇。

- 馮品聰先生表示，涉及市民意見的議程可交由交通運輸委員會討論。

- 主席宣布把這項議程列為續議事項。

- 劉志榮議員表示，漾日居幼稚園尚未正式開課。

- 陳健成議員表示，這項避車處的問題涉及規劃標準，因此希望邀請有關部門參與討論。

- 梁偉權議員表示，文件內沒有載述物業擁有者與發展商、有關政府部門處理此事的經過。他續說，在現階段仍未取得有關此事的民意資料，也不理解文件標題中“還原”一詞的意思。他希望知道該處由原來的行人路改為現時的避車處的經過。

- 主席宣布把是項討論列為下次會議的續議事項，並結束是項討論。

| 議程十二： | 要求擴闊彌敦道行人過路處事宜 (油尖旺交通運輸委員會第60／2006號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎運輸署的工程師(旺角及油麻地)溫裕民先生列席討論文件。

- 林浩揚議員希望運輸署採取措施，解決上述地點人車爭路的問題。

- 溫裕民先生表示已草擬圖則，把原來9米闊的彌敦道行人過路處改為12米闊，稍後會傳閱圖則徵詢意見。

- 主席希望運輸署盡快進行工程，委員日後也可監察工程的進度。

- 委員沒有其他意見，主席結束是項討論。

| 議程十三： | 再次強烈要求政府當局盡快在大角咀櫻桃街開闢行人過路點往奧海城商場 (油尖旺交通運輸委員會第61／2006號文件) |
| --- | --- |

- 林浩揚議員表示得悉運輸署現正進行這項工程，並希望查詢工程的進展。

- 溫裕民先生回應說，圖則已經備妥，並會在12月初以傳閱方式徵詢意見，如一切順利，便可交由路政署施工。

- 陳文佑議員希望盡快落實工程。

- 委員沒有其他意見，主席結束是項討論。

| 議程十四： | 關注九巴候車站違規廣告問題 (油尖旺交通運輸委員會第62／2006號文件) |
| --- | --- |

- 鍾星先生表示正向巴士公司及路政署了解九巴巴士站上蓋頂的廣告問題，並會跟進有關情況。

- 陳文佑議員表示，九巴巴士站上蓋頂廣告僭建的情況日趨嚴重。以尖沙咀清真寺門外的巴士站為例，該處廣告僭建的情況會導致行人路擠塞。他請運輸署加強監管。

- 陳健成議員表示，鍾星先生曾指在巴士站上蓋頂豎設大型廣告並未獲批准。他詢問運輸署有否規定巴士站的廣告必須為平面廣告。

(劉志榮議員於下午5時40分退席。)

- 鍾星先生回應說，九巴及路政署早前曾就九巴巴士站上蓋頂的廣告問題舉行會議。他表示須進一步了解該次會議的內容及有關情況，因此未能在這次會議上作出回應。

- 李景華委員認為，現時巴士站的廣告非常巨大，已有失控的情況，應加以監管，以防巴士公司濫用賣廣告的權利。

- 葉樹安議員也認為巴士公司濫用賣廣告的權利，並認為應加強監管廣告高度，免生意外。

- 鍾星先生表示，路政署負責審批廣告燈廂的規格，運輸署則負責審批巴士公司在巴士站上蓋安裝廣告燈廂。現階段須先了解小組會議的內容，才有定論。

- 主席促請運輸署於會後跟進情況，並在下次會議上匯報。

- 主席宣布結束是項討論。

- 由於法定人數不足，主席宣布中止會議，其餘議程將於下次會議續議。會議於下午5時50分結束。

- 主席宣布下次會議日期為2007年1月11日(星期四)。

油尖旺區議會秘書處

2006年12月