2004至2007年度油尖旺區議會

交通運輸委員會

第二十二次會議記錄

日期︰2007年7月5日（星期四）

時間︰下午2時45分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

羅永祥博士

副主席

陳少棠先生

區議員

| 陳文佑先生 | 江威揚先生 | 涂謹申議員 |
| --- | --- | --- |
| 陳健成先生 | 黎自立先生 | 秦寶山先生 |
| 仇振輝先生, BBS, JP | 林浩揚先生 | 黃志明先生, MH |
| 許德亮先生 | 吳寶珊女士 | 吳萬強先生, MH |
| 葉樹安先生 | 成元興先生, BBS, MH |  |

增選委員

| 陳健華先生 | 關秀玲女士 | 梁平寬先生 |
| --- | --- | --- |
| 陳錫明先生 | 羅少雄先生 | 梁紹昌先生 |
| 鍾港武先生 | 李景華先生 |  |

政府部門代表

| 馮品聰先生 | 油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 鍾 星先生 | 高級運輸主任(油尖旺) | 運輸署 |
| 溫裕民先生 | 工程師／旺角及油麻地1 | 運輸署 |
| 戴月明先生 | 工程師／油尖 | 運輸署 |
| 盧文鍵先生 | 區域工程師(油尖) | 路政署 |
| 何建文先生 | 旺角區總督察(行動)2 | 香港警務處 |

秘書

| 吳嘉茹女士 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)1 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |

列席者︰

| 容建文先生 | 總工程師 | 土木工程拓展署 |
| --- | --- | --- |
| 柯芳華女士 | 高級工程師 | 土木工程拓展署 |
| 張國威先生 | 工程師 | 土木工程拓展署 |
| 程世雄先生 | 聯伙人 | 萬隆工程顧問有限公司 |
| 李偉雄先生 | 鐵路及工程部工程師 | 萬隆工程顧問有限公司 |
| 溫美寶女士 | 鐵路工程及物業部 ／公共事務經理 | 九廣鐵路公司 |
| 關銘堅先生 | 九龍南線高級工程師 | 九廣鐵路公司 |
| 馮偉聰先生 | 九龍南線駐地盤 一級工程師／統籌 | 九廣鐵路公司 |
| 郭煒森先生 | 工程師／優先鐵路1 | 運輸署 |
| 林金燦先生 | 工程師／優先鐵路2 | 運輸署 |
| 連振強先生 | 鐵路規劃高級工程師(2) | 路政署 |
| 雷建成先生 | 鐵路規劃高級工程師(3) | 路政署 |
| Mr. Paul Vernon Grigg | 高級設計管理工程師 | 地鐵公司 |
| 鄧伯洪先生 | 高級統籌工程師 | 地鐵公司 |
| 陳霖生先生 | 社區傳訊公共關係經理 | 地鐵公司 |
| 潘麗姍女士 | 工程師／房屋及策劃3／九龍 | 運輸署 |
| 蕭惠儀女士 | 經理 | 百樂酒店物業管理有限公司 |
| 曾思蒂女士 | 總監(城市規劃) | 城市規劃顧問有限公司 |
| 陳冠恆先生 | 城市規劃師 | 城市規劃顧問有限公司 |
| 梁天成先生 | 交通顧問 | 何黃交通顧問有限公司 |
| 王國康先生 | 高級工程師 | 奧雅納工程顧問有限公司 |
| 黃寶雲女士 | 高級策劃及發展主任 | 九龍巴士(1933)有限公司 |
| 盧麗儀女士 | 工程師／策劃2 | 運輸署 |

缺席者：

| 黃志明先生 | 區議員 | 陳健華先生 | 增選委員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王振雄先生 | 區議員 | 梁宗宇先生 | 增選委員 |
| 劉志榮議員 | 區議員 | 崔健文先生 | 增選委員 |
| 葉子開先生 | 增選委員 | 王宗榮先生 | 增選委員 |
| 楊銘森先生 | 油尖區助理行動主任(公眾秩序) |  | 香港警務處 |

開會詞

主席歡迎各委員、政府部門代表及嘉賓出席油尖旺區議會交通運輸委員會第二十二次會議。主席請與會者留意以下事項︰

| (i) | 黃志明議員、許德亮議員、劉志榮議員、崔健文委員、陳健華委員及梁宗宇委員因事缺席。 |
| --- | --- |
| (ii) | 香港警務處油尖區助理行動主任楊銘森先生因事缺席會議。 |
| (iii) | 稍後討論有關議程項目時，會再介紹應邀出席的政府部門代表及嘉賓。 |
| (iv) | 路政署提交有關在東九龍走廊加設隔音屏障的報告已分發席上，以供參閱。 |
| (v) | 是次會議過程的錄音將上載油尖旺區議會的網頁。 |
| (vi) | 由於是次會議議程較多，每人就每項議程發言不應多於兩次，每次發言不超過三分鐘。 |

議程一：通過上次會議記錄

（黎自立議員、關秀玲委員、李景華委員、雷建成先生及連振強先生於下午2時45分到席。）

林浩揚議員提出修訂上次會議記錄中第7段及第65段。有關會議記錄經修訂後獲得通過（見附錄一）。

附錄1

| 議程二： | 續議事項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (i) | 匯報建議和解決福全街路面被佔用的事項 |

- 主席歡迎運輸署工程師／旺角及油麻地1溫裕民先生，並請其簡報福全街路面被佔用一事。

- 溫裕民先生表示，該署提出了一些交通改善措施建議，包括在福全街一段路面加建石壆，以收窄路面，減少雙行泊車情況。至於非法佔用路面事宜，由於並非交通問題，因此該署未能就此作出回應。另外，他提議民政事務處可在該地點附近擺放花槽。

- 主席請警務處總督察何建文先生回應。

- 何建文先生表示，警方已積極執法及巡查，在最近六星期共發出近50張告票及作出口頭警告，但這些措施未能根治問題。另外，他提出路面被佔用事宜涉及店舖的商業活動，並詢問委員對店舖的存在有何意見。

- 主席徵詢警方對運輸署的改善建議的意見。

- 何建文先生表示，因未有圖則說明，暫時未能作出回應。

- 主席請各委員就運輸署的改善方案發表意見。

- 黎自立議員表示，由於運輸署的建議沒有圖片說明，他未能作出任何回應。他建議運輸署在下次會議以電腦簡報表(PowerPoint)代替實物投影機匯報詳情。

- 陳健成議員表示，警方有責任解決非法佔用路面的問題。他認為商業活動與樓上居民是可以相融的。他續表示，福全街及松樹街交界的路面整天被五金店舖佔用，車輛停泊於路邊，往往令行人不得不在車路上行走。他促請警方每天加強巡邏，防止出現非法雙行停泊車輛的情況。

- 陳文佑議員表示，商業活動是香港的核心活動，他十分支持，但同時強調要正視以上問題。另外，他質疑警方是否有真正執法，因為若警方確有執法，所發出的告票定多於現有的數目。他要求警方加強執法，以監控五金店舖非法佔用路面的問題。他重申有關問題的迫切性，如警方不加強執法，後果不堪設想。另外，他建議在福全街加建欄杆，並觀察三個月，然後檢討成效。

- 主席總結委員的意見表示，委員大致不同意運輸署加建石壆的建議。主席詢問運輸署對委員提出加建欄杆的建議有何意見。

- 溫裕民先生回應謂，他並不否定加建欄杆在工程上的可行性，但擔心此舉會妨礙合法的上落貨物活動。他認為建議涉及公眾利益，他會徵詢公眾的意見，再作進一步的安排。

- 主席總結謂，運輸署擔心加建欄杆會妨礙合法的上落貨物活動，會待諮詢後再作決定。

- 陳健成議員重申，加建欄杆並非唯一可行的方法，當局也可考慮加建圓柱或花槽。他續表示，以上種種建議並非旨在阻止商戶上落貨物或阻止商業活動，而是希望商戶騰出路面空間。他認為警方不應對非法佔用路面情況坐視不理，這一點至為重要。另外，他不反對民政事務處擺放花槽以美化環境。

- 主席總結謂，各委員意見不一，有委員建議加建欄杆，而運輸署擔心此舉會妨礙正常的路面活動，另有委員表示可採用其他方案。有見及此，主席會徵詢各委員對加建欄杆的意見，再決定是否試行。

- 陳少棠議員詢問運輸署是否建議擺放花盆。

- 溫裕民先生回應謂，擺放花盆是其中一項建議，落實與否視乎民政事務處能否配合，因為栽種植物的工作並非在運輸署或路政署的職權範圍之內。

- 主席請民政事務處就這項建議作出回應。

- 馮品聰先生回應謂，民政事務處須就種植及擺放花盆的建議進行全面諮詢，其後再作安排。

- 梁平寬委員詢問有關的數條街道共有多少個貨車的泊車位。他建議取消街道兩旁的合法貨車泊車位，以騰出更多地方供市民使用。

- 溫裕民先生回應謂，有關地點共有兩個貨車泊車位，位於市區重建局項目旁邊，而在福明大廈附近的只屬沒有上落乘客限制的停車灣，任何車輛都可以在該處上落乘客。溫先生續表示，早前他的建議是在路邊鋪設更多混凝土以收窄福全街的車路，藉以防止車輛雙行停泊。

- 仇振輝議員認為，加建欄杆、擺放花盆，或收窄車道，都不能解決非法佔用土地的問題。他指這些措施只能作為輔助方法，並認為應向地區管理委員會反映問題，再由各有關部門聯合執法，才有成效。

- 主席總結表示，委員各有見解，他詢問陳文佑議員的意見。

- 陳文佑議員贊同仇議員的看法，但指出在該地點加建欄杆會限制貨物裝卸；有關非法佔用行人路的問題，他認為政府未有表明立場。他表示，目前首要的工作是加建欄杆，同時警方應加強執法，至於擺放花盆則作用不大。他強調，市民已等候多時，期望盡快落實改善措施。

- 主席總結表示，當區的議員贊成加建欄杆，運輸署也表示樂意作出諮詢；至於加強執法等工作，運輸署及警方應聽取意見並加以配合。主席希望運輸署盡快就加建欄杆一事進行諮詢，並向區議會遞交相關資料。

- 溫裕民先生回應謂，因應陳文佑議員及議會的要求，他會安排進行諮詢，但他擔心加建欄杆會衍生更多問題，以致影響更多其他道路使用者的安全。

- 主席回應謂，對於假設性的問題，容後再作討論。他促請運輸署進行諮詢及跟進，並感謝有關部門作出回應，然後結束這項討論。

| 議程三： | 《土木工程拓展署(九龍拓展處)— 柯士甸道西中期道路改善工程》 (油尖旺交通運輸委員會第28/2007號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

|  | 土木工程拓展署總工程師容建文先生、土木工程拓展署高級工程師柯芳華女士、土木工程拓展署工程師張國威先生、萬隆工程顧問有限公司聯伙人程世雄先生、鐵路及工程部工程師李偉雄先生。 |
| --- | --- |

- 主席請有關代表簡介上述工程項目。

- 容建文先生表示，在西南九龍(南部)發展大綱圖中，已規劃了三條名為D1，D1A及D12的永久性道路，用以配合西九龍填海區南部的整體發展。西九龍填海區內位於連翔道與廣東道之間的一段柯士甸道西的中期道路改善工程，是因應三條永久道路D1，D1A及D12延期興建而規劃，以應付未來數年內九龍南線九龍西站啟用及其鄰近地區發展的交通需求。容先生請萬隆工程顧問有限公司程世雄先生簡介有關工程，並歡迎各委員提出意見。

- 程世雄先生簡介目前柯士甸道西的交通的情況、工程背景、工程範圍、為減少工程對公眾的影響而作出的臨時交通改道安排，以及為減少工程對環境的影響而推行的環境監察計劃。

- 主席感謝有關代表的簡介，並請委員就計劃發表意見。

- 陳健成議員提出以下問題︰

| (i) | D12道路的名稱為何； |
| --- | --- |
| (ii) | 三條永久道路會否有正式名稱，以便日後討論； |
| (iii) | 進行新工程的道路是永久還是臨時道路； |
| (iv) | 有關道路是否會加建欄杆或進行美化工程； |
| (v) | 除這兩條道路外，連接九龍西站的佐敦道及柯士甸道的行人道路會否一併作出改善，以應付九龍西站落成後的人流往來？ |

- 李景華委員表示，根據顧問公司簡介的資料，他預計會有更多車輛使用有關道路，並認為往香港島方向以及往荃灣或新界西部方向的交通應沒有什麼問題，但對於東行方向的交通則表疑慮，認為如不進一步改善東行交通網絡，日後或會造成嚴重的交通問題。

- 容建文先生回應陳議員的問題時表示，「D1」，「D12」及「D1A」是規劃大綱圖所用的名稱，D12為永久道路，落成後大概仍會稱為「柯士甸道西」，D1及D1A為新建道路，其路名日後會按一貫程序進行諮詢，然後落實名稱。即將進行中期道路改善工程的一段柯士甸道西屬於臨時道路，將來會被D12道路取代。容先生回應李委員的問題時表示，九鐵現正規劃廣深港鐵路總站，相信如九鐵落實在該處設置總站，定會作出交通影響評估，屆時如認為需要其他道路設施作出配合，九鐵會徵詢區議會的意見。

- 陳健成議員表示，據他了解，政府會斥資100萬元進行柯士甸道西的道路工程，他詢問該100萬元是否包括用於美化環境工程的費用。

- 容建文先生回應謂，這項工程屬中期道路改善措施，不包括任何綠化項目，而D1，D12及D1A道路為永久道路，現已訂明為工務工程項目，將於適當時間推展。

- 陳少棠議員表示，由於D1A(N)道路接近民區，他詢問有關工程會否包括裝設隔音措施。

- 容建文先生回應表示，按目前的資料顯示，D1A(N)道路附近須加建隔音屏障，但仍有待環境保護署按有關法例審核及通過，方可落實。

- 陳錫明委員詢問，日後發展西九龍文娛藝術區時，柯士甸道西(D12道路)會否作為該處的交通配套，若然，則是否足以應付需求。

- 容建文先生回應謂，D12，D1A及D1道路是因應整個西九龍填海區的發展而設計的，其規劃已顧及文娛藝術區的交通需求。

- 主席總結表示，各委員普遍支持柯士甸道西的中期道路改善工程，只是有部分委員擔心日後永久性道路工程對環境造成不良影響。他希望有關部門在落實進一步的永久性道路工程展開前，再徵詢區議會的意見。主席感謝有關部門的代表出席會議，並結束這項討論。

| 議程四： | 九廣鐵路公司 — 九龍南線工程項目 (油尖旺交通運輸委員會第32/2007號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

| (i) | 九廣鐵路公司公共事務經理溫美寶女士、駐地盤一級工程師關銘堅先生和駐地盤一級工程師－統籌馮偉聰先生； |
| --- | --- |
| (ii) | 運輸署優先鐵路發展部工程師(1)郭煒森先生和工程師(2)林金燦先生； |
| (iii) | 路政署鐵路規劃高級工程師(2)連振強先生及路政署鐵路規劃高級工程師(3)雷建成先生。 |

- 溫美寶女士報告工程進展期間發生的兩件事。首先，九龍南線的承建商就九龍南線隧道工程進行二十四小時監察時，發現九龍公園徑及漢口道之間的一段梳士巴利道出現沉降情況。她指出，由於承建商事先已為這類事故制定緊急應變措施，所以能充分監控有關風險。在這次事故中，工程人員馬上採取既定的應變措施，並將事件通知有關政府部門。九鐵已盡力把影響減至最低，事件也沒有危及公眾安全。她事後收到區議員提出的改善建議，她對此表示感謝。另外，溫女士告訴與會者，工程下的第一條隧道已於6月27日貫通，該隧道的鑽挖機現時位於出口井，即是喜來登酒店附近的地底。

- 溫美寶女士講解九龍南線的臨時交通管理計劃，包括為取出隧道鑽挖機而作出的臨時交通安排，並匯報中間道行人隧道延展工程的最新進展。九鐵公司於7月中開始搬運鑽挖機，搬運工作未必連續進行，九鐵會於工程展開前通知運輸署及交通部，以知會駕駛人士。第5A期臨時交通安排現正實施，維持東西行三線行車；在新世界中心附近設置的臨時L形行人隧道已於6月15日啟用；而佐敦道也維持西行最少雙線行車，東行三線行車。

- 陳健成議員首先祝賀九龍南線隧道貫通，繼而表示，有市民擔憂九鐵近期發生多宗意外是由於兩鐵合併的緣故。他認為工程意外是無可避免的，但人為疏忽卻無法原諒，因此促請九鐵加強工業安全。另外，陳議員提及柯士甸道西與匯翔道的擬建設施，並指出柯士甸道與廣東道交界的行人隧道出入口將接駁至九龍南線九龍西站，建議九鐵及有關部門商議長遠改善柯士甸道西及寶靈街的主要九龍南線出入口的問題。

- 溫美寶女士回應謂，起初九鐵建議採用傳統的「明挖隨填」方式鑽挖梳士巴利道隧道，遭受到區議會及地區人士反對，其後經詳細研究，終改用「淤槳式」隧道鑽挖機進行有關工程。她希望委員明白工程存在一定的風險，並重申承建商已為隧道鑽挖工程制定緊急應變措施，充分監控有關風險。在6月30日的事故中，工程人員即晚已採取應變措施。九鐵已盡力把影響減至最低，事件也沒有危及公眾安全。傳媒報道沉降範圍很大，其實是因為要一併挖掘非沉降範圍，，以便九鐵及煤氣公司人員搶修地底一條被壓著的煤氣喉。至於有議員擔心兩鐵合併會否造成人為疏忽，溫女士表示，無論合併與否，九龍南線的工程也會如期推展，工程人員都是合約員工，合併對他們的士氣並無影響。九龍南線工程的意外比率較低，這次意外受傷的兩名工人情況已有所改善。至於柯士甸道西通往九龍西站的安排，這不但關乎九鐵的車站，也關乎政府的過路設施配套。事實上，九鐵已就西九龍發展區的車站作出規劃，同時也很樂意配合政府的措施。

- 主席感謝九鐵代表詳盡的介紹，並結束這項討論。

（吳寶珊議員及葉樹安議員於下午3時30分到席。）

（成元興議員於下午3時30分離席。）

| 議程五： | 地鐵公司-地鐵尖沙咀站擬建尖沙咀北行人隧道及新出入口 (油尖旺交通運輸委員會第31/2007號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

| (i) | 地鐵公司高級設計管理工程師Mr. Paul Vernon Grigg,； |
| --- | --- |
| (ii) | 地鐵公司高級統籌工程師鄧伯洪先生； |
| (iii) | 地鐵公司社區傳訊公共關係經理陳霖生先生。 |

- Mr. Paul Vernon Grigg向委員簡介這項工程的目的及過往有關類似工程的情況。

- 鄧伯洪先生介紹地鐵尖沙咀站擬建尖沙咀北行人隧道及新出入口的工程。陳霖生先生簡述新行人隧道、大堂、柏麗大道出入口(1)、柏麗大道出入口(2)的建議方案。鄧先生介紹有關項目對公眾的裨益，以及建議的臨時交通管理措施。有關方面現正展開項目規劃及設計，同時就建議方案諮詢公眾，以及在行人隧道沿線進行土質勘探工程，並計劃於2008年年初根據《鐵路條例》刊憲，遞交最終方案，預期需時三年完成工程。

- 主席感謝地鐵公司代表的簡介。

- 吳萬強議員贊成興建北行人隧道。他指出，佐敦站近四海大廈的出入口與Q4出口接近，地鐵或可貫通尖沙咀站與佐敦站，以方便乘客。他補充說，柯士甸道人流很多，如有地下通道連接尖沙咀站與佐敦站，行人在其間往來，便能形成一個地下城市。

- 陳健成議員提出以下事項︰

| (i) | 柏麗大道兩個地鐵出口Q4及Q5應設於九龍公園彌敦道的出入口附近。 |
| --- | --- |
| (ii) | 即使以透明玻璃作設計材料，也會影響附近的商店。 |
| (iii) | 有關方面應考慮在車站北大堂的隧道設直接通道，讓市民無須經收費區而直達A至F的地鐵出口。 |
| (iv) | 他促請地鐵公司在南大堂的工程設計上採取適當措施，以盡量避免造成滋擾。 |

- 關秀玲議員支持這項地鐵工程，但認為需要三年完成工程實在太久。由於彌敦道及金巴利道人流太多，施工期間會造成不便，因此她希望可以縮短施工時間。另外，她建議地鐵分階段加建圍板。

- 梁偉權議員支持這項工程，並希望地鐵公司盡快落實工程的細節，然後通知區議會或知會街坊及商戶。另外，梁議員認為，在柏麗大道設地鐵出口也有好處，可助附近店舖的商業活動，也可助改善路面交通擠塞的情況。最後，他詢問在新大堂及新隧道的設計上，是否有空間配合商業活動。

- 葉樹安議員歡迎地鐵公司在尖沙咀進行這項工程，並表示如把工程伸展至旺角，便有利旺角區的發展，也有助分散人流。

- 鍾港武委員贊成貫通尖沙咀站與佐敦站，認為有助疏導尖沙咀的人流。此外，他詢問柏麗大道車站出口的電梯旁是否有斜路供傷殘人士上落。最後，他建議在地鐵站玻璃頂部栽種植物，以美化環境。

- 主席總結表示，各委員普遍認同這項方案，但對工程的細節有不同意見。他請有關代表就具體的措施作出回應。

- 鄧伯洪先生作出以下回應︰

| (i) | 這個項目旨在配合尖沙咀區的發展，有關把尖沙咀站貫通佐敦站的建議，會轉達地鐵公司參考。 |
| --- | --- |
| (ii) | 銅鑼灣站的工程仍未落實，有待政府審批。 |
| (iii) | 有關方案沒有關於商業設施的建議。 |
| (iv) | 地鐵公司根據過往工程的經驗，將盡量避免明挖方式進行隧道工程，以減少對周邊地方的滋擾。 |
| (v) | 由於東英大廈正進行重建，因此豎井工程所影響的商業活動相對較少。 |
| (vi) | 海防道會封閉一條行車線。 |
| (vii) | 柏麗大道的路面比尖沙咀所有道路寬闊。 |
| (viii) | 建設出入口工程所需的時間較短，施工期間的交通安排會於稍後公布。 |
| (ix) | 兩個出入口的設計會配合柏麗購物大道的特色，以透明玻璃為主，輔以園藝設計，既加強視覺上的美感，又配合周遭的綠化環境，並且為行人帶來新的設施。如在玻璃頂部加上植物，則須考慮到其後定期維修及保養的問題。 |
| (x) | 地鐵公司會使用合適的欄柵、圍欄或圍板分隔工地，以確保行人及道路使用者安全，並會因應工程進度而裝設圍板。 |

- 陳健成議員提出以下問題及意見︰

| (i) | 詢問有關工程的費用為何； |
| --- | --- |
| (ii) | 詢問費用如何分攤； |
| (iii) | 要求避免封閉南北行車線，並盡量把機房設置在柏麗大道行人路地底； |
| (iv) | 指出一方面運輸署在加連威老道與麼地道之間的彌敦道進行擴闊道路工程，另一方面九鐵也在尖沙咀站進行九龍南線的工程，他詢問地鐵如何配合其他政府部門的工程，以避免重複挖掘路面，造成滋擾。 |

- 鄧伯洪先生表示，有關工程項目現在只屬初步階段，仍須進一步評估費用，但沒有打算向政府申請資助。另外，根據初步安排，機房將設於海防道地底，但該處必須採用明挖的方法，其間須封閉一條行車線，不過，他們有信心在彌敦道維持提供一條北行的行車線及兩條南行的行車線，使足以應付交通需要。

- 主席詢問是否確實需時三年進行有關工程。

- 鄧伯洪先生回應謂，三年時間是初步的估計，稍後會與運輸署進一步商討。他充分了解在該處進行的其他工程，並會盡力與政府協調，以免造成不必要的滋擾。

- 主席詢問東英大廈方面會否出資及參與工程。

- 陳霖生先生回應謂，這項工程類似凱悅酒店的工程，有機會與重建項目的負責單位合作，希望改善車站的出入口。

- 主席總結委員的意見表示，各委員整體上支持這個項目，因此希望地鐵認真考慮在隧道內增加商業設施和擴闊道路；而委員就施工時間、對周邊的交通及商戶造成的影響表示關注，主席希望地鐵在進一步落實方案後，再徵詢本委員會的意見。主席感謝地鐵公司的代表出席會議，並結束這項討論。

（羅少雄委員於下午4時02分離席。）

| 議程六： | 尖沙咀嘉蘭圍道路改善計劃 (油尖旺交通運輸委員會第29/2007號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

| (i) | 運輸署工程師/房屋及策劃3/九龍潘麗姍女士； |
| --- | --- |
| (ii) | 百樂酒店物業管理有限公司代表蕭惠儀小姐、城市規劃顧問有限公司代表曾思蒂小姐及陳冠恆先生、何黃交通顧問有限公司代表梁天成先生，以及奧雅納工程顧問有限公司代表王國康先生。 |

- 梁偉權議員表示，數月前，百樂酒店代表向他及王振雄議員求助及徵詢意見。他們認為有關項目有助改善該區環境，可開拓商機，並可推動政府、商界及市民三方共同合作，因此願意支持並代提交文件

- 曾思蒂小姐簡介說，尖沙咀嘉蘭圍位於人流匯集的商業及旅遊中心，建議內容包括以特色磚塊重鋪路面、改善照明系統、加強綠化及擴闊行人路段。曾小姐表示，集團已初步獲得多個部門包括路政署、規劃署、運輸署、消防處、土木工程拓展署、康樂及文化事務署等提供意見及原則上接納。改善工程完成後，道路將交回政府管理。道路工程預計於2008年初起，分階段進行，完成後交還政府管理。

- 黎自立議員表示，曾經有地區人士斥資重建諾士佛臺，結果卻把該處的行人路收窄，更在該處經營網吧。他擔心這項計劃會重蹈覆轍，並詢問百樂酒店代表在有關工程上有何利益。

- 關秀玲委員認為這項工程能改善環境，因此表示歡迎，但她擔心施工期間會引致路面不平，並且提出下雨期間百樂酒店簷蓬滴下的雨水會令市民造成不便。

- 陳健成議員提出以下的問題︰

| (i) | 工程的預算支出為何； |
| --- | --- |
| (ii) | 會否一併改善嘉蘭圍附近的厚福街； |
| (iii) | 如何解決泊車問題，是否有足夠的停車場供商戶上落貨； |
| (iv) | 關於百樂酒店附近的利時商場，百樂酒店有否與其他商業大廈商討如何攤分商業上的利益？ |

- 吳萬強議員表示，政府應認真考慮一併美化整個區域，包括厚福街等後巷，以發展整個區域旅遊及經濟活動。另外，他認為不應准許車輛進入嘉蘭圍，而應考慮分時段讓車輛上落貨。

- 李景華委員表示，若有關工程項目有利該區的發展，而且得到政府部門的同意，他本人歡迎商業機構對社會作出貢獻。

- 主席總結表示，區議員協助私人機構提呈文件絕非罕見，新鴻基地產公司也曾於上月向區議會提呈文件。

- 曾思蒂小姐回應謂，政府也曾提出有關工程計劃，這是以公眾利益為大前提的工程。至於厚福街的改善問題，則涉及私人業權，百樂酒店未能作出回應。

- 梁天成先生回應謂，有關刪除咪錶及泊車時間的問題，該地點現時有4個車位，並會設置30米長的停車處供上落客貨之用，暫時不設泊車時限。

- 陳冠恆先生回應謂，他們提出的各個規劃方案都是根據政府就地區所作的建議而制訂，並且曾經為嘉蘭圍附近的居民、商戶及地舖業主舉行簡報會，簡介有關方案，並徵詢他們的意見，他們均給予正面回應，並促請政府盡快落實工程和制定時間表。政府有關部門回覆時表示，希望獲得區議會的支持，然後與其他部門詳細商討，以落實有關建議。

- 主席詢問政府部門對這項工程的回應及意見。

- 盧文鍵先生表示，路政署現階段仍與百樂酒店商討工程技術層面的問題，由於工程涉及公眾道路範圍，他已提醒百樂酒店須就工程作充分的諮詢。

- 潘麗姍女士表示，百樂酒店提出的初步設計都大致上符合運輸署行人環境改善計劃的設計概念，因此運輸署原則上不反對這個計劃，但因有關改善計劃涉及私人機構參與，百樂酒店仍要與有關部門繼續商討實施的程序。

- 馮品聰先生表示，民政事務處會就建議進行全面諮詢公眾，待諮詢完成後，會匯報有關結果。

- 葉樹安議員同意私人機構和政府可互補不足，他認為議員是扮演反映市民意見的角色，希望各同事審慎處理個別的事件，主席也應審慎處理。

- 梁偉權議員回應謂，他是因為有關工程對公眾有利而又合法，所以提交文件。

- 陳健成議員對嘉蘭圍取消泊車位的建議有所保留，並詢問百樂酒店代表日後的維修事宜交給誰負責。

- 陳少棠議員表示一直支持私人機構斥資改善市區環境，例如早前新鴻基地產公司斥資6,000萬元美化九龍站，有關財團於會前邀請區議員出席工程簡介會，這有助區議員了解工程的目標及對市民的好處。另外，陳議員不認為這項工程涉及官商勾結。至於工程的細節，則仍有待百樂酒店諮詢後再作修訂。他重申支持這項計劃。

- 陳錫明委員對改善油尖旺環境的計劃表示支持，只是擔心嘉蘭大廈附近會有人車爭路的情況。他建議把行人路伸延至嘉連威老道路口，另鑑於永興大廈前的路面太窄，希望有關方面留意行人的安全問題。

- 吳萬強議員建議警方就有關工程採取交通管理措施，甚至不准車輛進入。他贊成取消咪錶，但擔心交通及行人安全的問題。

- 梁天成先生表示，他們稍後會向警務處提交文件再作商討。

- 陳錫明委員再次要求百樂酒店的代表作出回應。

- 仇振輝議員原則上支持有關工程，但仍有待商討細節，然後作出結論。

- 主席總結表示，這項工程的細節仍有待商討，希望百樂酒店向各部門收集意見以供委員參考。主席建議委員作出表決。

- 黎自立議員質疑有關財團的用意，以及這項工程是否有互利作用。

- 主席總結回應，進行工程絕非無私的奉獻，即使有互利作用，只要有適當監管，他原則上並不反對這項工程建議，但對工程的細節則表示關注及疑慮，希望百樂酒店認真考慮意見後作出回應。黎自立議員的意見將會記錄在案。另外，主席要求運輸署再考慮有關方案的可行性。

- 梁偉權議員表示，希望政府部門積極跟進工程事宜，充當橋樑，聯繫有關的商業團體，協調各方的工作。他建議日後議員不要再代表私人機構提交文件。

- 主席希望政府更積極回應私人機構的訴求。委員沒有其他意見，主席結束這項討論。

（涂謹申議員於下午4時55分到席。）

（李景華委員於下午4時57分離席。）

| 議程七： | 運輸署 — 九巴第5、28及234X的路線重組安排 (油尖旺交通運輸委員會第30/2007號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎運輸署高級運輸主任鍾星先生出席會議及簡介有關重組安排。

- 鍾星先生簡介九巴第5、28及234X號的路線重組安排。

- 陳錫明委員詢問，如把5號巴士線搬遷到瓊富區，車程會否延長，如車程較長，則會否加派巴士提供服務。

- 鍾星先生回應謂，車程會稍長，但希望九巴可在日常運作上加以配合，以減少對車程的影響。

- 陳健成議員詢問運輸署，尖沙咀永安廣場的巴士站將於何時正式啟用，尖沙咀線會分批還一次過搬遷到永安廣場。

- 鍾星先生回應謂，永安廣場的車站預計於8月啟用，屆時會先搬遷5號線，其他路線的搬遷安排稍後才會正式落實，如有進一步的發展，會通知油尖旺區議會。

- 主席表示，委員沒有其他意見，主席結束這項討論。

| 議程八： | 要求加密2E、12、18號線巴士班次及改善「脫班」情況 (油尖旺交通運輸委員會第33/2007號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎下列人士出席會議

| (i) | 運輸署高級運輸主任鍾星先生； |
| --- | --- |
| (ii) | 九龍巴士有限公司策劃及發展高級主任黃寶雲女士。 |

- 陳文佑議員對九巴的回應表示失望，他批評2E、12、18號線巴士班次絕少有10至20分鐘一班。過去20年來，市民一直表達以上的訴求，卻一直未有改善。

- 黃寶雲女士回應謂，九巴已翻查最近的行車記錄，據資料顯示，各班次均能按編定的時間由總站開出，但這三條路線間中會受佐敦、廣東道近中港城及亞皆老街一帶的交通擠塞所影響，致使巴士或未能按時抵站接載乘客。九巴公司會派外勤人員視察並要求控制中心留意情況，如有需要，會另作特別安排。

- 鍾星先生表示，運輸署由2003年起，每年會安排調查大角咀區內巴士及專線小巴在早上繁忙時段的服務情況。據他觀察所得，這三條巴士線在繁忙時間的使用量較低，現時的班次可應付乘客需要。

- 陳健成議員詢問，九巴有否查證每天有多少次能在10至17分鐘開出一班2E號巴士，行走九龍城碼頭至白田之間。一般而言，市民往往須等候20至30分鐘，超出回應文件所述的時間。他促請九巴盡快調整班次，否則長期的班次延誤只會令市民改乘地鐵或其他交通工具。

- 葉樹安議員表示，這絕對必須改善。然而，每次議員提出意見後，巴士公司總沒有作出改善，以配合非地鐵沿線的巴士路線。此外，若2E號巴士沒有空調，在炎夏的受歡迎程度大減，他希望巴士公司增加2E及18號空調巴士的比例，並且改善巴士的清潔問題。

- 陳文佑議員要求巴士公司監察巴士的班次，並加派車輛。另外，他詢問運輸署對這三條路線增加班次的意見。

- 鍾星先生回應謂，增加班次要視乎乘客量，若有足夠乘客量支持，運輸署會要求巴士公司考慮提升服務質素。

- 鍾星先生表示，港灣豪庭外的巴士站內的3條巴士服務在繁忙時間的載客量少於20%（正式的數據會稍後提交），他認為應善用資源。

- 泰寶山委員表示，他曾接獲一宗有關未能在繁忙時間乘搭18號巴士的投訴，促請運輸署考慮研究中途站的載客量問題，並在有需要時加密18號車的班次。

- 陳文佑議員認為該三線巴士的全日乘客量都甚多，所經過的地方都並非地鐵沿線，除上班人士外，還有其他的使用者，價錢相對而言較合理，希望三條路線的服務能加以改善。

- 主席總結表示，希望運輸署妥善履行監察職能，並促請九巴盡快調整繁忙時間的巴士班次。

- 黃寶雲女士回應謂，該三條路線之中，以18線巴士的全日最高載客量為最高，約為67%；而最低載客量為12線，約為41%。九巴會密切留意有關客量，日後如有需要會向運輸署申請增加班次。

- 葉樹安議員認為資料未能反映現實，按資料分析以決定是否增加班次，這做法並不正確。九巴公司服務未如理想，乘客自然流失。

- 主席總結表示，希望兩名代表認真考慮。委員沒有其他意見，主席結束這項討論。

| 議程九： | 要求西鐵提供免費接駁車輛往返大角咀(包括港灣豪庭)及南昌站 (油尖旺交通運輸委員會第34/2007號文件) |
| --- | --- |

- 主席請運輸署鍾星先生列席討論第34/2007號文件。

- 主席表示，九廣鐵路公司的書面回應已分發席上，請委員參閱。

- 陳文佑議員希望西鐵能提供免費接駁車輛往返大角咀(包括港灣豪庭)及南昌站，因為該路段頗長且沒有任何遮擋的地方。他要求運輸署就此作出回應。

- 鍾星先生建議，居民可以到深旺道乘搭K16往返西鐵站，大角咀的居民則可以到大角咀道乘搭九巴18號往南昌站。他表示九鐵無計劃開辦以上的免費服務。

- 梁平寬委員詢問，是否有交通工具來往港灣豪庭至南昌站。他表示，目前只有交通工具來往港灣豪庭與尖沙咀，而沒有來往港灣豪庭與南昌站的接駁服務，居民必須步行15分鐘才能到南昌站。

- 陳健成議員詢問，能否安排K16由經港灣豪庭往南昌站，以方便港灣豪庭的居民，另外，雖然西鐵不加密班次，但能否考慮途徑港灣豪庭主要的出入口。

- 鍾星先生表示，K16現時是途經港灣豪庭外的深旺道，可由南昌公園乘搭K16。另外，港灣豪庭居民可在大角咀道乘搭九巴第18號巴士往西鐵站。如果將第K16號巴士改行大角咀道以方便港灣豪庭居民，則居於海輝道及海帆道的維港灣、一號銀海、凱帆軒和浪澄灣的居民便失去了這唯一前往西鐵站的巴士服務。

- 陳文佑議員認為要慎重考慮重新調配車站，並促請運輸署與九鐵商討進一步的措施。

- 主席總結表示，與會人士都希望有關方面安排K16的路線途經南昌站。

- 鍾星先生表示，K16只能選擇行駛大角咀道或海輝道，現時行駛海輝道會途經維港灣、銀海一號，假若行駛大角咀道則途經大角咀，卻不能駛回原有的海輝道。

- 陳文佑議員表示，行車路線不應只一個選擇，也可以前後調配。

- 主席詢問運輸署的意見。

- 鍾星先生回應謂，路線中途為一條高速公路，如將第K16線同時駛經海輝道和大角咀道，巴士路線將會十分回迂迥，行車時間將會增加而影響現時乘客。

- 陳文佑議員要求運輸署就以上的議題作出研究，然後再行商討。

- 主席促請運輸署參考委員的意見，並結束這項討論。

| 議程十： | 有關78號專線小巴行駛時間事宜 (油尖旺交通運輸委員會第35/2007號文件) |
| --- | --- |

- 主席請運輸署鍾星先生列席討論第35/2007號文件。

- 林浩揚議員表示，隨人口日益增長，對交通工具的需求也越來越大。由於78號小巴要應付海泓道及維港灣市民往來尖沙咀的需求，長遠來說，必須分線行車。

- 鍾星先生表示，運輸署現正與營辦商研究安排78號小巴全日途經海泓道，事情進展理想，如有進一步消息會通知區議會。然而，運輸署及營辦商憂慮，一旦把服務範圍擴展至海泓道，在繁忙時間，由維港灣開出的小巴到達海泓道時已客滿，未能接載海泓道的居民。營辦商曾表示可增派兩部車輛接載乘客；但可能仍不足夠。該署會與營辦商再商討更妥善的方案。

- 鍾港武委員表示，他與陳少棠議員早前曾與營辦商討論78號小巴的事宜，營辦商作出正面的回應。同時，他們也很關注78號小巴經常客滿的情況。另外，他表示，已與大角咀天主教小學校長商討有關交通情況，認為應安排車輛直達海泓道學校附近，另安排特別班次直達富榮花園，小巴公司也給予正面回覆。

- 黎自立議員表示，小巴中途站一般已不會上落客，他認為應立例規定小巴於總站不能載滿乘客。

- 涂謹申議員表示，曾於上班時間就K16巴士乘客量作出調查，結果顯示市民對車輛的需求很大，車輛經常滿座。他要求政府正視市民對交通的需求。另外，他詢問運輸署何謂良好的情況。

- 吳寶珊議員表示，有見於運輸署擔心小巴於中途站已載滿乘客，她建議效法74及74S小巴線，分78號小巴為主線並以78S為支線，又以所增加的兩部車輛提供支線服務，由海泓道行駛至尖沙咀，原有的主線78號小巴仍由維港灣行駛往尖沙咀。

- 主席請鍾星先生回應委員的意見。

- 鍾星先生回應謂，小巴行經學校的效用不大，而且78號小巴數目不多，如在繁忙時間再駛入學校附近，只會令78號小巴的行車時間增加而減少班次。到目前為止，只能因應上班人士前往尖沙咀的需要而作出交通安排，因此他不贊成這項建議。至於立法監控營辦商為中途站的乘客預留座位一事，鍾先生認為執行上有困難，因為總站乘客如被司機拒絕上車將會引起投訴。但他表示，現時小巴營辦商已實行一些措施以解決中途站客滿的問題。他們現正與營辦商商討安排新增的兩部車輛於繁忙時間由海泓道開出，並會積極爭取更多的車輛以配合需求。

- 主席總結表示，希望運輸署盡快跟進有關事項，落實新的安排。委員沒有其他意見，主席結束這項討論。

| 議程十一： | 關注太子道西與園藝街行人斑馬線安全 (油尖旺交通運輸委員會第36/2007號文件) |
| --- | --- |

- 主席請運輸署溫裕民先生及警務處總督察何建文先生列席討論第36/2007號文件。

- 梁紹昌委員簡介文件內容。

- 溫裕民先生表示，太子道西與園藝街行人斑馬線旨在方便市民過路，運輸署就是否取消過路線持開放態度，主要視乎市民的意見而定。另外，有關加裝衝紅燈攝影機事宜，運輸署有一專責小組定期就全港裝設這類攝影機的位置提呈立法會，以徵詢意見及申請撥款。溫先生會把這次建議的位置交由專責小組考慮和處理。

- 主席詢問該處是否交通黑點。

- 溫裕民先生表示該處不是交通黑點。

- 黎自立先生對交通安全表示關注。

- 葉樹安議員表示，這項議題曾在北分區會議中商討，無奈至今仍未有改善。他認為即使並非交通黑點，也應及早處理，以減少意外。他建議把停車線的緩衝區拉後數米，使駕駛人士能及早提高警覺。由於該地點有不少商業活動，他不贊成取消斑馬線。

（仇振輝議員於下午5時40分離席。）

- 梁偉權議員建議檢討現時的行車車速，如適當調整車速限制，能有效令駕駛人士及早警醒。另外，他認為是否取消斑馬線一事，需要諮詢該地點的道路使用者。他指斑馬線確實有助疏導人流，如取消斑馬線，則擔心太子道、洗衣街負荷過重。

- 吳萬強議員表示，即使地點並非交通黑點，也須重視。他贊成梁委員的意見，但建議考慮採用行人隧道等過路設施。

- 陳健成議員表示，考慮到商戶及運輸需要，他不贊成封路。至於車輛衝紅燈的問題，他詢問運輸署是否有具體阻嚇措施，並認為警方應在清晨時分加強執法。他續詢問警方有何實際措施檢控違法的駕駛人士。

- 梁平寬委員表示，他不贊成取消斑馬線，並同意梁議員的意見。

- 主席詢問警方有何回應。

- 何健文先生對是否取消過路設施持開放態度，主要是要配合市民的需要。關於交通安全問題，警方也甚表關注，並支持安裝衝紅燈攝影機作為中長線的措拖，同時也須加強教育，提醒市民注意交通安全。

- 溫裕民先生回應謂，該段太子道西跟其他沒有豎立車速限制標誌的路面一樣，其基本車速限制是每小時50公里，他表示可在天橋前的位置加設「慢駛」標誌，提醒駕駛人士及時減速。另外，加設衝紅燈機涉及警方執法問題，並且須由立法會通過，他會再作跟進。

- 葉樹安議員建議考慮擴大緩衝區。

- 黎自立議員表示，除了往返學校的學生外，很少人使用該條斑馬線，因此贊成取消。

- 梁紹昌委員表示關注交通安全及重視生命安全，並重申取消太子道西與園藝街行人斑馬線的必要性，以及安裝與加裝衝紅燈攝影機的迫切性。

- 主席總結表示，他們擔心取消太子道西與園藝街行人斑馬線會引致太子道與洗衣街交通負荷太重，令洗衣街成為交通黑點，希望運輸署考慮及跟進擴大緩衝區、取消斑馬線及加裝衝紅燈攝影機等建議。

- 溫裕民先生表示會跟進相關事宜。

- 主席感謝運輸署的回應，並結束這項討論。

（涂謹申議員於下午6時29分離席。）

| 議程十二： | 櫻桃街交通交匯處加建行人橫過線 (油尖旺交通運輸委員會第37/2007號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎運輸署溫裕民先生及警務處總督察何建文先生列席討論第37/2007號文件。

- 黎自立先生表示，這項議題討論已久，但一直未有正式跟進，他要求有關當局回應。

- 溫裕民先生表示，櫻桃街交通交匯處加建行人過路線的工程經諮詢後已獲通過，路政署也於6月30日進行了工地探測，確定能沿用現時的電線筒，然後會逐步封路。路政署已就有關工程作初步評估，預計最快於明年初開展工程，約需時10個月完成。

- 陳少棠議員要求黎自立議員表明是否贊成取消兩項過路設施。

- 黎自立議員表示不作任何回應。

- 陳文佑議員要求運輸署以書面列明有關工程的施工日期，以免工程延誤。

- 主席總結表示，運輸署已就議題作出回應，也表明他們的立場。委員沒有其他意見，主席結束這項討論。

| 議程十三： | 建議改善佐敦道／連翔道交界交通燈指示 (油尖旺交通運輸委員會第38/2007號文件) |
| --- | --- |

- 主席歡迎運輸署盧麗儀女士列席討論第38/2007號文件，並請陳少棠議員及鍾港武委員作補充。

- 主席表示，運輸署的書面回應已分發席上，請委員參閱。

- 陳少棠議員要求運輸署遞交道路設計的時間表，以免有任何的道路缺陷而引致意外。

- 主席請盧女士作出回應。

- 盧麗儀女士回應謂，這次道路的更改涉及土地用途，需要其他部門配合，她會在搜集資料後向委員匯報，運輸署暫時未能確定有關的時間表。

- 鍾港武委員表示，櫻桃街的議題由開始討論至今歷時數年之久，這項議題的改善方案所涉及的道路或會有缺陷及盲點，以致發生交通意外，因此希望這次可以盡快落實道路設計。他表示市民實在不能容忍長期延誤，並促請運輸署盡快落實方案及開展工程。

- 主席詢問運輸署能否初步估計項目的開展時間。

- 盧麗儀女士表示，這項目所涉及的土地事宜屬民政事務處轄下的職權範圍，運輸署必須收回土地，再作進一步的評估。

- 主席詢問民政事務處能否配合。

- 馮品聰先生表示，他暫時未有相關資料，稍後會與運輸署聯絡，作出跟進。

- 主席總結表示，希望民政事務處與運輸署緊密合作，互相配合，盡快改善有關路段。

| 議程十四： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 餘無別事，主席宣布散會。會議於下午6時45分結束。下次會議定於2007年9月6日（星期四）舉行。

油尖旺區議會秘書處

2007年7月