2008至2011年度油尖旺區議會

交通運輸委員會

第十五次會議記錄

日期︰2010年6月17日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室

出席者︰

主席

侯永昌先生, MH

副主席

蔡少峰先生

區議員

| 鍾港武先生, JP | 仇振輝先生, BBS, JP | 關秀玲女士 |
| --- | --- | --- |
| 梁偉權先生, JP | 許德亮先生 | 林浩揚先生 |
| 陳文佑先生 | 孔昭華先生 | 黃舒明女士 |
| 陳少棠先生 | 葉傲冬先生 | 楊子熙先生 |
| 陳偉強先生 | 高寶齡女士, MH, JP |  |

增選委員

| 陳曉玲女士 | 羅少雄先生 | 文昌明先生 |
| --- | --- | --- |
| 陳錫明先生 | 梁平寬先生 | 崔健文先生 |
| 梁紹昌先生 |  |  |

政府部門代表

| 趙文軒先生 | 油尖旺民政事務助理專員 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 何家輝先生 | 高級運輸主任(油尖旺) | 運輸署 |
| 李祖賢先生 | 工程師(旺角及油麻地) | 運輸署 |
| 潘嘉敏先生 | 區域工程師(油尖) | 路政署 |
| 盧文鍵先生 | 署理區域工程師(旺角) | 路政署 |
| 司徒牛先生 | 旺角區交通隊主管 | 香港警務處 |
| 謝以森先生 | 油尖區交通隊主管 | 香港警務處 |

列席者：

| 戴尚勤先生 | 工程師(油尖) | 運輸署 |
| --- | --- | --- |
| 葉冠強先生 | 工程師(策劃2) | 運輸署 |
| 潘麗姍女士 | 工程師/房屋及策劃3 | 運輸署 |
| 何名開先生 | 工程師/優先鐵路發展2 | 運輸署 |
| 李健東先生 | 高級工程師/廣深港高速(1) | 路政署 |
| 林立德先生 | 高級工程師/廣深港高速(5) | 路政署 |
| 王綺蓮女士 | 工程師/斜坡組一般職務2 | 路政署 |
| 文詠藻先生 | 署理總衞生督察1 | 食物環境衞生署 |
| 李一鳳女士 | 油尖區高級衞生督察 (潔淨/防治蟲鼠) | 食物環境衞生署 |
| 胡定嘉女士 | 助理公共關係經理 － 工程項目及物業 | 香港鐵路有限公司 |
| 馮偉聰先生 | 高級統籌工程師 | 香港鐵路有限公司 |
| 楊莉華女士 | 助理公共關係經理 － 對外事務 | 香港鐵路有限公司 |
| 金燦宇先生 | 駐地盤工程師 | 合樂中國有限公司 |

秘書

| 鄭佩華女士 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)2 | 民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
| 黃殷殷女士 | 油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)1 | 民政事務總署 |

缺席者︰

| 許漢文先生 | 增選委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

開會詞

侯永昌主席歡迎各委員、政府部門代表及嘉賓出席會議，並介紹新接任油尖旺民政事務助理專員的趙文軒先生。

- 主席請與會者留意以下事項：

|  | 提呈文件的委員可作兩分鐘補充發言。各委員可就每個議項發言兩次，首次發言限時兩分鐘，第二次一分鐘。 |
| --- | --- |
|  | 會議過程的錄音將上載油尖旺區議會網頁。 |

| 議程一： | 通過上次會議記錄 |
| --- | --- |

- 會議記錄無須修訂，獲得通過。

| 議程二： | 續議事項： (一) 要求正視廣東道2A號(前水警總部)路面工程 持續造成滋擾問題 |
| --- | --- |

侯永昌主席表示，水務署、九龍西區地政處及1881發展商Flying Snow Limited就本事項提交的書面回覆(附件一至三)已傳真給各委員備閱。

-----

- 孔昭華議員補充文件內容。他表示現時已開始在廣東道2A門前封閉的行車線位置進行掘路工程，該處貼出告示，指工程將於10月底完成。他詢問可否提早完工，並希望各部門協調統籌整項工程計劃，以減低對市民和遊客的滋擾。

- 政府部門代表及委員沒有其他意見，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

(許德亮議員於下午2時39分到席。)

| 議程二： | 續議事項： (二) 關注港鐵公司在(彌敦道沿線車站興建洗手間 的最新進度 |
| --- | --- |

- 侯永昌主席建議把本議項與議程十四合併討論，各委員並無異議。

- 侯永昌主席歡迎香港鐵路有限公司(“港鐵公司”)助理公共關係經理－對外事務楊莉華女士。

(陳偉強議員及楊子熙議員於下午2時43分到席。)

- 黃舒明議員詢問港鐵公司於港鐵站內興建洗手間的進度並向港鐵代表重申議員要求於站內設置洗手間之要求。

- 楊莉華女士表示，由於大部份合併前的地鐵車站均於七、八十年代興建，考慮到車程短，而且市區周圍大部分的商廈及商場也設有洗手間，當時這些車站的設計並沒有包括公共洗手間。而在現有的鐵路車站內加設公共洗手間有一定的技術困難，當中包括排污系統的容限、鄰近高壓電流設施和裝設獨立通風系統的需要。當中亦包括太子站。然而，港鐵公司一直致力提升車站設施，事實上，在港鐵84個車站中，38個車站已設有洗手間。港鐵亦已在將軍澳綫4 個車站的公共交通交匯處興建公共洗手間。港鐵亦已承諾在新鐵路綫或延綫的車站內或鄰近車站的地方提供公共洗手間設施。為方便乘客，港鐵車站街道圖內已標示了鄰近商場、商廈以及政府提供的公共洗手間位置。乘客如有需要，亦可向車站職員要求使用車站內的職員洗手間。

- 楊莉華女士重申，在太子站興建洗手間方面，港鐵公司多年來一直希望在太子站附近物色合適的位置加建公共洗手間。港鐵公司早於2008年已經就有關建議諮詢有關部門及地區人士的意見。公司曾先後物色兩個擬建洗手間的地點，其中一個是近B1出口（旺角警署附近）的位置，惟該建議遭有關部門強烈反對。公司逐於近C2出口（太子道西與砵蘭街交界）另覓位置興建公共洗手間，並已進行初步設計及向有關政府部門提出申請，惟有關建議遇到附近居民及地區人士反對，申請不獲接納。在考慮地區人士意見及該區的最新發展時，本公司得悉政府將就旺角購物區進行地區改善計劃，包括水渠道綠化計劃。公司現正與負責推行該項計劃的市區重建局接洽，探討於計劃內加設洗手間的可行性。

- 林浩揚議員表示，港鐵公司能於車站內設職員洗手間，卻稱在站內興建公共洗手間存在技術困難，說法難以令人信服。他要求港鐵公司詳細研究於車站內提供公共洗手間的可行性。

- 許德亮議員、黃舒明議員及陳曉玲女士重申有需要於港鐵車站內興建公共洗手間，並要求港鐵公司提交勘察報告及日程表，詳細列明各車站加建公共洗手間的可行性和技術問題。黃舒明議員不滿港鐵代表回應了無新意，詢問為何太子地鐵站內建有二十多間店舖，港鐵為何不考慮拆除騰出空間鋪設喉管興建廁所，亦不滿為何港鐵需要強佔已訂為綠化項目公地作為站外興建洗手間地點，她提出在下次會議續議此項。

- 崔健文先生建議港鐵公司提醒太子站乘客可使用太子道近園藝街的公廁。

- 高寶齡議員表示，油尖旺區港鐵車站乘客對站內洗手間需求殷切。她質疑港鐵公司提出的方案能否符合議員要求，並要求港鐵公司落實在油尖旺區的車站內興建公共洗手間的時間表。

(梁偉權議員於下午2時53分退席。)

- 楊莉華女士指出港鐵公司已就太子站內加建公共洗手間進行詳細研究，結果顯示此項工程存在技術困難。公司多年前已考慮將部分車站商舖範圍改裝成公共洗手間設施的建議。然而，經過研究各方面技術困難，包括排污系統的容限、鄰近高壓電流設施和裝設獨立通風系統的需要，顯示條件局限並不止於空間問題，而更涉及車站各系統本身的容量限制。現時車站排污系統的容限是因應低用量而設計。若在現有車站內加建公共洗手間，其使用量會大大增加，現時的排污量根本不敷應用而需要作出重大幅度的改動，以應付增加的排污量。此外，在車站內增加排污設施，涉及地面的工程，亦會對附近道路的交通造成影響。

- 楊莉華女士補充現時太子站內已有充足指示，向乘客清楚標示附近洗手間的位置，港鐵公司的網站亦載有相關資料。此外，港鐵公司已考察各鐵路車站附近200米的距離，即約步行四分鐘路程，有關公共洗手間的位置。結果確定除了太子、牛頭角及鰂魚涌站外，其餘車站的200米範圍內已設有公共洗手間，因此，港鐵公司正研究於這三個車站加建洗手間。

(葉傲冬議員於下午3時到席。)

- 黃舒明議員再提出把此事列為續議事項，並要求港鐵公司提交有關技術性困難的報告。她不明白為何港鐵堅持站外四分鐘路程興建洗手間一項，她表示四分鐘時間直接可多乘兩個港鐵車站，並不滿港鐵把站外興建洗手間用地遭議員及地區人士否決事件之責任推諉於議員及地區人士，因為一直大家均要求於站內興建而非站外。

- 陳偉強議員建議港鐵公司探討其他方案的可行性。

- 陳錫明先生建議港鐵公司向其他專業人士(如大學教授)徵求意見。

- 許德亮議員要求港鐵公司提交詳細報告和興建洗手間的工程建議。

- 楊莉華女士回應，她會向港鐵公司反映議員的意見。她補充乘客可向車站職員要求使用站內的職員洗手間。此外，港鐵公司會向議員提交補充資料。

- 孔昭華議員希望港鐵公司的工程或技術人員於區議會會議上當面解釋技術評估的數據或資料，他並建議港鐵公司開放職員洗手間讓公眾使用。

- 黃舒明議員再三要求續議此事項，並要求港鐵公司於下次會議提交報告。

- 許德亮議員要求港鐵公司於下次會議詳細講解在太子站興建洗手間的工程，而在會後提交的報告則另交代其他彌敦道沿線每個港鐵車站的勘察結果。

- 侯永昌主席宣布此議題列作續議事項。

| 議程十四： | 關注大角咀港鐵特惠站事宜 (油尖旺交通運輸委員會第43/2010號文件) |
| --- | --- |

-----

- 侯永昌主席表示港鐵公司就議程十四的書面回覆(附件四)已傳真給各委員備閱。

- 楊莉華女士表示，港鐵公司將於本年7月中在港灣豪庭廣場設置特惠站，乘客使用成人八達通於特惠站上拍卡後，同日於南昌或奧運站入閘乘搭港鐵，將享有一元車費優惠。

- 蔡少峰副主席補充提呈文件的內容。他欲知大角咀市政大廈的港鐵特惠站優惠可否適用於港灣豪庭，並查詢港灣豪庭港鐵特惠站只提供一元優惠的原因，並要求增加至2元。他關心在港灣豪庭設置港鐵特惠站，會否對專線小巴12A及12B帶來競爭。

- 陳偉強議員查詢港鐵公司設立或取消特惠站的標準。

- 林浩揚議員查詢大角咀市政大廈特惠站的優惠期和港鐵公司提供優惠的政策。

- 楊莉華女士指出「港鐵特惠站」為一個商業推廣計劃，目的在鼓勵乘客步行至最就近的港鐵站搭乘港鐵，以開拓新客源。在考慮設立特惠站時，公司會根據多項考慮作出決定，有關標準包括新增特惠站地點與最就近港鐵站的距離、能否新增乘客、以及有關地點是否已有其他接駁公共交通工具往港鐵站等。此外，設置特惠站的地點，必需能夠提供基本設施，包括有足夠的空間放置特惠站和提供電力供應。最就近港灣豪庭的港鐵站分別為南昌及奧運站，故設於港灣豪庭廣場的特惠站提供連接該兩個車站的乘車優惠。由於現時有專線小巴來往港灣豪庭和旺角站或旺角東站，所以港灣豪庭的特惠站未能延伸優惠至這兩個車站。她重申特惠站為商業推廣計劃, 在考慮新增特惠站時，公司需確定新增的位置可以帶來額外乘客及收益，因此公司會因應市場情況，釐定新增特惠站所提供的車費優惠。此外，港鐵公司現階段沒有計劃暫停設於大角咀市政大廈的特惠站。

- 蔡少峰副主席要求把港灣豪庭港鐵特惠站優惠延伸至旺角或旺角東站。他另詢問港鐵公司能否承諾不取消大角咀市政大廈的特惠站。

- 孔昭華議員表示尖沙咀星光行的港鐵特惠站位置不方便，希望港鐵公司考慮改在另一地點設特惠站，以方便市民。

- 楊莉華女士重申港鐵公司設置特惠站的標準，設於港灣豪庭的特惠站的指定港鐵站未能設為旺角站或旺角東站。她補充大角咀市政大廈的港鐵特惠站不會因港灣豪庭設置新的特惠站而取消，附近居民可因應需要選擇使用合適的特惠站。

- 委員沒有其他提問，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

| 議程二： | 續議事項： (三) 建議於麼地道與赫德道交界增設行人交通燈 |
| --- | --- |

- 侯永昌主席歡迎運輸署油尖工程師戴尚勤先生。

- 關秀玲議員補充提呈文件的內容。她感謝運輸署切實解決市民需求，並詢問運輸署有關工程的時間安排。

- 戴尚勤先生表示，議員在上次會議提議於麼地道、河內道、赫德道及白蘭軒道交界增設行人過路燈設施，運輸署經初步評估後，認為建議可行。運輸署的諮詢顯示市民贊成此建議，警方亦不反對。如路政署無反對意見，而工程又不涉及技術問題，運輸署會安排施工，工程約需半年至一年完成。

- 許德亮議員要求路政署代表於會上就上址增設行人交通燈給予回覆。

- 潘嘉敏先生回應說，為進行是項工程，有需要作地下設施評估，路政署正等候公用設施公司的回覆，待有結果，路政署會盡快知會運輸署。

- 委員沒有其他提問，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

| 議程三： | 廣深港高速鐵路香港段－柯士甸道西、連翔道和拆卸深旺道/海輝道行人天橋的臨時交通管理安排 (油尖旺交通運輸委員會第48/2010號文件) |
| --- | --- |

- 侯永昌主席歡迎：

  - 路政署鐵路拓展處高級工程師/廣深港高速(5)林立德先生及高級工程師/廣深港高速(1)李健東先生；

  - 運輸署工程師/優先鐵路發展2何名開先生；以及

  - 港鐵公司高級統籌工程師馮偉聰先生及助理公共關係經理-工程項目及物業胡定嘉女士。

- 馮偉聰先生以電腦簡報表簡介文件。

- 馮偉聰先生表示，佐敦道行人天橋一段樓梯現正進行拆卸，而佐敦道亦正進行水管及污水管改道工程。此外，連翔道西面的部分行人路將會改建為臨時行車路，以便將整條連翔道向西移，從而永久封閉南行一段行車路面及行人路。位於連翔道及匯翔道交界的兩組行人過路設施將分別於6月及7月臨時封閉14天，以便改建為臨時行車路，而位於深旺道/海輝道的行人天橋橋身大約會在9至10月於深夜時分拆卸。在天橋拆卸之後，行人可使用臨時及現有行人過路設施分別橫過海輝道及深旺道。

- 馮偉聰先生另表示，為配合高鐵工程，柯士甸道西一段路面將向南遷移。港鐵會建造一條臨時四線雙程行車路線及於兩邊附設行人路。此路面工程將會增加車輛流量和更方便行人使用。

(鍾港武議員於下午3時38分到席。)

- 孔昭華議員希望港鐵公司於佐敦道行人天橋適當位置安放盆栽和監察工程噪音及灰塵問題。他另查詢港鐵公司會否還原連翔道西面行人路寛度，並就躉船轉運站與環保署/海事處共同訂立監察點。

- 蔡少峰副主席詢問港鐵公司在拆卸天橋時會否有相關措施，以保障市民在晚上不會被噪音騷擾，以及如該天橋可被移除再重置，高鐵走線可否改用深旺道接奧海城方案。

- 崔健文先生向港鐵公司查詢拆卸天橋的時間。

- 梁平寛先生詢問可否在海輝道向南昌公園方向的空地加建臨時行人天橋。

- 馮偉聰先生回應如下：

| (i) | 港鐵會跟進於佐敦道行人天橋安放盆栽事宜； |
| --- | --- |
| (ii) | 當高鐵工程完成後，現時連翔道佔用行人道的臨時行車路面將會還原，屆時行人道路面會擴闊； |
| (iii) | 港鐵會加高地盤圍板和調動資源作環境監察，亦已設立環境監察點； |
| (iv) | 港鐵會於日間完成產生較大噪音的工序，並只在深夜進行將橋身吊離橋的工序，以減低對附近居民的影響； |
| (v) | 港鐵會於海輝道設置路面行人過路設施；以及 |
| (vi) | 高鐵走綫因技術問題未能採用深旺道接奧海城方案。 |

- 孔昭華議員希望可保留南邊的佐敦道行人天橋，方便居民，他並促請港鐵公司盡快拆卸匯翔道近高爾夫球會的交通燈。

- 林浩揚議員詢問港鐵公司會否增加路面行人過路設施的指示，以保障途人安全，以及該公司有否就此事徵詢附近屋苑的意見。他另要求港鐵公司交代拆卸和重置天橋的時間表。

- 馮偉聰先生表示港鐵公司會於海輝道/深旺道交界設置適當警告及指示牌，以告知道路使用者有關道路改道安排。此外，移除天橋樁柱的土木工程工序預計會於2013至2014年完成，而重置天橋的工序將會在隧道鑽挖機通過地底後盡快完成。

- 何名開先生表示連翔道的行人過路燈只會於港鐵工程進行時分階段臨時封閉14天，以進行臨時拆卸安全島的工作，在工程完結後，該行人過路燈便會重開。現時舊巴士站旁的交通燈則在有行人時才轉作紅燈，並會於工程完成後移除。另外，根據審計署在今年四月的審計報告書的建議，運輸署會就海輝道/深旺道的行人天橋重置，檢討行人設施的使用量，並會稍後向區議會匯報檢討結果。

- 崔健文先生要求港鐵公司知會附近居民臨時交通管理的安排及時間表。

- 胡定嘉女士表示，港鐵公司於籌劃工程時已與附近屋苑保持緊密溝通，而在拆卸工作開展前將會以通告形式通知他們。港鐵公司將與油尖旺民政事務處(“民政處”)商議有關佐敦道行人天橋的綠化工程。

- 委員沒有其他提問。侯永昌主席感謝與會者出席會議，並宣布結束討論此議項。

| 議程四： | 旺角道與洗衣街的行人天橋系統的伸延工程 (油尖旺交通運輸委員會第49/2010號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎運輸署旺角及油麻地工程師李祖賢先生及路政署署理區域工程師(旺角)盧文鍵先生。他表示路政署議程四提交的補充文件(附件五)已置於桌上，供議員參閱。

-----

- 盧文鍵先生簡介文件。

- 黃舒明議員查詢交通管理聯絡小組的成員組合，並要求運輸署和路政署盡量減低工程對市民的影響。

- 陳文佑議員要求政府在工程設計和施工方面，盡量減低對市民的影響。他另建議委員會成立工作小組，與運輸署合作跟進工程事項。

- 林浩揚議員擔心地下公用設施走線改動工程會引致旺角道與洗衣街交界交通擠塞。他要求政府向委員會匯報詳細的封路資料。

- 蔡少峰副主席向部門查詢疏導旺角道交通擠塞的措施或整體配套安排。

- 高寶齡議員詢問部門有否評估工程對周邊居民及商戶的影響，包括考慮縮短施工期或分階段封路的可行性。

(陳文佑議員於下午3時58分到席。)

(仇振輝議員於下午4時退席。)

- 盧文鍵先生回應說，預期成立的交通管理聯絡小組成員一般會包括工程單位、駐工地工程師、承建商，以及路政署、運輸署和警方的代表。小組會定期監察臨時交通安排，並會邀請民政處與地區人士聯絡，以蒐集意見。他續稱工程涉及永久封閉的路段包括橫過彌敦道的行人過路處以及行人天橋樓梯所佔用的旺角道南面和北面部分行車線，而臨時封閉的路段主要包括旺角道近彌敦道的街口。承建商會實施適當的環境管理措施，確保工序符合環保法例要求，並會在施工期間設立環境監測點和制定環境監控措施，以減少工程對附近環境的影響。

- 李祖賢先生回應有關工程對交通的影響。他表示承建商已評估施工期間對道路交通的影響，並制定合適的臨時交通措施及安排，以減少對道路交通的影響。有關部門會與負責工程的各單位成立交通管理聯絡小組，以監察施工期間旺角道的交通情況。如果交通情況轉壞，運輸署及警方會要求承建商調整有關的臨時交通措施及安排。

- 陳錫明先生詢問是否有必要取消旺角道橫過彌敦道的過路處。

- 李祖賢先生回應指運輸署備悉議員的意見。他表示，根據有關的刊憲批准方案，當此段伸延部分行人天橋的工程完成後，現有在旺角道路口兩端用以橫過彌敦道的地面行人過路處將予取消。

- 黃舒明議員查詢交通管理聯絡小組將於何時成立。她希望小組能夠定期到區議會匯報臨時交通安排。她另詢問部門會否在伸延工程完成後和取消橫過彌敦道的過路處前，設定一段適應期。

- 陳文佑議員建議委員會就是項工程成立聯絡組。

- 崔健文先生要求路政署採取適當措施，解決周末旺角道彌敦道交界的交通擠塞問題。

(陳少棠議員及文昌明先生於下午4時11分到席。)

- 盧文鍵先生回應說現時工程仍在籌備階段，交通管理聯絡小組將於稍後成立。至於工程對交通的影響，他指警方將要求承建商進行實地路面測試，以確定封路措施對交通的實質影響及作出檢討。

- 李祖賢先生表示，如有需要，可考慮要求施工單位定期就工程的進度及將實施的臨時交通安排，向委員會匯報。該署會向施工單位轉達議員的意見。

- 委員沒有其他提問，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

| 議程五： | 爭取亞皆老街水務署外用地改為過境巴士上落站 (油尖旺交通運輸委員會第34/2010號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎運輸署高級運輸主任/油尖旺何家輝先生及油尖旺民政事務助理專員趙文軒先生。他表示規劃署就議程五提交的書面回覆(附件六)已傳真給各委員備閱。

-----

- 陳曉玲女士補充提呈文件的內容。她詢問運輸署能否在亞皆老街/聯運街交界設過境巴士站，並把帝京酒店部分位置恢復作過境車站用途。

(羅少雄先生於下午4時20分到席。)

- 何家輝先生表示，過境巴士上落客站的選址是營辦商的商業考慮，運輸署在審批選址時，會就該地點對乘客的方便程度、道路安全和交通情況等因素作出考慮。現時每日有44條過境巴士路線以旺角為終點或中途站，上落客站主要設於運動場道、洗衣街、砵蘭街、鴉蘭街及基堤道。運輸署並要求過境巴士不可停候過久，並須停車熄匙。至於帝京酒店的規劃，現時該酒店與新世紀廣場的支路為私家路，如過境巴士在該處設上落客站或途經該處，營辦商需得到該段私家路的管理人同意，再向運輸署提交申請。此外，終止現時亞皆老街/聯運街交界的臨時停車場短期租約需提前三個月通知，運輸署會作出跟進。他續稱運輸署並無批准任何過境車輛在深宵3時至早上6時於運動場道附近上落客，署方的調查亦未發現過境車輛在晚上11時至早上6時於運動場道上落客。他另表示過境巴士如涉及違例行為或提供未經批准的服務，警方和運輸署會跟進處理。

- 崔健文先生支持文件的意見。他另建議政府重新發展現時水務局在亞皆老街的用地，把上蓋部分改建作商業用途，並在地下設過境車站。

- 黃舒明議員詢問政府對改變亞皆老街/聯運街空地用途的立場和計劃。她另要求相關部門進行諮詢，以決定是否計劃容許部分過境巴士於帝京酒店支路上落客。

- 陳曉玲女士促請運輸署調查過境巴士未經申請而在洗衣街上落客一事。她另查詢把亞皆老街/聯運街空地短期改作過境車站的可行性。

- 鍾港武議員希望運輸署在規劃交通樞紐計劃時，一併過境交通安排納入考慮範圍。

- 高寶齡議員建議把此議項列為續議事項，並要求運輸署於下次會議答覆會否把亞皆老街/聯運街空地改為過境車站，作為紓緩旺角繁重交通負荷的短期措施。

- 黃舒明議員要求續議此事項，並請運輸署和路政署於下次會議作匯報。

- 梁紹昌先生請當局諮詢過境巴士承辦商的意見。

- 李祖賢先生補充，運輸署於委員會第11次會議上關於「改善旺角行人通道研究」的討論中，提出擬建的亞皆老街行人天橋系統計劃，當中橫跨聯運街的行人天橋工程，不會影響亞皆老街/聯運街交界土地和附近土地的發展項目。

- 何家輝先生表示，現時亞皆老街的水務署用地在十年內不會發展為公共交通交匯處，運輸署現時對亞皆老街/聯運街空地是否適合作過境巴士總站或上落客站之用未有預定立場，但此舉牽涉搬遷現時過境巴士上落客點，並可能加劇區內交通負荷，因此，如改變土地用途，需有充分的理據，並在政策上作出配合。他另表示帝京酒店的私家路較為狹窄，不適合作過境車站用途，但他承諾會跟進此兩點事項。

- 崔健文先生重申水務署的亞皆老街用地應改作過境車站。

- 委員沒有其他提問，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

| 議程六： | 強烈要求改善尖沙咀漆咸道死亡交通黑點 (油尖旺交通運輸委員會第35/2010號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎運輸署油尖工程師戴尚勤先生及警務處油尖區交通隊主管謝以森先生。他表示警務處就議程六提交的書面回覆(附件七)已傳真給各委員參閱。

-----

- 戴尚勤先生關注該地點的道路安全。他表示運輸署認為交通意外地點主要為暢運道西行右轉至漆咸道南北行方向的轉彎處。運輸署期望透過大型的交通改善安排，包括取消該地點的「袋口」安排、加大交通燈尺寸和進行道路擴闊工程等，以提升道路安全。運輸署會於一至兩月內擬定方案交有關部門傳閱，以蒐集意見。

(羅少雄先生於下午4時46分退席。)

- 謝以森先生簡介書面回覆。他表示警方會繼續關注上址的交通事故，並增加該地點的巡邏次數。

(林浩揚議員於下午4時48分退席。)

- 關秀玲議員建議運輸署於該地點較高的位置設立更明顯和體積更大的指示牌，以提醒行人和車輛注意交通安全。

- 崔健文先生同意在暢運道右轉漆咸道轉角處設置交通燈。

(陳曉玲女士於下午4時49分退席。)

- 文昌明先生建議運輸署於柯士甸道往紅磡港鐵站路口的行人路上設置禁止過路指示牌。

- 崔健文先生要求擬設的交通燈有較長的綠色人像燈時間，方便行人橫過馬路。

- 梁平寛先生要求改善柯士甸道西往紅磡港鐵站方向的交通燈號設計。

- 孔昭華議員認為該地點的交通意外成因與路面設計、交通燈號和驚駛者態度有關，而與路面闊度並無關係。他擔心運輸署擴闊行車路面的工程反而會縮窄行人路。

- 戴尚勤先生同意議員的觀察，指該地點意外頻生，是暢運道右轉漆咸道南及柯士甸道西往紅磡港鐵站方向在行車路面設計上互相衝突所致。因此，運輸署大多會取消暢運道的「袋口」設計，並於柯士甸道及漆咸道路口加設路面行人過路設施，而進行道路擴闊工程，則為了疏導因取消暢運道「袋口」設計而增加的交通流量。他另表示會考慮議員的建議，再訂定最後方案。

- 關秀玲議員要求運輸署盡快擬定工程時間表。

- 委員沒有其他提問，侯永昌主席宣布結束此項議項。

| 議程七： | 要求彌敦道山東街交界增設行人過路設施 (油尖旺交通運輸委員會第36/2010號文件) |
| --- | --- |

- 侯永昌主席歡迎運輸署工程師/房屋及策劃3潘麗姍女士。

- 許德亮議員要求運輸署積極考慮於彌敦道/山東街交界增設行人過路設施，並擬定工程時間表。

- 高寶齡議員表示早於2008年，運輸署已在委員會會議上承諾進行上述試驗計劃。她詢問運輸署何時落實該計劃。

- 崔健文議員贊同於山東街增設行人過路處，並認為行人過路處宜設於山東街南的彌敦道上。

- 陳文佑議員促請運輸署盡快進行有關工程。

- 潘麗姍女士表示，運輸署不建議於上址增加行人過路設施。她認為彌敦道交通非常繁忙，現時奶路臣街和豉油街行人隧道的人車分隔過路設施安排能促進道路安全，加設路面行人設施，反會使人車爭路情況加劇。

- 高寶齡議員不同意運輸署的觀點。她認為現時亞皆老街及登打士行人過路處的負荷已相當重，加設路面行人過路設施能紓緩上址的交通負荷。她表示，雖然豉油街設有行人隧道，但由於沒有有升降機，長者及殘疾人士未能使用該隧道。

- 許德亮議員亦不同意運輸署的觀點。他希望委員會通過要求運輸署就增加路面過路設施進行臨時試驗措施。

- 高寶齡議員強烈要求運輸署執行委員會於2008年提出的試驗計劃。

- 崔健文先生贊同高寶齡議員的建議。

- 潘麗姍女士表示運輸署於2008年已擴闊亞皆老街，以疏導該處的交通，而議員要求增設的山東街地面過路設施，只會把現時使用奶路臣街和豉油街隧道的人流轉至該處。她重申現時人車分隔的安排較能有效保障行人安全，並且認為行人安全是首要考慮的因素，故運輸署不建議在山東街增設地面過路處。運輸署正研究興建由洗衣街沿亞皆老街至塘尾道的旺角行人通道，以改善因行人橫過彌敦道和亞皆老街而帶來的交通負荷。

- 陳偉強議員欲知上述旺角東至塘尾道行人通道的研究進度，並查詢何時落實計劃。

- 許德亮議員要求運輸署向委員會提交於2008年進行的道路美化工程研究報告。他另促請運輸署短期內於山東街增設路面行人過路設施，並於豉油街行人隧道興建升降機，以方便區內長者及殘疾人士。

- 侯永昌主席希望運輸署早日落實試驗計劃。

- 潘麗姍女士再次表明基於道路安全，運輸署不建議增設山東街路面行人過路設施。她承諾會跟進豉油街行人隧道興建升降機的建議，並構思可行方案。

- 高寶齡議員表示，由於委員會於2008年已通過試驗計劃，她再次要求運輸署提交試驗計劃的實行時間表。

- 鍾港武議員認為應由運輸署衡量方案的可行性。

- 許德亮議員要求委員就要求運輸署興增設山東街路面行人過路設施舉手記名表決。

- 崔健文先生贊成在場委員進行表決。

- 司徒牛先生表示道路安全為警方首要考慮因素，而設立路面行人過路設施可能使山東街成為交通意外黑點，故警方不贊同彌敦道/山東街設立路面行人過路設施。

- 由於沒有委員反對，侯永昌主席宣布在場委員一致強烈要求運輸署於山東街增設路面行人過路設施。

| 議程八： | 建議改善佐敦道「柯士甸站」路牌指示 (油尖旺交通運輸委員會第37/2010號文件) |
| --- | --- |

- 侯永昌主席歡迎運輸署工程師/優先鐵路發展2何名開先生。他表示港鐵公司就議程八提交的書面回覆(附件八)已傳真給各委員備閱。

-----

- 孔昭華議員補充文件內容。

- 何名開先生為路牌指示不清晰向議員致歉。他解釋為駕駛者及行人而設的路牌有所不同，現時佐敦道西行方向的行人隧道前已設置行人指示牌，向途人指示柯士甸站方向。此外，運輸署已移除甘肅街以北的臨時指示牌，而柯士甸站附近的臨時指示牌將會在高鐵工程進行時一併處理。

- 葉傲冬議員再次要求運輸署採取適當措施，使行人指示牌更清晰，以方便途人和遊客。

- 孔昭華議員建議運輸署改善柯士甸站路牌，清楚指示途人經行人隧道前往柯士甸站。

- 何名開先生表示會跟進議員的意見。

- 委員沒有其他提問，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

(許德亮議員及於下午5時20分退席。)

| 議程九： | 關注油麻地眾坊街對開的交通燈問題 (油尖旺交通運輸委員會第38/2010號文件) |
| --- | --- |

-----

- 侯永昌主席表示，運輸署就議程九提交的書面回覆(附件九)已傳真給各委員備閱。

- 楊子熙議員感謝運輸署延長行人過路綠燈和閃亮綠燈的時間。他指反映意見的長者協會會就新安排進行觀察，並與運輸署保持聯絡。

- 謝以森先生表示，如有需要，警方可加強有關道路規則的公眾教育。

- 與會者沒有其他回應，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

(陳偉強議員於下午5時30分退席。)

| 議程十： | 要求儘快封閉及活化窩打老道近染布房街行人天橋 (油尖旺交通運輸委員會第39/2010號文件) |
| --- | --- |

- 侯永昌主席歡迎運輸署旺角及油麻地工程師李祖賢先生、路政署區域工程師(油尖)潘嘉敏先生、食物環境衞生署(“食環署”) 署理總衞生督察1文詠藻先生和油尖區高級衞生督察(潔淨/防治蟲鼠)李一鳳女士，以及警務處旺角區交通隊主管司徒牛先生。他表示路政署、食環署及香港藝術發展局(附件十至十二)就議程十提交的書面回覆已傳真給各委員備閱。

-----

- 陳文佑議員補充文件內容。他認為現時定期清洗天橋的做法並不能解決露宿者和吸毒者聚集的問題，香港的聲譽因而繼續受損。

- 陳錫明先生引述梁偉權議員的意見，指梁議員對文件的建議持開放態度，但要求有關部門保證妥善處理露宿者問題，否則在該天橋聚集的露宿者只會移居其他地方，繼續造成滋擾。

- 侯永昌主席亦表示對文件的建議持開放態度，但他認為如關閉該天橋，會使露宿者移至其他地方，對鄰近地區造成滋擾。

- 李一鳳女士表示，食環署的工作是保持地方清潔和在跨部門清理行動中清洗地方。

- 李祖賢先生指雖然上述行人天橋的使用率偏低，但運輸署經檢討後認為應維持開放該行人天橋予公眾使用。該署對有關的活化建議持開放態度，但不支持關閉該行人天橋。

- 司徒牛先生會通知前線人員加強巡邏上址，防止毒品活動及留意環境清潔情況。對於活化該天橋的建議，他表示警方持開放態度。

- 陳錫明先生認為問題與天橋本身無關，主要是露宿者聚集所致。

- 陳文佑議員認為若不解決該天橋的環境問題，單單安置現時在該處聚集的露宿者，只會引來另一批露宿者聚居，使露宿者聚集的問題延續下去。

- 侯永昌主席表示露宿者問題與交通無關，希望把此議題交有關部門或相關會議討論。

(楊子熙議員於下午5時34分退席。)

- 陳文佑議員要求委員會原則上通過關閉上述天橋。

- 崔健文先生支持陳錫明先生的意見，贊同應先解決露宿者問題。

- 侯永昌主席明確表示，活化天橋不屬並非交通運輸委員會(“交運會”)的職權範圍，交運會只能夠決定是否關閉該天橋。

- 高寶齡議員認為應查詢地區管理委員會對此議題的態度，以決定是否關閉或繼續開放該天橋。

- 侯永昌主席回應指此議題已轉介社會福利署跟進，現正等候回覆。

- 孔昭華議員支持陳錫明先生的看法，並認為上述天橋經活化後使用量或會提高，故不贊成關閉該天橋。

- 與會者沒有其他意見，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

| 議程十一： | 建議擴闊由柯士甸道至佐敦道一段白加士街行人路路面 (油尖旺交通運輸委員會第40/2010號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎運輸署油尖工程師戴尚勤先生及警務處油尖區交通隊主管謝以森先生。他表示警務處就議程十一提交的書面回覆(附件十三)已置於席上，供各委員參閱。

-----

- 葉傲冬議員補充文件內容。他表示在有關地點，除駕駛者違例泊車和雙線泊車外，另一問題是白加士街的路面較窄，未能應付繁忙時段的人流，以致道路經常擠塞。

(黃舒明議員於下午5時47分退席。)

- 戴尚勤先生認為白加士街的行人路面寛度足夠使用，且較市區其他街道的情況理想，而附近食肆帶來的人流只造成短時間影響，不會引致道路長期擠塞。他續稱，現時附近商店對白加士街泊車位的需求相當大，擴闊行人路會對駕駛人士造成不便。由於白加士街道路擠塞主要是兩旁商鋪佔用行人路和違例泊車所致，他認為透過警方執法可解決問題，無須擴闊行人路。

- 葉傲冬議員澄清擴闊行人路不會導致泊車位減少。他另外指出食肆帶來的人流並非只造成短時間的影響。

- 戴尚勤先生回應時表示，如擴闊行人路而不減少泊車位，行車路面將會收窄。由於附近商鋪對泊車位需求甚殷，收窄行車路面將不能杜絕雙線泊車，只會使白加士街更加擠塞。

- 高寶齡議員認為運輸署不能以泊車位不足為由縱容違例泊車。她另詢問警方對上址違例泊車問題的處理方法。

- 葉傲冬議員重申，只要收窄行車路面，便能杜絕違例雙線泊車。

- 戴尚勤先生重申擴闊行人路需要收窄行車路。他認為警方可以執法，防止雙線泊車。

- 侯永昌主席指出有駕駛人士把車輛停靠行車路等候泊車，並非違例泊車。

- 陳錫明先生引述廣華街的經驗，支持提呈文件議員的意見。

- 侯永昌主席建議運輸署安排與提呈文件的議員進行實地觀察。

- 戴尚勤先生承諾在會後盡快安排實地觀察。

- 鍾港武議員認為廣華街的經驗具參考價值，並希望運輸署能派員作現場觀察。

- 侯永昌主席宣布結束討論此議項。他在總結時請運輸署盡快與提呈文件的葉傲冬議員協商，安排進行實地觀察。

| 議程十二： | 要求檢討廣東道(中港城段)的士落客區 (油尖旺交通運輸委員會第41/2010號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席介紹運輸署高級運輸主任/油尖旺何家輝先生及警務處油尖區交通隊主管謝以森先生。他表示警務處就議程十二提交的書面回覆(附件十四)已傳真給各委員，而中港城物業管理有限公司的書面回覆(附件十五)亦已於席上分發，供各委員參閱。

-----

-----

- 孔昭華議員補充文件內容。他感謝警方、運輸署、中港城物業管理有限公司和侯永昌主席早前作實地觀察，並希望瞭解運輸署的跟進情況。

- 侯永昌主席亦感謝何家輝先生帶領進行實地研究。

- 何家輝先生表示知悉警方在執法上的困難。針對的士司機在雙黃線路面上落客和在落客區上客，運輸署將於會後諮詢的士業界對取消上址落客區的意見。如的士業界不表反對，運輸署會於稍後試行取消該落客區。

- 陳少棠議員認為運輸署的方案可以杜絕不公平的情況。他希望運輸署盡快進行諮詢和推行有關的試驗計劃。

- 梁平寬先生闡述在中港城外設落客區的原因。他請運輸署去信的士商會和加設指示牌，要求的士司機在落客後離開落客區，並希望警方加強檢控。如違規情況持續，他支持運輸署作諮詢和取消上址的落客區。

- 鍾港武議員支持運輸署擬進行的試驗計劃。他表示上址的士違例停泊問題經跟進多年，但改善並不明顯。

- 孔昭華議員對要求的士業界自律的成效存疑，並認為把的士上落客站移到中港城地庫對乘客影響不大。他詢問運輸署中港城地庫交通交匯處是否私家路，以及可否在該處設置的士上落客專區。此外，他希望侯永昌主席以交運會名義要求運輸署在兩個月內提交改善建議。

- 何家輝先生回應指中港城地庫的交通交匯處屬私家路，由中港城物業管理有限公司管理，運輸署於該處作出的交通安排均需得到該管理公司同意。此外，他表示將於會後去信諮詢的士業界對試驗計劃的意見。

- 梁紹昌先生認為警方應加強執法，減少的士違規等客或上客的情況。他解釋如取消廣東道(中港城段)落客站，或會有乘客於麗澤中學附近下車，並橫過馬路往中港城，造成危險。

- 崔健文先生贊同梁紹昌先生的觀點，並認為取消廣東道(中港城段)落客站，會引致中港城地庫交通交匯處擠塞。

- 鍾港武議員重申的士在上址違規等客和上客的問題雖經多年跟進，但成效不彰，故表明支持運輸署進行試驗計劃。

- 侯永昌主席認為的士在上址違例等客和上客造成廣東道擠塞，故贊同運輸署推行試驗計劃。

- 孔昭華議員再次要求交運會去信要求運輸署於兩月內提交改善建議，並促請警方加強執法。

- 侯永昌主席宣布結束討論此議項。他在總結時請運輸署在兩個月內提交改善建議。

| 議程十三： | 九龍站機鐵站道路安全和違例泊車問題 (油尖旺交通運輸委員會第42/2010號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎運輸署工程師(策劃2)葉冠強先生及警務處油尖區交通隊主管謝以森先生。他表示警務就議程十三提交的書面回覆(附件十六)已傳真給各委員備閱。

-----

- 葉冠強先生以電腦簡報表作講解。為改善車輛從柯士甸道西右轉雅翔道急彎的問題，運輸署擬於該轉角處設迴旋處，以減低車輛轉彎時的車速。此外，運輸署將會在進行西隧入口處道路改善工程(包括於佐敦道加設天橋)期間，一併取消柯士甸道西和佐敦道的影線，以解決車輛在影線上違法停留的問題。

- 孔昭華議員向運輸署查詢上述工程的時間表，並要求警務處加強執法，杜絕違例泊車。

- 鍾港武議員同樣查詢工程的時間表，並希望工程盡快開展，以改善道路安全。

- 葉冠強先生回應說，運輸署正與港鐵公司磋商佐敦道天橋的工程。他承諾會在最短時間內完成取消影線的工程。至於在柯士甸道西/雅翔道交界加設迴旋處的工程，至少需要半年才能完成。

- 孔昭華議員希望運輸署在擬設的迴旋處前設置路牌。

- 委員沒有其他提問，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

| 議程十五： | 要求加快尖沙咀漆咸道南斜坡改善工程進度 (油尖旺交通運輸委員會第44/2010號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎路政署區域工程師(油尖)潘嘉敏先生和工程師/斜坡組一般職務2王綺蓮女士，以及合樂中國有限公司駐地盤工程師金燦宇先生。他表示路政署就議程十五提交的書面回覆(附件十七)已傳真給各委員備閱。

-----

- 王綺蓮女士簡介工程進度。她指工程已大致完成，但仍需要於一周後封路一天，以便運走工程用的機器。

- 關秀玲議員表示，如開展工程時需要封閉全條馬路，政府部門應監督承辦商施工，以顧及市民安全。

- 委員沒有其他提問，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

(高寶齡議員於下午6時38分退席。)

| 議程十六： | 要求儘快動工在中匯街尾興建新石梯連接深旺道 (油尖旺交通運輸委員會第45/2010號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎運輸署旺角及油麻地工程師李祖賢先生、路政署署理區域工程師(旺角)盧文鍵先生、食環署署理衞生總督察1文詠藻先生，以及警務處旺角區交通隊主管司徒牛先生。他表示運輸署及食環署就議程十六提交的書面回覆(附件十八至十九)已傳真給各委員，而陳文佑的議員的補充文件(附件二十)亦已於席上分發，供各委員參閱。他另表示相同的文件已在2010年4月29日第十五次地區設施管理委員會(“設管會”)會議上提出討論，設管會已通過委託工程管理公司作可行性研究。

-----

-----

- 陳文佑議員認為交運會的職能與設管會不同。他要求運輸署講解有關工程和盡快動工。

- 李祖賢先生匯報工程進度。他表示運輸署已收到油尖旺民政事務處就有關方案所進行的公眾諮詢結果，並得悉公眾對有關方案的支持，因此決定落實進行工程。路政署現正為該工程方案進行詳細設計工作，並預計工程將於明年第一季內完成。

- 蔡少峰副主席感謝運輸署積極回應。他指市民向他反映意見，希望盡快落實有關工程。

- 陳文佑議員促請警方和食環署一併處理工程選址的雜物堆積問題。他另要求運輸署不要封閉中匯街的行人道。

- 鍾港武議員表示中匯街問題涉及多種情況，包括通道狹窄和治安問題。他亦希望工程能盡快實行。

- 部門代表沒有其他回應，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

| 議程十七： | 建議於佐敦道與白加士街交界路面設置不准逗留黃格 (油尖旺交通運輸委員會第46/2010號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎運輸署旺角及油麻地工程師李祖賢先生和警務處油尖區交通隊主管謝以森先生。他表示警務處就議程十七提交的書面回覆(附件二十一)已於席上分發，供各委員參閱。

-----

- 葉傲冬議員補充文件內容。他希望瞭解在上址設置不准停留黃格工程的進度。

- 李祖賢先生回應時表示，因應有關意見，運輸署會建議於佐敦道東行近白加士街路口的路面鬆上黃色方格道路標記，以改善有關問題。

- 葉傲冬議員感謝運輸署積極回應，並希望工程能盡快展開。

- 委員沒有其他提問，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

| 議程十八： | 跟進西九龍走廊大角咀段天橋噪音問題 (油尖旺交通運輸委員會第47/2010號文件) |
| --- | --- |

侯永昌主席歡迎運輸署旺角及油麻地工程師李祖賢先生。他表示路政署就議程十八提交的書面回覆(附件二十二)已傳真給各委員備閱。

-----

- 蔡少峰副主席補充文件內容。他向路政署查詢香港城市大學有關天橋噪音研究的結果或進度。

- 盧文鍵先生補充書面回覆，並表示路政署橋樑及結構部的研究仍在進行中，現階段未能提供研究結果。

- 陳文佑議員表示，大角咀道及通州街一帶居民投訴噪音嚴重影響他們休息。他另要求路政署以防噪音物料全面重鋪西九龍走廊大角咀段。

- 盧文鍵先生回應說，路政署已以低噪音物料鋪設上址路面，並會作定期監察。如有需要，路政署會安排重鋪該段路面。

- 蔡少峰副主席要求路政署提供中期報告或數據。他另查詢安裝新連接縫工程的時間表。

- 盧文鍵先生表示會向路政署橋樑及結構部轉述議員的意見。

| (會後補註︰ | 在2008年12月中，新連接縫在西九龍走廊北行線近基全小學安裝完成，並進行測試。根據測試數據，該連接縫雖有某程度的噪音改善，但它的減噪功能未如預計般理想，測試結果會在研究報告中詳細列出。) |
| --- | --- |

- 委員沒有其他提問，侯永昌主席宣布結束討論此議項。

| 議程十九： | 其他事項 |
| --- | --- |

- 餘無別事，侯永昌主席宣布散會，會議於下午6時56分結束，下次會議訂於2010年9月9日下午2時30分舉行。

油尖旺區議會秘書處

2010年7月