油尖旺區議會第150/2004號文件

2004至2007年度油尖旺區議會

交通運輸委員會工作進度報告

(會議於2004年11月18日舉行)

| 編號 |  | 議題 |  | 採取行動、建議和要求 |  |  | 負責部門或機構 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC 1 |  | 介乎旺角道與亞皆老街一段通菜街及花園街的小巴站小巴停泊問題 |  | 委員建議運輸署在馬路劃線，只容許小巴分兩行停泊，避免小巴分三行停泊，阻塞交通。 |  |  | 運輸署 |
| TTC 2 |  | 有關215X巴士分段收費不公問題 |  | 有委員不滿九龍巴士(1933)有限公司（九巴）表示不會為215X號路線提供分段收費。油尖旺區議會秘書處將致函九巴，反映意見。 |  |  | 油尖旺區議會 秘書處 |
| TTC 3 |  | 市建局朗豪坊工程進度及美化舊區更新工程計劃 |  | 委員備悉文件內容，並建議在朗豪坊增設前往旺角社區會堂的指示牌。 |  |  |  |
| TTC 4 |  | 要求於碧街加設交通燈及12號巴士於九龍公園徑 |  | 九巴表示已於2004年11月在九龍公園徑近北京道交界加設12號路線分站。 |  |  |  |
|  |  | 加設分站 |  | 運輸署代表表示已收窄碧街的行車路，以縮短行人的過路時間，同時會增設指示牌，提醒駕駛人士留意行人橫過馬路的情況。 |  |  | 運輸署 |
| TTC 5 |  | 渡船角區內店舖門前斜道阻塞行人路 |  | 委員同意移除所有佔用路面的店舖門前斜道。只在不影響行人及車輛安全的情況下，才保留部分可移動的斜道，並建議在路邊加設斜台，以方便長者、殘疾人士及店舖上落貨。 |  |  | 油尖旺民政 事務處 運輸署 |
| TTC 6 |  | 跟進汝州街7-9號保護兒童會附近學校之道路標誌牌 |  | 汝州街正進行渠務工程，而渠務署的工程承辦商已被要求在該處加設指示牌。 |  |  |  |
| TTC 7 |  | 於柯士甸道一段行人路加設欄杆 |  | 運輸署將會在柯士甸道一段行人路加設欄杆，以保障行人安全。 |  |  | 運輸署 |
| TTC 8 |  | 要求從速改善大角咀中街／合群街／惠安街一 |  | 運輸署將會配合有關地點的道路工程，並在未來一至兩年實施以下交通改善措施︰ |  |  | 運輸署 |
|  |  | 帶的非法泊車問題 |  | (i) | 中匯街雙向行車改為單向行車，並在適當地點闢設禁區，以控制上落客貨的情況； |  |  |
|  |  |  |  | (ii) | 合群街雙向行車改為單向行車； |  |  |
|  |  |  |  | (iii) | 惠安街改為單向行車，並在適當地點闢設禁區。 |  |  |
| TTC 9 |  | 要求盡快在中街尾興建混凝土梯直接連接深旺道或樂群街公園 |  | 運輸署將會與康樂及文化事務署（康文署）及地政總署研究可否在深旺道對開樂群街公園斜坡築建混凝土梯，經由樂群街公園通往福利街、樂群街及惠安街。 |  |  | 運輸署、 康文署、 地政總署 |
| TTC 10 |  | 請求運輸署重新考慮核准港灣豪庭開辦屋小巴服務 |  | 因已有九巴的12號、18號及K16號路線行走港灣豪庭，運輸署將不會考慮批准開辦屋巴士服務。 |  |  |  |
| TTC 11 |  | 促請改善尖沙嘴港景峰一帶(童軍徑)交通 |  | 運輸署會將童軍徑的禁區時間由上午7時至下午7時延長至由上午7時至午夜12時，並會擴闊行人路。香港警務處（警務處）應該加強對違例泊車的執法行動。 |  |  | 運輸署 警務處 |
| TTC 12 |  | 要求在大角咀櫸樹街及晏架街交界增設交通燈號及行人過路設施 |  | 運輸署將會在下個財政年度擴闊櫸樹街／晏架街的行人路，並在路邊加設斜道，以方便長者及殘疾人士。 |  |  | 運輸署 |
| TTC 13 |  | 建議於匯翔道連翔道(高爾夫球場對出)加設過路設施 |  | 運輸署答應考慮建議。 |  |  | 運輸署 |

油尖旺區議會秘書處

2004年12月