油尖旺區議會第37/2005號文件

2004至2007年度油尖旺區議會

申請油尖旺區議會款項推行

2005至06年度環境改善工程

目的

本文件旨在邀請議員批准從油尖旺區議會(以下簡稱「區議會」)2005至06年度的款項中動用1,334,000元，實施下列各項環境改善工程：

| 計劃 | 撥款額(元) |
| --- | --- |
| - 油尖旺區綠化工程 | 410,000 |
| - 為推動本土經濟及旅遊業設置新康樂及休憩設施 | 300,000 |
| - 設置新康樂及休憩設施 | 173,000 |
| - 改善、維修及保養現有康樂及休憩設施 | 181,000 |
| - 環境改善及美化工程 | 190,000 |
| - 未可預見的工程開支預留款項(佔總撥款額的6%) | 80,000 |
| 總計 | 1,334,000 |

背景

2.		在2005年4月7日的內務會議上，區議會同意預留撥款，用於推行以下的計劃﹕

- 油尖旺區綠化工程。

- 為推動本土經濟及旅遊業設置新康樂及休憩設施。

- 設置新康樂及休憩設施。

- 改善、維修及保養現有康樂及休憩設施。

- 環境改善及美化工程。

- 未可預見的工程開支預留款項。

計劃詳情

油尖旺區綠化工程

3.		因應區議會及地區人士要求美化油尖旺區環境及改善本區的空氣質素，綠化工程將包括以下項目：

- 小型環境改善設施的園藝保養工作。250,000元將會委託康樂及文化事務署，為區內超過600個區議會花盆和花床種植新的花草、提供日常澆水以及加添土壤改良劑、肥料和殺蟲劑。

- 油尖旺區種植洋紫荊樹合作計劃。根據本計劃，油尖旺民政事務處(以下簡稱「民政處」)聘用樹木供應商在參與機構的土地上種植洋紫荊樹，好讓路過的市民可以欣賞洋紫荊花綻開的景色。直至2005年3月為止，總共種植了2,577棵洋紫荊樹。在2005/06年度為本計劃需預留50,000元。

- 道路及街道綠化工程。地點包括介乎碧街與染布房街一段窩打老道的道路中央分隔欄、介乎渡船街與新填地街一段窩打老道的道路中央分隔欄及介乎界限街與塘尾道一段荔枝角道的道路中央分隔欄。在2005/06年度為本工程需預留50,000元。

- 美化柯士甸道西政府空地的鐵絲網。在2005/06年度為本工程需預留50,000元。

- 美化尖沙咀童軍徑的政府空地。在2005/06年度為本工程需預留10,000元。

4.		總括而言，為本計劃需預留410,000元。

為推動本土經濟及旅遊業設置新康樂及休憩設施

5.		為推動油尖旺區本土經濟和旅遊業，工程將包括以下項目：

- 在商業及旅遊地點興建壁畫。例如在渡船街鄰近油麻地果欄的街道牆壁，壁畫將會成為景觀牆，以吸引遊客及區外訪客。在2005/06年度為本項目需預留250,000元。

- 在商業及旅遊地點設置彩旗/掛額柱、裝飾矮柱、裝飾圍欄等。例如在旺角女人街，這些設施將會吸引遊客及區外居民。在2005/06年度為本項目需預留50,000元。

6.		總括而言，為本計劃需預留300,000元。

設置新康樂及休憩設施

7.		為本區居民提供更多新康樂及休憩設施，工程將包括以下項目：

- 休憩處改善工程。為有需要的休憩處進行翻新工程，以改善這些休憩處的美觀。在2005/06年度為本工程需預留20,000元。

- 在油尖旺區合適地點設置單車停泊架，預算費用為50,000元。

- 美化油麻地舊地方法院對出的一段加士居道天橋底花槽表面，預算費用為103,000元。

8.		總括而言，為本計劃需預留173,000元。

改善、維修及保養現有康樂及休憩設施

9.		本區共有超過100個小型環境改善設施，這些設施包括花盆、告示牌、地圖牌、避雨亭、長、花床、地區標誌、地區歡迎牌、有蓋行人通道、晨運徑、單車停泊架及壁畫等。由於此等設施位於露天地方，容易受到自然損秏和惡意破壞，因此它們需要定期維修、保養及清潔。此外，為美化本區市容，油尖旺區大地下鐵閘髹漆工程將會繼續。因此，工程將包括以下項目：

- 維修及保養現有設施。包括翻新及搬遷花盆、清理休憩處和晨運徑溝渠裡的淤泥、維修及清潔小型環境改善設施，清拆結構不安全或破舊的小型環境改善設施及保養有蓋行人通道的照明設施。在2005/06年度為本項目需預留86,000元。

- 油尖旺區大地下鐵閘髹漆工程。第一至三期總共粉飾761道鐵閘。由於這工程受到區內居民歡迎，民政處於2004/05年度尾亦運用這工程的尚餘撥款為區內部份後巷地下鐵閘進行髹漆工作，此工作亦會在2005/06年度繼續，為區內約20處屬於生黑點的後巷鐵閘進行翻新工作，在2005/06年度預算費用為95,000元。

10.		總括而言，為本計劃需預留181,000元。

環境改善及美化工程

11.		因應區議會及地區人士要求美化及改善油尖旺區的居住及衛生環境，環境改善及美化工程將包括以下範圍：

- 區內後巷重鋪工程及其他生黑點改善工程。2005/06年度預算經費為70,000元。

- 為有需要的樓宇安裝入口門牌號數。在2004年11月區議員建議政府協助推行此計劃，以方便到訪的公眾、郵差、公共事業機構職員及緊急服務救援人員。此工程項目經費約為50,000元。

- 上海街445-447號及新填地街322-324號政府空地重舖工程。工程項目包括重舖該兩幅政府空地地面，更換現有鐵絲網圍欄及在圍欄安裝閘門。預算費用為70,000元。

12.		總括而言，為本計劃需預留190,000元。

未可預見的工程開支預留款項

13.		過往經驗顯示，區議員及地區人士間中會提出一些需即時處理的小型環境改善工程計劃，例如興建避雨亭或臨時水泥行人路，預留款項可以馬上進行有關工程﹔每項工程的費用預計不多於港幣50,000元。總括而言，為本計劃需預留80,000元，約佔總撥款額的6%。

實施詳情

14.		當民政處獲得有關撥款後，便會根據政府招標指引及工程批款權限展開有關計劃。

徵求意見

15.		由於超過70,000元的撥款必須經區議會通過，請議員討論是否通過從區議會款項中調撥1,334,000元，以便實施上述6項計劃。

文件提交

16.		本文件將會呈交予油尖旺區議會於2005年4月28日的會議上考慮。

油尖旺民政事務處								檔案編號：YTMDO 16/25/3

2005年4月