中西区区议会

二零一二至二零一三年度

食物环境卫生及工务委员会

第四次会议纪录

日　期：二零一二年五月二十四日

时　间：下午二时三十分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼

中西区区议会会议室

出席者：

主席

李志恒议员*

副主席

林怀荣议员*

委员

| 陈捷贵议员, JP* |  |
| --- | --- |
| 陈财喜议员* |  |
| 陈浩濂议员 | (下午2时30分至4时54分) |
| 陈学锋议员* |  |
| 郑丽琼议员 | (下午2时35分至会议结束) |
| 张国钧议员 | (下午2时39分至会议结束) |
| 张翼雄议员 | (下午2时34分至会议结束) |
| 许智峯议员 | (下午2时30分至4时25分) |
| 叶国谦议员, GBS, JP | (下午4时正至4时07分) |
| 卢懿杏议员 | (下午2时45分至会议结束) |
| 甘乃威议员, MH | (下午2时30分至5时07分) |
| 萧嘉怡议员* |  |
| 文志华议员, MH | (下午3时14分至会议结束) |
| 吴少强议员, MH | (下午2时45分至会议结束) |
| 黄坚成议员* |  |
| 叶永成议员, BBS, MH, JP* |  |

增选委员

| 卫佩璇女士 | (下午2时35分至会议结束) |
| --- | --- |
| 林振风先生* |  |
| 杨学明先生* | (下午2时35分至会议结束) |
| 伍凯欣女士 | (下午2时38分至会议结束) |
| 关玮莹女士* |  |

注： *	  出席整个会议的委员

(  )	 出席会议时间

嘉宾

第4(i)项

| 梁婉嫦女士 | 食物环境卫生署 | 中西区环境卫生总监 |
| --- | --- | --- |
| 黄耀华先生 | 路政署 | 总工程监督/西区 |
| 黄锦棠先生 | 渠务署 | 工程师/香港中西区1 |
| 张蔡淑玲女士 | 屋宇署 | 屋宇测量师/A3-SD |
| 罗思翰先生 | 环境保护署 | 高级环境保护主任(区域南)1 |

第4(ii)项

| 姚伟基先生 | 渠务署 | 工程管理部工程师 |
| --- | --- | --- |
| 朱桂清先生 | 艾奕康有限公司 | 驻地盘工程师 |

第5项

| 谭乐忻女士 | 运输署 | 运输主任/巴士及铁路科 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关洁莹女士 | 地政总署港岛西及南区地政处 |  | 项目测量师/特别职务(3) |
| 李广威先生 | 新世界第一巴士服务有限公司 |  | 工程总监 |
| 欧健良先生 | 新世界第一巴士服务有限公司 |  | 屋宇装备工程师 |
| 鲁文超博士 | 良图香港项目管理及设计顾问 |  | 董事长 |

第6项

| 梁婉嫦女士 | 食物环境卫生署 | 中西区环境卫生总监 |
| --- | --- | --- |

第7项

| 梁婉嫦女士 | 食物环境卫生署 | 中西区环境卫生总监 |
| --- | --- | --- |
| 罗思翰先生 | 环境保护署 | 高级环境保护主任(区域南)1 |
| 关东开先生 | 路政署 | 区域工程师/西区 |
| 赖孝光先生 | 警务处(中区) | 警民关系主任(中区) |
| 黄宏业先生 | 警务处(西区) | 警民关系主任(西区) |
| 罗树培先生 | 警务处(西区) | 警民关系主任(西区)(候任) |

第8项

| 廖志强先生 | 政府产业署 | 高级产业经理(土地应用)1 |
| --- | --- | --- |
| 丘国明先生 | 政府产业署 | 物业估价测量师(物业管理)5 |

第9项

| 周锦超先生 | 发展局 | 树木管理办事处总监 |
| --- | --- | --- |
| 吴琪瑛女士 | 发展局 | 助理秘书长(树木管理) |
| 高伟权先生 | 土木工程拓展署 | 高级工程师 7(港岛发展部1) |
| 关东开先生 | 路政署 | 区域工程师/西区 |
| 谭燕婷女士 | 康乐及文化事务署 | 中西区副康乐事务经理2 |
| 周玉娴女士 | 建筑署 | 高级园境师/1 |

第10项

| 梁婉嫦女士 | 食物环境卫生署 | 中西区环境卫生总监 |
| --- | --- | --- |
| 巫启康先生 | 渔农自然护理署 | 高级农林督察(禽流感) |

第11项

| 梁婉嫦女士 | 食物环境卫生署 | 中西区环境卫生总监 |
| --- | --- | --- |

第12项

| 曹志斌医生 | 卫生署 | 法医科港岛区主管 |
| --- | --- | --- |
| 单丹医生 | 卫生署 | 高级医生(小区联络) |

第13项

| 梁婉嫦女士 | 食物环境卫生署 | 中西区环境卫生总监 |
| --- | --- | --- |
| 黎玮筠女士 | 机电工程署 | 高级工程师/巿政工程/香港 |
| 陈业基先生 | 机电工程署 | 工程师/巿政工程/香港2 |

第14项

| 梁婉嫦女士 | 食物环境卫生署 | 中西区环境卫生总监 |
| --- | --- | --- |

列席者

| 周可乔女士, JP | 中西区民政事务处 民政事务专员 |
| --- | --- |
| 纪丽婷女士 | 中西区民政事务处 民政事务助理专员 |
| 黄明慧女士 | 中西区民政事务处 高级行政主任(区议会) |
| 杨丽贞女士 | 中西区民政事务处 高级行政主任(地区管理) |
| 张蔡淑玲女士 | 屋宇署 屋宇测量师/A3-SD |
| 潘燕仪女士 | 地政总署 高级产业测量师/西区(港岛西及南区地政处) |
| 罗思翰先生 | 环境保护署 高级环境保护主任(区域南)1 |
| 赖孝光先生 | 香港警务处 中区警民关系主任 |
| 麦世明先生 | 香港警务处 中区警民关系组小区联络主任 |
| 黄宏业先生 | 香港警务处 西区警民关系主任 |
| 罗树培先生 | 香港警务处 西区警民关系主任(候任) |
| 李礼杰先生 | 香港警务处 西区警民关系组小区联络主任 |
| 梁婉嫦女士 | 食物环境卫生署 中西区环境卫生总监 |
| 谭燕婷女士 | 康乐及文化事务署 中西区副康乐事务经理2 |
| 高伟权先生 | 土木工程拓展署 高级工程师7(港岛发展部1) |

秘书

林敏欣小姐	中西区民政事务处 行政主任(区议会)3

因事缺席者

梁英伟先生

欢迎 主席欢迎各委员及政府部门代表出席二零一二至一三年度食物环境卫生及工务委员会(环工会)第三次会议。主席欢迎民政事务专员周可乔女士首次出席环工会会议；及欢迎即将接替黄宏业总督察出任西区警民关系主任的罗树培总督察。

第1项：通过会议议程 (下午2时30分) - 委员对会议议程并无意见，会议议程获得通过。

第2项：通过二零一二年三月二十九日环工会第三次会议纪录 (下午2时31分至2时33分) - 主席表示陈浩濂议员会前向秘书处提出以下修订建议： 段落; 拟稿原文; 修订建议. 29.; 陈浩濂议员反映经常收到有市民提出的有关投诉，亦曾联同食环署人员到山顶区内的黑点进行视察，对部门其后的跟进工作表示欣赏。他要求食环署提供清洗街道的详细时间表，以便公众监察清洁承办商的工作。他指出署方的票控数字偏低，并建议署方人员以便衣巡逻执法。; 陈浩濂议员反映经常收到有市民提出的有关投诉，曾于1月27日向环工会提交第三次会议的书面文件反映有关问题，其后于2月17日联同食环署人员到山顶区内的黑点进行视察，对部门其后加强宣传及改进狗粪收集设施表示欢迎，但他仍有其它诉求等待食环署回复跟进：提供清洗街道的详细时间表，以便公众监察清洁承办商的工作；他指出署方的票控数字偏低，并建议署方人员以便衣巡逻执法。. 98.; 陈浩濂议员对于各部门过往在收到环保斗投诉时能够迅速响应及跟进表示欣赏，但希望政府当局能在政策上有改善，以提升前线人员的执法成效。; 陈浩濂议员对于各部门尤其是警方过往在收到环保斗投诉时能够迅速响应及跟进表示欣赏，但希望政府当局能在政策上有改善，以提升前线人员的执法成效。. - 委员对环工会第四次会议纪录并无其它意见，经修订的会议纪录获得通过。

第3项：主席报告及工作小组报告 (下午2时34至2时37分) - 主席表示秘书处早前已把下列数据文件透过传阅方式交给各委员细阅： 编号; 文件名称; 传阅日期. 37/2012; 食物环境卫生署二零一二年中西区灭蚊运动(第二期); 四月十六日. 38/2012; 食物环境卫生署中西区小型工程进度报告; 四月十六日. 40/2012; 中西区环境(保护及改善)工作小组区议会拨款申请; 四月二十五日. - 主席表示，工作小组的书面报告已于本年五月十六日转交各委员，请委员阅悉文件。另外，环工会的「防蚊工作齐心做2012」向居民派发防蚊用品的活动将于六月八日举行，主席邀请各委员踊跃出席。

第4项：(i)常设事项－卑路乍湾渠臭问题 (下午2时38至2时41分) - 中西区民政事务专员周可乔女士请委员会参阅已提交的文件，汇报各项改善措施的工程进度，改善措施包括清理、维修、保养雨水渠和集水沟及巡视私人楼宇渠道错驳的工作。各部门会继续进行上述的恒常工作，以控制渠臭的情况。另外，因应有委员关注巡查私人楼宇排水系统错驳的进度，各部门已提交报告供委员会参考。 - 主席询问环境保护署会否增加气味评估点。 - 环境保护署高级环境保护主任(区域南)1罗思翰先生响应表示，会按需要增加气味评估点，欢迎委员提出有气味问题的黑点，以供考虑是否需要增加监察点。

第4项：(ii)常设事项－渠务改善工程进展汇报 (下午2时41至46分) - 渠务署工程管理部工程师姚伟基先生向委员会报告自上次汇报后完成的工程有两项，现时有十六项工程正进行中，预期有十一项工程将会在未来六个月内动工。 - 陈捷贵议员询问罗便臣道、屋兰士街与旭龢道交界处进水口P5及薄扶林道游乐场内进水口PFLR1的工程，认为进水口P5的工程施工期太长而影响交通。陈捷贵议员询问上述两项进水口的工程能否依时完工，并反映居民对此工程的关注。 - 姚伟基先生响应表示，该两项工程由负责区内上游工程的组别负责，会后将书面回复有关的资料。 (会后备注：渠务署工程管理部工程师郑毓龙先生于会后致电及透过2012年6月19日的电邮向陈捷贵议员汇报进水口PFLR1及P5的工程进度，预计工程分别于2012年年中及年底完成。) - 主席询问皇后大道西工程项目AD-1的实际施工地点是否与早年的工程相同。 - 艾奕康有限公司驻地盘工程师朱桂清先生响应表示，项目AD-1工程范围原包括由东边街至正街的一段皇后大道西的雨水渠，工程大部份已完成， 剩下近正街十多米的路段，施工期需时三个月，将于未来六个月内动工。

第5项：新世界第一巴士服务有限公司于干诺道西天桥下的土地设临时巴士补给泊车场 (下午2时46分至3时14分) - 运输署运输主任/巴士及铁路科谭乐忻女士向委员会介绍文件内容，简述如下： - 运输署曾于去年六月就新世界第一巴士有限公司(新巴)申请使用干诺道西天桥底下的政府土地作临时巴士补给场咨询委员会的意见，现应委员会的要求再次提交文件及补充数据以供考虑。 - 新巴现时于域多利道设有占地约2,000平方呎的巴士厂，为巴士提供补充燃料及车身清洁的支持服务。由于土木工程拓展署在坚尼地城进行土地除污工程，以腾出该址稍后作其它发展用途，新巴须迁离坚尼地城巴士厂现址，并在2014年7月前完成清拆该巴士厂、腾空土地交予土木工程拓展署进行有关工程。有见及此，新巴有需要另觅地点重置巴士补给泊车场。 - 在考虑重置的地点时，会考虑以下的主要因素：(a)巴士补给泊车场须在平地上兴建，并须有合适的行车道连接道路系统；(b)巴士补给泊车场的所在地，与各巴士总站设施相隔的距离适中，以尽量减少空车行走的里数；及(c)巴士补给泊车场进行的后勤支持服务对附近居民可能带来的影响。 - 良图香港项目管理及设计顾问董事长鲁文超博士向委员会介绍建议的详情，简述如下： - 建议涉及的用地现时为渠务署工程用地。巴士补给泊车场主要用途为清洗巴士车身、加油及泊车，面积大约为2,000平方米，设有巴士燃油补给处、地面储油缸(柴油)、全自动巴士清洗机(连废水回收系统)各一个及三间单层小型控制室及储物室。场内不会进行任何建造、维修及保养车辆工作。巴士出入口设于西消防街，主要的入场及离场时间为晚上十一时至凌晨二时，每天使用补给场之巴士数量约为八十辆。 - 在消防设施方面，泊车场的地面油缸设有围墙包围，确保不会有柴油渗漏；所有建筑物设有独立消防喉辘、水缸及泵房，并设有独立紧急消防通道。泊车场内设置足够灭火设施，如灭火筒、沙桶等，在场内亦禁止任何明火活动。 - 主席请委员提出意见及提问，各委员的发言简述如下： - 陈学锋议员指出委员会在去年的讨论已表明对建议不支持，他反映运输署多次表示在东边街天桥底下增设泊车位不可行，因此不理解该址为何可停泊巴士。他认为该处邻近民居，巴士在晚上出入会对居民造成滋扰及在该处放置油缸会构成危险。他重申对此建议不支持。 - 甘乃威议员认为运输署是次提交的文件有欠详细，没有提供建议的具体位置图及场地设计图。他关注有关短期租约的期限，并询问该处的土地规划用途及是否需要向城市规划委员会作出批准。 - 郑丽琼议员关注巴士在晚上11时至凌晨2时出入所造成的噪音问题及询问在天桥下设置不是露天的巴士补给泊车场是否符合法例要求。 - 卢懿杏议员指出如批准此计划，有可能引发其它巴士公司提出要求在区内其它位置设补给泊车场，因此不支持此建议。 - 杨学明委员指出部门未有交代车辆及司机出入时的安排及如何确保司机的安全，对建议表示反对。 - 叶永成议员表示，港铁西港岛线动工后令区内泊车位大幅减少，区议会多次要求部门开放天桥下的空间作停车场，但至今仍未落实，因此对建议有保留。 - 谭乐忻女士对委员的意见及提问作出综合回复，简述如下： - 她响应委员会于上次讨论提出的两个建议。对于使用海傍分区警署旁巴士停车场作补给泊车场，该巴士停车场为新巴及城巴共享，每晚有约47辆巴士停泊，面积约为3,000平方米。如将补给泊车场迁往该处，现时晚间在该处停泊的巴士需要另觅地点停泊。另外，该处的规划用途为「政府、机构或小区」，如将补给泊车场增设于该址内，可能短期内亦须撤离及另觅其它合适地点。 - 对于使用海港政府大楼旁民吉街巴士总站的建议，该处的面积只有1,300平方米，没有足够的空间容纳补给泊车场的基本服务设备。 - 对于火警的风险，新巴已完成消防安全火警危险的评估，消防处及路政署已审阅有关报告，评估显示巴士补给泊车场的危机程度属低级别。 - 对于噪音的关注，巴士主要沿干诺道中进入补给泊车场，巴士公司会提醒车长注意驾驶车速，小心控制油门及剎车系统，以减低声浪。 - 由于新巴现时位于坚尼地城的巴士厂即将拆卸，有确实提供替代位置以维持有关服务的需要。为免巴士行走不必要的行车里数及影响区内的巴士服务，有需要在中西区内重置巴士补给泊车场。 - 新世界第一巴士服务有限公司工程总监李广威先生表示，如未能在区内重置补给泊车场，巴士便要由西区驶至柴湾的巴士厂加油及清洗，然后返回西区停泊，增加大量不必要的行车里数，对环境会造成影响。由于巴士主要沿干诺道西近消防局入口进出补给泊车场，故相信不会对主要干道及附近民居造成影响。对于火警的风险，他表示油缸有围墙包围及柴油不易燃烧，火警风险程度属低级别。他表示建议的补给泊车场规划已符合法例要求。 - 鲁文超博士指出现时建议的规划，包括出入口的设计及消防设施，已符合法例要求。 - 甘乃威议员希望政府再次考虑使用民吉街巴士总站的位置，并指出部门仍未有回应临时租约的期限。他表示运输署提交的文件太简短，要求去信运输署反映对文件的不满。 - 谭乐忻女士响应表示，可于会后提供详细的位置图。对于使用民吉街巴士总站位置的建议，她表示该处为城巴3B的总站，其它路线包括3A、4、43X、91及94号亦途经此站，如以补给泊车场取代巴士总站将会影响上述巴士路线的服务。另外，该处的面积亦不足以容纳补给泊车场的基本设施。对于将区内其它位置转为停车场的建议，或需要由署方其它相关组别响应。 - 主席总结委员会对是次建议未有表达同意，认为部门自上次讨论后未有将计划重新规划，委员会将去信运输署反映委员会的意见。 - 陈学锋议员认为署方不应要求觅得同样面积的空间作重置，面积不足够不是充分的理由，希望部门利用委员会上述提议的两个地点。

第6项：要求正视山顶区及半山区蚊患问题，增加诱蚊产卵器及加强监控 (下午3时15分至3时38分) - 陈浩濂议员对于食物环境卫生署(食环署)过往对蚊患问题迅速作出响应及跟进表示肯定。他认为山顶区有大量住宅及树木繁多，但缺乏诱蚊产卵器监控蚊患问题，希望部门加以改善区内诱蚊产卵指数的量度机制。 - 主席请委员提出意见及提问，各委员的发言简述如下： - 萧嘉怡议员引用由食环署量度的2012年4月份诱蚊产卵指数，中环、上环、西营盘及西环的指数分别为7.4及5.7，各占港岛区最高指数的第一和第三，询问署方中西区的指数较其它地区为高的原因。 - 卢懿杏议员询问食环署防治虫鼠组巡察的方式和内容、区内诱蚊产卵器的数量和位置及灭蚊工作中问题地点的定义和分布。 - 黄坚成议员表示经常收到投诉，反映石塘咀及西区一带的重建地盘及港铁地盘容易导致积水，引起蚊患问题。他询问食环署针对地盘的灭蚊工作的详情。 - 食环署中西区环境卫生总监梁婉嫦女士对委员的意见及提问作出综合回复，简述如下： - 食环署透过量度诱蚊产卵指数监察登革热，而摆放诱蚊产卵器地点的原则，是由署方的蚊类风险评估及咨询小组（咨询小组）经分析后拟订。该小组会于每年年底作出评估及检视各诱蚊产卵器的位置。现时中西区内有两个监察地域，分别为「中环、上环、西营盘」及「西环」，前者设有56个诱蚊产卵器，而后者有55个。署方会将详细的地点保密，以免产卵器受到干扰，但委员可查询个别街道有否设有产卵器。 - 对于山顶区未有诱蚊产卵器的原因，咨询小组会按世界卫生组织的指引检讨产卵器的地点，考虑因素包括过往登革热的个案数字。署方会将委员会的建议转达咨询小组，由咨询小组于年底作检讨时考虑是否有需要在山顶区设置产卵器。 - 对于中西区的诱蚊产卵指数，该指数反映区内的蚊患情况，署方会按指数检讨灭蚊的行动，而指数不超过20均属于安全的水平。 - 对于食环署的巡查工作，中西区共有18队防治虫鼠队，队员会分散到不同地点作巡查，于2011年共巡察35,431次有蚊患问题的地点。 - 对于针对地盘的灭蚊工作，署方人员会与空置大厦和地盘负责人联络，教育及提醒他们清除积水及保持环境卫生；署方每星期均会重点巡查区内的地盘，如有发现积水会要求负责人实时处理，而发现有蚊虫会实时作出检控，署方在过去一个月内共发出两张告票。 - 陈浩濂议员指出山顶区的蚊患问题严重，而山顶区的人口与其它地区相若，应该同样设有监控诱蚊产卵指数的机制，采取主动防范蚊患，如留待年底才检讨无助于本年夏季的控蚊工作。另外，他指出山顶区的居民有机会往私家医院求医，关注署方会否纪录私家医院的登革热个案。 - 梁婉嫦女士澄清署方在此方面对山顶范围的定义和山顶选区的划界或有不同，会反映委员会的意见予咨询小组考虑。 - 主席表示食环署按区域的人口密度考虑决定诱蚊产卵器的位置，山顶区或因人口密度较低所以未有设置产卵器，但要求署方考虑会否因为山顶区的蚊患情况调整有关政策。

第7项：关注环保回收商引起问题 (下午3时38分至3时57分) - 由副主席主持会议。 - 陈学锋议员指出环保回收商的问题严重滋扰公众，他会定期提交文件跟进有关情况。他引用科士街回收店的例子，指该店的货物如窗框占用行人路的情况愈趋严重，部门的巡查及执法工作过后商店故态复萌，该等经营手法是公众不能接受的，但书面回复反映部门未有采取积极行动。 - 主席请委员提出意见及提问，各委员的发言简述如下： - 黄坚成议员表示，环保回收店集中经营的街道如孖沙街、苏杭街的行人路环保砖，因回收店在路边作业或货车上落货而经常破损。他要求部门改善规管环保回收商在闹市经营的条例。 - 叶永成议员指出新街市街一带有回收商的货车长期停泊在行车路，对交通造成影响。 - 甘乃威议员指出检控回收商阻街的工作由多个部门根据不同的法例执法，建议各部门定期向区议会汇报对回收商的巡查及检控工作。他亦建议政府当局考虑规划特定地点如垃圾站让回收店集中经营。 - 郑丽琼议员建议委员会考虑将管理回收商的工作纳入委员会会议的常设事项。 - 卢懿杏议员表示，德辅道西近太平洋酒店有一间回收店经常在行人路边作业及上落货，导致栏杆被压毁，担心有毁坏公物的情况。 - 许智峯议员指出万宜里及鸭巴甸街亦是回收店阻街的黑点。他认为食环署对回收店的执法工作较小贩及食肆管理为宽松，与市民的期望有落差。 - 主席认为改善管理回收商需要从政策的层面作考虑。他建议各部门每季度提交有关的巡查及检控数字及委员会辖下的中西区环保(保护及改善)工作小组定期巡视回收店的经营情况。 - 陈学锋议员要求食环署积极清理回收商晚间放置于街道的物品及各部门在现行的法例下积极采取行动。 - 食环署中西区环境卫生总监梁婉嫦女士响应时表示，环保回收商影响公众的问题在全港其它地区亦非常普遍，所牵涉的街道管理工作涉及多个部门的范畴。食环署会根据权限执法及保持街道清洁卫生。署方清理回收店放置在街道的物品时，由于该等物品并非垃圾废物，署方必需安排向妨碍洁净工作的物品的物主送达通知，确保物主在规定的四小时内移走该些物品。如不遵从，署方可采取清理行动。有关的清理工作亦涉及大量的人力及资源，署方未必可以经常采取行动清理晚间放置于街道的物品，但署方会在有需要时加强力度。她强调长远而言，有需要改善回收商的自律及完善相关的政策和管理策略。 - 环境保护署高级环境保护主任(区域南)1罗思翰先生认同有关问题为街道卫生问题。署方会根据环保条例规管回收商，但在巡查期间，并未发现有抵触相关条例；而署方如发现有回收商的经营情况影响公众，亦会劝吁他们作出改善。 - 路政署区域工程师/西区关东开先生响应时表示，署方负责维修行车路及行人路，巡查行人路的次数由繁忙街道七天一次至非繁忙街道一个月一次不等。如在巡查中发现有地砖不平或损坏，会实时安排工程人员作维修。 - 警务处警民关系主任(中区)赖孝光先生代表警方综合响应时表示，警方不会针对个别行业特别作出检控工作，但会致力保持道路畅顺，在过往三个月共发出约28,000张违例停泊罚款通知书。他表示欢迎委员联络警方，向警方提供违例泊车的黑点。 - 主席建议将此议题提交中西区民政处负责的地区管理委员会跟进。 - 陈学锋议员建议将此议题纳入与立法会议员会面的会议议程。 - 张翼雄议员要求路政署提供向署方反映路面损毁情况的热线电话。关东开先生响应表示，委员可联络署方维修组的同事。主席亦建议委员可致电政府热线1823。 (会后补充：路政署区域工程师/西区关东开先生补充，如发现道路或行人路有损坏，除可联络署方各区维修人员，较方便的方法是致电1823，1823办事处人员会尽快联络署方当区负责人跟进，工程完成后署方人员会回复跟进情况。)

第8项：关注创业商场及一洲国际广场空置铺位问题 (下午3时58分至4时24分) - 由主席主持会议。 - 陈学锋议员要求政府产业署(产业署)解释，相对于北角七海商业中心(七海)的港铁预留范围成功转作其它用途的例子，西环创业商场(创业)及上环一洲国际商场(一洲)空置铺位(即预留范围)未能转作其它用途的原因。 - 产业署物业估价测量师(物业管理)5丘国明先生响应表示，七海的法律文件中并无列明港铁预留空间的用途限制。产业署高级产业经理(土地应用)1廖志强先生补充，个别大厦的发展受制于其大厦地契及相关法律文件，创业和一洲的预留范围因有法律文件的限制而未能转为其它用途。 - 主席请委员提出意见及提问，各委员的发言简述如下： - 杨学明委员认为地下水的源头来自政府土地，而创业的预留范围亦是政府管理的空间，如要求创业的法团负责处理积水对该法团造成不公平，应该由产业署负责处理水浸问题。 - 卢懿杏议员询问产业署二零零九年时咨询创业发展商的内容及发展商于二零一零年九月时拒绝了署方什么要求。 - 陈财喜议员指出创业的地库应没有设置防水层，渗入的水是由其它公共地方流入，产业署在雨季前需要防治水浸再次发生。他询问署方未来的具体计划及有否拟议的改变用途。 - 叶国谦议员认为丢空上述铺位是浪费公帑，产业署有需再研究改善用途的方法；同时，产业署有责任处理渗水问题。 - 陈学锋议员表示创业的预留范围本规划作港铁出入口，故在建筑时地库应没有加装防水层的需要，现时要求法团处理渗水是不合理的。他指出西港岛线的行走路线已于多年前确定，至今仍未解决改变用途的事宜；并认为因规划用途有所改变而空置土地资源是浪费公帑。 - 主席认为如因法律限制而无法改善用途，政府部门应循适当的法律途径申请改变用途。 - 丘国明先生对委员的意见及提问作出综合回复，简述如下： - 对于处理渗水的问题，产业署在征询有关政府部门的意见后，得出的结论是创业的公共部分的防水功能失效而导致地下水渗入。由于有关部分属大厦的公用部分，所以应由大厦业主立案法团负责维修。署方会不时派员巡视该预用范围，如有明显的积水会通知法团协助抽取积水。 - 对于改变预留范围的用途，由于有法律文件限制创业和一洲预留范围的用途，产业署需要因应个别情况咨询所有业主或发展商对于改变用途的意见。 - 因应创业的个案，产业署曾咨询该发展商是否同意不执行有关的用途限制，但该发展商对此表示不同意。 - 廖志强先生补充表示，如在未有取得发展商及所有业主的同意而更改有关预留范围的用途，法律意见认为有关人士可能就更改用途向政府提出法律质疑。 - 陈学锋议员认为产业署单以书信形式咨询发展商和业主是不足够的，署方应向他们解释更改用途的好处，以确保有足够沟通。他指出如预留范围可转为小区用途，对公众有很大益处。 - 杨学明委员指出，据了解创业的管理公司(即廖创兴物业管理有限公司)隶属该大厦的发展商，其高层人员愿意将创业的预留范围用作小区用途。他表示创业的法团愿意处理渗水问题以免负上法律责任，以往经验是由法团主动提出有抽取积水的需要。他要求产业署主动负责处理渗水。 - 丘国明先生响应表示，产业署有定期派员巡察创业的预留范围。廖志强先生表示会将与发展商及业主作进一步沟通的建议转达部门加以研究。 - 陈财喜议员建议去信产业署反映委员会的意见。他表示可协助联络创业的发展商，并建议产业署在巡视前先通知创业的管理处或区议员。 - 陈学锋议员建议去信财政司司长，要求政府当局及部门与有关的业主加强沟通，以确保政府的产业能有效运用。 - 主席指出预留范围本用作港铁出口，即是留作公众用途。他要求产业署研究循其它法律途径更改以上预留范围的用途，不应只考虑循从最简单的途径(取得所有业主同意的方式)处理更改用途。 - 廖志强先生响应表示，产业署会在可行的情况下，将创业及一洲的预留范围更改成其它用途，如七海的预留范围已更改成食物环境卫生署的办公室。 - 主席总结表示，委员会会去信财政司司长反映委员会的意见及要求，并查询政府当局的跟进工作计划，经表决后，委员会一致通过由卢懿杏议员、叶国谦议员、陈学锋议员、张国钧议员、萧嘉怡议员、杨学明委员及关玮莹委员提出以下动议： - 要求有关政府部门尽快重新规划该两个铺位的土地用途，并善用铺位 作小区设施，为区内居民提供更多公共服务，避免资源浪费。 (21票支持：李志恒议员、林怀荣议员(授权李志恒议员投票)、叶永成议员、陈学锋议员、叶国谦议员(授权陈学锋议员投票)、陈捷贵议员、陈财喜议员、郑丽琼议员、文志华议员、卢懿杏议员、许智峯议员、陈浩濂议员、萧嘉怡议员、吴少强议员、黄坚成议员、张国钧议员、张翼雄议员、卫佩璇委员、杨学明委员、伍凯欣委员及关玮莹委员) (0票反对) (0票弃权)

第9项：乱砍树木，破坏生态 (下午4时25分至4时53分) - 陈捷贵议员感谢发展局树木管理办事处(树木办)派员出席参与讨论。他表示屋兰士里曾有树木被评为危险树木，但经居民反对砍伐及独立树木专家评估后得以保留，反映政府部门评估危险树木的准则不清晰。另外，他指出曾有学校因修剪了圣士提反里的树木而被罚款，反映部门应教育市民护树的知识。 - 主席请委员提出意见及提问，各委员的发言简述如下： - 关玮莹委员指书面回复反映各部门对评估树木有不同的方法，询问部门会否有不同的砍树准则。 - 陈浩濂议员表示，市民希望有绿化环境，应该保护树木。他表示过往的砍树工作引起居民不少回响，建议部门设立砍树的通报机制，让居民、区议员及大厦的管理公司有机会在砍伐树木前向部门提供意见。 - 郑丽琼议员询问部门如何统筹榕树气根(如荷里活道一带的榕树)的修剪工作及如何处理私人地段内树木的护理工作。 - 陈财喜议员表示，中西区区议会一向要求部门如有树木直径超过0.5米的砍树申请，需要咨询区议会的意见。他指出树木管理办事处有负任统筹各部门的树木护理工作，要求处方提交过往三年区内砍树的纪录及未来的树木管理工作计划。另外，他询问部门如何监管私人土地内的树木。 - 陈捷贵议员认为树木管理符合「地区事，地区办」的原则，区议会及市民应该多参与树木保育。他认为居民和区议员较熟悉区内树木，砍树前咨询他们的意见可避免错误砍伐的情况。 - 发展局树木管理办事处总监周锦超先生对委员的意见及提问作出综合回复，简述如下： - 屋兰士里及圣士提反里的移除树木个案反映各部门在执行树木保护工作时有一定的困难。对于移除树木的通报机制，屋兰士里的个案反映部门在张贴移除树木的告示后，部门收到市民的意见及响应，使有关树木得以保留。在此个案后，各部门已不断改善及加强树木保育工作，以免同类个案再次发生。 - 对于各部门有不同的方法评估树木，现时政府采用综合管理的方式，由树木所在地的负责部门管理有关树木。树木办负责督导有关树木管理部门执行树木管理的政策、协调各部门的有关工作及提升部门人员的专业水平。如遇有较复杂的树木个案，树木管理部门亦会咨询树木办意见，然后作出跟进。 - 在二零一零年三月起，各树木管理部门每年在人流及车流高的地点进行树木风险评估及风险缓减的工作，包括加装支撑架、病虫害防治等工作。如发现有树木对公众构成危险，会评估紧急性及按既定程序申请移除有实时危险的树木。 - 对于荷里活道的榕树气根修剪工作，该处的树木由建筑署负责管理，部门会平衡树木的健康及气根对行人和行车安全的影向，考虑将气根引向墙壁生长及进行适度修剪。 - 对于位于私人土地的树木，树木办每年透过不同的渠道(如邮寄单张及短片)向业权人提供护养树木应有的责任和树木管理知识，市民亦可透过树木办的网页获得保育树木的信息。 - 树木办重视树木保育工作，欢迎市民及区议会一同参与及提供意见。发展局的绿化、园境及树木管理组正筹备到访十八区区议会，加强与区议会的沟通。 - 土木工程拓展署高级工程师7(港岛发展部1)高伟权先生响应表示，署方根据发展局指引聘用合资格人员评估树木状况，会确保他们有足够的训练和经验。 - 路政署区域工程师/西区关东开先生响应表示，署方有部门指引执行树木管理工作，同时有园境师参与及提供意见，如需要在工程范围内移除树木，署方会向有关部门作申请及咨询他们的意见。 - 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理2谭燕婷女士响应表示，署方会每两个月向地区设施管理委员会汇报区内绿化及树木移除等事项，署方会与区议会保持紧密连系，在有需要时就树木移除咨询区议会的意见。 - 建筑署高级园境师/1周玉娴女士响应表示，对于将树木直径超过0.5米的移除申请提交区议会咨询意见的要求，署方并无异议并会尽量配合，但在某些情况下，如紧急斜坡维修工程或清除构成危险树木工作等，署方会根据既定程序尽快处理，以确保公众安全，因此未必能够在砍伐树木前咨询区议会。 - 陈捷贵议员要求地政总署亦备悉区议会对移除直径0.5米以上树木前需咨询区议会的要求。 - 陈财喜议员要求树木办整合过往三年树木管理部门的移除树木纪录及未来一年的树木管理计划。 - 陈浩濂议员反映过往在移除树木时(例如梅道及雅宾利道的个案)，区议员和居民需要主动查询才获得信息，要求树木办统筹各树木管理部门执行区议会要求的通报机制。 - 周锦超先生响应表示，会鼓励各部门配合区议会的要求，稍后会统筹各部门的树木移除纪录及未来一年的工作计划。 - 主席请地政总署的列席代表备悉委员会的意见及树木办就会后就陈财喜议员的提问呈交简单书面回复。

第10项：强烈要求有关部门妥善处理在闹市中野鸽所衍生的环境卫生问题 (下午4时54分至5时05分) - 黄坚成议员表示，野鸽对公众造成滋扰的问题已多次在区议会进行讨论，但问题在第三街一带仍有发生。他指出该处没有人喂饲野鸽，要求部门以长远方法，例如利用声波，减少野鸽聚集。另外，他表示部分受影响的街道为私人土地，希望食环署可协助清洗这些街道。 - 主席表示食环署有响应区议会的要求，加强清洗野鸽聚集的黑点，但由于未有政策捕捉野鸽及难以阻止市民喂饲野鸽，野鸽对公众造成滋扰的问题仍然严重。他要求渔农自然护理署(渔护署)及食环署研究长远的方法根治野鸽聚集的问题。 - 叶永成议员指出白鸽会习惯性地聚集在有食物的地点，华商大厦的后巷亦是区内黑点之一，对市民造成滋扰。他建议部门对野鸽进行适度的绝育措施，以免野鸽大量繁殖。 - 食环署中西区环境卫生总监梁婉嫦女士响应表示，署方会密集地清洗因野鸽影响卫生的街道，亦会透过张贴海报及横额教育市民不要喂饲野鸽及商户不要在街道上摆放食物渣滓。署方会密切留野鸽聚集黑点的情况及采取适当行动以保持环境卫生。 - 渔护署高级农林督察(禽流感)巫启康先生响应表示，野鸽会重复聚集在有食物的地点，在杜绝食物源头后，或仍需要一段时间才可以改变野鸽的习性。署方会平衡野鸽生态及对公众造成的滋扰处理以上问题，例如曾在深水埗区的大型球场摆放捕鸽笼。署方正观察外国部分城市对雀鸟试用避孕药的成效。有关机构及部门亦可考虑改善大厦的设计，以免白鸽停留在大厦构筑物如冷气槽。对于试用声波的建议，他指出此方法较适用于驱赶乌鸦，针对白鸽的成效不大。

第11项：有关水街公厕扩建事宜 (下午4时54分至5时05分) - 杨学明委员指出食环署的书面回复未有交代翻新工程是否包括扩建。他表示现时水街公厕的伤残人士厕所不便于伤残人士使用，要求署方在翻新时改善有关的设计使伤残人士可安全地使用。他询问如翻新工程未有落实的时间表，可否先在水街公厕尽快进行垂直绿化。 - 主席询问翻新的工程是否已经落实会进行。 - 食环署中西区环境卫生总监梁婉嫦女士响应表示，计划在水街公厕进行翻新工程，因需要额外空间改善无障碍通道，故有扩建的需要。中西区环境卫生办事处已将此建议提交总部，由总部决定是否纳入2013-14年度的公厕翻新工程，同时会将委员会的意见向总部反映。对于垂直绿化的建议，她表示可向建筑署了解是否有较简单的绿化措施可在水街公厕进行。 - 黄坚成议员希望署方在翻新工程时留意男女厕的比例，尽可能达致男厕和女厕的比例是一比二。 - 杨学明委员询问翻新工程的具体时间表，梁婉嫦女士响应表示，建筑署已研究有关工程，如项目获纳入2013-14的公厕翻新工程，署方已进行开展工程的准备工作。

第12项：要求搬迁域多利亚公众殓房 (下午5时12分至5时27分) - 陈学锋议员表示域多利道的域多利亚公众殓房位置海滨地带，对于在区内建设连贯的海滨长廊有所影响，加上该公众殓房的使用率非常高，配套亦不足够，故有搬迁的需要。如搬迁该殓房至玛丽医院可方便行政及改善小区配套，希望医院管理局(医管局)及卫生署认真考虑小区在此方面的诉求。 - 陈捷贵议员建议在重建玛丽医院期间提升或扩建其现有的殓房，以取缔域多利亚公众殓房。他认为歌连臣角火葬场的空间充裕，不理解不能将公众殓房迁至该处的原因。 - 杨学明委员认为长远而言必须搬迁域多利亚公众殓房以建设连贯的海滨长廊。他认为合并玛丽医院及域多利亚公众殓房的服务可节约部门的资源，以及令海滨长廊的发展可尽快落实。 - 叶永成议员引用北角油街及红磡公众殓房改建的例子，说明有需要重置公众殓房配合小区发展。他建议将重建后的玛丽医院的殓房服务扩展。 - 张国钧议员表示，西环及坚尼地城一带的发展迅速，域多利亚公众殓房的用地可有更好的规划用途。他询问部门将公众殓房迁至歌连臣角火葬场有技术困难的详细资料。 - 卫生署高级医生(小区联络)单丹医生响应表示，建筑署负责就域多利亚公众殓房迁往歌连臣角火葬场附近的建议作初步技术评估，认为歌连臣角火葬场附近之用地并不适合作搬迁域多利亚公众殓房之用。对于迁往玛丽医院的建议，玛丽医院殓房服务的功能与公众殓房不尽相同，而医管局亦表示该医院未有足够的空间重置公众殓房。她表示长远而言，域多利亚公众殓房会搬迁，但署方正与建筑署研究适当的重置地点。法医科港岛区主管曹志斌医生补充，表示署方一直有搬迁的计划，如找到合适地点会落实搬迁。 - 陈学锋议员表示了解到域多利亚公众殓房有搬迁的需要，认为重建后的玛丽医院面积扩大，适合容纳该公众殓房及符合小区的规划。他建议将委员会去信食物及卫生局及发展局，反映委员会的诉求。 - 主席同意玛丽医院适合容纳公众殓房，部门应该在重建阶段积极考虑如何分配资源以扩充现有的殓房。 - 曹志斌医生表示为应付人口的增长，预计搬迁后的公众殓房会大幅扩建。 - 主席总结表示委员会将去信食物及卫生局及发展局，反映委员会要求局方考虑将域多利亚公众殓房搬迁至重建后的玛丽医院。

第13项：有关正街街市冷气温度过低及熟食中心油烟槽长期漏油事宜 (下午5时27分至5时33分) - 主席请委员提出意见及提问，各委员的发言简述如下： - 杨学明委员指出机电工程署(机电署)及食环署已采取措施调节空调及降低嘈音以合理水平，但希望部门留意冷气出风口及其它位置的温差。他指出街市的管理公司不能自行调节温度，对商户造成不便。另外，他希望部门日后在建造熟食中心油烟槽时，需要留意其设计以免出现漏油问题。 - 主席指出部分原因是有贩商用阻挡出风口，令冷气集中在其它出风口排出，导致温度不平均。他表示管理公司不能自行调节温度，联络机电署人员到场协助往往需时，长远而言希望署方考虑容许管理公司自行作适度调节。 - 机电工程署工程师/巿政工程/香港2陈业基先生响应表示，机电署乐意派员到场协助调节冷气的温度，但个别商户或对温度有不同的要求，故未必适合容许自行调节温度。对于油烟槽漏油问题，为减少对商户日常运作的影响，署方已立即在漏油位置加装油盘。另外，署方会联同食环署与港铁公司继续跟进熟食中心油烟槽的设计及改善措施。

第14项：半山中环行人电梯旁废纸箱或食物残渣废物黑点，导致路面湿滑或旅游污点 (下午5时34分至5时54分) - 郑丽琼议员表示半山行人扶手电梯一带(沿些利街近阁麟街、伊利近街、士丹顿街)有部分食肆员工在晚上将大型袋装弃置在行人路边，垃圾流出的污水严重影响卫生，署方更换了洁净服务承办商但情况仍未有改善。她亦反映些利街近伊利近街的环保回收筒的卫生情况恶劣。另外，她指出食环署的票控阻赫力不足，询问署方有否其它计划改善上述情况。 - 主席请委员提出意见及提问，各委员的发言简述如下： - 萧嘉怡议员认为食环署虽指更换了洁净服务承办商但情况仍未有明显改善。她留意到苏豪区及威灵顿街一带的食肆聘有清洁工人处理袋装垃圾，但运送垃圾途中经常有污水流出。她询问署方书面回复所提及的34张「定额罚款通知书」是针对个人还是商户。 - 张翼雄议员表示，苏豪及伊利近街一带的情况尤其严重，晚间有很多食肆非法弃置垃圾。他指出垃圾收集车在收集垃圾途中有污水流出，污水会沿斜路流至行人天桥，要求食环署监管承办商车辆的运作及询问署方加强清洗上述黑点、摩罗庙街及些利街。 - 黄坚成议员指出虽然署方去年曾发出34张「定额罚款通知书」，但情况反映罚款的阻吓性不高。 - 杨学明委员反映中西区单栋式大厦和唐楼林立，有居民会将袋装垃圾弃置在路边引起鼠患，希望食环署长远改善单栋式大厦弃置垃圾的方法。 - 郑丽琼议员认为路边袋装垃圾的体积反映弃置的应该是食肆的厨余及垃圾而不是家居垃圾。 - 陈学锋议员指出深夜有人士翻开垃圾袋，令垃圾污水流出。食环署的承办商在早上收集垃圾时但留下污水，产生臭味影响行人及令路面湿滑，要求食环署承办商收集垃圾时同时清理污水。长远以言他建议部门考虑改善垃圾筒的设计及容量。 - 食环署中西区环境卫生总监梁婉嫦女士对委员的意见及提问作出综合回复，简述如下： - 对于苏豪区一带的垃圾问题，她指出食肆有责任将垃圾妥善处理，但有食肆往往贪图方便将其垃圾放置于食环署设于街上的废纸箱/环保收集箱旁，该些行为实属违法，署方会检控上述非法弃置垃圾的人士。长远而言，署方会督促食肆自律及作出改善。她表示计划在该区进行调查，询问各食肆处理垃圾的方式，并进行教育工作，继而调整整体的巡查及检控工作。另外，署方计划将现时在卫生黑点张贴的警告告示改为竖立在地面的告示牌，以提高市民的警觉，切勿非法弃置垃圾。署方已加强清理上述黑点及会调整清洗街道的时间表，以免在早上繁忙时间有垃圾堆积影响环境卫生及对途人造成滋扰。她表示已训示承办商带备清水，在收集垃圾的同时实时初步清理地面的污水，并加强清洗该一带范围。 - 对于其它地区的垃圾问题，她表示有部分唐楼没有聘用承办商统一将垃圾运送至垃圾站，令住户将袋装垃圾弃置在路边。她表示署方会鼓励唐楼住户聘用垃圾收集承办商，亦会在黑点加强检控和清理。议员可向署方提供有关的黑点位置以便署方加强行动。 - 郑丽琼议员要求署方妥善清理半山行人扶手电梯两旁的街道，以免垃圾问题为旅客带来负面印象。她建议加强及改善垃圾的告示，教育市民分辨可弃置在垃圾筒的废物。 - 张翼雄议员询问处方可否将收集垃圾及清洗街道的次数增加至每天各两次。他认为署方可以试行摆放巨型的垃圾筒及考虑以巨型垃圾筒取代三色回收筒。 - 梁婉嫦女士澄清现时街道的垃圾筒正确名称为废纸箱，用途是让市民弃置小型的垃圾。如在街道上放置大型的垃圾收集筒，会有碍观瞻及有可能令黑点演变成垃圾站。对于加强清洗，她表示可按需要增加次数及与收集服务承办商进一步商讨。长远而言，彻底解决有关问题要改善市民的公德。

第15项：「环境保护署：小区参与环境保护活动」中西区环境(保护及改善)工作小组活动计划书 (下午5时55分至6时05分) - 主席表示，环境保护署推出「小区参与环境保护活动」，旨在透过与区议会合作，在地区推行环保教育、源头减废、回收再造等推广活动。中西区区议会2012年度获得的拨款额为$150,000，将由委员会辖下中西区环境(保护及改善)工作小组负责筹划及推行有关计划。小组建议以「绿色家居废物管理：中西区做得到！」为主题推出一系列活动，包括启动礼、参观港岛西废物转运站、中西区小区回收双周、节庆物资交换及回收计划。 - 委员会同意由小组举办上述活动，小组会将详细计划及财政预算将一步呈交委员会。

第16项：(书面问题) 关注厚和街辉豪酒店与满发大厦之间小巷进行之工程 (下午6时06分) - 委员阅悉有关文件。

第17项：第三次会议续议事项查察表 (下午6时07分) - 委员阅悉有关文件。

第18项：下次会议日期 (下午6时07分) - 下次会议日期为二零一二年七月十九日；政府部门提交文件的截止日期为二零一二年六月二十七日，委员提交文件的截止日期为二零一二年七月四日。议事完毕，会议于下午七时三十八分结束。

会议纪录于二零一二年七月十九日通过

主席﹕李志恒议员

秘书﹕林敏欣小姐

中西区区议会秘书处

二零一二年七月