中西区区议会

二零一二至二零一三年度

食物环境卫生及工务委员会

第六次会议纪录

日　期：二零一二年十月十八日

时　间：下午二时三十分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼

中西区区议会会议室

出席者：

主席

李志恒议员*

副主席

林怀荣议员*

委员

| 陈捷贵议员, BBS, JP* |  |
| --- | --- |
| 陈财喜议员* 陈浩濂议员 | (下午2时39分至6时55分) |
| 陈学锋议员* |  |
| 郑丽琼议员 | (下午2时42分至会议结束) |
| 张国钧议员 | (下午3时12分至会议结束) |
| 张翼雄议员 | (下午2时30分至2时42分) |
| 许智峯议员 | (下午2时33分至7时10分) |
| 叶国谦议员, GBS, JP | (下午2时34分至3时58分及6时23分至6时58分) |
| 卢懿杏议员 | (下午3时20分至6时57分) |
| 甘乃威议员, MH* |  |
| 萧嘉怡议员 | (下午2时30分至6时44分) |
| 文志华议员, MH* |  |
| 吴少强议员, MH | (下午2时30分至6时40分) |
| 黄坚成议员 | (下午2时30分至5时51分) |
| 叶永成议员, BBS, MH, JP* |  |

增选委员

| 卫佩璇女士 | (下午2时30分至6时21分) |
| --- | --- |
| 林振风先生 | (下午2时30分至6时20分) |
| 杨学明先生* |  |
| 伍凯欣女士 | (下午2时39分至6时00分) |
| 关玮莹女士* |  |
| 梁英伟先生 | (下午2时33分至2时40分) |

注： *	  出席整个会议的委员

(  )	 出席会议时间

嘉宾

第4(i)项

| 梁婉嫦女士 | 食物环境卫生署 | 中西区环境卫生总监 |
| --- | --- | --- |
| 黄耀华先生 | 路政署 | 总工程监督/西区 |
| 黄锦棠先生 | 渠务署 | 工程师/香港中西区1 |
| 张蔡淑玲女士 | 屋宇署 | 屋宇测量师/ A3-SD |
| 罗思翰先生 | 环境保护署 | 高级环境保护主任(区域南)1 |

第4(ii)项

| 张浩贤先生 | 渠务署 | 工程管理部工程师 |
| --- | --- | --- |
| 朱桂清先生 | 艾奕康有限公司 | 驻地盘工程师 |

第5项

| 靳嘉燕女士 | 规划署 | 高级城市规划师/港岛(4) |
| --- | --- | --- |
| 区俊豪先生 | 市区重建局 | 规划及设计助理总经理 |

第6项

| 江纯敏博士 | 土木工程拓展署 | 高级土力工程师 |
| --- | --- | --- |
| 沈子才先生 | 土木工程拓展署 | 土力工程师 |
| 王荣隆先生 | 艾奕康有限公司 | 项目经理 |
| 邓嘉纳先生 梁瑞宏先生 | 艾奕康有限公司 艾奕康有限公司 | 副项目经理 驻地盘高级工程师 |

第7项

| 周锦超博士 | 发展局 | 树木管理办事处总监 |
| --- | --- | --- |
| 周润堂先生 | 发展局 | 署理发展局助理秘书长(绿化及园境) |

第8项

| 周锦超博士 | 发展局 | 树木管理办事处总监 |
| --- | --- | --- |
| 周润堂先生 | 发展局 | 署理发展局助理秘书长(绿化及园境) |
| 谭燕婷女士 巴廷明先生 | 康乐及文化事务署 康乐及文化事务署 | 中西区副康乐事务经理2 康乐事务经理(树木)香港西 |
| 何伟明先生 | 水务署 | 工程师/香港及离岛区(供应及保养 4) |

第9项

| 吕维扬先生 | 屋宇署 | 联合办事处1/专业主任04 |
| --- | --- | --- |
| 李志灏先生 | 水务署 | 工程师/客户服务 (视察) 香港及离岛区 |
| 梁婉嫦女士 | 食物环境卫生署 | 中西区环境卫生总监 |

第10项

| 刘家铭先生 | 香港警务处 | 中区警民关系主任 |
| --- | --- | --- |
| 罗树培先生 | 香港警务处 | 西区警民关系主任 |
| 关东开先生 梁卓琳女士 梁婉嫦女士 | 路政署 运输署 食物环境卫生署 | 区域工程师/西区 工程师/中西区3 中西区环境卫生总监 |

第11项

| 关东开先生 | 路政署 | 区域工程师/西区 |
| --- | --- | --- |

第12项

| 刘志辉先生 | 环境保护署 | 高级环境保护主任(基建规划)3 |
| --- | --- | --- |
| 萧智慧先生 | 环境保护署 | 高级环境保护主任(废物管理政策)2 |

第13项

| 潘燕仪女士 | 港岛西及南区地政处 | 高级产业测量师/西区 |
| --- | --- | --- |
| 关东开先生 罗树培先生 张蔡淑玲女士 | 路政署 香港警务处 屋宇署 | 区域工程师/西区 西区警民关系主任 屋宇测量师 |

第14项

| 潘燕仪女士 | 港岛西及南区地政处 | 高级产业测量师/西区 |
| --- | --- | --- |

列席者

| 纪丽婷女士 | 中西区民政事务处 |
| --- | --- |
| 黄明慧女士 | 中西区民政事务处 |
| 杨丽贞女士 | 中西区民政事务处 |
| 张蔡淑玲女士 | 屋宇署 |
| 潘燕仪女士 | 港岛西及南区地政处 |
| 罗思翰先生 | 环境保护署 |
| 刘家铭先生 | 香港警务处 |
| 谢沛熊先生 | 香港警务处 |
| 罗树培先生 | 香港警务处 |
| 李礼杰先生 | 香港警务处 |
| 梁婉嫦女士 | 食物环境卫生署 |
| 谭燕婷女士 | 康乐及文化事务署 |
| 何志达先生 | 土木工程拓展署 |

秘书

胡皑心小姐	中西区民政事务处     行政主任(区议会)3

因病缺席者

| 周可乔女士, JP | 中西区民政事务处 民政事务专员 |
| --- | --- |

欢迎 主席欢迎各委员及政府部门代表出席二零一二至一三年度食物环境卫生及工务委员会(环工会)第六次会议，同时欢迎胡皑心小姐接替林敏欣小姐出任环工会秘书，以及欢迎刘家铭先生接替赖孝光先生出任中区警民关系主任。

第1项：通过会议议程 (下午2时30分) - 委员对会议议程(十月十五日修订)并无意见，会议议程获得通过。

第2项：通过二零一二年七月二十九日环工会第五次会议纪录 (下午2时31分至2时32分) - 委员对环工会第五次会议纪录并无意见，会议纪录获得通过。

第3项：主席报告及工作小组报告 (下午2时32至2时35分) - 主席表示秘书处早前已把下列资料文件传阅给各委员细阅： 编号; 文件名称; 传阅日期. 67/2012; 中西区环境保护及改善工作小组拨款申请; 七月二十六日. 74/2012; 二零一二年中西区灭蚊运动第三期; 八月十七日. - 主席表示，工作小组的书面报告已于本年十月十五日转交各委员，请委员阅悉文件。

第4项：(i)常设事项－卑路乍湾渠臭问题 (下午2时35至2时40分) - 中西区民政事务助理专员纪丽婷女士请委员会参阅文件，内容汇报各项改善渠臭措施的工程进度。各部门将继续进行维修、保养及清理渠道的工作，以妥善处理渠臭问题，以及巡视私人楼宇渠道错驳的恒常工作。 - 主席请委员发表意见及提问，委员的发言简述如下： - 陈学锋议员表示，早前曾与渠务署代表到坚尼地城住宅泓都附近视察，发现在加多近街、卑路乍街及域多利道一带，以及爹核士街一带的渠臭问题仍然持续。由于上述地区渠道仍有积水的情况，他建议有关部门加强渠道清理工作。 - 主席询问渠务署及环境保护署(环保署)的代表，渠臭问题的调查进展是否令人满意。 - 渠务署工程师/香港中西区1黄锦棠先生表示知悉上述问题，部门亦偶尔接获居民意见。经检查后，所有区内渠道并无损毁及误驳情况出现，马路旁的渠道则偶尔有积水及垃圾。部门代表曾于本年六月连续三晚到现场视察，发现爹核士街一带由于邻近开设酒吧的关系，渠道有时候会堆积垃圾，而渠臭问题并不严重。渠务署已联同食物环境卫生署(食环署)及路政署加强上述区域的清洁工作，如清理烟蒂及清洗街道等。此外，爹核士街95号的排水沟盖位置由于有电单车停泊而阻碍食环署及路政署的清理工作，渠务署已分别联络运输署及路政署探讨取消该电单车停泊位置，及商讨改变该排水沟盖位置的可能性。 - 环保署高级环境保护主任(区域南)1罗思翰先生表示，针对公共雨水渠的错误接驳情况，在署方联同其它部门的巡查中，并未发现任何错驳情况。 - 主席询问第102至105次气味评估的结果。 - 罗思翰先生表示，最近两次的气味评估大致上并无发现问题。而在九月份的气味评估中，署方在所有评估地点均无发现问题。在最近四次环保署及渠务署的联合行动中，署方未有发现任何公共雨水渠错驳情况。 - 主席请委员发表意见及提问。陈财喜议员建议，在部门日后的渠臭问题报告中加入前瞻性部分，例如未来两个月部门的工作安排等，使各位议员可以更了解部门工作的进度，并自行巡视相关地点。 - 主席总结讨论，邀请相关部门日后在报告加入未来的工作安排。

第4项：(ii)常设事项－渠务改善工程进展汇报 (下午2时40至45分) - 渠务署工程管理部工程师张浩贤先生报告，自上次汇报后完成的工程有三项，现时有八项工程正进行中，预期有十六项工程将会在未来六个月内动工。 - 陈浩濂议员询问马己仙峡道及梅道交界处MA17工程的进度，并提醒部门由于该地点为一突然的道路转折点，施工期间的设置，如大型建筑物及围板等，会阻碍驾车人士的视线，令交通意外发生的机会增加。他建议渠务署在完成平顶工程后尽快通知运输署，以便安排。 - 艾奕康有限公司驻地盘工程师朱桂清先生表示，会后将尽快与运输署联络，并跟进陈浩濂议员的提问。 - 主席询问渠务署代表能否承诺陈浩濂议员的建议。 - 张浩贤先生表示，部门会尽快完成工程，会后将与部门负责工程的同事商讨，并会尽快联络运输署商讨相关安排。 - 主席询问将在2012年11月开始的皇后大道西(正街至东边街)AD1工程将会全段或分段开坑挖掘、工程令行车线由三条减至两条会否对附近交通造成影响、以及渠务署有否协调此项问题。 - 朱桂清先生表示，皇后大道西(正街至东边街)AD1渠务工程大致上已经完成，现在只剩余皇后大道西连接正街约12米长的工程，以及皇后大道西近东边街3-4米长的工程准备动工。至于主席提及的近东边街行车线由三条减至两条的问题，工程将尽量以不再减少行车线的原则进行。他将尽快与运输署及警务处商讨工程的安排。 - 主席表示，由于该行车线现时已有挤塞的情况，担心工程令行车线减少会对道路交通造成不良影响。建议有关部门在进行工程前先与运输署商讨交通安排。

第5项：经修订的市区重建局士丹顿街／永利街发展计划的规划大纲拟稿 (下午2时45分至3时16分) - 规划署高级城市规划师/港岛(4) 靳嘉燕女士向委员会介绍文件内容，简述如下： - 士丹顿街／永利街发展计划原本包含A、B及C三个地盘。其后，市区重建局(市建局)在2010年3月向城市规划委员会(城规会)提出全面保育永利街的方案，最终城规会决定把上述的地盘A，即永利街一带，剔出计划范围。经修订的计划草图经刊宪及行政会议核准后，已经完成法定程序。 - 地盘B及C依旧维持为「综合发展区」。根据城市规划条例第16条，市建局在进行工程前，必先向城规会提出规划申请以及提交总纲发展蓝图，并获得通过。 - 规划大纲是为发展计划提供指引的文件。在地盘A未剔出计划范围前，规划署及市建局曾在2007年9月提交规划大纲予环工会进行咨询。因为发展计划范围的修改，规划大纲亦需作出相应的修订。 - 规划大纲的修订大致上可分为三方面。首先是因应地盘A的剔出所作的修订，包括更改发展计划的地盘面积，以及删除只与地盘A相关的条文。其次，是加入市建局就地盘B及C提交并获城规会认为可接受的方案而作的相关修订。市建局自向城规会提出规划申请以来，一直就最新的规划状况对设计作出调整，考虑到区内文物保育的项目，市建局建议调低计划的发展密度。经调整后，整合的地积比率由8降至4.76，而建筑物高度亦由150mPD降至120mPD (Meters above Principal Datum)。 - 是次的修订亦加强了保育及城市设计的考虑，前者主要针对地盘B，后者则主要针对地盘C。在保育方面，规划大纲明确指出会保存及活化士丹顿街88-90号两栋唐楼，以保存街道面貌及强化街景。规划大纲同时要求所有在城皇街新兴建的建筑物和现有建筑物平排，令视觉更加一致；并建议新兴建的建筑物采用梯级式设计，令视觉更具层次感，并维持城皇街的活力。在城市设计方面，规划大纲标示了最新有关可持续建筑设计指引的要求，例如整个设计需有最少20%的绿化覆盖率。同时，规划大纲列明某些地点的建筑物需向后移以改善通风系统或扩阔行人路，以及要求规划设计需配合附近史迹。 - 规划署希望就此规划大纲收集委员会的意见，向城规会作出汇报，市建局须根据规划大纲的指引拟定总纲发展蓝图，向城规会提出规划申请，到时将就申请细则再次咨询区议会。 - 主席请委员发表意见及提问，委员的发言简述如下： - 甘乃威议员表示欢迎计划的地积比率由8降至4.76以及建筑物高度方面的下降，但相信现时市民会期望更低的数目，故此希望市建局及规划署考虑把此两项目的数字进一步降低。此外，他希望部门解释为何当初表示保育城皇街，但文件中改为不保育的原因；文件中没有提及GIC(政府、机构或小区)用地将会在何处补偿；以及为何规划大纲内的休憩用地由24小时开放改为在合理时间开放。另一方面，他认为发展范围内小巷的处理弹性全落在市建局而非市民手中，是不能接受的。 - 郑丽琼议员关注计划H19，并询问士丹顿街及鸭巴甸街交界的地盘C的收地情况。她指出经常接获市民表示，希望保留该地一列唐楼，由大厦业主自行处理保育事宜。她表示该地一列唐楼有业权转让的情况，不少业主把单位重新装潢或拆除僭建物。另外，她询问计划的建筑物高度，并表示担心日后兴建的建筑物会有成为「牙签楼」的情况。同时，她询问部门业主在此计划中需要承担的责任，例如公共空间及街道等；以及「综合发展区」对小区的贡献。 - 靳嘉燕女士指出，现时规划大纲的地积比率及建筑物高度是参考市建局最后提交并获城规会认为可接受的方案而拟定，而该方案亦曾提交区议会进行咨询。她指出4.76的地积比率及120mPD的建筑物高度是计划的上限，是给予市建局进行设计的基准。至于甘乃威议员提及的城皇街保育问题，她澄清删除保育城皇街的字眼是因为城皇街已被剔出发展范围，剔出的原因正是要保育城皇街。此外，她指出规划大纲所指的GIC设施包括街市均在地盘A的范围内，随着地盘A被剔除，有关条文不再适用。必列啫士街街市是文物保育专员办事处统筹的第三期活化计划下的历史建筑项目，当项目完成审议时，相信当局会向区议会就项目作介绍。有关休憩用地，市建局已承诺负责管理，至于由24小时改为在合理时间开放，是希望保留弹性，因为有可能部份优化设施不适合24小时开放。 - 市建局规划及设计助理总经理区俊豪先生表示，为了响应区议会及市民对保育的关注，在2008至2009年间，计划的总GFA减少了44%；在2009至2010及2010-2012年间则分别再每次减少了14%和40%。另一方面，如讨论文件附图展示，委员关注因规划署订立120mPD建筑物高度能配合周边建筑物呈现梯级式的城市设计，市建局会依据城规会所订立的大纲在未来进行设计，而地盘B内新建的建筑物亦考虑外围的建筑物及城市设计后，高度更是低于上限的120mPD 至约90mPD。他强调，市建局十分注重发展计划图内的街道巷里，因此，在2009年提出保育巷里及台阶氛围主导的重建规划，所以是次计划亦不会在范围内的重要城市肌里上盖建建筑物。此外，是次设计亦会透过现有肌里，连接分散而范围较少的公共空间。至于郑丽琼议员关注的小业主责任问题，规划署及康乐文化事务署(康文署)已一致同意由市建局管理上述的公共空间。故此，小业主只需要为私人空间负责。至于有关休憩用地由24小时改为在合理时间开放，他解释是因为在有设施需要进行定时维修，休憩用地便不可24小时开放。他指出，在决定休憩用地的开放时间前，亦会先得到区议会的同意，市建局亦希望市民喜爱使用该公共空间。在收地情况方面，市建局一直联络地盘B及C的业主，而地盘B的收地状况比过往虽有改善。然而至今市建局只成功收购约半数地盘C的业权，并会继续与业主商讨。至于整体设计方面，他承诺在规划大纲通过后，会将规划申请咨询区议会，届时，将会以图示方式表达，给予各议员更清晰的信息。 - 主席再次请委员发表意见及提问，委员的发言简述如下： - 甘乃威议员认为区俊豪先生并没有响应有关在地盘C重建120mPD建筑物高度所衍生的问题。他质疑声称希望保育氛围的市建局，为何在只有半数地盘C的业权已被收购，以及重建后的建筑物售价将为一般市民不能负担的$30,000/呎的情况下，仍然拆卸该地的楼宇。他认为，政府在此事上欺骗市民，并清楚表明反对计划内120mPD建筑物高度的基准。他建议市建局应和相关业主合作，共同保育该地，并质疑市建局在市区规划上的角色是否拆卸旧楼宇，然后兴建昂贵的大厦出售给内地人。另一方面，他对计划内休憩用地的开放时间及形容的字眼表达不满，并认为区俊豪先生以上对休憩用地开放时间的响应不能接受及不能令人安心。由于市建局将会和不同的地产商发展地盘，在楼盘呎价高昂的情况下，他担心到时公共休憩用地的处理方法。另一方面，就靳嘉燕女士的响应，他询问为何修订的文件中在保育一栏上删除了「城皇街必须予以保留，不可有任何构筑跨建于城皇街上」，并猜想这是否暗示将会有建筑建于该街道上。他认为若部门不打算在城皇街上兴建建筑物，可以在规划大纲内清晰写出。 - 陈捷贵议员询问靳嘉燕女士就坚道和士丹顿街之间南北向的行人路的设计，规划大纲内提及「如切实可行的话，须在行人网络内采用畅通无阻的通道设计」中「切实可行」的准则；第5a项提及「在设计沿士丹顿街的临街面时，应考虑配合中山史迹径」的实际配合方案及审批过程；第5d项所指的外墙垂直绿化的定义和有否一套既定的垂直绿化方法；以及如何量度及监管20%的绿化比率。 - 郑丽琼议员询问在地盘C范围内的唐楼可用面积比较多，或是以120mPD主水平基准兴建的新建筑物可用面积比较多，并表示有很多市民向她表达不希望拆卸该地区。同时，她关注种有许多粗壮的树木的中和里休憩处会否在计划内拆卸，或是交由康文署处理。 - 靳嘉燕女士重申，删除有关保育城皇街的字眼是由于城皇街已被剔出发展范围。但她同意甘乃威议员的意见，可以在规划大纲内仍然写出保育城皇街的意向，作为注释。就陈捷贵议员询问有关如何监管绿化比率及设计准则等问题，她指出市建局在进行工程前，必先向城规会提出规划申请以及提交总纲发展蓝图，并获得通过，而审议过程可以确保规划大纲上的指引可以实践。 - 区俊豪先生响应，有关休憩用地的开放时间问题将交予地政总署跟进，并指出地盘C的规划用途是根据城规会在本年一月听取正反双方意见后所作出的决定而拟定的。现时地盘C范围内大多是约5-7层的唐楼，虽然重建后的地积比率最高可达至9，但现时地盘C的建议地积比率约为6.5。另一方面，他指出地盘C内将来的公共空间面积将与现时的休憩空间大致相若，并重申计划将把现时及将来的公共空间和城市肌里连接起来。他补充靳嘉燕女士的响应，指出除了城规会的审议外，屋宇署亦会审议建筑图则，当中亦包括计算绿化比率的既定指标，方可实行。 - 陈财喜议员表示中上环一带的绿化地带不足，认为是次计划的绿化比率至少须为30%，并表明不能接受部门提出的20%绿化比率。 - 主席提醒相关部门在再修订规划大纲的时候，应该留意各委员所表达的意见。 第6项：长远防治山泥倾泻计划 2008年I组－中西区防治山泥倾泻工程 (下午3时16分至4时06分) - 土木工程拓展署高级土力工程师江纯敏博士表示，自2011年12月起，土木工程拓展署在干德道对上的天然山坡进行防治山泥倾泻工程，为期约30个月。 - 艾奕康有限公司项目经理王荣隆先生向委员会介绍文件内容，简述如下： - 是项工程预计在2014年6月完成。工程合约由土木工程拓展署拟定；顾问公司为艾奕康有限公司；注册承建商为创业工程有限公司。 - 中西区一直以来也出现山泥倾泻的情况，例如干德道和旭龢道一带等，很多建筑物因此受到严重的影响。研究显示，干德道、宝珊道、香雪道及旧山顶道对上的天然山坡合共有81次有记录的山泥倾泻或怀疑山泥倾泻事故。故此，土木工程拓展署把上述山坡列为有潜在危险的山泥倾泻斜坡，并根据风险评估排序，把上述山坡纳入长远防治山泥倾泻计划。 - 项目研究范围由宝珊道开始，直至卢吉道17号一带。在工程开始前，艾奕康有限公司已向项目范围内的居民进行咨询及宣传，及在2011年9至12月期间，向住宅、学校、业主立案法团及当区区议员（下称持分者）派发介绍工程的小册子，并和部分当区区议员会面。在2011年12至2012年3月期间，艾奕康有限公司进行了第二轮咨询，由其驻地盘工程师以书面形式递交工程的数据予持分者，并曾到不同屋苑的业主立案法团简介工程的安排。第三轮咨询自2012年5月开始，艾奕康有限公司提供工程进度简报予持分者，并对部分屋苑的居民及部分当区区议员简介工程进度。 - 有见于研究报告指出范围内的天然山坡有表土滑坡及孤石掉落的风险，工程将会在有关范围建造九幅泥石防御网，完成后将会被树木遮蔽。工程亦会对天然山坡上的孤石进行勘察，并按需要进行加固工程，以及在人造斜坡和有山泥倾泻风险的地区进行泥钉工程。同时，工程亦会改善雨水排放系统，和在有泥石流下滑风险的地方建造五个混凝土泥石坝。在完成工程后，艾奕康有限公司将推行绿化和美化措施，栽种300棵本土树木或树苗、140,000棵灌木、52,000棵攀藤植物、以及30,000棵地被植物。同时，新建造的混凝土泥石坝会涂上柔和的颜色或铺上仿天然石块，和于泥石坝前设立花槽，让工程后的范围与周边的景象融合。总括而言，防治山泥倾泻工程包括设立泥石防御网、兴建混凝土泥石坝、勘察天然山坡上的孤石、以及进行泥钉工程。 - 工地范围已设置临时围网、街板及楼梯等，这些临时设施将在工程完结后移走。为了减少工程带来的影响，有噪音产生的地方已经设置了隔音屏及定期监控噪音，工程监督亦会巡视工地。同时，承建商亦会清理临时围网周边的地方、采取灭蚊措施、并包裹不受工程影响的树木树干、在街板上提供工程的数据、邀请持份者实地视察工程进度、以及派发宣传单张。 - 现时，艾奕康有限公司正在宝珊道附近的联邦花园上方设置泥石防御网、在百事楼旁的人造斜坡进行巩固工程、在适雅大厦旁的斜坡进行孤石勘察，并按需要进行加固工程、以及在明珠台附近建造泥石防御网。 - 稍后，工程将于适雅大厦上方和卢吉道下方范围，即薄扶林郊野公园内展开。将来的工程亦包括在宝珊道上方设立混凝土泥石坝、于适雅大厦旁的天然山坡建造泥石防御网、在旧山顶道晓峰阁附近进行泥钉工程及设立泥石防御网、以及在卢吉道的上、下山坡位置建造泥石防御网、进行孤石勘察、和在有需要时进行加固工程。同时，他指出现时在干德道天汇后方天然山坡的泥石防御网是约2-4年前由其它工程建造的，根据其被植物攀附的程度，预期是次工程设置的泥石防御网同样会被植物遮蔽。 - 在施工期间的交通安排方面，艾奕康有限公司已向运输署及警务处申请，在宝珊道尽头位置设立一上落货点运送工程所需物资。考虑到工程对环境的影响，承建商只会在地盘工程监督同意的情况下划分范围进行工程，建造泥石防御网的过程亦不需要砍伐树木，而只会在有需要的情况下移除斜坡上的地被植物和小型灌木。另一方面，在设立5个混凝土泥石坝时，预计有90棵在山坡上树干直径100-200mm的树木不可避免地需要移除。 - 部分薄扶林郊野公园范围内的工程已获环境保护署确认为非指定工程项目，及获得渔农自然护理署发出的施工许可证，其余的工程范围则正在审核当中。 - 主席询问土木工程拓展署为何现时提交讨论文件，以及是项工程所花费的公帑。他指出，既然工程在2011年展开并曾咨询当区区议员，纵使区议会在2011年底停止运作，署方也可以提交文件予委员会以作备悉。然而，署方直至2012年初区议会恢复会议后，亦未有向委员会递交文件。主席询问署方现时的咨询是为了告知区议会是项工程的进行，希望获得区议会通过，或是在文件通过后有进一步的计划。 - 王荣隆先生响应，在2011年底时已曾拜访当区区议员，包括陈捷贵议员、郑丽琼议员和上届区议会的陈淑庄议员等，及对文件是否提交区议会一事作出讨论。他解释，因为当时区议会停止运作，故建议在新一届区议会及分区委员会成立后，才提交讨论文件。 - 主席表示，由于是次会议已为本年度第六次会议，故不能接受王荣隆先生的解释。 - 江纯敏博士补充，署方曾书面通知及和当区区议员会面。然而，当时正值区议会及立法会的选举时期，因此未能安排时间到区议会进行咨询。 - 主席响应指，如署方认为过往的咨询已经足够，便不用在是次会议提交文件。 - 主席请委员发表意见及提问，委员的发言简述如下： - 黄坚成议员询问工程范围有没有涉及私人或半私人的斜坡，如有，勘探工作的费用由谁负责。 - 陈浩濂议员询问如未来两年有紧急情况出现，承建商或署方会否重新排列危险山坡在巩固工程的优先次序，以及署方有没有对上述的优先次序作出检讨。有鉴于部分工程将在区内的绿化地带进行，以及接获当区居民的意见，他提醒署方和承建商在进行工程时必须兼顾工程对环境的影响，并尽量保留甚至加强工程范围的绿化元素。他表示，进行工程后的绿化工作时，应优先考虑种植大型树木，其次为小型树木，然后为灌木，植草应为最后的选择。另一方面，他认为署方在计算将会种植的植物数目时，应以个别地区计算。若植物数目不平均分布，便对某些地区的居民不公平，居民亦会对此有意见。最后，他表示如某些工程范围基于安全考虑不能栽种植物，而要铺上石屎等，建议署方在该地表面涂上柔和的颜色。 - 郑丽琼议员询问署方能否提供干德道旁山坡过往有孤石滚落的数字，并表示由于不希望618雨灾再次发生，故在2011年时已向署方表示支持工程，并希望干德道一带的工程尽快开始。另外，她询问署方会不会有区内晨运人士误闯工程地盘，并表示担心晨运人士的安全。 - 陈捷贵议员认同艾奕康有限公司咨询当区区议员的做法，但认为署方应该早些咨询区议会的意见，并表示去年已曾提醒署方早日向区议员提交文件，故署方应该检讨是次安排。他和郑丽琼议员的意见一致，认为是项工程必须进行，以预防山泥倾泻的情况出现。另外，他希望署方补充提及的81次山泥倾泻是在多少年内出现，以及就提供予居民的查询电话作出服务承诺，例如在多少时间内会有专人回复及跟进居民意见等。最后，他期望尽量减少工程对居民的影响，例如按地区划分封路日期等，并表示认同陈浩濂议员对绿化及美化工程范围的意见。 - 甘乃威议员表示立法会早就通过了是次工程的拨款申请，认为署方早在今届区议会选举之前便已有这项工程的计划。他不明白为何署方没有尽早咨询区议会，并表示署方所述的立法会选举与区议会无关。他建议主席去信土木工程署署长，表达委员会对署方是次咨询安排的不满。他表示，署方咨询当区区议员及区议会同样是必须的，并重申署方这次的安排是错误的。另一方面，他认为艾奕康有限公司的简介过于冗长，工程细节并不需要在委员会讲述。他关注工程范围是用何准则订立，并询问署方能否确保工地范围在完成工程后会变得安全，以及可否承诺工程范围将在多少年内不发生山泥倾泻。 - 陈学锋议员询问为何在2008至2011年署方申请立法会拨款期间，区议会对此项工程毫不知情，以及署方是次提交文件到区议会的目的。他表示，若署方认为咨询当区区议员已经足够，便不必提交文件到区议会。他强调，区议会的作用是咨询区议员的意见，而非给予部门汇报正在进行的工作。他表示，署方在此事上并不尊重区议会，亦完全不能接受是次工程的咨询程序，故向主席动议停止讨论。 - 主席表示应先让其它委员发表意见，再作决定。 - 叶国谦议员表示一向关注土木工程拓展署的工作，并对署方以往的工程予以肯定。他同意上述委员的意见，认为咨询程序是对区议会的尊重，亦应该让区议会了解将会进行的地区工程。他对署方是次的咨询程序有意见，并希望署方将来作出改善。另一方面，他询问是次工程会不会开辟一条新的行山径，若有，会否对行山人士构成安全问题。 - 叶永成议员认为在区议会选举期间，署方就是次工程咨询当区区议员是应该的。然而，新一届区议会已经运作了十个月，他询问署方为何没有早点向区议会提交文件。他表示，有些市民会到议员办事处询问区内事项，如议员不清楚便会哑口无言。他对议员就此工程一无所知表示惊讶，认为难以向市民交待，区议会亦不被尊重，故此促请主席正视今次事件和采取行动。 - 江纯敏博士指是次工程造价为2.4亿港元，并就署方是次的咨询程序向区议会致歉。她承诺作出检讨，日后将会提早就事项咨询区议会。 - 王荣隆先生响应，工程范围并无涉及私人或半私人的斜坡，工程团队亦会定期勘察斜坡的状况，在有恶化或潜在恶化的情况下实时采取措施，现时所有斜坡均无实时危险。另一方面，他表示若认为工程栽种的植物不理想或数目不足够，或收到居民的意见，将视乎环境、地形及植物种类决定是否增加该区的植物数目。有关绿化接受喷浆工程后的斜坡的问题，他表示现时的工程范围并无相关项目。另外，他指出过去约有数宗干德道旁山坡孤石滚落的事故，但并不影响邻近住宅，而工程地盘开辟的临时小路也不会对公众开放，并会竖立告示牌告知行山人士。文件提及的81次山泥倾泻是过去50年发生的总数，而提供予居民的查询电话则能二十四小时接通，并直接联络驻地盘工程师。他重申，在工程开展前期，已向工程持分者派发介绍工程的小册子及单张，和咨询了部分当区区议员。另一方面，署方在四年前在宝珊道西面的斜坡兴建了一条隧道，减低了斜坡下塌的风险。然而，考虑到地形及地理位置因素，是次的工程范围并不适合建设上述的隧道。是次工程并不会开辟一条新的行山径，工地范围内现存的小路亦会在工程完成后重新对公众开放。 - 主席总结，虽然江纯敏博士已就署方是次的咨询程序向区议会致歉，但综合各委员的意见，委员会通过去信土木工程拓展署署长，投诉署方就是项工程咨询区议会的时间及方法。 第7项: 发展局绿化、园境及树木管理组的工作 (下午4时06分至4时49分) 副主席主持是项讨论议程。 - 发展局树木管理办事处（树木办）总监周锦超博士向委员会介绍文件内容，简述如下： - 在2010年，发展局辖下的工务科成立绿化、园境及树木管理组，包括绿化及园境办事处和树木办。树木办是负责督导树木管理政策，以及协调部门树木管理工作的中央机构，并为部门及业界提供专业知识及指引。它采用综合管理方式，负责统筹及政策事宜，部门则自行管理其管辖范围及设施下的树木。现时，树木办共有16名职员，大多为专业或技术职系人员，拥有注册树艺师或以上资格。 - 树木办有5个工作重点，包括加强管理树木风险、推动以质素为先的树木管理方针、完善树木投诉处理机制和紧急应变安排、加强培训以提升树木管理人员的专业水平和加强公众教育和小区参与。 - 在加强管理树木风险方面，自2010年开始，树木办在人流或车流高的地点进行树群检查，并对有问题的树木作出跟进。在2012年，不同的部门一共检查了约22,000个树群，当中发现约5,000棵需要跟进的树木，并作出了约19,000次的跟进工作，如修剪和护养等，及移除了约3,000棵构成危害的树木。市民可以在树木办网页获悉树木管理工作的相关数据，以及举报有潜在危险的树木。 - 在推动以质素为先的树木管理方针方面，树木办在2010年7月设立了树木折枝或倒塌数据库，至今搜集了的个案约有数百个，并会作出分析及向部门发布分析结果。同时，树木办不断进行有关研究，并在2011年3月成立了专家小组，至今小组成员已增至10名。今年，树木办设立了电子树木管理信息系统，迄今记载了约400,000棵树木的资料。 - 在完善树木投诉处理机制和紧急应变安排方面，1823热线让市民转介有问题树木至相关部门跟进。 - 在加强培训以提升树木管理人员的专业水平方面，树木办在过往3年筹办了超过140次讲座及训练班，培训不同部门进行树木管理工作的人员，至今参加人数已超越17,000人次。同时，树木办联同本地培训机构，为业界提供培训，以及持续检讨政府认可承办商的资格。 - 署理发展局助理秘书长(绿化及园境)周润堂先生向委员会介绍绿化及园境办事处的工作，简述如下： - 绿化及园境办事处的5个工作重点包括积极争取更多绿化的机会、提倡优质园境设计、引入新颖的绿化技术、加强业内培训及人力发展及加强公众教育和小区参与。 - 在积极争取更多绿化的机会方面，绿化及园境办事处在市区重建及新发展区增加优质绿化的土地、在有限的用地内争取足够的绿化空间、为制订有关私人发展项目绿化覆盖率的指引提供意见、并在今年就新建道路及政府建筑物项目中的绿化面积，制定了技术指引。绿化及园境办事处亦提倡在启德发展计划加入绿茵枢纽的概念，增加其绿化覆盖率至总面积的3成。市区绿化总纲图已于2011年6月完成，新界绿化总纲图的工作则正在进行。 - 在提倡优质园境设计方面，绿化及园境办事处为部门提供种植及园境方面的技术指引。 - 在引入新颖的绿化技术方面，绿化及园境办事处提倡利用崭新的垂直绿化及天台绿化技术进行高空绿化工作、制定指引、举办研讨会及向非政府机构推广屋顶绿化。 - 周锦超博士向委员会介绍绿化、园境及树木管理组的宣传及公众参与工作，简述如下： - 小区参与绿化委员会于2011年设立，鼓励多元合作举办活动及培育爱护树木的文化。 - 七期《绿化》期刊已经出版，并已将电子版上载到绿化、园境及树木管理组网页。 - 建立树木网页和绿化网页，为大众提供相关的信息。 - 参与一年一度的香港花卉展览，及和专业组织合作筹办讲座及展览。 - 周锦超博士表示，本年绿化、园境及树木管理组将举办摄影比赛及古树名木导赏团，诚邀各委员参与。同时，在每年的风雨季来临前致函业主立案法团及分区委员会等，促请他们妥善护养其物业范围内的树木，并为物业管理从业员举办讲座，提高他们树木管理的知识。 - 副主席请委员提出意见及提问，委员的发言简述如下： - 陈捷贵议员表达对绿化、园境及树木管理组的工作的期许，希望周锦超博士能带领团队，提升香港树木管理工作的质素。他建议扩展绿化工作到小区中，如屋邨、学校和医院等、推行先导计划，以及向有关机构提供技术支持。另外，他建议绿化、园境及树木管理组鼓励上述机构申请其辖下的基金进行绿化工作，以及研究提升市区绿化用地的面积。 - 陈财喜议员关注最近于大埔及弥敦道发生的塌树事件。他表示，绿化、园境及树木管理组的工作和其它部门如康文署的工作偶有重复，希望局方可以检讨资源运用的情况。防止塌树是绿化、园境及树木管理组的核心工作，除妥善进行风险管理外，亦要清不同部门在树木倒塌事件中所需承担的责任，如划分树木地区并推行部门责任制等，绝不能容许灰色地带存在。 - 郑丽琼议员表示，在绿化总纲图下于中西区种植的树木很多已在早前的十号风球下倒塌，树木的位置被填平，没有重新种植。她询问部门有甚么树木品种适合在城市种植，以及有否研究在市区种植会散发香气的植物。 - 杨学明委员关注栽种在非政府土地上的树木的管理，以及树木办会在甚么情况下视察及管理这些树木。另外，他询问部门有否公开合资格树艺师的数据库，方便公众在寻求专业人士协助时联络。 - 甘乃威议员同样关注种植在非政府土地上的树木的管理，认为树木办可以向公众提供技术支持的建议。他表示，在多宗树木倒塌事件后，公众对树木办的工作能力已有所怀疑，故此他询问树木办过往实际上完成的工作。另一方面，他询问部门在订立树木法一事的进展，并指出自己一向倡议政府订立树木法，认为法律才是彻底解决现时树木管理问题的方法。 - 副主席询问在电子树木管理信息系统的数据是部门内部数据，或是能开放给公众查阅。另外，他关注本港现时有没有专业团体负责审核树艺师的资历，以及现时本港树艺师的资历是在本港或外地取得。他表示，由于下一项讨论事项和树木倒塌有关，建议树木办稍后一并响应委员有关树木倒塌的问题。 - 周锦超博士响应陈捷贵议员的问题，他指出树木办现时并无独立基金供市民申请；政府现有「环境及自然保育基金」可供学校和非政府组织等申请，会后将了解有关基金是否适用于上述机构或项目申请。他同意陈捷贵议员的意见，表示市区环境狭窄是部门绿化工作的一大挑战。因此，在新发展区域将会划出专门的种植带，范围内地上及地下均不可有设施和建筑。响应陈财喜议员的问题，他表示在综合管理方式下，部门已就不同政府土地上的树木划分所需承担的责任。例如在近日的树木倒塌事件中，地政总署署长已承诺加强对位处未拨用或未拨出土地，而人流多或车流多的地点的树木检查。他重申，树木办为一政策统筹部门，负责协调和监察各树木管理部门的工作，希望树木管理工作的成效能日益改善。 - 周润堂先生响应郑丽琼议员的问题，表示选树的考虑因素包括环境、土地能容纳的泥土量、微气候及树种是否适合在该地生长。由于考虑的因素是在普遍情况下订立，郑丽琼议员提及的台风令树木倒塌问题是难以避免的。至于倒塌树木的位置被填平而没有重新种植的个案，部门将在会后跟进。另外，部门在制订绿化总纲图时会咨询各地区持份者的意见，种植会散发香气的植物的建议亦可在此时提出。 （会后备注：树木办和土木工程拓展署已于本年十一月六日向郑丽琼议员提供回复，表示已在本年十月栽种同品种的树木在有关位置。） - 周锦超博士响应杨学明委员和甘乃威议员的问题，指出现行政策鼓励私人土地的拥有者自行管理其辖下的树木，部门则会透过树木和绿化网页提供技术指引和信息。同时，部门在每年的风雨季来临前会致函业主立案法团及分区委员会等，提醒他们进行树木护养的工作。响应副主席的问题，他表示现时本港存在数个树艺师专业团体，并会在网页上列出合资格的树艺师名单，让公众知悉。响应甘乃威议员有关树木法的问题，他指出政府土地上的树木管理受现行法例和技术指引规管，《树木保护条例》则规范了私人土地的树木管理。然而，由于部门需要尊重私人土地的权限，部门只能提供鼓励及协助，而不会代土地业权人管理其辖下的树木。另一方面，香港的树木管理工作历史不算久，加上配套上的考虑，部门现时会先处理最迫切的问题，例如提供技术指引和人员培训等。他强调，树木法一直都在发展局的考虑之列。 - 陈浩濂议员对树木办协调不同部门树木管理的工作发表意见。他认为难以知悉部门管辖的树木范围，树木办在收到查询时亦不给予适切的协助。另外，他希望部门在砍伐树干直径较大的危险树木，或对其进行较大型修剪前，先让当区区议员知悉及发表意见，以便和持份者沟通。 第8项：树木保养及台风吹袭引致的树木倒塌问题 (下午4时49分至5时15分) - 副主席主持是项讨论议程。 - 杨学明委员补充文件内容，表示现时各树木管理部门并无统一的树木管理方法及准则，希望政府能检视现行制度，为树木管理设立准则，或安排一个部门承担树木倒塌的责任。此外，他表示在台风过后，有部分位处中山公园的倒塌树木的树冠上盖有胶袋，希望部门提供解释。 - 副主席请委员提出意见及提问，委员的发言简述如下： - 陈学锋议员表示，早前的台风韦森特吹袭后，位于康文署辖下公园树木的倒塌率高达60-70%，部分树木，如在加多近街临时公园的树木更被连根拔起，及后被发现栽种地方的土壤不足，不足够让树根正常生长。他要求树木办及康文署重新检视康文署辖下公园树木的种植条件，在有需要时进行加固工作，增加树木的耐风能力。 - 李志恒主席指出，部门回复过去三年塌树引致伤亡数字为零与实际发生的数字不符，要求部门解释。此外，他询问栽种树木时一并埋下泥土的包装物料会否妨碍树根生长，以及这个是不是正确的种植方法。 - 陈浩濂议员关注树木的树冠被过份修剪的情况，担心这会影响树木的结构和健康。他询问有关部门有没有机制监察承办商修剪树木的工作。另一方面，他指出早前台风吹袭后，梅道和马己仙峡道交界有严重的塌树情况，而且影响交通。他询问部门能否在此类紧急情况下采用特殊通报机制，尽早知会当区区议员，以便及早通知受影响的居民。 - 陈捷贵议员表示，保障行人安全及保育树木到了某个程度便成为矛盾，他认为最好的方法是护养树木以防范于未然，并尽力保育有潜在危险的树木。他建议树木办采用如小树在下方支撑大树的方法，令树木竖立得更稳妥。 - 副主席表示，基于部门管辖范围的差距，康文署指过去三年塌树数字为超过8 000，而渔农自然护理署则为630的回复令人疑惑，希望部门能够解释。同时，他请发展局树木办总监周锦超博士及署理发展局助理秘书长(绿化及园境)周润堂先生响应上一个讨论事项中，有关塌树的问题。 - 周锦超博士表示，树木办为树木管理部门制订了清晰的树木管理指引，所有外判商亦会参考发展局或以往环境运输及工务局订立的标准。有关监察承办商的问题，他指出不同的树木管理部门都有其承办商管理守则，并在有需要的情况下，例如收到公众及议员的意见时加强监管。响应树木栽种地方的土壤不足的问题，他指出香港的气候引致雨量丰富，令绝大部分在港栽种的树木在其天然生长环境下，生长出的根都不会深入泥土超过1米。故此，若刻意用种植方法使树木根部深入泥土，对树木的正常生长会构成伤害。他表示，最好的方法是预留足够的宽度给树木根部横向生长，令其抓紧泥土。另一方面，他指出树木的树冠大而种植地方狭窄是在人烟稠密地区植树的实际问题，因此，绿化、园境及树木管理组希望早在规划时已能预留足够的绿化空间，并因应不同的环境而选择合适的树木品种。 - 康文署康乐事务经理(树木)香港西巴廷明先生指出，部门并不容许工人在栽种树木时一并埋下泥土的包装物料，并会对相关的个案作出跟进。另外，他表示需和树木办沟通后，才可响应副主席提问有关康文署过去三年塌树数字问题，而在台风韦森特吹袭后，中西区的塌树总数为260。他指出，强风引致的塌树情况难以避免，部门亦会妥善进行善后工作。 - 周锦超博士回应，渔农自然护理署提交的塌树数字并不把如山顶上树林的地区计算在内，因为这些地区在台风吹袭后塌树的情况是被归纳为自然现象。署方提交的塌树数字则反映影响公众的塌树情况，例如烧烤场地内的塌树等。另外，他重申文件列出的过去三年塌树引致伤亡数字是由部门提供的。有关在紧急情况下采用特殊通报机制的问题，他指出在本年5月24日的委员会会议上曾和各树木管理部门作出沟通，表示在危及安全和紧急情况下，部门未必有充裕时间在行动前知会当区区议员。有关塌树情况影响交通的问题，他承认现存处理手法存在改善空间，希望负责交通的部门能妥善跟进。响应采用小树在下方支撑大树的建议，他认为在情况许可下会考虑采用不同的提议。 - 巴廷明先生补充过去三年塌树引致的伤亡个案全港共有20宗，中西区则在2010年6月有一宗。 - 副主席请委员发表意见及提问，委员的发言简述如下 - 陈财喜议员指出，地政总署及路政署在文件显示没有统计本港过去三年的树木倒塌数目，希望主席在会后去信部门询问没有统计的原因。他同时希望主席在会后去信渠务署要求书面补充无统计过去三年发现问题树木数字的原因。另外，由于地政总署在文件指出该署不适用于过去三年发现问题树木的统计，他要求署方提供书面解释。 - 李志恒主席表示同意陈财喜议员的意见。他指出，在部门综合响应中，康文署在注释5要求希望获得数据的人士直接联络康文署，但在会议上则可提供相关数据，此举实在令人费解。他疑惑署方是否有意隐瞒，要求署方澄清。 - 巴廷明先生响应，指文件上欠缺数据应是部门之间沟通出现问题。他对文件上欠缺数据感到抱歉，并表示认同应改善部门之间的沟通，避免同类事件再次发生。 - 港岛西及南区地政处高级产业测量师/西区潘燕仪女士表示，由于是次提交的数字是全港性数据，她暂时未能提供相关数据。 - 副主席建议各部门在会后就陈财喜议员的问题作出书面回复。 - 潘燕仪女士回应在会后和树木办协调汇报数据的安排。 第9项：要求部门完善处理室内渗水投诉的程序，让投诉人得到合理回复 (下午5时15分至5时59分) - 主席主持是项讨论议程。 - 陈学锋议员补充文件内容，表示若各部门不妥善处理问题，每半年便会邀请部门代表到委员会见面及讨论。他对部门现时对室内渗水投诉的处理手法表达不满，指部门往往未解决问题便不再跟进。他认为屋宇署/食环署联合办事处（联合办）应该取消或改组，重新正视问题。 - 主席请委员发表意见及提问，委员的发言简述如下： - 甘乃威议员认为陈学锋议员作为中西区区议会副主席，用词应该小心谨慎。另一方面，他询问联合办的权力或技术是否不足，以致渗水投诉的数字依然高企，让市民失望。 - 陈捷贵议员对联合办处理室内渗水投诉的手法表示失望及不满。他认为联合办的设立运用了大量资源及公帑，如果不能有效处理室内渗水投诉，就应该删除。他建议若联合办的工作表现没有改善，委员会应一致通过取消联合办事处的建议。 - 文志华议员表示，联合办用30分钟研究水表以处理最严重的室内渗水投诉，绝不可能解决问题。他表示，联合办在调查后发给被投诉人的信件更为被投诉人所用，令室内渗水投诉的处理更复杂。他建议增加联合办的权力，解决现时入屋调查的困难；以及研究法例，订明进行侵入式调查后还原现场的责任谁属。 - 许智峯议员表示从市民的角度来看，联合办的表现强差人意。他指出在增加联合办权力一事未完成前，联合办可在完成调查后主动将整份专家调查报告给予投诉人，以免投诉进入司法程序后再次运用资源进行调查。长远而言，他认同其它议员的意见，认为政府应该研究增加联合办入屋调查的权力。 - 黄坚成议员指出，问题的征结是联合办和处理渗水承办商的合约往往在调查未完成时完结，令投诉无人继续处理。他认为，联合办应该检讨和承办商的合约处理、了解承办商有否在处理投诉上敷衍了事和检讨对承办商的监管。 - 杨学明委员表示在委员会工作多年，从未收到联合办成功确认渗水源头的书面回复。他希望联合办在会后书面补充成功检控和成功处理渗水源头的数字。同时，他希望联合办对委员会作出服务承诺，承诺在收到投诉后作出行动的时间和跟进方法。另一方面，他对联合办在2009至2011年收到的投诉中只有10%成功确认渗水源头表示失望，并希望联合办补充成功个案跟进及转介工作的详情和数字。 - 张国钧议员同意上述委员的意见。他询问各部门对现有技术能否准确确认渗水源头的意见，以及部门有否计划采用其它技术代替现有技术进行调查。 - 林怀荣副主席表示现时坊间已有非侵入式而准确的调查方法。他询问联合办是否仍然采用数十年前的旧技术、外判承办商有没有能力采用上述的新方法、承办商是否在可以选择的情况下不采用新方法、以及联合办和承办商的合约有没有订明后者需要采用较新及准确的方法。他认为此类型的技术性问题可以在订立合约时解决。此外，他询问是否因为合约价值上限的规定，令承办商未能采用较新及准确的方法。他认为有关部门需要对此作出检讨。 - 叶永成议员指出，区议员作为市民及政府部门间沟通的渠道，对部门未能成功处理室内渗水投诉表示失望及感到无能为力。他同意副主席的意见，认为若部门就采用新技术遇上困难应该向局方反映。他重申部门应该以高科技解决室内渗水问题。 - 陈学锋议员表示收回刚才的言论。 - 卢懿杏议员指出，若部门不以高科技解决问题，会变相浪费政府资源，故此她认为高科技是必然使用的方法。 - 主席表示认同所有委员的意见，并对部门成功确认室内渗水源头的数字表示失望，认为如以此数字衡量联合办的表现，则是绝不及格的。他希望联合办能作出检讨。 - 食环署中西区环境卫生总监梁婉嫦女士表示明白所有委员的意见。她指出，食环署对渗水个案主要是根据既定的处理程序调查渗水会否构成滋扰的情况，对渗水处理技术方面的响应会留待技术部门响应。她表示联合办在接收到市民的投诉后，食环署的卫生督察会进行第一阶段调查，研究该地方的湿度是否符合渗水的准则，在确立渗水情况后进行第二阶段调查，到渗水单位对上的单位调查及在所有出水位进行色粉测试，并请投诉人留意持续渗水的情况和收集渗水/墙壁灰泥样本进行化验等，希望能尽快找出渗水源头，以便能依据法例向有关单位业主发出妨扰通知书。若在进行上述的调查后仍未能确立渗水源头，个案会交予屋宇署进行第三阶段的跟进调查，食环署则会继续协调入屋调查工作及协助申请搜令等。她指出，很多业主对调查工作采取不合作态度，令部门的调查工作难以顺利进行。她表示联合办会尽力处理投诉，食环署近年也由卫生督察代替合约员工处理渗水个案，以避免合约员工流失可能引至个案衔接的问题，希经能加快处理渗水投诉的工作。她重申，卫生督察会尽力处理渗水个案，包括协调工作，遵从部门的服务承诺处理渗水投诉，希望委员可以理解渗水问题的复杂性。最后，她认为睦邻的方式最能有效处理室内渗水问题。 - 屋宇署联合办事处1/专业主任04吕维扬先生认为旧科技如色粉测试并不一定无效，并指出近年有约400宗以色粉测试确定渗水源头的个案。他表示屋宇署已委托创新科技署对新的渗水处理技术进行顾问研究，研究正在进行中，而部门现时采用的科技如电子湿度计等，功能与坊间的仪器如红外线相若。他澄清，由于部门需要完全确定渗水源头后才可以开展下一步调查，部门不能轻易采用坊间的新技术。另外，他指出承办商会负责合约期内收到的所有投诉，即使调查程序超出合约期亦会完成。由于2011至2012时年度的承办商表现强差人意，署方已对其作出警告，并于2012年4月撤换承办商，新的承办商暂时表现理想。对于将整份专家调查报告给予投诉人的建议，他澄清政府的目标是调查被投诉人有否触犯法例，而非协助投诉人的诉讼，加上专家调查报告会牵涉投诉人以外人士的私隐，故未能将整份专家调查报告给予投诉人，而只能提供有关已进行的测试等数据。另一方面，他表示对联合办用30分钟研究水表处理室内渗水投诉的指控是不正确的。因为在调查时，即使只进行反向压力测试已需要3-5小时，若署方发现肇事地方有食水喉管渗漏，便会转交水务署跟进，若没有则无足够证据证明有食水喉管渗漏情况。另一方面，他指出署方不会进行破坏性的水压测试。有关研究法例以订明进行侵入式调查后还原现场的责任的建议，他指出署方并不会进行任何侵入式调查，因侵入式调查会引致索偿的问题。 - 水务署工程师/客户服务 (视察) 香港及离岛区李志灏先生表示，虽然水务署并不在联合办的编制内，但也会配合联合办处理渗水投诉。当联合办将有充分证据证明有关单位涉及浪费供水的个案转交水务署，水务署便会向有关用户发出维修通知书。倘若有关用户未能符合维修通知书的要求，水务署会截断其单位的供水。另一方面，署方亦已优化因事态紧急而直接提交水务署的投诉个案的处理程序。在联合办进行调查的同时，水务署亦会进行初步视察，调查个案有否明显的浪费供水证据，并按证据是否充分而发出维修通知书。如联合办调查后发现渗水源头和水喉有关，亦会把个案转介到水务署跟进。 - 主席总结，部门的响应并不能解释确认渗水源头成功率低的原因，因此委员会要求部门在会后提交补充数据。 - 陈捷贵议员提醒各部门，要考虑清楚才可停止调查。 第10项：有关超级市场上落货阻碍大厦门口及行人路 (下午5时59分至6时19分) - 关玮莹委员补充文件内容，询问食环署在过去两年接获的14宗投诉的跟进情况，以及食环署和警务处就超级市场上落货阻碍行人路及行车路的检控数字。 - 食环署中西区环境卫生总监梁婉嫦女士回应指，食环署主要负责街道洁净服务以保障环境卫生。若果超级市场在上落货时放置货物在公众地方妨碍署方清洗街道，并在署方张贴通告后4小时仍然不处理货物，署方便会作出检控。由于在普遍情况下，上落货工作会在4小时内完成，署方在接获投诉或发现上述情况时会对店铺负责人作出劝喻，希望店铺自律及协调其上落货时间，以避免影响途人。就文件提及的超级市场，署方已劝喻店铺负责人避免在繁忙时间上落货物，以及理顺每日上落货物的安排及增加人手处理有关工作。此外，署方亦收集店铺的上落货物时间，以便在有需要的时候联同警务处及民政事务处进行联合行动。 - 警务处西区警民关系主任罗树培先生表示，警方关注超级市场上落货阻碍行人路的情况。警方会建议店铺负责人尽快把货物移回店内，并已劝喻多个店铺负责人优化上落货程序，将阻碍行人路及行车路的情况减至最低。 - 主席请委员提出意见及提问，委员的发言简述如下： - 杨学明委员认为超级市场现时上落货的情况并不正常，并反对梁婉嫦女士根据店铺提供的上落货时间进行监察。他表示，只要部门有决心便能解决问题，就如以往解决区内回收笼问题一般，因此他希望各部门这次会有同样的决心。 - 萧嘉怡议员询问食环署在过去两年接获的14宗投诉是否针对文件提及的超级市场，而当中那些个案比较严重。她希望了解部门有否针对超级市场的联合行动，以及上一次及下一次进行联合行动的日期。 - 陈财喜议员表示，在某些经常有长者途经以及有斜坡的地区，超级市场在街道上把货物迭起至超过一个成年人的高度。下雨时承载货物的车子更会滑动，十分危险。他建议部门进行联合行动，警告有问题的超级市场，以免问题进一步恶化；或与超级市场的总公司高层进行会谈，促使其解决问题。否则，他不排除委员会到超级市场的总公司示威的可能性。 - 甘乃威议员表示超级市场在不太繁忙的街道上落货是可以接受的，问题是店铺因为人手不足，而在落货后把货物及设备长时间留在街上。他建议，如店铺没有在劝喻后改善，便应该如陈财喜议员建议般与超级市场的总公司高层进行对话，或定期进行如每3个月一次的联合行动，并在有需要时增加次数。 - 陈学锋议员认为问题的征结在于送货到超级市场的人并非把货物运到店内，而是把行人路当作货仓，位处屈地街华明中心的超级市场上落货问题尤其严重。他指出该处的行人路为一斜坡，道路狭窄，店铺却把货物长时间堆积，阻塞行人路。他表示尚可接受店铺在晚上8时左右上落货，但如超过晚上11时则会滋扰居民。由于超级市场上落货完全忽视行人安全，往往要途人闪避和有机会撞到长者，建议警方增加与店铺的沟通，相信店铺会顾及企业形象而令情况改善。 - 梁婉嫦女士表示，与超级市场的公司高层沟通是较为有效的做法，并指她正与惠康超级市场及百佳超级市场的管理层进行沟通。至于区内分店相对较少的佳宝食品超级市场、华润万家、7-11便利店等，署方亦会联络该些公司的高层。她认同陈学锋议员的意见，指上述店铺会为保持企业形象改善情况，署方将会继续跟进，并在有进展时向委员会汇报。响应有关过去两年接获14宗投诉的问题，她表示数目不算多，而所有投诉并不涉及文件提及的超级市场。由于超级市场上落货的货物并不会放置太久或对公众构成危害，部门现时并无针对超级市场进行联合行动。然而，听取议员的意见后，她在会后会和有关超级市场高层商讨改善的工作，并会监察进度及在有需要的情况下组织联合行动，期间警方会检控非法停泊车辆的车主，而署方会清洗街道逼使店铺移走货物，以表明部门解决问题的决心。然而，她相信和店铺管理层进行沟通后，情况会有所改善。最后，她表示署方会积极跟进问题，并能就在公众地方放置卡板、废物等对相关人士作出检控。 - 罗树培先生表示警方会持续跟进事件，特别是违例泊车及对行人安全构成危险等问题。警方与食环署一向有在其它方面筹办联合行动，就是次问题而言，警方将会积极跟进，与食环署保持紧密沟通。为了不重复进行食环署的工作，警方会和超级市场的分行经理进行沟通，希望能迅速解决问题。 - 警务处中区警民关系主任刘家铭先生响应，指中区和西区一向合作无间，中区会全力支持西区的工作，希望双管齐下解决问题。 - 中西区民政事务处民政事务助理专员纪丽婷女士表示，是项议题曾在早前的地区管理委员会上讨论，正如梁婉嫦女士在该会上及刚才所述，食环署会与超级市场的管理层保持沟通，而超级市场亦已表示会改组上落货时间。在有需要的情况下，中西区民政事务处会联同警务处和食环署进行跨部门联合行动。 第11项：关注区内路砖铺砌的行人路凹凸不平事宜 (下午6时19分至6时29分) - 主席请委员发表意见及提问，委员的发言简述如下： - 陈学锋议员对路政署在1823热线的高效率表现表示赞赏。他指出，部分路砖铺砌的行人路的底层结构不稳，容易在下雨时水土流失；水渠爆裂时亦会有路砖突出，令行人路凹凸不平；以及在经常有重物放置的路面的环保砖容易凹陷，增加绊倒长者的风险。他建议如路面下并没有建设太多公共设施，署方使用水泥砖铺砌路面会更能保障市民的安全。 - 萧嘉怡议员询问承办商重新铺砌行人路后的保养期，以及署方每七天巡视一次的范围。 - 叶永成议员认为环保砖是符合环保理念的做法。他指出，香港可以参考国外增加路肩高度的设计，建议署方研究把行人路路肩环保砖块高度加倍的可行性，认为这可以减少车辆驶上行人路、阻塞街道、以及撞到途人的机会。 - 关玮莹委员询问署方「繁忙道路」及「非繁忙道路」的定义，并指出在海味街和回收商位处的街道均有路砖磨蚀的情况。 - 路政署区域工程师/西区关东开先生响应陈学锋议员的提问，认同环保砖在经常有重物放置的路面较容易受影响，并认为没有一种铺砌路砖的方法是完美的。他指出，水渠爆裂的情况难以预料，署方亦不会在较陡峭的道路铺砌环保砖，避免在下雨时出现水土流失的情况。另一方面，他指出环保砖铺砌的路面路基是由压实的沙石构成，如路面有重物放置，便会影响路面沉降，署方亦会继续跟进此情况。然而，在地下管道较多的路面，虽然利用三合土铺砌路面的持久性及承重力较高，但有需要打破路面时，也会造成相对大的滋扰。响应萧嘉怡议员的提问，他表示署方每七天会目测巡视全港繁忙道路的路面一次，并每个月巡视非繁忙的道路偏僻的地区一次。另一方面，他表示署方会考虑叶永成议员的建议。然而，路肩过高会对长者及小童造成不便，而加高路肩以致道路陡峭亦会影响无障碍通道。响应关玮莹委员的提问，他指出署方有定义「繁忙道路」和「非繁忙道路」。一般主要行车道属繁忙道路，横街巷里等属于非繁忙道路。 - 主席总结讨论，要求路政署在会后书面补充增加行人路路肩高度的可行性。 第12项: 建议实行厨余及玻璃回收计划 (下午6时29分至6时47分) - 主席请委员提出意见及提问，委员的发言简述如下： - 陈浩濂议员表示希望署方把厨余及玻璃回收从大型屋邨及食肆等进一步推广至小区让居民参与。他表示山顶区居民对玻璃回收有热切需求，并询问署方有否计划在山顶区设立玻璃回收箱，并希望当局能与小区人士如大厦业委会等再商讨实行计划；陈浩濂议员亦要求署方在区内实行厨余回收，并提出如当局于山顶区区内设立收集点，居民更可能配合把厨余送到该区区内收集点；他重申，山顶区不少居民及业主委员会均表示希望能在区内进行厨余及玻璃回收，并愿意为此提供资源以协助推行，希望署方能考虑实行。 - 杨学明委员表示同意陈浩濂议员的言论，亦收到不少业主立案法团和食肆希望实行厨余及玻璃回收的意见。他询问环保能否增加资源，协助单栋式楼宇及小型食肆和酒吧等进行厨余及玻璃回收。 - 甘乃威议员认为中西区的屋苑规模较小，进行厨余回收有一定困难，屋苑规模较大的山顶区可行性则较高。他建议署方可以主动为山顶区居民提供技术协助。另一方面，由于厨余回收量高，对减废有一定帮助，询问署方有没有新计划进一步推行厨余回收工作。 - 叶国谦议员表示不少内地的大型屋苑会将厨余转化为肥料鼓励种植，对环保有更大效用，询问署方会否考虑推行。 - 陈财喜议员表示现时的厨余回收量低，是环保方面刻不容缓的工作，认为署方应把厨余回收纳入近年的重点工作。另外，他指出厨余可以透过厌氧反应迅速生电，认为署方可以从澳洲等地区引入此项科技，为公众地方提供电力。另一方面，他认为应该在小区进行教育，例如在山道的西区副食品市场等。 - 主席对陈财喜议员的建议表示赞同。他认为署方可以在街市收集大量的废弃食材，避免浪费。 - 环保署高级环境保护主任(废物管理政策)2萧智慧先生表示玻璃在本港缺乏回收出路，因此政府一直鼓励不同的机构研究各种玻璃重用的方法，以建立可持续的回收出路。他认同议员有关设立回收点的意见，表示现时政府主要透过非政府机构在不同地点推行自愿性的玻璃樽回收工作，成效正在持续改善，例如匡智会在未来3年计划把辖下中西区私人屋苑的回收点从6个逐步增加至46个。他表示，玻璃回收网络的发展需视乎本港处理玻璃的能力而定，以免所回收的玻璃樽最终要送回堆填区处理，造成二次污染。此外，政府亦正考虑推行强制性的饮品玻璃樽生产者责任计划，以全面推动饮品玻璃樽的回收。 - 环保署高级环境保护主任(基建规划)3刘志辉先生表示，基于气味、卫生和回收的安排，在香港高密度的居住环境实行厨余回收有一定困难。由于大型屋苑有相对大的空间放置厨余回收设备，对居民的影响较少，政府正透过环境及自然保育基金的资助，试行在此类屋苑进行厨余回收，利用现场厨余处理设施，把已分类的厨余转化为堆肥，应用在屋苑的绿化地方。并同时对居民进行厨余减废及分类的教育工作。第一期的计划包含了11个屋苑，已陆续开展厨余回收，希望这些屋苑能成为厨余回收的示范。第二期计划亦快将进行。另一方面，署方亦能为小型屋苑推行厨余回收提供技术意见。此外，署方正和工商业界进行厨余循环合作再造计划，参与计划的机构将推行厨余源头分类，而环保署会把所收集厨余运送到设在九龙湾的厨余处理试验设施进行循环再造。他表示，计划中的有机资源回收中心将使用厌氧分解，把厨余转化为生物气和堆肥。收集的生物气并可用来发电。由于设施有一定的规模及安全要求，选址需小心研究。 - 陈浩濂议员表示会后将和署方商讨技术支持及设立回收点的事宜，并表示研究玻璃回收出路是政府的责任，署方不可依赖志愿机构进行玻璃回收工作。他指出，不少国家的玻璃回收工作十分成功，香港作为国际一级都会亦应该做到。他重申，如署方能增加玻璃回收点，山顶区的居民定会协助进行回收工作，希望署方能完善玻璃回收出路的配套工作。 - 萧智慧先生同意政府有责任推动本港玻璃的回收工作，表示署方正与其它工务部门探讨碎玻璃在各工程物料应用的可行性，希望在一两年内能解决玻璃回收出路的问题。同时，署方亦会着手研究全港回收玻璃樽的整体安排。 第13项: 地产霸权？还是政府部门执法不力？ (下午6时47分至7时06分) - 主席请委员提出意见及提问，委员的发言简述如下： - 张国钧议员对文件提及的珍珠阁工程表示关注。他指出，有关的工程人员是在工程完成后拆除围板，与政府部门的行动无关。屋宇署在本年七月收到针对荷兰街单边位围板的投诉，但至今尚未拆除，因为该处是用作宣传新楼盘的有利位置。他询问部门发出劝喻信后多久才会采取执法行动，以及在发出劝喻信和采取行动之间的时间里作出的跟进工作。 - 陈学锋议员表示，在上述行动中，屋宇署给予地产商一个月限期以拆除围板，变相长期让围板阻碍超过一半街道。该街道人流极高，年轻人更会因街道狭窄而走出马路。他指出，现时区内已有多处同类型的事件，对署方未有要求地产商实时拆除表达不满。 - 叶国谦议员表示，位于士美菲路的麦当劳快餐店也曾因为装修而阻碍三分之二的街道超过一个半月。他指出，该街道人流极高，年轻人走出马路亦十分危险，认为有关部门应该严厉执法。 - 杨学明委员担心利用围板宣传而阻碍街道的问题。他指出，在约四年前，朝光街及德辅道西交界的空置地盘设置了一个装趸，阻碍半条街道的情况维持了约三年，最后要委员提交讨论文件才解决。他希望文件提及的情况不会恶化。 - 屋宇署屋宇测量师张蔡淑玲女士响应张国钧议员，屋宇署一向根据《建筑物条例》处理投诉及执法。就此个案而言，屋宇署于7月底收到投诉后已派员视察，发现有地铺伸建物引致部分行人路阔度减少，因此署方已于7月底发出劝喻信，要求拆除有关伸建物。其后署方从土地注册处获取有关业主的资料后，于8月初发出清拆命令。其间屋宇署向有关业主施加压力，要求清拆有关伸建物，业主更曾提出要求延迟命令清拆的期限，署方经考虑后并无批准。署方在最近的视察中，发现有关伸建物已经全部拆除。另外，如业主不履行屋宇署发出的命令，又无合理解释，署方会根据《建筑物条例》第40(1BA)条作出检控。响应叶国谦议员及杨学明委员，她请他们提供详细地址以便会后跟进。响应陈学锋议员，她表示署方一般会于命令中注明时限，命令业主于一个月开展清拆工程及一个月完成拆除工程，并不会因应业主的身份而改变。就此个案而言，正因该伸建物令街道狭窄而对行人构成危险，所以署方才发出清拆命令。 - 主席询问地政处为何不对围板阻街的事件执法。 - 港岛西及南区地政处高级产业测量师/西区潘燕仪女士表示僭建的处理属于屋宇署的工作范畴，屋宇署会依法处理违例建筑物。 - 警务处西区警民关系主任罗树培先生表示警方十分关注上述珍珠阁地铺的阻街事件，表示警方在视察时发现有关路上放置了花盆，令道路更加狭窄。在向中西区民政事务处民政事务助理专员纪丽婷女士查询后，得悉有关花盆是由区议会在绿化计划中赠送给业主立案法团，警方其后立即联络有关的业主立案法团，将花盆放置到较宽敞的位置。 - 主席再请委员发表意见及提问，委员的发言简述如下： - 陈学锋议员认为屋宇署应该根据事件的严重性决定执法的时间，而非所有个案都按程序办事。他认为文件提及的个案事态严重，屋宇署按一贯程序处理并不合理。另一方面，他向潘燕仪女士表示，虽然僭建问题并不属于地政处工作范畴，但个案的围板霸占官地，地政处应该处理。他指出，如所有部门都以这种不合理的态度处事，相近的个案只会愈来愈多。 - 杨学明委员表示，他早前提及的个案地址为德辅道西292号，希望屋宇署防止同类情况发生。 - 张蔡淑玲女士响应杨学明委员的意见，表示署方会于会后跟进德辅道西292号的问题并回复杨学明委员。陈学锋议员提问，如果个案中的围板阻碍整条行人路，署方是否仍容许业主一个月时间清拆，而不是要求业主立即停工及清拆该僭建物。张蔡淑玲女士响应，陈学锋议员提出的情况与本个案不同。屋宇署人员会根据僭建物执法政策及内部指引，考虑个案的不同情况而决定执法的缓急先后次序。 - 陈学锋议员表示不了解署方对紧急的定义。他指出，有关的行人路宽度比运输署订立的无障碍通道宽度还少，不明白署方为何认为个案不属于紧急。 - 主席总结，表示委员一致认为现行法例对处理此类问题过于宽松及欠缺针对性。委员会要求地政总署及屋宇署在会后响应就非法占用公共地方的问题上，修改相关法例以有效处理上述问题的可行性。 第14项: 在缙城峰的公众休憩空间增设说明牌 (下午7时06分至7时15分) - 主席请委员提出意见及提问，委员的发言简述如下： - 陈财喜议员表示现时缙城峰公众休憩空间的数个说明牌高度低于一米，字体细少，而且开始有锈蚀现象，希望署方考虑增设。他指出该地人流较少可能是由于指示不清晰。 - 主席表示，该地的说明牌不起眼，令市民不知道该处为公众休憩空间。此外，该地的通道常有花盆阻碍，市民要绕道才可进入，希望署方正视问题。 - 甘乃威议员认为该地的说明牌细小，并希望署方在该地当眼的地方提供负责部门的联络电话给市民查询。 - 港岛西及南区地政处高级产业测量师/西区潘燕仪女士以投影片辅助响应，指该公众休憩空间现时已设有五个说明牌，两个面向第二街，一个近第二街入口及两个在空间中央的位置。说明牌上展示了公众休憩空间的位置图、开放时间、所属的管理公司名称及联络电话等。她表示缙城峰的地契并无有关该公众休憩空间的说明牌要求，但署方会以劝喻的方式建议业权人及管理公司提供清晰的说明牌。 - 杨学明表示早前中山纪念公园的说明牌有相似情况，在投诉后已作出改善。他建议有关部门参考中山纪念公园说明牌的做法，竖立清晰的说明牌。 - 潘燕仪女士表示署方会继续跟进，并和该公众休憩空间的业权人及物业管理公司联络。 - 主席表示希望在陈财喜议员的同意下撤回是项议程的动议。 - 陈财喜议员同意撤回动议。 - 主席宣布撤回动议。 第15项：书面问题：关注半山坚道一带环保回收胶桶摆放位置之卫生问题 (下午7时15分) - 主席请各委员备悉上述文件内容。 第16项：第五次会议续议事项查察表 (下午7时15分) - 主席请各委员备悉上述文件内容。 第17项：关于环保回收商引起阻街情况的处理 (下午7时15分) - 主席请各委员备悉上述文件内容。

第18项：下次会议日期 (下午7时15分) - 下次会议日期为二零一三年一月十七日；政府部门提交文件的截止日期为二零一二年十二月二十四日，委员提交文件的截止日期为二零一三年一月二日。议事完毕，会议于下午七时十五分结束。

会议纪录于　　　　年 　月　 日通过

主席﹕    李志恒议员

秘书﹕    胡皑心小姐

中西区区议会秘书处

二零一二年十二月