中西区区议会

二零一二至二零一三年度

地区设施管理委员会

第十次会议纪录

日　期：二零一三年七月二十五日(星期四)

时　间：下午二时三十四分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼区议会会议室

出席者：

主席:

陈财喜议员*

副主席:

| 陈浩濂议员* |  |
| --- | --- |

委员:

| 陈捷贵议员, BBS, JP* |  |
| --- | --- |
| 陈学锋议员* |  |
| 郑丽琼议员* |  |
| 张翼雄议员* |  |
| 许智峰议员* |  |
| 叶国谦议员, GBS, JP | （会议开始至下午3时09分） |
| 甘乃威议员, MH* |  |
| 林怀荣议员 | （会议开始至下午3时07分） |
| 李志恒议员* |  |
| 卢懿杏议员* |  |
| 萧嘉怡议员* |  |
| 文志华议员, MH* |  |
| 黄坚成议员* |  |
| 叶永成议员, BBS, MH, JP* |  |

注：  *  出席整个会议的委员

(  ) 委员出席时间

| 第5项： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈逸坚先生 |  | 中西区民政事务处联络主任主管(地区设施及社区参与) |  |  |  |  |  |
| 第6项： |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈淑兴女士 李婷女士 |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |  |  |  |  |  |
| 第7-11, 13-14项： |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄达明先生 谭燕婷女士 周佩珊女士 |  | 康乐及文化事务署总康乐事务经理(香港西) 康乐及文化事务署署理中西区康乐事务经理 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |  |  |  |  |  |
| 第12项： |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨丽贞女士 贺文龙先生 丘洁瑜女士 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) 民政事务总署助理工程督察(中西区) |  |  |  |  |  |
| 第15项： |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄达明先生 谭燕婷女士 周佩珊女士 陈淑兴女士 黄淑芬女士 黎玮筠女士 |  | 康乐及文化事务署总康乐事务经理(香港西) 康乐及文化事务署署理中西区康乐事务经理 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) 康乐及文化事务署高级经理(港岛西文化事务) 机电工程署高级工程师/市政工程/香港 |  |  |  |  |  |
| 第16项： |  |  |  |  |  |  |  |
| 周佩珊女士 杨丽贞女士 贺文龙先生 丘洁瑜女士 |  | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) 民政事务总署助理工程督察(中西区) |  |  |  |  |  |
| 列席者： |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈润民先生 |  | 署理中西区民政事务专员 |  |  |  |  |  |
| 黄明慧女士 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(区议会) |  |  |  |  |  |
| 杨丽贞女士 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |  |  |  |  |  |
| 贺文龙先生 |  | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |  |  |  |  |
| 陈逸坚先生 |  | 中西区民政事务处联络主任主管(地区管理及社区参与) |  |  |  |  |  |
| 黄达明先生 |  | 康乐及文化事务署总康乐事务经理(香港西) |  |  |  |  |  |
| 陈淑兴女士 |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |  |  |  |  |  |
| 汤柏儒先生 |  | 地政总署总产业主任(香港) |  |  |  |  |  |
| 廖敬棠先生 |  | 中环及半山分区委员会主席 |  |  |  |  |  |
| 秘书： |  |  |  |  |  |  |  |
| 严清桦小姐 |  | 中西区民政事务处行政主任(区议会)4 |  |  |  |  |  |
| 因事缺席者： |  |  |  |  |  |  |  |
| 张国钧议员 吴少强议员, MH, JP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 欢迎 主席欢迎各委员及政府部门代表出席2012/2013年度地区设施管理委员会(地管会)第十次会议。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1项：通过会议议程 (下午2时34分) - 委员会通过修订后的会议议程。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第2项：通过二零一三年六月六日中西区地区设施管理委员会第九次会议纪录 (下午2时34分) - 主席表示秘书处在会前收到文志华议员提交的一项修订建议。 - 秘书表示文志华议员就第十七项其他事项第八十九段提出以下修订建议： 「工程组汇报表示有关工程的其他费用与交由顾问公司进行相若，但由于工程规模较大及由工程组进行需时较长，而本年度开始顾问费用由总署承担，因此建议交由顾问公司负责。」 - 委员对修订并无意见。经修订后的第九次会议纪录获得通过。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第3项：主席报告 (下午2时34分至2时35分) - 主席报告在二零一三年六月七日至七月二十四日期间，委员会曾以传阅文件形式通过「地区小型工程计划额外拨款申请–清洁及维修区议会告示板(2013-2014)」(申请增拨款额﹕$85,000)。另外，委员会亦在此期间以传阅文件形式通过将「摩星岭旅游设施设置工程」交予定期合约顾问跟进。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第4项：中西区地区设施管理委员会第九次会议续议事项查察表 - (中西区地区设施管理委员会文件第56/2013号) (下午2时35分) - 委员会备悉文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第5项：地区小型工程计划拨款申请 – 2013/2014年度中环至半山自动扶梯系统节日美化工程 - (中西区地区设施管理委员会文件第57/2013号) - (下午2时35分至2时48分) - 中西区民政事务处(民政处)联络主任主管(地区设施及社区参与)陈逸坚先生向委员会介绍文件，他表示本年碎灯的距离将维持在六吋，而灯画部份会继续加入推广区议会活动的元素。另外，因应市民的意见，本年度的新年装饰将不会加入农历新年的挂饰，在灯光的选择方面也会避免选用蓝色。 - 委员就是份文件发表意见及提问如下： - 甘乃威议员表示同意删减农历新年挂饰，认为与整体气氛不太配合。另外，他认为由于角度问题，中西区区议会的标志阻碍视线，因此建议不要悬挂。他又认为阁麟街并非车路，而且晚间的行人不多，因此建议不要在阁麟街天桥安装灯画，以节约开支。 - 陈捷贵议员查询介绍中西区区议会活动的灯画内容，并建议加强有关中西区区节的宣传。 - 叶国谦议员同意小心选择灯饰的色调，并避免选用蓝色。另外，他认为应选择在较当眼的位置悬挂灯画，以加强计划的成效。 - 陈浩濂议员同意应避免在西式设计的天桥上使用中式挂饰及小心选择灯饰的色调。 - 主席表示曾在皇后大道中发现有灯画因部份灯泡故障令构图不完整，建议部门加强巡视，另外，主席同意应考虑节约能源的问题，向部门查询是否有节约的空间。 - 民政处陈逸坚先生表示了解委员会倾向不使用中式挂饰。他解释显示中西区区议会标志的照片是在高角度拍摄，与行人的视角不同。他相信即使身高较高的行人亦不会感到标志阻碍视线，以往也不曾收到市民对标志有任何意见。本年度将会有十幅灯画，初步建议的题材分别为秋冬上环假日行人坊、中西区区节及节日祝颂语。有关阁麟街位置的灯画，他稍后将视察有关地点后再进行报价，如地点的效果未如理想，可在本年度取消该地点的灯画。另外，有关灯泡故障的问题，他表示民政处将定期巡查灯饰，如发现有故障会马上通知承办商更换，承办商一般可在二十四小时内处理，如有需要，可加强巡查密度。 - 文志华议员回应甘议员有关阁麟街灯画的意见，指阁麟街近皇后大道中扶手电梯入口的人流很多，因此于去年建议在有关位置设置灯画。如甘议员所指的是同一个地点，他建议于稍后决定是否保留。另外，由于去年使用蓝色的灯饰与农历新年的气氛并不配合，地区小型工程工作小组在第九次会议讨论后，决定在本年采用较多红色的灯泡，以配合圣诞节和农历新年的气氛。 - 经讨论后，委员会通过拨款740,000元予民政处进行上述计划，由于是项拨款申请超过三十万元，文件将以传阅形式呈交财委会审批。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第6项：地区小型工程计划拨款申请 - 更新石塘咀公共图书馆公众广播系统 - (中西区地区设施管理委员会文件第58/2013号) - (下午2时48分至2时54分) - 康乐及文化事务署(康文署)图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士向委员会介绍文件，表示现时石塘咀公共图书馆使用的卡式录音公众广播系统已运作超过二十年，由于机件老化而且部份零件已停产，因此建议更换。工程包括拆卸现有系统及安装新器材，整个计划连订购器材约需时六个月，而实际在图书馆进行的安装工程约需八星期。 - 主席查询康文署是否有测试广播系统的声音分布，以及在工程期间如何尽量减低对读者的影响。 - 康文署陈淑兴女士表示由于系统使用多时，广播的质素较差，故建议更换。是次工程将分区进行，以尽量减低对读者的影响，声浪较大的工程会尽量安排在星期一上午闭馆的时间进行。 - 经讨论后，委员会通过拨款315,000元予康文署进行上述计划，由于是项拨款申请超过三十万元，文件将以传阅形式呈交财委会审批。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第7项：地区小型工程计划拨款申请 - 园艺美化工程(中区) - (中西区地区设施管理委员会文件第59/2013号) - (下午2时54分至2时55分) - 康文署中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士向委员会介绍文件，建议在圣诞节及农历新年期间在中区六个场地栽种有色彩的灌木及时花，以加强节日的美化效果。 - 主席向康文署查询所选定花种的特色。 - 康文署周佩珊女士表示康文署尚未选定花种，但将会配合节日选择时花，如圣诞节会选用圣诞花，而农历新年主要会选用年花。 - 经讨论后，委员会通过拨款298,000元予康文署进行上述计划。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第8项：地区小型工程计划拨款申请 - 园艺美化工程(西区) - (中西区地区设施管理委员会文件第60/2013号) - (下午2时55分至2时57分) - 康文署中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士向委员会介绍文件，建议在中秋节、国庆纪念日、圣诞节及农历新年期间在西区十一个场地，栽种时花和灌木，以增添节日气氛。 - 经讨论后，委员会通过拨款290,000元予康文署进行上述计划。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第9项：地区小型工程计划拨款申请 - 吉席街花园节能工程 - (中西区地区设施管理委员会文件第61/2013号) - (下午2时57分至3时01分) - 康文署中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士向委员会介绍文件，为响应政府节约能源，康文署已陆续为辖下场地进行节能工程，是次建议安装43组LED灯、增设四个天文智能时间掣及增设感光自动开关器。 - 主席查询工程可节约多少能源。 - 康文署周佩珊女士表示LED灯较耐用亦可节能，可有助节省百分之四十至五十的耗电量，以现时每月6,500元的电费计算，减省的电费约可在五年后抵销工程费用。另外，LED灯较耐用，可使用约五年，而现时使用的灯泡只有一年至一年半的寿命，因此进行计划后，也可节省更换灯泡的费用及人力资源。 - 甘乃威议员表示一般大厦的节能工程约可在三年后抵销成本，而是次工程约需五年时间才能抵销工程费用，他查询是否因政府工程的成本较高所致。另外，他指出LED灯的价格正逐渐下降，如推迟工程是否可以减低成本。他向康文署查询选择吉席街花园的原因，以及会否考虑为其他中西区内的公园进行节能工程。 - 康文署周佩珊女士表示康文署曾在二零一一至一二年度向地管会申请拨款为中西区内二十二个公园或游乐场进行节能工程，机电工程署已逐步完成工程。吉席街花园在二零零五年才开放使用，是最后一批需要进行节能工程的公园。 - 经讨论后，委员会通过拨款203,290元予康文署进行上述计划。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第10项：地区小型工程计划拨款申请 – 在卑路乍湾公园太极园增设电风扇 - (中西区地区设施管理委员会文件第62/2013号) - (下午3时01分至3时05分) - 康文署中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士向委员会介绍文件，建议在太极园的看台位置安装共六把电风扇。 - 委员就是份文件发表意见及提问如下： - 林怀荣议员原则上同意有关拨款，但希望到有关地点进行实地视察，以确保安装的安排完善。 - 甘乃威议员查询安装电风扇的确实位置。 - 康文署周佩珊女士表示电风扇会安装在观众席背面的柱上。 - 主席查询在户外的供电安排会如何处理，并查询会否有危险。 - 康文署周佩珊女士表示相信机电工程署(机电署)已进行评估，确保位置合适才会建议安装。另外，有关电风扇的开关将由公园管理人员控制，确保安全。康文署将于稍后约同林议员到公园进行实地视察。 - 经讨论后，委员会通过拨款49,000元予康文署进行上述计划。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第11项：地区小型工程计划拨款申请 – 在西宁街花园增设儿童游乐设施 - (中西区地区设施管理委员会文件第63/2013号) - (下午3时05分至3时11分) - 康文署中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士向委员会介绍文件，建议可在西宁街花园铺设安全地垫及加设摇摇马。 - 委员就是份文件发表意见及提问如下： - 陈学锋议员表示由于附近的大厦认为公园的游乐设施不多，因此提出建议，但他不希望加设摇摇马，建议加设较具互动性的设施。 - 甘乃威议员表示有关公园位置不大，未必适合安装大型设施，而摇摇马未必受使用者欢迎。他担心增设新设施可能影响现有的使用者，如耍太极的长者，因此建议考虑取消安装设施，保留有关地点供使用者自由活动。 - 黄坚成议员认为不应安装过旧的设施，应考虑安装较新颖的设施。 - 康文署周佩珊女士表示曾与技术小组到公园进行实地视察。她表示由于公园面积有限，需同时考虑安全问题，可选择的设施种类较少，因此建议安装一只摇摇马。 - 陈学锋议员表示只安装一只摇摇马并不符合市民期望，建议取消计划。 - 康文署总康乐事务经理(香港西)黄达明先生补充署方在选择安装设施种类时的考虑，包括公园面积和游乐设施所需的安全范围。他相信有其他更适合的设施可供选择，署方会再作研究，并在下次会议向委员会报告。另外，他指有关地点现时较少市民进行太极等休闲活动。 - 经讨论后，委员会通过要求康文署在检讨计划内容后再呈交拨款申请。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第12项：地区小型工程计划拨款申请 –居仁里花盆设置计划 - (中西区地区设施管理委员会文件第64/2013号) - (下午3时11分至3时18分) - 民政处行政主任(地区管理)贺文龙先生向委员会介绍文件，建议在有关地点加设五个花盆，绿化环境。 - 委员就是份文件发表意见及提问如下： - 陈学锋议员表示花盆的位置靠近马路边，如希望阻止非法泊车，他建议增加花盆数量，或将花盆移往中间。另外，他建议增加花盆的高度及放置较大型的花盆，以免有非法泊车的情况令花盆损耗。 - 黄坚成议员表示由于不时有私家车或电单车非法泊在有关地点的路中间，因此建议加设花盆。花盆摆放的位置是因应周围环境而选择。由于居仁里西面的茶餐厅后有一间车房，需要一定空间供车辆进出，因此建议将花盆放在近东面的位置。另外，由于居仁里东面有一间地产公司及一座大厦的后门，因此花盆数目不宜过多，以免阻碍通道。他表示同意设置较高身的花盆。 - 民政处贺文龙先生表示可按委员会的意见使用较高身的花盆。 - 陈学锋议员补充建议花盆可参照区议会的栏杆花盆样式，使区内的花盆款式更统一。 - 李志恒议员建议参照水街附近的花盆设计以配合环境。 - 黄坚成议员表示水街的花槽内可供种植的位置不大，认为可使用民政处建议的花盆样式。 - 经讨论后，委员会通过拨款20,000元予民政处进行上述计划。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第13项：要求改善中西区室内儿童游戏室设施事宜 - (中西区地区设施管理委员会文件第50/2013号) - (下午3时18分至3时21分) - 陈学锋议员表示中山纪念公园体育馆儿童游戏室的设施不多，希望部门增加及改善游戏室内的设施。 - 康文署周佩珊女士表示署方每年有一定资源为每个儿童游戏室加添设施，亦会因应场地面积而加设合适的设施。为配合中山纪念公园体育馆儿童游戏室的翻新工程，署方将加设软身设施如砌积木、滑梯及游戏屋等。 - 陈学锋议员建议康文署参考大角咀体育馆儿童游戏室所提供的设施。 - 康文署周佩珊女士表示大角咀体育馆儿童游戏室的面积较中山纪念公园体育馆儿童游戏室的面积大接近一倍，可容纳较大型的设施。康文署会尽量提供较有趣的设施供儿童玩乐，并因应场地的面积提供小型滑梯及游戏屋等设施。 - 主席建议康文署向使用的儿童及家长了解他们的意见及需要。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第14项：关注中山公园球场人造草皮事宜 - (中西区地区设施管理委员会文件第49/2013号) - (下午3时21分至3时26分) - 陈学锋议员表示从报导了解到第三代人造草皮的损耗较大，而且胶粒容易跌入渠口，并不环保，希望了解是否有其他物料可取代。他从康文署回复中得知第四代的草皮仍未获国际足协认可，希望在未有其他更合适的物料前，康文署可加强监察草皮的状况，以免影响环境。 - 主席查询胶粒是否含有铅毒。 - 陈捷贵议员查询中山纪念公园真草草坪的使用及维修保养情况。 - 康文署署理中西区康乐事务经理谭燕婷女士表示第三代人造草已获国际足协认可，中山纪念公园人造草足球场底层的排水系统已安装隔层网，建筑署亦会定期检查渠道，至今并没有在渠内发现胶粒，因此不存在胶粒被冲进海里造成环境污染的问题，各委员可放心。有关铅毒的问题，在向有关工程部门查询后，已确认现时使用的胶粒合乎安全标准。至于中山纪念公园的真草坪，署方现时每月定期轮流关闭部份草坪进行保养，故现时草坪的生长情况良好。 - 陈捷贵议员指出真草坪经常使用，查询会否有损耗的问题。 - 康文署谭燕婷女士表示草坪每个月会有一半封闭作保养，只开放半个草坪供市民使用，而署方已选用较耐踏的草种，因此即使有市民踏上草地，亦不会有问题。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第16项：二○一二至一三年度地区小型工程计划新建议项目 - (中西区地区设施管理委员会文件第55/2013号) - (下午3时26分至3时28分) - 地区小型工程工作小组主席文志华议员向委员介绍地区小型工程计划新建议项目的内容。 - 经讨论后，委员会通过文件内容。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第17项：长者提出有关地区设施管理的意见 - (中西区地管会书面文件第01/2013号) - (下午3时28分) - 委员会备悉上述文件。 - 第18项：康乐及文化事务署在中西区提供免费地区文娱节目的情况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第51/2013号) - (下午3时28分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第15项：关注公共图书馆空气质素情况 - (中西区地区设施管理委员会文件第48/2013号) - 关注康文署室内场地空气质素 - (中西区地区设施管理委员会文件第48/2013号附件一) - (下午3时29分至3时42分) - 主席查询机电工程署是否会定期检查及公布康文署场地的空气质素情况。 - 机电署高级工程师/市政工程/香港黎玮筠女士表示机电署主要负责空调系统的保养，但除空调系统外，人流、建筑及装修材料也是影响室内空气质素的因素。机电署曾为康文署某些场所进行「办公室及公众场所室内空气质素检定计划」的证书检测，但因避免再和其保养角色上有冲突，康文署可请环保署辖下的合资格团体协助为其合适的场地进行有关的证书检测。机电署亦会继续为设有中央空调系统的康文署场地进行定期抽样评估，量度六项室内空气质素参数，以作评估之用。 - 康文署高级经理(港岛西文化事务)黄淑芬女士表示康文署辖下演艺场地和博物馆的机械通风及空调系统，是由机电署负责维修、保养和运作，并定期量度六项室内空气质素参数。机电署亦会按结果及需要向康文署提供意见，以进行各项改善措施。如场地已参与「办公室及公众场所室内空气质素检定计划」，并获签发证书，场地会安排将证书张贴于场地当眼处，让市民知悉。 - 陈学锋议员查询机电署为康文署场地的空调系统进行清洗或检测的密度，以及抽样检查的密度。 - 陈捷贵议员查询「办公室及公众场所室内空气质素检定计划」是否由有关场地自愿参加、证书由哪个团体发出及证书的有效期限。 - 主席表示相信机电署只负责进行维修保养及定期进行抽样评估，康文署有责任主动取得证书。他向康文署查询现时是否有机制定期向公众公布室内场地的空气质素情况。 - 机电署黎玮筠女士表示署方会每周清洁冷气系统的隔层网和保养紫外光灯，以确保隔层网清洁和紫外光灯可以正常运作及杀菌。另外，机电署亦会定期到有关场地量度温度和湿度，及定期量度设有中央空调系统的场地内的六个参数指标，以评估是否有需要加强冷气系统的保养。 - 康文署黄淑芬女士表示有关的检定并非强制性进行，但各个场馆会因应场地设计、通风系统和人流等不同因素决定是否需要进行有关检测。有关检测由环保署指定的合资格承办商进行，获签发的证书有效期为一年，因此场地须每年进行重检，以更新证书。 - 主席查询除清洁隔尘网外，机电署是否有定期清洗水塔，以及是否有措施预防如退伍军人症等传染病的传播。另外，康文署现时并未有系统地公布场地是否已通过室内空气检测，他向康文署查询是否会考虑设立有关机制，主动定期公布有关资料。 - 机电署黎玮筠女士表示机电署会定期清洗水塔，亦有在水塔系统中定期加药水消毒，以减低退伍军人症病毒存活的机会。退伍军人症病毒须经过水点传播，而在康文署的场地而言，供应冷气的风喉系统和冷气的水塔系统是分开的，因此，冷气风喉内一般不会带有水塔系统的水点。 - 康文署黄淑芬女士表示场地在取得证书后，会安排将证书张贴在场内的当眼处，让公众知悉。如场地未能通过检定，康文署会积极检视场内各项空气质素范畴，并进行各项改善措施，以通过检定及取得有关证书。 - 陈捷贵议员认同在场内张贴证书的做法，但认为可增加检测的密度，并应该规定所有康文署辖下室内场地进行检测及申请证书。 - 经讨论后，委员会通过要求康文署在会后提交已获发空气质素检定证书的中西区康文署室内场地名单。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第19项：康乐及文化事务署中西区公共图书馆举办的推广活动暨使用概况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第52/2013号) - (下午3时42分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第20项：康乐及文化事务署在中西区举办的康乐体育活动及设施管理汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第53/2013号) - (下午3时42分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第21项：中西区地区小型工程财政报告 - (中西区地区设施管理委员会文件第54/2013号) - (下午3时43分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第22项：工作小组报告 - (下午3时43分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第23项：其他事项 - (下午3时43分至3时45分) - 全民运动日 - 康文署周佩珊女士表示康文署将于本年八月四日举办全民运动日，本届活动的口号为「全家起动，日日运动半个钟」，藉此向公众推广全家运动的讯息。康文署将在西贡坑口体育馆举办开展礼，而中西区内的活动，则包括在下午二时至六时在石塘咀体育馆举办免费活动，欢迎各委员踊跃参加，如有需要可向康文署索取免费单张，向区内居民派发。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第18项：下次会议日期 - (下午3时45分) - 主席宣布，第十一次地管会将于二零一三年十月二十四日举行，政府部门提交文件截止日期为十月二日，委员提交文件截止日期为十月八日。 - 会议于下午三时四十五分结束。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议纪录于 | 二零一三年 十月 二十四日 | 通过 |  |  |
|  |  |  | 主席: 陈财喜议员 |  |  |  |  |
|  |  |  | 秘书: 严清桦小姐 |  |  |  |  |

中西区区议会秘书处

二零一三年八月