中西区区议会

二零一四至二零一五年度

地区设施管理委员会

第四次会议纪录

日　期：二零一四年七月三十一日(星期四)

时　间：下午二时三十分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼区议会会议室

出席者：

主席:

陈财喜议员, MH*

副主席:

陈浩濂议员*

委员:

| 陈捷贵议员, BBS, JP * |  |
| --- | --- |
| 郑丽琼议员 | （下午2时37分至会议结束） |
| 张翼雄议员 | （下午3时35分至会议结束） |
| 许智峰议员* |  |
| 叶国谦议员, GBS, JP | （会议开始至下午3时28分） |
| 甘乃威议员, MH* |  |
| 李志恒议员* |  |
| 卢懿杏议员 | （下午2时36分至会议结束） |
| 文志华议员, MH* |  |
| 吴少强议员, MH, JP | （下午2时33分至会议结束） |
| 萧嘉怡议员* |  |
| 黄坚成议员* |  |
| 叶永成议员, BBS, MH, JP* | （下午2时42分至会议结束） |

注：  *  出席整个会议的委员

(  ) 委员出席时间

| 第5项： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒋熙然女士 贺文龙先生 |  | 渔农自然护理署郊野公园护理主任/港岛 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 第6- 7项： |  |  |  |
| 杨丽贞女士 贺文龙先生 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 第8项： |  |  |  |
| 陈淑兴女士 李婷女士 |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) 图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |  |
| 第9项： |  |  |  |
| 黄达明先生 颜绍明先生 周佩珊女士 郭泓武先生 |  | 康乐及文化事务署总康乐事务经理(香港西) 康乐及文化事务署中西区康乐事务经理 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) 机电工程署工程师/市政工程/小型工程分部1 |  |
| 第10项： |  |  |  |
| 黄达明先生 颜绍明先生 周佩珊女士 |  | 康乐及文化事务署总康乐事务经理(香港西) 康乐及文化事务署中西区康乐事务经理 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |  |
| 第11项： |  |  |  |
| 周佩珊女士 贺文龙先生 |  | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 列席者： |  |  |  |
| 周可乔女士, JP |  | 中西区民政事务专员 |  |
| 陈润民先生 |  | 中西区民政事务助理专员 |  |
| 黄明慧女士 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(区议会) |  |
| 杨丽贞女士 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |  |
| 贺文龙先生 |  | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 陈逸坚先生 |  | 中西区民政事务处联络主任主管(地区管理及社区参与) |  |
| 陈国鸿先生 |  | 民政事务总署工程组高级工程督察(香港) |  |
| 李结伟先生 |  | 民政事务总署工程组工程督察(香港) |  |
| 丘洁瑜女士 |  | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |  |
| 陈淑兴女士 |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |  |
| 汤柏儒先生 |  | 地政总署总产业主任(香港) |  |
| 廖敬棠先生 |  | 中环及半山分区委员会主席 |  |
| 夏中建先生 |  | 上环及西营盘分区委员会主席 |  |
| 林振风先生 |  | 坚尼地城及石塘咀分区委员会主席 |  |
| 秘书： |  |  |  |
| 郭嘉文小姐 |  | 中西区民政事务处行政主任(区议会)4 |  |
| 因事缺席者﹕ |  |  |  |
| 陈学锋议员, MH |  |  |  |
| 张国钧议员, JP |  |  |  |
| 林怀荣议员 |  |  |  |
|  | 欢迎 - 主席欢迎各委员及政府部门代表出席2014/2015年度地区设施管理委 员会(地管会)第四次会议。 |  |  |
|  | 第1项：通过会议议程 (下午2时31分) - 委员会通过经修订的会议议程。 |  |  |
|  | 第2项：通过二零一四年六月十二日中西区地区设施管理委员会第三次会议纪录 (下午2时32分) - 委员会通过第三次会议纪录。 |  |  |
|  | 第3项：主席报告 (下午2时33分) - 没有报告事项。 |  |  |
|  | - 第4项：中西区地区设施管理委员会第三次会议续议事项查察表 - (中西区地区设施管理委员会文件第56/2014号) (下午2时34分) - 委员会备悉文件。 |  |  |
|  | - 第5项：地区小型工程计划拨款申请–「炉峰自然步道」传意牌优化计划」 - (中西区地区设施管理委员会文件第63/2014号) - (下午2时34分至2时40分) - 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)贺文龙先生向委员会介绍文件，表示民政处正就此计划进行地区咨询，若稍后收到反对意见，处方将向地区小型工程工作小组(工作小组)汇报，由组员决定是否推行工程。 - 陈捷贵议员表示支持计划，认为部分传意牌已经残旧及出现渗水情况，因此十分支持更新并提升现有的传意牌。 - 主席查询公众咨询的范围，及能否于传意牌上加设二维码。 - 民政处贺文龙先生表示将咨询有关位置所属的分区委员会委员、当区区议员及自然环境关注团体，又认为于传意牌上加设二维码的建议可行。 - 渔农自然护理署郊野公园护理主任/港岛蒋熙然女士表示署方将于计划内就更新及新增的传意牌上加设二维码，以连结网上简介「炉峰自然步道」的资料。 - 经讨论后，委员会通过拨款300,000元予民政处推行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将呈交财委会审批。 |  |  |
|  | - 第6项：地区小型工程计划拨款申请–「般咸道/巴丙顿道交界处巴士站侧加设上盖连座椅工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第61/2014号) - (下午2时40分至2时48分) - 民政处贺文龙先生向委员会介绍文件。 - 陈捷贵议员表示支持此计划。 - 文志华议员表示计划中建议使用的上盖连座椅为工程组的新设计，若此设计可行，将于区内其他地点使用。 - 甘乃威议员表示担心放置座椅后会引致该段行人路路面非常狭窄。 - 陈捷贵议员表示座椅将设于行人路较阔的位置。 - 陈浩濂议员查询运输署有关路面阔度的最低限制。 - 文志华议员表示运输署对路面阔度的最低限制为1.5米，工程建议的位置在加设座椅后能符合此规定。此外，座椅的四端将设计成圆形，减少阻碍。 - 民政事务总署工程组高级工程督察(香港)陈国鸿先生表示座椅建成后，预计路面的阔度约为1.7至1.8米，符合运输署的最低路面阔度要求。他续指若委员希望预留更多路面空间，工程组可修改设计，如进一步缩小座椅的体积。 - 民政处贺文龙先生表示运输署的最低路面阔度限制为1.5米，并规定座椅需距离旁边的楼梯最少2米，计划中提交的设计已考虑有关因素。 - 经讨论后，委员会通过拨款150,000元予民政处推行上述计划。 |  |  |
|  | - 第7项：地区小型工程计划拨款申请–「中西区空中健步廊」 - (中西区地区设施管理委员会文件第62/2014号) - (下午2时48分至3时03分) - 民政处贺文龙先生向委员会介绍文件。 - 陈捷贵议员认为此计划有助推广社区健康，支持推行计划。他指出最初议员提交的建议中显示，此步行径的建议起点为西港城，故命名为「空中健步廊」，现时计划中建议的起点改为中山纪念公园，故有需要修改步行径的名称。 - 许智峰议员表示支持计划，他希望起点的资讯牌可包括步行径部分有梯级的路段资料，让婴儿车及轮椅使用者可预早准备。 - 郑丽琼议员表示希望资讯牌使用彩色设计。 - 主席表示希望缩减资讯牌的数目。 - 民政处贺文龙先生表示可适当地减少资讯牌的数目，内容可加入有梯级的路段资料，资讯牌将使用彩色设计。 - 主席认为资讯牌应显示无障碍通道的资讯。 - 李志恒议员支持此计划，但不同意加入食物卡路里资讯，建议资讯牌显示市民行毕全条健步廊可消耗的卡路里资讯。 - 陈捷贵议员认为资讯牌的设计应交由香港大学叶嘉安教授作整合及提供意见。 - 民政处贺文龙先生表示健步廊确实的起点及终点可交由工作小组落实。他续指此计划与早前叶嘉安教授受区议会委托所研究的行人天桥指示牌性质不同，未必适合将是次项目设计交予叶嘉安教授审批。 - 经讨论后，委员会通过拨款210,000元予民政处推行上述计划。 |  |  |
|  | - 第8项：地区小型工程计划拨款申请–「更新及增设壁画–石塘咀及士美非路公共图书馆儿童图书馆」 - (中西区地区设施管理委员会文件第65/2014号) - (下午3时03分至3时15分) - 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士向委员会介绍文件。 - 文志华议员表示早前曾到石塘咀公共图书馆作实地视察，发现壁画有明显损耗。 - 黄坚成议员建议康文署举办壁画设计比赛，邀请区内学校的学生参与投稿，鼓励公众参与。 - 康文署陈淑兴女士表示计划建议以投标形式聘请设计公司承接工程及提供专业设计。署方初步订定了石塘咀公共图书馆壁画的主题，分别为森林之旅及宇宙太空；而士美非路公共图书馆壁画的主题则为童话世界。而邀请学生参与壁画设计，需考虑所涉及的流程和评审等安排，及所需时间。 - 主席希望康文署稍后提交不同的设计予工作小组决定。 - 郑丽琼议员同意黄坚成议员的意见。 - 主席建议康文署可邀请学生到图书馆参与壁画制作。 - 文志华议员建议康文署邀请参与图书馆活动的小朋友设计壁画，再由设计公司组合他们的作品成一幅完整壁画。 - 主席建议设计公司设计图案后，邀请学生为壁画填色。 - 康文署陈淑兴女士表示会研究委员意见的可行性。 - 经讨论后，委员会通过拨款90,000元予康文署进行上述计划。 |  |  |
|  | - 第9项：地区小型工程计划拨款申请 –「中山纪念公园体育馆冷气系统改善及提升工程」 (中西区地区设施管理委员会文件第60/2014号) - (下午3时15分至3时17分) - 康文署中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士向委员会介绍文件。 - 委员并无提问。委员会通过拨款2,000,000元予康文署推行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将呈交财委会审批。 |  |  |
|  | - 第10项：在康文署管辖的公园再推行「社区园圃计划」 - (中西区地区设施管理委员会文件第52/2014号) - (下午3时17分至3时29分) - 文件由主席提交。 - 康文署中西区康乐事务经理颜绍明先生向委员介绍社区园圃计划。他表示计划甚受市民欢迎，日后如在区内物色到合适的地方，会持开放态度，配合区议会增加社区园圃计划的意见。 - 李志恒议员询问康文署挑选社区园圃用地的准则，以及署方如何监管参加者所种的植物品种。 - 康文署颜绍明先生表示每期的「社区园圃计划」均由一名合资格的园艺导师带领，导师于计划开始时会向参加者讲解可种植的植物品种，过往亦没有收到参加者种植非法植物的报告。 - 萧嘉怡议员查询设置社区园圃的适合面积，希望可协助康文署于区内物色合适的地方建造社区园圃。 - 康文署颜绍明先生表示现时设于中山纪念公园体育馆侧的社区园圃大约一千多平方米，设有五十块面积为1.5米乘1.5米的小园圃。总括而言，园圃地基需为泥土及无地下设施，地点需有充足阳光、水源及去水设施等。 - 郑丽琼议员查询并非参与计划的人士是否不能进入社区园圃范围。 - 康文署颜绍明先生回应指社区园圃有特定的范围及每天有固定的开放时间，场地管理员会查阅参加证后，才让参加者进入所分配的园圃耕种。他认为「社区园圃计划」运作多年，能有效建立社区关系。 - 委员会通过支持康文署于区内物色合适的地方建造社区园圃，以推广计划。 |  |  |
|  | - 第11项：二○一四至一五年度地区小型工程计划新建议项目 - (中西区地区设施管理委员会文件第58/2014号) - (下午3时29分至3时50分) - 地区小型工程工作小组主席文志华议员向委员介绍地区小型工程计划新建议项目的内容。 - 陈捷贵议员查询为何西消防街海旁已损毁的石壆需由民政处负责维修，而非海事处。 - 民政处贺文龙先生回应指该段路的石壆是多年前由民政处申请市区小型工程拨款建造，因此设施由民政处负责维修。 - 主席向委员介绍在卑路乍湾公园放置艺术品的建议。 - 李志恒议员认为委员需考虑在卑路乍湾公园放置艺术品会否影响公园使用者的活动，及订定日后选择摆放艺术品的准则。 - 康文署颜绍明先生表示有关挑选及设置艺术品均由艺术推广办事处统筹，早前曾与艺术推广办事处总馆长、建筑署代表、主席及张国钧议员到卑路乍湾公园进行实地视察，商讨有关建议及对现时放置于中西区海滨长廊(中环段)的「艺绽公园」展品进行评审，选定摆放名为「熊‧抱」的艺术品于公园近入口处侧的位置。 - 主席表示各评审于会议前已作利益申报，各评审均与「艺绽公园」的艺术家无利益冲突。 - 李志恒议员希望订定组成评审委员会的机制及就艺术品的展出期达成共识。 - 主席建议展出期最长为一年半，评审机制一直由艺术推广办事处统筹。 - 李志恒议员建议于艺术品展出半年后进行覆检，以艺术品当时的状况来决定是否继续展出或拆除迁走。 - 康文署颜绍明先生表示艺术推广办事处会联络艺术品制作院校，并为艺术品作评估，初步认为稍作简单翻新便可于卑路乍湾公园展出，然而展出时期需根据艺术品的实际状况而定。他指若发现艺术品有破损，将咨询主席及艺术推广办事处的意见考虑拆除及迁走艺术品。 - 郑丽琼议员查询市民能否触摸到该艺术品。 - 甘乃威议员认为于公众地方放置艺术品容易引起公众讨论，同意于艺术品展出短时间后进行覆检，视乎公众反应再决定展出期限。 - 主席同意于艺术品展出半年后进行覆检。 - 康文署颜绍明先生表示据了解，「熊‧抱」的设计理念是希望公众能走近接触艺术品并进行互动，藉此拉近市民与艺术的距离，「熊‧抱」于卑路乍湾公园展出时亦会让公众接触。而艺术家及院校须负责「熊‧抱」于展出期内的维修保养，他亦赞同展出半年后进行覆检，视乎实际情况再决定是否继续展出艺术品。 - 经讨论后，委员会通过文件内容。 |  |  |
|  | - 第12项：康乐及文化事务署中西区公共图书馆举办的推广活动暨使用概况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第53/2014号) - (下午3时50分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第13项：康乐及文化事务署在中西区提供免费地区文娱节目的情况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第55/2014号) - (下午3时51分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第14项：康乐及文化事务署在中西区举办的康乐体育活动及设施管理汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第59/2014号) - (下午3时51分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第15项：中西区地区小型工程财政报告 - (中西区地区设施管理委员会文件第64/2014号) - (下午3时52分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第16项：工作小组报告 - (下午3时52分至4时01分) - 地区小型工程工作小组主席文志华议员向委员介绍文件，就「丰物道休憩处(水街抽水站旁休憩处)改建为宠物公园」一项，表示建筑署提交修订后的工程报价为2,382,000元，而康文署早前就工程进行的问卷调查，结果显示50.5%被访者表示赞成，39.4%表示反对及10.1%表示无意见，询问委员对工程的意见。 - 会上并未收到委员意见。 - 文志华议员介绍「西营盘社区综合大楼三楼平台增设檐篷」一项，他表示预计工程期约为三个月，共分三期进行，第二、三期工程期间，现时往返般咸道与三楼电梯大堂的一段行人通道需要暂时封闭，就此询问委员意见。 - 陈捷贵议员表示支持此计划，但反对于工程期间封闭往返般咸道与三楼电梯大堂的一段行人通道，认为处方需开放礼堂后方两侧的消防通道作临时通道。 - 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理)杨丽贞女士表示于上次工作小组会议上，组员建议使用透明物料制作檐篷，处方已转达组员意见予建筑署，同时她指出透明檐篷的清洁及管理问题较钢制檐篷复杂。有关工程期间需封闭通道的安排，她表示已根据组员意见，延后开展工程的日期到二零一五年农历新年后，加上届时港铁西港岛线已开通，预计市民多会利用港铁出入口往返般咸道及高街，将减少市民经社区会堂往返般咸道的需求。 - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第17项：其他事项 - (下午4时01分) - 中西区民政事务专员周可乔女士表示，环保署回应区议会多年的意见，计划于本年十月搬迁位于坚尼地城石山街综合大楼的环保展览角，并交还该址予民政处。处方现正根据既定机制物色非牟利机构或地区团体租用环保角位置营办社区服务，稍后将成立评选委员会，邀请有兴趣的团体提交建议书供评审。她呼吁委员鼓励有意提供地区服务的团体向民政事务处提交建议书。 |  |  |
|  | - 第18项：下次会议日期 - (下午4时02分) - 主席宣布，第五次地管会将于二零一四年十月三十日举行，政府部门提交文件截止日期为十月九日，委员提交文件截止日期为十月十五日。 - 会议于下午四时零二分结束。 |  |  |

| 会议纪录于 | 二零一四年十月三十日 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| 主席: 陈财喜议员 |  |  |
| 秘书: 郭嘉文小姐 |  |  |

中西区区议会秘书处

二零一四年七月