中西区区议会

二零一四至二零一五年度

地区设施管理委员会

第八次会议纪录

日　期：二零一五年六月四日(星期四)

时　间：下午二时三十分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼区议会会议室

出席者：

主席:

陈财喜议员, MH*

副主席:

陈浩濂议员					 （下午2时37分至下午4时04分）

委员:

| 陈学锋议员, MH* |  |
| --- | --- |
| 郑丽琼议员 | （下午2时49分至会议结束） |
| 张国钧议员, JP | （下午2时54分至会议结束） |
| 许智峰议员 | （下午2时49分至下午3时12分） |
| 叶国谦议员, GBS, JP | （下午3时36分至下午3时50分） |
| 甘乃威议员, MH* |  |
| 林怀荣议员 | （会议开始至下午3时40分） |
| 李志恒议员* |  |
| 卢懿杏议员 | （下午2时43分至会议结束） |
| 文志华议员, MH* |  |
| 吴少强议员, MH, JP* |  |
| 萧嘉怡议员* |  |
| 黄坚成议员* |  |
| 叶永成议员, BBS, MH, JP* |  |

注：  *  出席整个会议的委员

(  ) 委员出席时间

| 第5项： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈淑兴女士 叶慧婷女士 |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |  |
| 第6项： |  |  |  |
| 陈淑兴女士 叶慧婷女士 麦志强先生 |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) 建筑署物业事务经理(中区西) |  |
| 第7-8项： |  |  |  |
| 蒋大伟先生 颜绍明先生 周佩珊女士 |  | 康乐及文化事务署总康乐事务经理(香港西) 康乐及文化事务署中西区康乐事务经理 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |  |
| 第9项： |  |  |  |
| 余恩恩女士 贺文龙先生 温华容先生 余烽立先生 黎可儿小姐 谭皓元先生 陈悦康先生 李志强先生 邝智文博士 陈华添先生 卢宝诗女士 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) 民政事务总署建筑师(工程) 李景勋雷焕庭建筑师有限公司助理董事 李景勋雷焕庭建筑师有限公司建筑师 李景勋雷焕庭建筑师有限公司建筑师助理 迈进土木结构工程顾问有限公司助理工程师 贝镭华顾问有限公司高级经理 香港浸会大学历史学系研究助理教授 摩星岭之友秘书 摩星岭关注组主席 |  |
| 第10项： |  |  |  |
| 余恩恩女士 贺文龙先生 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 第11项： |  |  |  |
| 余恩恩女士 黎婉萍女士 麦志强先生 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处总务秘书 建筑署物业事务经理(中区西) |  |
| 第12 项： |  |  |  |
| 余恩恩女士 黎婉萍女士 陈禧棪先生 陈忠贤先生 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处总务秘书 机电工程署电子工程师(工程策划) 机电工程署助理电子督察(工程策划) |  |
| 第13项： |  |  |  |
| 余恩恩女士 梁惠珍女士 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处联络主任主管(地区设施及社区参与) |  |
| 第15项： |  |  |  |
| 周佩珊女士 贺文龙先生 |  | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 列席者： |  |  |  |
| 周可乔女士, JP |  | 中西区民政事务专员 |  |
| 林冰冰女士 |  | 中西区民政事务助理专员 |  |
| 陈成丰先生 |  | 中西区民政事务处署理高级行政主任(区议会) |  |
| 余恩恩女士 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |  |
| 贺文龙先生 |  | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 梁惠珍女士 |  | 中西区民政事务处联络主任主管(地区管理及社区参与) |  |
| 陈淑兴女士 |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |  |
| 周毅光先生 |  | 地政总署署理总产业主任(港岛东,西及南区地政处) |  |
| 廖敬棠先生 |  | 中环及半山分区委员会主席 |  |
| 夏中建先生 |  | 上环及西营盘分区委员会主席 |  |
| 林振风先生 |  | 坚尼地城及石塘咀分区委员会主席 |  |
| 秘书： |  |  |  |
| 郭嘉文小姐 |  | 中西区民政事务处行政主任(区议会)4 |  |
| 因事缺席者﹕ |  |  |  |
| 陈捷贵议员, BBS, JP |  |  |  |
| 张翼雄议员 |  |  |  |
|  | 欢迎 主席欢迎各委员及政府部门代表出席2014/2015年度地区设施管理委员会(地管会)第八次会议。 |  |  |
|  | 第1项：通过会议议程 (下午2时34分) - 委员会通过再修订的会议议程。 |  |  |
|  | 第2项：通过二零一五年四月九日中西区地区设施管理委员会第七次会议纪录 (下午2时34分) - 委员会通过第七次会议纪录。 |  |  |
|  | 第3项：主席报告 (下午2时34分至2时35分) - 主席表示六月一日及二日与委员曾分别到摩星岭及受港铁西港岛线影响的康乐及文化事务署(康文署)场地进行实地视察。 |  |  |
|  | - 第4项：中西区地区设施管理委员会第七次会议续议事项查察表 - (中西区地区设施管理委员会文件第33/2015号) (下午2时35分至2时36分) - 委员会备悉文件。 |  |  |
|  | - 第5项：地区小型工程计划拨款申请 –「提升士美非路公共图书馆推广活动室投影机」 - (中西区地区设施管理委员会文件第32/2015号) - (下午2时36分至2时38分) - 康文署图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士向委员会介绍文件，建议提升士美非路公共图书馆推广活动室的投影机设备。 - 经讨论后，委员会通过拨款38,700元予康文署推行上述计划。 |  |  |
|  | - 第6项：地区小型工程计划拨款申请 –「增设流动图书馆服务站」 - (中西区地区设施管理委员会文件第41/2015号) - (下午2时38分至3时03分) - 康文署陈淑兴女士向委员会介绍文件，包括流动图书车停泊位置、电箱及花槽设立的位置，而相关工程会在取得临时拨用政府土地后开展。 - 甘乃威议员查询工程期长达六个月的原因。另外，要求地管会去信地政总署尽快批准康文署提交的临时拨用政府土地申请，又认为设立电箱位置的路段较阔，无需再次进行地区咨询，让图书馆服务站尽快投入服务。 - 陈浩濂议员表示康文署建议的图书馆服务站停泊位置长期被人堆放大量货物，担心有关人士会与流动图书馆职员发生冲突，询问康文署如何避免此情况发生。此外，他认为设立电箱的路段相对宽阔，希望其他部门能尽量配合，尽快批准康文署的用地及掘路申请。 - 萧嘉怡议员表示此工程已经过一段时间的研究，查询康文署流动图书馆最快可投入服务的日期，并建议康文署在等待部门审批临时拨用政府土地及掘路申请期间，同时进行地区咨询及电箱设计。 - 吴少强议员认为建议设立电箱的位置的路段现时只有四至四米半，加设电箱后路段只阔约三米，相信附近的商铺会有意见，他建议将电箱东移一至两米，减少对商铺、行人及地下设施的影响。 - 文志华议员表示由于流动图书馆需由电箱供电，因此电箱需设立于流动图书馆停泊位置，而且香港电灯有限公司已确认该位置地下有供电点，故不需从广场另一端接驳电缆。 - 主席认为康文署在等待申请审批的期间，可同时进行咨询及设计等工作，加快工程的进度。 - 康文署陈淑兴女士表示康文署在去年十月地管会通过流动图书馆设立的位置后，于每一次地区小型工程工作小组(工作小组)会议上，均有向组员汇报增设流动图书馆服务计划的进度，亦在本年三月十二日举行工作小组会议上提交文件，估算整个工程进度及所涉及的多项工作。而工程需得到多个部门的配合及同意才能推展。早前地政总署已向多个部门就增设电箱及告示箱征询意见，现时已陆续收到各部门的回复，康文署亦就此作出跟进、处理和回复，例如运输署指出电箱与路边之间最少需保持零点五米距离等，康文署便要作出相应修改，及与建筑署工程组联系以修改相关图则。此外，她表示早前中西区民政事务处向地政总署转达工作小组组员有关开展地区咨询的意见后，地政总署就此预备了相关表格供康文署给予意见。而稍后当中西区民政事务处在安排地区咨询时亦需要预留足够时间供回应。她表示当地政总署完成既定程序后， 才可向康文署发出临时拨用政府土地的许可，届时建筑署工程组即可开展工程。她表示若拨款获得通过，可与工程组研究先进行工程前期工作，如预备招标文件等。至于工程需时六个月，已是把多个在三月提交的估算工程进度表中的工程项目同步进行，如包括运输署为流动图书车设立交通标志。 - 主席查询地区咨询范围。 - 康文署陈淑兴女士表示地政总署稍后应会向中西区民政事务处发出文件，而民政事务处会按要求安排进行地区咨询。 - 经讨论后，委员会通过拨款157,000元予康文署推行上述计划，并通过去信地政总署要求尽快批准康文署提交的临时拨用政府土地申请。 |  |  |
|  | - 第7项：地区小型工程计划拨款申请 –「中山纪念公园游泳池闭路电视系统改善及提升工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第35/2015号) - (下午3时03分至3时08分) - 康文署中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士向委员会介绍文件，并希望稍后以传阅文件方式供财务委员会审批。 - 李志恒议员质疑工程可提升泳客安全的实际效益，认为应增加救生员数目，而非增加设备。 - 康文署中西区康乐事务经理颜绍明先生表示，泳池的闭路电视系统主要是提供录影功能，以便部门检讨/调查有关事件之用。他续指泳客安全是由当值救生员及池面职员负责处理，闭路电视系统则配合记录整个过程，以提供客观证据供日后查证。 - 经讨论后，委员会通过拨款353,000元予康文署推行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将以传阅文件方式呈交财委会审批。 |  |  |
|  | - 第8项：地区小型工程计划拨款申请 –「石山街休憩处及克顿道休憩处进行改善工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第36/2015号) - (下午3时08分至3时11分) - 康文署周佩珊女士向委员会介绍文件。 - 主席要求更换石山街休憩处座椅底座突出的螺丝。 - 康文署周佩珊女士表示会提醒工程承办商注意有关位置。 - 经讨论后，委员会通过拨款942,000元予康文署进行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将呈交财委会审批。 |  |  |
|  | - 第9项：地区小型工程计划拨款申请 –「摩星岭军事遗址旅游设施设置工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第40/2015号) - (下午3时11分至3时39分) - 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)贺文龙先生向委员会介绍文件。 - 香港浸会大学历史学系研究助理教授邝智文博士表示摩星岭是英国军方于海外其中一个最大的军事要塞，属殖民地中少见的军事重地，除少量遗址被市民破坏外，大部分的战争遗迹均完好无缺，保留了香港殖民地时期的军事历史，故认为摩星岭有重大的历史价值。他表示早于多个月前，他曾与香港大学的何智荣教授、黎伟聪教授、Dr. Peter Cunich到摩星岭进行实地视察，已初步拟定资料牌的内容，包括介绍建筑、历史背景、战争史实及战后情况等。 - 李景勋雷焕庭建筑师有限公司助理董事余烽立先生向委员会介绍文件。 - 摩星岭之友秘书陈华添先生表示此计划八年前由他提出。他认为香港缺乏景点，设立资料牌后可吸引市民参观摩星岭的二级文物，从而推动区内的繁荣及经济。他指出摩星岭之友义工定期清理山上垃圾，现时该处已成为中西区居民的休憩场所及很多游客游览的景点，认为只要游客数量上升，市民便不会于山上倾倒垃圾及进行野战活动。 - 摩星岭关注组主席卢宝诗女士表示中西区很多居民均不清楚摩星岭上的历史遗址，认为是由于山上缺乏介绍设施所致，幸好摩星岭之友过往举办的导赏团，令居民认识此地方。她认为摩星岭十分值得保存，是一个可达度很高的香港历史景点，必须加以保育，历史文物若被破坏，将不能收复。她续指西区人口愈来愈多，摩星岭是居民休憩的好地方，她希望设立资料牌是一个起点，让更多本区及区外市民享用此地方。 - 文志华议员表示此计划与他一直提倡的保育理念一致，应尽可能活化所有古迹让市民使用，才算真正保育历史。他指出于六月一日的实地视察，发现有政府部门于古迹上竖立内容千篇一律的资料牌，是破坏古迹及未能介绍古迹，而现计划中的资料牌则会设于古迹附近位置。他指出区内已有多处设有资料牌介绍古迹，如孙中山史迹径、炉峰自然步道等，认为摩星岭也值得设立资料牌介绍文物。他续指最近摩星岭上其中一个炮台已被市民破坏，因此希望能尽快开展工程保育古迹。 - 郑丽琼议员表示中西区是一个充满古迹的地区，摩星岭是英军的历史遗迹，希望每个市民都爱护。她希望部门于古迹未受严重破坏前尽快进行保育，又指现时有其他政府部门于摩星岭的古迹上竖立介绍牌，但介绍牌上的内容千篇一律，而且没有写上竖立的部门，希望部门于进行工程前先通知民政事务处。 - 陈学锋议员表示于六月一日进行实地视察，议员和部门因应安全及景观考虑，已初步拟定竖立各个资料牌的位置。他表示很多居民不清楚摩星岭的历史，认为如不设立资料牌介绍该处的历史，部分市民不了解遗址的历史价值，可能会破坏古迹，希望能尽快开展工程，保育古迹。 - 叶永成议员表示支持计划，认为需要保育古迹，他指议员不反对此计划，只是不认同部门于早年提交的预算，现时提交的计划价钱合理，希望委员可支持通过拨款。 - 主席表示在六月一日的实地视察，经议员及部门商讨后，已微调资料牌的位置，而每块资料牌的内容均不同，希望可于牌上加设二维码，让市民即时以手提电话浏览更多相关资料。他希望资料牌是一个起点，最终可建立西区军事径。此外，他建议资料牌以搪瓷制作。 - 陈学锋议员查询搪瓷资料牌的耐用程度及可否于牌上印上彩色照片。 - 叶永成议员认为不锈钢予人冰冷感觉，若搪瓷的维修费用不高，支持使用搪瓷。 - 李景勋雷焕庭建筑师有限公司余烽立先生表示搪瓷可印制彩色相片，但不锈钢只可将彩色相片化成实色粗点，以点列方式拼出相片，解像度不高，他认为相片印制于搪瓷上的效果较美观。有关保养方面，他指不锈钢仍有机会生锈，而搪瓷使用多年后效果依然簇新。 - 经讨论后，委员会通过拨款2,690,000元 (采用搪瓷资料板设计方案)予民政处推行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将呈交财委会审批。 |  |  |
|  | - 第10项：地区小型工程计划拨款申请 –「加列山道近明德医院小巴站避雨亭设置工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第44/2015号) - (下午3时39分至3时41分) - 民政处贺文龙先生向委员会介绍文件。 - 陈浩濂议员表示小巴是市民前往及离开明德医院的唯一公共交通工具，但医院至小巴站沿途并没有避雨设施，希望工程可为市民挡雨及遮光。 - 经讨论后，委员会通过拨款150,000元予民政处推行上述计划。 |  |  |
|  | - 第11项：地区小型工程计划拨款申请 –「西营盘社区综合大楼三楼平台增设檐篷」 - (中西区地区设施管理委员会文件第42/2015号) - (下午3时41分至4时04分) - 民政处总务秘书黎婉萍女士向委员会介绍文件。 - 郑丽琼议员查询檐篷是否僭建，她质疑檐篷能否阻挡春夏季时的阳光及大雨，认为不值得花费金钱建造檐篷。 - 黄坚成议员表示该位置附近有一棵茂盛的大树可供市民挡雨，而且整条通道风势强劲，即使有檐篷估计亦不能挡雨，因此对该段工程有保留。他建议将檐篷设于会堂自动门旁的无障碍通道，协助轮椅人士遮雨。 - 陈学锋议员表示政府的建筑物不受条例所限，而建筑署兴建的建筑物必然合法。他指收到不少居民意见，尤其是长者，下雨天经过该位置相当狼狈，而该处并非古迹，希望能加建檐篷方便使用该通道的市民。对于黄坚成议员建议于无障碍通道加设檐篷，他认为值得于工程的下一阶段研究。 - 民政处黎婉萍女士回应黄坚成议员的意见，表示即使于无障碍通道入口加设檐篷，若果会堂入口外一段通道维持没有檐篷，加设黄议员所指的檐篷亦未能达到协助轮椅人士挡雨的效果；而会堂外的大树亦似乎未能为市民挡雨。她指早前已征询古物古迹办事处(古迹办)的意见，古迹办回复指会堂外的摆设不在考虑之列，对檐篷工程没有意见。 - 建筑署物业事务经理(中区西)麦志强先生表示由于檐篷位于政府建筑物内，不受建筑物条例监管，及于工程设计时已考虑安全问题，因此不存在非法僭建的问题。 - 主席表示稍后可再研究于无障碍通道加设檐篷。 - 民政处黎婉萍女士补充指三期工程均需完成才能达到为市民遮挡阳光及雨水的目的。 - 文志华议员表示若只于角落位置加设檐篷，市民便会集中在该位置打开雨伞，阻塞通道，因此建议一并通过进行三段工程。 - 主席建议使用铝材檐篷。 - 文志华议员补充指有议员于工作小组曾提出不希望檐篷阻挡会堂外的古迹陈设，因此部门提出塑料檐篷方案。 - 主席查询能否提高檐篷的高度。 - 建筑署麦志强先生表示檐篷需要安装于主力墙上，故建议定于现时的高度，若委员对檐篷高度有意见，署方可与结构工程师商讨。 - 李志恒议员建议使用塑料檐篷。 - 主席同意使用塑料檐篷。 - 经讨论后，委员会通过拨款660,000元予民政处推行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将呈交财委会审批。 |  |  |
|  | - 第12项：地区小型工程计划拨款申请 –「中西区社区综合大楼/ 社区中心影音设备改善工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第43/2015号) - (下午4时04分至4时27分) - 民政处黎婉萍女士向委员会介绍文件。 - 陈学锋议员支持计划，他表示设施已有一定使用年期，需要更新。他查询液晶体显示操控屏幕的损坏程度是否比传统操控系统高，及若将投影机固定设置于西营盘社区综合大楼社区会堂的后方，会否因距离太远而导致投影光度不足。 - 李志恒议员认为现时于西营盘社区综合大楼社区会堂内使用的流动投影机十分阻碍活动场地空间，建议于舞台天花位置安装可升降的投影机。 - 民政处黎婉萍女士引述场地职员的意见，表示液晶体显示操控屏幕使用方法简单及方便，场地使用者的反应亦正面。她指除了不设投影机的场地，其余场地均建议全面使用液晶体显示操控屏幕。 - 机电工程署电子工程师(工程策划)陈禧棪先生表示方案一所建议安装的固定投影机将配备长焦距镜头，让影像能从会堂后方投射至前方投影幕，而其操作亦相对现有携带式投影机简便。有关使用升降投影机的建议，他表示这可能涉及额外成本（如须定期由专业人士作安全检验），因此建议采用方案一，即于会堂后方安装固定投影机。 - 陈学锋议员表示场地亦会用作羽毛球场，提醒部门为投影机加装保护设施。此外，他表示坚尼地城社区综合大楼的楼底不高，音响的回音问题严重，要求部门改善。 - 文志华议员赞成于西营盘社区综合大楼社区会堂设置固定投影机，但对设于礼堂后方有保留，因为该场地会用作羽毛球场，建议安装固定投影机于靠近舞台的位置。 - 黄坚成议员建议一并更换所有场地的有线咪高峰成无线咪高峰。 - 主席赞成安装固定投影机。 - 民政处黎婉萍女士表示计划已准备更换有线及无线咪高峰，由于无线咪高峰较容易损坏，故同时保留有线咪高峰作后备之用，稍后可与机电工程署研究加长有线咪高峰的电线。 - 机电工程署陈禧棪先生表示投影机将安装在特制托架上，以作保护。有关投影机设于靠近舞台位置的建议，根据经验在这距离，投影机所发出的光度可能会影响台上嘉宾。另外，他指署方稍后可于坚尼地城社区综合大楼加装音影设备，以减低场地的回音，但出现回音涉及多种成因〈如场地设计、天花及墙身所选用物料等〉，因此单以提升影音设备不能完全避免回音问题。 - 经讨论后，委员会通过拨款1,100,000元予民政处推行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将呈交财委会审批。 |  |  |
|  | - 第13项：地区小型工程计划拨款申请 –「2015/ 16中环至半山自动扶梯系统节日美化工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第39/2015号) - (下午4时27分至4时37分) - 民政处联络主任主管(地区设施及社区参与)梁惠珍女士向委员会介绍文件。 - 陈学锋议员反映中环街市对出的灯饰设计过于简单，希望本年的设计有所改善。 - 民政处梁惠珍女士表示会向承办商转达委员的意见，改善设计。 - 经讨论后，委员会通过拨款1,108,000元予民政处推行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将呈交财委会审批。 |  |  |
|  | - 第14项：要求港铁交待受西港岛线影响的康文署设施的还原及移交情况 - (中西区地区设施管理委员会文件第26/2015号) - (下午4时37分至4时47分) - 文件由主席提交。主席表示曾于本年六月二日与委员、康文署代表及香港铁路有限公司(港铁)代表到山道休憩花园、西湖里游乐场及梅芳街儿童游乐场进行实地视察，并将场地设施的不足之处罗列于呈枱文件供委员参考。 - 康文署颜绍明先生表示实地视察的三个场地预计于西营盘站开放后交还康文署，根据现时重置进度，港铁表示预计将于第三季交还。他相信山道休憩花园及梅芳街儿童游乐场能如期交还，但由于西湖里游乐场面积较大，估计需要较长时间跟进，而港铁代表当日亦已向委员承诺会尽快跟进委员指出的不足之处。他续指康文署会配合港铁，接收场地后必定会尽快开放予公众使用。 - 主席表示估计梅芳街儿童游乐场可最早开放，但三个场地仍有不足之处需要港铁跟进。 - 李志恒议员建议港铁提交交还场地的确实时间表。 - 黄坚成议员要求康文署清楚检验场地设施符合署方标准才接收场地。他指出西湖里游乐场的工程仍有不足之处，希望康文署于接收场地前与委员商讨。 - 陈学锋议员认同康文署需于接收场地前仔细检验场地设施，他举例指科士街临时游乐场开放后，仍有不少问题，如地面渠盖不平及饮水机长期不能使用等。 - 主席请康文署仔细验收场地。 - 康文署颜绍明先生表示署方及其他相关部门于接收场地时需根据特定的标准，场地必须符合各个部门的标准才能接收及开放予公众使用。他指出港铁早前延后交还场地的日期，希望港铁能尽快改善场地的设施，让部门验收，康文署亦会继续跟进。 - 李志恒议员建议康文署于接收场地前通知当区区议员一同验收场地，及邀请政府主要官员主持开幕仪式。 - 康文署颜绍明先生表示可与港铁和相关部门研究有关提议。 - 经讨论后，委员会通过要求康文署继续监察港铁还原设施的进度，并于正式接收场地前仔细查验场地，确保设施符合康文署辖下场地的标准。 |  |  |
|  | - 第15项：二○一四至一五年度地区小型工程计划新建议项目 - (中西区地区设施管理委员会文件第34/2015号) - (下午4时47分至4时48分) - 委员会通过文件内容。 |  |  |
|  | - 第16项：康乐及文化事务署中西区公共图书馆举办的推广活动暨使用概况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第30/2015号) - (下午4时48分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第17项：康乐及文化事务署在中西区提供免费地区文娱节目的情况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第31/2015号) - (下午4时48分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第18项：康乐及文化事务署在中西区举办的康乐体育活动及设施管理汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第37/2015号) - (下午4时49分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第19项：中西区地区小型工程财政报告 - (中西区地区设施管理委员会文件第38/2015号) - (下午4时49分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第20项：工作小组报告 - (下午4时15分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第21项：其他事项 - (下午4时49分) - 没有其他事项。 |  |  |
|  | - 第22项：下次会议日期 - (下午4时49分至4时50分) - 主席宣布，第五次地管会将于二零一五年七月二十三日举行，政府部门提交文件截止日期为七月二日，委员提交文件截止日期为七月八日。 - 会议于下午四时五十分结束。 |  |  |

| 会议纪录于 | 二零一五年七月二十三日 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| 主席: 陈财喜议员 |  |  |
| 秘书: 沈施恩小姐 |  |  |

中西区区议会秘书处

二零一五年七月