中西区区议会

二零一四至二零一五年度

地区设施管理委员会

第五次会议纪录

日　期：二零一四年十月三十日(星期四)

时　间：下午二时三十二分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼区议会会议室

出席者：

主席:

陈财喜议员, MH*

委员:

| 陈捷贵议员, BBS, JP | （会议开始至下午4时40分） |
| --- | --- |
| 陈学锋议员, MH* |  |
| 郑丽琼议员 | （下午2时34分至会议结束） |
| 张国钧议员, JP | （下午4时正至会议结束） |
| 张翼雄议员 | （下午3时01分至3时18分） |
| 许智峰议员 | （下午2时34分至4时26分） |
| 叶国谦议员, GBS, JP | （会议开始至下午3时18分） |
| 甘乃威议员, MH* |  |
| 李志恒议员* |  |
| 卢懿杏议员 | （下午2时47分至4时26分） |
| 文志华议员, MH* |  |
| 吴少强议员, MH, JP* |  |
| 萧嘉怡议员* |  |
| 黄坚成议员* |  |
| 叶永成议员, BBS, MH, JP* |  |

注：  *  出席整个会议的委员

(  ) 委员出席时间

| 第5- 12项： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 余恩恩女士 贺文龙先生 | 中西区民政事务处 高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处 行政主任(地区管理) |  |  |
| 第13- 16项： |  |  |  |
| 颜绍明先生 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署 中西区康乐事务经理 康乐及文化事务署 中西区副康乐事务经理(分区支援) |  |  |
| 第17项： |  |  |  |
| 周佩珊女士 贺文龙先生 | 康乐及文化事务署 中西区副康乐事务经理(分区支援) 中西区民政事务处 行政主任(地区管理) |  |  |
| 列席者： |  |  |  |
| 周可乔女士, JP | 中西区民政事务 专员 |  |  |
| 陈润民先生 | 中西区民政事务 助理专员 |  |  |
| 黄明慧女士 | 中西区民政事务处 高级行政主任(区议会) |  |  |
| 余恩恩女士 | 中西区民政事务处 高级行政主任(地区管理) |  |  |
| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处 行政主任(地区管理) |  |  |
| 陈国鸿先生 | 民政事务总署 高级工程督察(香港) |  |  |
| 李结伟先生 | 民政事务总署 工程督察(香港) |  |  |
| 丘洁瑜女士 | 民政事务总署 助理工程督察(中西区) |  |  |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处 联络主任主管(地区管理及社区参与) |  |  |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署 图书馆高级馆长(中西区) |  |  |
| 汤柏儒先生 | 地政总署 总产业主任(香港) |  |  |
| 廖敬棠先生 | 中环及半山分区委员会主席 |  |  |
| 夏中建先生 | 上环及西营盘分区委员会主席 |  |  |
| 秘书： |  |  |  |
| 郭嘉文小姐 | 中西区民政事务处 行政主任(区议会)4 |  |  |
| 因事缺席者﹕ |  |  |  |
| 陈浩濂议员 | (因病缺席) |  |  |
| 林怀荣议员 |  |  |  |
| 林振风先生 | 坚尼地城及石塘咀分区委员会主席 |  |  |
| 欢迎 主席欢迎各委员及政府部门代表出席2014/2015年度地区设施管理委 员会(地管会)第五次会议。主席表示会前收到陈浩濂议员提交的病假申请，表示因身体不适未能出席是次会议。 |  |  |  |
| 第1项：通过会议议程 (下午2时32分) - 委员会通过经修订的会议议程。 |  |  |  |
| 第2项：通过二零一四年七月三十一日中西区地区设施管理委员会第四次会议纪录 (下午2时33分) - 委员会通过第四次会议纪录。 |  |  |  |
| 第3项：主席报告 (下午2时33分至2时39分) - 主席向委员报告运输署就中西区加强流动图书馆服务计划提交了书面回复。 - 萧嘉怡议员询问康乐及文化事务署(康文署)如何向区内居民宣传将于上环文化广场设立新的流动图书馆。 - 康文署图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士感谢委员会同意在上环文化广场附近上落泊车位路段设立流动图书馆服务站，并表示署方会开展相关的跟进工作。署方会与运输署研究指示牌的设计、竖立的位置及展示的方式，亦会与其他部门作实地视察，研究如何取得电力供应及安排掘路工程，工程展开前亦需取得相关部门的同意。如无特别问题，设立新的流动图书馆服务站一般需时六个月。鉴于该上落泊车位路段交通非常繁忙，文化广场人流亦多，估计需要较长时间才能完成。至于宣传方面，在流动图书馆服务站落成后会作出相应安排，而宣传海报亦会附有二维码方便市民。 - 文志华议员表示上环文化广场将进行改善工程，康文署可与工程部门研究于流动图书服务站旁增加供电点。然而，在改善工程完成前，他建议流动图书馆使用位于西区电话机房的电力供应。 - 康文署陈淑兴女士表示于本年四月曾与委员到上环文化广场进行实地视察，确定广场旁的三角路段不适合流动图书车停泊，流动图书车较适合停泊于上落泊车位后段商铺前的位置，及后委员会去信运输署亦以此位置要求该署考虑为流动车提供交通指示牌，因此流动图书车停泊位置与文化广场有一段相当的距离。署方将研究及寻找附近合适的电力供应点，在过程中若遇有困难，会于地区小型工程工作小组上汇报。而设立流动图书馆服务站的整个工程所需开支，也会向工作小组提交拨款申请。 - 委员没有其他意见，委员会通过于上环文化广场附近的上落泊车位后段设立流动图书馆。主席多谢部门的协助。 |  |  |  |
| - 第4项：中西区地区设施管理委员会第四次会议续议事项查察表 - (中西区地区设施管理委员会文件第70/2014号) (下午2时39分至2时40分) - 委员会备悉文件。 |  |  |  |
| - 第5项：地区小型工程计划拨款申请–「业主立案法团及互助委员会花盆设置计划 (2014-2015)」 - (中西区地区设施管理委员会文件第77/2014号) - (下午2时40分至2时50分) - 中西区民政事务处行政主任(地区管理)贺文龙先生向委员会介绍文件，及简介早前就计划进行的检讨报告结果。 - 黄坚成议员表示支持计划，但指有法团放置花盆于屋苑外的行人路上，行人相继弃置垃圾于花盆内，影响环境卫生。他向民政处查询有何机制移走被弃置于行人路上的花盆。 - 陈捷贵议员表示支持计划，认为法团有责任妥善管理花盆，而法团重复申请花盆时需提供合理的解释。 - 主席希望民政处每年进行一次巡查，及于申请指引上清楚列明法团申请花盆后的管理责任及注意事项。 - 民政处贺文龙先生表示稍后将安排一次全区巡查，如发现花盆被放置于街道上，部门会要求法团收回屋苑内﹔若法团不配合，部门有可能安排承办商移走花盆。民政处亦会于本年计划的申请表上，要求重复申请花盆的法团提供理由。有关巡查次数方面，部门认为一年一次较可行。他表示计划开始于二零零八年，当时的申请指引允许法团将花盆放置于行人路上。然而，有鉴于近年收到相关的投诉，故由上年度开始，部门已要求申请花盆的法团只可放置花盆于屋苑范围内，而法团有责任保养花盆。 - 李志恒议员建议获分配花盆的法团每年向民政处递交问卷连花盆照片，供部门评估花盆状况。 - 中西区民政事务专员周可乔女士建议民政处的兼职社区干事到大厦参与法团会议时，可一并巡查花盆状况。 - 黄坚成议员建议委员向民政处主动提供被弃置于行人路或已残破的花盆位置，供部门跟进。 - 经讨论后，委员会通过拨款200,000元予民政处推行上述计划。 |  |  |  |
| - 第6项：地区小型工程计划拨款申请–「夏力道避雨亭设置工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第78/2014号) - (下午2时50分至2时53分) - 民政处贺文龙先生向委员会介绍文件。 - 陈学锋议员表示支持计划，并建议扩大避雨亭，让更多市民同时使用。 - 民政处贺文龙先生表示由于避雨亭邻近斜坡，扩大避雨亭会增加底下土地所承受的重量，影响地质结构。因此，现时的避雨亭设计已平衡现场的地质环境及市民的需要。 - 经讨论后，委员会通过拨款220,000元予民政处推行上述计划。 |  |  |  |
| - 第7项：地区小型工程计划拨款申请–「城皇街绿化工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第79/2014号) - (下午2时53分至2时54分) - 民政处贺文龙先生向委员会介绍文件。 - 经讨论后，委员会通过拨款85,000元予民政处推行上述计划。 |  |  |  |
| - 第8项：地区小型工程计划拨款申请–「业主立案法团及互助委员会告示板设置计划 (2014-2015)」 - (中西区地区设施管理委员会文件第80/2014号) - (下午2时54分至2时58分) - 民政处贺文龙先生向委员会介绍文件，及简介早前就计划进行的检讨报告结果。 - 黄坚成议员支持计划，希望部门可同时为法团安装告示板。 - 民政处贺文龙先生表示与承办商的合约列明，除非大厦为云石墙身，否则承办商需为大厦安装告示板。 - 经讨论后，委员会通过拨款80,000元予民政处进行上述计划。 |  |  |  |
| - 第9项：地区小型工程计划拨款申请 –「重铺来往西环村及观龙楼楼梯」 (中西区地区设施管理委员会文件第81/2014号) - (下午2时58分至3时01分) - 民政处贺文龙先生向委员会介绍文件。 - 陈学锋议员表示支持计划。 - 李志恒议员表示支持计划，查询为何不让兴建此楼梯的政府部门负责维修。 - 叶国谦议员表示当年是他建议兴建此楼梯，原因是希望方便市民来往两地，他估计当年是用地区小型工程的拨款兴建。 - 民政处贺文龙先生覆述地政总署的回复，指楼梯并非由路政署负责保养，故建议以地区小型工程拨款修葺楼梯。 - 经讨论后，委员会通过拨款100,000元予民政处推行上述计划。 |  |  |  |
| - 第10项：地区小型工程计划拨款申请 –「中环至半山行人扶手电梯美化工程(2014-2015)」 - (中西区地区设施管理委员会文件第82/2014号) - (下午3时01分至3时06分) - 民政处贺文龙先生向委员会介绍文件。他表示民政事务总署根据发展 局的指引，于本年度要求民政处全面采用多年生植物，以减少制造园林废物。他指出早前已在地区小型工程工作小组中向组员报告有关指引，组员大致同意此建议，但亦希望于圣诞节及农历新年等重要节日，选用时花。此外，民政处建议选用会开花的多年生植物，增添色彩。他表示来年民政处的其他绿化计划亦会遵循同一指引，以开花的多年生植物取代时花。 - 主席支持此计划及新指引，并建议于花盆旁加设植物介绍牌。 - 郑丽琼议员建议选用叶子色彩较鲜艳的多年生植物。 - 张翼雄议员表示支持计划，认同可以色彩鲜艳的多年生植物取代时花。 - 经讨论后，委员会通过拨款300,000元予民政处推行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将呈交财委会审批。 |  |  |  |
| - 第11项：地区小型工程计划拨款申请 –「同德里改善工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第83/2014号) - (下午3时06分至3时36分) - 民政处贺文龙先生向委员会介绍文件。 - 陈捷贵议员支持开放场地供市民休憩，但担心会有市民聚集吸烟及丢弃香烟于花盆内。另外，他反对聘请保安员管理夜间场地。 - 许智峰议员支持此计划，并查询夜间开放或关闭场地是否会有不同的 拨款预算。 - 郑丽琼议员支持计划，希望于附近加设指示牌引领市民进入此休憩处。她询问能否由康文署的保安员一并负责管理及巡查。 - 陈学锋议员表示早年曾与委员进行实地视察，认同场地有需要改善，故支持计划，但对于晚间开放场地的做法有保留，认为会造成治安问题。 - 叶永成议员支持优化场地，但不赞成于晚间开放场地。 - 主席不赞成于晚间开放场地，认为会造成噪音问题，滋扰附近民居。 - 民政处贺文龙先生表示食物及环境卫生署(食环署)已答允协助清理场内的垃圾及进行定期清洁。有关场地的开放时间，若委员决定于晚间开放场地，将面对场内照明不足及治安问题，但可节省管理人手，不涉及人工成本；若委员决定于晚间关闭场地，处方需额外聘请人手负责每天开放、关闭及巡查场地，每年需多花费十多至二十万元的薪金开支，并将由民政处的经常性开支拨款支付。他续指场地的设施由民政处兴建及管理，康文署将负责管理场地的植物，食环署则负责场地清洁。 - 主席不赞成聘请保安员开关场地，建议修改场地设计，以节省成本，并认为应在该处加设照明系统。 - 文志华议员表示即使加设照明，亦不能解决晚间的治安问题，故不支 持于晚间开放场地，但需考虑人工成本，认为委员要选择一个较容易接受的方案。 - 许智峰议员指出类似情况亦出现于百子里公园，他表示曾收到不少市 民投诉称经常有市民于公园内吸烟及喝酒，认为委员可以参考百子里公园的情况，评估能否接受同德里出现相同程度的治安问题。 - 民政处贺文龙先生表示场地未能加设照明系统，若转交由顾问公司研 究技术可行性，整体工程设计的造价有可能提高。 - 民政处周可乔女士表示若委员会决定聘请保安员管理场地，往后每年将增加十多万元的经常性开支，占民政处地区小型工程经常性开支拨款的十分之一，故希望委员能作全盘考虑。 - 主席归纳委员意见，指反对于晚间开放场地的意见较多。 - 康文署中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士解释康文署聘请的保安员按合约规定需巡视区内康文署辖下的休憩场地。她表示若应委员建议由康文署聘请保安员巡视同德里，情况与民政处聘请相同，其聘请支出亦需由民政处的经常性开支拨款支付。 - 民政处贺文龙先生征询委员意见，建议委员考虑参考白加道43号改善工程的做法，即进行场地改善及绿化工程，只兴建花圃，而不开放场地，成本将降至480,000元。 - 郑丽琼议员不赞成封闭场地，认为应开放绿化后的场地予市民享用， 查询可否由康文署的保安员顺道作巡查及开关。 - 康文署周佩珊女士重申署方的护卫合约中订明，保安员只负责巡视康文署辖下的休憩场地，不包括到其他非康文署的场地。 - 主席建议选用进行绿化而不开放场地的方案。 - 文志华议员表示可由地区小型工程工作小组跟进工程细节。 - 经讨论后，委员会通过拨款480,000元予民政处推行场地绿化计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将呈交财委会审批。 |  |  |  |
| - 第12项：地区小型工程计划拨款申请 –「永乐街改善工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第84/2014号) - (下午3时36分至3时55分) - 民政处贺文龙先生向委员会介绍文件。他指出有非政府环保组织曾于本年十月致函中西区区议会，希望于同一位置设立国际绿色中心。他表示此工程计划的申请时间先于环保组织的申请，希望委员可于两个方案中二选其一。 - 郑丽琼议员希望先于区议会会议上听取国际绿色中心对用地的计划，再决定是否将用地交予该中心发展或开展此工程。 - 文志华议员认为可以同步考虑两个方案。在工程设计方面，他较支持三层花圃的设计，因为该处没有照明系统，而对面街道的灯光只足够照射到两张座椅的位置。 - 甘乃威议员认为应将用地作公开招标，邀请不同的非政府机构申请。他续指若委员会决定由民政处开展改善工程，他赞成使用三层花圃的设计 - 叶永成议员表示在接到环保组织的信件时，未知悉民政处有此计划，他较支持在该处进行改善工程。 - 陈学锋议员认为应就土地作公开招标，邀请不同非政府机构申请。他建议可待招标完成后，委员会才考虑批拨用地予合适的组织或进行改善工程。 - 主席总结委员意见，表示应就用地进行公开招标，但认为可同时考虑招标与工程两个方案。关于工程设计方面，他赞成使用三层花圃的设计。 - 文志华议员表示根据国际绿色中心的建议书，组织会于该处设立一个有上盖的中心，由于该处为大厦的后巷，若市民丢弃垃圾于上盖，将造成卫生问题。此外，他指出中心落成后会阻碍其中一幢大厦的走火通道，认为委员需作多方面考虑。 - 民政事务总署工程组高级工程督察(香港)陈国鸿先生表示工程会选用较贴近自然的物料。 - 民政处周可乔女士解释国际绿色中心早前向地政总署申请使用该位置，地政总署须就申请咨询各部门的意见。她估计申请最后需得到环境保护署的政策支持才可通过。她认为有需要让地政总署知悉区议会计划于同一位置进行改善工程，并希望署方就用地申请设定一个期限。若委员决定通过改善工程计划，预计工程最早可于本年十二月开展。 - 主席建议通过改善工程计划及选用三层花圃的设计，并尽快让地政总署了解区议会的意向。 - 甘乃威议员建议使用垂直绿化概念设计墙身。 - 民政总署陈国鸿先生表示垂直绿化概念可行。 - 经讨论后，委员会通过拨款520,000元予民政处推行上述计划。由于 是项拨款申请超过三十万元，文件将呈交财委会审批。 |  |  |  |
| - 第13项：地区小型工程计划拨款申请 –「丰物道休憩处改善工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第75/2014号) - (下午3时55分至4时18分) - 康文署周佩珊女士向委员会介绍文件。 - 陈学锋议员表示早前曾与主席及康文署代表进行实地视察，当时已删减不必要的项目，以节省开支。他指出由于附近及将发展的社区重点项目均没有宠物公园，故赞成于此位置兴建宠物角。 - 文志华议员认为区内人士对宠物公园的需求上升，因此赞成兴建宠物角。 - 黄坚成议员认为该位置面积不大，宠物实际活动空间很小，而且该处可达性低及毗邻高速公路，有机会对宠物造成危险，因此不是理想的宠物公园的地点。他认为可进行改善工程，如增加长者健体设施。 - 郑丽琼议员指出问卷调查的结果赞成与反对的人数相若，但兴建宠物角的造价比优化工程高出一百多万，她认为不值得花费高昂的造价兴建一个面积只有一百余米的地方，故不支持计划。 - 李志恒议员认为该处面积不大，故增加长者健体设施的作用不大。此外，他认为区内狗粪问题严重，希望兴建宠物角后能改善问题，因此他支持改建成宠物角。 - 萧嘉怡议员支持改建成宠物角，她表示收到有市民向她反映区内有狗粪问题，她希望宠物角的设施可吸引狗主使用，改善问题。她表示该处人流较少，应该好好利用。 - 陈捷贵议员认为宠物角可解决区内狗粪问题，赞成改建为宠物角。 - 叶永成议员表示区内养狗的人士很多，对宠物角有一定需求，故支持改建成宠物角。 - 陈学锋议员表示由于该位置远离民居，改建为宠物角可减少对居民的滋扰，而且将来发展的社区重点项目已有长者健体设施，因此将此位置改建成宠物角可弥补海滨长廊的不足。 - 许智峰议员表示不同意兴建宠物角能解决区内狗粪问题的说法，认为狗粪问题是市民公德心的问题，狗只于街上便溺，与区内宠物角的数目无直接的关系。他续指如果委员希望解决狗粪问题，应建议于街上增设狗粪收集箱。他认为该位置面积小及不方便是客观事实，无论对市民或狗只来说均不方便，因此建议康文署应再次进行问卷调查，就提升休憩处现有设施及改建成宠物角两个方案，让市民考虑。 - 主席表示由于委员有不同意见，建议以投票形式表决议案。 - 经表决后，委员会通过将丰物道休憩处改建成宠物角： (10票赞成：陈财喜议员、陈浩濂议员(授权陈财喜议员投票)、叶永成议员、陈学锋议员、叶国谦议员(授权陈学锋议员投票)、陈捷贵议员、李志恒议员、文志华议员、卢懿杏议员、萧嘉怡议员) (3票反对：郑丽琼议员、许智峰议员、黄坚成议员) (0票弃权) - 经讨论后，委员会通过拨款2,382,000元予康文署推行上述计划。由 于是项拨款申请超过三十万元，文件将呈交财委会审批。 |  |  |  |
| - 第14项：康乐及文化事务署辖下康乐场地命名 –「士美非路休憩处」 - (中西区地区设施管理委员会文件第76/2014号) - (下午4时18分至4时29分) - 康文署周佩珊女士向委员会介绍文件。 - 李志恒议员查询官方名称应为「士美非」或是「士美菲」。 - 陈捷贵议员指根据英文名字，该区应名为「士美菲」，而非「士美 非路」。 - 郑丽琼议员认为应使用「士美菲」，或命名为「坚尼地城站休憩处」。 - 陈学锋议员担心名字与附近其他的休憩处混淆，希望有一个较不同的 名字。 - 张国钧议员不反对使用「士美非路休憩处」，但希望署方能提供更容 易让居民分辨的名称。 - 康文署周佩珊女士表示，根据现时署方刊宪有「士美非路」字眼的场地名称，中文正名为「士美非路」。她解释命名康文署新落成的康乐场地时会参考场地的主要出入口位置、设施类别及场地面积，故建议命名为「士美非路休憩处」。她续补充另有一个康文署康乐场地为「士美非路儿童游乐场」。 - 陈捷贵议员建议命名为「蒲飞路休憩处」。 - 李志恒议员认为命名为「士美非路休憩处」容易令市民混淆，建议命 名为「蒲飞径休憩处」。 - 陈学锋议员建议使用「石山街休憩处」。 - 康文署周佩珊女士表示已有「石山街休憩处」及「蒲飞路休憩处」。 另外，她表示为避免市民误会场地为港铁的设施，署方不建议以港铁站名称命名康乐场地。 - 主席建议使用「士美非路休憩处」。 - 经讨论后，委员会通过建议康文署辖下康乐场地命名为「士美非路休 憩处」。 |  |  |  |
| - 第15项：关注中山纪念公园游泳池团体租用情况 - (中西区地区设施管理委员会文件第68/2014号) - (下午4时29分至4时33分) - 文件由卢懿杏议员提出，并由陈学锋议员介绍文件。 - 康文署周佩珊女士表示有关公布机制方面，部门已于网页内的「公众 游泳池暂停开放公告」内公布有关消息，而且场地职员会于游泳比赛举行最少一个月前在游泳池范围内，包括地下玻璃门、一楼收费大堂、升降机、更衣室等位置张贴大型的暂停开放告示，以便市民知悉有关安排。至于团体租用前在早上八时前开放泳池给公众使用的建议，由于租用者与场地员工需于比赛前在泳池内进行多项预备工作，包括运送及放置比赛物资、安装比赛水线、接驳各线道的电子计时系统连接电子计分板、及进行各系统测试等，故八时前不适宜开放予公众使用。 - 陈学锋议员查询能否于东边街的天桥上张贴场地租用资讯。 - 康文署周佩珊女士表示因该天桥并非康文署管辖地方，故康文署方不 能于天桥上张贴告示，但会研究于中山纪念公园的出入口位置张贴有关资讯的告示。 |  |  |  |
| - 第16项：增加中山纪念公园设施的建议 - (中西区地区设施管理委员会文件第69/2014号) - (下午4时33分至4时38分) - 文件由主席提交，并由陈捷贵议员简介，表示希望能与康文署代表进 行实地视察。 - 康文署周佩珊女士同意可于稍后与委员进行实地视察。 |  |  |  |
| - 第17项：二○一四至一五年度地区小型工程计划新建议项目 - (中西区地区设施管理委员会文件第71/2014号) - (下午4时38分至4时43分) - 地区小型工程工作小组主席文志华议员向委员介绍地区小型工程计划新建议项目的内容。 - 主席询问委员是否同意以由香港艺术馆借出的公共艺术品「心满意足」，取代早前建议的「艺绽公园」艺术品「熊。抱」，放置于卑路乍湾公园作短期展出。 - 康文署周佩珊女士表示由于「心满意足」的体积较「熊。抱」大，署方需于稍后与建筑署进行研究及实地视察，才能确定卑路乍湾公园是否适合放置该组艺术品。 - 主席要求康文署于会后跟进此项目。 - 经讨论后，委员会通过文件内容。 |  |  |  |
| - 第18项：康乐及文化事务署中西区公共图书馆举办的推广活动暨使用概况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第73/2014号) - (下午4时43分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |
| - 第19项：康乐及文化事务署在中西区提供免费地区文娱节目的情况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第72/2014号) - (下午4时43分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |
| - 第20项：康乐及文化事务署在中西区举办的康乐体育活动及设施管理汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第74/2014号) - (下午4时44分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |
| - 第21项：中西区地区小型工程财政报告 - (中西区地区设施管理委员会文件第85/2014号) - (下午4时44分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |
| - 第22项：工作小组报告 - (下午4时44分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |
| - 第23项：其他事项 - (下午4时45分) - 没有其他事项。 |  |  |  |
| - 第24项：下次会议日期 - (下午4时45分) - 主席宣布，第六次地管会将于二零一五年一月二十二十日举行，政府部门提交文件截止日期为二零一四年十二月三十一日，委员提交文件截止日期为二零一五年一月七日。 - 会议于下午四时四十五分结束。 |  |  |  |

| 会议纪录于 | 二零一五年一月二十二日 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| 主席: 陈财喜议员 |  |  |
| 秘书: 郭嘉文小姐 |  |  |

中西区区议会秘书处

二零一四年十一月