中西区区议会

二零一二至一三年度

交通及运输委员会

第七次会议纪录

日　期：二零一三年一月三十一日

时　间：下午二时三十分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼区议会会议室

出席者：主席

郑丽琼议员*

副主席

许智峰议员*

委员

陈捷贵议员, BBS, JP		 (下午2时32分至5时37分)

陈财喜议员				 (下午2时37分至会议结束)

陈浩濂议员				 (下午5时15分至会议结束)

陈学锋议员*

张国钧议员*

张翼雄议员				 (下午3时14分至5时42分)

叶国谦议员, GBS, JP		 (下午2时33分至5时50分)

林怀荣议员              (下午2时32分至5时42分)

李志恒议员                                  (下午2时46分至会议结束)

卢懿杏议员            	(下午2时32分至4时05分)

文志华议员, MH         	(下午3时44分至会议结束)

吴少强议员, MH	(下午3时02分至会议结束)

黄坚成议员*

叶永成议员, BBS, MH, JP   (下午2时32分至4时31分)

增选委员

陈志城先生             (下午2时34分至会议结束)

梁景裕先生             (下午3时04分至会议结束)

李宝明先生             (下午2时32分至5时27分)

李宏丰先生             (下午3时31分至会议结束)

吕鸿宾先生*

黄美卿女士             (下午2时36分至会议结束)

注：	*	出席整个会议的委员

( )	委员出席时间

|  | 嘉宾 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第4项 |  |  |
|  | 焦卓韶先生 |  | 路政署高级工程师/中环湾仔绕道2 |
|  | 俞庆伟先生 |  | 艾奕康有限公司驻工地高级工程师 |
|  | 黄灿光先生 |  | 礼顿建筑(亚洲)有限公司建筑经理 |
|  | 第5项 |  |  |
|  | 卜国明先生 |  | 路政署主要工程管理处副处长2 |
|  | 杨世喜女士 |  | 路政署工程师2/无障碍通道 |
|  | 陈锦信先生 |  | 土木工程拓展署总工程师/专责事务(工程) |
|  | 张继祥先生 |  | 土木工程拓展署工程师1/畅道通行计划 |
|  | 温卫强先生 |  | 柏诚顾问(亚洲)有限公司技术总监，基建，中国区 |
|  | 谭健伦先生 |  | 柏诚顾问(亚洲)有限公司工程经理 |
|  | 第6项 |  |  |
|  | 张子洋先生 |  | 运输署高级运输主任/运输设施管理 |
|  | 梁卓琳女士 |  | 运输署工程师/中西区3 |
|  | 第7项 |  |  |
|  | 骆振翀先生 |  | 运输署工程师/中西区1 |
|  | 梁卓琳女士 |  | 运输署工程师/中西区3 |
|  | 李浩天先生 |  | 运输署工程师/特别职务 |
|  | 第8项 |  |  |
|  | 梁卓琳女士 |  | 运输署工程师/中西区3 |
|  | 刘荣富先生 |  | 香港警务处西区交通队主管 |
|  | 第9项 |  |  |
|  | 徐淑婷女士 |  | 运输署高级运输主任/中西区 |
|  | 骆振翀先生 |  | 运输署工程师/中西区1 |
|  | 梁宏昌先生 |  | 九巴高级车务主任 |
|  | 李建乐先生 |  | 新巴城巴助理企业传讯经理 |
|  | 第10项 |  |  |
|  | 徐淑婷女士 |  | 运输署高级运输主任/中西区 |
|  | 第11项 |  |  |
|  | 徐淑婷女士 |  | 运输署高级运输主任/中西区 |
|  | 梁宏昌先生 |  | 九巴高级车务主任 |
|  | 李建乐先生 |  | 新巴城巴助理企业传讯经理 |
|  | 第12项 |  |  |
|  | 麦洁书女士 |  | 机电工程署高级工程师 |
|  | 第13项 |  |  |
|  | 徐淑婷女士 |  | 运输署高级运输主任/中西区 |
|  | 李建乐先生 |  | 新巴城巴助理企业传讯经理 |
|  | 第 14 项 |  |  |
|  | 韦汉国先生 |  | 运输署首席技术主任南区及山顶 |

列席者：

周可乔女士, JP	中西区民政事务专员

纪丽婷女士       中西区民政事务助理专员

黄明慧女士		中西区民政事务处高级行政主任(区议会)

杨丽贞女士		中西区民政事务处高级行政主任(地区管理)

徐淑婷女士		运输署高级运输主任/中西区

骆振翀先生         运输署工程师/中西区1

林树基先生         运输署工程师/中西区2

梁卓琳先生	运输署工程师/中西区3

李浩天先生		运输署工程师/特别职务

韦汉国先生		运输署首席技术主任南区及山顶

黄俊鸿先生		路政署高级区域工程师/港岛西北区

何志达先生		土木工程拓展署工程师23(港岛发展部1)

艾明敦先生           警务处中区行动主任

陈光明先生		警务处中区交通队主管

刘荣富先生		警务处西区交通队主管

秘书

锺若虹女士		中西区民政事务处行政主任(区议会)2

| 因事缺席者： 甘乃威议员, MH 萧嘉怡议员 方敏仪女士 警务处西区行动主任 符致日先生 运输署高级工程师/中西区 欢迎 主席欢迎各委员及政府部门代表出席二零一二至一三年度交通及运输委员会第七次会议，并欢迎首次出席会议，接替马宏毅先生的香港警务处中区行动主任艾明敦先生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1项： 通过会议议程 - 委员对会议议程没有意见，议程获得通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2项：通过二零一二年十一月八日交运会第六次会议纪录 - 主席表示陈浩濂议员曾对会议纪录作出修订，请各委员备悉。 - 委员会通过交运会第六次会议纪录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3项：主席报告 - 就主要小型交通改善项目及其时间表(截止2012年12月)，有关报告已于会前转交各位委员参阅，秘书处未有收到委员的意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4项：常设事项—中环湾仔绕道和东区走廊连接路 中环交汇处工程 (中西区交运会文件第1/2013号) (下午2时34分至2时40分) - 路政署高级工程师/中环湾仔绕道2焦卓韶先生汇报「中环湾仔绕道和东区走廊连接路-中环交汇处」的工程进度。他表示隧道及隧道连接路的工程顺利，未来六个月将继续有关挖掘及结构工程，亦会为隧道口天桥建造地基，并扩阔位于民宝街的天桥。 - 焦卓韶先生回应委员会的建议，于今次会议提交主要项目的施工时间表及第二至四阶段的临时交通改道时间。他预计金融街东段的交通改道措施将于明年上半年取消，回复原有的交通安排。 - 主席询问中环湾仔绕道的施工情况与时间表是否吻合，何时能够正式通车。 - 焦卓韶先生回应主席的问题指中环交汇处工程顺利，预计于2016年第三季完成，中环湾仔绕道工程其余部分仍会继续进行，预计绕道于2017年下半年正式通车。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5项：「人人畅道通行」新政策 (中西区交运会文件第2/2013号) 为中西区八座行人天桥及一条行人隧道加建「人人畅道通行」 __________设施 (中西区交运会文件第3/2013号) (下午2时40分至4时00分) - 路政署主要工程管理处副处长2卜国明先生表示政府多年来一直为公共行人通道加设无障碍通道设施，并已开展推行一百七十多个工程项目。行政长官及其问责团队于去年七至八月走访十八区时，很多长者都要求政府加设无障碍通道设施。随着本港人口日渐老化，部门有需要加快步伐，扩大现时在公共行人通道加装无障碍通道设施的计划，而政府亦于去年八月宣布推行「人人畅道通行」新政策，回应市民的诉求。他请各委员就文件所列的四条公共行人通道选出三条进行技术可行性研究。 - 路政署工程师2/无障碍通道杨世喜女士表示路政署于2011年7月已获立法会财务委员会拨款，为十项现有的行人通道进行无障碍通道设施加建工程，并拟为约一百八十项现有的行人通道设计加建无障碍通道设施。她表示「人人畅道通行」新政策将对设置升降机或斜道同等看待，若实际情况许可，即使已有斜道，亦会考虑加建升降机。有关财政方面，新政策采取专款专用的拨款形式，按来年预计的工程，每年申请一笔过拨款，每个项目的开支上限不得超过七千五百万元，当中包括工程规划、设计及建造等费用。在2012-13年度及2013-14年度，路政署已分别获批拨款$2,449,000元及187,272,000元。她表示路政署共收到了约三十个加装升降机的建议是位于中西区的，当中涉及十二条现有的公共行人通道，而其中八条于早期研究中已发现技术上不可行。因此路政署现时提交四条公共行人通道让委员选出三条进行技术可行性研究。路政署简介四条天桥附近情况如下： - 横跨坚道近卑利街 (HF6) 该天桥座于卑利街，两端连接着梯级。邻近天桥横过坚道亦设有行人过路处。有市民建议在天桥的两端加设升降机。但路政署认为该处的行人路比较窄。 - 横跨水坑口街近摩罗下街 (HF46) 高 该高架道两端位于楼宇中间，市民如要使用有关通道，需要绕过附近的屋苑或由远处的皇后大道中前往高架道。 - 沿阁麟街近敦和里 (HF135) 有关位置因空间有限，加建升降机颇为因难。 - 横跨干诺道西至中山纪念公园 (HF142) 委员会早前已提议在有关位置加设升降机。 - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈财喜议员询问工程所需的费用及时间。 - 黄坚成议员请路政署提交于横跨干诺道西至中山纪念公园天桥(HF142) 加建升降机的工程时间表，并尽量保留原有的斜道及楼梯。 - 副主席担心于阁麟街近敦和里的天桥(HF135)加建升降机需移除部份行人路及花圃，对市民构成影响。 - 李志恒议员询问路政署是否公平分配技术可行性研究的名额予每个区议会，并建议路政署就文件所列的四条公共行人通道一并进行技术可行性研究。 - 林怀荣议员询问路政署会否因应委员会定出的优次而影响进行技术可行性研究的先后次序，并同意李志恒议员的建议，要求路政署就文件所列的四条公共行人通道一并进行技术可行性研究。 - 陈学锋议员重申路政署应考虑加建无障碍设施的基本原则，确定于天桥一端加建升降机后，另一端会有相关设施让有需要人士如轮椅人士返回地面。 - 主席指既然此计划采用专款专用的形式拨款，路政署可否根据委员的意愿优先进行横跨干诺道西至中山纪念公园天桥(HF142)的工程，并尽量缩短工程时间至四年以下。 - 张翼雄议员表示横跨坚道近卑利街的天桥(HF6)虽然人流比其他天桥少，但值得考虑在该处加建升降机，因为没有其他设施供轮椅人士由卑利街前往坚道。 - 叶国谦议员请路政署在技术可行性研究中一并考虑让轮椅人士方便地使用有关无障碍设施的方法。 - 卜国明先生表示，路政署原有的计划已包括一百七十多项工程，加上每区区议会提交三项建议，总共将会有二百多项工程，而部份工程将会加设两至三座升降机，相信市场未必能承受再多的工程量，所以现时建议每区区议会先选出三个项目，以进行技术可行性研究。他表示在各区区议会选定三个优先项目后，路政署将委托土木工程拓展署于2013年内开展为期约一年的技术可行性研究。待上述可行性研究完成后，土木工程拓展署将就研究结果及相关的初步工程方案谘询 委员会的意见。若工程方案获委员会的支持，土木工程拓展署将随即安排顾问公司继续进行余下的详细设计及招标工作，尽快为这些公共行人通道加建升降机。详细设计及招标工作一般需时约一年，而其后的建造工程约需两年时间完成，实际时间可能因应有关地段的实地情况而有所调整。为加快工程的进度，「人人畅道通行」新政策采用专款专用的形式拨款，故每个项目在确认技术可行后无需再经立法会财委会批款便能进入下一个程序。他表示「人人畅道通行」新政策的对象并非只有轮椅人士，而是包括孕妇及长者等有需要人士。署方虽然未能在天桥的每个上落位置加设升降机，但在个别位置加设升降机已能帮助有需要人士在个别位置少走一段路。至于会否保留干诺道西至中山纪念公园天桥原有的斜道及楼梯，需要待技术可行性研究完成后才能决定，路政署亦明白委员会对上述天桥的关注，承诺一旦技术可行性研究完成后，会尽快展开有关工程，并尽量缩短工程的时间。 - 陈学锋议员表示，如升降机并没有相关配套设施让轮椅人士返回地面，路政署必须在升降机当眼位置贴上告示或标志，提醒轮椅人士注意。 - 主席同意陈学锋议员的意见，促请运输署考虑于阁麟街近敦和里的天桥(HF135)加设多一座升降机予有需要人士返回地面。 - 副主席询问路政署如果上述天桥的升降机并不预计让轮椅人士使用，会否考虑只增建细规格的升降机以节省空间。 - 陈捷贵议员指横跨夏悫道近和记大厦的天桥(HF26)梯级陡峭，建议路政署考虑于该处加建升降机。他询问路政署会否考虑于干诺道西至中山纪念公园天桥(HF142)每边加设两座升降机，以致其中一座发生故障或需要维修时，仍有一座升降机可供市民使用。 - 卜国明先生指横跨夏悫道近和记大厦的天桥(HF26)的桥身围栏是石屎墙，是天桥结构的一部份，加建升降机时需要清拆部份墙身以连接升降机及天桥，有关改动会破坏天桥的结构，需要将整条天桥拆卸重造。他表示路政署会将轮椅人士的需要一并列入研究范围，如升降机并没有相关配套设施让轮椅人士返回地面，署方会考虑议员的建议，在升降机当眼位置贴上告示或标志，提醒轮椅人士注意。他表示干诺道西至中山纪念公园天桥(HF142)只会在每边加设一座升降机，如升降机发生故障或需要维修，市民仍可使用现有的斜道前往目的地。 - 主席宣布委员会选出以下三条人流量最高的公共行人通道让路政署进行技术可行性研究： - 干诺道西至中山纪念公园 (HF142) - 阁麟街近敦和里 (HF135) - 横跨水坑口街近摩罗下街 (HF46) - 柏诚顾问(亚洲)有限公司技术总监，基建，中国区温卫强先生指文件中五座行人天桥及一条行人隧道的设计工作已初步完成，并已于2012年2月16日的第二次交运会会议谘询了委员会的意见。他就以下剩余的三座行人天桥加建工程作出简介。 - 横跨干诺道中近信德中心与西港城的行人天桥 (HF118及HF118A) 该座天桥的人流量非常高，所以路政署建议于行人天桥两端各加建一座升降机，并将天桥原有的六级楼梯改建成标准斜道，方便有需要的人士使用。由于现时的天桥设有楼梯让使用者前往地面的巴士站，亦有分支往上连接信德中心，因此新增设的升降机需要停三层。为减低改善工程对西港城外观的影响，另一端的升降机将置于近亿利商业大厦的位置。 - 横跨干诺道中近海傍警署的行人天桥 (HF119) 高 该座行人天桥北端连接港澳码头巴士总站，南端连接威胜商业大厦，路政署建议在天桥两端各加建一座升降机。天桥北端的升降机将设置于中景道旁的行人道，因现场环境限制，有关改动会将现有的楼梯拆卸，并于加建升降机同时加建高架平台及重建楼梯。拟议的升降机亦回应了市民要求在警署旁加建升降机的建议。施工后，高架平台下的空间将用作行人道，而楼梯下的空间则用作电单车泊车位。由于工程将影响现有的楼梯，因此施工期间需要临时封闭楼梯，行人可使用近中区警区总部的楼梯及现有地面过路处横过中景道。现有中景道旁的巴士站亦将受工程影响而需向北迁移。另一方面，天桥南端的升降机将设置于干诺道中西行线旁的行人道，但因现场环境限制，有关工程需要将现时的行人道及行车道收窄，以提供足够空间加设升降机。此外，天桥原有的六级楼梯亦会改成标准斜道，方便有需要的人士使用。 - 横跨干诺道中近砵典乍街的行人天桥 (HF137) 该座行人天桥的西端楼梯没有无障碍通道设施，所以路政署建议在砵典乍街旁的行人道加建一座升降机。由于现有行人道较为狭窄，有关工程需要将现有行人道局部扩阔及收窄现有砵典乍街的行车线，以提供足够空间加设升降机及维持行人道的阔度。收窄现有砵典乍街的行车线后，长度逾八米的车辆将被禁止驶入此段砵典乍街，而要改由毕打街转入干诺道中。 - 温卫强先生简介已经在第二次交运会通过的五座行人天桥及一条行人隧道的计划进度。他表示，路政署将于无限极广场与林士街多层停车场大厦之间的行人天桥每端各加一座升降机，但无限极广场现时正进行内部维修，广场外围的部份行人道已被封闭，加上行人道地下设有大量公用设施，部门预计需要一段颇长的时间才能将受影响的公用设施迁移。署方亦曾考虑与无限极广场的业权人士商讨二十四小时开放无限极广场内的升降机供公众使用，并在现时的天桥上加装轮椅用楼梯。另外，路政署会于沿干诺道中近交易广场的行人天桥、民宝街近统一码头道的行人天桥、横跨红棉路近力宝中心的行人天桥及横跨夏悫道近中信大厦的行人天桥加建一座升降机，亦会为横过红棉路近美利大厦的行人隧道改建一条楼梯为标准斜道。他表示有关工程的平均施工期约两年，时间或会因应地下设施的多少与复杂程度有所变更。 - 主席开放中西区交运会文件第3/2013号文件讨论，委员的提问和意见如下：。 - 李志恒议员指文件并没有提及横跨干诺道中近信德中心与西港城的行人天桥的工程时间表，请部门回应有关工程何时竣工。 - 陈捷贵议员强调砵典乍街至毕打街的一段德辅道中交通非常挤塞，禁止长度逾八米的车辆驶入砵典乍街而要经毕打街转入干诺道中的做法并不理想，请部门考虑其他方案。他建议部门考虑在海港政府大楼东面加建升降机连接现时的天桥系统，方便往返附近巴士站的市民。 - 李宝明委员对近信德中心的升降机设计表示不理解，请部门解释升降机除地面外，其余两个出入口会接驳信德中心什么层数。 - 陈学锋议员指近信德中心的升降机顶层出口涉及现时一间便利商店的业权问题，近亿利商业大厦的升降机亦可能在某程度上影响现时一间赛马会投注站的业务，请问部门在设计前有否谘询附近的商户。 - 叶永成议员希望各委员支持路政署的计划，使有关工程能够尽快落实，惠及区内有需要人士。 - 温卫强先生表示部门在设计完成后已发信谘询附近受影响商户的意见，目前为止并没有收到任何意见。他重申近信德中心的升降机将设有三个出入口，分别连接地面、现有的行人天桥及近信德中心入口的天桥平台，因为升降机的顶层出口会连接现时的天桥平台，而非直接驳入信德中心便利商店的位置，所以有关工程并不涉及业权问题。他表示署方在设计横跨干诺道中近砵典乍街的行人天桥的升降机时曾考虑过其他方案，一般升降机的长阔尺吋为3.1至3.2米，但现在加建的升降机的长阔尺吋只有2.5米，部门已尽力与生产商争取，在技术可行的情况下将升降机的大小缩到最小。部门亦曾考虑过将对面的行人路收窄，但有关改动会影响现有的过路设施及交通安全，所以只能实施交通改道以配合加建升降机的计划，请委员谅解。他表示路政署现阶段未有计划于海港政府大楼东面加建升降机，但署方会备悉有关建议。 - 主席总结，委员会支持路政署为中西区八座行人天桥及一条行人隧道加建无障碍设施而提交的文件，请部门尽快落实有关建议。她多谢嘉宾出席会议，并将余下的议程交由副主席主持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第6项：要求解决西区私家车泊位不足事宜 (中西区交运会文件第4/2013号) ______ (下午4时00分至4时16分) - 运输署高级运输主任/运输设施管理张子洋先生表示，运输署在交运会第六次会议后已立刻与中西区民政事务处商讨由2012年11月起，于每月二十二日的晚上开放坚尼地城社区综合大楼地下大堂让市民排队轮候购买私家车/轻型客货车月票。另外，运输署已于本年一月二十二及二十三日向市民派发问卷，谘询他们对月票开售安排的意见。他指运输署共发出211份问卷，目前已收回87份问卷，当中47份问卷表示希望沿用现有的排队安排，只有5份问卷表示希望改为抽签制度，运输署会在谘询截止日期二月六日前继续听取市民的意见，如大部份市民希望沿用现有的排队安排，署方会制定改善措施如预先登记服务，方便需要购买泊车位月票的市民。 - 运输署工程师/中西区3梁卓琳女士表示，西区坚尼地城是较早期发展地区，现时社区一带并没有合适的政府土地加建停车场，运输署亦要预留部份路面空间供交通及路旁上落客货活动使用，但在不影响交通流量及道路安全的情况下，署方会积极考虑加设路旁私家车泊位，例如在坚尼地城新海旁将会加设十四个私家车泊位。另一方面，西港岛线预计于2014年启用，加强西区的公共交通服务，减低使用私家车的需求。长远而言，运输署会根据规划署《香港规划标准与准则》的指引要求在合适的私人楼宇内提供较高的私家车泊位数量，提高私人泊车位的数量。 - 副主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员感谢民政事务处开放坚尼地城社区综合大楼地下大堂让市民排队轮候，但在2012年12月曾有市民因排队轮候时发生争执而需要警方到场协助调解，反映现时情况仍然未算理想。他表示署方提出的预先登记服务变相将排队时间提前，可能会令部份不知道新措施的市民错过购买该月的月票。他表示现时的停车场有约一百五十个月租车位，二十个时租车位及二十个的士车位，可见时租车位的比例远不足月租车位，他认为部门有必要作出适当调整。 - 陈捷贵议员表示，西区泊车位不足的问题日益严重，例如厚和街虽为区内知名的国际美食街，吸引不少市民前往，但附近的收费咪表只供货车使用，私家车须另觅地点泊车。他认为部门应检讨区内私家车停泊车位的分布及数量，并考虑于日间开放货车停泊车位予私家车使用。 - 黄美卿委员表示，港铁西港岛线会在不久将来通车，南区如数码港等地方的居民可能会驾驶私家车至西环，然后转乘地铁往其他地区，所以她认为部门需要在港铁西港岛线通车前将区内的私家车时租停泊车位数量增加。 - 叶永成议员表示，西环近年有不少私人楼宇落成，居民数目增加，但私家车停泊车位的数目不变，导致供不应求的情况出现。他指市民在买车时已缴付相关税项及牌照费，部门应正视停泊车位不足的问题，考虑在发展政府空地或重建旧建筑物时提供一定空间作泊车之用。 - 张国钧议员对其他议员的意见表示赞同，他指该处除了坚尼地城社区综合大楼停车场外，没有其他停车场提供时租停泊车位，令市民被迫违例停泊车辆于路边。他反对运输署以西区即将有集体运输服务为理由拒绝增加区内私家车停泊车位，否则铁路沿线根本不需要设时租停车场。 - 叶国谦议员对运输署的回复表示失望，认为署方的数据与实际情况不符，未能反映现况，低估区内私家车停泊车位的需求，希望部门尽快研究如何改善问题。 - 张子洋先生重申运输署现时正就坚尼地城社区综合大楼停车场的月票开售安排进行谘询，如主流意见表示希望沿用现有的排队安排，运输署会尊重民意保留现有月票的发售形式，并将引入预先登记服务，以优化现有安排，然后就服务的成效再作检讨。他表示运输署已备悉委员的意见，会适时检讨及研究坚尼地城社区综合大楼停车场的月租及时租比例。 - 梁卓琳女士表示，运输署在交通管理及交通安全许可的情况下，会积极考虑加设路旁私家车泊位，鉴于西环尾如科士街本身已设有的士站、货车泊位及小巴站，所以该区的交通及安全状况并不适合再增设私家车停泊车位，但署方会研究在议员所提出的厚和街增设私家车停泊车位的建议。 - 副主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第7项：在区内增划｢黄格线｣，使交通更畅顺 (中西区交运会文件第5/2013号) (下午4时16分至4时25分) - 副主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈财喜议员对运输署的正面回复表示欢迎，并询问署方何时落实有关建议。他表示西边街的车辆经常会被皇后大道西的车辆阻塞，所以建议于皇后大道西与薄扶林道交界即西区裁判法院对出增划黄格线。 - 陈学锋议员对运输署书面回复中「停在黄格后的驾驶者会因在弯位视线受阻而无法清楚得悉薄扶林道的交通情况」的解释表示不理解。 - 运输署工程师/特别职务李浩天先生表示，有关于皇后大道中与文咸东街交界及于皇后大道西与东边街交界加设黄色格线的建议，将透过民政事务处对公众进行谘询，需时约一个月，如有关建议获得支时，运输署会尽快联络路政署安排进行工程。 - 运输署工程师/中西区3梁卓琳女士表示，西边街与薄扶林道交界已划有黄格线，加上皇后大道西会有车辆转上薄扶林道，如在西区裁判法院外的弯位增划黄格线，可能会令驾驶人士视线受阻，无从得知薄扶林道的交通状况。她表示运输署曾在现场进行实地视察，发现陈财喜议员所指的情况并不常见。 - 陈捷贵议员建议运输署与委员一同进行实地视察。 - 陈财喜议员请运输署再行研究，于适当位署增划适当大小的黄格线，并同意联同运输署进行实地视察。 - 叶国谦议员认同有关位置曾有交通挤塞的情况出现，但不同意在该处增划黄格线，担心由西边街转入皇后大道西前往薄扶林道的驾驶人士因不清楚前方的交通状况而被迫停于黄格线内，误触交通条例。 - 副主席表示由主席决定会否于会后安排实地视察，并多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第8项：关注石山街交通意外及道路安全问题 (中西区交运会文件第6/2013号) (下午4时25分至4时44分) - 副主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员指现时石山街的交通繁忙，不单止有多个地盘及停车场如坚尼地城社区综合大楼停车场、宝雅山停车场、石山街停车场的出入口，还有北街及山市街等路口有车辆出入。他表示不少前往石山街街市购物的长者会于该路段胡乱横过马路，险象环生，因此建议运输署尽快在上址加设行人过路设施及交通灯，避免同类型的交通意外再次发生。 - 黄美卿委员表示有不少由西隧驶出的车辆会经海旁从石山街转入士美菲路，行车速度非常快，石山街与士美菲路交界曾经两次在凌晨时份发生意外。她促请运输署尽快于适当位置加设行人过路设施。 - 张国钧议员表示石山街近年的交通流量比以往大幅增加，希望部门关注有关情况。他对警务处的回复表示失望，认为「提醒驾驶人士需注意行车安全」的答复非常空泛，促请警方就石山街的特别情况作出相应安排。此外，他认为运输署不应将私人建筑地盘出入口的安全问题完全交由认可人士或注册承建商跟进，署方亦有责任确保行人安全。 - 李志恒议员认为上址在过去两年内共发生六宗交通意外有人受伤事件反映该处交通状况并不理想，促请警方加强执法及指导工作，甚至应将石山街列为交通黑点。 - 运输署工程师/中西区3梁卓琳女士表示运输署无法控制私人地盘的车辆进出，地盘的承建商及驾驶人士有责任确保行人安全。她表示石山街现时已设有行人过路处，亦会尽可能优化有关设施。 - 香港警务处西区交通队主管刘荣富先生表示现时并未有士美菲路的交通意外数字，有关数据将于会后转交委员参阅。他表示警方在过去的十三个月内曾派遣警员及交通督导员进行了超过二百四十次的巡查，对违规的驾驶人士发出口头警告及定额罚款，日后亦会加强对行人的宣传及教育，务求减低意外发生的机会。他表示运输署对增加交通黑点有明确指标，石山街现阶段并未符合有关条件。 - 副主席开放文件进行第二轮讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员并不接受运输署的回复，认为现时的过路设施属临时性质，没有任何交通灯辅助，不熟悉该路段的驾驶人士根本不会注意到该过路处。另外，他指石山街近街市位置的栏杆有不少缺口位置，市民可以随意穿过缺口走出马路，附近地盘的泥头车亦不时霸占了行人路，迫使市民于马路上行走，情况令人难以接受。他质疑运输署既然需要在港铁西港岛线通车后优化当区的交通配套，何不提前在该处设置交通灯。 - 陈财喜议员建议运输署尽快在石山街加设栏杆，并考虑与地盘承建商及有关政府部门举行跨界别会议，讨论如何改善交通安全。 - 叶国谦议员表示，居住在东面的居民并不会使用陈学锋议员所指的临时过路设施，所以运输署有必要在北街或其他合适位置增设过路设施。 - 李志恒议员对其他委员的意见表示赞同，他认为石山街及山市街车流庞大，位于北街的驾驶人士往往过份留意有没有机会转入石山街及山市街而忽略突然横过马路的行人，因此在该处设置交通灯对行人及驾驶人士均有益处。 - 梁卓琳女士表示运输署会研究增设过路设施及召开跨界别会议的可行性，并于会后回复各委员。 - 刘荣富先生表示警方没有其他补充。 - 副主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第9项：要求运输署安排巴士平均使用永和街、禧利街及摩理臣街由德辅道中进入干诺道中，优化该范围的交通流量 (中西区交运会文件第7/2013号) (下午4时44分至4时57分) - 副主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 梁景裕委员认为现时太多巴士经禧利街及摩理臣街于德辅道中行驶，占用了西区居民返家的快捷路径。他建议将以港澳码头为巴士总站的路线如109、111及182号及以中环码头为总站的路线如307号路线改经永和街前往干诺道中，并强烈反对968号巴士路线于永吉街至摩理臣街一段加设巴士站，以免其他巴士路线仿效有关做法，加重该路段的负担。另外，960及961号路线班次频密且乘客量大，故梁景裕委员促请运输署尽快重置上述两条路线于林士街的巴士站至德辅道中较后的位置，使停站上客的巴士不致阻碍交通。 - 李志恒议员指德辅道中与禧利街交界经常有大批市民等候横过马路，但由于行人路太窄，不时有市民需要站出禧利街两旁的行车路，导致巴士经过时险象环生。他认为减少巴士行经禧利街有助减低意外发生的机会。 - 陈学锋议员认为禧利街现时的交通状况并不理想，繁忙时段过多巴士右转入禧利街可能会同时影响需要左转入禧利街的东行线车辆，因此他同意将部份巴士路线分流至永和街。 - 运输署高级运输主任/中西区徐淑婷女士表示，现时111、109、307及182号往干诺道中方向的路线可因应交通情况，改经永和街以替代禧利街。至于有关960及961号路线的巴士站迁移至文华里的建议，由于新站位置将会与905号巴士站的位置非常接近，此举会令巴士站过于挤迫及影响巴士停靠车站。 - 九巴高级车务主任梁宏昌先生表示905号路线巴士在繁忙时间平均4至5分钟一班车，若将该巴士站与960及961号路线的巴士站重迭，可能会令巴士站过于挤迫，对乘客构成不便。因应委员的建议，巴士公司考虑将现有960及961号路线的巴士站稍为移前约十米，减轻因巴士停站对德辅道中西行的影响。惟有关建议需与运输署作进一步研究。他表示巴士公司曾接获多位乘客的意见，要求在介乎禧利街至摩利臣街一段的德辅道中加设968号路线的巴士站，有关申请正由运输署进行审核。 - 新巴城巴助理企业传讯经理李建乐先生表示，现时109、111及182及307号路线会于德辅道中会取道禧利街前往干诺道中，当中111 及182号线于抵达德辅道中后，车长可因应交通情况而使用永和街作替代路线前往干诺道中，而有关安排已有助舒缓上述一带的交通负荷。由于禧利街不时有交通挤塞，另外德辅道中右转往禧利街是一条巴士与电车共用的行车道，若增加巴士路线使用禧利街通往干诺道中将会进一步影响该路段的电车行驶。基于上述原因，巴士公司将维持上述路线现有的行车路线安排。 - 梁景裕委员表示他有印象九巴公司曾要求111号路线的车长必须行经禧利街，不能使用永和街前往干诺道中。他促请巴士公司向车长发出明确指引，让车长适当地使用其他道路，舒缓中上环一带的交通负荷。他重申摩理臣街一百多米的路程已设有数支交通灯，巴士实在不必驶经摩理臣街，以免影响车务运作。 - 李建乐先生补充，部份巴士如1、5B、5S、18、26及113号路线会于急庇利街停站，所以有必要行经摩理臣街。加上干诺道中入西港城的弯位较窄，所以不建议上述巴士路线经禧利街出干诺道中再转入西港城停站。 - 副主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第10项：强烈要求增加54、55号专线小巴班次 (中西区交运会文件第8/2013号) (下午4时57分至5时05分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员认为运输署在处理繁忙时间及非繁忙时间时应该采用不同概念，因此建议运输署于繁忙时段将54、55号专线小巴的路线缩短以加密班次。他建议54号专线小巴在早上繁忙时间只行经摩星岭至西祥街一段，满载后直接前往中环，相信有关方案可为该路线每小时增加两至三班车。此外，他建议增设55号专线小巴特别班次，允许小巴于早上繁忙时间避开交通挤塞的西营盘。 - 陈捷贵议员请运输署提供署方应香港大学(港大)要求批出的五条非专营巴士学生服务的资料。 - 运输署高级运输主任/中西区徐淑婷女士表示，运输署需要考虑建议对现时服务及乘客的影响，待考虑完成会尽快回复。至于有关港大五条非专营巴士学生服务的资料，署方将于会提交秘书处以转交各委员参阅。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第11项：强烈要求立即重新编排香港中华总商会外巴士及小巴站位置 (中西区交运会文件第9/2013号) (下午5时05分至5时33分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员表示交运会曾于2009年讨论过有关问题，运输署当时承诺会采取一系列措施改善问题，但至今署方仍未有任何实际行动。他指现时每日繁忙时间经常有大批市民在该处排队轮候登车，但因指示不清及人流太多而经常排错队伍，更有部份市民聚集于行人路上同一时间等候数条巴士路线的巴士，情况混乱不堪，行人根本无法通过，因此委员强烈要求立即重新编排香港中华总商会外巴士及小巴站位置。 - 陈捷贵议员认同陈学锋议员的观点，认为排队轮候登车的人士实在太多，有时甚至要排至天桥范围，情况并不理想。他表示现时港大在该处安排了四班非专营巴士供职员乘搭，服务时间为上午八时至九时正，所以在原动议加入「周一至周五早上九时后」的条件以免影响有关服务，但由于萧嘉怡议员所提出的原动议并不影响港大现时的四班非专营巴士，因此陈捷贵议员同意将由他本人提出的修订动议撤回。 - 梁景裕委员表示自己已进行实地视察，毕打街至砵典乍街一段约有八至九个车位，屋村巴士占了三个车位，巴士只占五个车位，比例并不合理。其次，屋村巴士经常停泊于车站等候乘客，直至满座才离去，此举不单加重附近交通的负荷，更涉嫌违反规例，请运输署及警方正视问题。他强调680X号路线每天只在早上繁忙时间有九班车行驶，迁移其车站至盈置大厦对问题的帮助不大，他认为署方应该将以落客为主的巴士路线如11、511、780及47M号路线的巴士站移前，预留更多空间给隧道巴士。最后，他认为运输署应将毕打街一段的禁区时间由现时的下午五时至晚上七时延长一个小时至晚上八时，相信能更有效地纾缓该区的交通问题。 - 运输署高级运输主任/中西区徐淑婷女士表示，委员会在2009年曾要求运输署将55号专线小巴站迁移至介乎域多利皇后街与砵典乍街之间的一段干诺道中，但该路段只长约七十米，亦有车辆会从砵典乍街转出及转入域多利皇后街，所以用作上落客的空间非常有限。她指干诺道中距离域多利皇后街约三十米处位置现时已设有一个巴士站。根据运输署在2012年底曾进行的实地视察，55号专线小巴在早午七时至晚上八时期间的班次约每小时十一至二十二班车，班次比运输署订定的要求为多，如在较接近砵典乍街路囗增设小巴站可能会影响从砵典乍街左转入干诺道中的车辆，所以未能落实有关安排。另外，她表示运输署已与巴士公司达成共识，先行迁移680X号线的落客站，其后再进一步商讨迁移其他六条过海巴士路线的落客站的可行性。她指运输署会继续密切留意上述路段的交通情况，及要求警方加紧巡逻上述地点，以防止有屋邨巴士在该处停留等候，影响巴士及专线小巴上落乘客。 - 主席开放文件进行第二轮讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员建议运输署将环球大厦外的屋村巴士上落客位置迁移至永安集团大厦或农业银行对出。此外，他建议运输署工程部可考虑将环球大厦外近吉野家的位置划上双黄线，禁止的士与货车在该处停泊，以免令干诺道中的交通大受阻塞。 - 叶国谦议员认为屋村巴士不应霸占中环最繁忙的地段停车等候乘客，如有实际需要，可将其车站往西面迁移，避免阻碍中华总商会外的交通运作。他同意缩减屋村巴士的车位数量，令乘客有更多空间于巴士站排队轮候，减少混乱的情况出现。 - 副主席表示，以他观察所得，环球大厦外的屋村巴士站有不少时间是乘客在等车，亦因为乘客众多所以登车时间较长。他表示经常有警员在该位置驻守，但由于在该处上落乘客的屋村巴士均为合法经营的非专利巴士，所以警方没有作出任何驱赶行动。 - 梁景裕委员表示，他并不坚持将所有的屋村巴士上落客位置迁移至恒生银行或永安集团大厦对出，但他目睹现时大部份屋村巴士都会在环球大厦的上落客站停留等候，直至满载才开出，严重阻碍中区于繁忙时间的交通情况。 - 陈财喜议员建议运输署实行试验计划，与屋村巴士的营办商商讨逐步位于环球大厦的上落客位置西移。 - 陈捷贵议员认同将不需要行驶于高架天桥的屋村巴士的上落客位置移至恒生银行对出。 - 文志华议员建议运输署将位于恒生银行对出的往南区方向巴士站迁移至中环街市旁边，腾空现有的位置予屋村巴士作为上落客位置。 - 徐淑婷女士表示，现时环球大厦对出的居民巴士服务上落客位置设于巴士站外的车辆上落客处，而介乎域多利皇后街与砵典乍街之间的一段干诺道中只长约七十米，如将环球大厦外的六条居民巴士路线的上落客站移至永安集团大厦，可能会令砵典乍街的交通受阻。她重申运输署会定期到环球大厦外进行视察，一旦发现有居民巴士服务违规作长时间停车等候乘客的情况，署方会将有关资料交予警方跟进；而有关委员会建议迁移上述地点的居民巴士上落客站的意见，亦会转交本署相关部门以作考虑。 - 陈捷贵议员撤回由他本人提出的修订动议。 - 陈学锋议员表示原动议中的「在皇后大道中与文咸东街交界、皇后大道西与东边街交界及皇后大道西与薄扶林道交界的路面上划上黄格线」的文句属手民之误，故将上述句子删除，并将原动议的第三段修订为「在迁移上述小巴及巴士站后，重新编排位该行人路段的巴士站位置，以便乘客更有秩序地排队登车」。 - 主席请委员就动议进行表决。委员经表决后，通过由萧嘉怡议员、叶国谦议员、陈学锋议员、卢懿杏议员及张国钧议员提出的下列动议： 动议： 中西区区议会强烈要求运输署立即重新编排香港中华总商会外巴士及小巴站位置： - 将55号专线小巴站西移至永安集团大厦外； - 将7条过海隧道巴士线（即603号、603S号、115号、115P号、680X号、619号及619P号）的落客站西移至盈置大厦门外； - 在迁移上述小巴及巴士站后，重新编排位该行人路段的巴士站位置，以便乘客更有秩序地排队登车 (23票赞成：郑丽琼议员、许智峰议员、叶永成议员、陈学锋议员、叶国谦议员、甘乃威议员、文志华议员、陈捷贵议员、李志恒议员、陈财喜议员、陈浩濂议员、林怀荣议员、萧嘉怡议员、卢懿杏议员、张翼雄议员、张国钧议员、黄坚成议员、吴少强议员、梁景裕先生、陈志城先生、吕鸿宾先生、李宏丰先生、黄美卿女士) (0票反对) (0票弃权：) - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第12项：关注德辅道西与西边街交界交通灯突然暂停运作事宜 (中西区交运会文件第10/2013号) (下午5时33分至5时38分) - 主席开放文件讨论。陈学锋议员指德辅道西与西边街交界的交通灯并非第一次出现故障，幸得警方及时到场指挥交通才能避免交通混乱的情况出现。他询问运输署能否即时知道交通灯发生故障，如交通灯发生故障，署方有何应变或跟进措施。 - 机电工程署高级工程师麦洁书女士表示德辅道西与西边街交界的交通灯由区域控制系统操作，如交通灯发生全熄故障，运输署会即时知道，并尽快通知机电工程署及警方，让有关人员及早进行维修及到场指挥交通。她表示机电工程署于事故当日上午十一时四十一分接获上述路口交通灯的故障报告，并在服务承诺下派员于当日中午十二时三十分到达现场维修，交通灯于五分钟后回复正常。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第13项：要求5X于下午下班时间加开由湾仔开出之特别班次及 西行方向增设分段收费 (中西区交运会文件第11/2013号) (下午5时38分至5时43分) - 主席开放文件讨论。陈学锋议员表示，早上繁忙时段的巴士班次非常充足，但下午繁忙时段的班次数目则未能满足乘客的需求，巴士经常于湾仔修顿球场上客后满载，于中环候车的乘客往往需要等候三至四班车才能登车。他对巴士公司增加三班由修顿球场开出至坚尼地城的特别班次的做法表示欢迎，期望巴士公司继续密切监察其他巴士线的服务及运作，适时作出调整，提升服务质素。 - 运输署高级运输主任/中西区徐淑婷女士表示城巴已于一月二十八日起在下午繁忙时间，加开三班由湾仔轩尼诗道开出往坚尼地城的特别班次，藉以疏导湾仔至中环一带的候车乘客。 - 新巴城巴助理企业传讯经理李建乐先生补充，城巴由一月二十八日起于星期一至五(公众假期除外)增加三班由轩尼诗道修顿球场开出至坚尼地城的5X号线特别班次，加密班次后下午五时三十五分至五时五十分每十五分钟一班车，而下午五时五十分至七时正则每十分钟一班车。他表示巴士公司会继续密切监察该线的服务及运作，适时作出检讨。 - 李志恒议员促请运输署及巴士公司考虑就该路线往坚尼地城方向的服务增设分段收费。 - 陈学锋议员指现时不少上班人士的下班时间越来越迟，巴士公司及运输署应将下午繁忙时间延长至下午七时三十分，加强该时段的交通服务，配合市民的需要。 - 主席请运输署及巴士公司代表备悉有关意见，并多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第14项：优化马己仙峡道与梅道交汇处 (中西区交运会文件第12/2013号) (下午5时43分至6时00分) - 陈浩濂议员指马己仙峡道与梅道交汇处路斜弯急，马己仙峡道下行车辆急速，上行马己仙峡道的车辆右转入梅道时因弯急路斜而难以看清楚对面行车线迎面而来的车辆，容易发生交通意外。他表示该处过往曾设有鱼眼镜辅助驾驶人士，但自从渠务工程完成后鱼眼镜便被移除，令驾驶人士难以看清路面情况。他表示不少居民向他反映，要求在该处重设鱼眼镜，并扩阔马己仙峡道，增设「右转车位」予右转入梅道的车辆等候，以改善当区交通状况。此外，他对运输署提交的书面回复表示不满，认为倒后镜与鱼眼镜一样未能反映真实影像，但不代表有关工具不能辅助驾驶人士。他指运输署如果认为鱼眼镜对驾驶人士百害而无利，理应将全港所有因工程而装设的鱼眼镜一并移除。他重申马己仙峡道与梅道交汇处及花园道于晚上七至八时的交通情况并不理想，期望运输署听取市民及议员的意见，正视有关问题，优化该处的交通安排。 - 运输署首席技术主任南区及山顶韦汉国先生表示鱼眼镜并非署方的标准装置，因渠务署在工程进行期间放置了大型机械阻挡驾驶者视线，所以当时于工程范围内设置鱼眼镜。他表示现场已有适当交通标志及道路标记，路政署亦已在此路段路面铺设防滑物料，并将梅道往马已仙峡道方向的让路道路标记后移，从而增加马已仙峡道路面空间，使驾驶人士上山右转梅道方向视线有所改善。 - 主席询问运输署除设置鱼眼镜外，会否有其他设施辅助驾驶人士。 - 韦汉国先生重申现场已设有充足的交通标志及道路标记，亦已在有关路段铺设防滑物料，并将梅道往马已仙峡道方向的让路道路标记后移。他表示视察当日的交通状况可以接受。 - 陈浩濂议员重申有不少居民、大厦管理处及业委会代表向他反映移除鱼眼镜令驾驶人士难以看清路面情况，认为运输署应以民为本，听从市民的诉求，并非单凭个别实地视察的资料判断路面是否安全。他质疑如果鱼眼镜会对驾驶人士构成危险，运输署应禁止其他政府部门使用鱼眼镜。他建议运输署应该修改有关规条，将鱼眼镜列入辅助交通设备。 - 李志恒议员对陈浩濂议员的意见表示赞同，他指外国亦有不少地方设有鱼眼镜帮助驾驶人士，香港不应该因为运输署没有将其列入辅助交通设备而拒绝安装。他表示香港不少单程路的弯位已装有鱼眼镜协助驾驶者认清路面情况，认为鱼眼镜的反射光与对面行车线的车头灯灯光分别不大，不会对驾驶人士构成危险。他询问运输署既然鱼眼镜并非标准辅助交通设备，署方会否将全港的鱼眼镜移除，而安装鱼眼镜是否违法。他建议运输署将鱼眼镜加入署方认可的辅助交通设备名单。 - 吴少强议员表示他以往在不同地方见过鱼眼镜，他询问运输署是否觉得铺设防滑物料比安装鱼眼镜更能帮助驾驶人士。 - 梁景裕委员询问运输署在该路段进行渠务工程之前是否设有右转让线。 - 陈财喜议员询问运输署如果其他政府部门如水务署在道路安装鱼眼镜，其行动是否违法，有关装置会否被运输署拆除。 - 韦汉国先生表示运输署并不会在其管辖的道路范围内批准装设鱼眼镜，马己仙峡道亦从未设有右转让线入梅道。他补充指有关位置在过去五年内只发生过一次交通意外，轻伤者为渠务署工人。 - 陈浩濂议员认为署方不应该待发生意外后才采取补救措施，过去两年没有意外发生是因为该处已设有鱼眼镜。他强调自从本港开放自由行后，半山及山顶区的车流量比五至十年前大幅增加，署方应重新考虑当区的交通需要。 - 主席请委员就动议进行表决。委员经表决后，通过由陈浩濂议员提出，陈财喜议员和议的下列动议： 动议：要求立即为马己仙峡道与梅道交界重装鱼眼镜以提高交通安全。 (22票赞成：郑丽琼议员、叶永成议员、陈学锋议员、叶国谦议员、甘乃威议员、文志华议员、陈捷贵议员、李志恒议员、陈财喜议员、陈浩濂议员、林怀荣议员、萧嘉怡议员、卢懿杏议员、张翼雄议员、张国钧议员、黄坚成议员、吴少强议员、梁景裕先生、陈志城先生、吕鸿宾先生、李宏丰先生、黄美卿女士) (0票反对) (0票弃权：) - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第15项：续议事项查察表 (中西区交运会文件第13/2013号) (下午6时00分至6时01分) - 委员会备悉文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第16项：其他事项 (下午6时01分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 没有其他事项讨论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第17项：下次会议日期 (下午6时02分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主席宣布下次交通及运输委员会的会议日期为二零一三年四月十八日，政府文件截止日期为二零一三年三月二十五日，委员文件截止日期为二零一三年四月二日。 - 会议于下午6时02分结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会议纪录于 | 二零一三年四月十八日 |  | 通过 |  |  |  |  |
|  | 主席:郑丽琼议员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 秘书:锺若虹女士 |  |  |  |  |  |  |  |

中西区区议会秘书处

二零一三年四月