中西區區議會

二零一二至一三年度

交通及運輸委員會

第八次會議紀錄

日　期：二零一三年四月十八日

時　間：下午二時三十分

地　點：香港中環統一碼頭道38號

海港政府大樓14樓區議會會議室

出席者：主席

鄭麗琼議員*

委員

陳捷貴議員, BBS, JP		 (下午2時30分至5時48分)

陳財喜議員*

陳浩濂議員*

陳學鋒議員*

張國鈞議員				 (下午2時43分至5時55分)

張翼雄議員				 (下午2時30分至4時30分)

葉國謙議員, GBS, JP		 (下午2時30分至4時18分)

甘乃威議員, MH*

林懷榮議員              (下午2時30分至5時16分)

李志恒議員                                  (下午2時30分至6時10分)

盧懿杏議員*

文志華議員, MH         	(下午3時41分至會議結束)

吳少強議員, MH*

蕭嘉怡議員*

黃堅成議員*

葉永成議員, BBS, MH, JP*

增選委員

陳志城先生             (下午3時09分至會議結束)

李寶明先生             (下午2時30分至4時27分)

李宏豐先生             (下午2時35分至6時30分)

呂鴻賓先生             (下午2時30分至6時25分)

黃美卿女士             (下午2時38分至會議結束)

註：	*	出席整個會議的委員

( )	委員出席時間

|  | 嘉賓 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第4項 |  |  |
|  | 焦卓韶先生 |  | 路政署高級工程師/中環灣仔繞道2 |
|  | 俞慶偉先生 |  | 艾奕康有限公司駐工地高級工程師 |
|  | 黃燦光先生 |  | 禮頓建築(亞洲)有限公司建築經理 |
|  | 第5項 |  |  |
|  | 邱誠武先生, JP |  | 運輸及房屋局副局長 |
|  | 林玉婷女士 |  | 運輸及房屋局助理秘書長(運輸) |
|  | 盧劍聰先生 |  | 運輸署助理署長/策劃 |
|  | 葛邁高先生 |  | 施偉拔有限公司首席顧問 |
|  | 黃永賢先生 |  | 施偉拔有限公司合夥人 |
|  | 第6項 |  |  |
|  | 邱誠武先生, JP |  | 運輸及房屋局副局長 |
|  | 王明慧女士 |  | 運輸及房屋局首席助理秘書長（運輸）3 |
|  | 譚漢財先生 |  | 路政署鐵路拓展處副處長2 |
|  | 陳焯明先生 |  | 路政署總工程師/鐵路拓展 2-2 |
|  | 高梓倫先生 |  | 艾奕康有限公司助理董事 |
|  | 謝浩鏗先生 |  | 艾奕康有限公司高級工程師 |
|  | 卓健樑先生 |  | 弘達交通顧問有限公司副董事 |
|  | 第7項 |  |  |
|  | 布佩雯女士 |  | 運輸署高級運輸主任/巴士及鐵路科 |
|  | 徐淑婷女士 |  | 運輸署高級運輸主任/中西區 |
|  | 黃蔚藍先生 |  | 環境保護署環境保護主任/流動污染源組 |
|  | 黃漢中先生 |  | 新巴城巴策劃及車務編排經理 |
|  | 吳健文先生 |  | 新巴城巴高級策劃主任 |
|  | 廖家欣女士 |  | 新巴城巴公眾事務經理 |
|  | 黃 鑑先生 |  | 城巴營運經理 |
|  | 魏子民先生 |  | 新巴營運經理 |
|  | 第8項 |  |  |
|  | 梁卓琳女士 |  | 運輸署工程師/中西區3 |
|  | 鄭威鍵先生 |  | 香港警務處西區行動主任 |
|  | 劉榮富先生 |  | 香港警務處西區交通隊主管 |
|  | 第9項 |  |  |
|  | 王在球先生 |  | 香港電車有限公司營運經理 |
|  | 古國強先生 |  | 香港電車有限公司高級工程師 |
|  | 第10項 |  |  |
|  | 駱振翀先生 |  | 運輸署工程師/中西區1 |
|  | 第11項 |  |  |
|  | 楊樂祺女士 |  | 運輸署工程師/特別職務 |
|  | 鄭威鍵先生 |  | 警務處西區行動主任 |
|  | 劉榮富先生 |  | 警務處西區交通隊主管 |
|  | 第12項 |  |  |
|  | 徐淑婷女士 |  | 運輸署高級運輸主任/中西區 |
|  | 第13項 |  |  |
|  | 梁卓琳女士 |  | 運輸署工程師/中西區3 |

列席者：

周可喬女士, JP	中西區民政事務專員

紀麗婷女士       中西區民政事務助理專員

黃明慧女士		中西區民政事務處高級行政主任(區議會)

楊麗貞女士		中西區民政事務處高級行政主任(地區管理)

徐淑婷女士		運輸署高級運輸主任/中西區

駱振翀先生         運輸署工程師/中西區1

林樹基先生         運輸署工程師/中西區2

梁卓琳先生	運輸署工程師/中西區3

楊樂祺女士		運輸署工程師/特別職務

韋漢國先生		運輸署首席技術主任南區及山頂

黃俊鴻先生		路政署高級區域工程師/港島西北區

林偉全先生		土木工程拓展署高級工程師7(港島發展部1)

艾明敦先生           警務處中區行動主任

陳光明先生		警務處中區交通隊主管

鄭威鍵先生		警務處西區行動主任

劉榮富先生		警務處西區交通隊主管

秘書

鍾若虹女士		中西區民政事務處行政主任(區議會)2

| 因事缺席者： 許智峯議員 副主席 梁景裕先生 增選委員 陳志明先生 運輸署高級工程師/中西區 歡迎 主席歡迎各委員及政府部門代表出席二零一二至一三年度交通及運輸委員會第八次會議，並歡迎首次出席會議，接替方敏儀女士的香港警務處西區行動主任鄭威鍵先生及接替李浩天先生的運輸署工程師/特別職務楊樂祺女士。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1項： 通過會議議程 - 委員對會議議程沒有意見，議程獲得通過。 |  |  |  |  |  |  |
| 第2項：通過二零一三年一月三十一日交運會第七次會議紀錄 - 主席表示會議紀錄曾作出修訂，請各委員備悉。 - 委員會通過交運會第七次會議紀錄。 |  |  |  |  |  |  |
| 第3項：主席報告 - 就主要小型交通改善項目及其時間表(截至2013年2月)，有關報告已於會前轉交各位委員參閱，秘書處未有收到委員的意見。 |  |  |  |  |  |  |
| 第4項：常設事項—中環灣仔繞道和東區走廊連接路 中環交匯處工程 (中西區交運會文件第1/2013號) (下午2時34分至2時40分) - 路政署高級工程師/中環灣仔繞道2焦卓韶先生匯報「中環灣仔繞道和東區走廊連接路-中環交匯處」的工程進度。他表示隧道及隧道接駁路的工程順利，未來六個月將繼續有關挖掘及結構工程，亦會為隧道口天橋建造地基，並擴闊位於民寶街的天橋。他指中環交匯處工程順利，預計於2016年第三季完成，中環灣仔繞道工程其餘部分仍會繼續進行，預計繞道於2017年正式通車。他表示臨時交通改道措施將隨著工程完成而陸續回復原有的交通安排，但細節仍在商討中，路政署會盡快通知委員會有關最新安排。 - 主席詢問部門工程的進度是否如期進行，能否提早通車。主席開放文件討論，委員的提問和意見如下： - 甘乃威議員指金融街一帶的交通改道措施混亂，欠缺清晰指示引導駕駛人士前往國際金融中心的停車場。 - 陳財喜議員詢問部門中環灣仔繞道將於2017年哪一個季度通車。 - 焦卓韶先生重申工程如期進行，中環交匯處的工程預計於2016年第三季完成，但中環灣仔繞道工程其餘部分仍會繼續進行，預計繞道如期於2017年第四季正式通車。他回應甘乃威議員的問題指金融街東段的臨時交通改道措施由2011年起開始實施，交通管理聯絡小組亦會約每月舉行會議，在會議中檢討有關安排。路政署稍後會向秘書處匯報檢討的結果。 - 陳財喜議員要求路政署提交交通管理聯絡小組的會議時間表，並邀請中西區區議員列席小組會議。 - 焦卓韶先生表示交通管理聯絡小組的成員包括路政署、警方、運輸署、承建商及顧問公司代表等。他歡迎委員提出有關交通安排的意見，由署方代為於會議上反映。 - 主席總結，請路政署於會後提交交通管理聯絡小組的會議時間表及金融街指示不足問題的改善方案。主席多謝嘉賓出席會議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第5項：改善過海隧道交通流量分布建議措施公眾諮詢 (中西區交運會文件第17/2013號) (下午2時45分至3時47分) - 運輸及房屋局副局長邱誠武先生表示，政府於本年二月八日起，就改善過海隧道交通流量分布建議措施進行為期三個月的公眾諮詢。他指政府所提出的三個改善方案均以東區海底隧道(東隧)減低收費、海底隧道(紅隧)調高收費 (「東減紅加」)為原則，紓緩紅隧擠塞的情況。他強調政府對三個方案持開放態度，指出三個方案均能縮減紅隧繁忙時段的車龍30%至40%，令過海車龍大致上不會阻礙非過海交通，為現時紅隧的擠塞情況帶來明顯改善。同時，每個方案皆能產生每年約5億元的經濟效益，並對保護環境起正面作用。 - 運輸署助理署長/策劃盧劍聰先生指紅隧現時日均行車量約120000架次，已超出設計容量54%，在繁忙時間紅隧的車龍亦會阻礙非過海交通。在本地生產總值及消費物價指數整體上升的情況下，紅隧自1999年以來未曾加價，而從資源管理角度分析，紅隧對重型車量的收費相對便宜，因此吸引大量車輛使用紅隧。另一方面，東隧日均行車量約70000架次，繁忙時段雖然車多，但一般來說交通尚算暢順。西區海底隧道(西隧)管道本身雖然可容納更多車輛，但其連接路如港島出口往中環路段的容量不足，原定作為西隧連接路的中環灣仔繞道亦需待2017年才通車，對西隧的容量造成限制。政府建議的三個方案建基於「東減紅加」的原則，務求每天吸引約4000至5000架次邊際使用車輛轉用東隧，目的是要使紅隧入口於繁忙時間的車龍縮短三至四成。他向委員會簡述下列三個方案： - 方案A 東隧私家車收費下調5元，紅隧私家車收費上調5元，紅隧其他車種收費則以資源管理為本的原則相應上調，以合理反映各類車輛佔用路面空間的比例及損耗路面的情況；東隧其他車輛類別的收費相應下調，貼近紅隧調整後的收費。私家車使用者於此方案的得益較多。 - 方案B 東隧私家車收費下調5元，紅隧私家車收費上調5元，其他車種的收費則按照各自的原有收費結構相應調整（收費結構不變）。 - 方案C 因應上一輪諮詢收集所得的意見，建議東隧私家車收費下調5元，紅隧私家車收費上調10元，但公共交通車輛的收費維持不變。東隧貨車收費減幅大於紅隧貨車收費加幅，相差的幅度為三個方案中最大。因此，方案C減輕對市民及運輸業界的影響，貨車使用者在三個方案當中於方案C的得益較多。 - 盧劍聰先生表示，文件中提到的經濟效益包括隧道使用者節省了的時間、汽車燃料及維修成本等項目。他重申，政府建議的目的在於紓緩紅隧的擠塞，但要同時避免過份加重東隧的負荷，如果只調低東隧的收費(舉例私家車減10元，其他車種的收費按比例調整)而維持紅隧現有的收費，則除了會每天吸引紅隧分流約2900架次車輛使用東隧之外，亦會有約4100架次本身使用西隧的車輛轉用紅隧，導致東隧與紅隧均會擠塞，較現時情況更差。因此，「東減」必須要同時有「紅加」配合，才能有效紓緩紅隧的擠塞情況。他表示政府最早可於2014年下半年開展為期12個月的試驗計劃，測試方案的成效。 - 主席開放文件討論，委員的提問和意見如下： - 陳學鋒議員欣賞政府嘗試解決過海隧道擠塞的問題，但不滿報告用數字堆砌需求，政府提出的三個方案亦未有包含西隧在內。他認為紅隧地理位置優越，市民不會因為輕微的收費差距而轉用東隧。他指問題的癥結在於西隧的收費太高，以致新界西及九龍西一帶的居民寧願使用紅隧而非西隧。他建議將西隧往九龍方向調低收費，吸引新界西及九龍西一帶的居民使用西隧離開港島，間接疏導銅鑼灣、灣仔一帶的交通。 - 甘乃威議員認為問題癥結在於西隧收費太高，他引述自己雖然居住於中半山，但非繁忙時段仍會選擇使用紅隧過海，以節省約15至20元。他擔心紅隧加價後因車龍縮短而令到更多駕駛人士使用紅隧。他質疑中西區、南區及灣仔區的人士因地理因素而未必會轉用東隧。他本人反對政府所提出的三個改善方案，但贊成陳學鋒議員的建議，認為政府應試行將西隧往九龍方向調低收費，測試成效。 - 陳捷貴議員不反對政府提出的三個方案，但認為三條過海隧道缺一不可，缺少西隧的配合便會限制方案所帶來的實際效益。他質疑政府提出的數據未能反映實際狀況，而紅隧在地理位置、連接路及交通標誌等方面較其餘兩條隧道優越，加上不少駕駛人士已習慣使用紅隧，政府在研究改善方案時需要同時考慮駕駛人士的心理。 - 陳財喜議員認為將西隧排除在方案以外是政策上的缺失，他本人並不接受。他建議政府應認真考慮回購西隧，為三條過海隧道的收費作整體及全面的調整。他認為駕駛人士的慣性不易改變，無論政府採用三個方案中任何一個方案，估計紅隧仍會在短期內飽和。 - 陳浩濂議員對其他議員的意見表示贊同，不滿政府沒有充分利用西隧調整過海隧道策略。他表示，在繁忙時段經西隧由中環往尖沙咀方向的速度雖快，但駕駛人士往往需要在九龍西塞車約半小時才能到達尖沙咀，需時與使用紅隧相約。他表示在非繁忙時段使用西隧縱然能節省約10分鐘車程，但需要多花20元，相信不少駕駛人士未必願意使用西隧。此外，他表示紅隧有不少重型車輛行駛，請部門考慮除車種外，劃分不同的收費時段，吸引重型車輛於非繁忙時段才使用紅隧。 - 黃堅成議員不滿諮詢文件沒有提及西隧如何配合改善過海交通，亦沒有提供長遠方案改善有關問題，因此不接受政府提出的三個方案。 - 李志恒議員認為進入過海隧道前的切線路程浪費了不少時間，建議部門加設相關配套有效地控制車輛切線問題。另外，他建議將道路收費系統全部改用自動收費模式，以節省停車付款的時間。他請部門考慮開放更多公共巴士、小巴路線使用西隧而非其餘兩條過海隧道。 - 邱誠武先生認同議員的意見，指紅隧的地理位置優越，隧道長度最短而收費亦最便宜，所以調高紅隧收費是解決紅隧交通擠塞的其中一個方法。他表示政府在研究長遠政策前，必須進行一些短期試驗計劃，利用實際數據作為處理日後三條過海隧道的參考，正如政府是次提出的方案是為了透過收費調整以改善有關隧道的交通流量分佈。他強調諮詢文件中提及的數據均由運輸署所聘用的顧問的精密電腦系統計算所得，數據可靠，但實際試驗能讓部門更準確的掌握相關資料。他表示現階段處理西隧的條件仍未成熟，需要待中環灣仔繞道工程完成後才能分流更多車輛使用西隧，否則只會令中環的交通擠塞情況更加嚴重，甚至會影響西隧出口往西環及西營盤一帶的交通。他重申，是次計劃的目的在於吸引邊際使用者轉用東隧，令紅隧的車龍不致於影響非過海交通，而出發點或目的地接近紅隧出入口而使用紅隧的駕駛人士則不是計劃分流的目標。他強調，政府目前需要說服市民及立法會接受花費公帑去補貼東隧使用者的做法對香港整體，包括經濟效益、交通狀況及空氣質素有正面影響，為日後如有需要使用公帑利用西隧作分流的情況奠下基礎。 - 主席開放第二輪文件討論，委員的提問和意見如下： - 李寶明委員表示他作為新界東的居民，在衡量時間及金錢後，會選擇使用東隧過海，並同意陳浩濂議員的意見，認為重型車輛應在非繁忙時段過海，紓緩繁忙時段的過海交通情況。 - 陳財喜議員認為部門應及早準備西隧的回購方案，以免予人拖延處理西隧問題的感覺。他同意過海隧道分時段收費，提供優惠予繁忙時段前後過海的駕駛人士，減少過多車輛於同一時間過海。 - 陳捷貴議員表示中環灣仔繞道雖然2017年才能通車，但駕駛人士現時仍可使用填海所得的臨時路前往東區，因此希望部門不要因為西隧的連接路問題而拒絕將車輛分流至西隧。 - 張翼雄議員認為駕駛人士未必會為5至10元而改變其駕駛習慣轉行東隧，所以單靠「東減紅加」的原則難以處理現時的問題。從治標的角度，他建議「東減紅加西補」的原則，以紅隧加價後所得的金額補貼西隧使用者，避免濫用公帑。從治本的角度，他建議政府考慮興建新的過海隧道或大橋，連接尖沙咀及中環，以解決長遠的交通需要。 - 邱誠武先生重申政府會認真考慮及適時處理西隧的問題，但現時的客觀條件並不容許以減價方式吸引更多駕駛人士使用西隧，否則中西區的交通只會更加惡劣。他強調政府在2017年中環灣仔繞道通車前並不會袖手旁觀，雖然改善空間有限，但仍會盡力改善有關問題。他表示政府沒有放棄考慮興建新的過海隧道或大橋作為長遠方案，但強調遠水不能救近火，不能因為考慮興建新的過海隧道或大橋而將現時市民每日面對的交通擠塞問題置之不理。 - 主席請秘書處於諮詢日期完結前將會議紀錄轉交運輸及房屋局，讓局方備悉及跟進委員的意見。主席多謝嘉賓出席會議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第6項： 「我們未來的鐵路」第二階段公眾參與活動 (中西區交運會文件第27/2013號) 「我們未來的鐵路」 北港島線方案及南港島線西段接駁西港島線的未來計劃 (中西區交運會文件第25/2013號) (下午3時47分至4時22分) - 運輸及房屋局副局長邱誠武先生表示，政府正進行《鐵路發展策略 2000》之檢討及修訂的顧問研究，以制定適用至 2031 年的長遠鐵路發展藍圖。繼去年舉行的第一階段公眾參與活動提出三個大型跨區鐵路走廊的構思後，局方現正進行第二階段的公眾參與活動，就七個現有鐵路線的地區性優化方案諮詢公眾意見。他表示在第二階段公眾參與活動完成後，顧問公司會全面整合兩個階段收集得來的公眾意見，讓大型跨區鐵路走廊和地區性優化方案的規劃互相配合，並就日後的鐵路發展向政府提出總體建議。整項研究預計於今年內完成。政府會待研究完成後，參考顧問公司的總體建議，在回應運輸需求、合乎經濟效益、並配合新發展區的發展需要三大前題下，整理出下一階段的鐵路發展策略藍圖，預計於2014年內向社會人士交代不同鐵路項目的未來路向。 - 艾奕康有限公司高級工程師謝浩鏗先生表示，顧問公司初步分析不同項目可能對規劃、工程、環保及營運方面的影響，從而甄選出這七個地區性優化方案的構思作公眾諮詢。他簡介七個地區性優化方案如下： - 北港島線 北港島線將貫通添馬、會展和銅鑼灣北的附近範圍，並在這三個地區設置車站。就北港島線的建議，顧問公司構思以下兩個方案讓公眾參考： - 「交匯」方案：將東涌線由香港站開始向東延伸，而將軍澳線亦由北角站向西延伸，兩條線的延伸部份將貫通添馬、會展和銅鑼灣北的路段，而添馬或銅鑼灣北較有條件設置轉車站。這構思可讓兩條鐵路線的乘客直接可以到達更多港島地區。 - 「換線」方案：東涌線將由香港站向東延伸，途經添馬、會展和銅鑼灣北後合併入港島線東半部，即炮台山站至柴灣站一段。而將軍澳線則向西延伸，合併入港島線西半部，即天后站至西港島線通車後的堅尼地城站一段，形成兩條新線。乘客可以經將軍澳線由寶琳直達堅尼地城，以及經東涌線由東涌抵達柴灣。 顧問認為兩個北港島線方案均可望紓緩現有鐵路線，特別是港島線於繁忙時間的使用情況。 - 小西灣線 考慮到小西灣是發展成熟的社區，可供興建鐵路的空間不多，因此提供了以下三個方案讓公眾討論不同方案可能需要克服的問題： - 「延線」方案：直接將港島線由柴灣站延伸至小西灣，對市民較為方便。 - 「支線」方案：一些地區人士建議不從柴灣站延伸鐵路，而是在杏花邨站，以支線方式將港島線延伸至小西灣。 - 「接駁線」方案：為小西灣特別興建一條新的中運量鐵路系統，接駁杏花邨站，不會影響現有的港島線的班次服務。 - 南港島線（西段） 顧問認為項目可以分兩段分析，一段是香港仔段，另一段為薄扶林段。香港仔段由日後南港島線（東段）的黃竹坑站出發，服務香港仔、田灣和華富一帶地區。顧問公司初步建議黃竹坑站一段，可採用架空形式興建，其餘香港仔站至華富站一段則主要採用隧道形式設計，減低對社區的影響。 薄扶林段由華富再延伸，服務數碼港、瑪麗醫院一帶，並接駁日後西港島線的香港大學站，將鐵路服務範圍進一步擴展至南區西部。主要採用隧道形式設計。但由於薄扶林一帶山勢起伏，可供發展鐵路的空間有限，顧問公司評估如需增設瑪麗醫院站，薄扶林段近數碼港一段的走線將經過一段山谷，該路段難以採用隧道形式興建。對於日後若發展南港島線（西段），該項目應分段或是一次過落實，顧問表示目前沒有任何傾向。 - 屯門南延線 屯門碼頭一帶是屯門區內一個主要的住宅區，現時西鐵線已於屯門新市鎮設有兆康、屯門兩個車站。屯門南居民，如需使用西鐵線，一般會透過輕鐵或港鐵接駁巴士前往屯門站。考慮到一些地區人士的訴求，顧問公司構思將西鐵線延伸至屯門碼頭一帶，更方便屯門南的居民使用鐵路服務。由於現有的屯門站為架空站，顧問公司建議以高架形式規劃有關項目。 - 洪水橋站 洪水橋是西鐵線沿線地區，位於天水圍站至兆康站之間。經評估後，顧問公司認為於上述高架路段增設鐵路站，在技術上是可行的。若增設洪水橋站，列車需額外停靠一個中途站，預計車程會稍為延長。現時規劃署和土木工程拓展署正進行研究，探討將洪水橋建設為新發展區，顧問公司構思的洪水橋站可望配合未來區內潛在的人口增長。 - 東涌西延線 東涌西的發展目前雖然只局限於逸東邨一帶，但房屋署正計劃在東涌西興建更多公共房屋，而規劃署和土木工程拓展署也將東涌西納入「東涌新市鎮擴展研究」的研究範圍。有見及此，顧問公司探討將東涌線向西延伸，以應付區內可能增加的乘客需求。由於現有的東涌站是地下車站，顧問公司建議東涌西延線可採用隧道形式興建；至於實際走線如何規劃，視乎東涌西的土地規劃，以配合社區的實際發展而定。 - 古洞站 古洞站位於落馬洲站和上水站之間。規劃署和土木工程拓展署，正就新界東北新發展區進行研究，包括古洞北新發展區。顧問公司認為若有關計劃落實，落馬洲支線可能有需要增設古洞站。落馬洲支線已於古洞一帶預留站台結構，可供改建成地下鐵路站。若增設古洞站，列車需額外停靠一個中途站，預計整體車程會稍為延長。 - 謝浩鏗先生表示，在第二階段公眾參與活動期間，顧問公司會在各區舉辦巡迴展覽和四場公眾論壇，亦會聯繫十八區區議會、鄉議局、交通諮詢委員會、專業人士及學術團體等，以聆聽社會各界人士的意見。 - 主席開放文件討論，委員的提問和意見如下： - 陳學鋒議員強烈要求維持港島線的完整性，認為香港市民已經習慣了有關使用模式，「換線」方案會打斷港島居民乘搭港島線上班的連貫性，因此他支持「交匯」方案。他詢問顧問公司有關添馬、會展及銅鑼灣北站的確實位置，認為添馬與現時金鐘站的位置相約，希望兩個車站能夠互相連接，方便東涌線的乘客。 - 葉國謙議員支持發展鐵路的方向，但認為政府需維持港島線的完整性，並強調港島線的使用率目前以東西流為主，「換線」方案可能會造成混亂及不便，市民未必樂意接受有關安排。他認為顧問公司需考慮如何優化東涌線與港島北線的連接，並盡快興建南港島線香港仔段。 - 陳捷貴議員同意興建上述各條支線，認為要將鐵路完善後才能落實鐵路為先的交通政策。他建議一次過落實整條南港島線，而不是分拆為香港仔段及薄扶林段，令整個港島區的交通得以連接起來。 - 李志恒議員詢問西港島線於設計期間是否原於堅尼地城站預留空間連接日後興建的南港島線，而不是香港大學站。他請政府及顧問公司考慮以「延線」方式連接南港島線及西港島線，省卻市民轉線換車的時間。其次，他擔心西港島線於2014年完成後，如隨即展開南港島線的工程，會令市民的生活繼續受鐵路工程的影響，所以希望政府及早制定規劃時間表，讓市民有心理準備。 - 陳財喜議員同意其他委員就南港島線及西港島線提出的意見，他認為政府應提早第一階段(大型跨區鐵路走廊)的研究，及早規劃新界西的發展，考慮以鐵路連接屯門至落馬洲及羅湖一帶。 - 蕭嘉怡議員關注添馬站及金鐘站與銅鑼灣站及銅鑼灣北站之間的連接安排。 - 黃堅成議員表示，既然港島西線能夠不用轉車直達柴灣，不明白為何柴灣站不能順延發展小西灣站，而要採用其他兩款較為迂迴的方法。他認為南港島線的香港仔段及薄扶林段應該一併處理，方便中西南區的居民往返瑪麗醫院及香港大學，貫通整個中西南區。 - 邱誠武先生強調，現時提出的均是概念方案，新鐵路站的具體位置仍未確定，需要根據日後的實際環境及土質等因素而決定。他回應陳財喜議員的意見指政府已於去年的第一階段公眾參與活動中提出三個大型跨區鐵路走廊的槪念性構思諮詢公眾，當中有不少人士支持興建北環線。他重申，在完成第二階段的諮詢活動後，顧問公司會整合兩個階段的諮詢結果並向政府提出總體建議，再由政府作出適當的取捨。 - 路政署鐵路拓展處副處長2譚漢財先生指添馬站的初步選址為政府總部北面近海邊的位置，而銅鑼灣北站的初步選址為維多利亞公園近避風塘的位置，沙中線的會展站亦已預留足夠空間連接將來北港島線的會展站。他表示所有新站與現有鐵路站的連接方案需要待有關項目落實後，才可以就技術及實際情況再作研究及設計。他指西港島線於興建階段時已預留香港大學站的地下空間以連接未來的南港島線，而不是委員所指的堅尼地城站。至於小西灣線方面，他表示諮詢文件內已載錄多個小西灣線方案，包括委員建議的「延線」方案直接將港島線由柴灣站延伸至小西灣，但由於現時柴灣站被不少建築物圍繞，阻礙鐵路軌道延伸的空間，如採用「延線」方案或需將相關建築物包括住宅、商場等拆卸。 - 主席總結，委員會支持北港島線使用「交匯」方案以保留港島線的完整性，並支持盡快發展南港島線西段。她請秘書處於諮詢日期完結前將會議紀錄轉交運輸及房屋局，讓局方備悉及跟進委員的意見。主席多謝嘉賓出席會議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第7項： 2013-2014年度中西區巴士路線發展計劃 (中西區交運會文件第15/2013號) 有關中西區巴士路線發展計劃事宜 (中西區交運會文件第19/2013號) (下午4時22分至5時53分) - 運輸署高級運輸主任/巴士及鐵路科布佩雯女士表示，運輸署每年的巴士路線發展計劃會因應每條巴士路線的使用率，建議縮減部份巴士路線的班次或將路線取消，以騰出資源投放在較受歡迎的路線上。她表示署方明白巴士路線重組會對個別市民造成一定的影響，但部門有必要維持公共交通服務的連接性及可達性，減少資源浪費，加強巴士網絡的營運效率，從而減少路面交通擠塞及空氣污染等問題。她表示本年度的中西區巴士路線發展計劃包括以下重點： - 提升服務、加密班次的方案，如111、115、603及934號路線。 - 通過改道而加強班次的穩定性，如722、930及690號路線。 - 透過服務重整，騰出資源開辦特別路線，如101X號路線。 - 個別路線的班次重整，如5P及5X號路線。 - 大型重組計劃，即取消23A號路線，加強26、15C、23號路線的服務及取消692號路線。 - 主席建議逐條路線檢視，如議員有意見及提問可逐一討論： 23號線 - 甘乃威議員認為23號巴士由半山至金鐘的收費比乘搭5號及10號巴士的收費昂貴，請巴士公司考慮增設分段收費或將巴士全程的收費減低。 - 陳捷貴議員欣賞巴士公司因應香港大學三三四新學制的需求而於上午繁忙時段增加23號巴士路線的班次，促請巴士公司於未來一年仍然繼續有關措施，並於下午五時三十分至六時的下班繁忙時段加派23號巴士路線的空車於香港潮商學校的巴士站開出，疏導人潮。 - 布佩雯女士指23號巴士路線現時在金鐘至半山一段已設有6元的分段收費，巴士服務現時的收費是以全程路線的總里數計算，委員所提出的雙向分段收費會造成短途乘客乘搭長途巴士路線的問題，對巴士資源分配構成影響。 - 新巴城巴策劃及車務編排經理黃漢中先生表示，23號與40號巴士路線介乎蒲飛路與灣仔菲林明道一段的路線相同，乘客除了23號巴士外，亦可選搭40號巴士由半山前往金鐘。他表示巴士公司已備悉陳捷貴議員的意見，有需要時會就有關服務作出適當調節。 - 新巴營運經理魏子民先生表示雙向分段收費需要乘客於下車時到車頭的八達通閱讀器上再拍卡，但繁忙時段的巴士經常滿載，若有此分段收費，除了對車內及落車乘客造成不便及增加行車時間，亦會吸引其他乘客使用有關路線，導致班次不足夠應付乘客需求。事實上，巴士公司現時的雙向分段收費容量已接近飽和，如要開設新的雙向分段收費，需要時間及資源更新此類收費系統。縱然已更新有關系統，亦不宜在23號線使用，因為現時已提供與23號相同的行車路線往金鐘及灣仔而車費較為便宜的23A號路線供市民乘搭，但其使用率不高。 25號線及722號線 - 委員對上述路線的重整建議沒有意見。 101號線及101X號線 - 陳財喜議員詢問巴士公司何時正式推出101X號線，如何安排繁忙時段的班次及車費約為多少。他建議101X號巴士行駛西隧而非紅隧以縮短車程。 - 陳學鋒議員表示居民歡迎開辦101X號線，他本人支持盡快落實有關路線，相信有關服務的需求頗大，未來可能需要增加班次。 - 主席認為101X號線定價11元略為昂貴，請巴士公司考慮調低收費。 - 黃漢中先生表示，101X號線的車費是參考其他來往中西區及九龍東的特快巴士路線而制定，現時定價亦符合運輸署收費等級表的要求，而101X號線推出後，由於101號線仍會繼續提供班次頻密的服務，乘客可按需要選擇最為合適的路線。他表示，如果巴士使用西隧過海，需要行經佐敦道及加士居道，巴士公司擔心佐敦道經常發生嚴重擠塞，會延誤有關服務。此外，紅隧收費廣場、堅拿道天橋及康莊道一帶均設有巴士專線，所以巴士公司認為101X號線經紅隧過海能將行車時間減到最低。 111號線、115號線、302號線、305號線、336號線、603號線及680號線 - 委員對上述路線的重整建議沒有意見。 905號線 - 陳學鋒議員支持905號線加車以應付居民的需求。他反映現時904號巴士的車站設於均益大廈二期，但905號巴士的車站設於對面的南洋商業銀行，導致下班繁忙時段經常有大批市民橫過兩個車站中間的馬路，乘搭先到站的904或905號巴士，情況險象環生。因此他建議運輸署及巴士公司作出改善，並請警方留意有關情況。 - 陳財喜議員請九巴及新巴在繁忙時段協調交班時間，以免出現空檔期。 - 黃漢中先生表示，巴士公司會定期監測每條路線的班次失準比率，如有需要，會於內部的車務調動作出適當修改，令班次回復穩定。 - 魏子民先生回應指新巴負責營運有關路線由15:49至17:17的下午繁忙時段，往後17:22至18:40的時段則由九巴負責，新巴稍後會轉介委員的意見予九巴。其次，就委員要求將904及905號線往九龍前使用同一巴士站的建議，巴士公司需要先考慮更改有關路段的行車路線，除了可能會增加行車時間而影響現時的行車班次外，部份想同時等候其他往九龍的過海路線的乘客亦會受到影響。因此，新巴會與九巴研究會否有適當方案平均各方需求。 930號線、934號線、948號線、962P號線、968號線、970號線、970X號線、982X號線、182號線及N969號線 - 委員對上述路線的重整建議沒有意見。 5P號線及5X號線 - 陳學鋒議員認同5P號線可分流部份前往灣仔的居民，但他擔心兩班5P號巴士以西祥街為上客尾站，巴士未曾滿載便要離開西區。相反，現時5X號線於早上繁忙時段的載客量非常高，在卑路乍灣公園候車的居民亦未必可以上車，如果巴士公司突然抽調5X號線的兩部巴士以開辦5P號線，可能會對乘搭5X號線的居民造成極大影響。其次，他指5X及5P號線的路線不同，前者行經軒尼詩道而後者行經告士打道，所以未必所有於灣仔下車的乘客會轉乘5P號線。他建議巴士公司先試行抽調一部巴士開辦5P號線，待確認成效理想後才抽調兩部巴士。 - 陳財喜議員反對巴士公司抽調5X號線的巴士以開辦5P號線，但不反對巴士公司另覓巴士開辦5P號線。 - 林懷榮議員同意陳財喜議員的意見，他認為5X號線本身已經是特快路線，乘客不會像巴士公司想像般等候5P號線巴士而不乘搭5X號線巴士，所以分流作用未必如預期中顯著。 - 盧懿杏議員要求5X號線(東行方向)於均益大廈第三期及正街位置加設上落客點，再經正街駛出干諾道西。 - 黃漢中先生表示，現時乘搭5X號線的西環居民有四成會於灣仔下車，所以改道後的5P號線能滿足有關乘客的需要之餘，亦能吸引習慣乘搭其他巴士路線前往灣仔的居民轉乘5P號線。此外，5P號線的收費與5X相同，但由卑路乍灣公園至灣仔北的行車時間只需十分鐘，相信不少原本乘搭5X號線前往灣仔的乘客會轉乘5P號線，從而騰出更多空間讓堅尼地城以東的乘客乘搭5X號線巴士。他表示，如果在均益大廈第三期及正街位置加設5X號線的上落客點，會令行車時間加長，使5X車程與5B及10號線等車程相若，所以巴士公司並不支持有關建議。他表示巴士公司已備悉委員的意見，會就5P號線的班次安排作出檢討。 37X號線及70M號線 - 委員對上述路線的重整建議沒有意見。 23A號線 - 甘乃威議員詢問乘搭23A號線由西摩道至勵德邨的乘客數量。他指巴士公司建議受影響乘客乘搭26號線後轉乘12號線，但在車資方面沒有提供任何優惠，做法並不合理。 - 文志華議員表示自己是因23A號線重組而受影響的居民，他認為23A號線的路線並不理想，原則上同意將23A號線的巴士資源調動至其他合適的路線，但現時巴士公司建議將23A號線原有的四部巴士分配至12號線、23號線及26號線，資源太過分散，而且失去了一部巴士服務中西區，受影響的居民亦沒有車資優惠作補償，所以他認為有關重組建議令人難以接受。 - 蕭嘉怡議員表示，巴士公司沒有提供任何轉乘優惠予受影響的居民，委員會於去年提出將23A號線原有的四部巴士分配至12號線及23號線各兩部的條件亦沒有落實，希望巴士公司認真考慮將23A號線的四部巴士調派至服務上半山的其他路線，而不是犠牲上半山居民的利益去造福其他區的居民。 - 黃堅成議員表示，每次巴士重組計劃，無論增加還是縮減班次，必定選擇犠牲上半山居民乘搭巴士的權利。他強調不是每位半山居民都擁有私家車，不少長者及學生均需依靠巴士服務外出。他強調新巴作為專營巴士服務的提供者，不能確保每條路線都錄得盈利增長，運輸署亦應考慮開辦公共小巴專線服務行走有關路線，不能忽略半山居民的交通需要。 - 葉永成議員對巴士路線重組計劃的理念表示支持，但強調重組過程應將現有的巴士服務優化，委員不能理解巴士公司及運輸署今次提出的方案對市民有什麼得益。 - 主席強烈反對取消23A號線的建議，她指取消有關路線會令上班人士被迫前往羅便臣道或中環乘車，很多長者及傭人在購物後亦要使用該條巴士路線，希望委員會支持保留23A號線的動議。 - 黃漢中先生表示，巴士公司將提供12及26或5B號線之間的轉乘優惠供受影響的23A號線乘客使用。他指23A號線原有的四部巴士將會分配至26號線(1部)、23號線(1部)及970號線(2部)，繼續服務中西區居民。此外，12號線亦會增加一部巴士，所以整體服務中西區的巴士數目會比現時多一部。他表示23A號線全日設有42班車，於西摩道寶玉閣及衛城道口上車的全日總人數為67人，平均每班車只得1.6位乘客。下車方面，於上述兩個站下車的全日總人數為97人，平均每班車有2.3位乘客下車，可見受影響的人數不多，巴士的使用率最低只有11%，與其他受歡迎的路線如23號線及970號線相比，明顯出現資源錯配的情況。 - 新巴城巴公眾事務經理廖家欣女士表示，新巴城巴的營運環境在鐵路競爭、油價上升等影響下已經變得十分困難，城巴的本土路線亦已有十多年沒有調整收費，一直以最低的車資服務市民。她感謝委員支持巴士路線重組計劃的理念，重申23A號線的客量持續偏低，為了有效地分配有限的資源，巴士公司難免要作出取捨讓巴士資源得以有效分配。她表示巴士公司已提供轉乘優惠予相關居民，亦會聯同運輸署作出適當的宣傳及通知。 - 甘乃威議員指新巴城巴在取得巴士服務專營權時已知道部份巴士路線較為受歡迎，但部份路線則較少人乘搭，不能因為某條路線錄得虧損便停止有關服務。他不滿巴士公司以數據錯誤引導委員，指出西摩道為純住宅區，大部份居民只會於上下班繁忙時段乘車，用每班車平均乘客人數來計算其使用率並不合理。此外，他指23A號線的繁忙時段最高乘客使用率為66%，比26號線的55%為高，按巴士公司的說法，理應先減26號線的班次而不是23A號線。 - 陳捷貴議員反映半山的道路已接近飽和，交通擠塞的情況嚴重，除了興建扶手電梯外，轉乘計劃亦可以紓緩有關問題。他強調轉乘計劃需要包含多條路線予市民選擇，亦要提供一定優惠予市民，照顧受影響人士。他對轉乘方案表示支持。 - 李志恒議員指文件並未有提及將23A號線的兩部巴士分配至970號線，質疑巴士公司隱瞞巴士的去向，剛才在會上的即時回覆有敷衍委員之嫌。他認為如果巴士公司發現其他路線如970號線有加車的需求，理應出資購買多一部巴士安排在有關路線行走，而不是抽調其他路線的巴士資源。他同意其他委員的意見，認為專營巴士應以「拉上補下」為營運概念，不能隨意取消部份虧蝕的路線。 - 蕭嘉怡議員認同巴士公司的即時回覆有敷衍之嫌，她重申取消23A號線後的巴士資源應該投放於當區其他巴士路線，並不希望巴士公司以26號線加車的建議要脅委員同意取消23A號線的方案。 - 葉永成議員表示，所有巴士公司應該與港鐵公司互補不足，從而優化本港的交通網絡，而不是視港鐵為競爭對手，取消受港鐵影響的路線。 - 黃漢中先生指文件中提及的繁忙時段最高乘客使用率為全日乘客使用率最高的班次，根據統計資料顯示，23A號線全日的使用人次有3,470人，而26號線全日有4,002人使用，後者明顯有較多人使用，其服務範圍亦比較廣闊。他強調巴士公司在草擬巴士路線重組計劃的階段已建議於23號線、26號線、970號線、970X號線及12號線加車，有關建議亦已清楚載列在文件上。他表示巴士公司已備悉委員的意見，將積極考慮為更多路線提供轉乘優惠。 - 主席請委員就動議進行表決。委員經表決後，通過由鄭麗琼議員及許智峯議員提出的下列動議： 動議： 本區議會強烈反對2013–2014年度中西區巴士路線發展計劃內建議取消23A巴士服務的4部巴士，令半山西摩道居民沒有巴士服務往返灣仔及銅鑼灣區，強烈要求保留23A巴士路線服務，令市民獲得最低的巴士服務。 (18票贊成：鄭麗琼議員、許智峯議員、陳學鋒議員、葉國謙議員、甘乃威議員、陳捷貴議員、李志恒議員、陳財喜議員、陳浩濂議員、蕭嘉怡議員、盧懿杏議員、張國鈞議員、黃堅成議員、李寶明先生、呂鴻賓先生、李宏豐先生、陳志城先生、黃美卿女士) (0票反對) (4票棄權：葉永成議員、文志華議員、林懷榮議員、吳少強議員) 26號線 - 甘乃威議員表示26號線的脫班問題嚴重。他表示自己原則上支持巴士路線重組，但前提是巴士公司必須提供合理的轉乘優惠，而全港十八區亦應該同時減少巴士數量，不應只針對中西區。 - 蕭嘉怡議員認為26號線的脫班問題嚴重，請巴士公司考慮需要經常出入東華醫院的復康者及長者的身體狀況，確保班次的準時性，以免體弱人士需要長時間等候巴士。 - 黃漢中先生表示26號線在勵德邨總站能按時開出，但由於有關路線為循環線，荷李活道亦沒有地方加設總站，導致巴士公司即使得知巴士在行車途中遇上交通擠塞的情況，亦未能將各班次的間距調節至正常間距。他表示26號線加車後雖然班次不均的情況仍然難以避免，但等候時間會隨車輛數目的增加而相應縮短。 15C號線、12號線、690號線、692號線及969B號線 - 委員對上述路線的重整建議沒有意見。 - 主席開放文件討論，請委員就中西區其他巴士路線提出意見： - 陳浩濂議員建議巴士公司於非繁忙時段將15號線的巴士轉為單層巴士，以減低空氣污染及避免浪費資源。此外，他表示12A號線於早上繁忙時段設有的特別班次只會由金鐘前往麥當勞道，巴士由麥當勞道駛回金鐘時並不會接載乘客，忽略山頂居民的上班需要。他表示12A號線的巴士於下午六時至七時三十分的繁忙時段一般於力寶中心便已滿載，請巴士公司因應有關情況加強服務，並密切留意新開辦的1A號公共小巴專線服務對12A號線的影響。 - 陳學鋒議員指不少市民希望5X號線於天星碼頭附近加設落客點，方便乘客轉乘天星小輪。他表示現時10號線轉乘8X號線設有收費優惠，巴士公司會否考慮增設10號線轉乘19號線的收費優惠。他強調904號線於下午六時至七時的繁忙時段脫班問題嚴重，請巴士公司跟進有關問題。他要求巴士公司及運輸署盡快落實18X號線及開辦通宵巴士服務往返西環一帶。 - 陳財喜議員建議巴士公司考慮開辦利用西隧過海的巴士路線，並積極優化轉乘服務。他請運輸署及巴士公司於提交巴士路線發展計劃時一併提供其他服務數據，如每條路線的脫班率予區議會作參考。 - 黃堅成議員指中西區區議會已經連續六年爭取延長18P號線至太古坊，認為18P號線現時的路程未能滿足於北角工業區上班的居民。另外，他指18X號線的收費過高，質疑有關收費是因應機場巴士A12號線的收費而釐定。 - 蕭嘉怡議員表示40M號線於早上繁忙時段脫班情況嚴重，部份巴士駛至半山時已經滿載，令部份無需過海的半山居民無奈轉乘收費高昂的過海巴士103號線。她要求巴士公司跟進有關情況，並考慮於103號線加設轉乘優惠，讓半山居民以合理價錢乘搭103號線。 - 魏子民先生回應指15號線的巴士是專為山路而設，長度與普通單層巴士不同，因此未能滿足委員的訴求。如果因為轉用單層巴士而要加密班次去滿足乘客的需求，成本會較現時使用雙層巴士為高，並增加車類調配難度。其次，以成本效益的角度出發，除了車價及巴士保養成本高昂，考慮到將會投入服務的西及南港島線，未來巴士路線發展的空間有限，目前實不宜以約300萬去增購一部巴士為一條巴士路線的繁忙時段增加一個班次。此外，我們聽到各區居民希望增加更多點到點的特快路線，公司會繼續從這方向，在未來的路線發展計劃內，多建議開辦此類路線，以滿足乘客希望乘搭特快班次的要求。至於有關904號線的班次問題，他表示委員所提出的下午繁忙時段是新巴及九巴交替服務的時段，故會將委員的意見轉交予九巴。 - 城巴營運經理黃鑑先生表示，原本5X號線並不行經天星碼頭，現時為了配合中環灣仔繞道工程才作出改道，並已於民耀街國際金融中心加設落客點，方便前往天星碼頭的乘客。他表示於國際金融中心下車的乘客並不算多，加上現時的落客位置與天星碼頭只相距約250米，所以建議維持原有的交通安排。 - 布佩雯女士表示，運輸署正與巴士公司商討18X號線的總站安排，待所有細節落實後，運輸署將盡快通知委員有關安排。她重申，23A號線的使用率偏低，運輸署期望能重新分配有關的巴士資源至12及26號線等其他半山區巴士路線。她表示運輸署會再與巴士公司商討，將23A號線取消後騰出的巴士資源重新投放在中半山其他巴士路線上，並會積極優化巴士轉乘優惠的方案。 - 主席總結，請巴士公司及運輸署於會後就其他未曾回應的問題作出書面回覆。主席多謝嘉賓出席會議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第8項：要求採取有效措施保障豐物道行人及行車安全 (中西區交運會文件第18/2013號) (下午5時53分至5時56分) - 主席開放文件討論。陳學鋒議員歡迎運輸署落實有關改善措施，並強調現時豐物道近油站位置沒有任何過路設施，不少販商亦反映停泊於西區副食品批發市場7號閘對出位置的車輛會阻礙行人及駕駛人士的視線。他請運輸署盡快進行諮詢工作，收集販商對有關改善措施的意見。 - 運輸署工程師/中西區3梁卓琳女士表示，運輸署正就有關建議進行諮詢，期望盡快落實相關改善措施。 - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第9項：有關11月21日電車電力故障事宜 (中西區交運會文件第20/2013號) (下午5時56分至6時07分) - 主席開放文件討論，委員的提問和意見如下： - 蕭嘉怡議員詢問電車公司有否向公眾宣傳如何使用QR碼以取得電車到站資料及即時特別資訊，而沒有高科技電子產品的市民如何獲得有關資訊。她請電車公司將十八個將會安裝LED顯示屏的主要電車站名單及安裝LED顯示屏的時間表提供給委員會，以作參閱。 - 陳學鋒議員指每次電車發生延誤時，電車司機亦未能即時獲得有關消息，他支持電車公司安裝LED顯示屏，請電車公司簡單講述LED顯示屏如何協助電車司機獲取最新資訊，而其餘沒有安裝LED顯示屏的電車站如何向乘客傳遞訊息。 - 黃美卿委員欣賞電車公司投放不少資源翻新電車車廂及安裝新設備，但強調不少電車乘客為長者，對QR碼認識有限，加強宣傳的成效不大。她認為電車公司應以安裝LED顯示屏為主，並將LED顯示屏帶來的廣告收入回饋市民。 - 陳財喜議員建議電車公司在安裝LED顯示屏時盡量調低亮度，減少光污染。 - 香港電車有限公司營運經理王在球先生表示，電車公司透過公司網頁及每個車站的乘客通告欄宣傳QR碼，教導乘客利用QR碼連結至香港電車公司網頁之手機版，從而得知接著三班即將到站的電車及一些即時特別訊息。他承諾電車公司於日後會加強有關方面的宣傳，並會於全線十八個主要電車站安裝LED顯示屏提供實時乘客資訊，方便部份沒有高科技電子產品的乘客。惟部份路邊車站因空間不足及部份車站使用率較低，現階段並不打算安裝LED顯示屏。他表示安裝LED顯示屏的方案已提交運輸署審批，運輸署亦原則上同意有關申請，電車公司稍後將會為每個安裝LED顯示屏的車站撰寫安裝計劃書予運輸署逐一審批，而第一個LED顯示屏將會安裝於屈地街電車站。他表示每個電車車廂均設有司機終端機，部份終端機亦會將資訊連接至車上的乘客資訊系統，顯示下個電車站的站名及其他特別訊息如黑色暴雨警告及颱風信號等。 - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第10項：改善禧利街與永樂街交界的交通安排 (中西區交運會文件第21/2013號) (下午6時07分至6時23分) - 主席開放文件討論，委員的提問和意見如下： - 陳財喜議員承認有關路段有一定的斜度，但不認同運輸署未有條件在該處加設行人過路設施，請署方考慮其他方法改善交通安全，並於有關路口加裝交通燈。此外，他請運輸署交代諮詢工作的進度及時間表。 - 李志恒議員表示現時所有車輛在繁忙時段不能經永樂街右轉入禧利街，請部門解釋有關安排的目的，並考慮在不阻礙交通的情況下取消有關限制，滿足市民的交通需要。他反映禧利街的行人路較窄，運輸署亦應疏導附近交通以解決長期多車的問題。 - 甘乃威議員表示，永樂街西行方向於繁忙時段交通嚴重擠塞。他日前已去信警務處及中西區民政事務處，要求部門跟進早上繁忙時段有數間報社於該處派發報紙，阻塞行人路的問題。他表示如果運輸署要在該處加設交通燈，必先擴闊現時的行人路，使行人不致於站在行車路上等候橫過馬路。 - 運輸署工程師/中西區1駱振翀先生表示，繁忙時段內，車輛主要由文咸東街經禧利街至干諾道中或德輔道中。為減少車輛於繁忙時段內使用禧利街進入干諾道中及德輔道中，所以禁止車輛於星期一至五上午十時至下午七時由永樂街右轉入禧利街。他認同甘乃威議員的意見，受現場環境限制，行人路未有足夠空間供行人等候橫過馬路。他表示上環港鐵站A2出口的位置為一條斜道，運輸署未有條件在有關位置加設行人過路設施，而駕駛人士應該在停車線前停車，市民理應可以橫過馬路。他表示運輸署正考慮於禧利街喜利商業大廈對開位置加設行人過路設施，並會儘快聯絡民政事務處進行諮詢工作，預計兩至三個月內會有諮詢結果。 - 甘乃威議員認為問題癥結在於有關位置的行人路過窄，與行人過路設施無關，不贊成運輸署在該處增設行人過路設施，避免工程進一步霸佔行人路僅有的空間。他建議運輸署擴闊昌盛大廈對出的一段行人路，並請有關政府部門處理報社於該處派發報紙的問題。 - 陳財喜議員不反對運輸署增設行人過路設施的建議，但認為三個月的諮詢期過長，部門亦有需要就整個路口的交通安排作出改善。 - 警務處中區交通隊主管陳光明先生表示，警方已備悉委員的意見，會盡快跟進有關問題。 - 中西區民政事務專員周可喬女士表示，除非派發免費報紙的行為對食物及環境衞生署的清潔工作構成影響，否則只能勸籲有關人士避免阻礙行人出入地鐵站。她表示處方會與相關部門商討，在平衡各方的訴求下減少報社派發免費報紙妨礙途人的情況。 - 主席請委員就動議進行表決。委員經表決後，通過由陳財喜議員及陳捷貴議員提出的下列動議： 動議： 本會要求運輸署研究改善在禧利街與永樂街交界的交通安排以方便行人及駕駛者。 (21票贊成：鄭麗琼議員、許智峯議員、葉永成議員、陳學鋒議員、葉國謙議員、甘乃威議員、文志華議員、陳捷貴議員、李志恒議員、陳財喜議員、陳浩濂議員、林懷榮議員、蕭嘉怡議員、盧懿杏議員、黃堅成議員、吳少強議員、李寶明先生、呂鴻賓先生、李宏豐先生、陳志城先生、黃美卿女士) (0票反對) (0票棄權：) - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第11項：關注皇后大道西至第一街一段東邊街再次發生車輛死火事件事宜 (中西區交運會文件第22/2013號) (下午6時23分至6時34分) - 主席開放文件討論，委員的提問和意見如下： - 蕭嘉怡議員表示，警方於有關路段發出的告票數量驚人，可想而知駕駛人士違規的情況甚為嚴重。她認為法官就較早前於東邊街發生的交通違例案件判以罰款8,000元了事，刑罰過輕不能起阻嚇作用。她促請警方加強在上址的巡查行動，並請運輸署重新檢視現時的改善措施是否足夠。 - 陳學鋒議員感謝警方長時間派員於東邊街巡查執法，檢控違規的駕駛人士。他建議運輸署及路政署考慮收窄東邊街的行車路，令重型車輛不能於有關路段行駛。此外，他亦請警方留意華麗海景酒店附近的交通情況，要求旅遊巴於酒店內的停車場進行上落客活動，以免遊客於下車後拖著行李胡亂橫過馬路。 - 甘乃威議員不贊成安裝閉路電視以監測有關路段，認為警方既不能依靠閉路電視的片段作出檢控，而有關做法亦會侵犯個人私隱，不是正確的處理方法。他建議警方繼續進行高頻率的檢控行動，如果情況於一年後未有改善，運輸署應禁止所有貨車，包括5.5噸的貨車於東邊街行駛。 - 文志華議員對禁止5.5噸的貨車於東邊街行駛的建議有所保留，認為有關措施落實後仍會有不少駕駛人士違反有關規定，不排除駕駛人士會於東邊街加速行駛以避免讓警方捉到，情況更加危險，所以他認為加強執法的效益比立法規管大。 - 運輸署工程師/特別職務楊樂祺女士表示，運輸署已於皇后大道西及東邊街的路口設置了明確的交通標誌，禁止逾5.5公噸重車輛從皇后大道西駛入東邊街。她指禁止5.5噸車輛於東邊街行駛的建議對附近商舖的影響較大，運輸署需要平衡交通安全及商舖上落貨的需要。她指部門正與有關人士商討將華麗海景酒店門外的機場接駁穿梭巴士站搬離路口，旅遊巴落客的位置其實亦已劃為早上七時至晚上七時的禁區，旅遊巴不應在該處停泊或進行上落客活動。 - 警務處西區交通隊主管劉榮富先生表示，警方已聯同運輸署積極跟進華麗海景酒店門外的機場接駁穿梭巴士的問題，亦已留意到旅客從旅遊巴下車後爭相橫過馬路的情況，警方會於上址加強巡查，並不定時執行針對行人不小心過馬路行動(Anti-jaywalking Operation)。警方雖然未能強制旅遊巴駛入酒店停車場進行上落客活動，但會對違例的駕駛人士採取執法行動。另一方面，警方亦已勸籲區內的大型商舖使用小型車輛進行物流運作，以免造成危險或阻塞交通的情況。 - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第12項：有關中西區專線小巴路線事宜 (中西區交運會文件第23/2013號) (下午6時34分至6時40分) - 主席開放文件討論，委員的提問和意見如下： - 陳學鋒議員要求小巴公司列明循環路線的收費模式，讓乘客知悉其車資的計算方式。他表示自己長期收到市民投訴12及13號路線的小巴司機駕駛態度欠佳，更有學童險被車門夾腳拖行的事件發生，請警方及運輸署加強巡視有關服務，運輸署於必要時可考慮重新招標，讓其他可以提供優質服務的承辦商營運有關路線。他建議運輸署考慮延長12號小巴路線至觀龍樓一期，以方便當區居民。 - 黃美卿女士表示12及13號小巴路線於上午十一時至下午一時的脫班情況嚴重，營辦商亦無心改善有關狀況，所以同意運輸署就上述兩條小巴路線重新招標，讓其他可以提供優質服務的承辦商營運有關路線。 - 運輸署高級運輸主任/中西區徐淑婷女士表示，就有關第12號線及第13號線司機表現欠佳的情況，本署已去信要求營辦商留意司機的表現及提醒司機注意乘客及其他道路使用者的安全，以及駕駛時遵守道路交通規則。此外，本署亦會不時派員登車調查，以抽查司機的表現。根據本署於本年四月十六日就第12號線及第13號線下午時段服務進行的登車調查，有關司機的表現大致良好，亦有司機提醒乘客坐好才開車。署方會繼續監察第12號線及第13號線的服務質素。 - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第13項：關注西環厚和街泊車問題 (中西區交運會文件第24/2013號) (下午6時40分至6時50分) - 主席開放文件討論，委員的提問和意見如下： - 陳學鋒議員表示，不少厚和街的食店負責人亦希望將現時的貨車泊車位開放予私家車使用。他指厚和街貨車泊車位的全日使用率超過九成是因為有貨車二十四小時停泊於有關車位，認為貨車有需要可以長期停泊於貨車停車場內，不應在西環時租車位嚴重不足的情況下長時間霸佔路邊車位。他表示陳捷貴議員已諮詢過貨車業界人士的意見，認為西市街已有足夠的貨車泊車位供有關人士使用，運輸署應開放厚和街的路邊時租泊車位供私家車使用。他詢問運輸署何時落實於堅尼地城新海旁增設時租私家車泊車位的建議。 - 甘乃威議員詢問運輸署如何計算厚和街貨車泊車位的全日使用率。他建議運輸署將厚和街貨車泊車位於早上八時至下午八時開放予私家車使用，其餘時段繼續讓貨車停泊，或者開放一半貨車泊車位予私家車使用，以紓緩西環時租泊車位嚴重不足的情況。 - 陳財喜議員認同厚和街已經轉型，運輸署亦應該因應社區轉變而作出適當回應。他表示自己與陳捷貴議員已向貨車業界人士進行諮詢，促請運輸署與業界展開對話，就車位數量作出調整。 - 葉永成議員表示委員會已多次向運輸署反映西環泊車位置不足的問題，他指厚和街過往的建築器材及廢物回收商舖已轉型為食肆，請運輸署因應相關變化而將部份貨車泊車位轉為私家車泊車位以滿足新的社區需求。 - 運輸署工程師/中西區3梁卓琳女士回應，委員除表示西區私家車泊車位不足外，亦表示西區貨車泊車位不足，因此運輸署需要平衡私家車及貨車泊位的需求。她指運輸署曾就厚和街貨車泊車位的全日使用率進行調查，結果顯示並非只有一輛貨車長時間停泊於同一車位，泊車位於早上八時至晚上八時為收費泊位，其餘時段為免費泊位，各個時段均有一定的使用率。她回應陳學鋒議員的問題指運輸署已於三月二十八日完成堅尼地城新海旁的14個私家車泊車位，並建議於爹核士街新增4個私家車泊車位。她表示運輸署正研究將厚和街的貨車泊車位遷移至其他位置，以騰空部份空間予私家車使用。 - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第14項：續議事項查察表 (中西區交運會文件第26/2013號) (下午6時50分至6時51分) - 委員會備悉文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 第15項：其他事項 (下午6時51分) |  |  |  |  |  |  |
| - 委員備悉資料文件「人人暢道通行」計劃 – 有關兩座行人天橋的設計檢討(中西區交運會文件第28/2013號)。 |  |  |  |  |  |  |
| 第16項：下次會議日期 (下午6時52分) |  |  |  |  |  |  |
| - 主席宣布下次交通及運輸委員會的會議日期為二零一三年六月二十日，政府文件截止日期為二零一三年五月二十九日，委員文件截止日期為二零一三年六月四日。 - 會議於下午6時52分結束。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 會議紀錄於 | 二零一三年六月二十日 |  | 通過 |  |  |
|  | 主席:鄭麗琼議員 |  |  |  |  |  |
|  | 秘書:鍾若虹女士 |  |  |  |  |  |

中西區區議會秘書處

二零一三年六月