中西区区议会

二零一四至一五年度

交通及运输委员会

第三次会议纪录

日　期：二零一四年六月十九日(星期四)

时　间：下午二时三十分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼区议会会议室

出席者： 主席

郑丽琼议员*

副主席

许智峰议员*

委员

陈捷贵议员, BBS, JP*

陈财喜议员				 (下午2时30分至6时24分)

陈浩濂议员				 (下午2时46分至6时33分)

陈学锋议员*

张国钧议员             (下午2时40分至3时20分；

下午5时10分至会议结束)

张翼雄议员				 (下午2时30分至6时28分)

叶国谦议员, GBS, JP		 (下午3时12分至4时39分)

甘乃威议员, MH*

林怀荣议员             (下午2时35分至6时24分)

李志恒议员             (下午2时36分至会议结束)

卢懿杏议员             (下午2时45分至6时33分)

萧嘉怡议员*

文志华议员				 (下午3时38分至会议结束)

吴少强议员, MH, JP		 (下午2时32分至6时30分)

叶永成议员, BBS, MH, JP  (下午2时30分至6时23分)

增选委员

陈子钧先生*

陈永豪先生*

李澄幸先生				  (下午2时30分至3时23分)

梁景裕先生            (下午2时30分至6时41分)

黄世杰先生	 (下午2时30分至6时41分)

杨开永先生*

注：	*	出席整个会议的委员

( )	委员出席时间

|  | 嘉宾 第4(i)项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 焦卓韶先生 |  | 路政署高级工程师/中环湾仔绕道2 |
|  | 俞庆伟先生 |  | 艾奕康有限公司驻工地高级工程师 |
|  | 刘伟登先生 |  | 礼顿建筑(亚洲)有限公司建筑经理 |
|  | 第4(ii)项 |  |  |
|  | 吴翰礼先生 赵浩明先生 冼志贤先生 黄嘉俊先生 钟佩怡小姐 张立基先生 黄秀娟女士 |  | 运输署总运输主任/巴士及铁路科 运输署高级运输主任/巴士及铁路科 新巴城巴经理(策划) 新巴城巴策划主任 新巴城巴公众事务主任 九巴社区事务经理 九巴襄理(策划及发展) |
|  | 第5项 |  |  |
|  | 刘永强先生 李建伟先生 陈炜堂先生 周文聪先生 |  | 水务署高级工程师/顾问工程管理 6 水务署工程师/顾问工程管理 11 艾奕康有限公司驻地盘高级工程师 艾奕康有限公司驻地盘工程师 |
|  | 第6项 |  |  |
|  | 陈建光先生 李志华先生 |  | 土木工程拓展署工程管理副组长/畅道通行计划 柏诚(亚洲)顾问有限公司技术总监 |
|  | 第7项 |  |  |
|  | 林树基先生 陈光明先生 |  | 运输署工程师/中西区2 香港警务处中区交通队主管 |
|  | 第8项 |  |  |
|  | 梁卓琳女士 陈光明先生 |  | 运输署工程师/中西区3 香港警务处中区交通队主管 |
|  | 第9项 |  |  |
|  | 骆振翀先生 陈光明先生 |  | 运输署工程师/中西区1 香港警务处中区交通队主管 |
|  | 第10项 |  |  |
|  | 骆振翀先生 陈光明先生 |  | 运输署工程师/中西区1 香港警务处中区交通队主管 |
|  | 第11项 |  |  |
|  | 韦汉国先生 罗启贵先生 |  | 运输署首席技术主任/南区及山顶 路政署高级区域工程师/港岛西北部 |
|  | 第12项 |  |  |
|  | 林树基先生 张志伟先生 陈光明先生 Mr. Anthony P. Soughan |  | 运输署工程师/中西区2 香港警务处中区行动主任 香港警务处中区交通队主管 关注列堤顿道交通居民代表 |
|  | 第13项 |  |  |
|  | 徐淑婷女士 王在球先生 |  | 运输署高级运输主任/中西区 香港电车有限公司营运经理 |
|  | 第14项 |  |  |
|  | 骆振翀先生 林泽仁先生 潘富杰先生 庞婉仪女士 王在球先生 |  | 运输署工程师/中西区1 弘达交通顾问有限公司董事 香港规划师学会青年规划组 香港规划师学会 香港电车有限公司营运经理 |

列席者：

周可乔女士, JP	中西区民政事务专员

陈润民先生       中西区民政事务助理专员

黄明慧女士		中西区民政事务处高级行政主任(区议会)

杨丽贞女士		中西区民政事务处高级行政主任(地区管理)

徐淑婷女士		运输署高级运输主任/中西区

骆振翀先生         运输署工程师/中西区1

林树基先生         运输署工程师/中西区2

梁卓琳女士		运输署工程师/中西区3

韦汉国先生	运事署首席技术主任南区及山顶

罗启贵先生		路政署高级区域工程师/港岛西北部

陈景斯先生		土木工程拓展署工程师7

陈光明先生		警务处中区交通队主管

李占安先生		警务处西区行动主任

刘荣富先生		警务处西区交通队主管

秘书

钟若虹女士	中西区民政事务处行政主任(区议会)2

因事缺席者：

黄坚成议员

陈志明先生     运输署高级工程师/中西区

张志伟先生     警务处中区行动主任

| 欢迎 主席欢迎各委员及政府部门代表出席二零一四至一五年度交通及运输委员会第三次会议。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1项： 通过会议议程 - 委员对会议议程没有意见，议程获得通过。 |  |  |  |  |  |
| 第2项：通过二零一四年四月十日交运会第二次会议纪录 - 委员会通过交运会第二次会议纪录。 |  |  |  |  |  |
| 第3项：主席报告 - 就主要小型交通改善项目及其时间表(截至2014年5月中)，秘书处已于会前将有关报告转交各位委员参阅，并将委员的意见转交运输署及路政署跟进。 |  |  |  |  |  |
| 第4(i) 项：常设事项—中环湾仔绕道和东区走廊连接路 中环交汇处工程 (中西区交运会文件第25/2014号) (下午2时31分至2时42分) - 路政署高级工程师/中环湾仔绕道2焦卓韶先生汇报「中环湾仔绕道和东区走廊连接路-中环交汇处」的工程进度。他表示过去六个月的主要工程包括隧道及其接驳路工程、扩阔及建造天桥工程，预计隧道结构工程可于今年内完成。他指署方预计于2014年第四季恢复民耀街的原有路线及重开民宝街东段，同时亦会关闭现有的两条临时道路。他介绍西面通风大楼的外观设计，并表示委员可参阅中西区区议会食物环境卫生及工务委员会文件第26/2011号以获取详细的设计理念。 - 主席开放文件进行讨论，委员的提问和意见如下： - 主席询问路政署有关中环湾仔绕道的通车日期及通风大楼的高度。 - 陈学锋议员指海滨附近将会兴建摩天轮，而四号用地亦会举办不少活动，建议署方伸延现有的行人天桥系统，分流使用地面过路处的人流，方便市民前往指定的地方。 - 陈财喜议员认为路政署提交的进度报告过于精简，要求路政署提交有关工程的中期时间表。 - 焦卓韶先生表示，中环交汇处工程预计于2016年第三季完成，中环湾仔绕道则预计于2017年正式通车，并会于会后就西面通风大楼的确实高度作出补充。他承诺在下次会议提供最新的工程进度表予委员参阅。就陈学锋议员的建议，他指有关建议并不属于中环湾仔绕道工程的范围。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |
| 第4(ii) 项：配合西港岛线通车的公共交通服务之修订重组计划 (中西区交运会文件第26/2014号) (下午2时42分至3时23分) - 运输署总运输主任/巴士及铁路科吴翰礼先生表示，运输署已于本年4月10日举行的交运会第二次会议上向委员汇报了最新的配合西港岛线及南港岛线(东段)通车的公共交通服务重组计划，详情可参阅中西区交运会文件第18/2014号及19/2014号。他表示，运输署于第二次会议后就委员对不同重组路线组别提出的意见与巴士公司进行商讨，回应已详列于中西区交运会文件第26/2014号。 - 运输署高级运输主任/巴士及铁路科赵浩明先生表示，署方会因应西港岛线工程的进度及预计通车日期的最新进展分阶段实施重组计划的建议。他简介不同重组路线组别的最新方案： - 重组1、5及5X号线 巴士公司将维持于星期一至五上午繁忙时段提供三班由坚尼地城往湾仔北的5P号线服务，并会因应日后实际情况，考虑加强或调整5P号线的班次。运输署建议延长1号线至摩星岭一带，西营盘及石塘咀的居民可继续使用1、5B、7、10号线等巴士服务前往中环。 - 重组2、18、18P及18X号线 维持配合合并18号线至2、18P和18X号线的方案，2及18P号线将会修改行车路线，并会在铁路开通后，延长18P号线往北角方向的服务时间至下午11时。 - 重组3B、12M及13号线 署方建议维持合并3B号线至12M及13号线，半山居民可改乘12、12M、13或23号等路线的服务。署方建议13号线往中环方向改道行经整段东行罗便臣道，并将终点站改为交易广场，但仍会收集市民及委员的意见，考虑进一步调整该线的行车路线之可行性。 - 重组40及40M号线 署方建议将40M号线合并至40号线，13号线往中环方向亦会改道罗便臣道以配合有关重组计划。此外，巴士公司亦会提供40与12M及12与12M号线的八达通转乘优惠，方便乘客来往半山及中区。 - 重组43X、46X、70、70M及M47号线 基于延长43M号线至上环会减低该线的接驳铁路站功能及其运作效率，署方将维持该线以循环线方式行走田湾至石塘咀一带的建议。此外，巴士公司亦会同时维持增设43M与1、5B及10号线的八达通转乘优惠。 - 重组104及113号线 署方将维持缩短104及113号线至中环港澳码头的建议，并已备悉委员对加强101X号线服务的诉求，巴士公司正从资源调配等方面，积极跟进加强该线服务的安排。 - 重组103及103P号线 署方建议保留103P号线，并会与巴士公司商讨调整103P号线服务时间的可行性，而103号线的服务范围覆盖不同区份，署方会平衡各区的乘客需求，继续研究103号线不经铜锣湾的可行性。 - 赵浩明先生表示，署方正跟进为途经中山纪念公园附近的巴士路线加设中途站的可行性，并会与专线小巴45A号线营办商密切监察铁路开通后的服务情况，需要时作适当跟进，以配合乘客需求。 - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员强调有关交通服务重组计划必须待西港岛线全面开通后才能分阶段进行。他重申，署方如要将104及113号线的路线缩短至中环港澳码头，必须先增设101X号线的全日服务。此外，他建议署方将43M号线的行车路线延长至上环信德中心及中山纪念公园一带，为西营盘及石塘咀的居民提供来往南区的巴士服务。 - 甘乃威议员要求运输署承诺在西港岛线通车三个月后，因应实际情况实施有关交通服务重组计划。他引用他早前在上环区进行的问卷调查结果表示，七成受访者反对署方取消5、5S及18号线，并反对署方缩短104及113号线的行车路线，认为署方应以通车后的实际数据说服市民，而非凭空想象各条巴士路线的客量变化。 - 陈捷贵议员同意运输署将13号线的终点站改为交易广场，但若该路线进一步调整路线，往半山方向亦行经花园道及罗便臣道，会令市民未能于般咸道的铁路站乘搭13号线前往旭龢道或干德道等，故对有关建议有所保留。 - 李志恒议员指委员已多次要求署方承诺在西港岛线通车后才根据实际情况推行重组计划的建议，但至今署方仍未作出承诺。他表示，有关交通服务重组计划并没有就西港岛线工程延误而作出相关改动或应对措施，要求署方作进一步补充。 - 陈财喜议员认为运输署的立场模糊，要求运输署承诺在西港岛线通车三至六个月后才落实有关重组计划。他反对署方取消18号线，并要求5X号线行经石塘咀一带及维持104或113号线原本的行车路线，以满足当区居民的交通需求。他并要求运输署尽快公开现有的巴士服务数据，并将本年底及西港岛线通车后的数据提交予委员作比较。 - 萧嘉怡议员指她一直要求运输署提供实际数据以说服委员接受重组计划的建议，但署方至今仍未提供任何数据。她担心13号线改道后会影响坚道及般咸道一带的居民，要求署方提供半山一带受到影响的人数，并提供其他交通服务予该区的居民使用，否则她会反对13号线的重组方案。她重申铜锣湾现时已有多条巴士线前往红隧，促请署方缩短103号线的行车路线，令半山居民无需途经铜锣湾便可直达红隧。 - 卢懿杏议员要求运输署在西港岛线全面开通后才落实有关交通服务重组计划。她指不论中西区还是东区的居民均反对署方取消18号线，认为18号线取消后并没有其他巴士服务可作替代，促请署方考虑保留有关路线。 - 张翼雄议员同意运输署缩短13号巴士的行车路线，认为半山区需要短途的循环线，以便居民来往半山及中环，但由于13号线改道后并不经中环的中心地带，故要求署方加强12及12M号线的服务，甚至考虑新增途经坚道的短途循环线来往中区，以满足坚道居民的交通需求。他指出，现时13号线东行方向经卫城道及坚道，促请署方在13号线改道后确保坚道居民的巴士服务得以弥补，并要求13号线经西摩道前往罗便臣道，方便西摩道的居民。此外，因13号线的行车路线缩短，他建议巴士公司下调该线的车资至$4.3，令13号线的车资与12及12M号线相同。另外，张议员再次要求署方将第二班103P号巴士的开出时间提前10分钟，以配合居民上班及上学的时间，并建议缩短103号线的行车路线或将103P号线改为恒常的循环线来往半山至红隧。他要求运输署在西港岛线通车最少三个月后才落实有关重组计划。 - 杨开永委员指运输署只表示会考虑委员的意见，并没有任何实质的承诺，在建议取消43X号线后，亦没有提供其他补偿方案予受影响的居民。他要求运输署在缩短104及113号线的路线至中环港澳码头前，必须先增设101X号线的全日服务，并要求署方在西港岛线全面开通后才落实有关交通服务重组计划。 - 林怀荣议员对运输署的回复表示失望，认为运输署无视委员于上次会议的意见，并要求署方在西港岛线通车后必须进行三个月的交通调查，再根据数据推行重组计划。他指18号线作为电车沿线，有特定的乘客群组如区内的长者。他促请署方以人性化的角度制订重组计划，要求署方保留18号线。 - 主席表示，港铁公司就西港岛线工程的延误已准备了后备方案，例如在西港岛线通车时暂时关闭西营盘站，询问运输署及巴士公司的应对方案及策略，并要求署方承诺在西港岛线全面通车前不会实行交通服务重组计划。此外，她重申半山居民并不受惠于西港岛线，认为半山区的巴士路线不应因为西港岛线开通而取消。她反对署方合并40及40M号线及13号线改道后不再途经坚道东段的建议，认为有关建议会分别令半山的居民失去由玛丽医院往半山，及由半山往明爱坚道社区中心的巴士服务。她要求运输署在西港岛线通车三至六个月后才根据实际情况及数据分阶段推行有关重组计划，避免对区内的交通造成混乱。 - 吴翰礼先生引述中西区交运会文件第18/2014号附件14的内容表示，重组计划中提及的所有改动将会在西港岛线通车后才分阶段实施。有关西港岛线工程延误的问题，他指运输署对委员要求西港岛线全线通车后才落实重组计划表示理解，并会与巴士公司审视交通服务重组计划的执行时间表。他重申，新铁路通车后区内居民的出行需求及模式会有所转变，因此署方需要就区内的交通服务进行重组，并会维持一些乘客选择的替代服务及提供巴士转乘优惠，即使西半山某些巴士路线取消后，卫城道及罗便臣道一带的居民仍可透过转乘巴士路线来往薄扶林及南区。他表示，署方现正就13号线的路线安排与巴士公司进行协商，优化该条路线的服务，而巴士公司亦会积极研究调配资源以加强101X号线的服务。 - 此外，吴翰礼先生回应陈财喜议员的意见指运输署会就巴士及专线小巴的服务及客量进行调查，由于市民在暑假期间的搭乘模式会出现变化，署方建议稍后在合适的时间进行铁路通车前的调查以收集数据，并会在铁路通车后进行交通服务调查，比较铁路通车前后的交通需求变化。他表示署方已备悉委员对13号线行车路线的意见，并会与巴士公司及相关区议员继续商讨。 - 新巴城巴经理(策划)冼志贤先生表示，巴士公司会继续收集委员及市民对半山区巴士服务的意见及研究其可行性，并会与运输署商讨重组计划的修订方案，尽量配合半山区居民的需要。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |
| 第5项：般咸道更换水管工程期间的交通安排 (中西区交运会文件第27/2014号) (下午3时23分至4时12分) - 水务署高级工程师/顾问工程管理6刘永强先生表示，水务署与有关部门商讨后，认为暑假期间当区的交通流量相对较低，般咸道可分阶段实施24小时封路措施以更换老化的水管，减低将来水管爆裂的风险。他指是次工程包括更换一条直径250毫米食水管及增设一条直径150毫米咸水管，预计工程于本年七月中旬动工，八月下旬完工，为期约七个星期。他指工程的第一阶段涉及兴汉道至西边街一段长约180米的道路，工程需时约4星期，而工程的第二阶段涉及西边街至好景洋楼一段长约90米的道路，工程需时约3星期。 - 艾奕康有限公司驻地盘工程师周文聪先生向委员简介下列般咸道更换水管工程期间的交通安排： - 于德辅道西与西边街交汇处竖立指示牌，指示车辆经薄扶林道往南行，避免车辆经般咸道前往薄扶林。 - 于薄扶林道任白楼外竖立指示牌，指示车辆经山道天桥往中环方向，减少驶经般咸道的车流。 - 工程期间般咸道24小时将变成单线双程的道路，而薄扶林道北行线只准专线小巴及巴士驶经般咸道天桥，其它车辆包括计程车需经第三街及西边街前往般咸道或其他地方。 - 重逾5.5吨的车辆可驶经薄扶林道以西的第三街、广丰里及水街前往皇后大道西。 - 于巴丙顿道竖立指示牌，建议车辆驶经列堤顿道、卑利士道、医院道及第二街往西区，减少使用汉宁顿道及般咸道，并竖立指示牌建议车辆经列堤顿道、卑利士道往中环。 - 于般咸道与薄扶林道交汇处、薄扶林道与高街交汇处、第三街与薄扶林道交汇处、第三街与西边街交汇处及般咸道与柏道交汇处会按情况需要以人手操作的交通灯或去停牌管制交通，而位于般咸道、西边街及汉宁顿道交汇处的交通灯将会暂时停用，24小时由人手操作的交通灯或去停牌管制交通。 - 水街以西的第三街及英皇书院外的西边街将会列为24小时禁止停车限制区。 - 于第一阶段工程进行期间，禁止车辆由汉宁顿道左转至般咸道、由香港大学东闸右转至般咸道及由光景台右转至般咸道，并会将香港大学东闸外的巴士站及专线小巴站西移至般咸道圣保罗书院门外。般咸道之单线双程段亦会列作24小时禁止停车限制区。 - 于第二阶段工程进行期间，将好景洋楼外的巴士站及专线小巴站东移至般咸道近正街位置，并会将般咸道之单线双程段亦会列作24小时禁止停车限制区。 - 周文聪先生表示，水务署会致函通知区内受影响的学校、业主、商户及住客有关工程及提供临时交通改道的资讯，并会设立咨询联络小组及热线电话接听及处理公众的意见及投诉。 - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 甘乃威议员询问水务署有关工程是否全日24小时进行，及如何处理晚间发出的噪音问题。他要求部门澄清在第一及第二阶段的工程进行期间，该段般咸道将会全线封闭还是容许单线双程行车，而部门在制订工程进行时间表时，有否预计雨天对工程进度的影响。 - 陈捷贵议员理解更换老化水管的工程刻不容缓，要求水务署在本年九月一日前必须完成有关工程，并于晚间将工程的噪音减至最低。他促请部门在工程进行期间灵活处理有关的交通安排，并确保当区居民在有需要时可以查询工程的相关资讯。 - 李志恒议员表示，部份议员早前已与相关部门在居民会上磋商有关工程的安排，当时部门指工程会于六个星期内完成，不明白现时为何会变成七个星期，担心工程拖延至九月一日仍未完成。他指部门于该次居民会上曾作出三个承诺：第一，无论工程完成与否，部门必定会于九月一日前重铺般咸道的路面，恢复原有的交通安排；第二，部门会公开工程的进度表，并尽量减低工程对附近居民带来的噪音影响，而居民亦可透过24小时热线电话联络工程负责人，即时处理噪音或工程相关的问题；第三，如工程进行期间没有下雨，工程进度可缩短五个工作天。此外，他指暑假期间般咸道往第三街近水街位置亦会进行水务工程，要求署方协调两个工程的交通安排。 - 陈财喜议员询问水务署如果工程进行期间水管再次爆裂，部门有没有任何应变方案。他担心一旦般咸道附近发生交通意外，半山的交通将会瘫痪，并要求署方提供工程负责人的手提电话作为热线，确保市民致电时可即时接听及处理。 - 萧嘉怡议员询问水务署如有关工程在九月一日前仍未完成，部门会如何处理，并要求部门提供其应变方案予委员参阅。她指文件提及署方已委托交通顾问公司作出交通影响评估，但并没有提供评估所得的数据，质疑署方隐瞒工程对般咸道交通的影响，并要求署方交代评估的结果。 - 梁景裕委员建议署方于水街至东边街的一段第三街设立禁区。他担心操作去停牌的人士对其他路口的交通情况不了解而导致交通挤塞甚至混乱的情况，并要求署方确保皇后大道西及西边街交界的交通畅顺，避免车辆塞至干诺道西及西区海底隧道的出口。他询问警方会如何监察工程对当区交通的影响。 - 叶永成议员认为更换水管的工程无可避免，并要求署方以短讯方式定期向委员汇报工程的进度。 - 陈学锋议员表示，除了第三街的水务工程及西港岛线的工程，香港大学及香港电灯有限公司亦会在暑假期间进行工程，但署方的临时交通安排并未有顾及区内其他的工程，促请水务署加强与有关政府部门及公私营机构的协调，并提供应变方案。 - 叶国谦议员认同水务署在短时间内迅速更换老化的水管，并认为工程现场的控制及指挥工作非常重要，署方有必要定期向委员汇报工程的进度。他促请部门加强与大厦管理处的沟通，令居民知悉工程的进度及安排。 - 刘永强先生重申工程由七月中旬至八月下旬进行，为期47天，约七个星期。他表示，署方考虑到般咸道的交通流量，只能于暑假期间善用24小时全日进行有关工程，并会安排产生较少噪音的工序于晚上进行。他指署方在计划工程期间已考虑雨季带来的影响，并表示热线电话将会由驻地盘的工程人员接听，以便即时处理市民的查询及投诉，而署方亦会研究以短讯方式定期向委员汇报工程进度的可行性。他表示，水务署早前已与警方、运输署及巴士公司进行特别会议商讨工程期间的交通安排，并会通过联络小组尽量协调区内同时进行的工程，以免出现严重的交通问题。 - 周文聪先生重申，水务署将会在第一阶段及第二阶段的工程进行期间，分别封闭由兴汉道至西边街一段般咸道及由西边街至好景洋楼一段般咸道的一条行车线，并会与运输署商讨于第三街设立禁区的可行性。他指署方会安排人员在五个路口按实际情况灵活地协调及指挥交通。 - 主席询问路政署如何协调区内的工程项目及警方如何监察工程附近一带的交通状况。 - 路政署高级区域工程师/港岛西北区罗启贵先生表示，部门或机构在路政署负责维修的街道进行挖掘工程前需要取得挖掘准许证，在申请挖掘准许证过程中，路政署有机制要求他们协调附近的工程。 - 香港警务处西区交通队主管刘荣富先生表示，警方道路管理组会审视有关掘路工程的临时交通安排，并会到现场监察实际运作情况。 - 香港警务处西区行动主任李占安先生促请水务署考虑安排当区住户在封闭般咸道一条行车线后驾车返回大厦停车场的方案，并建议署方优化以人手操作去停牌的协调机制。他表示水街现时的交通状况已接近饱和，担心改道后会进一步加重有关路段的交通负荷，促请署方改善有关的临时交通措施并将改善方案交予警方备悉及跟进。 - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 叶永成议员表示，部门可按实际情况定期向委员汇报工程进度，以便委员监察。 - 陈捷贵议员要求水务署交代工程期间使用的隔音措施。他表示，水务署已就有关临时交通改道措施咨询委员及警方道路管理组的意见，并建议委员会在工程进行一星期后召开跨部门的非正式会议，检讨工程的交通安排。 - 李志恒议员重申，即使水务署于八月三十一日仍未完成有关的工程，亦必须停止所有工序，重铺般咸道路面。他同意于工程展开一个星期后召开会议，并建议在环工会于七月二十四日举行的会议就有关工程的交通及噪音问题进行检讨。 - 陈学锋议员建议水务署在开展工程前先试行有关的临时交通改道措施。 - 叶国谦议员表示，如果水务署于暑假期间未能完成有关工程，亦只能于圣诞节假期时继续进行余下的工程。 - 刘永强先生表示，署方正与环保署及噪音顾问商讨隔音屏障的使用方案，并会在工程进行期间利用隔音屏障将噪音对居民的影响减至最低。他承诺水务署会于工程进行前试行有关临时交通改道措施，并会在九月一日前重铺般咸道的路面。他补充指除非出现突发情况，否则署方有信心于暑假期间完成更换水管的工程，并欢迎委员就有关工程召开检讨会议。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |
| 第6项：「人人畅道通行」计划：为中西区三座行人天桥加建升降机设施 _____ _ (中西区交运会文件第28/2014号) (下午4时12分至4时49分) - 土木工程拓展署工程管理副组长/畅道通行计划陈建光先生表示，署方在第一次交运会会议后已因应委员的意见，研究在水坑口街西边为行人天桥HF46加装升降机的可行性，但由于有关方案并不理想，在当区区议员的同意下，署方于本年5月就行人天桥HF46及HF135加建升降机的原有方案进行公众咨询，向附近的商户、屋苑及当区复康组织发放计划概要，并悬挂横额以通知公众有关此计划。他补充表示，路政署现正就行人天桥HF142(横跨干诺道西近中山纪念公园的行人天桥)加建升降机的初步方案进行公众咨询。 - 柏诚(亚洲)顾问有限公司技术总监李志华先生向委员汇报为以下两座行人天桥加建无障碍通道设施的公众咨询结果： - 横跨水坑口街近摩罗下街的行人天桥(结构编号HF46) 有关计划获香港复康联盟及明爱中区长者中心支持，但有一位市民反映该天桥的使用率不高，加建升降机浪费资源。顾问公司已回复有关市民指加建升降机是为了方便有需要人士上落天桥。 - 沿阁麟街近敦和里的行人天桥(结构编号HF135) 祥晖大厦居民及明爱中区长者中心对有关计划表示反对，香港复康联盟亦不建议拆卸该条行人天桥的楼梯以加建升降机。署方已与有关中心代表、市民及大厦居民分别会面，解释计划项目及关注的问题，并经电邮回复香港复康联盟的意见。 - 李志华先生请委员支持署方以行人天桥HF46及HF135加建升降机的初步方案进行刊宪。 - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 甘乃威议员认为行人天桥HF46的使用量不高，在该处加建升降机或会造成资源浪费，建议署方为中西区其他有需要的天桥加建升降机。他明白将升降机的位置迁移至福升阁对面近联发商业中心的建议在实行上有困难，但担心署方以原本方案进行刊宪会收到不少居民的反对声音。 - 卢懿杏议员指她半年前曾与署方代表于行人天桥HF142进行实地视察，当时干诺道西180号大厦的居民对有关计划表示反对，促请署方改善升降机的设计方案，并交代于行人天桥HF142加建升降机的工程时间表。 - 张翼雄议员认为署方无需拆卸行人天桥HF135原有的楼梯以加建升降机，强调有关升降机无法取代楼梯负荷现时的人流量，而当升降机发生故障，市民将没有其他路径上落该座行人天桥，建议部门于区内其他有需要的位置加建升降机。他指委员会于早前的会议上已通过动议，要求部门加建升降机连接摩罗庙交加街与罗便臣道现有的扶手电梯，促请部门尽快跟进有关建议并于下次会议就加建升降机的初步方案咨询委员的意见。 - 副主席指不论委员或市民均认为「人人畅道通行」计划的受惠人士有限，认为计划的制订及推行过程过于粗疏，然而委员于会议上提出的建议却因为程序及官僚问题而未能迅速处理。他强调于行人天桥HF135加建升降机并不能帮助伤健人士，因为天桥本身设有梯级，并非无障碍设施，认为有关升降机只能惠及长者及需要搬运重物的人士。他要求部门改善皇后大道中与荷李活道的连接问题，并考虑开放荷李活华庭的扶手电梯予公众使用。 - 陈捷贵议员表示，虽然部份委员对有关计划的成效存疑，但于行人天桥HF142加建升降机是所有委员的共同意见，促请署方尽快于行人天桥HF142加建升降机，方便市民使用附近的康体设施，并要求部门重新考虑是否应在行人天桥HF135加建升降机。 - 萧嘉怡议员表示，她收到不少长者支持于行人天桥HF46加建升降机的意见，并询问署方有否就有关建议咨询宝泰大厦、丽雅苑及福升阁住户的意见。此外，她询问署方在咨询过程中有否接触圣雅各福群会及东华医院等团体，促请署方不要忽略附近地区团体的意见。 - 陈财喜议员表示，委员于早前的会议上已促请署方尽快就行人天桥HF142加建升降机的方案进行公众咨询，但时至今日有关咨询工作仍未结束，要求署方尽快向委员汇报咨询结果。 - 陈建光先生表示，「人人畅道通行」计划是为了方便长者及其他有需要人士，并已于2013年初咨询委员的意见，于当区选择三座行人天桥进行加建升降机的可行性研究，再由委员会决定是否继续在有关位置加建升降机。他表示，行人天桥HF142的咨询工作由路政署进行，相信路政署于完成咨询工作后会尽快将有关结果提交委员参阅。他重申，委员早前已选定「人人畅道通行」计划的工作范围，加建升降机连接摩罗庙交加街与罗便臣道现有的扶手电梯的建议已超出是次计划的工作范围，但相信路政署已备悉并会积极跟进委员的建议。 - 李志华先生表示，除了行人天桥附近的大厦外，署方亦会从社会福利署取得当区的复康团体及长者中心的名单以进行咨询工作。 - 陈建光先生补充表示，署方在咨询期间并未有收到行人天桥HF46附近的大厦业主或商户提出意见，甘乃威议员曾协助署方举办居民会议，惟当日并无居民出席。 - 主席开放文件进行第二轮讨论，委员的提问和意见如下： - 甘乃威议员重申行人天桥HF135及HF46的人流量不高，对署方花费大量金钱为两座天桥加建升降机的建议有所保留。他建议署方于现阶段先进行于行人天桥HF142加建升降机的工程，暂停剩余两座天桥的工程，由委员决定区内是否有其他更需要加建升降机的位置。 - 张翼雄议员反对于行人天桥HF135加建升降机，认为加建升降机连接摩罗庙交加街与罗便臣道现有扶手电梯的工程更有迫切性。 - 副主席询问部门如果委员会反对行人天桥HF135及HF46加建升降机的方案，会否影响于行人天桥HF142加建升降机的工程进度。 - 萧嘉怡议员认为既然有复康团体支持加建升降机，加建升降机亦对推行无障碍环境有百利而无一害，如署方认为没有其他较佳的位置，则支持署方继续进行有关加建升降机的工程。 - 主席要求部门提交有关为行人天桥加建升降机工程的时间表。 - 陈建光先生表示，署方在委员同意加建升降机的初步方案后才会进行详细设计及刊宪，如地区人士对工程没有反对意见，有关工程将会于2015年开展，为期两年。 - 副主席表示，由于暂停于行人天桥HF135及HF46加建升降机并不会加快于行人天桥HF142加建升降机的速度，故建议署方继续进行于行人天桥HF135及HF46加建升降机的工程。 - 甘乃威议员不反对署方先就两座行人天桥加建升降机的方案进行刊宪，如部门于刊宪期间收到反对意见可再作处理。 - 主席总结，委员会同意署方就行人天桥HF135及HF46加建升降机的方案进行刊宪，并多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |
| 第7项：建议在中环下亚厘毕道2号对出的路段划「双黄线」 (中西区交运会文件第29/2014号) (下午4时49分至4时54分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈财喜议员询问部门于雪厂街设立24小时上落客货限制区工程的开始及完成日期。他指艺穗会外经常有车辆违例停泊，导致交通挤塞的情况出现，促请警方加强执法。并要求运输署于雪厂街设立24小时上落客货限制区实施六个月后提交检讨报告予委员参阅。 - 梁景裕委员认为运输署不停增加禁区并非解决交通问题的办法，建议署方寻找合适位置让车辆停泊等候，并针对中区违例泊车的问题，将于区内发出的交通违例罚款告票的收费提高。 - 张翼雄议员赞成于雪厂街划上双黄线，减少车辆违例停泊于该路段，从而减少半山区交通挤塞的情况。 - 主席询问运输署有关雪厂街设立24小时上落客货限制区工程的确实施工日期。 - 运输署工程师/中西区2林树基先生表示，署方已于本年二月发出施工令予路政署，预计稍后可以完成有关工程。他表示，现时下亚厘毕道2号仍然属于繁忙时段上落客货限制区，署方会密切监察有关路段的交通状况，有需要时会考虑将现有的限制区转为上午7时至下午7时上落客货限制区。 - 香港警务处中区交通队主管陈光明先生表示，警方会配合运输署的建议，在有关位置加强执法。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |
| 第8项：要求在医院道西营盘分科诊疗所对开位置设过路设施 (中西区交运会文件第30/2014号) (下午4时54分至5时05分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈捷贵议员表示，该过路处附近设有赞育医院、西营盘分科诊疗所、菲腊牙科医院、戴麟趾康复中心，加上梁球锯中学的师生和来往香港佐治五世纪念公园的市民会使用该过路处，人流络绎不绝，认为他与运输署现场视察及署方其后进行交通调查的时间均未能反映该过路处的真正使用量。他询问运输署有关加设斑马线所需的最低人流及车流数据，并要求署方再次与居民在有关位置进行实地视察。他询问运输署现时医院道的车流与加设斑马线的标准相差多少，并认同该过路处不需长期设有交通灯，行人触发交通灯已经足够。他补充指有关位置附近种有不少树木，令路口的光线不足，加设交通灯有助减低意外发生的机会。 - 陈学锋议员指驾驶人士在落斜时难以察觉弯位的路面情况，不少专线小巴更会于医院道急冲落斜，对行人安全构成严重威胁。他表示，除非运输署在整条医院道加设栏杆防止行人横过马路，否则应在有关路口加设行人触发交通灯，保障行人安全。他引用运输署的数据指该处的车流不多，即使加设了行人触发交通灯亦不会导致交通挤塞的情况出现。 - 文志华议员重申车辆于医院道落斜时车速较快，亦有不少长者及病人使用该过路处，赞成运输署在离路口较远的位置加设交通灯，让驾驶人士早作准备。 - 吴少强议员认同文志华议员的意见，建议署方在医院道斜路划上道路标记，让驾驶人士提前减速，避免造成急剎车的危险。 - 叶永成议员指有关位置的弯位较大，担心驾驶人士于晚上会将车速进一步提高，认为加设交通灯可以提醒驾驶人士注意车速及行人安全，建议署方尽快落实有关改善措施。 - 运输署工程师/中西区3梁卓琳女士指有关交通调查在今年五月初的星期五上午7时30分至9时30分、上午11时30分至下午1时30分及下午3时至5时分阶段进行，根据资料显示，人流及车流最多的时段为上午8时至9时，但仍未符合加设斑马线的最低要求。再者，上述地点位于一段斜度大于4%的落斜道路，署方在考虑道路安全及交通流量后，认为不适合于该处加设斑马线，但署方会研究加设行人触发交通灯的可行性。她回应陈捷贵议员的提问表示，过路处的人流及车流分别需要最少每小时270人次及每小时600架次才适宜加设斑马线，而吴少强议员建议的黄线道路标记只适用于隧道出口，但现时在有关过路处附近已有多个慢驶标志。她表示，如署方计划在该过路处加设交通灯，则会同时加设相应的交通标志提醒驾驶人士。 - 主席多谢嘉宾出席会议，并将余下议程交由副主席主持。 |  |  |  |  |  |
| 第9项：关注「占中」对中区交通的影响 (中西区交运会文件第31/2014号) (下午5时05分至6时20分) - 副主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 张翼雄议员谴责占中行动的发起人，反对他们企图瘫痪中环交通，影响区内约六十万名市民的日常生活。他担心占中行动出现如反对新界东北发展团体冲击立法会般的暴力事件，并促请占中行动的发起人以和平的手段表达诉求，不要传递出「为求达到目的不择手段」的错误讯息予年轻的参加者。 - 副主席请委员的发言内容集中于占中行动对中区交通的影响及相关的应变措施。 - 卢懿杏议员表示，本港不少律师楼的办公室坐落于中区，担心有时限性的法律文件因占中行动的阻碍，未能及时送达律师楼或法庭处理，为香港带来负面的影响。 - 萧嘉怡议员表示，示威人士于星期六及星期日占领中联办和警署的行为已严重影响西营盘一带居民的正常生活，可想而知占中行动会为全港市民带来深远的影响。她以全港市民民生为由反对占中行动，并认为占中行动的发起人不能控制个别参加者的激进行为，令行动的过程未如传媒想象般和平，促请鼓吹占中行动的人士三思。 - 陈财喜议员指中西区区议会于早前举行的会议上已通过反对占中行动的动议。他以反对新界东北发展团体冲击立法会的事件作为例子，指事件反映占中行动有暴力化的倾向，认为除了紧急事故交通协调中心外，运输署及警方还需就占中行动进行演习及制定应变方案。 - 李志恒议员表示，中西区所有议员均非常重视交通问题，如果有任何工程或活动对区内交通可能造成重大的影响，委员会必定会反对有关议案，故呼吁委员支持文件提出的动议。他询问就动议投反对票的委员，如果占中行动导致区内交通瘫痪会否引咎辞职。 - 陈捷贵议员指法治精神是香港重要的核心价值，但占中行动无论和平进行与否均属违法行为，破坏香港的核心价值。他询问警方有关占中行动的风险评估、会否就占中行动发出不反对通知书及如何尽快清理占中行动参加者用以阻碍交通的障碍物。 - 文志华议员引用般咸道更换水管工程为例，表示委员在批准部门进行工程前亦需要部门提供详细的改道方案及应变措施，不明白企图瘫痪中区交通的占中行动在进行前为何不需提供应变方案及咨询区内居民的意见。他表示，过往花园道交通受阻，车龙可伸延至北角一带，反映有调查指占中行动一旦发生会有三百万人受影响的数字并不夸张。 - 甘乃威议员认为占中行动尚未发生，文件中指参与占中人士会推翻路旁家具筑成障碍物的指控是危言耸听。他指占中行动的发起人已表明会以爱与和平组织有关行动，并相信他们会尽量配合相关部门的指引。他指封闭般咸道是为了更换水管，占中行动是为了争取民主及表达自由，希望市民可以忍耐。他引用世贸部长会议时警方封闭告士打道予韩国农民示威的个案，指当时亦未有影响三百万人，认为不应该以影响交通为由对所有和平进行的示威及游行活动予以谴责。 - 陈学锋议员质疑甘乃威议员未有详阅和平占中网页的内容，他引述网页内容如下 - 「占领是指参与者走到中环地区的交通要道阻塞交通。以此为具体的行动同样是因为要攻向对手的弱点，透过占领行动去瘫痪香港的金融中心，令其运作受阻。其他的违法行为（如烧区旗）产生的政治压力可能不够大，因而未能产生足够的政治能量」。他指占中行动的发起人以争取民主为旗号反民主，相信「透过占领行动去瘫痪香港的金融中心」是违法行为。他表示，行动发起人打破法治基础后已没有理据为港人争取民主。他询问运输署及警方有没有预案防止占中行动发生及评估占中行动对香港市民及经济的影响。他认为占中行动的发起人有鼓吹市民犯法之嫌，要求部门解释没有主动调查及拘捕有关人士的原因。 - 叶永成议员对占中行动表示高度关注，指行动一旦发生，于中西区居住及工作的市民必定会受到影响。他表示他本人并不希望占中行动发生，但部门有需要预早就占中行动进行评估，并向委员交代评估结果及部署，以便委员向市民交代。 - 黄世杰委员指不少位于中环的商业机构已为占中行动作出预演，并在九龙或新界地区租设办公室以备不时之需。他促请警方及其他政府部门公开其准备方案，让公众知悉政府就占中行动所预备的措施，并鼓励市民尊重法治。 - 杨开永委员指和平占中只是口号，在反对新界东北发展团体冲击立法会的事件中亦只有暴力，没有和平可言。他引用「帮港出声」提出的报告指占中行动会于一小时内堵塞三条过海隧道，中西区的居民更会首当其冲受到影响，担心居民不能使用消防处及医院提供的紧急服务。 - 张国钧议员表示，除了瘫痪中区交通，占中行动的发起人并没有其他途径发挥行动的威力，加上近日反对新界东北发展团体冲击立法会的表现，令市民更忧虑占中行动对香港的影响。他认为「爱与和平」及「瘫痪中环」两者极为矛盾，而「爱与和平」的字眼是占中行动发起人后期因应社会抨击而新增的口号。他认为所有委员应以交通角度就文件的动议表态。 - 吴少强议员表示，假如有参与占中行动的人士冲出行车道，警方及相关部门除了考虑如何保持路面交通畅顺外，更要考虑如何保持铁路服务正常。他要求部门就铁路服务于占中行动发生时的安排作出回应。 - 林怀荣议员询问赞成占中行动的委员，如果有市民因占中行动的影响，未能回家服用治疗心脏病、糖尿病及哮喘病的药物而死亡，有关的责任谁属。他认为上述情况应判为误杀，询问赞成占中行动的委员是否存有良知。 - 主席表示，交运会可就区内的交通事务作出讨论及提出意见，作为主席，她同意将是次文件纳入会议议程，让各委员在开放的平台上就占中行动对中区交通的影响作出讨论。她指政改发展从「有商有量」变成「一锤定音」，加上近日北京当局发表的白皮书，在政改发展没有出路的情况下，占中行动的发起人提出以爱与和平占领中环。她强调占中行动尚未发生，如果政府在民间投票后听取市民意见，在普选政策内加入公民提名及政党提名，并扩大提名委员会的基础，占中行动便无需发生。 - 副主席承认占中行动会影响中区的交通，但认为当法律学者及宗教领袖等社会上的有识之士仍然选择进行有关行动，公众有必要反思公义及民主制度等价值是否除了公民抗命的方式外，已经没有其他办法可以争取。 - 因旁听席上的公众人士未能保持安静，妨碍会议正常进行，副主席宣布休会五分钟。 - 交运会于下午5时48分续会。 - 续会后，副主席继续刚才的发言。他促请委员不要抹黑和平占中行动，强调行动以「不占中」为目标，并以不阻碍紧急服务为原则，故认为占中行动对香港不会带来长远的影响，反而担心是次公民运动未能令香港人醒觉。他对占中行动表示支持，并表明会参与有关行动。他将会对中环区居民进行占中行动的教育，及带领他们于交通方面作出准备及安排。 - 运输署及警务处没有补充。副主席开放文件进行第二轮讨论，委员的提问和意见如下： - 张翼雄议员强调占中行动的目的是瘫痪中环的交通，不认为占中行动的发起人会与政府部门商讨交通安排。他指占中行动的发起人不能保证行动中不会出现暴力或过激的行为。他促请占中行动的发起人考虑香港的前途，以和平手段争取诉求。 - 李志恒议员认为委员会过往只会批评部门没有危机意识，未有准备完善的应变方案，对主席、副主席及甘乃威议员指占中行动尚未发生而不需作准备的发言表示震惊。他再次询问支持占中行动的委员，如果中环因占中行动而出现交通瘫痪的情况，他们会否引咎辞职。他表示，如果副主席就文件的动议投反对或弃权票，而其后发生委员所提出的问题，他要求副主席向其选民道歉、交代及引咎辞职。 - 文志华议员表示，文件中第二项动议是要求特区政府制订完善有效的政策部署，防范及应付在本区的商业中心区发生「占中」等违法行为，属交通问题，不应与政治问题混为一谈。 - 林怀荣议员对副主席的发言表示不满，认为他的发言不代表所有人的意见，强调副主席在区议会选举中的票数亦只比行政长官多数百票。 - 陈学锋议员对副主席接受部门不需回应的裁决表示不满，反对部门回避委员的问题。他不赞成市民为了所谓的崇高价值而违反法律，促请副主席在宣扬有关的违法行为后为自己的言行负责，并要求他清楚指出违法的后果。陈学锋议员认为「622全民投票日」实为小圈子选举，由少数人选出似是而非的方案让市民投票，当中更设有「不投票」的选项，整个投票的模式令人费解。他认为如果交运会主席认为瘫痪交通并没有问题，应辞去主席一职。 - 黄世杰委员表示，交运会一向就各种假设性的交通方案进行讨论，绝不能因为事件尚未发生而不作出任何讨论。他认为有关委员的言论出现逻辑性问题，并淡化占中行动带来的后果。 - 陈捷贵议员指他在第一轮发言时提出了三个问题，重新要求警方就有关问题作出回应。 - 副主席表示，无论作为中环区区议员还是交运会副主席，他支持及参与占领中环运动以争取民主普选的行为是出于他的良知，市民会自行判断他是否适合担任有关职位。 - 香港警务处中区交通队主管陈光明先生表示，是次会议为交运会的会议，警方不会就交通以外的问题作出回应。他表示，警方进行的风险评估内容包括警方所需的人手及相应行动，并已预计刚才委员提及的情况。他强调警方会果断处理任何扰乱交通秩序的行为。 - 运输署工程师/中西区1骆振翀先生表示，他会将委员的意见转达予运输署相关分部的同事，署方没有其他补充。 - 因应委员的要求，副主席开放文件进行第三轮讨论，委员的提问和意见如下： - 张翼雄议员认为如果副主席就动议投反对票，便没有资格继续担任交运会的副主席。他要求副主席支持有关动议，否则会建议区议会公开联署谴责就有关动议投反对票的委员。 - 李志恒议员根据副主席的回应，认为即使占中行动发生以致中区交通出现瘫痪的情况，他亦会坚持余下的任期，待下次区议会选举时才让选民投票决定是否由他继续担任中环区区议员，并且不会咨询中环区居民对占中行动的意见，他支持及参与占中行动的行为并不能代表区内居民的意见。他表示，副主席同意不惜代价以瘫痪交通的手段争取所谓必须争取的事物，认为他并不适合担任交运会的副主席。此外，他对部门的回应表示不满，认为部门未有正视占中行动对香港带来的影响，要求委员会去信有关部门及要求秘书在撰写会议纪录时尽量保留委员的意见。 - 陈捷贵议员认为只有极少数人士支持占中行动，大部份市民会受到占中行动的牵连及影响，同意去信有关部门表达委员对占中行动的关注，并责成警方以勇敢和决断的姿态采取准备措施，将占中行动带来的影响减至最低。 - 陈学锋议员认为当占中行动一旦发生，交运会有需要召开特别会议，解决中区交通瘫痪的问题。他要求副主席就他的建议作出表态，并交代他认为不需要召开特别会议的理由。 - 主席回应陈学锋议员的建议表示，当中区因严重交通意外或其他原因出现交通瘫痪的情况，她会与区议会主席商讨是否需要召开会议。 - 副主席请委员就动议进行表决。经表决后，通过由叶永成议员、叶国谦议员、陈捷贵议员、李志恒议员、张国钧议员、卢懿杏议员、萧嘉怡议员、林怀荣议员、陈浩濂议员、文志华议员及吴少强议员提出的下列动议： 动议：; - 强烈谴责「占中」以瘫痪中区交通的手段，企图破坏社会治安，扰乱中区秩序，阻塞行人及道路交通，对市民及访港旅客带来极大的影响。 - 要求特区政府制定完善有效的政策部署，防范及应付在本区的商业中心区发生「占中」等违法行为。. (20票赞成：叶永成议员，陈学锋议员，叶国谦议员(授权陈学锋议员)，文志华议员，陈捷贵议员，李志恒议员，陈财喜议员，陈浩濂议员(授权梁景裕委员)，林怀荣议员，萧嘉怡议员，卢懿杏议员，张翼雄议员，张国钧议员，吴少强议员，陈子钧委员，陈永豪委员，李澄幸委员(授权萧嘉怡议员)，梁景裕委员，黄世杰委员及杨开永委员) (4票反对：郑丽琼议员，许智峰议员，甘乃威议员，黄坚成议员(授权郑丽琼议员)) (0票弃权) - 副主席总结，要求秘书处去信警务处处长及运输署署长，以表达委员对占中行动的关注，并多谢嘉宾出席会议。 |
| 第10项：要求改善德辅道中中保集团大厦对出车辆停泊引致交通阻塞问题 (中西区交运会文件第32/2014号) (下午6时20分至6时26分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 萧嘉怡议员表示，德辅道中中保集团大厦对出经常有车辆违例停泊，严重阻塞德辅道中东行交通。她指警方于德辅道中发出的泊车违例告票数目较三年前升近三倍，认为运输署应尽快改善有关位置的交通安排。 - 陈学锋议员指货车经常停泊于上址近行人路的一条行车线，而私家车及的士则停泊于另一条行车线，导致双列泊车，阻碍巴士及电车行驶。他促请警方于上址加强执法，并建议运输署将现时的限制区延长至上午7时至晚上7时，以保持德辅道中畅通，并考虑让地区人士于其他路段进行上落客货活动。此外，陈学锋议员指有关路段经常有蒸馏水货车进行上落货活动，霸占行人路及行车线，询问警方会在什么情况下驱赶有关车辆。 - 运输署工程师/中西区1骆振翀先生表示，署方会就延长现有的限制区至上午7时至下午7时的建议进行地区咨询。 - 香港警务处中区交通队主管陈光明先生表示，警方已备悉委员的意见，并会考虑在上址加强执法。他回应陈学锋议员的问题表示，除非驾驶人士有特别辩解，否则警方会对违反标志所示的时间将车辆停泊于限制区的驾驶人士即时提出检控。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |
| 第11项：要求改善区内的路牌及交通指示牌的安排和保养 (中西区交运会文件第33/2014号) (下午6时26分至6时33分) - 主席开放文件讨论，陈浩濂议员表示由于山顶区道路比较隐蔽及小径较多，因此需要清晰的路牌指示驾驶人士，但现时区内部分路牌及交通指示牌放置的位置不当或不清均容易增加司机急剎车及掉头的情况，造成危险。他举例指出，驾驶人士沿种植道行驶往往难以发现普乐道指示牌而进入死胡同，最终引致掉头的情况而造成交通堵塞及危险。此外，目前经梅道西行线前往高化利径的指示牌位置亦不清晰，需要优化。同时，山顶道指示行人经歌赋山道前往山顶的指示牌亦被隐藏在树丛后，令行人误沿狭窄的行车道前往山顶，十分危险。因此，他要求有关部门就区内路牌及交通指示牌的规划进行优化及进行定期检讨。 - 运输署首席技术主任/南区及山顶韦汉国先生表示，署方会积极考虑将山顶道60-62号的行人指示牌及旧山顶道小心学童指示牌迁移至适当的位置。 - 路政署高级区域工程师/港岛西北区罗启贵先生表示，署方在考虑现场环境后会对普乐道和高化利径路名牌进行改善工程，工程预计可在2014年7月底前完成。 - 主席请委员就动议进行表决。经表决后，通过由陈浩濂议员及梁景裕委员提出的下列动议： 动议：; 要求有关部门全面检讨及改善区内路牌及交通指示牌的安排和加强保养现有的路牌。. (18票赞成：郑丽琼议员，许智峰议员，陈学锋议员，叶国谦议员(授权陈学锋议员)，文志华议员，陈捷贵议员，李志恒议员，陈浩濂议员，萧嘉怡议员，卢懿杏议员，张国钧议员，黄坚成议员(授权郑丽琼议员)，陈子钧委员，陈永豪委员，李澄幸委员(授权萧嘉怡议员)，梁景裕委员，黄世杰委员及杨开永委员) (0票反对) (0票弃权) - 主席多谢嘉宾出席会议。 |
| 第12项：列堤顿道严重交通意外 (中西区交运会文件第34/2014号) (下午6时33分至6时52分) - 主席表示，根据《中西区区议会常规》第15(1)条，邀请关注列堤顿道交通的居民代表Mr. Anthony P. Soughan出席是次会议。 - 陈捷贵议员简述一宗于本年4月17日发生的交通意外，并表示由于列堤顿道路窄且有两个大弯位，加上违例泊车的问题严重，令该条只有210米长的道路成为交通黑点。他表示，列堤顿道的居民要求部门修改该路段的车速限制至每小时30公里，以保障行人的安全。 - Mr. Anthony P. Soughan表示，由道路安全研究小组撰写的报告已包含详细的车速调查资料，并建议将列堤顿道的车速限制由原来的每小时50公里下调至30公里及在适当位置加设减速平台 (Speed table) 而非减速路拱 (Speed bump) 。他指《运输策划及设计手册》第六卷第6.4.2.5条的内容已经过时，其他城市如伦敦、巴黎及纽约已于住宅区采用每小时30公里的车速限制，促请署方考虑更新有关指引，使其符合国际标准。他表示，关注列堤顿道交通的居民组织已收集了136位居民的签名，支持上述的改善措施，要求运输署代表与居民一同进行实地视察，商讨列堤顿道的交通改善方案。 - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈捷贵议员感谢居民组织出资撰写有关报告，引述英国及澳洲等国家的经验说明每小时30公里的车速限制的重要性。他指列堤顿道现时的车速约每小时33公里，相信将车速限制下调至30公里对居民的影响不大。他表示，居民组织建议加设的减速平台并不会如减速路拱般在车辆经过时发出噪音及对车辆造成损害，要求署方考虑在列堤顿道头尾位置加设减速平台，但对居民要求晚上九时后不准小巴由屋兰士街转入列堤顿道的建议有所保留。 - 李志恒议员要求运输署就有关报告的内容及建议作出回应，并认为署方在有关位置加设繁忙时段上落客货限制区前未有充分咨询交运会及居民的意见。 - 甘乃威议员申报他是列堤顿道的居民。他指列堤顿道的非法泊车问题于中午时段最为严重，运输署加设的上落客货限制区只在上午8时至10时及下午5时至7时有效，未有针对问题所在，而他作为附近居民亦未曾收到运输署的咨询通告。 - 运输署工程师/中西区2林树基先生表示，警方现正就本年4月17日发生的交通意外进行调查，运输署亦会配合警方的调查结果全力跟进及研究。他指陈捷贵议员早前已与运输署代表进行实地视察，并要求于有关路段加设双黄线，署方其后亦就有关建议进行咨询。惟附近屋苑并没有停车位或上落客货设施，加上中西区民政事务处回复，指有居民认为在有关路段加设上午7时至晚上7时上落客货限制区的建议较严苛，故现时只加设繁忙时段上落客货限制区。他指他本人并不反对在列堤顿道加设上午7时至晚上7时上落客货限制区，因为不论有关路段是否设有禁区，警方亦可根据交通条例检控在路旁停泊车辆的驾驶人士。他表示，署方在会议两天前才收到居民组织提出的报告，由于内容涉及大量法律问题及部门指引和设计概念，署方需要更多时间详阅有关报告。他指任何未有标明车速的道路的最高车速为每小时50公里，驾驶人士需因应道路情况调较车速，署方认为在没有标明车速的道路加设减速平台会构成潜在危险，因此对建议有所保留。 - 香港警务处中区交通队主管陈光明先生表示，警方一直密切留意有关路段的交通情况，并会在委员建议的繁忙时段加强执法。他同意在该路段加设上午7时至晚上7时的上落客货限制区有助警方执法及纾缓违例泊车的情况。 - 陈捷贵议员表示深水埗亦有类似减速平台的交通设施，要求运输署联同居民代表进行实地视察，并认真考虑居民组织提出的建议。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |
| 第13项：有关晚间繁忙时间西港城巴士站未能上车问题 (中西区交运会文件第35/2014号) (下午6时52分至7时03分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员表示，市民于晚上繁忙时段难以在上环干诺道西西港城巴士站登上1号及5B号巴士，他曾经等候约20分钟才能成功登车，因此对运输署提交的资料有所保留。他建议电车公司加开由上环至坚尼地城的短程电车服务，提供多一项交通服务予西营盘及坚尼地城一带的居民选择。 - 萧嘉怡议员表示，1号及5B号巴士于晚上5时45分至6时30分的载客率非常高，建议巴士公司加开特别班次以疏导乘客。 - 杨开永委员表示，113号巴士因车资比其他非过海路线高，所以市民并不愿意乘搭该路线返回西区。他建议运输署及巴士公司调整过海巴士于过海后的收费，善用过海巴士疏导非过海乘客。 - 运输署高级运输主任/中西区徐淑婷女士表示，署方于本年6月11日下午5时至8时就1号及5B号巴士路线的服务进行实地调查，数据显示当日1号及5B号线于下午繁忙时段的平均载客率为50%及65%，署方会继续密切留意有关路线的服务需求，并在有需要时与巴士公司研究作出适当的调整。她表示，车资调整属巴士公司的商业决定，但署方会鼓励巴士公司因应其营运环境，尽量为乘客提供优惠。 - 香港电车有限公司营运经理王在球先生表示，电车于有关时段的平均载客率为56%，显示电车服务有空间接载更多乘客，电车公司亦已于短期内因应乘客的需求增加来往上环至西环的电车服务。惟近年交通挤塞情况恶化，电车班次的稳定性受严重影响，电车公司正与有关政府部门研究改善交通管理的方案，希望此等方案尽快落实。另外，即将开通的地铁港岛西线、港岛南线以至中环湾仔绕道对电车乘客的需求及路面交通会有一定影响，电车公司需细心研究。 - 此外，陈学锋议员指西行线的交通于晚上繁忙时段并不挤塞，对电车服务影响不大，认为电车公司可于秋冬时期加密班次吸引市民乘搭电车返回西区。 - 王在球先生补充指电车的运作模式限制了中途加插电车由上环前往西区的可行性。他强调电车必需由上环折返再前往西区，但上环的交通挤塞情况影响建议的可行性。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |
| 第14项：讨论德辅道中由摩利臣街至毕打街为清新空气的绿化専区 (中西区交运会文件第36/2014号) (下午7时03分至7时23分) - 主席表示，根据《中西区区议会常规》第15(1)条，邀请弘达交通顾问有限公司董事林泽仁先生、香港规划师学会青年规划组潘富杰先生及香港规划师学会庞婉仪女士出席是次会议。 - 潘富杰先生表示，虽然干诺道中的车流较德辅道中高，但由于德辅道中的通风环境不理想，造成峡谷效应，导致其空气污染较干诺道中更为严重。鉴于多项铁路及公路工程将陆续完成，巴士及其他车辆的路线将有更多重组空间，以及实行改善中环空气质素的计划。他表示，计划的第一阶段包括将摩利臣街至林士街的一段德辅道中改为电车及巴士专用通道、重置巴士站和禁止车辆在砵典乍街右转进入德辅道中，扩建现有的行人路及增加行人过路处等，对现有的东行巴士路线影响轻微，只有西行巴士线需稍作改道。建议除了提供安全及舒适的行人环境、解决空气严重污染及交通拥挤之外，更可以提升中环的形象，与核心金融商业区相称。 - 庞婉仪女士表示，中环湾仔绕道将于2017年通车，政府需要及早就中区的交通改善方案进行规划及咨询工作，以免浪费如此宝贵的改善机会。 - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈捷贵议员感谢香港规划师学会为中环规划清新空气专区的蓝图，认同德辅道中的空气质素需要提升，但同时亦需兼顾区内商业机构及店铺的需要。 - 李志恒议员引用上海南京路的情况说明交通规划的重要性，但担心中区的车流只会日益增加，报告亦没有提及有效的措施将车辆分流至区内其他的道路。他询问运输署会否就有关清新空气专区作可行性研究，并认为委员会应在日后的会议继续商讨有关议题。 - 副主席对有关计划表示支持，认为计划的概念具有试行的价值，建议亦非常创新，希望有关团体能继续进行研究。他认为部门的书面回复过份简洁，促请部门积极跟进，并在短期内试行第一阶段的建议，日后再为整条德辅道中的交通安排作长远的研究。 - 文志华议员表示，有关计划的构思虽然大胆，但当年皇后大道中减少一条行车线的经验反映只要准备充分，大胆的假设并非不可行。惟中区的交通包括巴士路线及上落客货的安排十分复杂，对有关团体建议将部份车辆分流至永乐街的做法有所保留，认为有关计划不能一蹴即就。 - 陈学锋议员认为有关团体低估了计划推行的难度，强调即使港铁西港岛线通车，亦不能突然削减巴士服务或将巴士路线改经德辅道中以外的道路。此外，他认为改变市民的乘车习惯最为困难，亦难以说服市民接受巴士路线重组的方案，加上德辅道中东行线及置地广场对出的士站等位置经常有私家车违例停泊，认为部门除了改善交通配套外，亦需加强教育及宣传方面的工作。 - 主席申报她的办事处位于德辅道中附近。她表示，香港因空气污染的问题令不少投资者却步，支持绿化电车专区的建议以改善中区的空气质素。 - 运输署工程师/中西区1骆振翀先生表示，有关计划会对地区人士的日常生活带来不同程度的影响，亦涉及多个政府部门的工作范畴，运输署现阶段正参阅相关的文件，稍后将就有关计划的内容作出回复。 - 香港电车有限公司营运经理王在球先生表示，电车公司已备悉有关计划的内容，并对计划的概念表示支持。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |
| 第15项：续议事项查察表 (中西区交运会文件第37/2014号) (下午7时23分) - 委员会备悉文件。 |  |  |  |  |  |
| 第16项：其他事项 (下午7时23分) - 没有其他事项讨论。 |  |  |  |  |  |
| 第17项：下次会议日期 (下午7时24分) |  |  |  |  |  |
| - 主席宣布下次交通及运输委员会的会议日期为二零一四年九月十一日，政府文件截止日期为二零一四年八月二十日，委员文件截止日期为二零一四年八月二十六日。 - 会议于下午7时24分结束。 |  |  |  |  |  |
|  | 会议纪录于 | 二零一四年九月十一日 |  | 通过 |  |
|  | 主席:郑丽琼议员 |  |  |  |  |
|  | 秘书:钟若虹女士 |  |  |  |  |

中西区区议会秘书处

二零一四年九月