中西区区议会

二零一四至一五年度

交通及运输委员会

第四次会议纪录

日　期：二零一四年九月十一日(星期四)

时　间：下午二时三十分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼区议会会议室

出席者： 主席

郑丽琼议员*

副主席

许智峰议员		       (下午2时30分至4时27分)

委员

陈捷贵议员, BBS, JP*

陈财喜议员, MH*

陈浩濂议员				 (下午2时51分至5时45分)

陈学锋议员, MH*

张国钧议员, JP*

张翼雄议员				 (下午3时05分至会议结束)

叶国谦议员, GBS, JP		 (下午2时51分至4时26分)

甘乃威议员, MH*

林怀荣议员             (下午2时30分至3时25分)

李志恒议员*

卢懿杏议员             (下午2时35分至4时正)

萧嘉怡议员*

文志华议员, MH			 (下午2时30分至3时26分)

吴少强议员, MH, JP*

黄坚成议员*

叶永成议员, BBS, MH, JP  (下午2时30分至5时47分)

增选委员

陈子钧先生*

陈永豪先生*           (下午3时45分至会议结束)

李澄幸先生				  (下午2时30分至5时17分)

梁景裕先生            (下午2时59分至会议结束)

黄世杰先生*

杨开永先生*

注：	*	出席整个会议的委员

( )	委员出席时间

|  | 嘉宾 第4(i)项 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 焦卓韶先生 | 路政署高级工程师/中环湾仔绕道2 |
|  | 俞庆伟先生 | 艾奕康有限公司驻工地高级工程师 |
|  | 刘伟登先生 | 礼顿建筑(亚洲)有限公司建筑经理 |
|  | 第4(ii)项 |  |
|  | 吴翰礼先生 赵浩明先生 冼志贤先生 吴健文先生 尹慧娴小姐 | 运输署总运输主任/巴士及铁路科 运输署高级运输主任/巴士及铁路科 新巴城巴经理(策划) 新巴城巴高级策划主任 新巴城巴高级公众事务主任 |
|  | 第5项 |  |
|  | 曾瑛美小姐 冼游龙先生 林树基先生 韦汉国先生 许良芬女士 | 山顶缆车公司总经理 山顶缆车公司工程及营运总监 运输署工程师/中西区2 运输署首席技术主任南区及山顶 运输署署理高级运输主任/中西区 |
|  | 第6项 |  |
|  | 许良芬女士 | 运输署署理高级运输主任/中西区 |
|  | 第7项 |  |
|  | 罗启贵先生 刘荣富先生 | 路政署高级区域工程师/港岛西北部 香港警务处西区交通队主管 |
|  | 第8项 |  |
|  | 梁卓琳女士 刘荣富先生 | 运输署工程师(中西区)3 香港警务处西区交通队主管 |
|  | 第9项 |  |
|  | 罗启贵先生 林树基先生 陈光明先生 林向勤先生 黄智豪先生 劳润富先生 莫柏麟先生 姚伟成先生 区俊豪先生 殷倩华女士 | 路政署高级区域工程师/港岛西北部 运输署工程师/中西区2 香港警务处中区交通队主管 水务署工程师 艾奕康有限公司驻地盘工程师 港灯工程建设科高级土木工程师 港灯工程建设科土木工程师 港灯公共事务助理经理 市区重建局规划及设计助理总经理 市区重建局社区发展高级经理 |
|  | 第10项 |  |
|  | 骆振翀先生 陈光明先生 | 运输署工程师/中西区1 香港警务处中区交通队主管 |
|  | 第11项 |  |
|  | 骆振翀先生 陈光明先生 | 运输署工程师(中西区)1 香港警务处中区交通队主管 |
|  | 第12项 |  |
|  | 韦汉国先生 陈光明先生 | 运输署首席技术主任南区及山顶 香港警务处中区交通队主管 |
|  | 第13项 |  |
|  | 韦汉国先生 陈光明先生 | 运输署首席技术主任南区及山顶 香港警务处中区交通队主管 |
|  | 第14项 |  |
|  | 吴良瑞先生 | 运输署总运输主任/巴士及铁路/特别职务 |

列席者：

周可乔女士, JP		中西区民政事务专员

陈润民先生       中西区民政事务助理专员

黄明慧女士		中西区民政事务处高级行政主任(区议会)

余恩恩女士		中西区民政事务处高级行政主任(地区管理)

许良芬女士		运输署署理高级运输主任/中西区

骆振翀先生         运输署工程师/中西区1

林树基先生         运输署工程师/中西区2

梁卓琳女士		运输署工程师/中西区3

韦汉国先生	运输署首席技术主任南区及山顶

罗启贵先生		路政署高级区域工程师/港岛西北部

邱文珊女士		土木工程拓展署高级工程师

陈光明先生		警务处中区交通队主管

刘荣富先生		警务处西区交通队主管

秘书

许诺茵女士	中西区民政事务处行政主任(区议会)2

因事缺席者：

陈志明先生		运输署高级工程师/中西区

张志伟先生		警务处中区行动主任

李占安先生		警务处西区行动主任

| 欢迎 主席欢迎各委员及政府部门代表出席二零一四至一五年度交通及运输委员会第四次会议，并欢迎首次出席会议，暂代徐淑婷女士的运输署署理高级运输主任/中西区许良芬女士，及接替钟若虹女士的交运会秘书许诺茵女士。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1项： 通过会议议程 - 主席表示会议议程曾作出修订，并随九月十日发出的第四批文件送交各委员。 - 委员会通过经修订的会议议程。 |  |  |  |  |  |  |
| 第2项：通过二零一四年六月十九日交运会第三次会议纪录 - 主席表示在会前收到陈浩濂议员对会议纪录的修订，秘书处已把修订建议呈枱供各委员参阅。 - 委员会通过经修订的会议纪录。 |  |  |  |  |  |  |
| 第3项：主席报告 - 就主要小型交通改善项目及其时间表(截至本年八月中)，秘书处已于会前将有关报告转交各位委员参阅，秘书处未有收到委员的意见。 - 秘书处于本年九月二日曾致函邀请委员加入「改善中区交通及行人设施工作小组」。截至回复限期九月八日，有四位委员表示加入有关工作小组，包括许智峰议员、郑丽琼议员、黄坚成议员及梁景裕委员。由于工作小组的议员人数未达会议常规第39（4）条订明工作小组的成员须有不少于四名区议员的要求，故有关的工作小组未能成立。 - 在本财政年度，财委会已预留十万元拨款予交运会作交通研究，原订交给工作小组跟进，由于工作小组未能成立，有关拨款将由交运会处理。主席稍后会跟进拨款事宜。 |  |  |  |  |  |  |
| 第4(i)项：常设事项—中环湾仔绕道和东区走廊连接路中环交汇处工程 (中西区交运会文件第38/2014号) (下午2时35分至2时43分) - 路政署高级工程师/中环湾仔绕道2焦卓韶先生表示，路政署已经重开民宝街及恢复民耀街原有路线，交通大致畅顺。过去六个月进行的工程，主要包括建造隧道、接驳路、东行天桥和扩阔民宝街天桥，这些工程会在未来六个月内继续进行，而隧道的结构工程预计在今年内完成。在未来一年的临时交通安排方面，接连民宝街与金融街的路段预计于今年第四季重开，届时由民宝街接连至金融街的临时路将会取消。 - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 文志华议员表示，由于部份驾驶人士或已习惯临时连接路，冀署方就新安排设置足够及清晰的路牌。 - 陈财喜议员提出，路政署改道时应避免道路太狭窄，其次路牌要清晰，让驾驶者及早知道改道安排。改道亦不应太迂回，因该路段已改道多次。此外，他指出四季酒店外有一条行车线经常有车辆停泊，希望有关部门跟进情况。 - 焦卓韶先生回应，路政署会安排清晰的交通指示。有关交通改道的安排，亦会在交通管理联络小组会议讨论。此外，他补充，中环交汇处工程，预计如期于二零一六年完工，中环湾仔绕道工程其余部分仍会继续进行，中环湾仔绕道二零一七年通车的目标维持不变。 - 运输署工程师/中西区1骆振翀先生回应，运输署会跟进四季酒店外车辆停泊的问题。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 第4(ii)项：常设事项—配合西港岛线通车的公共交通服务之最新修订重组计划 (中西区交运会文件第C15/2014号) (下午2时43分至2时51分) - 主席开放文件进行讨论，委员的提问和意见如下： - 陈财喜议员表示，他过去已数次提出意见，但运输署于七月三十日提交的文件仍没有正式回应相关意见，并坚持署方过去的建议。他认为运输署应该详细检讨是否需要作出调整，就取消18号线他仍然有所保留。此外，由于巴士路线重组与地铁开通关系密切，他询问运输署是否有因应地铁可能出现的状况而准备后备方案。 - 主席提出，她反对合并40及40M号线，这会令半山居民只能乘搭23号巴士。她亦反对运输署取消3B号线，因有很多罗便臣道的居民乘搭3B号线到中环。她同时询问运输署有关利用全段罗便臣道作13号线巴士来回方向行车路线的试车情况，及运输署会否在西港岛线通车前后提供更多客量数据。 - 运输署总运输主任/巴士及铁路科吴翰礼先生表示，过去在聆听各议员及市民的意见后，署方已经与巴士公司检讨重组计划的方案，并已作出相应优化安排。运输署会继续聆听地区人士对重组安排及执行时间的看法。他指出，由于西港岛线通车后可大幅提升区内的公共交通运载能力，因此，巴士及专线小巴需要作出相应路线改动及重组，以便更有效运用资源。然而，此阶段署方仍会密切留意港铁西港岛线通车的确实日期及相关安排。就过去会议，议员认为有关路线改动必须在西港岛线通车后一段时间才可分阶段实施的意见，署方会在西港岛线通车前后，作出相应的客量调查，根据数据及视乎客量变化，才分阶段实施计划。运输署明白议员关注个别路线的改动，因应相关路线的合并，署方会提供替代服务予区内居民使用。有关路线合并或改动的确实日期，运输署亦会根据西港岛线通车后的客量变化而决定。至于西半山的路线如40、40M号线合并及3B号线的取消，亦是因应香港大学站及西营盘站将会于西半山设有出入口，预计相关一带部分居民使用公共交通工具的乘搭模式有所改变，因而提出有关服务重组方案。这两个重组方案亦会在西港岛线全线通车后才实施。就早前提及13号线巴士由中环往旭龢道方向改行罗便臣道的试车安排，署方正在与工程部探讨巴士行走该路线的可行性。当有进一步资料时，署方会再向区议会交代。运输署现阶段仍未有西港岛线通车的确实日期及资料，但署方与巴士公司亦已就西港岛线或会未能全线通车的情况商讨后备方案。如部分西港岛线车站已启用，相关车站的新增专线小巴接驳服务亦可投入服务。至于路线重组方面，运输署亦会根据调查数据分析，待西港岛线全面开通才分阶段实施计划。有关公共交通服务数据调查方面，运输署及巴士公司已开始收集西港岛线通车前的客量数据。 - 主席重申，有关交通服务重组计划必须在西港岛线全面通车后方可实行。主席多谢嘉宾出席会议，并将余下议程交由副主席主持。 |  |  |  |  |  |  |
| 第5项：改善山顶缆车排队安排 (中西区交运会文件第41/2014号) (下午2时51分至3时40分) - 副主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈财喜议员指出，有关地段的交通问题复杂，他询问运输署是否有全面咨询所有相关持份者，包括的士、巴士、山顶缆车公司、游客及旅游业界人士的意见。他曾与山顶缆车公司进行实地视察，留意到在花园道缆车站，除了的士站必须作出调整，署方亦应该全盘审视附近的交通安排，例如移除泊车位或减少巴士于繁忙时间行走该区。他希望运输署将缆车乘客排队的安排连同附近交通的问题一并研究。此外，他询问缆车公司更换车厢及扩阔车站的具体时间表。 - 陈浩濂议员提出，希望山顶缆车公司在改善排队安排时要注意凌霄阁外应提供足够的公共空间予途人使用。他指出，排队人龙正反映乘客对缆车的庞大需求，而缆车公司没有足够的载客量。他赞同在不需要进行大型工程和砍伐树木的情况下，缆车公司增加车厢六成载客量的长远解决方案，并询问哪一个政府部门正在跟进有关计划。除了山顶芬梨道上站，他亦留意到花园道下站常有很长的排队人龙，大量游客因未能乘搭缆车而改乘其他交通工具，引致山顶区交通不胜负荷。山顶居民平日只需十分钟的回家路程，在周末却变成四十五分钟或以上，这种状况是完全不可接受的。他询问运输署及运输及房屋局（运房局），在如此严重的交通挤塞状况下，署方或当局有没有作评估或订立长远的山顶发展规划，增加山顶缆车载客量，从而舒缓山顶区的交通问题。会前他曾向运输署了解，有关问题并不属于运输署或运房局负责。他希望部门澄清，运输署或运房局会否负责山顶缆车这项交通工具。 - 文志华议员提出，希望缆车公司提供更多资料，包括如何改装车厢和路轨、改装的具体时间表及需停运的时间。 - 陈捷贵议员赞同增加载客量的计划，但他关注缆车公司在施工期间如何将影响减至最低。他认为相比加建的士站或巴士站，增加缆车载客量是较为可行的方案。 - 梁景裕委员指出，缆车站旁常有的士显示暂停载客，纵然有警察巡查，的士司机挑选客人接载及议价等非法行为仍时有发生。他希望有关问题能在立法会层面反映。 - 主席询问缆车公司可否为旅客设立预约安排，从而减少旅客排队等候的时间。 - 陈学锋议员指出，早前曾与缆车公司及运输署商讨花园道下站的交通改善方案，但该处交通问题复杂，涉及的车辆包括巴士、的士、旅游巴及私家车，而人流亦非常多。虽然新安排已让缆车乘客转至桥下排队，但乘客仍需横过马路，会有一定危险。的士挑选客人接载亦是问题之一。此外，巴士驶进桥底的位置亦非常狭窄。他询问运输署可否迁移巴士站，并适当调整泊车位，从而扩阔行人路，改善行人的过路安排。由于该处是旅客乘搭缆车的地点，他不认同禁止的士驶进该处。他希望署方可全盘考虑，并提议再次实地视察商讨可行的改善方案。 - 叶永成议员认为不应撤销该处的的士站，因乘搭缆车的旅客及使用香港公园的游人都会使用该的士站。虽然运输署曾提出移除私家车泊车位的建议，但此举会影响使用香港公园而需短时间停泊的游人。他认为署方不应单单考虑一种交通工具，而应审视整体配套。 - 副主席指出，有关问题应作全盘考虑，并提及有调查显示，若告知花园道下站的缆车乘客需排队等候两小时，有一半乘客亦愿意改乘其他交通工具到山顶。因此，他建议调整巴士班次安排，并加强的士违法问题的执法。他指出，运输署目前的书面回复只就个别问题回应。他冀署方可就巴士班次、停车位、的士拒载、缆车站排队及缆车载客量等问题一并考虑，提出改善方案。 - 山顶缆车公司总经理曾瑛美小姐回应，山顶缆车长远的改善计划仍处于初步阶段。过去两年，山顶缆车曾聘请顾问公司作研究，当中最妥善的方案是更换整套缆车系统以增加载客量。山顶缆车现正与政府各部门商讨，在寻求渠务署、土木工程拓展署及路政署等部门对有关计划可行性的初步回应后，缆车公司才会进一步设计有关新系统。在时间表方面，缆车公司目前的经营权至二零一五年为止，他们现在仍与运房局商讨经营权可延长多久及多项细节，在确实经营权后，缆车公司才可正式向总公司提出投资申请。有关投资及工程耗资庞大，必须更换整套系统及路轨、巩固地基等，才能增加六成载客量。初步估计，山顶缆车需要停止运作数个月以便更换系统，但实际时间仍然要根据设计方案出台后才可确定。 - 山顶缆车公司工程及营运总监冼游龙先生简介过去数月缆车公司的排队改变安排，当中包括将凌霄阁上站的排队分开三段，人少的时候只使用第一段，当排队的人数增加时才开放第二及第三段，务求留有足够空间（约二点五米）予其他途人使用芬梨道。到目前为止，新安排反应不俗。缆车公司亦正与各政府部门商讨，争取搭建帐篷，减少排队乘客日晒雨淋。而下站方面，缆车公司已安排乘客转至红棉路行车天桥底下，在有盖地方更舒适及更有秩序地排队等候，但此安排需要乘客从天桥底排队处横过马路至山顶缆车站。由于缆车公司没有权力截停车辆，必须倚赖警察指挥交通。缆车职员会分批指引排队人士从天桥底排队处过马路至山顶缆车站，同时向游客派发号码筹，以避免插队。冼先生指出，的士站位于樽颈位置，加上车路狭窄，经常造成交通阻塞。长远解决问题的方案包括增加载客量，由每次接载120名乘客增加至200名乘客。另外亦建议将下站向上移并扩建，让乘客可在有空调的位置更舒适地候车。自二零一零年起，缆车公司已多次与运房局及运输署商讨有关改善无名路交通的问题，希望从中可改善乘客排队及交通挤塞的问题。 - 运输署工程师/中西区2林树基先生回应，受地理环境所限，双层巴士驶进花园道下站的桥底通道有一定限制。而该通道现时须容纳的士、巴士、私家车、货车及旅游巴士上落客或调头，交通已不胜负荷。如没有任何一方面愿意作出一定程度的牺牲，问题并不可能得到改善。自二零一零年起，署方已曾多次就改善方案进行咨询，但每次都收到反对意见。因此，署方暂未有其他计划可供商讨，但建议与区议会、缆车公司及其他持份者再作实地视察或召开会议商讨改善方案。 - 运输署首席技术主任/南区及山顶韦汉国先生补充，凌霄阁上站的芬梨道已是行人专用区，而缆车公司的排队安排亦恰当。 - 运输署署理高级运输主任/中西区许良芬女士回应，目前除了山顶缆车，亦有专营巴士第15号线及专线小巴第1号线来往山顶及中环。于星期日及公众假期，巴士公司亦开出第15B特别路线来往山顶及天后，巴士公司亦会因应乘客需求加强服务及调整班次。署方一直关注山顶居民及游客对山顶交通的需求，八月初的调查显示，巴士公司在假期介乎晚上8至11时已额外多开十五个班次，上述时段的平均载客量约为七成。然而，署方留意到乘客在巴士座位满座后会选择乘搭下一班有座位的巴士。因此，署方已要求巴士公司加派前线站长维持车站秩序，并鼓励乘客乘搭未满的巴士，以期有效运用资源。署方会继续密切留意山顶公共运输服务的需求。 - 副主席开放文件进行第二轮讨论，委员的提问和意见如下： - 陈财喜议员指出，要任何一方作出牺牲的说法并不成立，因各持份者都会以自己的利益出发，政府因此需担当协调角色。此外，对于无名路的管理，他认为政府责无旁贷，因政策容许该处有的士站、巴士站、旅游巴及私家车泊车位。政府应有新的思维去改善现况。 - 陈捷贵议员表示，续约招标正是改善现况的契机，政府必须将增加载客量加入新的营运条件。 - 梁景裕委员申报为15号巴士兼职车长。他建议，在花园道缆车站的轮候时间若超过两小时，运输署应容许新巴安排巴士到花园道下站接载及疏导乘客。相同安排现已在山顶缆车需要停运维修时实行，他建议可将此安排变为恒常措施。 - 陈浩濂议员提出，无名路有非法的士，亦有旅游巴及私家车于该处等候，他希望警方可加强执法。此外，他亦希望运输署将来的交通设计不要移除该处的私家车泊车位，因为那是香港公园及香港公园体育馆附近仅有的数个泊车位，如取消泊车位，将引起另一个非法泊车的问题。为鼓励私家车不在该处长期停泊，他建议署方可将泊车咪表的时间由两小时减至半小时，配合警方加强执法，以增加交通的流通性。此外，他希望运输署回答，在与缆车公司商讨专营权一事上，政府负责甚么角色、有没有确切的时间表及正在进行甚么工作。是项讨论在他二零一二年上任时已在进行，到目前为止却没有任何阶段性成果，他希望政府可就此作出回应。另外，在山顶缆车增加载客量的计划中，他希望缆车公司在改变路轨和扩阔月台时不要影响环境，以保存山顶珍贵的绿化资源。在停运时，缆车公司在技术上亦应尽量配合，使服务影响减至最低。此外，他不同意运输署在书面回复上描述「就山顶交通状况，本署留意到大部份时间交通运作畅顺，亦未有观察到有塞车状况。」他指出，在星期一至五的花园道地段在下午五时半到七时半塞车情况严重，车龙往往由马己仙峡道延伸至壁球中心，希望署方正视问题。至于公众假期山顶公共交通不足方面，他表示有居民在晚上需要等候两小时以上才能乘搭15号巴士离开山顶，故他们在公众假期晚饭后都是走路下山。他冀署方观察有关情况并考虑改善方案。 - 副主席提议将是次会议的会议纪录交予运房局局长张炳良，冀局方关注，并尽快跟进山顶缆车公司营运权及将来改善的相关事宜。 - 林树基先生回应，运输署曾于二零一零年及二零一三年提交咨询文件，当中包括移走花园道缆车站旁所有私家车泊车位及两个旅游巴泊车位，以减少进入该范围的车辆种类，从而改善交通。他补充，在不远处的坚尼地道设有咪表泊车位，供香港公园的游人使用。假如不能减少任何车辆进入该处，要改善问题将有一定难度。他亦指出，将泊车咪表的时间由两小时减至半小时，会增加交通流量，令挤塞问题恶化。 - 许良芬女士回应，现时运输署已有机制在山顶缆车停驶进行定期维修或者紧急事故时，要求巴士公司或专线小巴营办商加强巴士或专线小巴的服务。 - 曾瑛美小姐指出，过去若山顶缆车需要停运维修时，公司亦会要求新巴安排巴士到花园道下站接载乘客。如要在其他非常繁忙的时段实行有关措施，山顶缆车公司亦愿意与巴士公司及运输署再行商讨。她回应有关更换山顶缆车系统的工程时指出，初步分析工程不会影响附近环境，亦不需砍伐树木。另外，就议员提出缆车公司可否为旅客设立预约安排，她表示缆车公司现已有不少网上预购车票的乘客，但由于车站空间所限，未能在繁忙时段将已预购车票的乘客与其他旅客分开排队，长远仍需落实改善计划才能解决问题，但缆车公司在未来数年仍会尝试不同方法优化排队安排。至于花园道缆车站外的交通问题，缆车公司在过去数年一直与运输署商讨，惜仍未有可行的解决方案，她欢迎区议会参与商讨及提供宝贵意见。 - 副主席请委员就动议进行表决。经表决后，通过由陈财喜议员及陈浩濂议员提出的下列动议： 动议：; 要求运输署研究改善山顶交通包括缆车服务及交通管制措施。在有方案解决服务供不应求前，缆车公司应于两个缆车总站加派人手并优化排队安排，减低对附近居民及游客的阻碍。. (20票赞成：郑丽琼议员，许智峰议员，叶永成议员，陈学锋议员，叶国谦议员，甘乃威议员，文志华议员(授权陈学锋议员)，陈捷贵议员，陈浩濂议员，林怀荣议员(授权陈捷贵议员)，萧嘉怡议员，卢懿杏议员，张翼雄议员，黄坚成议员，吴少强议员，陈子钧委员，李澄幸委员，梁景裕委员，黄世杰委员及杨开永委员) (0票反对) (0票弃权) - 副主席多谢嘉宾出席会议，并请秘书处于会后安排到山顶缆车站实地视察交通，及将有关会议纪录转交运房局局长。 |
| 第6项：建议增加来往中环至干德道的3号及3A号小巴专线数量 (中西区交运会文件第44/2014号) (下午3时40分至3时56分) - 副主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 主席表示，在干德道的小巴乘客一般需要等待30至45分钟才能上车。她曾建议运输署让巴士行走干德道，但单层巴士在试车时受狭窄路面限制未能转弯，巴士公司亦表示有关路线会亏蚀。她冀运输署再次考虑让巴士行走干德道的可能性，并与小巴营运商商讨在早上八时加开班次，疏导居民上班的需要。此外，她亦询问运输署，现时全港有超过三千个小巴牌，是否有相应数目的小巴车长驾驶小巴。 - 黄坚成议员询问运输署，小巴营运商如何在人手短缺的情况下灵活调配现有资源增加特别班次。他指出，招标文件已规定小巴营运商需有的小巴和车长数目，他询问运输署在小巴营运商未能达到有关要求下，是否有罚则处理，并促请运输署必须与3号及3A号营办商商讨及改善脱班问题。 - 陈浩濂议员不反对增加3号及3A号班次，但由于有关小巴营办商同时营运数条小巴路线，他希望营办商不要因增加3号及3A号而减少1、1A或2号路线的服务。他每星期都收到数名市民投诉相关的小巴路线，例如有市民向他指出中午时分需要等待35分钟才能乘搭1A小巴，但1A路线的服务承诺是10至15分钟一班，而1号路线亦经常有乘客未能在小巴分站上车。他认为现有的服务水平是不能接受，希望小巴营办商尽快增聘人手提升服务。他亦留意到在总站经常有小巴却没有车长驾驶。他促请运输署与营办商商讨1、1A、2、3和3A路线在司机数目、脱班及乘客未能在分站上车的问题。 - 陈捷贵议员同意3号及3A号增设加班车，但因应居民需要，有关班次应该从大学道，或联邦花园及帝豪阁一带开出。 - 张国钧议员询问运输署对营办商以人手不足为解释持甚么态度，并询问如营办商增加特别班次，会否影响其他路线的班次。 - 梁景裕委员提出，不应再倚赖小巴提供的交通服务，因现在一名兼职巴士车长时薪六十五元，较兼职小巴车长时薪五十多元吸引，而小巴的载客量亦令营办商较难经营。他认为，运输署可与巴士公司研究安排单层巴士接载乘客来往干德道及中环，因有关地区的人口老化，老年人上落小巴并不方便，如能安排低地台的巴士行走，将更切合居民需要。他认为运输署安排实地视察时，应邀请委员及路政署一并出席，如需缩窄行人路以扩阔车路，路政署亦可提供意见。 - 张翼雄议员表示，他经常收到市民投诉在小巴分站未能上车，并同意小巴于早上增加特别班次。长远而言，他冀运输署可研究让巴士到干德道接载居民。他提出，若运输署安排实地视察让单层巴士行走干德道，可邀请委员出席，一并提供意见。 - 运输署署理高级运输主任/中西区许良芬女士回应，运输署十分关注干德道一带居民对专线小巴第3及3A号线的需求，并不时安排实地调查以监察上述路线的营运状况，于近期的调查显示繁忙时间干德道中段的乘客候车时间较长。运输署就此于八月中与营办商开会，在不影响现有服务的情况下，要求营办商安排一班特别班次于早上约八时三十分左右在干德道56号(即卫城道) 附近开出，以配合干德道一带居民于繁忙时段的交通需求。据她亲身到干德道视察，有关特别班次约于八时二十五分于干德道56号开出。运输署会继续密切留意上述位置的乘客需求，在不影响现有服务的前提下，适时要求营办商加开特别班次以应付乘客需要。她表示，因受劳工市场情况转变，车长流失率较以往高，营办商招聘新车长亦较困难，在司机人手短缺及沿途交通挤塞情况下，以致造成上述路线服务不稳定的情况。运输署已要求营办商必须加强车长招聘工作以改善因司机流失引致班次不稳定的情况。此外，运输署正与巴士公司研究让单层巴士行走干德道的可性行，并会于稍后回复委员。 - 副主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 第7项：关注区内路钉保养问题 (中西区交运会文件第43/2014号) (下午3时56分至4时05分) - 副主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员指出，路政署与警务处的回复不一致，认为政府部门之间应协调后才回复。此外，他询问路政署全面更换路钉的具体时间表。 - 叶国谦议员询问，金属路钉已长时间使用，路政署是根据甚么原因，决定热塑路钉较金属路钉适合在路面使用。 - 警务处西区交通队主管刘荣富先生回应，警方的回复是根据现场观察所得的报告。 - 路政署高级区域工程师/港岛西北区罗启贵先生回应，五月三日西营盘水街及德辅道西交界行人过路处的路钉翻起可能是因日常使用引致损耗而松脱。至于热塑路钉方面，路政署在二零一三年第二季决定，将会于新设置的行人过路处采用热塑路钉，署方亦会按情况及维修需要在现有的行人过路处逐步以热塑路钉取代金属路钉。他引述资料指数年前有人关注金属路钉表面对行人的影响，而松脱的金属路钉也可能对行人及驾驶者造成干扰，署方于是在二零一一年起对热塑路钉进行实地测试。根据测试结果和得到关注团体的正面回应及道路安全议会辖下道路安全研究委员会的同意后，署方在二零一三年第二季有以上使用热塑路钉的决定，以改善道路环境。 - 副主席多谢嘉宾出席会议，并将余下议程交由主席主持。 |  |  |  |  |  |  |
| 第8项：关注坚尼地城车辆非法左转问题 (中西区交运会文件第47/2014号) (下午4时05分至4时30分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员表示，区内有数个非法左转黑点，包括卑路乍街与山市街交界、加多近街与域多利道交界，及文件没有提及的德辅道西与西边街交界。他指出，左转后行人过路处的绿灯正亮着，非法左转的车辆会危及正在过路的行人。而部分驾驶者明知左转是非法行为，更蓄意快速驶过。警方提交的数字正反映问题严重。运输署虽然提出拉直道路，但目前该处已有工程封闭慢线，却仍有车辆非法左转，反映拉直道路未必可有效改善问题。他希望运输署可安装摄录机监察、增设「不准左转」的路牌及提出其他改善方法。 - 叶国谦议员指出，部分驾驶者是蓄意非法左转，但部分驾驶者是由于不熟悉道路要求而左转。因此，他促请运输署尽快增加标示，令不熟悉道路的驾驶者能清楚知悉不能左转，不要待意外发生后才弥补。 - 张国钧委员指出，虽然运输署回复指已有足够指示，但警方的意外及告票数字显示问题严重。他同意叶国谦议员所述，部分驾驶人士是在不知情下左转，而部分驾驶人士则贪一时方便而非法左转。但就他观察所见，很多驾驶者不知道如何从加多近街驶向域多利道，他希望运输署可增加路牌指示。此外，他请运输署评估拉直道路对解决问题的效用，并请警方派员不定期驻守有关黑点票控非法左转的驾驶者。 - 陈捷贵议员表示，有关道路经常有货车停泊阻挡路牌，令驾驶者不知道该处不能左转。 - 李志恒议员表示，他同意部分驾驶者是在不清楚规定的情况下左转，但也有很多驾驶者经常重犯。他认为非法左转的违例行为如同冲红灯严重，询问警方除使用定额罚款外，可否使用更严厉的罚则增强阻吓作用，并请运输署研究，为何警方经常发出告票，却仍有如此多驾驶者贪一时方便而违法左转。 - 甘乃威议员询问运输署设置「只准直去」、「不准左转」、及「不准左转灯号」的准则。 - 梁景裕委员询问运输署可否考虑设置路牌，指示驾驶者从加多近街绕行士美非路到域多利道，减少驾驶者因不熟悉道路而非法左转。 - 叶永成议员询问运输署为何不能设置「不准左转」的灯号，及为何不能设置摄录机监察并纪录非法左转的情况。 - 运输署工程师(中西区)3梁卓琳女士回应，运输署的准则是用最少的交通标志指示可以行驶的方向，例如不能左转及不能右转时，就显示「只准直去」的交通标志。如果在上述路段增设「不能左转」的交通标志，便不能显示该段路面不能右转。她表示，现时已设有充足的「只准直去」交通标志及道路标记，车辆交通灯的绿灯灯号亦显示「只准直去」，而运输署暂时未有专门监察违法左转的摄录机。运输署曾在加多近街增设影线，但效用不大。故现在计划拉直道路，以减低驾驶者左转的意欲。此外，现时「不准左转」是指令式的交通标志，根据现在指引并不能加设在上述路段，但运输署会再研究增加提示性标志的可行性。 - 警务处西区交通队主管刘荣富先生回应，警方会视乎情况作三种不同的检控，包括不依交通标志的定额罚款，及如驾驶者左转时令行人受惊恐或走避，则可考虑以传票方式检控不小心驾驶罪，情况更甚者，可被控以危险驾驶的罪名。警方前线人员已在有关地段不定时执法及检控违例人士，警方亦会继续有关行动。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 第9项：半山中环违例停泊车辆以致交通严重挤塞 (中西区交运会文件第45/2014号) (下午4时30分至4时55分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 黄坚成议员指出，整个中半山都是靠数条街道将车辆带到皇后大道中，在此情况下，他询问政府有何措施疏导有关交通。他引述警方票控数字，显示该区违例泊车问题严重，并询问警方可否安排警员在有关路段指挥交通。 - 萧嘉怡议员指出，有关交通挤塞问题在元创方未开放前已存在，她希望警方在摆花街加强执法及派员指挥交通，并留意威灵顿街与鸭巴甸街交界两间木材店及地盘前经常有大型车辆停泊及上落货。此外，下午三时至四时的放学时间亦有数间学校共十多辆校巴驶经区内。 - 吴少强议员表示，早于二千年已提出半山交通挤塞问题，当时已指出区内道路及人口增长不成比例，故交通挤塞是历史遗留的问题，不能单单归咎于元创方开幕及相关路段正进行的工程。他希望路政署及运输署全盘审视半山区可负荷的汽车流量，并向议员交代繁忙时间及非繁忙时间的车流数据。 - 叶永成议员同意吴少强议员所述，现时中西区的交通已属超负荷。他提出，在鸭巴甸街的数间建材公司外经常有车辆停泊。他希望警方严厉执法，而运输署亦应全盘审视区内交通，在必要时设立禁区。 - 甘乃威议员指出，每当元创方有活动时，人流便非常多，造成鸭巴甸街人车争路的情况。他询问运输署可否扩阔鸭巴甸街的行人路，及扩阔荷李活道及鸭巴甸街交界的行人路。他指出，该处非法泊车问题严重，废纸店外长期有车辆停泊，警方必须加强检控。此外，他希望运输署可作前瞻性的建议，改善现况以保障行人安全。 - 张翼雄议员指出，元创方人流只是交通挤塞的原因之一。随着旧楼重建，人口增长速度加快，中西区交通已饱和，数年后半山的交通将会瘫痪。他促请运输署仔细研究整个半山的交通配套，例如放宽东向西行的巴士专线予其他车辆使用，或考虑由坚道经亚毕诺道修路，疏导车辆到中环。 - 路政署高级区域工程师/港岛西北区罗启贵先生表示已就讨论文件的问题和建议作出书面回复，在现阶段没有补充。 - 运输署工程师/中西区2林树基先生表示，半山道路迂回狭窄，但地区发展需交由相关部门调较。至于元创方或旧中区警署在发展前已做交通评估，亦有相应改善措施，当中包括扩阔鸭巴甸街的行人路，但由于扩阔行人路会令较长的货车不能右转至荷里活道，故有关工程暂未展开。运输署亦十分关注有关改善措施，在需要时，或会限制七米以上的货车不可驶进有关路段。 - 香港警务处中区交通队主管陈光明先生表示，警方留意到元创方在举办活动时，有关路段没有足够空间让市民排队，故警方赞成扩阔鸭巴甸街的行人路，以免人车争路。他同意增强警力于威灵顿街与鸭巴甸街交界协助疏导交通。此外，警方亦已因应摆花街的工程主动提出延长双黄线，以减少非法泊车导致交通阻塞。 - 水务署工程师林向勤先生汇报，在摆花街有水管改善工程，并由艾奕康有限公司驻地盘工程师黄智豪先生报告工程进度。相关工程已于九月复工，与市区重建局（市建局）协调后，预计于本年十二月完成。余下的路面修复工程将于本年十一月开展，并于二零一五年三月完成。 - 港灯工程建设科高级土木工程师劳润富先生表示，为提高电网可靠性，港灯正在鸭巴甸街及近文武庙外两处地方进行工程。在普仁街至文武庙一段的荷李活道，由于大部份电缆壕坑经已完成挖掘工程，港灯于施工以外时间盖上钢板，以便让车辆使用，预计有关工程将于明年五月完成。而在鸭巴甸街与荷李活道交界的一段掘路工程，港灯弃用传统的壕坑挖掘方式，改以挖掘隧道，涉及工地只占一小段荷李活道行车路，预计有关工程将于明年第一季完成。 - 市建局规划及设计助理总经理区俊豪先生报告，已与水务署协调，视乎水务署在摆花街一段的工程进度，如水务署能于本年十一月底前完成，预计摆花街一段的工程在明年年中完成。 - 主席促请各公共机构及部门准时完成相关工务工程，并多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 第10项：建议在干德道56号至56A之间的楼梯位增设可以上落干德道至罗便臣道97A的行人扶手电梯或升降机 (中西区交运会文件第46/2014号) (下午4时55分至5时03分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 主席询问运输署是项新建议有没有跟进时间表。她指出，磅巷的上坡系统只兴建到般咸道并不足够，希望署方可将系统延伸至卑利士道及罗便臣道，并伸延接驳干德道，让半山居民可更便捷到达港铁站。 - 萧嘉怡议员表示，希望磅巷的系统可伸延至罗便臣道，使更多居民受惠。 - 陈捷贵议员指出，拟建的磅巷系统只接驳至般咸道，是由于英华女校基于保安理由，拒绝在该处兴建升降机。但他希望政府部门可研究在学校旁的空位兴建升降机接驳至罗便臣道，然后再接驳至干德道。 - 李志恒议员询问运输署可否将文件建议的部份与拟建的磅巷系统一并研究和咨询。 - 运输署工程师/中西区2林树基先生回应，「上坡电梯」系统与「人人畅道通行」计划是分开处理。是项建议属于「上坡电梯」系统，与拟建的磅巷电梯属同一类别。磅巷项目是署方收到的二十项建议的前十项，仍在进行可行性研究。而是次文件的建议是属于新的位置，故暂时未有时间表可提供。他表示，会将有关意见转达负责磅巷项目的路政署跟进。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 第11项：要求改善毕打街的士站交通混乱问题 (中西区交运会文件第42/2014号) (下午5时03分至5时20分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员表示，毕打街的士站交通混乱已维持一段时间，而该处并非二十四小时的士站，他询问运输署的士站时间限制的用意。他指出，过海的士往往驶到交通灯前再倒车等客，该处亦常有接载老板的车辆停泊，阻碍交通。他询问运输署可否分流过海的士至历山大厦外的的士站。 - 梁景裕委员指出，毕打街交通混乱的问题存在十多年。他对警方的检控数字表示震惊，相比半山道路半年有一千多张告票，他质疑毕打街的士站的告票三年内只有763张的数目太少。他希望警方有阻吓行动，改善的士停车等客阻塞道路的情况。 - 黄世杰委员指出，除的士外，在毕打街排队的乘客人龙亦很长，影响横过马路的行人。而在繁忙时间，过海的士在影线位置双线泊车问题严重。此外，在文华酒店及新世界大厦外亦有很多市民等候的士，他希望运输署回应以上情况。就运输署向相关持份者咨询更改历山大厦外的市区的士站为过海的士站，他请运输署提供更多有关咨询安排的资料及具体时间表。 - 陈浩濂议员指出，在毕打街有很多的士双线泊车非法等候，而过海的士会驶至灯位前再倒后停泊在路边，情况令人气愤。此外，毕打街、皇后大道中新世界大厦外及雪厂街的车辆非法等候问题皆非常严重，影响至长江中心、汇丰银行总行及金钟一带的交通。他希望警方不应只赶走非法等候的车辆，而要大力执法，发出告票以提高阻吓作用。 - 香港警务处中区交通队主管陈光明先生回应，警方一直在毕打街打击的士违法行为。他回应梁景裕委员对警方数字的提问指出，毕打街的违例数字是针对行车违例，半山区的违例数字则是针对泊车违例，故两者有分别。 - 运输署工程师(中西区)1骆振翀先生表示，自上星期五（九月五日）已将毕打街的的士站改为全日的士站，足够八辆的士停在该处，应能满足社区人士的需要。而的士站前方有一个供私家车及的士上落客的位置。至于就遮打道历山大厦对开的市区的士站改为过海的士站，运输署曾在本年四月透过民政事务署咨询地区人士，包括区议员、的士商会及附近商户。运输署分别收到赞成及反对的意见，故仍在整理资料中，暂未有时间表实施有关措施。 - 主席开放文件进行第二轮讨论，委员的提问和意见如下： - 陈学锋议员询问为何的士站原先只是十时至七时的夜间的士站。他亦询问警方，的士在灯前倒车是否违法，及为何警方不发告票。他促请警方加强执法。 - 梁景裕委员询问警方就上述解释，是否显示警方在三年内只发了19张泊车违例告票。他补充，的士站原先只是夜间的士站是为方便兰桂坊的游人，他并询问运输署威灵顿街的士站的试行计划情况。 - 叶永成议员表示，有关问题已多次在区议会反映，他强烈表示不满，促请警务处执法及运输署认真处理问题。 - 陈光明先生回应，由于毕打街两边设有禁区，故行车违例告票数目较多。只有当司机不在车辆内，警方未能以行车违例检控，才会发出泊车违例告票，因此泊车违例告票的数目甚少。他表示，如倒车行为影响其他车辆便属于不小心驾驶，是违法行为。他承诺警方会加强执法。 - 骆振翀先生回应，的士站原先只是夜间的士站是为方便兰桂坊的游人。而在威灵顿街的的士站已实行半年至一年，运作状况良好。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 第12项：要求检讨大型车辆前往山顶的交通安排 (中西区交运会文件第48/2014号) (下午5时20分至5时35分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 梁景裕委员指出，很多巴士车长不愿意驾驶上山顶的巴士路线，因很多旅游巴驶经有关路段时高速行驶。他认为警方回复的意外数字较实际情况少。他指出，现时上山顶的巴士车长十米，驶经有关地段时会有一个位置越线。他希望运输署考虑禁止十米以上的车型行走山顶道。 - 陈浩濂议员指出，由于道路狭窄而车辆较长，加上部分司机驾驶态度不良，有关路段经常出现越线行驶的情况，造成危险。一旦发生意外，便会造成严重的交通挤塞，问题需要正视。他相信部分职业司机在意外发生后未必报警，故实际的意外数字应较警方回复的数字多。此外，警方回复的数字显示2014年上半年的意外数字已超过2013年全年的数字，显示情况有恶化趋势，而一半的意外涉及长逾十米的车辆。他不理解运输署回复车辆的限制以吨数计算而非长度计算，他希望运输署提供现时可行驶山顶道及司徒拔道最窄弯位的车辆的长度和阔度。他指出，现在巴士公司基于安全考虑而不准较阔的单层巴士行驶该路段，他认为旅游巴亦应受到相同监管，限制部分过长或过阔的旅游巴车型行驶该路段令交通安全得以确保。此外，他指出山顶现在的交通已不胜负荷，越来越多重型车辆驶至山顶，甚至一些过往被认为太大型不适合上山的旅游巴也铤而走险驶往山顶，希望运输署正视。而非法泊车方面，警方回复的数字亦显示情况越来越严重，在2014年的半年 ，几条道路的非法泊车数字均超过去年的百分之五十，因很多旅游巴让乘客在山顶下车后，便停泊在山顶附近的一些街道，但由于这些街道比较狭窄，例如种植道、柯士甸道和加列山道等，令原来双线双程行车的道路，变成单线双程行车，造成车辆迎头相撞的危险。他促请警方执法，惩罚驾驶态度不良或越线行驶的旅游巴司机。 - 香港警务处中区交通队主管陈光明先生回应，如有投诉人和充分的证据显示旅游巴司机驾驶态度不良，警方会依例执法。他亦会通知山顶的警察留意有关问题。 - 运输署首席技术主任南区及山顶韦汉国先生表示，上山顶的车辆可选择行经湾仔司徒拔道或中区马己仙峡道。由于司徒拔道没有车辆限制，大部分大型车辆都会经过司徒拔道驾驶至山顶。由于山顶广场是旅游景点，运输署曾联络旅游事务署及旅游业议会，咨询业界改用小型旅游巴的可行性。业界对此有强烈意见，但承诺会呼吁司机在山顶区驾驶旅游巴时要小心忍让，避免交通意外发生。 - 主席开放文件进行第二轮讨论，委员的提问和意见如下： - 陈浩濂议员希望警方除收到投诉后执法，亦应主动加强巡逻和检控，因他每次驾驶有关路段必会遇到一、两辆越线行驶的车辆。他重申，并非反对旅游巴上山顶，只是建议运输署限制旅游巴的尺寸，从而确保交通安全，避免意外发生。 - 梁景裕委员表示，除了旅游业业界对改用小型旅游巴表示强烈意见，他亦代表驾驶15号线的巴士车长向运输署强烈表达对个人人生安全的担忧。 - 韦汉国先生表示，大型车辆的长度与重量挂勾，十米长度的限制可影响巴士、村巴、旅游巴和校巴等。所以他请委员慎重考虑设立限制的要求。 - 主席请运输署再仔细研究限制个别车辆的可行性，并请委员就动议进行表决。经表决后，通过由陈浩濂议员及梁景裕委员提出的下列动议： 动议：; - 要求当局设立机制限制前往山顶的大型车辆的尺寸，以保障各道路使用者的安全居民的正常生活。 - 要求警方于前往山顶的道路上加强巡逻，特别是对大型车辆的危险驾驶行为加强执法。. (22票赞成：郑丽琼议员，许智峰议员(授权郑丽琼议员)，叶永成议员，陈学锋议员，甘乃威议员，文志华议员(授权陈学锋议员)，陈捷贵议员，李志恒议员，陈浩濂议员，林怀荣议员(授权陈捷贵议员)，萧嘉怡议员，卢懿杏议员(授权陈学锋议员)，张翼雄议员，张国钧议员，黄坚成议员，吴少强议员，陈子钧委员，陈永豪委员，李澄幸委员(授权萧嘉怡议员)，梁景裕委员，黄世杰委员及杨开永委员) (0票反对) (0票弃权) - 主席多谢嘉宾出席会议。 |
| 第13项：要求改善麦当劳道的非法泊车问题 (中西区交运会文件第49/2014号) (下午5时35分至5时45分) - 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下： - 陈浩濂议员表示，自他上任以来，此问题已在会议上多次讨论，但麦当劳道非法泊车的问题不但没有改善，反而恶化。据他观察，现时多了旅游巴接载乘客到香港公园或香港动植物公园后便在麦当劳道非法停泊。此外，警方在一年前开始加强驱赶在中环停泊接载老板的车辆后，有关车辆便迁移到麦当劳道非法停泊。他指出，由于花园道上行方向左线只有一条行车线进入麦当劳道，麦当劳道的交通挤塞因而影响花园道的交通。此外，不单麦当劳道的居民在横过马路时受停泊的车辆阻碍视线，居民从大厦驾驶私家车出马路时的视线亦受阻碍，他更曾亲身目睹有车辆因此相撞。故此，他认为政府不能再置之不理。他原本建议当局设立「停车等候会被检控而不予警告」的交通标志或设置「请勿停车」的道路标记以改善非法泊车的问题，但当局却以设立「停车等候会被检控而不予警告」的交通标志反会增加车辆停泊及不适合设置过多的「请勿停车」道路标记为由予以拒绝，令人费解。他认为运输署应该因应情况的需要而作出相应的决策，从而保障交通畅顺以及市民安全。此外，虽然警方已大力执法，但非法泊车问题由早上六时持续到晚上，警方亦不可能二十四小时派人驻守该处。他希望警方严厉执法，不要单单赶走车辆。他亦希望运输署研究安装合适的交通标志或改善道路的设计，解决车辆非法停泊的问题。 - 梁景裕委员询问，可否在花园道转入麦当劳道的路口收窄行人路以扩阔路面，即使有的士在该处上落客，道路仍有足够空间让车辆通过。 - 运输署首席技术主任南区及山顶韦汉国先生回应，由于女青年会外属于私人地段，要扩阔路面的可能性不大。如划上影线设置「停车等候会被检控而不予警告」的交通标志，根据过往经验，驾驶人士会在交通标志内等候，反会导致车辆排队引致交通挤塞。而由于麦当劳道两旁都是住宅区，车辆出入口有二十多个，如要设置「请勿停车」的道路标记，便要在整段路面设置二十多个，情况并不理想。运输署认为，可设立禁区减少非法泊车的问题。 - 警务处中区交通队主管陈光明先生回应，根据他们的执法经验，在花园道进入麦当劳道的路口设立禁区的效果会较设立「停车等候会被检控而不予警告」标志好。 - 主席开放文件进行第二轮讨论。陈浩濂议员回应，不满运输署提议划禁区作为解决的方案，他指出没有划黄线的道路只是准许车辆上落客，不等同可以泊车，故设立禁区及不准泊车是两回事。他认为如运输署要设立禁区处理麦当劳道的非法泊车问题，为何在中环其他地方不用相同手法禁止车辆停车或泊车。既然警方已表明执法有困难，而他提出的建议运输署并不认同，他希望运输署可提出其他方法解决问题。 - 韦汉国先生回应，设立禁区的选择很多，不一定要禁止所有车辆，他请大家再商议设立只禁止某类车辆停泊的禁区。 - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 第14项：城巴有限公司(香港岛及过海巴士网络专营权)及新大屿山巴士(一九七三)有限公司的专营权事宜 (中西区交运会文件第40/2014号) (下午5时45分至6时05分) - 运输署总运输主任/巴士及铁路科吴良瑞先生表示，城巴有限公司及新大屿山巴士有限公司现有的专营权，将分别于二零一六年六月及二零一七年三月届满。运输署计划在今年第四季与两间巴士公司商议续办新专营权。有关议题曾于六月二十三日及二十四日在立法会交通事务委员会及交通咨询委员会讨论，并于六月二十五日去信邀请区议会辖下的交通及运输委员会委员提供意见。运输署在咨询期间从不同渠道收集公众对此议题的意见，从而检讨新专营权的规定。有关文件早前已给予各议员，署方请议员提出意见。 - 主席开放文件进行讨论，委员的提问和意见如下： - 陈捷贵议员表示，从文件数字显示，大屿山巴士各方面的评分都合格或较高，所以他不反对大屿山巴士公司的续约。城巴在服务、可靠性、车辆设备大部份的评分也令人满意。他表示并不经常乘搭城巴，但从观察所见，城巴的巴士设有供轮椅人士使用的低地台，司机亦熟悉有关操作，对残障人士来说，城巴是非常合适的交通工具。他询问城巴是否所有巴士都是低地台设计。此外，他关注城巴服务的可靠性，希望城巴在此方面有所改善。他亦留意到有城巴巴士经常停泊在街上，他希望在续牌时，可要求巴士公司解决有关问题，以免巴士停泊在街上阻塞交通。 - 陈财喜议员提出，虽然文件显示城巴将会引入两部混合动力巴士及六部电动巴士，但他认为有关环保措施仍较为滞后，因各国其他大城市已使用较环保的巴士。他强调，应要求巴士公司在环保方面做得更多及更快，从而减低香港的空气污染。此外，在脱班方面，虽然文件显示城巴每年平均脱班率为1.8%，低于同期行业整体的3.4%，但个别路线如西环的1号和5号线，他收到很多有关脱班的投诉，认为不应该单看平均数，要看个别路线的实际情况。最后，他认为应要求城巴提升有关资讯科技系统，让乘客可以使用手机得知巴士实时到站的状况。 - 梁景裕委员申报他是兼职新巴和城巴的员工。他指出，城巴现在已装置全球卫星定位系统，知悉各巴士的位置。而现在城巴(专营权二)的机场巴士已有实时报站系统，他希望有关系统可扩展至城巴(专营权一)，让市民可选择合适的交通工具。此外，他亦希望城巴可提供无线上网服务。 - 陈学锋议员认为，相比其他巴士公司，城巴仍能保持较低廉的车费并能提供即日回赠优惠，应予表扬和鼓励，但他认为城巴仍有改善空间，报站系统不应只设在巴士内，亦应在巴士站提供，令市民更容易选择交通工具。 - 甘乃威议员提出四点意见：第一，他留意到城巴仍有欧盟一期、二期及三期较旧型号的车辆，他希望透过专营权续约可要求城巴加快更换旧型号的车辆。第二，他希望城巴必须设置实时报站系统。第三，他认为在路线重组下，现时的转乘优惠并不吸引，市民转乘或需多等十五分钟，他认为城巴必须改善有关转乘安排。第四，他希望城巴可以提供更多分段收费，从而提升竞争力。 - 主席提出，希望城巴可考虑让过海巴士在每一个隧道口提供巴士转乘优惠，例如在西环乘坐任何行经海底隧道的巴士路线，到达红磡便可转乘其他巴士路线到达九龙或新界的目的地，从而减少进入市内的巴士。她希望城巴优化过海巴士路线的转乘计划及转乘优惠，提供足够诱因让市民乘搭巴士，令市民减少驾车外出。 - 吴良瑞先生回应，城巴有777部巴士，当中约450部为低地台巴士，按城巴现时的车辆更换计划，到二零一六年城巴所有巴士将为低地台设计。他表示，署方与议员的想法一致，希望透过商议续办新的专营权，提高巴士服务的水平。 - 主席多谢嘉宾出席会议，并请秘书处将议员在会上提出的意见以书面方式转交运输署的巴士及及铁路科。 |  |  |  |  |  |  |
| 第15项：续议事项查察表 (中西区交运会文件第50/2014号) (下午6时05分) - 委员会备悉文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 第16项：其他事项 (下午6时05分) - 没有其他事项讨论。 |  |  |  |  |  |  |
| 第17项：下次会议日期 (下午6时05分) |  |  |  |  |  |  |
| - 主席宣布下次交通及运输委员会的会议日期为二零一四年十一月六日，政府文件截止日期为二零一四年十月十六日，委员文件截止日期为二零一四年十月二十二日。 - 会议于下午6时05分结束。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 会议纪录于 |  | 二零一四年十一月六日 |  | 通过 |  |
|  |  | 主席:郑丽琼议员 |  |  |  |  |
|  |  | 秘书:许诺茵女士 |  |  |  |  |

中西区区议会秘书处

二零一四年十一月