中西区区议会

第十四次会议纪录

| 日期 | ﹕ | 二○一四年五月二十九日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午二时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

叶永成议员,BBS,MH,JP*

副主席

陈学锋议员*

议员

陈捷贵议员,BBS,JP	(下午2时33分至下午7时46分)

陈财喜议员*

陈浩濂议员*

郑丽琼议员*

张国钧议员	(下午2时59分至会议结束)

张翼雄议员*

许智峰议员	(下午3时05分至会议结束)

叶国谦议员,GBS,JP	(下午5时54分至会议结束)

甘乃威议员,MH	(下午2时33分至下午7时58分)

李志恒议员	(下午2时39分至会议结束)

卢懿杏议员	(下午2时37分至会议结束)

文志华议员,MH*

吴少强议员,MH,JP*

黄坚成议员	(下午2时33分至下午6时50分)

注：		*	出席整个会议的议员

(  )	议员出席时间

第2项

刘心怡小姐	香港天文台 署理香港天文台台长

徐杰志先生	香港天文台 助理台长(辐射监测及评估科)

第5(i)项

梁家华先生	港铁公司 高级统筹工程师

何昊帮先生	港铁公司 高级建造工程师–土木

高昊先生	港铁公司 项目传讯经理

陆耀华先生	路政署 总工程师/铁路拓展2-1

叶冠强先生	运输署 高级工程师/优先铁路发展1

黄达明先生	康乐及文化事务署 总康乐事务经理(香港西)

第5(ii)项

马昭智先生	市区重建局 规划及设计总监

区俊豪先生	市区重建局 规划及设计助理总经理

彭雅妮女士	发展局 总助理秘书长(工务)2

李丽筠女士	发展局 助理秘书长(文物保育)3

朱浩先生	发展局 助理秘书长(海港)1

第7项

黄明慧女士	中西区民政事务处 高级行政主任(区议会)

第8项

姜梁咏怡女士	发展局 首席助理秘书长(海港)

莫英杰先生	发展局 项目经理(海港)

温慧玲女士	康乐及文化事务署 总经理(港九文化事务)

杨丽芳女士	建筑署 总建筑师/2

曾伟伦先生	建筑署 建筑师/208

第9项

彭雅妮女士	发展局 总助理秘书长(工务)2

谭永楷先生	发展局 项目经理(文物保育)

陈荣德先生	建筑署 总工程策划经理102

曾伟伦先生	建筑署 建筑师/208

曾昭学先生	元创方管理有限公司 总干事

第10项

李民就先生	土木工程拓展署 总工程师/海港工程

叶伟民先生	土木工程拓展署 高级工程师/项目4

林智文先生	规划署 总城市规划师/策略规划

第11项

陈志强先生	香港海关 贸易管制处处长

林宝全先生	香港海关 消费者保障科(三)首席贸易管制主任

列席者：

蔡伟思总警司	香港警务处 西区指挥官

程知仁总督察	香港警务处 西区警民关系主任

林伟全先生	土木工程拓展署 高级工程师7(港岛发展部1)

叶铭波先生	食物环境卫生署 中西区环境卫生总监

黄达明先生	康乐及文化事务署 总康乐事务经理(香港西)

陈纳生先生	运输署 总运输主任/港岛

周可乔女士,JP	中西区民政事务专员

陈润民先生	中西区民政事务助理专员

杨丽贞女士	中西区民政事务处 高级行政主任(地区管理)

陈成丰先生	中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)

秘书

黄明慧女士	中西区民政事务处 高级行政主任(区议会)

因事缺席者：

林怀荣议员

萧嘉怡议员

| 欢迎 |  |
| --- | --- |
| 主席欢迎嘉宾和议员出席中西区区议会(「区议会」)第十四次会议。 |  |
| 第1项︰通过会议议程 （下午2时30分） |  |
| - 议员对议程没有意见，主席宣布会议议程获得通过。 |  |
| 第2项︰香港天文台台长与中西区区议员会面 （下午2时30分至3时15分） |  |
| - 主席欢迎署理香港天文台台长刘心怡小姐出席会议。 |  |
| - 香港天文台助理台长(辐射监测及评估科)徐杰志先生首先以电脑投影片介绍天文台的工作和中西区的关系。 |  |
| (a) | 中西区的面积不大，但在地理环境及土地应用上具有多样性。本区北部海岸是人口集中的市区，中区更是香港的政治及经济中心，南面主要为包括摩星岭、扯旗山和歌赋山的山区，西北面有两个小岛屿即青洲和小青洲，区内集合城市、海岸及山区气候的特征。在气候方面，中西区市区年平均气温约23.1度，山区气温较低，年平均气温约20.4度，而年平均总雨量约为2166毫米，属华南沿岸热带地区的正常雨量。 |
| (b) | 香港天文台(「天文台」)在区内设有4个自动气象站，包括中环码头自动气象站、中西区自动气象站、山顶自动气象站及青洲自动气象站，连同土木工程拓展署在区内设有的8个雨量站，中西区共有10个雨量计、两个测温站、两个测风站及一个能见度仪。因此，香港天文台可全面地测量本区的气温、雨量分布、海岸能见度及风力等方面的数据。 |
| (c) | 天文台和香港理工大学合办社区天气资讯网络，会员包括多所学校及社区团体等。社区天气资讯网络鼓励参加者主动参与、建造、维护和管理网络，以及进行气象分析工作。中西区现有4个会员，即德瑞国际学校、圣保罗书院、圣若瑟英文书院及圣士提反女子中学。天文台会不时举办讲座，务求会员尤其是学生能透过讲座、气象测量和研究多了解天气和气候。 |
| (d) | 天文台于二零一零年年底推出社区天气观测计划，目的是鼓励市民亲身进行天气观测，从而扩阔对天气与气候的认识，并透过多个网上平台如网站、社交网络专页及智能手机应用程式等，让参与人士可把天气照片和观测报告上载，与人分享。 |
| (e) | 中西区是香港宝珊地震站的所在地，它是全球地震台网其中一员，其数据为各国地震及海啸监测中心采用，以监测全球地震。香港发生地震的次数不多，因地震引致严重海啸的机会也不大。可是，风暴潮造成的破坏程度与海啸也不遑多让，如去年超强台风海燕所产生的风暴潮为菲律宾造成严重破坏。在二零零八年台风黑格比袭港期间，其所产生的风暴潮令香港海域的水位上升，鲗鱼涌验潮站录得的最高水位达3.53米，比正常的高出1.43米，近岸多处低洼地区包括维港东部的柴湾及鲤鱼门受海水倒灌影响，出现海水淹浸。他提醒，由于受到气候变化影响，香港因风暴潮而引致特高水位的情况会日趋频密，市民必须注意。 |
| (f) | 天文台透过名为「我的天文台」的手机应用程式，推出个人化定点天气服务，旨在为户外工作或活动人士提供其所在地附近的实时天气资讯。天文台近期新服务内容包括定点降雨预报功能、特别天气提示、九天天气预报、个人化的资讯显示功能、香港分区天气网页(地理信息系统平台版)、热带气旋路径网页加强版，自动分区天气预报网页及为不同社群人士如长者、渔民、学生及爱好运动者提供适切的天气资讯等。天文台进行的公众意见调查的结果显示，最受欢迎的天气资讯渠道按名次是电视、天文台网站包括智能手机应用程式、电台及报章，这反映市民愈来愈喜欢透过电子科技及流动装置等途径获取天气资讯，因此天文台日后会更着重这两方面的发展。 |
| (g) | 在专业范畴方面有三个发展项目：第一，天文台与广东省气象局及澳门地球物理气象局合作开发大珠三角地区的天气资讯网站，为在这地区旅行或公干的人士提供服务。第二，联合国世界气象组织委托天文台开发「我的世界天气」网页及智能手机应用程式，其与别不同之处在于提供全球主要城市的官方天气预报的服务，支援9种语言，设有两个主要的智能手机应用程式操作系统即「iPhone」及「Android」版本以供选用。第三，天文台和政府飞行服务队合作，把先进的专属气象数据量度系统安装在后者的定翼机上，以收集更精确的风速与风向等气象数据，有助对台风的路径及强度作出更准确的预测。 |
| (h) | 在公众教育方面，天文台一直不遗余力地为社会各阶层服务，透过举办讲座、课程、「科学为民」活动、外展活动和提供教育资源及刊物等方法，提升市民的气象知识及应变能力。天文台购置摄录器材后，开始自行制作高清天气节目，向各电视台提供免费电视天气报告服务，包括为市民提供常规天气预报的「天气广播站」，以及每逢星期五推出的「气象冷知识」以提供丰富资讯如特殊天气情况和社区专题报导等。此外，天文台与香港电台联合制作《气象万千IV》，深入剖析气候变化带来极端天气的情况及对人类的相关影响，而其他宣传活动计有联同香港邮政推出的「天气现象」邮票系列和举办开放日等。客观验证显示天文台多年来可准确地预测天气的百分率约为90%，并且有轻微上升的趋势。 |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 黄坚成议员认为，天文台近年在预测天气的准确度方面有所提高，改进情况是可接受的。他询问，香港及全球的气候似乎已出现变化，当局会采用何种崭新科技以监察全球暖化现象对气候变化所带来的影响。他建议当局加强对中小学生在天气及气候知识方面的教育，透过开放辖下设施供市民参观，让社会人士加深了解预测天气的方法及准确程度，以及向教育界人士提供相关的资讯。 |
| (b) | 张翼雄议员指出，喜爱观星的市民一般须前往西贡的天文公园才可进行天文观测活动，交通甚为不便。他建议当局在中西区寻觅适当地点设立第二个天文公园，为港岛及九龙区的居民服务。 |
| (c) | 陈财喜议员要求当局交代数年前经区议会议定的项目，即建议在卑路乍湾公园设立自动气象站的进展。他建议当局协助加强市民对气象方面的认识，了解全球暖化改变本港以至全球天气现象的情况，如令风暴潮变得更频密和威力更大。他认为市民亲身参观天文台及其辖下设施有助加强这方面的教育，可惜不易获得批准，尤其是暑假期间，所以希望了解当局处理申请的甄选过程。他建议当局扩充义工队的人手，以协助提供导赏服务，并且开放香港宝珊地震站供市民参观。 |
| (d) | 陈捷贵议员认为，当局在恶劣天气预测方面的表现强差人意，例如降雨情况通常与当时悬挂的暴雨警告讯号不符。他请当局阐述有关暴雨警告系统的情况。 |
| (e) | 郑丽议员询问，日本当年因地震引致辐射泄漏，而近十年间大亚湾一带有许多新发展，究竟当局会否公布关于核电厂的辐射情况，以及有没有现行机制可显示情况是否安全。既然核电设施有所增加，辐射监察的措施理应加强。她建议当局透过把气象知识纳入通式教育课程和与香港太空馆合作等途径，推广天文知识。 |
| (f) | 副主席对天文台开发的智能手机应用程式表示赞赏。他代因事缺席的萧嘉怡议员提出，参观天文台的设定名额不多以致申请团体的成功率不高，令地区团体在协助推广天文知识一事上受到限制，故建议调拨更多资源以增加参观的次数，因为实地参观的效果有别于透过智能手机应用程式浏览天文台设施。他亦认为暴雨警告系统有改善的空间，因为当局是根据实际的降雨量作为发出警告讯号的基础，所以在发出暴雨警告讯号时降雨情况或许已有所改变，致令降雨实况有时与所发布的讯号不符。他建议当局把该系统目前按实时雨量发出警示的方式，改为按照数据的推算而预先发出暴雨警告的系统。 |
| - 香港天文台署理台长刘心怡小姐综合回应如下： |  |
| (a) | 回应议员有关公众教育方面的提问，她表示当局一直有为市民安排参观活动，除开放日外，当局在平常的周日都会安排中小学校和社会团体参观其设施，主要由曾经接受培训的老师向学生讲解。当局已致力培训教师，以减轻人手方面的压力。当局本身有组织义务导赏员团队，由「天文台之友」会员组成，负责星期六的导赏工作；天文台会不时招揽及培训义务导赏员，以应付殷切的需求。当局目前已尽量在每个星期六安排两个团体或公众团参观，但会按所提意见研究增加参观团体的数目。 |
| (b) | 回应议员有关「暴雨警告」的意见，她指出当局今年已增强服务，务求尽早发出暴雨警告。由于暴雨所涉的范围一般有限，加上在发展时变化会较大、较急和较快，故比热带气旋更难监测和预测。为此，当局透过智能手机应用程式向市民发出暴雨警示，并且尽量及早发出讯息，希望能为用户提供最佳的协助。预测暴雨的发展虽然较为困难，但当局承诺会不断改进这方面的服务。 |
| (c) | 回应有关建议在卑路乍湾公园设立自动气象站的提问，她表示当局曾到现场进行实地视察，发现该处未能满足设立气象站的标准要求。当局于是在中西区内物色其他合适地点，认为中山纪念公园是个较为理想的选择，其后亦与康文署磋商在该处设立气象站的建议。因此，当局会在适当时间调拨本身资源，在中山纪念公园设立自动气象站，以提升在港岛西面的温度监测服务。 |
| (d) | 回应有关观星方面的意见，她表示当局已于今年在其网站内新增「天文观测天气资讯」的专页，并与香港太空馆合作安装全天摄影机，透过网站发布相关资讯。鉴于中西区面对光害的问题，因此不太适宜兴建天文公园。此外，了解到有团体亦有兴趣安装类似的摄影机，天文台会与相关团体商讨合作，希望日后其所得资讯亦会上载于当局的网站供市民浏览。 |
| (e) | 回应有关地震引起的辐射泄漏的意见，她解释当局在二零一一年开始以实时方式公布辐射水平的情况。她请议员放心，即使在日本泄漏辐射的期间，本港所录得的辐射量亦远低于警戒水平。她赞成资讯公开的原则，所以辐射量的数据会在当局的网站公布。 |
| - 主席询问，当局估计今年内会有多少个超强台风袭港，因为市民对此甚为关注。 |  |
| - 刘心怡小姐表示，以现今的科技暂时难以估计会有多少个超强台风袭港，但当局估计年内会有4至7个热带气旋进入本港的500公里范围内。 |  |
| - 陈财喜议员询问，何以区议会于上一次会议讨论有关建议设立自动气象站的项目后，再没有作出任何进展报告，并询问不选择在卑路乍湾公园设立自动气象站的原因为何。他认为卑路乍湾公园是最佳地点，因若把自动气象站辟设在中山纪念公园内，其测量所得的并非港岛较西面部分的天气数据。 |  |
| - 刘心怡小姐解释，辟建自动气象站须符合既定的规格。当局曾到卑路乍湾公园作实地视察，发现该处有不少树木，而树影会影响实测温度，故不是理想地点。鉴于当局理解位于香港公园的自动气象站坐落在较东面的位置，所以经再三分析后，认为选择中山纪念公园作为设立自动气象站的所在地较适合。 |  |
| - 张翼雄议员建议，基于光害理由，中西区并非兴建天文公园的理想地点，所以要求当局探讨在山顶或摩星岭兴建的可行性。 |  |
| - 回应张翼雄议员的建议，刘心怡小姐指出，当局除考虑光害的因素外，还须顾及配套及人手维护等因素，暂时未能对建议作出确实答复。在提供资讯方面，当局希望透过与伙伴合作，在日后共同为市民提供更丰富及更准确的资讯。 |  |
| - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |
| 第3项：主席报告 （下午3时15分） |  |
| - 主席没有事项报告。 |  |
| 第4项：通过二○一四年三月二十日中西区区议会第十三次会议会议纪录 （下午3时15分） |  |
| - 主席表示，秘书处已于本年五月十四日把第十三次会议纪录拟稿电邮及邮寄给各议员，并把陈浩濂议员提出的修订建议电邮给各议员和拟备成为呈枱文件，以供审阅。 |  |
| - 议员对经修订的会议纪录拟稿没有意见，主席宣布会议纪录获得通过。 |  |
| 常设事项 |  |
| 第5(i)项︰港铁西港岛线计划的进展-西港岛线工程进展 (中西区区议会文件第47/2014号) （下午3时15分至4时45分） |  |
| - 主席欢迎港铁公司、路政署、运输署和康乐及文化事务署(「康文署」)的代表出席会议。 |  |
| - 港铁公司高级统筹工程师梁家华先生以电脑投影片介绍西港岛线工程的最新进展。除西营盘车站的第一街及第二街车站出入口(「B1及B2出入口」)和奇灵里车站出入口(「B3出入口」)将会作详细交代外，西港岛线的整体工程已完成超过九成，现正于港岛非行车时间在西港岛的隧道进行列车试行，预计可于本年年底通车。 |  |
| - 港铁公司高级建造工程师-土木何昊帮先生介绍西营盘站奇灵里行人隧道建造(冻土挖掘)工程的进展。他解释该段土地土质松软，地下水位相当高，而土层移动又非常容易影响地面的楼宇，所以西港岛线采用冻土技术挖掘地底行人通道。为确保安全，这方法必须谨慎和缓慢地进行，故需时较长。虽然如此，第一阶段的冻土挖掘工程(约80米)已经完成，第二阶段的工程(约20米)即将展开。他概述施工工序，并指出第一阶段的冻土工程所遇到的困难包括钻孔数目很多(共37个)，及每个孔须横向钻挖约80米长而可容许的偏差幅度极少(低于100毫米)。为确保工程在安全的情况下进行，B3出入口须延后至二零一五年第四季才可投入服务。 |  |
| - 港铁公司项目传讯经理高昊先生介绍西港岛的后备通车方案(「后备方案」)。他强调，港铁公司以二零一四年年底作为西港岛通车的目标。港铁公司预计可于年底完成西营盘车站六个出入口的其中五个，但由于现在距离通车日期只剩下约半年，施工时间非常紧，已经没有缓冲时间。为审慎起见，港铁公司制定后备方案，以作两手准备，倘西营盘车站未能如期启用，西港岛仍可于本年十二月提供列车服务，但不停西营盘站，而西营盘站会延至二零一五年第一季投入服务。如果西营盘站未能在十二月启用，而后备方案又未能实施，西港岛线全线会顺延至明年首季投入服务。他重申港铁公司为增强与市民沟通，因此及早提出有关的方案，是否需要执行后备方案，会于本年十月公布，而西港岛于本年十二月通车的目标不变。 |  |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 黄坚成议员认为，西港岛的启用日期或会延误是不能接受的，港铁公司早于二零零九年进行勘测时，应已得悉土质方面的情况，而在过去数年的区议会会议上，却从未提及有关困难，于回复议员提问时亦一直声称可如期通车。港铁公司现在突然公布后备方案，令人诧异。他询问，B3出入口工程的问题为何会令整条列车延期通车、当局是否仍在隐瞒推出后备方案的实情，以及何不预早向市民公布有关实况。他表示当局此举有负市民期望，与会代表所透露的资讯亦极度不足，令人失望。此外，他强烈要求港铁公司提早开放香港大学站薄扶林道一带车站出入口的非付费区，供市民使用，有利于在九月开课的学生。 |
| (b) | 张国钧议员认为，港铁公司公布西港岛如期通车或局部通车的讯息混乱。他要求港铁公司清楚说明何以个别车站出入口的工程问题，会影响整条铁路致延期通车。他担心除B3出入口的工程外，还有其他可能出现的因素影响西港岛的启用日期，故请当局一次过交代所有相关资讯。 |
| (c) | 许智议员指出，港铁公司虽然没有提及西港岛延迟启用的字眼，但当中隐含此意，故提出抗议，并表示不支持西港岛于二零一五年才通车或有限度通车的安排。他指出，当局从未表示过会延后至二零一五年通车。他询问，当局会否坦白承认西港岛将会延迟启用的事实，以及就此向中西区居民致歉。 |
| (d) | 卢懿杏议员认为，飞站等同非全面通车。她质疑，冻土挖掘工程已经完成约80米，而勘测结果亦显示第二阶段的工程将遇到土质松软的问题，既然只余下约20米的范围，为何需要那么长的时间才可竣工。她认为，港铁公司于每次会议都没有提及上述困难的严峻程度，这种逐少公布资讯的方式，令人难以接受。后备方案属局部通车方案，若落实的话，西港岛的三个车站会在二零一五年第一季投入服务，B3出入口会在第四季才可使用，在此期间该只是局部地提供服务。她询问港铁公司会否作出交代，及会否考虑因服务延误而向市民推出补偿方案。 |
| (e) | 李志恒议员表示，港铁公司的公布事出突然，何以没有在以往会议上提出。既然港铁公司已经完成约80米的冻土挖掘工程，但何以约20米的工程将需时一年才可完成。港铁公司在挖掘隧道方面经验丰富，故应预计到B3出入口或会有所延误，但却没有及早作出汇报，令人失望。港铁公司自落实工程以来，从未承诺西港岛会在二零一四年的哪一季启用，亦从未提供整体的施工时间表。由于西营盘车站的出入口中只有B3出入口遇到施工上的困难，因此可用围板隔开该出入口的工地，而车站则可开放使用，犹如上环站曾局部开放的情况。他表示，因B3出入口的工程而延后开放整个车站是不能接受的方案。他怀疑港铁公司有卸责之嫌，以安全为理由，间接迫使区议会通过所提的方案，于日后西营盘车站因局部开放而产生不便时，蒙受市民的指责。他强调，西港岛的三个车站于本年年底同时启用，是最起码的要求，否则难以向广大市民交代。 |
| (f) | 陈财喜议员认为，港铁公司的公布只是卖弄遣词用字的技巧，因为所提出的后备方案只是一个延误方案，两者不可混为一谈。他建议区议会严正地拒绝接受后备方案，并且记录在案，因为在不下数十次的会议中都没有提及这个突然公布的方案。 |
| (g) | 陈捷贵议员认为工程制定后备方案本属正常，但因一个出入口而拖累整个车站延迟三个月才启用，是不可接受的。至于第二阶段约20米的冻土挖掘工程需时一年才可完成，不免令人怀疑工程困难只是隐瞒事实的借口，故促请当局坦白交代。他不会接受后备方案，坚持西港岛启用时，三个车站必须一并投入服务，而B3出入口则无须同时开放。 |
| (h) | 郑丽议员批评，西港岛自动工以来，预计的完工时间一再延后，倘启用日期再推迟至二零一五年，令她担心政府的百多亿元工程拨款会否超支。如超支，港铁公司会否被征收罚款。她认为任何工程都会遇到困难，B3出入口即使暂时赶不及启用，但市民仍可经由第二街及皇后大道西往来车站，实无飞站的必要。港铁公司应本着尽快为市民提供便捷服务的态度办事，倘非如此，B3出入口施工困难或飞站只是延期的借口。西港岛如因涉及安全问题而须押后至二零一五年才启用，她请港铁公司解释真正原因，以及第二阶段的冻土挖掘工程须延后至二零一五年第四季才可完成的理由。 |
| (i) | 甘乃威议员批评港铁公司欠缺监管，以致大多数的工程都出现延误。他怀疑这是否管理层的责任。他询问，港铁公司于五月二十七日提交的会议文件，仍未提及后备方案，但在五月二十九日却忽然作出公布，令人担心B3出入口的施工情况只是隐瞒真相的借口。他请港铁公司清楚地告诉居民，究竟是某个车站出入口、某个西港岛车站或整条西港岛须延迟启用。 |
| (j) | 副主席指出当局多个后备方案未能具体提出西港岛的正式启用日期。回顾以往会议，港铁公司的与会代表均表示工程进度理想，有信心于二零一四年年底启用。时至今日，区议会或许误信承诺。他亦指出，路政署在监管公帑的使用方面责无旁贷。他要求路政署就西港岛或会延后三个月启用、西营盘车站的B3出入口或会比原定计划迟一年完成、政府部门如何监管港铁公司使用公帑等范畴，清楚地向区议会交代。他希望港铁公司把所有尚未公布的方案一并提出，如仍事事隐瞒，西港岛便难以称为成功的社区铁路。 |
| (k) | 主席对港铁公司突然宣布后备方案表示不满，因为港铁公司一直声称工程进展理想，但区议会对这些后备方案事先竟然毫不知情，港铁公司的处理手法实在于理不合。他指出，港铁公司管理层没有及早向当区的区议会作出交代，完全未尽所谓社区铁路负责机构的应有责任，影响深远，例如运输署提出的拟议缩减巴士班次的重组方案。他建议去信运输及房屋局，就港铁公司处理事件有欠妥善表示遗憾和不满，并要求当局尽快就事件详加交代。 |
| (l) | 卢懿杏议员补充，假如B3出入口延后一年才竣工，在此期间港铁公司会否提出补偿方案，如在西营盘区内装设减免两元港铁车资的拍卡机和安装数目，及其他的纾缓方案。 |
| - 高昊先生综合回应如下： |  |
| (a) | 多年来，港铁公司一直就各项工程的进展，向区议会作出汇报和听取议员的意见，日后亦会维持不变。今次公布后备方案，只是希望及早向区议会汇报，以符合议员欲尽早了解资讯的意愿，至于是否落实方案，仍需视乎工程的实际情况，在现阶段难以确定。他重申，港铁公司希望及早汇报可有助大家清楚了解有关信息。他强调，港铁团队以本年十二月通车及一并启用三个车站为目标。一直以来，港铁公司对于滞后的工程，都会以调配人手和重整工序等各种方法解决。由于B出入口的工程出现滞后，加上目前离西港岛通车的目标尚余半年，施工时间紧迫，所以及早公布有关方案。 |
| (b) | 回应有关个别出入口何以影响整个车站启用的提问，他表示倘有关工程令个别出入口未能开放，西营盘站的整体通风及人流会受到影响，故车站或需延缓开放。他明白社会人士希望可尽快通车的诉求，但在安全的事宜上不能妥协。 |
| (c) | 回应议员有关工程是否超支的提问，他表示工程迄今没有出现超支的情况。 |
| (d) | 回应有关因车站出入口工程延误而推出纾缓方案的建议，他承诺港铁公司会详加考虑，并尽快向议员汇报结果。 |
| - 梁家华先生回应黄坚成议员有关提早开放香港大学站部分出入口的建议，他表示该车站的主体结构工程已大致完成，现正进行机电工程。当局曾考虑过相关意见，但由于香港大学站共有六个出入口，当机电工程完成后，需进行机电工程的相关测试，故仍然是工地，不宜局部开放。鉴于车站尚未正式启用，车站难以另外安排人手管理出入口的使用，加上与正式启用日期相差不远，以及消防事宜的因素，故决定不会局部/临时开放所提及的出入口。 |  |
| - 回应有关B3出入口施工期长的提问，何昊帮先生解释，横式钻挖方式属崭新技术。在施工时间方面，为开展一项20米长的钻挖工程，跟进行80米长范围工程的所需预备时间相差不大，因为两者都要重新搭建台架和安装机械，至于所遇困难的程度，亦非按比例计算的。他指出B3出入口的一段隧道的钻孔工程须在范围较小的隧道内进行，钻孔数目亦较多，因此要重新编排工序。另因工地邻近民居，工程必须小心地进行，以确保安全。他表示，B3出入口虽未赶及于本年十二月底启用，但不会影响西港岛通车，因为施工范围会在围板隔开下进行，行人可在地面经由第一街及第二街通往西营盘车站。 |  |
| - 回应副主席的提问，路政署总工程师/铁路拓展2-1陆耀华先生表示，当局与港铁公司就西港岛工程的推展进行紧密的联系。透过定期的会议及实地视察，双方就工程的困难进行磋商，当局更会按需要协调其他政府部门，以解决问题。港铁公司亦曾告知当局有关B3行人隧道在施工方面遇上的困难，因为该处土质松软、地下水位较高，所以需采用冻土技术小心地进行，故令施工时间较原先估计的为长，须延后至二零一五年才可启用。事实上，在钻挖头80米的隧道时已经困难重重，不过在港铁公司采取应变措施后工程才可完成。由于余下20米的土地土质亦属松软，必须小心地进行，以免影响周边楼宇。鉴于B1/B2出入口工程时间紧迫，因此当局原则上同意港铁公司及早作出后备方案，以备不时之需。但港铁公司有信心如期在本年年底开通三个车站，只有西营盘站的B3出入口须在明年第四季才可启用。倘若B1及B2出入口工程出现滞后，而港铁公司的后备方案又不被接纳时，才会考虑在明年第一季启用西港岛。鉴于工程出现延误情况，当局已提升监察程度，每星期与港铁公司讨论工程的进度。 |  |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 甘乃威议员指出，港铁公司代表刚表示B3出入口的延误，不会影响西港岛如期通车的计划。可是，港铁公司提出延后三个月通车的建议，却归咎于B3出入口的工程受阻，两个说法似乎互相矛盾。他请港铁公司解释，并说出导致须延后三个月通车的其他原因。 |
| (b) | 郑丽议员表示，既然西港岛列车已可于夜间试行，港铁公司只要用围板分隔仍需施工的范围便可如期通车。港铁公司代表刚表示，B3出入口对B1及B2出入口也构成影响，究竟该两个出入口是否有工程上的问题，否则三个列车站都可同时启用，无须飞站。 |
| (c) | 陈捷贵议员提出三个问题。第一，港铁公司有钻挖多条隧道的经验，为何改用冻土技术处理B3出入口的软土层，以致工程受到延误。第二，如改用传统方法钻挖，将需时多久便可完成工程。第三，港铁公司为何因一个出入口的工程延误，而把其余五个出入口也延期开放。他请港铁公司坦诚交代应急措施，何以因一个出入口的工程延误而令整个车站押后三个月投入服务。他重申，因个别出入口的工程问题而推出飞站的方案，是不能接受的。 |
| (d) | 李志恒议员表示，港铁公司代表的回复已指出，B3出入口一定会延期启用，但可用围板分隔工地而不影响车站服务。既然后备方案旨在应付工程于本年年底前未能及时完工的情况，因此他推算港铁公司担心B1及B2出入口的工程或许赶不及依期完成。他询问这两个出入口有何问题，会否延长每日的施工时期，或即使赶工也来不及完成。此外，西园旁的楼梯须分两阶段暂时封闭半年，对附近居民构成不便。港铁公司早知道暂时封闭楼梯的安排，何以只在动工前的短时间内才发出通知，令他感到不满。 |
| (e) | 卢懿杏议员建议区议会到有关地点作实地视察。 |
| (f) | 陈浩濂议员要求港铁公司澄清，究竟是单一的车站出入口或整个西营盘车站会有延误。此外，他认为区议会与港铁公司的关系并非如所说般密切，因为上一次的会议文件对后备方案只字不提，当中似有隐瞒。 |
| - 何昊帮先生重申，尚余的20米隧道会在B1/B2隧道口用围板分隔工地，以便于车站运作后继续施工，这安排不会影响B1及B2出入口的使用。他补充，港铁公司公布西营盘车站A、B1、B2及C出入口的进展，旨在提高工程的透明度，若工程继续按现时进度进行，港铁公司有信心可于本年内启用西港岛，而后备方案只在发生不可预见的情况后才会实施。 |  |
| - 高昊先生承诺会仔细研究议员的意见。他会安排议员进行实地视察，并表示港铁公司已把相关资料告知议员，暂时没有任何补充。 |  |
| - 梁家华先生回应李志恒议员有关暂时封闭西园旁楼梯的意见，他表示港铁公司一向会就临时交通措施进行咨询，基于工序情况，港铁公司最近才公布封闭楼梯安排。港铁公司于两星期前与西园的业主及楼梯的使用者举行会议，让他们了解有关安排，并于下星期再与西园的业主立案法团召开会议，商讨改善措施。回应陈捷贵议员有关使用冻土技术的提问，他解释在设计西港岛时，港铁公司已决定在有关地段采用冻土技术施工，绝非在工程进行期间才改用的方法。他进一步解释，使用这方法施工的位置在出入口的最底部，故须待B3出入口的结构工程完成后才可以横向方式进行冻土工程。第一阶段的80米长的隧道需时超过一年完成。 |  |
| - 回应陈捷贵议员有关改用传统方法进行工程的建议，何昊帮先生解释，传统的钻挖方法包括使用隧道钻挖机及爆破法。由于有关工地地质松软，地下水位相对较高，并不适合使用此等方法。灌浆方法也不适用，因为会有令楼宇沉降的风险。为确保安全，故采用冻土技术施工。 |  |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 副主席询问路政署，是否已批准港铁公司于西营盘站启用后仍封闭B3出入口以继续施工，而B1及B2出入口则可投入服务。他认为倘若如此，西营盘站可及时启用的机会是大的。 |
| (b) | 陈财喜议员提出三点意见。第一，他支持主席建议区议会去信运输及房屋局就此事提出反对意见。第二，他重申区议会不会接受后备方案，并需记录在案。第三，他要求路政署于每星期与港铁公司举行会议后，向区议会提交会议报告，以加强监察。 |
| (c) | 李志恒议员再次询问，B1及B2出入口的工地是否需要「加班加点」赶工，以期可在年底完工。他强调这是关键性的因素，因为如需加长每日的施工时间，会对居民产生噪音滋扰等问题。 |
| (d) | 陈浩濂议员指出，港铁公司代表表示除B3出入口外，西营盘站的其他出入口都可如期开放。他询问路政署，西营盘站除B3以外的其他出入口是否均可在年底启用，及西营盘站是否也跟其余两个车站一样可在年底启用。 |
| - 回应李志恒议员有关B1及B2出入口的工地的提问，梁家华先生表示会加派人手进行工程，较早前亦已发出通告，告知居民吊运工程会延长至晚上十时，目前正向环境保护署申请相关的批准文件。由于港铁公司会在未来的一段日子于早上七时至晚上七时赶工，故希望居民谅解。 |  |
| - 回应副主席的提问，陆耀华先生表示政府内部的专责小组，就B3出入口工程延误和B1及B2出入口可如期启用的情况下进行审议，以了解这安排会否影响西港岛的安全运作。港铁公司其后提出建议，小组经审阅后认为港铁公司的建议安排可以接受。回应陈浩濂议员的提问，他表示西港岛的其他车站的工程进展理想，港铁公司有信心可在本年十二月完工。他重申后备方案的作用是以防万一。回应陈财喜议员的建议，他表示每周与港铁公司举行进度检讨，不会拟备会议记录，故此难以每周向区议会提交报告，但承诺于每次区议会会议时更详细交代在该段期间的工作情况。 |  |
| - 主席请港铁公司尽快就实地视察(尤其是B3出入口)作出安排，并请运输署代表备悉港铁工程延误会影响巴士线重组工作的进度。 |  |
| - 郑丽议员补充，由于巴士线重组安排会在西港岛启用三至六个月后才实施，故港铁工程延误肯定会影响重组安排的进展。 |  |
| - 陈财喜议员不满意路政署未能按要求每星期向区议会提交报告，所以建议致函署长反映情况。 |  |
| - 主席表示会在送交运输及房屋局的信件中一并述及此事。 |  |
| - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |
| 5(ii)项︰ 保育中环 (中西区区议会文件第48/2014号) （下午4时45分至5时27分） |  |
| - 主席欢迎市区重建局(「市建局」)的代表出席会议。 |  |
| - 市建局规划及设计总监马昭智先生汇报： |  |
| (a) | 在城中绿洲的进展方面，法庭已于本年四月二十二日拒绝一市民就城规会批准活化中环街市大楼项目的决定而提出司法复核的申请。市建局所委聘的顾问已提交活化街市大楼的建筑图则予屋宇署审批。 |
| (b) | 在卑利街/ 嘉咸街(H18)发展计划方面，现正进行围街板改动工程，以配合建筑工序及提供隔音效果。另外，工程承办商将进行试桩，以确保打桩工程符合屋宇署的规定。为保持该处市集的活力，市建局期望与区议会及嘉咸街市集周边的商贩于本年九月举办推广活动，当局将于稍后作进一步的汇报。另外，就申请永久封闭的道路及拟建行人天桥的道路工程，有关部门正为工程准备刊宪的工作。根据二零零八年十月九日在中西区区议会的讨论，市建局亦计划为新兴建并由市建局管理的多用途活动会堂成立一个咨询委员会，就会堂的运作及管理提供意见，如区议会不反对建议，市建局将会与民政事务处商讨成立咨询委员会的工作。 |
| (c) | 书法家苏世杰的后人苏琦先生现正与南华油墨公司负责人商讨，希望取回位于威灵顿街118号1及2楼露台「南华油墨公司」的牌坊。当苏琦先生得到南华油墨公司的允许，市建局将会提供协助。 |
| (d) | 在摆花街及阁麟街的渠务工程方面，工程现正进行。就阁麟街美化工程，市建局已选定台阶及座椅的物料，如果通过有关部门的审批，部分工程将于本年年底先完成一半，余下的工程将配合渠务工程于稍后完成。 |
| (e) | 西港城结构勘察及保育研究方面，工程顾问报告指现时西港城整体结构良好，但天台有局部渗水及油漆破损情况，防水构造长远需要重新更换。报告指于一九九一年改建工程的后加结构为独立建筑体，并没有影响原有建筑物的结构。西港城的租约将于二零一五年初届满并交还政府，鉴于议会曾表达对布贩这类传统行业发展的关注，市建局正向地政总署申请延长合约两年，尝试为布业发展与议会共同寻找一个可持续发展的方向并处理布贩的租务事宜。 |
| - 主席请各位议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 陈捷贵议员询问为何有关城中绿洲的司法复核被拒绝后，市建局仍需要修改图则，及修改后的图则的详情。 |
| (b) | 陈财喜议员询问如何加快城中绿洲的工程进度。另外，他建议市建局就非城中绿洲的保育项目另外提交文件供区议会讨论。 |
| (c) | 许智议员询问修改后的城中绿洲图则与之前的分别及要求市建局提交工程的时间表。另外，他对H18发展计划拟建的行人天桥工程有所保留，他指行人可利用地下的公共空间到达会堂。他又指兴建行人天桥不利原汁原味地保留百年市集风貌。 |
| (d) | 郑丽议员认为市建局或政府需要处理西港城渗水及瓦顶破损的问题，以免影响建筑物的结构。 |
| (e) | 甘乃威议员认为市建局有责任将西港城结构勘察及布业保育研究的结果及向地政总署申请延长合约的事宜，向西港城的商户交代。他建议市建局在咨询西港城的商户后，再向区议会汇报所有资料。 |
| - 市建局马昭智先生的回应概述如下： |  |
| (a) | 城中绿洲的图则曾稍作修改，以符合《可持续建筑设计指引》对通风的要求，同时保育旧建筑物的面貌。修改后的图则与早前的分别不大。在屋宇署审批图则及政府批出用地后，市建局将提交一个准确的施工时间表。 |
| (b) | 就西港城的维修方面，由于大规模的维修会影响现有租户的经营，市建局及管理公司只能进行小规模的瓦顶维修及防漏工程。而市建局一直有向古物古迹办事处交代瓦顶修葺情况。有关申请延长营运合约一事，他表示希望先跟区议会交代，然后才与商户商讨有关安排。 |
| - 主席多谢市建局的代表出席会议。 |  |
| - 主席接着欢迎发展局的代表出席会议。 |  |
| - 发展局总助理秘书长(工务)2彭雅妮女士汇报保育中环各项目的最新发展： |  |
| (a) | 当局安排了议员于本年三月十三日实地参观中区警署建筑群及荷李活道前已婚警察宿舍，以了解项目进展。关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组亦于本年五月二十二日举行了会议。 |
| (b) | 中区警署建筑群活化工程继续推展，新建筑物的地基工程已经完成，香港赛马会正筹备有关将来营运的安排。此外，连接建筑群和半山自动扶手电梯系统的行人天桥的刊宪工作已经完成，当局正处理反对意见。 |
| (c) | 元创方已于本年四月十四日逐步启用，启用后首月的访客人数约为200,000人次。元创方正与不同团体合作举办活动及展览，务求令元创方成为创意产业的地标。 |
| (d) | 香港圣公会续继修订有关香港圣公会建筑群的发展方案，待制定较具体的方案后会再向区议会汇报。 |
| (e) | 律政司及相关部门已展开前法国海外传道会大楼翻新工程的筹备工作。正如律政司于本年一月十三日致函区议会的信件所述，律政司将在有关详情备妥时向区议会汇报。 |
| (f) | 前中区政府合署东座及中座的改装工程，已于去年七月展开，预计在二零一五年第一季完成，而相关部门正积极跟进其他有关项目。 |
| (g) | 美利大厦改作酒店用途的发展项目已于二零一三年十一月成功招标。 |
| - 发展局助理秘书长(海港)1朱浩先生汇报，当局会把中环新海滨的一、二号用地打造成独特的文娱枢纽及多用途区，但整个中环新海滨的长远发展须待中环湾仔绕道的工程完结后才可逐步推行。 |  |
| - 主席请各位议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 张翼雄议员赞成兴建连接中区警署建筑群和半山自动扶手电梯系统的行人天桥，他认为行人天桥能有效疏导参观中区警署建筑群的人流。他估计将来每天参观中区警署建筑群的游客多达数千人，如不兴建行人天桥连接半山自动扶手电梯系统，荷李活道一带的道路将不胜负荷。他希望发展局尽快处理有关的反对意见。 |
| (b) | 陈浩濂议员提出两个意见：第一，他十分关心及欢迎香港圣公会建筑群的发展方案，设立医院服务中西区，希望发展局向区议会汇报有关进展，并尽量配合及支援有关的发展项目；第二，他两年内已不断表示关注美利大厦改作酒店用途带来的交通问题，既然该发展项目已成功招标，促请局方及发展商就交通影响评估及以及制定适当的应对安排向区议会作详细的汇报。 |
| (c) | 陈捷贵议员支持香港圣公会建筑群发展一间私人医院，并认为即使新医院的体积较原有医院大，他亦会支持有关计划，但医院提供的服务必须大众化。 |
| (d) | 郑丽琼议员希望了解香港圣公会建筑群发展计划的修订方案何时落实。此外，她希望前中区政府合署建筑群翻新工程完成后，可拆除周边的围栏，让市民可使用建筑群之间的公共空间及通道来往中环及半山。 |
| (e) | 陈学锋议员认为元创方启用后吸引了大量人流，整体气氛与附近环境配合。他同意有需要兴建连接中区警署建筑群和半山自动扶手电梯系统的行人天桥，以减低中区警署建筑群项目启用后对荷李活道交通的影响。另外，他表示早前到前中区政府合署西座出席会议时，观察到该建筑物内的卫生环境颇为恶劣。他认为在律政司搬迁到西座前，有需要保持该建筑物内的卫生情况。 |
| (f) | 吴少强议员表示随着活化项目陆续启用，逐渐形成一个历史及旅游点的群组，他认为长远需要解决游客到达不同景点的交通问题。另外，他亦认为需要整体考虑中环半山至荷李活道一带的交通，以配合美利大厦、中区警署建筑群及元创方活化项目的启用。 |
| (g) | 主席个人支持须兴建连接中区警署建筑群和半山自动扶手电梯系统的行人天桥，以应付周边人流及交通的问题。 |
| - 彭雅妮女士的回应概述如下： |  |
| (a) | 有关兴建连接中区警署建筑群和半山自动扶手电梯系统的行人天桥，当局正努力游说相关人士撤回反对意见。 |
| (b) | 香港圣公会正与有关部门商讨计划的修订方案，待制定较具体的方案后会再向区议会汇报。 |
| (c) | 局方将就美利大厦发展项目对附近交通的影响评估，在会后提供书面回复。 |
| (d) | 有关前中区政府合署西座的卫生情况及政府合署建筑群之间的公共通道的意见，她会把意见向负责的同事反映。 |
| (e) | 对于元创方开放后的交通问题，当局一直鼓励游客善用半山自动行人扶手电梯步行到元创方参观，避免使用车辆。 |
| - 就兴建连接中区警署建筑群和半山自动扶手电梯系统的行人天桥，陈财喜议员补充指有需要向反对人士表达区议会及地区人士均支持有关工程。另外，他表示收到市民投诉，指元创方举办夜市时发出噪音。另外，他表示于中环新海滨设立摩天轮是好消息。 |  |
| - 彭雅妮女士回应指元创方管理有限公司在收到噪音投诉后，随即要求活动主办单位调低音量，并派员监察噪音情况。 |  |
| - 主席多谢发展局的代表出席会议。 |  |
| 第6项： 中西区区议会第十三次会议续议事项查察表 (中西区区议会文件第49/2014号) （下午5时27分） |  |
| - 主席请议员参阅查察表内所列各事项的跟进情况。 |  |
| 讨论事项 |  |
| 第7项︰讨论成立「检讨中西区区议会会议常规非常设工作小组」 (中西区区议会文件第50/2014号) （下午5时27分至5时30分） |  |
| - 秘书表示，中西区区议会事务工作小组于本年四月十日举行的第一次会议上，组员就工作小组的会议应否开放予公众旁听及有关利益申报的机制等事宜提出意见，并通过于是次会议上成立检讨中西区区议会会议常规非常设工作小组及选出小组主席，以便跟进有关检讨会议常规的事宜。 |  |
| - 主席表示，本会将成立检讨中西区区议会会议常规非常设工作小组，示意加入小组的议员名单如下：叶永成议员、陈学锋议员、陈捷贵议员、郑丽琼议员、许智峰议员、叶国谦议员、李志恒议员、文志华议员、黄坚成议员、吴少强议员和张国钧议员。此外，经陈财喜议员提名及陈学锋议员和议下，主席宣布叶国谦议员当选工作小组的主席。 |  |
| - 主席总结，秘书稍后会发信邀请其他议员加入工作小组。 |  |
| 第8项︰拟建于展城馆和香港大会堂前方的新露天广场 (中西区区议会文件第51/2014号) （下午5时30分至6时15分） |  |
| - 副主席欢迎发展局、康乐及文化事务署(「康文署」)和建筑署的代表出席会议。 |  |
| - 发展局首席助理秘书长(海港)姜梁咏怡女士概述拟建于展城馆和香港大会堂前方的新露天广场(「露天广场」)的背景。规划署在二零零七年开展《中环新海滨城市设计研究》(「《研究》」)，过程中有广泛的公众参与。《研究》的最后报告书于二零一一年三月发表，区议会亦备悉有关内容。《研究》提出多项建议，当中包括建议因中环海滨工程而关闭及拆除的皇后码头将会于中环九号与十号码头之间(即中环新海滨八号用地)的海滨重置，以恢复其码头功能，供公众使用。区议会在二零零八年五月曾讨论重置皇后码头的位置，并通过支持在海旁重置的动议。《研究》提出另一项建议则为建议在皇后码头原址加入纪念元素，透过铺设地面及景观设计，纪念旧皇后码头。露天广场项目则旨在落实此建议。露天广场面积约为6 850平方米，范围包括皇后码头原址，部分位于展城馆和香港大会堂前方的爱丁堡广场用地，以及一幅位于爱丁堡广场北面近龙和道的狭长土地。该幅土地现时由多个政府部门共同管理，当局希望按《研究》的建议，把该用地发展为有整体性及专题设计的广场，目的是保留和活化爱丁堡广场，以缔造更充满活力及畅达性更高的休憩用地供市民使用。鉴于爱丁堡广场、皇后码头原址及香港大会堂具有独特的历史背景，故当局并非纯粹兴建普通的休憩用地，而是参考古物古迹方面的专家的意见，发展成可反映历史元素的露天广场。另外，由于部份爱丁堡广场现时是行车路，因此项目亦须按《道路(工程、使用及补偿)条例》(第370章)，就永久封闭爱丁堡广场部份现有的行车道及行人路刊宪。 |  |
| - 建筑署建筑师/208曾伟伦先生以电脑投影片介绍露天广场的设计。他表示设计工作的第一步是观察目标地段的现状，然后相应地制定改善措施建议以解决问题。当局打算在以下六方面作出改善。 |  |
| (a) | 龙和道及爱丁堡广场的地面高度并非在同一的水平，高度差距由0.5米至1.5米不等，目前两者之间设有花槽作分隔，仅有一段楼梯作连接。现时龙和道以南只有狭窄的通道供行人使用，所以当局会针对这情况作出改善，加设无障碍通道，使行人日后可更方便地往来。而目前爱丁堡广场本身地面有多个不同水平，现有行车路及行人路以石壆分隔，因此当局建议减少露天广场内的地面高差。 |
| (b) | 当局会尽量保留该处现有的树木。经测量及树木风险评估后发现，现有树木的生长情况良好可以保留，当局亦建议在露天广场种植更多不同的树木。 |
| (c) | 爱丁堡广场目前是行车道，不时有车辆行走，也有司机在这一带随意泊车、擅自改变驾驶方向等，可能对行人构成危险，情况并不理想。行人设施方面，爱丁堡广场的西北面设有哑铃形的汽车回旋及停泊处，欠缺无障碍通道通往爱丁堡广场，有碍婴儿手推车及轮椅的使用者往来，凡此种种将逐一加以改善。 |
| (d) | 基于消防的需要，露天广场须预留空间作为香港大会堂的紧急车辆通道。露天广场的布局须顾及文娱活动散场时可畅顺地疏导人流的需要，不可太挤迫。为行人的安全起见，目前管理人员摆设临时花盆以分隔车辆及行人，行车道旁边设有栏杆。露天广场的设计将会改善这些情况，这些花盆及栏杆将会拆除。 |
| (e) | 露天广场所处的位置的地底目前已经有很多地下设施，包括多条渠务预留地及一条地下铁路越位隧道，这些因素亦造成设计上的限制。 |
| - 曾伟伦先生接着介绍新露天广场的设计特色。 |  |
| (a) | 当局有委聘古物古迹专家进行研究，其所提出的建议已反映在设计方案内。第一个设计概念是要保留爱丁堡广场的历史元素。第二个设计概念是让露天广场成为香港大会堂及展城馆的伸延，以产生协同作用，透过互动令该处成为更有动感的广场。第三个设计概念是提升爱丁堡广场为优质的休憩空间。 |
| (b) | 为反映爱丁堡广场的历史元素，香港大会堂、爱丁堡广场及码头三个空间的关系，将会呈现出来。其他历史遗迹，包括一九五零年代的海岸线，由大会堂低座伸延至检阅台及前皇后码头所形成的历史中轴线，以及旗杆检阅台等，都会保留。为活化香港大会堂及展城馆，该处会预留空地辟设广场，以举办戏剧、音乐会、表演及法律年度开始时法官进场等活动。休憩空间方面，会提供凉亭及座椅等设施，并且有多条可接达邻近地点的路径。在露天广场西面会增加出入口，北面增设无障碍通道及座椅等。至于露天广场东面，由于该处日后可能会兴建行人天桥以连接中环核心商业区至海滨地带，所以须预留空间作接驳。其他计划提供的设施包括浅水水景、可坐式台阶、檐篷、座椅、草地及介绍旧皇后码头历史的特色墙等。透过辟设可坐式台阶，市民可以轻易地从龙和道行人路下行到爱丁堡广场。 |
| - 姜梁咏怡女士补充，如露天广场项目获区议会和公众支持并获立法会拨款，建造工程预计于二零一五年年底展开，并于二零一八年年初完成。完成后，露天广场将移交康文署管理。 |  |
| - 副主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 郑丽琼议员询问，这个大规模的休憩用地是否属永久性质；工程费用是多少；当局计划把皇后码头在中环海边重置，但她建议把皇后码头原有的建筑物料搬回原地重置，以展示皇后码头一百五十年的历史。此外，她建议当局设置指示往金钟、往中环地铁站及国际金融中心等地标的指示牌及路线图，以方便市民。 |
| (b) | 陈捷贵议员认为，当局应尽快重置皇后广场重现该码头的历史。他建议在重置地点安装资讯板，让市民了解如历代港督在该码头登岸的相关历史。此外，他认为可坐式台阶的梯级不宜太多，并且不适宜有草地。他赞成栽种更多树木，并提供有盖座椅。他支持兴建新露天广场的建议。 |
| (c) | 陈财喜议员提出五点意见。第一，他建议在展城馆加设说明该建筑物的历史及其前身是前市政局的所在地，露天广场应该增设介绍市政局历史的牌。第二，他认为入口檐篷未能把当年的场景重现，所以不会接受，理由是因为檐篷的外观设计没有参考皇后码头的外观及历史。第三，他询问浅水水景的水深有多少，对儿童是否安全以及配合整体铺排。第四，他同意栽种更多树木，并表示露天广场应该增加栽种更多洋紫荆。第五，新露天广场会否使用新名称，不再以爱丁堡广场为名。 |
| (d) | 吴少强议员认为，新露天广场的设计过于简单及人工化。此外，浅水水景占地太多，故建议把范围缩小，腾出更多平地以作为可举办大型活动的场地。在露天广场西面的哑铃形状停车处一带应予以优化，以配合广场发展，因为这地方可能是日后前往广场的一个重要的接达点。市民可方便地经由该处往来港铁车站，故应作更佳的规划。他询问新露天广场是否必要设计为人工景观；新露天广场的设计是否配合香港海滨的设计。 |
| (e) | 黄坚成议员提出两点意见。第一，皇后码头深具历史价值，把它重置于九号及十号码头之间的重置费用很昂贵，所以他建议进行原址重置，以恢复皇后码头旧貌，充分展现其历史价值。第二，他询问水景四周是否装设围栏，以及水深是多少。他指出当局须采取措施，以预防市民误踏入水景之中。 |
| (f) | 张翼雄议员指出，市民最需要的是休憩空间，而浅水水景占地太多，故建议把它取消，以增加休憩空间。他认为应该增加更多草地。他表示现有的树木已经足够，不需要再增种另一行树木，以便腾出更多空间供举办大型户外活动。 |
| - 姜梁咏怡女士综合回应如下： |  |
| (a) | 回应郑丽琼议员的提问，她表示露天广场是永久的设施。 |
| (b) | 回应议员有关缩减水景以增加空间进行大型活动的建议，她指出本计划其中一个目的是希望结合香港大会堂及展城馆的文化活动。她指出，可作举行大型活动的七号用地已招标，而中环新海滨亦设有其他休憩设施供市民享用。 |
| (c) | 回应有关爱丁堡广场命名的提问，她表示目前无意改变广场名称，露天广场会予以尽量活化和保存历史元素和特色。 |
| (d) | 回应有关上落客停车处的提问，她表示广场坐落邻近港铁车站的策略性位置，所以当局会考虑增加行人指示牌，以提高该处的畅达性。 |
| (e) | 回应有关皇后码头原址重置的建议，她解释当年在讨论这项目时，十八个区议会中有十六个(包括中西区区议会)动议支持把码头重置在海边的方案。 |
| - 曾伟伦先生补充，原址重置皇后码头在技术上困难重重。原皇后码头的檐蓬面积为拟议入口檐蓬的三倍，原址重置会令龙和道路面的行车道受阻，同时由于地底已有多条渠务预留地及一条地下铁路越位隧道，原皇后码头檐蓬的地基亦没有空间放置。此外，皇后码头原本是位于海边的设施，倘若进行原址重置，皇后码头将变成在内陆上的设施，失去其原有功能，所以把码头重置在海边会较为合适。 |  |
| - 回应吴少强议员有关哑铃形状上落客停车处的提问，姜梁咏怡女士指出该地点坐落三号用地的范围内，日后将会作商业发展，但是露天广场与区内邻近地点的畅达性不会因此而受影响。 |  |
| - 回应有关水景设计的提问，曾伟伦先生表示池水不会太深，只有约150毫米深，但是采用深色池底的设计，会予人一种池水颇深的感觉，加上采用喷水推动装置可增添动态，营造海水有自然波浪的视觉效果。水池四周将铺设500毫米阔的卵石，防止行人误踏水池。他承诺会考虑议员的意见，把水景范围缩小及将草地面积扩大，但浅水水景应该予以保留以纪念以往的海岸线。树木品种方面，将会选择栽种颜色鲜艳及带香味的品种如桂花及黄兰。 |  |
| - 许智峯议员询问，当局计划在九号及十号码头之间地点进行重置的皇后码头的设计及布局，在面积及外貌上是否与旧有的相符，而文件载列当局在过去两年只是「研究重置皇后码头的技术可行性」，这个方案最终会否落实。他亦询问露天广场内原有的旗杆是否保留。 |  |
| - 郑丽琼议员认为，皇后码头的重置工作并非简单的设施搬迁，因它背后代表着一段约一百五十年的历史，所以对当局的安排感到失望。她建议，露天广场应沿用旧有名称，即皇后码头爱丁堡广场。她亦建议当局避免令香港大会堂成为孤立的建筑物，要加强绿化，并须在露天广场内提供介绍皇后码头历史的设施。她指出，政府以往曾承诺把填海所得之地提供给市民使用，但上述西面哑铃形状上落客停车处的地段将会拍卖给私人发展商，所以她反对有关的卖地，并请秘书处把她的反对意见记录在案。她重申切不可把香港大会堂孤立，而当局建议的绿化方案是可行的，但请设计师把显示填海界线的设施善加铺排，以尊重香港的历史。 |  |
| - 张翼雄议员认为，水景的作用在于显示旧有的海岸线，故此建议把水池由梯形拉直改为一个长方形，减少水体面积，提供更多的休憩空间供市民使用。他亦建议当局考虑在新露天广场辟设小食亭、遮阴棚和长椅等设施，以供市民使用。 |  |
| - 回应许智峯议员的提问，姜梁咏怡女士表示《研究》在二零一一年完成，当局于二零一一至一三年间，研究把皇后码头重置在中环新海滨八号用地的技术可行性，并已确定方案在技术上是可行的，大部分已拆卸及保留的配件可以再用。此外，新露天广场将会保留原本在爱丁堡广场内的旗杆。回应郑丽琼议员的建议，她表示新露天广场计划尚未进展到命名阶段，日后可再提出讨论。至于哑铃状上落客停车处的地段位处中环新海滨三号用地，根据《研究》的建议，该处将发展为商业用地。 |  |
| - 副主席多谢嘉宾出席会议。 |  |
| 第9项︰要求开放「PMQ元创坊」A座天台为公共空间 (中西区区议会文件第52/2014号) （下午6时15分至6时45分） |  |
| - 副主席欢迎发展局、建筑署及元创方管理有限公司(「元创方」)的代表出席会议。 |  |
| - 副主席请各位议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 黄坚成议员要求于元创方尽量开放公共空间，他认为元创方A座天台尚有空间，而且景观居高临下，如能腾出作休憩空间，可向市民提供更多休憩的地方，因此提出动议。他表示不理解当局不建议开放的理据，希望当局详细解释。 |
| (b) | 张翼雄议员表示此议题曾于工作小组上讨论，大部分组员认为元创方A座天台不适宜开放供公众使用，原因有四：第一，A座天台有三分之二的空间用作放置机电设备，因此最多只能开放三分之一的空间，通道也很狭窄，能供公众使用的空间有限；第二，开放天台会对走火构成问题；第三，天台开放后如市民于晚间在天台流连及聊天，对附近民居造成滋扰；第四，开放天台前需要对建筑物进行结构性的改动，不利建筑物的保育。他认为元创方现已提供约1,400平方米的公共休憩用地，因此开放A座天台没有逼切性。 |
| (c) | 许智峰议员回应张翼雄议员，指工作小组对是否开放元创方A座天台没有共识，因此才将议题提交大会讨论。他指元创方于晚上关闭，天台亦会同时关闭，因此他不认为开放天台后会造成噪音问题。他表示中区欠缺公共休憩及绿化空间，既然元创方所有单位均对外开放，他不理解为何不开放A座天台。他指绿化天台是政府的政策，认为当局应把握活化前荷李活道已婚警察宿舍的契机，开放A座天台供市民享用。 |
| (d) | 陈浩濂议员表示原则上支持于中西区内物色公共休憩空间供市民享用。他提出两项查询：第一，此文件是争取公共空间，为何并非提交文化康乐及社会事务委员会，而是提交区议会上讨论。另外，有关工作小组为何没有就此议题作出表决，而直接提交区议会；第二，政府部门指未能开放A座天台是因为技术问题，他询问是哪些特别的技术问题令A座天台不能开放，而有哪些政府建筑物的天台却能开放。 |
| (e) | 文志华议员认为在活化计划的设计阶段没有考虑需要开放A座天台，如现时决定开放，需要对建筑物进行改建工程，例如要加建升降机等，可能影响元创方的运作。另外，由于A座天台面向民居，开放天台可能造成噪音问题，而且需要为现有机电设施加设保护措施和增设通道，可提供予公众使用的空间实在有限，因此他对开放A座天台有所保留。 |
| (f) | 郑丽议员认为如能开放A座天台为休憩空间，对市民来说是好事。她认为A座天台提供360度的景观，与元创方其他公共空间的景观不同。她希望议员支持动议，尽量为市民提供更多公共空间。 |
| - 建筑署建筑师/208曾伟伦先生以电脑投影片简介元创方A座天台的情况，指天台主要用作放置机电及散热的设备，四周为各类机房、后勤设施及分布各样喉管及粗电线。A座天台的通道十分狭窄，仅足够工程人员于维修设备时通过。他表示元创方由前身的住宅改为创意工作室，为尽量提供建筑物内的空间作为创意工作室，在设计时已决定将机电设备放置于A座天台。另外，他表示元创方已在3号台阶、4号台阶和「i-Cube」天台等可达性高的位置提供了宽阔的休憩及绿化空间，供市民安全地使用。他认为A座天台的可达性较低，不利市民前往。由于「i-Cube」是新的建筑物，在设计及建造的过程中已为此新建的天台预留足够的承载力并提供绿化及休憩设施，但A座是旧建筑物，如要开放天台为公共空间，将面对很多技术上的困难。他续称A座天台面向邻近住宅，如市民到A座天台拍照，可能会构成侵犯私隐的问题。他认为应该善用及优化现有的公共空间，让市民更舒适地享受休憩设施。 |  |
| - 各议员的补充意见如下： |  |
| (a) | 许智峰议员认为开放元创方A座天台不存在技术问题。另外，他强调并非要求以现时A座天台的状况开放，而是要求重新设计和将机电设施重新摆放至其他位置后才作全面开放的天台。他理解就算开放A座天台，可增加的公共空间亦不多，但他认为争取公共空间应寸土必争。 |
| (b) | 叶国谦议员认为如要开放元创方A座天台为公共空间，将需要把原来的机电设施作大幅改动、搬迁或加设保护措施，否则会为市民带来危险。但现有的设计未必容许作出如此大规模的改动，而且旧建筑物有其局限性及限制，承载力也是有限，加上元创方的其他位置已经有提供舒适和优质的公共休憩空间，因此他不支持现阶段再投放资源开放A座天台。 |
| (c) | 文志华议员表示如要全面开放元创方A座天台，需要重新设计和搬迁机电设施，需要投放大量资源，结果却可能造成噪音问题。在搬迁机电设施期间，已开业的租户均会受到影响而需要暂停营业，影响甚广。因此，他不赞成开放元创方A座天台。 |
| (d) | 主席表示现时A座天台布满机电设施及电线，除非作出大规模改动，是否物有所值，否则开放天台会对市民造成危险。 |
| (e) | 副主席表示支持开放多点公共空间，惟有关的空间须要合适而安全。开放A座天台的技术困难虽然可以克服，但需要投放大量资源以改动现有天台的机电设备，未必值得。他表示反对动议。 |
| - 发展局总助理秘书长(工务)2彭雅妮女士补充，文物保育、打造创意地标及提供公共空间三者均为负责元创方项目团队的使命，团队已尽力于元创方内物色位置作公共空间。她指团队在活化旧建筑物时面对很多技术上的困难，但仍能在有限的资源下按时完成项目。她表示当局已于工作小组的会议上交流意见，并指如要勉强开放A座天台，需要重新设计和搬迁机电设施至其他楼层，其破坏性将会较大。她指设计活化项目时，已决定将机电设施放置于A座天台，并提供简单的绿化以减低对附近居民的视觉影响。她希望市民多参观各层的创意工作室及游览工作室外走廊的摆设及展示品。此外，她表示活化项目的规划要求是要提供约1,200平方米的公众休憩用地，但现时项目合共已提供了超过1,400平方米的公众休憩用地，而且还未包括大门及其他台阶的活动空间，可见项目团队对争取公共空间方面亦是寸土必争的。 |  |
| - 副主席请议员就动议作出表决。经投票后，下列动议不获得通过。 |  |
| 动议︰「公共绿化休憩空间寸土必争，本会要求开放「PMQ元创坊」A座天台为公共空间。于PMQ开放时间内，让公众人士自由使用。」 (3位赞成： 郑丽琼议员，许智峰议员，黄坚成议员) (14位反对： 叶永成议员，陈学锋议员，叶国谦议员，陈捷贵议员，陈财喜议员，李志恒议员，文志华议员，卢懿杏议员，陈浩濂议员，萧嘉怡议员(授权陈学锋议员)，林怀荣议员(授权李志恒议员)，张国钧议员，张翼雄议员，吴少强议员)) (0位弃权) |  |
| 第10项︰交椅洲填海计划「东大屿都会」 (中西区区议会文件第53/2014号) （下午6时45分至7时正） |  |
| - 副主席欢迎土木工程拓展署及规划署的代表出席会议。副主席请各位议员发表意见。 |  |
| - 郑丽议员提出两个问题。第一，交椅洲填海计划「东大屿都会」的具体落实情况；第二，部门会否就填海计划对附近水流及风向等方面的影响进行环境影响评估。她表示，香港的天然海港非常珍贵，须加以保护，不希望海洋生态及海洋生物的食物链因建造人工岛而遭受破坏。 |  |
| - 陈捷贵议员支持以隧道接驳大屿山人工岛及港岛西，因为兴建接驳大桥的方案较难获得区内居民的支持。他询问，就初步研究结果显示，选址中部水域兴建人工岛是否相对较在其他水域对附近的水流及海洋生态造成较少的影响。 |  |
| - 副主席表示《二零一四施政报告》提出「东大屿都会」可望发展成为香港第三个核心商业区，并将容纳数十万人口。由于计划中的人工岛拟接驳至西环对出的青洲及港岛西，故他对交通接驳方案表示关注，并提出以下三个问题：第一，人工岛将会利用隧道、桥梁还是铁路系统连接港岛西；第二，有关的交通接驳安排会否对坚尼地城及摩星岭分区大纲的规划造成影响；第三，以单一的道路网络连接人工岛及港岛西会否为西区繁忙的交通网络带来沉重的负担。他表示区内居民对相关的交通规划非常关注，故希望有关部门在下一阶段提供更多资料及可落区听取居民的意见。 |  |
| - 土木工程拓展署总工程师/海港工程李民就先生综合回应如下： |  |
| (a) | 回应有关人工岛选址的提问，他表示根据「优化土地供应策略：维港以外填海及发展岩洞」第一阶段的公众参与所确立的选址准则及概括技术评估，署方认为中部水域具备发展人工岛的有利机遇。 |
| (b) | 回应有关人工岛的环境影响评估及对外交通接驳方案的提问，他表示署方现正向立法会财务委员会申请拨款以委聘顾问开展中部水域人工岛策略性研究，研究范围将包括以下各方面: |
|  | (i) 在中部水域兴建人工岛的初步工程可行性； |
|  | (ii) 人工岛的概括填海范围； |
|  | (iii) 人工岛对外交通连接方案； |
|  | (iv) 人工岛对船只航道、锚地以及渡轮航线等海上交通及港口运作的影响； |
|  | (v) 人工岛对渔业的影响； |
|  | (vi) 人工岛对整体环境的影响，包括水流、水质、空气质素及海洋生态等。 |
| (c) | 他表示中部水域人工岛策略性研究为期三年，当研究有阶段性成果时，署方将会再次咨询区议会及相关持份者。 |
| - 叶国谦议员表示不反对这项研究，但对填海造地的方式有所保留，认为虽然填海相对于收地所遇上的阻力较少，但填海工程会对珍贵的海洋资源及自然生态环境造成很大影响。他亦指出，过去在维港填海已对生态环境造成不可逆转的影响，故署方须认真研究是否有必要进行填海工程。 |  |
| - 李民就先生回应表示，各种造地方法各有特色，并可互相补足，政府亦会多管齐下发展新土地，例如透过新界东北发展计划收地及维港以外填海皆为增加土地供应的方法。 |  |
| - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |
| 第11项︰《2012年商品说明(不良营商手法)(修订)条例》实施下营商仍然不良? (中西区区议会文件第54/2014号) （下午7时正至7时15分） |  |
| - 副主席欢迎香港海关的代表出席会议。 |  |
| - 副主席指出，自《2012年商品说明(不良营商手法)(修订)条例》「《商品说明条例》」实施以来，留意到区内仍然有不少似是而非的宣传手法，譬如针灸服务或中医诊疗推销「一次搞掂」。他亦指出不少市民向区议员投诉有关电讯营办商捆绑式的营销手法。他询问香港海关打击这类不良的营销手法的执法方法、执法的成效以及未来的部署。 |  |
| - 香港海关贸易管制处处长陈志强先生综合回应如下： |  |
| (a) | 《商品说明条例》自去年七月十九日经修订后开始实施至本年三月底，海关共收到约3,200宗投诉。当中四分之三涉及货品问题，另约四分之一涉及服务方面的投诉。海关已处理共约1,000宗无须作进一步跟进或调查的投诉，当中部份属纯粹商业纠纷。他指出约800宗投诉需要作出调查，当中约400宗个案已完成调查，其余一半则仍然在跟进中。海关已就15宗调查案件提出检控。另外有3宗怀疑违反《商品说明条例》的案件，商户已同意签署「承诺书」。另外较轻微的违例个案，海关已向有关商户发出书面警告和书面劝喻。 |
| (b) | 他强调整个检控过程需时。海关需仔细研究每宗个案的犯罪元素，搜集证据以提出检控。部份案件需征得律政司的法律意见才可以提交法院。最高的罚款额为50万元及监禁五年。 |
| (c) | 就广告宣传而言，采用夸张的陈述是常用的宣传手法，并非虚假的商品说明，因为一般消费者不大可能会从字面尽信这些显然是夸张的宣传技俩。消费者作消费决定时，商户有责任向消费者提供充足的资料，让消费者作合理的决定。 |
| - 副主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 叶国谦议员询问，香港海关如何保障消费者免受不实宣传所误导，而实施《商品说明条例》后是否更有效打击不尽不实的经营手法。 |
| (b) | 甘乃威议员询问该15宗提出检控的案件，香港海关提出检控的理据。另外，他查询有关钻石戒指及私家侦探个案的详情。 |
| (c) | 卢懿杏议员以律师行业为例，假设律师宣传处理离婚手续只收取二千元，但当中不包括离婚手续涉及的其他多项费用如法庭费用。一般市民可能不清楚二千元实不足以支付有关费用，而尽信这些夸大的陈述。 |
| (d) | 副主席询问海关会否主动搜集资料以作出检控行动。 |
| - 陈志强先生综合回应如下： |  |
| (a) | 回应有关律师行业的提问，他解释《商品说明条例》不涵盖专业人士提供的服务，包括律师、医生等。因为专业人士的服务受有关组织所监察，规管可能比《商品说明条例》更严谨。 |
| (b) | 回应有关《商品说明条例》成效的提问，他表示修订前的《商品说明条例》只可检控涉及货品的个案。新修订的《商品说明条例》涵盖服务包括健身院、美容院等及多类不良营商手法，因此新修订的《商品说明条例》为消费者提供更多保障。 |
| (c) | 回应有关海关会否主动搜集资料的提问，他表示海关不时监察市面的广告、报导，特别网上的广告，因现时流行在网上宣传及交易。部份成功被检控的个案涉及网上宣传。海关透过「放蛇」试买有关商品后，发现有关网上宣传涉及虚假失实的声明。 |
| - 香港海关消费者保障科(三)首席贸易管制主任林宝全先生回应甘乃威议员有关检控理据的提问，解释《商品说明条例》有一附例规定售卖钻石的商户需在店内展示《商品说明(提供关于钻石的资料)令》。另外，该附例亦规定商户每次交易需在发票或收据上写明钻石的总重量。但有关商户没有按照规定，故被检控。 |  |
| - 副主席多谢嘉宾出席会议。 |  |
| 第12项︰六四事件 (中西区区议会文件第56/2014号) （下午7时15分至7时58分） |  |
| - 主席请各位议员发表意见。 |  |
| - 张国钧议员提出规程问题。他认为此动议违反《中西区区议会会议常规》(「《常规》」)，所以提出动议要求暂停讨论许智峰议员的动议。 |  |
| - 许智峰议员提出规程问题，表示根据《常规》第25条，他希望可以在是次会议就六四事件的动议进行讨论。由于涉及议员的权利及权力，特此希望大会能根据《常规》进行讨论。 |  |
| - 张国钧议员补充，根据《常规》第16条，指出动议的论题及内容必须与区议会的职务相容，而区议会的职务可参照《区议会条例》(「《条例》」)第61条，当中指出区议会的职能包括就区内市民的福利、区内的公共设施及服务提供和使用、本区的公帑运用等向政府提供意见。经仔细阅读许智峰议员提出的文件后，认为该动议与《条例》第61条有关区议会的职能并无关连，所以许议员的动议违反了《常规》第16条的规定，因此提出动议要求大会暂停讨论此项动议。而刚才许智峰议员引用《常规》第25条提出的规程问题，但《常规》第25条是指在处理动议时的优先处理问题，并不能解决刚才提及有关许智峰议员提出的动议违反《常规》第16条的问题。 |  |
| - 许智峰议员补充，他提出平反六四动议的主题为毋忘六四事件，平反八九民运。就六四事件此项动议涉及国家、全港及中西区的居民能否冲破现时的枷锁，从而达至一个更良好的社会制度，达至一个有真正民主的机制令国家的民主踏前一步，因为此动议是关乎国家、全港市民包括中西区的居民，所以应该有一个理性的讨论，而不应该自贬区议会的职能并认为议题与区议会职能无关。立法会每年都会讨论六四事件，这又是否与立法会职能相关，他希望建制派议员不要逃避辩论及表态。第二，他挑战张国钧议员根据《常规》第24条要求终止讨论此议程的动议，他认为根据《常规》，第24条的动议并不是一项特殊问题的动议或问题，而动议需要事先以书面形式提出，除非此项规程问题涉及议员的权利及权力问题，否则根据《常规》第24条提出并不适当，如果主席的裁决是可以根据《常规》第24条提出动议，他会根据《常规》第25条提出动议并要求区议会按照议程进行会议，他希望主席先行处理他根据《常规》第25条提出的动议。 |  |
| - 甘乃威议员表示主席同意将此议题加入会议议程已表示此项动议适合在大会上讨论。第二，他认为如各位议员认为此项议程有问题时，应该在通过会议议程时提出，而不应该在讨论此项议题时才提出动议要终止讨论，在程序上是不恰当。第三，根据《条例》只要是关乎区内居民福利的事宜，便可以在区议会会议上讨论，他指出要求市民毋忘六四，平反八九民运是与区内居民福利有关的。而建设民主中国，结束一党专政与市民的切身利益有关，因此根据以上三个理由，各议员不应该逃避，而应该继续讨论。 |  |
| - 叶国谦议员询问现时主席在处理那一项的动议，因为张国钧议员已经根据《常规》第24条提出一项动议要求暂停讨论此议题，所以应该先进行讨论有关张国钧议员提出的动议，他想清楚知悉现时首先讨论那一项动议。 |  |
| - 主席表示现时先讨论张国钧议员根据《常规》第24条作出暂停辩论某动议或某事项的要求的动议。他表示张国钧议员根据《常规》第24条提出动议，而许智峰议员根据《常规》第25条提出动议，所以现时先处理张国钧议员的动议。 |  |
| - 许智峰议员表示他想先挑战张国钧议员提出根据《常规》第24条的动议。另外，《常规》第24条在《常规》中并非是一个特殊动议或提问，因此提出一般动议应该以书面形式提出并在会议的十个净工作日前通知秘书。 |  |
| - 陈学锋议员表示张国钧议员根据《常规》第24条提出的动议是根据《常规》第25条(iii)赋予的权力而提出，而因为《常规》第24条属于区议员权利及权力的问题，所以他可提出该项动议。 |  |
| - 许智峰议员表示《常规》第25条中的四项并没有包括要求停止辩论一项。《常规》第25条上清楚列明只有四项可以讨论。 |  |
| - 陈学锋议员表示《常规》第24条所指的是暂停辩论的情况，意思是在辩论中提出暂停辩论的动议，所以不可能在之前以书面形式提出，只能够在现场发现有问题时提出动议。 |  |
| - 许智峰议员表示他挑战《常规》第24条是因为文件第56/2014号早于本年四月十一日提出，如各议员认为此动议离题，应在会前以书面形式提出另一项动议，并希望张国钧议员解释为何毋须在会前以书面形式提出他的动议。 |  |
| - 张国钧议员表示明白议员各有不同的题目或意见欲在区议会提出，但同时亦需依照《常规》。对于有议员表示主席已批准此项目情况下为何仍质疑时，以及为何不在几日前通知，他表示《常规》第24条已清楚说明除主席之外，各议员都有权力提出暂停辩论的动议。另外根据《常规》第24条，各位议员可以在讨论进行时提出动议去暂停讨论。当在讨论进行时发现有规程问题，作为未发言、作过和议及未作动议的议员便可根据《常规》第24条作出暂停讨论的动议。他表示除了区议会之外，还有很多平台可以讨论或表达意见，不是逃避，所以当他认为许智峰议员提出的动议违反了《常规》，故按照《常规》第24条而提出暂停讨论的动议。 |  |
| - 叶国谦议员表示主席应该清楚表示现时正在讨论什么事项，如果一位议员根据《常规》第24条提出一个终止辩论的动议时，是必须要进行有关该动议的讨论，因此主席必须清楚表达现时正在讨论那一项动议和辩论，否则便会非常混乱。 |  |
| - 主席表示不再开放发言。许智峰议员提出规程问题，质询主席不再开放发言的原因。 |  |
| - 主席表示现时正在讨论有关张国钧议员按照《常规》第24条提出的动议。 |  |
| - 许智峰议员表示此项议程项目是在四月十一日提出，他认为张国钧议员的动议应先以书面形式提出。 |  |
| - 陈学锋议员认为许智峰议员的发言已经离开了讨论《常规》第24条的范围。 |  |
| - 主席表示根据《常规》第24条，议员有权要求区议会暂停辩论某动议或暂停讨论某事项而提出动议，主席认为此条文赋予了议员提出暂停辩论的权利及权力，亦不附设条件或拒绝的理由，因此根据《常规》第24条议员可以作出暂停辩论某动议或某事项的要求，并宣布就此动议将进行表决。 |  |
| - 许智峰议员反对主席进行表决。 |  |
| - 叶国谦议员表示应该继续就有关《常规》第24条的动议进行辩论。 |  |
| - 主席表示现时正就根据《常规》第24条提出的暂停辩论动议进行辩论。 |  |
| - 许智峰议员认为主席没有就他提出的规程问题给予发言的机会。随后他表示会进行「拉布」至晚上十点，并逐字引述《常规》第24条，指出张国钧议员根据《常规》第24条提出的停止某项动议或者停止讨论某事项的动议，可由主席提出，或由未曾就该事项提出过动议、作过和议或发言的议员提出。如该动议遭否决，经进一步讨论后，可以同样方式提出第二次暂停辩论的动议。 |  |
| - 主席请议员留意发言时间，表示开始时已经规定每位议员的发言时间为两分半钟。 |  |
| - 许智峰议员认为不应限制有关规程问题的发言时间。 |  |
| - 叶国谦议员质询许智峰议员根据哪一条《常规》而作出规程问题。 |  |
| - 主席重申规定每位议员的发言时间为两分半钟，并要求许智峰议员就《常规》第24条的范围集中讨论。 |  |
| - 许智峰议员表示他想用《常规》第25条赋予的权力去反驳有关《常规》第24条的动议。 |  |
| - 许智峰议员继续逐字引述《常规》第24条，并指他是根据《常规》第25条所赋予的权力来提出涉及区议会或任何议员相关权利及权力的规程问题，并逐字引述《常规》第25条中的四个范畴。 |  |
| - 主席表示许智峰议员就规程问题的发言已经超过两分半钟，议会应该先处理张国钧议员根据《常规》第24条提出的动议并进行表决。 |  |
| - 许智峰议员表示他仍未完成欲提出的规程问题。 |  |
| - 郑丽琼议员表示她是文件第56/2014号的提交人及动议和议人。她在本年四月十一日已向秘书处提交文件而主席并没有反对讨论该文件，同时会议议程已于下午二时三十分获得通过，当时主席并没有提出议程第十二项为不予讨论或者因为规程问题而不作出讨论，她亦希望主席能让公众人士得悉是次区议会的会议议程，多个区议会的布告板上亦有列出有关六四事件的文件及「本会呼吁毋忘六四事件，平反八九民运。」的动议。她请在座各位议员回想在一九八九年五月二十一日，中西区区议员曾经在报纸刊登了一则广告要求一个民主中国及还我们一个爱国民主运动，她希望各位知道二十五年前提出的是反贪腐、民主的中国要平等、自由及博爱，但可惜只见到北京屠城，因此在二十五年后仍然要毋忘六四，平反八九民运。她展示一张相片显示广告上有叶国谦议员、陈捷贵议员、吴崇文先生、李国威先生、陈特楚先生、甘乃威议员，她本人及陈慧芳女士等前辈朋友在一九八九年五月二十一日刊登了一则名为紧急的呼吁的广告，当时提出四项要求，第一，立即撤除戒严令及新闻封锁；第二，解放军立即撤离北京城；第三，肯定学生运动是民主爱国运动；第四，立即与学生作出平等直接对话。她认为主席公平地让她们加入此项议程从而让中西区的居民透过布告板及网页知悉是次会议有讨论六四事件的议程，最后她希望主席作出英明的裁决，并接受此动议的投票结果。 |  |
| - 甘乃威议员询问张国钧议员如果第十二项议程项目的文件不提出动议而只提及平反六四及八九民运的讨论，是否便不能终止讨论此项议题。他表示不明白为何各位议员逃避提及六四事件。对于张国钧议员表示除了区议会之外还有多个平台可以发表意见，他不表同意，认为区议会正是民选议员代市民发声的平台，所以希望区议会能有一个正式的纪录，纪录于六四二十五周年仍然坚持平反六四，而不是逃避六四事件的讨论，因此对于进行表决感到可惜。 |  |
| - 许智峰议员重复坚持希望主席能让他继续提出有关规程问题的发言。 |  |
| - 主席表示让许智峰议员就规程问题发言，但不能超过两分半钟。 |  |
| - 许智峰议员重复强调主席不应限制有关规程问题的发言时间。 |  |
| - 主席表示会议开始时已表明发言时间为两分半钟。 |  |
| - 许智峰议员继续于发言时间结束前逐字引述《常规》第24条的相关内容，并在发言时间终结后仍然继续要求就规程问题发言。 |  |
| - 主席请议员就张国钧议员根据《常规》第24条提出动议要求暂停讨论由许智峰议员提出的动议一事作出表决。经投票后，张国钧议员提出的动议获得通过。 |  |
| (12位赞成： 陈学锋议员，叶国谦议员，陈捷贵议员(授权陈学锋议员)，陈财喜议员，李志恒议员，文志华议员，卢懿杏议员(授权陈学锋议员)，萧嘉怡议员(授权陈学锋议员)，林怀荣议员(授权李志恒议员)，张国钧议员，张翼雄议员，吴少强议员) (4位反对： 甘乃威议员(授权郑丽琼议员)，郑丽琼议员，许智峰议员，黄坚成议员(授权郑丽琼议员)) (2位弃权： 叶永成议员，陈浩濂议员) |  |
| 第13项：议员的书面报告 （下午7时58分） |  |
| - 主席表示，中西区扑灭罪行委员会已于二○一四年三月二十八日举行二○一三至二○一四年度的第五次会议，并将于二○一四年五月二十三日召开二○一四至二○一五年度的第一次会议。 |  |
| - 郑丽议员要求把她在较早前就议程第12项所发表的声明记录在案。 |  |
| - 在主席发言期间，许智议员持续要求提出有关规程问题。 |  |
| 第14项：中西区区议会辖下各委员会会议报告 （下午7时58分） |  |
| - 主席请议员备悉下列文件： |  |
| (i) | 文化康乐及社会事务委员会 (中西区区议会文件第57/2014号) |
| (ii) | 地区设施管理委员会 (中西区区议会文件第58/2014号) |
| (iii) | 财务委员会 (中西区区议会文件第59/2014号) |
| (iv) | 食物环境卫生及工务委员会 (中西区区议会文件第60/2014号) |
| (v) | 交通及运输委员会 (中西区区议会文件第61/2014号) |
| - 在主席发言期间，许智议员持续要求提出有关规程问题。 |  |
| 第15项：二○一四至二○一五年度中西区区议会工作小组报告 （下午7时58分至7时59分） |  |
| - 主席请议员参阅文件，各工作小组主席并无补充。 |  |
| - 在主席发言期间，许智议员持续要求提出有关规程问题。 |  |
| 第16项：中西区地区管理委员会第189次会议报告 (中西区区议会文件第62/2014号) （下午7时59分） |  |
| - 主席请议员参阅文件。 |  |
| - 在主席发言期间，许智议员持续要求提出有关规程问题。 |  |
| 第17项：中西区各分区委员会会议报告 (中西区区议会文件第55/2014号) （下午7时59分至8时正） |  |
| - 主席请议员参阅文件。 |  |
| - 在主席发言期间，许智议员持续要求提出有关规程问题。 |  |
| 第18项：其他事项 （下午8时正） |  |
| - 没有其他事项。 |  |
| - 在主席发言期间，许智议员持续要求提出有关规程问题。 |  |
| 第19项：下次会议日期 （下午8时正） |  |
| - 主席宣布，第十五次会议将在二○一四年七月十七日举行。政府部门提交文件的截止日期为二○一四年六月二十五日，议员提交文件的截止日期则是二○一四年七月二日。 |  |
| - 在主席发言期间，许智议员持续要求提出有关规程问题。 |  |
| - 主席宣布会议结束，并多谢各位嘉宾和议员出席会议。会议于下午 时8时正完结。 |  |

| 会议纪录于 | 二○一四年七月十七日 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| 主席: | 叶永成议员 |  |
| 秘书: | 黄明慧女士 |  |

中西区区议会秘书处

二○一四年七月