中西区区议会

第十八次会议纪录

| 日期 | ﹕ | 二○一五年三月十九日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午二时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

叶永成议员,BBS,MH,JP*

副主席

陈学锋议员,MH*

议员

陈捷贵议员,BBS,JP	(下午2时30分至下午3时20分及

下午5时08分至下午7时正     )

陈财喜议员,MH*

陈浩濂议员*

郑丽琼议员*

张国钧议员,JP*

张翼雄议员	(下午2时30分至下午3时49分)

许智峰议员	(下午2时30分至下午5时15分及

下午7时28分至会议结束)

叶国谦议员,GBS,JP	(下午2时43分至下午3时50分)

甘乃威议员,MH	(下午2时30分至下午8时正)

林怀荣议员	(下午3时58分至下午5时16分)

李志恒议员*

卢懿杏议员*

文志华议员,MH*

吴少强议员,MH,JP*

萧嘉怡议员*

黄坚成议员	(下午2时30分至下午6时42分)

注：		*	出席整个会议的议员

(  )	议员出席时间

第2项

谭志源先生,GBS,JP	政制及内地事务局局长

梁咏心女士	政制及内地事务局 助理秘书长(3C)

第3(i)项

梁家华先生	港铁公司 高级统筹工程师

黄伟明先生	港铁公司 车务经理–港岛线及将军澳线

高昊先生	港铁公司 项目传讯经理

陆耀华先生	路政署 总工程师/铁路拓展2-1

叶冠强先生	运输署 高级工程师/优先铁路发展1

颜绍明先生	康乐及文化事务署 中西区康乐事务经理

曾向强先生	港铁公司 设计经理-南港岛线

胡美凤女士	港铁公司 项目传讯经理

梁家华先生	港铁公司 高级统筹工程师

冯宝琛先生	路政署 工程师/南港岛线(1)

第3(ii)项

马昭智先生	市区重建局 规划及设计总监

区俊豪先生	市区重建局 规划及设计助理总经理

第3(iii)项

黄志斌先生	发展局 总助理秘书长(工务)2

李恺仑女士	发展局 助理秘书长(文物保育)3

朱浩先生	发展局 助理秘书长(海港)1

邓翠仪女士	发展局 助理秘书长(规划)1

第7项

马绍祥先生,JP	发展局 副局长

冯英伦先生	发展局 发展局局长政治助理

蔡杰铭先生	发展局 发展局首席助理秘书长(规划及地政)2

饶菊红女士	房屋署 高级规划师(6)

陈志明先生	运输署 高级工程师/中西区

林卫国医生	卫生署 法医科高级医生(港岛区)2

单丹医生	卫生署 高级医生(社区联络)2

陈明义先生	建筑署 高级工程策划经理222

姜锦燕女士	规划署 港岛规划专员

谢佩强先生	规划署 高级城市规划师/港岛5

卢宝诗女士	摩星岭关注组 主席

第8项

黄展翘女士	发展局 首席助理秘书长(工务)特别职务

叶鸿平先生	发展局 助理秘书长(土地供应)1

陈思伟先生	规划署 高级城市规划师/策略规划6

邱文珊女士	土木工程拓展署 高级工程师8(离岛发展部)

第9项

朱浩先生	发展局 助理秘书长(海港)1

许荣春先生	海事处 署理高级海事主任/货物装卸海事处

陈铭光先生	海事处 总经理/海事服务

颜绍明先生	康乐及文化事务署 中西区康乐事务经理

第10项

罗启贵先生	路政署 高级区域工程师/港岛西北区

林树基先生	运输署 中西区工程师/2

顾婷婷女士	屋宇署 屋宇测量师/港岛西1

文桂芳女士	太古地产有限公司 高级发展经理

黄慧雅女士	太古地产有限公司 发展经理

郑嘉科先生	太古地产有限公司 工程项目经理

曾俊文先生	刘荣广伍振民建筑师事务所(香港)有限公司 高级合组人

陈晓恩小姐	刘荣广伍振民建筑师事务所(香港)有限公司 合组人

林泽仁先生	弘达交通顾问有限公司 董事(运输工程)

第12项

廖志伟先生	食物环境卫生署 中西区环境卫生总监

列席者：

周秉燊总警司	香港警务处 中区指挥官

苏允乐先生	香港警务处 中区警民关系主任

黄兆华先生	土木工程拓展署 高级工程师11(港岛发展部1)

廖志伟先生	食物环境卫生署 中西区环境卫生总监

颜绍明先生	康乐及文化事务署 中西区康乐事务经理

徐淑婷女士	运输署 高级运输主任/中西区

周可乔女士,JP	中西区民政事务专员

陈润民先生	中西区民政事务助理专员

余恩恩女士	中西区民政事务处 高级行政主任(地区管理)

陈成丰先生	中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)

秘书

黄明慧女士	中西区民政事务处 高级行政主任(区议会)

| 欢迎 |  |
| --- | --- |
| 主席欢迎嘉宾和议员出席中西区区议会(区议会)第十八次会议。他表示，食物环境生署(食环署)中西区环境生办事处小贩管理队管理主任胡广森先生在执勤时遇袭并伤重不治。他表示曾与副主席于胡先生生前到医院探望，并慰问其家人。他和区议会对胡先生离世感到哀痛，谨代表区议会向胡先生的家人致以最深切慰问。区议会亦会向食物及生局局长致函以便转交信件予胡先生的家人，以表哀悼及慰问。 |  |
| - 主席欢迎代替蒋大伟先生出席的康乐及文化事务署(康文署)中西区康乐事务经理(香港西)颜绍明先生、代替陈纳生先生出席的运输署高级运输主任/中西区徐淑婷女士及代替麦志标先生出席的土木工程拓展署高级工程师11(港岛发展部1)黄兆华先生。 |  |
| 第1项︰通过会议议程 （下午2时30分至2时37分） |  |
| - 议员对议程没有意见，主席宣布会议议程获得通过。 |  |
| - 主席表示，区议会秘书处在三月十九日中午收到许智峰议员通知，表示将作口头声明。根据《中西区区议会常规》(《常规》)第30条，议员如欲在会议上作口头声明，须于会议举行前通知秘书；作口头声明的时间不得超过五分钟。 |  |
| - 许智峰议员的口头声明的重点如下： |  |
| (a) | 他认为政府官员就行政长官普选办法的第二轮公众咨询出席是次区议会会议及进行讨论，对香港市民是毫无意义的，因市民曾于不同场合（如雨伞运动）已再三清楚地表明在全国人民代表大会常务委员会（人大常委）于二零一四年八月三十一日作出的决定(八三一框架)下的选举，并非真正的民主普选。若政府继续称其所提选举为普选，似有欺骗市民之嫌，有违民主精神。他重申当局既然拟于八三一框架下进行选举，故派员出席会议只是旨在取得假民意，以向北京的中华人民共和国中央人民政府（中央政府）交代，是没有意义之举。 |
| (b) | 他认为八三一框架反映中央政府希望进行可完全操控结果的选举，标志着香港市民永远不能真正地选择本身的政府，而只能从中央政府所挑选的人选中选出行政长官。因此，拟议选举办法并非香港市民所渴望的，亦有损民主精神及违背《中华人民共和国香港特别行政区基本法》(《基本法》)的承诺。他认为中央政府目前未能按承诺给予香港市民所要求的选举制度，是违背了「港人治港、高度自治」的精神，违反了《基本法》订明的推行全面普选的条文，并重申拟议选举并非真普选。 |
| (c) | 他相信香港市民可自由而平等地选出行政长官并获赋予相关提名权，是应得的权利。雨伞运动虽已完结，惟其精神必定延绵不断，既不枯也不散，黄伞必定继续打开以彰显诉求，直到香港市民可真正选择本身的行政长官和政府为止；在此之前，市民必定坚持下去，绝不放弃。 |
| (d) | 他虽感谢谭志源先生出席区议会会议，但表明民主党的议员会杯葛有关就行政长官普选办法所进行的第二轮公众咨询的讨论，理由是即使参与讨论也没有意义，故待谭先生发言时他们便会离席，以示抗议。他希望政府能撤回八三一框架，重启政改五步曲，落实公民提名，让香港市民可自由地选出行政长官。 |
| 第2项︰行政长官普选办法咨询文件 (中西区区议会文件第19/2015号) （下午2时37分至3时14分） |  |
| - 主席欢迎政制及内地事务局局长谭志源先生出席会议。 |  |
| - 四位属民主党的议员（甘乃威议员、郑丽议员、许智议员及黄坚成议员）离场及在公众席喊叫口号，以示抗议。 |  |
| - 谭志源先生表示，全港区议会是非常重要的民意代表机构，因此即使第二轮的政改咨询已于三月七日结束，当局仍坚持到访十八区区议会以听取意见。他和副局长刘江华先生于是日分别出席中西区区议会和南区区议会会议，至此便完成咨询各区区议会的工作。他请议员尽量提出意见，有关意见将反映在咨询报告内。 |  |
| - 谭志源先生简报是次行政长官普选办法的咨询工作，重点如下： |  |
| (a) | 在咨询期间，当局共接获超过十三万份书面意见书，当中虽包括不少以标准格式提交的意见书。但在比对下，市民希望能于二零一七年落实普选行政长官的意愿是清的。市民亦就行政长官普选办法的细节提出不同的意见，当局必定会尽快加以整理。当局的官员曾出席遍及各区的八十多场研讨会、座谈会和区议会会议，聆听意见，这对修订《中华人民共和国香港特别行政区基本法》(《基本法》)附件一的工作很有帮助。 |
| (b) | 在工作时间表方面，当局目前正尽快整理经搜集的意见及拟备是轮政改咨询的报告，预计于二零一五年四月公布，并一并公布《基本法》附件一修正案的草拟本。届时，立法会将可考虑是否成立小组委员会审议有关修正案，而这做法跟上两次政改程序的步骤相同。当局会争取于二零一五年年中立法会休会前，完成所有的有关审议及表决工作，以便于年中的数个月内起草本地立法相关的《行政长官选举条例》的修订，以赶及于二零一五年年底把本地立法的修订草案提交立法会，这样便可完成具体的选举办法细节。当局计划于二零一六第二季左右进行选民登记工作，以协助原定于二零一七年的行政长官普选得以落实。 |
| (c) | 他重申希望聆听议员就政改一事提出的意见，但尊重民主党议员选择不出席这环节的会议的立场。事实上，民主党以往曾透过多种渠道向当局表达有关政改方面的意见。当局会一如既往与各党派保持沟通，因此亦会继续与民主党保持沟通以听取意见。 |
| - 主席请各位议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 张国钧议员表示，政改一事已讨论多年，而未来数月是关键时刻，所以他呼吁议员就以民主方式选出行政长官进行具体讨论，切勿采取杯葛行动，以免二零一七年的普选落空。他认为民主社会是以尊重大多数市民的意愿为依归，而非在于全体市民意见一致，因实际上这是很难达致的。他阐述民主建港协进联盟于本年二月进行的民意调查的其中两项调查结果，以供当局参考。第一，逾八成三的受访者认为立法会应按大多数市民的意愿，以决定是否接受政府的二零一七年普选方案；第二，逾六成一的受访者认为立法会应按全国人民代表大会常务委员会（全国人大常委会）在二零一四年八月三十一日作出的决定(八三一框架)实行普选，逐步予以落实。他指出上述数据值得社会人士参考及深思，因为由八三一框架规定的普选方案，比以往任何一届的行政长官选举办法为佳。 |
| (b) | 文志华议员表示已提交意见书，故不覆述当中论点，只分享一些感受。他曾指出对上次咨询工作所标榜的「海纳百川」取态不乐观，以致很多人提出法律条文规定以外的所谓「好方案」，最后由八三一框架定出政改方向，于是反对者作出捆绑等不同形式的抗争行动。他认为坚持争取所谓「真普选」的人，无视其他可选择的选举方案如循序渐进的普选方式，没有给予别人选择权。此外，反对者本身的政党也采用筛选方法定出人选以角逐议会席位，但却指责普选办法有筛选成分。他亦认为反对者坚持己见的原因有二，即恐怕经一人一票选出的行政长官具有认受性，以及在日后的议会议席竞选中少了一个强而有力的议题。总的来说，他支持以一人一票方式选出行政长官，但对于方案能够在立法会通过却不感乐观。 |
| (c) | 陈财喜议员表示，他曾指出任何阻碍民主发展的人都会成为历史罪人。他已于本年二月七日向当局提交详细的意见书，故亦不覆述当中论点。他询问谭志源先生目前对政改方案获得通过感到相对乐观、审慎乐观抑或是不乐观。他提醒议员方案是有可作出改进的空间，日后亦可进一步改善。他指出，社会上不同机构作出的民意调查发现，逾半数的受访者是接受现有方案的，因为可令香港的民主发展向前迈进。他再三强调此际是政制发展的关键时刻，故深切希望方案可获通过，以及提醒泛民人士目前是本港民主发展的关键时刻，他们应知所进退，以免沦为历史罪人。 |
| (d) | 陈捷贵议员表示已向当局提交意见书，并指出大部分市民要求政改向前迈进，经一人一票选出下任行政长官。民主路从来都是迂回的，不可一步登天，是一种有关各方须经历磨合及妥协的艺术，而非违背民意并以捆绑形式作出决定，此举实有违民选议员应有的责任。香港以往赖以成功之道在于市民以勤奋、坚毅，团结和守法精神以取得目前的成果，政府以法治方式提高管治效率；这些都需要传承及继续下去，尤其是需坚守法治而非以违法手段争取诉求。他指出中国目前在经济、军事、外交、司法等范畴的发展是有目共睹的，对法治观念不断改进，在推进廉洁的工作上亦稳步发展。香港此际与国家的关系应该是日益紧密，而非以争斗相待。他呼吁议员应以民意为依归，协力令香港政制迈进，让五百万市民可踏上普选之路。 |
| (e) | 叶国谦议员表示支持今天就此讨论项目提出的动议。香港的民主发展现正处于关键时刻，在迈向政治制度改革上将要踏出重要的一步，因为立法会快要就政府提出的政改决议案作出决定，而这决定关乎全港五百万名符合资格的选民可否于二零一七年，以一人一票的方式选出行政长官。虽然政府目前最少需要争取多四票才能有把握令政改决议案获得通过，因此当局现正努力游说反对派人士和泛民主派议员支持决议案。可是，他强调当局应清晰地让泛民议员知悉，「八三一框架」是没有修订空间的，不会有所改变，更加不会撤回，因为《基本法》和全国人大常委会的决定，是香港的民主政制运作的基础。他对政改决议案可在立法会获得通过一事，不表乐观，但即使有机会通过决议案，他仍希望政府在民主程序上多下功夫，尤其是为全港市民提供一个平台，让参选人士发表其治港理念和选举政纲，从而争取市民在这方面的认同。这样的话，泛民人士亦有机会参选，让市民有所选择。他渴望普选能在二零一七年落实。 |
| (f) | 副主席表示，有议员离席并以喊叫有「公民提名」的普选才是真普选。他指出目前很多实行民主政制的国家和地区，并非都采用「公民提名」方式进行普选，因此把「公民提名」方式等同真普选的说法是一种伪议题。他亦指出，普选必须建基于法律基础，即《基本法》和八三一框架的内容，否则其他方式的选举都是假的选举，理由是欠缺法律基础，也必定没有公平公正可言。他回顾民主党曾于二零一零年以极大勇气支持通过政改修订案，所以他呼吁民主党应继续以大局为重，支持今次的政改决议案，令市民于二零一七年能以一人一票的方式选出行政长官。 |
| (g) | 主席支持按照《基本法》条文和八三一框架的决定，于二零一七年落实行政长官的普选，让五百万名符合资格的选民能以一人一票的方式选出下任行政长官，以免令本港的政制发展原地踏步。他指出在港英政府的年代，市民对于港督人选是无从过问的，所以他呼吁市民不要错失普选行政长官的机会。他认为政制发展应以循序渐进的步伐健康发展，而任何改革都需要先踏出第一步，因此政改应向前迈进。 |
| - 政制及内地事务局局长谭志源先生综合回应如下： |  |
| (a) | 回应有关议员认为目前是政改的关键时刻的意见，他表示赞同，因为立法会将于六月中至六月底就政府提出的修正案作出决定，即距今只有三个多月时间，故时间紧迫的说法并非夸张失实。他了解社会人士对八三一框架有不同的看法，有人认为可行，有人觉得保守，惟各种意见都应获得尊重。他指出按照《基本法》条文和八三一框架的决定所进行的普选，总比政制发展原地踏步好；否则，让五百万合资格选民拥有普及而平等的投票权参与选举的目标便不能实现。他亦指出，这种投票权是民主制度中最重要的内容，是民主发展路上最显著的里程碑。他呼吁市民不应把拟议行政长官选举办法与理想选举模式相比，而应把它与原地踏步的制度比较，考虑重点是政改获得通过和不获通过的两种情况中，哪一种会对社会整体的长远利益比较好。 |
| (b) | 回应有关就普选议题进行民意调查的意见，他指出社会上有不同组织进行民调，当中有些反映最近的民意趋向。研究民调结果时不应只参考单一民调，而须着眼于两个因素，即时间因素，指有关某事件的民意经过了一段长时间后的走向和趋势如何；以及重大事件因素，指有关某事件的民意于发生了一些重大的社会事件后，其走向和趋势所受到的影响如何。当局在客观地比较不同机构所进行的民意调查，包括于八三一框架提出之前和之后的民调，以及于为期七十九日的非法占领事件发生后的民调后，得出两项发现：第一，市民希望依法进行普选的意愿，不单没有受时间影响，而且没有受重大事件影响，即一半或以上的受访者接受根据《基本法》和全国人大常委会的相关解释和决定落实普选；这趋势近期更有巩固及上升的迹象。第二，当局研究民调时会留意民调提出的问题(当中有中立或引导性较强的问题)和涉及的群组（如受访者年龄大部分是十八岁以上人士，但年龄限制有些则低至十六岁或以上）。各种民调所反映的民意是很清楚的，即市民赞成先接受政府的选举办法，让普选可在二零一七年落实。有关陈弘毅教授提出的由退休法官负责进行民调的建议，他认为该建议虽具建设性，但其目的如希望影响二十多位泛民主派议员的投票取向，则不易达到。因为在以往的一段长时间内，社会上其实已有不同的民调清楚地反映民意，故无须进行额外的民调。 |
| (c) | 回应有关选举办法的改善空间的意见，他表示律政司司长袁国强先生和他本人曾多番就此与中华人民共和国中央人民政府（中央政府）官员交换意见，一致认为《基本法》附件一第七条，已就此提供清楚的法律基础。如普选在二零一七年落实，届时的行政长官如认为有需要，可根据二零零四年的「五步曲」的条文建议作出修改，因为有关条文一直是存在及有效的。 |
| (d) | 回应叶国谦议员有关八三一框架的意见，他指出有人认为中国社会科学院日前发表的蓝皮书的部分内容，显示八三一框架是可撤回及修订的想法，并不真确。他亦指出，中央和香港特别行政区（特区）政府多番强调，八三一框架是不会撤回及修订。在全国人大常委会委员长三月八日提交全国人大常委会的工作报告书中，提及全国人大常委会去年八月三十一日作出的决定，表示决定对于政改具有意义、确定了基础及指出了方向。该份工作报告书获逾二千二百票支持而通过。他认为有关蓝皮书内容的报导失实，社科院人士其实指有意修改及撤回决定的人士是不熟悉内地的法律、政治和体制。《中华人民共和国宪法》第六十二条虽订明宪法可作出修改，但前题是该条文是不适当的，因此八三一框架是不可能修改及撤回的。 |
| (e) | 回应叶国谦议员有关改善民主程序方面的意见，他表示同意。这方面工作的主要方向是令在提名阶段取得提名资格人士可提高其竞争性，以及增加提名程序的透明度，包括政纲公布，公开论坛、电视直播和调拨资源给提名委员会以设立秘书处以进行民调等，目标是提升透明度，使民意在提名阶段已可彰显出来，让提名委员会可充分掌握。这正是当局的工作目标和方向，在四月份的政改咨询报告和方案中会有更详细的阐述。 |
| (f) | 回应陈财喜议员有关其对政改方案获得通过是否感到乐观的询问，他表示客观事实是不会因主观的意志而有所转移的。目前二十多名泛民主派议员才是焦点所在，故他不再阐述其本身看法。 |
| (g) | 回应副主席有关要求民主党人士再次拿出二零一零年般的勇气的呼吁，他指出这正是最困难的地方。他认为香港市民的主流民意显而易见，中央亦多番重申其希望特区在二零一七年落实普选的立场，特区政府亦尽力协助实现普选的目标。因此，立法会议员，尤其是二十多位泛民主派议员的意愿，是五百万名合资格选民能否以「一人一票」选出下任行政长官的关键，因为这并非中央和特区政府可作出的决定。他恳切冀望市民配合特区政府，群策群力，善用未来三个多月的时间，向泛民主派议员表达意见，尽量沟通，希望他们能改变初衷，让普选最终得以落实。 |
| - 主席请议员就动议作出表决。经投票后，动议获得通过。 |  |
| 动议︰「中西区区议会支持特区政府按照『基本法』及全国人大常委会的『决定』，落实2017年行政长官普选，让500万合资格选民可于2017年以『一人一票』选出下任行政长官，不要让政制发展原地踏步。」 (由陈学锋议员、陈捷贵议员、陈财喜议员及李志恒议员提出) (14位赞成：叶永成议员，陈学锋议员，叶国谦议员，陈捷贵议员，陈财喜议员，李志恒议员，文志华议员，卢懿杏议员，陈浩濂议员，萧嘉怡议员，林怀荣议员(授权陈捷贵议员)，张国钧议员，张翼雄议员，吴少强议员) (0位反对) (0位弃权) |  |
| - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |
| 第4项︰主席报告 （下午3时14分至3时16分） |  |
| - 主席表示，区议会将于本年四月一日至三日举行『珠海、横琴自贸区、港珠澳大桥及深圳南山区、前海深港合作区「文化保育及社区设施」考察交流团』，重点考察当地的社区设施、义工发展和文化保育等范畴；现时共有十多名议员报名参加。 |  |
| - 此外，区议会每年旨在与政府部门人员交流的新春交流晚宴，定于本年四月十七日晚上举行。秘书处稍后将发信邀请各议员出席。 |  |
| 第5项︰通过二○一五年一月八日中西区区议会第十七次会议会议纪录 （下午3时16分至3时17分） |  |
| - 主席表示，秘书处已于本年三月四日将第十七次会议纪录拟稿电邮给各议员，并把陈浩濂议员提出的修订建议电邮给各议员和拟备成为呈枱文件，以供审阅。 |  |
| - 议员对经修订的会议纪录拟稿没有意见，主席宣布会议纪录获得通过。 |  |
| 第6项：中西区区议会第十七次会议续议事项查察表 (中西区区议会文件第38/2015号) （下午3时17分） |  |
| - 主席请议员参阅查察表内所列各事项的跟进情况。 |  |
| 常设事项 |  |
| 第3(i)项︰ 港铁西港岛线计划的进展 -西港岛线工程进展 (中西区区议会文件第20/2015号) -强烈要求于天兴大厦地铺「7-11便利店」增设拍卡特惠站 (中西区区议会文件第24/2015号) （下午3时17分至4时20分） |  |
| - 主席欢迎港铁公司、路政署、运输署和康文署的代表出席会议。 |  |
| - 港铁公司高级统筹工程师梁家华先生以电脑投影片介绍西营盘站工程的最新进展，表示该站的大堂、月台和连接车站行人隧道的屋宇装备及机电工程现正进行最后测试，除了奇灵里车站出入口外，其余出入口将于三月二十九日启用。奇灵里车站出入口的结构建造工程仍在进行中，车站行人隧道建造工程以冻土形式进行，预计将于本年第四季完工。有关重置康乐设施及绿化区方面，坚尼地城游泳池(第二期)重置工程已于二零一四年九月展开了地基工程，钻桩工程预计将于本年第二季完工，及后会展开上盖的工程。目前，坚尼地城游乐场、科士街临时游乐场及士美菲路休憩处已于西港岛线通车前完成重置工程，而山道休憩花园、西湖里游乐场及梅芳街儿童游乐场的重置工程仍在进行中，预计将于本年第一季交还予相关部门，香港佐治五世纪念公园则于本年第三季交还。随着西营盘站于本月底启用，部分受临时交通管理措施影响的地点可陆续开放。 |  |
| - 港铁公司项目传讯经理高昊先生表示，港铁公司已于本年三月十八日安排中西区区议会议员参观西营盘站，以了解新车站的运作。港铁公司积极联系社区，于本年一月举办了旧电脑捐赠活动，将旧电脑捐赠予区内有需要的团体，另本年三月二十一日将举办西营盘站开放日，市民进入站内参观时不需门票。就议员提交的讨论文件中建议于西营盘增设拍卡特惠站，港铁公司表示于去年坚尼地城站及香港大学站启用时，推出「西营盘站启用前特别折扣优惠」，鼓励居住西营盘一带的居民或往返西营盘的乘客，在西营盘站启用前使用香港大学站或上环站乘搭铁路。当西营盘站投入服务后，此项特别折扣优惠将会停止。事实上，多项现时的车费推广优惠亦适用于使用西港岛线三个新车站的乘客。 |  |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 副主席关注新车站的入闸机灵敏度太高，很多乘客未能顺利入闸，因而阻碍人流。另外，他关注新车站内洗手间的卫生情况及抺手纸摆放位置。他指奇灵里车站出入口未能于西营盘站启用时同时开放，认为有需要向附近居民作出补偿，于附近增设拍卡特惠站。 |
| (b) | 叶国谦议员建议于坚尼地城站C出口加建上盖，及查询坚尼地城游泳池(第二期)重置工程的进度。 |
| (c) | 郑丽琼议员建议将南区往坚尼地城的小巴搬往坚尼地城站专线小巴上落客区作总站，并表示曾向运输署提出把23、3B、40及40M巴士站移近香港大学站C出口，方便半山区居民转乘巴士前往罗便臣道及干德道一带，希望有关部门考虑。另外，她建议于西营盘站增设指示牌，并要求将区内的地标置于西营盘站出入口的指示牌顶部。 |
| (d) | 陈捷贵议员同意坚尼地城站专线小巴上落客区可容纳更多小巴线，方便市民转乘港铁。另外，他建议于半山区增设特惠站，鼓励半山居民使用集体运输。 |
| (e) | 陈财喜议员指西营盘站路径复杂，建议于启用初期安排人手协助乘客。另外，他同意市民无需持票参观西营盘站。他亦关注山道及屈地街车站出入口的交通情况，指前者应加设过路处，而后者则应尽快清拆行人路上的水马，特别是出入口对面的水马，以免造成危险。最后，他要求尽快将因工程而占用的休憩用地尽快交还给市民使用。 |
| (f) | 李志恒议员认为港铁在重置休憩用地时应与区内居民沟通，确保有关设施适合居民使用。他查询因兴建正街车站出入口而需要重置的西苑火牛房、食环署办公室及公厕是否可与西营盘站同时启用，及在重置火牛房时是否需要进行掘路工程。另外，他认为西营盘站出入口指示牌应按市民常到的地方排序。最后，他同意市民无需持票参观西营盘站开放日，以免造成混乱。 |
| (g) | 文志华议员同意市民无需持票参观西营盘站。他指香港大学站及西营盘站的出入口均远离车站大堂，建议于行人通道旁加设折凳，让市民尤其是长者可在途中休息。另外，他查询检讨出入口指示牌内容的排列机制。 |
| (h) | 卢懿杏议员认为奇灵里车站出入口工程尚未完成，西营盘站并非算全面启用。她表示收到奇灵里附近的居民投诉，指西营盘站启用后他们未能受惠，因此要求港铁公司于天兴大厦C铺地下的7-11便利店加设优惠拍卡机。 |
| (i) | 黄坚成议员认为屈地街的路面工程长期霸占道路，但市民无从知悉工程内容及完工日期，要求港铁公司在工地旁展示工程的资料。另外，他查询山道休憩花园重置工程的完工日期，并指该处为重要的无障碍通道，要求在花园重新开放前不要拆除临时斜道。 |
| (j) | 主席关注屈地街及薄扶林道路面工程的完工日期，及建议在现时近薄扶林道「劲过桥」的过路设施增设行人过路灯，保障过路行人的安全。另外，他指香港大学站有两处漏水，而且地板布满污迹，要求港铁跟进。 |
| - 港铁公司高昊先生综合回应如下： |  |
| (a) | 关于入闸机的灵敏度太高，港铁公司将观察使用情况，如有需要会作适当的调节。 |
| (b) | 理解议员对洗手间卫生的关注，港铁公司在车站设置洗手间是为了为乘客提供方便，他指公司十分注重洗手间的清洁及生情况，至于有关抺手纸的意见，他表示会考虑如何改善有关设施。 |
| (c) | 在制订三个新车站出入口指示牌的内容时，港铁公司已考虑车站与地区的关系，将车站附近的地标如酒店、商业大厦、屋苑、学校、社区设施及旅游景点等按其英文字母排列，港铁公司会定时检视及更新指示牌。另外，在西营盘站启用初期，港铁公司会加派职员协助乘客。 |
| (d) | 港铁公司现时已在车站合适位置设置座椅，以方便乘客，至于在行人通道加设座椅的建议，则需考虑座椅会否影响通道的人流及在紧急情况下疏散乘客的安排。 |
| (e) | 于本年三月二十一日举办的西营盘站开放日参考了议员的意见和汲取了坚尼地城站及香港大学站开放日的经验，市民进入西营盘站参观时不需门票。港铁公司已于西营盘区的住宅大厦张贴宣传告示。 |
| (f) | 「西营盘站启用前特别折扣优惠」于西营盘站投入服务后停止，现时未有计划于奇灵里附近加设优惠拍卡机，但会加派人手及于车站内提供足够指示，以减少居民出入的不便。另外，设置特惠站需考虑选址能否有效鼓励市民选用铁路服务及公共交通服务的市场环境等因素，港铁公司多谢议员提出于半山区加设优惠拍卡机的建议以作考虑。 |
| (g) | 会跟进有关香港大学站内漏水及地板污迹的情况。 |
| - 港铁公司梁家华先生综合回应如下： |  |
| (a) | 有关坚尼地城站科士街公园加设座椅及荫棚的建议，由于部分用地已交还有关政府部门管理，加设设施前要与部门商讨，并会于稍后汇报。 |
| (b) | 坚尼地城游泳池(第二期)重置工程的进度理想，预计于二零一六年年底完工。 |
| (c) | 山道休憩花园的工程预计于本月完成，并已指示承办商先完成重铺行人道，才拆卸临时斜道。 |
| (d) | 屈地街的路面工程较为复杂，需要更新水管、消防设施及重置过路设施，预计可于本年四月底前完成工程及开放路面。 |
| (e) | 有关正街车站出入口的工程，为了让西营盘站尽快启用，港铁公司调动施工程序，西苑火牛房、食环署办公室及公厕会于西营盘站启用后陆续重置及交还有关部门或机构，预计需要数个月的时间。 |
| (f) | 正与政府部门研究于薄扶林道改善过路设施的方案。 |
| (g) | 同意于屈地街路面工程的外围展示工程的资料及完工日期。 |
| - 运输署高级工程师/优先铁路发展1叶冠强先生补充，运输署将于山道天桥的过路处加设「望左」及「望右」道路标记，预计于本年六月至七月完成。至于在现时近薄扶林道「劲过桥」的过路设施增设行人过路灯的建议，部门会进行研究。另外，有关专线小巴及巴士路线的建议，叶先生会转介有关同事跟进。 |  |
| - 各议员的补充意见如下： |  |
| (a) | 陈财喜议员建议港铁公司在香港大学站的出入口指示牌加上创业中心、华明中心及怡景花园，及在上环站的出入口指示牌加上中区警署。 |
| (b) | 郑丽琼议员要求按照交运会的共识，在西营盘站启用后检讨居民的出行模式，再实行巴士路线重组计划。 |
| (c) | 卢懿杏议员认为港铁公司避谈于奇灵里附近加设优惠拍卡机的建议，她认为有需要于该处加设优惠拍卡机，以补偿附近居民未能即时使用西营盘站。 |
| - 港铁公司高昊先生回应，指并非避谈加设优惠拍卡机的建议。他指港铁公司明白奇灵里出入口未能同时启用或会造成不便，因此会在营运上采取适当措施，例如加派人手协助乘客，尽量将不便减至最少。 |  |
| -金钟站扩建工程最新进展 (中西区区议会文件第26/2015号) （下午4时20分至4时33分） |  |
| - 港铁公司高级统筹工程师梁家华先生简介金钟站扩展工程的最新进展。他表示在南港岛线通车之后，港铁将继续占用夏悫花园少于一半的范围最少十二个月，并会适时向区议会汇报进度。 |  |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 郑丽琼议员关注南港岛线的通车日前。另外，她查询如何处置工地掘出的古物。 |
| (b) | 陈财喜议员质疑港铁占用部分夏悫花园至南港岛线通车后十二个月的预计比较保守，希望港铁尽早完工并开放公园。另外，他询问如何处理在平整土地工程中受影响而要搬迁的树木。 |
| - 港铁公司梁家华先生回应，南港岛线项目以二零一六年年底为通车目标。另外，部分夏悫花园重置后将会是一个平台花园，其高度与相连的行人天桥相若，市民亦可利用楼梯、扶手电梯及升降机从地面进出花园。 |  |
| - 港铁公司设计经理-南港岛线曾向强先生回应关于海堤遗迹的安排，指现时海堤存放于仓库中，在重置夏悫花园时将会一并重置并设立一个海堤纪念台。关于树木重置的安排，现时花园的设计中除了紧急通道、停车场出入口或休憩用地外，将会尽可能种植树木，而原有的树木原则上都会搬回花园，但有部分树木因健康或体积问题将会于其他地方种植。 |  |
| - 陈财喜议员询问将会搬回花园的树木数量，及因健康或体积问题而不能搬回公园的树木将如何安排。 |  |
| - 港铁公司曾向强先生表示于会后补充有关资料。 |  |
| - 港铁公司梁家华先生补充，当工程进度能进一步确定后，便能评估实际占用夏悫花园的时间，届时将会适时向区议会汇报。 |  |
| - 主席多谢港铁公司及部门的代表出席会议。 |  |
| 第3(ii)项︰市区重建局在中西区的项目汇报 (中西区区议会文件第27/2015号) （下午4时33分至5时06分） |  |
| - 主席欢迎市区重建局(市建局)的代表出席会议。 |  |
| - 市建局规划及设计助理总经理区俊豪先生汇报： |  |
| (a) | 在城中绿洲的进展方面，市建局现正与地政总署及有关政府部门磋商地契的事宜。移除外墙罩幕的工程亦预计于本年第二季开始进行，市建局会与有关部门跟进。 |
| (b) | 在卑利街∕嘉咸街(H18)发展计划方面，位于地盘B内鲜货零售中心的地基工程已经展开，按现时进度，工程预计于二零一六年第一季完成，现时于地盘A及C经营的鲜货商户可于鲜货零售中心完工后迁入。随着最后一期的非鲜货商户于本年三月三十一日或之前陆续迁出，部份已迁出的商户亦能在区内找到地方继续经营。局方依照有关迁出的时间安排清拆次序表，分阶段以小区形式清拆地盘A及C中已清场的楼宇，以减低对露天市集及周边商户的影响。此外，为方便露天市集的另一持份者“小贩”的经营，市建局于H18嘉咸街地盘C提供了临时供水措施供小贩借用。 |
| (c) | 第一阶段阁麟街的渠务工程已完成，而休憩处的第一阶段美化工程亦已于本年一月底完成并邀约路政署于二月初到现场进行验收视察，惟路政署表示需待第二阶段美化工程完成后一并验收整个工地，才可开放给公众使用。市建局曾向区议会承诺先开放第一阶段完成的部份供市民使用，经局方与承建商商讨，如路政署不反对，市建局会考虑先开放第一阶段已完成的工地(不包括花槽)供市民使用。第二阶段美化工程现已进行中并预算于本年年中左右完成。 |
| (d) | 士丹顿街∕永利街(H19)发展项目的整体收购率约50%，市建局将与有关政府部门积极研究地盘B及C的未来可行发展方向。 |
| (e) | 在西港城方面，市建局与政府已签订延长西港城租约至二零一七年二月。市建局将与布贩合作，尝试于区内物色合适的地方，继续布业的经营。 |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 甘乃威议员要求市建局解释为何需要为布贩于区内物色合适的地方继续经营。 |
| (b) | 郑丽琼议员关注H18项目中鲜货商户的安排。另外，她关注西港城的布贩未来需要迁离，要求有关政府部门维持商户的营运。就H19发展项目，她指市建局的租户在实施大厦管理措施前(如安装闭路电视)，应与现有业户商讨，以减少对现有业户的滋扰。 |
| (c) | 文志华议员查询有关H18项目商户迁出时所获得的补偿。另外，他指再延长商户搬迁的期限会影响工程进度。他查询H19项目收购单位的详情，并查询可否先重建部分的地盘范围。他指地盘中非市建局业权的单位缺乏维修，对大厦的结构造成危险，认为市建局应考虑制订放弃收购的机制，如到某个时间仍未收购到足够的业权，便应放弃继续收购。 |
| (d) | 许智峰议员希望市建局澄清H18项目鲜货零售中心工程的延误，与商户延迟迁出无关。他对鲜货零售中心工程于二零一六年完成不抱信心。另外，他指部份干货及食肆商户的租约在本年年中才到期，认为市建局应为他们的租约作出弹性安排。城中绿洲方面，他要求市建局提供每月的工作时间表，以便议员监察工程进度。最后，他认为市建局没有按时完成阁麟街休憩处的第一阶段美化工程。 |
| (e) | 副主席认为分阶段开放阁麟街休憩处不利市民享用，市民进出部分开放的休憩处时可能因路面高低的差异发生意外，他要求市建局与路政署商讨更理想的开放方法。H19发展项目方面，他认为项目已开展超过二十年，但近年毫无进展。他同意制订放弃收购的机制，并查询如决定放弃收购，会如何处理现时拥有的业权。 |
| - 市建局规划及设计总监马昭智先生的回应概述如下： |  |
| (a) | 西港城方面，早年土地发展公司与政府签订21年的契约，负责管理西港城，及后由市建局接手。他指现时政府只与市建局续约两年至二零一七年，认为政府再延长租约给市建局管理西港城的机会不大。由于未知两年后西港城是否仍由市建局管理，因此有需要为布贩进行搬迁的准备。 |
| (b) | 士丹顿街/永利街(H19)发展项目方面，市建局将与政府商讨先重建地盘B的可行性，因为地盘B的失修情况比较严重，他希望今年内可以落实发展方案。另外，关于有非牟利机构租户在公众地方安装闭路电视，市建局已要求有关租户将闭路电视放置于其物业范围内，并已向受滋扰的业户解释。 |
| (c) | 在卑利街∕嘉咸街(H18)发展计划方面，他澄清地盘B的延误是因为工地位于半山，对地基施工有严谨的安全要求，需时较长。另外，他指工程延误对将会回迁的十一个鲜货商户没有影响，而其余非鲜货商户的迁出则与鲜货零售中心的工程进度无关，局方已根据他们在十五个月前的要求，容许他们分五个阶段搬迁。另外，他指再延迟商户迁出的时间，对早前按合约迁出的商户不公平，而且也进一步影响地盘A及C的拆卸进度，压缩拆卸工程，加大对市集小贩及周边的商户的影响。补偿方面，除了相当于应课差饷租值三倍金额的「特惠金」外，受影响的合资格商户可获「营商特惠津贴」和相当于已缴交占用费总额一半的「可退回占用费」，最高者可获数十万元。市建局过去亦有协助受影响的租户另觅商铺重置及申请相关牌照。 |
| (d) | 在城中绿洲的进展方面，市建局正与地政总署及有关政府部门磋商地契的事宜。待与政府的磋商达成结果，市建局会考虑修葺二楼走廊。鉴于风季即将来临，市建局将移除外墙罩幕，以保障公众安全。 |
| - 市建局区俊豪先生回应指，阁麟街休憩处的第一阶段美化工程于本年一月底完成后，局方已邀约路政署到现场进行验收，其间署方于现场要求市建局承建商需要进行若干修整工程，由于需要按路政署在验收巡查时提出的意见进行「执漏」，该处现时仍为工地。 |  |
| - 主席多谢市建局的代表出席会议。 |  |
| 第3(iii)项︰保育中环 (中西区区议会文件第25/2015号) （下午5时06分至5时34分） |  |
| - 主席欢迎发展局的代表出席会议。 |  |
| - 发展局总助理秘书长(工务)2黄志斌先生介绍各项内容如下： |  |
| (a) | 中区警署建筑群的各项工程正在进行，预计于二零一五年年底至二零一六年年初分阶段竣工，并于二零一六年下半年对外开放。餐饮设施及综合文化消闲设施的营运者正在遴选当中，赛马会文物保育有限公司于今年三月向零售商店服务的营运者展开「征求意向书」程序。 |
| (b) | 荷李活道前已婚警察宿舍（元创方）自二零一四年四月开幕至本年二月底为止，参观人次已超过三百一十万。 |
| (c) | 香港圣公会正筹备有关私营医院修订方案的细节，并征询有关政策局及部门的意见。待有较具体的修订方案后，当局与香港圣公会将咨询区议会的意见。 |
| (d) | 前法国外方传道会大楼预计于二零一五年下旬，待终审法院迁入位于中环昃臣道8号的旧最高法院大楼后，由律政司接收。律政司及相关部门已展开大楼翻新工程的筹备工作，待有关详情备妥时，律政司将会向区议会简介有关工程安排。 |
| (e) | 前中区政府合署东座及中座的改装工程已于二零一三年七月展开，预计在二零一五年三月底大致完成。至于有关律政司迁往西座所进行的工程，有关的文物影响评估的报告已于古物咨询委员会三月四日的会议上讨论并获大体上支持，有关部门现正筹备工程，目标是于二零一七年底完成有关工程，律政司计划于五月向区议会简介有关工程安排。 |
| (f) | 美利大厦方面，地政总署已于二零一四年十二月批准由发展商提交的发展大纲蓝图，屋宇署亦已批准发展商提交的图则。 |
| - 发展局助理秘书长(海港)1朱浩先生表示，中环新海滨一号及二号用地仍在进行中环湾仔绕道工程，长远发展仍需一段时间才可落实。另外，海滨事务委员会与发展局于二零一四年十二月就拟议成立海滨管理局完成第二阶段公众参与活动，现正整合收到的公众意见，考虑未来路向。 |  |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 文志华议员询问是否已有元创方的商户因营业额不足而迁出，及有何甄选新租户的条件及办法。 |
| (b) | 李志恒议员希望于香港圣公会建筑群中兴建较为平民化的私人医院，以满足港岛区居民的需要。 |
| (c) | 陈浩濂议员表示他自上任到现在一直关注美利大厦改建为酒店后的交通问题。但直至现在部门就交通影响评估报告，每次都声称会考虑和跟进，但都并没有实质行动，只有不停更新兴建进度和图则。另外他再表示假如酒店启用后才发现交通无法负荷，有否应变方案。要求部门就陈浩濂议员所关注的交通的问题，于会后一一提供应变方案。 |
| (d) | 许智峰议员询问部门关于元创方周边居民的投诉数字，以及会否成立社区联络小组，与居民定期举行会议检讨问题。 |
| (e) | 陈财喜议员建议于下次区议会会议邀请元创方的代表出席，以收集区议会对元创方营运的意见。 |
| (f) | 陈捷贵议员关注接驳中区警署建筑群及中环半山自动扶手电梯天桥工程的进展及预计完工日期。另外，他询问香港圣公会何时向区议会交代具体的发展计划及咨询区议会。 |
| (g) | 郑丽琼议员希望香港圣公会建筑群发展计划中的私家医院可设有收费相宜的二十四小时服务。此外，她询问元创方甄选新晋设计师的程序。她亦询问将来会否拆除前中区政府合署建筑群的围栏，及于中庭加设休憩用地供公众使用。 |
| (h) | 副主席认为保育中环的各项目进度不理想，他期望发展局能加以检讨及加快进度。另外，他期望香港圣公会或发展局提出有关筹建私营医院所遇到的问题或障碍，令区议会得以了解或协助解决有关问题，令项目得以尽快开展。 |
| (i) | 主席认为香港圣公会应提出筹备私营医院的困难，以免项目一直拖延令居民无法受惠。 |
| - 发展局黄志斌先生的回应综合如下： |  |
| (a) | 元创方管理公司初期挑选的商户，有少数确因营运未如理想而迁出，但管理公司仍有候选名单，可持续替补空缺。日后如有商户营运成功而迁出，将由候选名单中替补新的商户。 |
| (b) | 有关接驳中区警署建筑群及中环半山自动扶手电梯的天桥，现时正进行地下管线改道及地基工程，香港赛马会预计建造工程需时约两年，预计于二零一七年年初完成。由于中区警署建筑群活化项目预计于二零一六年年底开始营运，发展局现正与香港赛马会磋商压缩工期及提早完成工程的可能性。 |
| (c) | 元创方管理公司为中西区区议会辖下关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组的列席代表，可于下次工作小组会议上向组员汇报遴选商户的详情。 |
| (d) | 至去年底为止，关于元创方噪音的投诉约9宗，元创方已采取改善措施减低声浪。 |
| (e) | 为可以一并考虑中座与西座之间露天空地的规划，以全盘考虑前政府合署三座大楼的闸门和围栏安排，并且有更充裕的时间评估三座大楼的办公室保安，律政司将暂缓按先前计划降低前政府合署中座及东座的围栏及拆除有关闸门，亦会暂时保留西座工地范围的新式保安围栏。当中座与西座之间露天空地的规划开展后，律政司会重新检视前合署三座大楼的闸门和围栏安排，以便全盘考虑前合署建筑群围栏的整体设计及安排，当中会衡量利便公众进出有关地方的原则，同时确保位于前合署中座、东座及西座的律政司和法律相关组织办公室的保安。律政司将于下次会议提供更详尽的资料。 |
| - 发展局助理秘书长(文物保育)3李恺仑女士表示，会将议员就香港圣公会建筑群发展计划中设立私立医院及有关服务的意见，转达香港圣公会考虑。香港圣公会正处理医院的财政等方面的安排，及与食物及卫生局讨论医院的营运细节。至于向区议会报告的时间，发展局会要求圣公会尽快向区议会介绍私立医院的具体方案。关于医院的收费方面，她表示发展局将会在修订地契中订明，医院须以非牟利方式营运，并会向圣公会重申这一点。 |  |
| - 发展局助理秘书长(规划)1邓翠仪女士表示，美利大厦的总纲发展蓝图已于二零一四年十二月获批，当中已包括交通检讨报告并已获运输署核准。美利大厦改建的酒店将提供约三百三十八个客房，并设有配套的停车位及上落客设施，包括十七个私家车泊车位(其中一个为残障人士专用泊车位)、三个电单车车位、一个货车用上落客位、三个供的士／私家车用上落客位及一个旅游巴士上落客位。 |  |
| - 发展局黄志斌先生表示保育中环各项目大部分已定出时间表，发展局将继续跟进各项目进度。 |  |
| - 陈浩濂议员表示他在过去三年内的会议上，不断提出他所关注的交通流量的问题，由于美利大厦以往是商业用途，于上下班时间，它的交通流量与半山居民出入方向是相反的；但改建成酒店之后，酒店住客的人流出行时间将与居民的上下班时间重迭。现在于每天傍晚六时至七时的上山繁忙时段，花园道和红棉道上山方向的交通已经很挤塞，到酒店落成后，于傍晚时段要回酒店的住客再加上消遣的客人，只会令上山的交通挤塞情况更严重。但部门刚才并没有就陈议员在过去三年来不断提出的问题而提供解决方案。对于发展局表示总纲发展蓝图的交通评估报告已获通过，却未有咨询当区议员，陈议员表示极度失望。 |  |
| - 发展局邓翠仪女士指已获核准的交通检讨报告已包括交通流量评估，并建议于下次会议邀请运输署的代表出席并详加解释。 |  |
| - 主席多谢发展局的代表出席会议。 |  |
| 讨论事项 |  |
| 第7项︰坚尼地城西部土地用途检讨 (中西区区议会文件第29/2015号) （下午5时34分至6时57分） |  |
| - 主席欢迎发展局、房屋署、运输署、卫生署、建筑署、规划署和摩星岭关注组的代表出席会议。 |  |
| - 发展局副局长马绍祥先生指规划署曾于二零一三年五月至六月期间就坚尼地城西部土地用途检讨的初步发展方案，咨询区议会及海滨事务委员会，并与有关持份者商讨。经仔细考虑各界人士的意见及现时的房屋供应目标后，规划署及有关部门已修订有关发展方案。此方案保留在初步方案中获区议会支持的建议及提出一些优化措施，如增强海滨地区的可达性等。他表示明白区议会对拟议住宅单位数目的关注，尤其是未来新建楼宇对附近景观及空气流通的影响，以及人口增长对区内社区设施及交通运输系统所造成的压力。因此，有关部门会透过一系列的措施减轻有关房屋发展的影响及改善区内的设施，包括调整住宅单位数目和楼宇高度、增加社区设施及改善交通规划等。有见今届政府关注房屋及土地供应，有关部门于修订的土地用途检讨方案(下称修订方案)中建议将五幅用地作为住宅用途。当中两幅位于加惠民道的用地将会分两期发展，该房屋用地的供应时间预计为二零一六至一七年后，共可提供总数约2 340个公营住宅单位；而另外三幅用地将会作较长远的住宅发展，预计共可提供约1 000个私营住宅单位。以上预计进度是以现时技术评估及工程进程来估算，一些拆卸及除污工程将会陆续展开。他希望修订方案能释放足够的住宅用地，以达至未来十年的建屋计划目标，提供共48万个住宅单位，增加基层市民上楼机会及满足社区各阶层的住屋需求。 |  |
| - 规划署高级城市规划师/港岛5谢佩强先生续以电脑投影片详述「坚尼地城西部土地用途检讨」修订方案的具体建议。检讨范围由东面加多近街为始至西面港岛西垃圾转运站为终，包括前摩星岭平房区及前已婚警察宿舍。修订方案的详情如下： |  |
| (a) | 针对公众咨询后收到的主要意见，有关政府部门保留初步方案中的海滨发展及休憩用地的建议，包括把前坚尼地城屠房及垃圾焚化炉改建为海滨长廊、把招商局码头及货仓改为商业、休闲及旅游相关用途、将现有加多近街临时花园重置于海旁及搬迁与海旁不协调的设施，如搬迁域多利亚公众殓房至域多利道另一地段(即前港铁用作火药库的山洞及毗邻用地)以及迁移海水抽水站至港岛西垃圾转运站旁边。同时亦保留了初步方案中的房屋发展建议，包括于前摩星岭平房区及前已婚警察宿舍地段兴建公营房屋(下称公屋)以及将域多利道北面作私营住宅发展。社区设施方面亦保留了兴建小学、于公屋发展内提供青少年和长者中心等社区福利设施，及于域多利道/加多近街交界的私营住宅发展地盘设置公共运输交汇处以合并西宁街及城西道两个露天巴士总站及垃圾收集站。交通及运输方面，运输署已维持多项交通改善措施，当中包括扩阔域多利道及建议兴建新道路连接域多利道及加多近街将交通分流，以及于公屋发展内设置轻型货车泊位等。 |
| (b) | 修订方案亦优化了初步方案中的部分建议，包括删去分隔小学与海滨长廊的一段拟议道路，从而增加海滨长廊的面积；加阔加多近街近海旁一段的西边行人路及在域多利道设两条行人天桥，增强海旁地区的可达性。就公众对发展密度、通风及景观的关注，公营房屋单位数量减少约400伙，而该地盘西面部分的楼宇高度，由原来建议的主水平基准上120至140米大幅减至65米，而三条非建筑用地/建筑物间距作为通风/景观廊会被保留；域多利道/加多近街交界的私营住宅发展则可考虑以阶梯式楼宇高度发展，主水平基准上由40米递升至120米，有关建议需进一步研究，包括可行性及实施方法。该地盘内一条建筑物间距会被保留。此外，将招商局货仓的拟议非建筑用地阔度由15米增加至30米，减轻未来发展对附近现有楼宇的空气流通及景观的影响。社区设施方面，修订方案内建议域多利道/加多近街交界的私营住宅地盘设置地下停车场，初步预计可提供约200个泊位，包括约50个公众货车泊位。此外，亦建议在该地盘拨出更多空间以增加社区及福利设施和加设公厕。 |
| (c) | 树木及园景方面，他表示分布在各主要发展地盘内的树木约为700株，大部分是常见的本地树木品种，例如朴树、樟树、细叶榕、血桐及银合欢。域多利道旁坚尼地城巴士站休憩处内则有两株《古树名木册》内的古榕树。有关部门会在工程的详细设计时进行详细树木调查报告，而受影响的树木将根据详细报告的评估而保留、移植或移除。他们亦会按照发展局的有关技术通告及地政处作业备考，尽量减少发展对现有树木的影响及提供合适的园景措施及可行的树木保护和补偿种植建议。 |
| (d) | 下一阶段，署方会把有关土地用途修订建议及区议会和相关政府部门的意见提交予城市规划委员会(城规会)辖下都会规划小组委员会考虑。如都会规划小组委员会同意有关改划修订，城规会将根据《城市规划条例》第7条展示经修订的大纲图以供公众查阅，为期兩个月。 |
| - 摩星岭关注组主席卢宝诗女士简述区内居民诉求，表示他们希望加强保育摩星岭，因该处是本区最早的历史地标，希望能吸引更多市民及旅客到该处游览。她亦认为西区欠缺公共休憩用地，要求康文署跟进。她预计西区将兴建4 000伙或以上新的私营及公营房屋，约有20 000人口增长，居民希望保留市肺，改善空气质素。此外，她综合居民建议如下： |  |
| (a) | 加惠民道公屋地盘西面部分的楼宇高度主水平基准，应由65米减至45米。 |
| (b) | 若取消卑路乍街及山市街交界西面的行人过路处，该处将会泊满货车，即使扩阔域多利道也无助解决问题，亦担心会生行人乱过马路的情况。 |
| (c) | 摩星岭山顶设有烧烤设施，建议有关部门规划更多康乐设施并向市民及旅客推广。而摩星岭一条已有三、四十年历史的楼梯是通往山顶的捷径，市民可在15分钟内从山下到达山顶，她建议规划道路以连接此楼梯，让居民及旅客更便捷地到达山顶。 |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 黄坚成议员认为修订方案中的房屋单位数目仍然太多，他预计届时将会为坚尼地城增加约30 000名人口，交通系统未能配合。另外，他指应保留临时公园作休憩用地。他欢迎方案中兴建地下停车场及增加货车和小型客货车泊车位的建议，但有见现时西环私家车泊车位严重不足，方案应大幅增加私家车车位。他不赞成于加惠民道兴建公屋的建议，因该处道路狭窄，随着入住人数增加，将加剧交通阻塞的情况。最后，他建议相关部门规划一些地方来兴建安老院。 |
| (b) | 吴少强议员认为加建两条行人天桥并不足够，建议增加更多天桥，连接各建筑物。他又建议可参考杏花村港铁站外的天桥网设计，以规划坚尼地城港铁站的天桥网络方便市民。他认同200个私家车泊车位太少，不足够居民及到访人士使用。 |
| (c) | 张国钧议员支持方案中兴建房屋的建议，但认为必须做好规划，并吸纳居民的意见。他指山市街及卑路乍街交界是一个樽颈位，经常出现交通阻塞甚至发生交通意外。区议会曾向运输署建议实施分流措施，但一直未见有实质行动。至于海滨长廊的建议，他认为相关部门应积极争取将西区货物装卸区的卸泥口于西港岛线完工后，规划成海滨长廊的一部分。 |
| (d) | 李志恒议员认为西区比其他地区人口密度低，方案中建议兴建的房屋单位数目应不超负荷。他指西港岛线通车前已预计人口急增的问题，他又认为西港岛线通车后，舒缓了西区的交通问题，吸引市民到西区居住。他认同建议的泊车位太少，需要增加。另外，他指有些区内的小学入学率不足，应重新统计中西区小学生的学额需求，才兴建新小学。 |
| (e) | 陈财喜议员支持方案中兴建房屋的建议，并建议增加绿化地带。他表示有居民建议应善用前公民村地段，当局可考虑兴建中转房屋，让合资格但仍等候入住公屋的人士暂住。他又建议增加坚尼地城站连接加多近街的出口，并质疑方案中加建小学的需要，认为应善用土地兴建安老院、公屋或居屋。 |
| (f) | 陈捷贵议员赞成相关部门选址于公民村兴建公屋，询问有关建筑物间距作为通风及景观廊的建议。他同意泊车位不足，而建议的地下停车场的出口是交通黑点，有需要改善该处的弯位。他亦认同卢宝诗女士的建议，康文署应推广通往摩星岭山顶的楼梯。最后，针对修订方案下一阶段的咨询会，他认为应邀请各阶层的人士参与。 |
| (g) | 郑丽琼议员询问文件附图中最高建筑物高度的意思，并认为招商局码头拥有优美海景，有关当局应多加规划。她指政府在完成加多近街临时花园的除污工程后，应该保留有关用地作休憩设施。她询问前摩星岭平房区兴建公屋会否涉及移平山丘。另外，她认同西区泊车位严重不足，建议相关部门参考金钟地下停车场的设计。她亦认同兴建小学前须先清楚学额数量，及建议于摩星岭附近加设港铁车站出入口。 |
| (h) | 甘乃威议员认为加多近街及域多利道是该区主要道路，若新增3 000多个住宅单位的人口，交通系统将不胜负荷。此外，他认为相关部门未能全面向议会及居民解释房屋建筑工程的期数、对环境造成的影响和西区预计增加的人口数字，要求当局提供更多数据，因此他暂不支持此方案。 |
| (i) | 副主席认为减少400个住宅单位并不足够，因单位不能完全反映实际人口数字。他表示区内大部分居民不明白楼宇高度主水平基准的意思，无法评估修订方案中建筑物的高度是否合理。他又认为西环应列入是次方案的规划范围，因该已有超过50年历史，透过重建西环，可以规划行人设施以改善交通，而西环亦应可与港铁站连接，方便市民。就私营住宅梯级式楼宇高度发展的建议，他希望了解会否影响到加惠台、怡峰及百年大楼的景观。他赞成地下停车场的建议，但认为须增加其他类型的设施。有见西区副食品批发市场下方将会进行污泥处理工程，他建议完工后可把一些厌恶性设施迁移至该处，而其他地方则用作绿化空间。最后他又表示区内居民询问前摩星岭平房区兴建的楼宇是公屋还是居屋，而康文署尚欠西区的休憩设施比例是多少。 |
| (j) | 主席表示区议会于二零一一年已同意及支持在中西区兴建公屋，而唯一可行的地方便是坚尼地城，旧公民附近，因此赞成方案的选址。他认为政府应先全面检视该区一带的承受能力，包括：周边的交通、环境生、绿化、教育及社区配套设施，再考虑兴建单位数量。另外，本区泊车位长期严重不足，面对居民大幅增加，相关部门需要兴建更多地下大型停车场。他表示非常支持于上址兴建公营房屋，令大众市民受惠。 |
| - 发展局副局长马绍祥先生综合回应如下： |  |
| (a) | 文件附图中「最高建筑物高度(在主水平基准上若干米)」代表建筑物离开水平基准的高度，即由海平面起量度的高度，与地面的斜坡无关。另外，「最高建筑物高度(楼层数目)」则代表建筑物可以兴建的最高层数。 |
| (b) | 修订方案的公屋单位数目已减少百分之二十，当局在修订方案时进行了一系列交通、环境及通风等的评估。当局建议了数条「非建筑用地」及调整建筑物间距以增加整个检讨范围内的通透度，亦有助引进山风及海风。至于私营住宅地段会由发展商负责兴建，以满足私人市场的需求。 |
| (c) | 相关部门已就前坚尼地城屠房及垃圾焚化炉下方作污染物评估，发现该处污染物数量多而且范围大，除污工程需要约七至八年。有关部门稍后会呈交文件，阐述除污工程的细节。 |
| - 规划署港岛规划专员姜锦燕女士综合回应如下： |  |
| (a) | 关于楼宇高度的问题，以加惠台为例，其主水平基准上约为140米，修订方案中建议旁边兴建主水平基准上为120米高的建筑物，高度比加惠台低。另外，方案中公屋高度为主水平基准上65米，对比邻近傲翔湾畔的120米，高度低近一半。 |
| (b) | 社区设施方面，根据《香港规划标准与准则》，中西区的「政府、机构或社区」(GIC)用地足够，只有小学不足，所以在检讨范围须提供一所小学。新增小学已按照标准小学校舍的面积作出规划。另外，部门亦已于私营住宅地段预留空间兴建社区设施，暂未有具体方案。由于除污工程大约需时七年，政府会考虑届时该区需要的社区设施，再落实方案。 |
| (c) | 休憩用地方面，由于本区属于旧区，在增加休憩用地上有实质的困难。每次进行新发展时，政府部门在可行的情况下都会尽量提供新的休憩用地。除了按《香港规划标准与准则》的准则满足新增人口在休憩用地上的要求外，修订计划额外预留多约2 000平方米的休憩用地。 |
| - 房屋署高级规划师(6)饶菊红女士综合回应如下： |  |
| (a) | 加惠民道公营房屋地盘拟议兴建出租公屋及资助出售房屋。 |
| (b) | 有关西环重建，房屋委员会（房委会）会按一贯政策，以楼宇结构、修葺工程的成本效益、重建屋附近有没有合适的迁置资源及原址重建的发展潜力等方面的评估考虑是否重建个别屋。近期的《长远房屋策略》提及重建公屋短期会为编配公屋单位带来压力，因重建计划需时，通常于项目最后阶段才能提供到额外的单位。以现时中、短期增加公屋单位供应来说，重建计划只能作辅助角色。房委会现时未有重建西环的计划，惟在规划及设计加惠民道的公营房屋发展时，可考虑配合西环的未来重建，但仍须考虑整个发展的综合评估。 |
| (c) | 社区设施方面，社会福利署建议在公营房屋发展内提供综合青少年服务中心、综合家庭服务中心及长者地区服务中心。而兴建安老院的建议须再与社会福利署探讨。另外，房屋署会参照「香港规划标准与准则」为住户提供各类泊车设施，包括私家车车位，另外亦会提供25个轻型货车车位予公众使用。 |
| - 运输署高级工程师/中西区陈志明先生综合回应如下： |  |
| (a) | 早前曾进行交通影响评估，评估结果建议于域多利道增加至最多4条行车线，及加设一条支路接驳加多近街，减少域多利道、加多近街及卑路乍街路口早上繁忙时段的交通负荷。另外，取消山市街/卑路乍街路口的西边行人过路处，以增加路口容量，使将来增加的车辆流量得以舒缓。按评估数据显示，将来的交通情况将与现在相约，不会恶化。 |
| (b) | 车位不足方面，建议的200个泊车位只是初步估算，届时会按准则的可建筑面积调整车位数目。 |
| (c) | 就增加港铁站出口的建议，当中涉及铁路工程，署方需要与相关人士研究可行性。 |
| - 发展局副局长马绍祥先生回应把西区货物装卸区的卸泥口纳入海滨长廊的建议，他表示已向运输及房屋局及海事处反映意见，会积极争取。 |  |
| - 副主席强调房屋署必须把西环重建纳入修订方案规划范围内，否则无法支持此方案。他亦认为运输署应把吉席街转入卑路乍街交界的三条行车线被电车占用了两条的问题列入方案中，寻求解决方法。 |  |
| - 郑丽琼议员指出西环可能于20年内重建，强调房屋署必须于规划重建时原区安置居民，而届时释放出来的土地，须清楚交代如何规划。她又指出地图上显示海旁有一私人用地可兴建主水平基准70米高的建筑物，担心会阻挡海风吹入，建议降低至35米左右。最后，她认为部门亦须清楚交代招商区码头将来的用途。 |  |
| - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |
| 第8项︰大屿山发展的工作计划 (中西区区议会文件第28/2015号) （下午6时57分至7时18分） |  |
| - 主席欢迎发展局、规划署及土木工程拓展署的代表出席会议。 |  |
| - 发展局首席助理秘书长(工务)特别职务黄展翘女士表示，局方已印制宣传海报及单张，介绍大屿山的发展定位及方向。她指大屿山的发展与中西区以至全香港的关系皆十分密切，规划愿景包括：(一)将大屿山发展为国际运输、物流及贸易枢纽；(二) 将大屿山发展为大珠三角和亚洲的服务枢纽；(三) 保育自然资产；及(四)将中部水域规划为策略性增长地区及新都会。政府已在二零一四年成立大屿山发展咨询委员会(委员会)及于其下设立四个小组，以谋划大屿山的经济和社会发展策略，尽量平衡发展及保育的需要。为了让区议会议员得以掌握大屿山的现况及未来发展潜力，发展局将于本年年中为区议员安排一次大屿山考察团，希望议员届时能踊跃参加。 |  |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 陈财喜议员询问会否计划兴建连接大屿山与港岛的大桥。另外，除了城际一小时区域外，大屿山将会如何与周边城市在交通以外方面作出配合。 |
| (b) | 郑丽琼议员询问将来会否在大屿山东部及港岛西之间的交椅洲兴建天桥。她指大屿山拥有大量未开发的优质郊野公园用地，如将来发展为核心商业区，可能会破坏自然环境。另外，她查询此研究暂时使用了多少公帑。她指局方提及此计划与中西区息息相关，但在大屿山发展咨询委员会的成员名单中却没有港岛区的议员，觉得委员会的组成未够全面。 |
| (c) | 李志恒议员希望政府可以考虑在发展大屿山的同时开放部分禁区，以方便居民或旅客。 |
| (d) | 副主席表示交椅洲的发展将会影响西区的长远发展及规划，特别是铁路或隧道相关的规划，这些发展均需要社区的配合。由于西区不断发展，很多项目一经定案便不能更改，因此希望局方尽快交待有关规划的情况及需要社区如何配合。 |
| - 发展局黄展翘女士综合回应如下： |  |
| (a) | 由于立法会「拉布」，东大屿都会及中部水域的策略性可行研究至今尚未可以开展，而相关的交通配套方案将会在该研究中一并考虑。此外，委员会及辖下的交通及运输小组成员分别包括运房局常任秘书长及运输署署长，他们会听取和回应交通运输方面的意见。 |
| (b) | 核心商业区将设在东大屿都会，而郊野公园及保育区主要在大屿山南部，所以两者之间并无冲突。另外，在整体规划及布局方面，大屿山北部的交通及道路网络会相对比较密集，而且现时北部为机场区，客运及货运本身经已十分活跃，所以预期将来的交通运输活动模式与现时的情况基本上的分别不会太大，发展所增加的交通负荷亦不会直接影响现有的郊野公园区域及住宅区。 |
| (c) | 有关委员会的成员名单，政府在委任时已从多角度考虑不同因素，除了地区人士、立法会议员外，还有来自不同专业界别及不同政治团体的人士。 |
| (d) | 有关放宽使用大屿山南部道路的建议，运输署正研究相关的封闭道路及发放通行许可证的安排。 |
| (e) | 有关中西区如何配合发展计划的问题，由于规划需时，政府现阶段会先行听取公众的意见，务求在日后落实项目时可以取得协同效应。 |
| - 主席多谢发展局、规划署及土木工程拓展署的代表出席会议。 |  |
| 第9项︰ 跟进「要求将现时港铁位于西区货物装卸区的卸泥口 于西港岛线完工后改划为休憩用地并增设宠物公园」 (中西区区议会文件第30/2015号) （下午7时18分至7时35分） |  |
| - 主席欢迎发展局、海事处和康文署的代表出席会议。 |  |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 张国钧议员表示早前已表达中西区休憩用地不足的问题，要求尽快处理。他指即使卸泥口仍是工地时，也有不少市民进入使用。他观察到业界与市民共同使用该地时，并没有发生问题或影响到装卸区的运作，认为业界过虑。 |
| (b) | 陈财喜议员指发展局在回复中三次提到需要进行研究，但未有交待需时多久。他建议政府订立时间表，并于中西区海滨工作小组再作讨论。 |
| (c) | 副主席表示港铁交还卸泥口用地后，建议将该地临时开放给市民使用，并将业界工作的区域与市民活动的区域分开。长远而言，他建议海事处把卸泥口永久划为休憩空间，供市民使用。 |
| (d) | 主席表示打造一条海滨长廊的建议由政务司司长提出，可惜政府部门未有积极协助执行。他认为西区物装卸区的卸泥口现时没有特殊用途，应开放让市民享用。他认为应去信运输及房屋局局长反映此事及表达对部门的不满。 |
| - 发展局助理秘书长(海港)朱浩先生综合回应如下： |  |
| (a) | 发展一条连贯的中西区海滨长廊是发展局的政策目标，局方已向运输及房屋局反映议员的要求。如有关方面同意释出西区货物装卸区的卸泥口用地，发展局会在规划及地政方面作出配合，并且研究开放予公众使用的可行性。规划方面，现时该地虽列为公众及货物装卸区，但有关分区计划大纲草图的注释注明「休憩用地」(包括公园)在该处是经常准许的用途。至于其他技术研究，则与一般工务工程程序无异。 |
| (b) | 若果可发展休憩用地，有关工程所涉及的时间须视乎工程规模大小及相关用地的设施。小型工程规划一般需时一至两年筹备，而大型工程的规划及增拨资源等则需时至少三年。 |
| - 陈财喜议员询问可否考虑先将该用地暂改为临时休憩用地，开放给市民使用。 |  |
| - 李志恒议员认为不应去信运输及房屋局，而应去信审计署。他指用地长期空置而不供市民使用实为浪费资源，建议应公开让市民得知浪费的金额数字。 |  |
| - 海事处总经理/海事服务陈铭光先生综合回应如下： |  |
| (a) | 在商讨中西区社区重点项目计划时，海事处已承诺拨出部分装卸区土地作海滨发展用途。 |
| (b) | 海事处多年来容忍区内居民于非繁忙时间如下午或晚上，进入西区货物装卸区进行休憩活动。但如在装卸区运作繁忙的时间让市民进入，对工作人员及入内进行活动的市民均会造成危险。 |
| (c) | 就释放卸泥口用地问题，须进行检讨后才能决定，预期在几个月内完成检讨，承诺检讨前不会出租卸泥口用地。 |
| - 主席不认同容忍居民出入的说法，并认为须清楚界定市民可否使用该地进行休憩活动，否则若发生意外时难以厘清权责。 |  |
| - 主席请议员就动议作出表决。经投票后，下列动议获得通过。 |  |
| 动议︰「中西区区议会强烈要求政府尽快将港铁位于西区货物装卸区的卸泥口，及西区货物装卸区近外海区域改为休憩用地。」 (17位赞成： 叶永成议员，陈学锋议员，叶国谦议员(授权陈学锋议员)，甘乃威议员，郑丽琼议员，陈捷贵议员(授权陈财喜议员)，陈财喜议员，李志恒议员，文志华议员，卢懿杏议员，陈浩濂议员，萧嘉怡议员，许智峰议员，张国钧议员，张翼雄议员(授权叶永成议员)，吴少强议员，黄坚成议员(授权郑丽琼议员)) (0位反对) (0位弃权) |  |
| - 主席多谢部门的代表出席会议。 |  |
| 第10项︰ 争取落实坚道92-102号物业重建后， 新建上落卫城道与坚道的公共行人楼梯通道，开放予公众使用 (中西区区议会文件第31/2015号) （下午7时35分至8时02分） |  |
| - 副主席欢迎太古地产有限公司、刘荣广伍振民建筑师事务所(香港)有限公司、弘达交通顾问有限公司、路政署、运输署及屋宇署的代表出席会议。 |  |
| - 郑丽琼议员表示，太古地产的重建工程已有预定的完工日期，她早前曾建议乘着重建工程兴建一条楼梯连接坚道及卫城道，关注该楼梯是否可于物业重建完成后开放供市民使用。她曾于二零一一年就此向当时的交运会提交文件讨论，现在再提交文件为此事跟进。 |  |
| - 路政署高级区域工程师/港岛西北区罗启贵先生指路政署会尽快安排与发展商及其顾问举行会议，期望可以解决楼梯设计上的技术细节。 |  |
| - 运输署中西区工程师/2林树基先生指出于有关地段拟议重建期间，发展商太古地产建议于地段东端位置兴建新楼梯给予公众使用，运输署原则上并不反对有关建议，若发展商拟将新楼梯转交政府管理及维修，则须符合地契条款，而楼梯的设计及建造亦须符合相关部门的要求。就楼梯的图则方面，运输署已经审视并回复屋宇署，发展商须与有关部门跟进设计细节及契约条款事宜。 |  |
| - 屋宇署屋宇测量师/港岛西1顾婷婷女士表示部门在收到太古地产委任的认可人士提交的图则，已按既定程序将图则分发予相关部门考虑及回应，而图则在没有出现违反建筑物条例的情况下亦已获得批准，由于有关楼梯在建成后交予政府管理的事宜并不属屋宇署管辖范围，发展商需直接向其他相关部门商讨厘定楼梯的设计及相关契约。 |  |
| - 太古地产发展经理黄慧雅女士表示太古地产早前收到路政署的回复指对于新建楼梯的有关设计细节有所保留，她对于路政署表示会继续积极配合审视有关设计感到高兴。此外，路政署于本年二月亦曾要求就楼梯的人流评估提交报告予运输署审批，报告已于三月提交并抄送副本予路政署。她重申，加设楼梯的原意是希望服务半山居民，但大前提是楼梯的业权需要交还政府，且不会影响重建项目的工程及销售进度。太古地产需要在二零一五年六月初之前得到有关政府部门确认接收楼梯的业权，以及得到路政署提供明确的设计要求，楼梯建造的有关工程才可继续进行。如未能得到有关政府部门确认接收业权及路政署的设计要求，太古地产只能无奈放弃有关楼梯的建造。 |  |
| - 副主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 甘乃威议员指有关事宜早于几年前已在区议会上讨论，当时运输署亦同意应加设楼梯供市民使用，但随后却全无跟进。他指部门各自为政，要求各部门为公众利益着想，尽快完成工程。他又询问路政署代表所说的分歧为何，及发展商可否放宽限期。 |
| (b) | 郑丽琼议员要求路政署提供新楼梯的建筑要求，务求尽快兴建新的楼梯。此外，她指日后新楼梯开放后，政府可将旧楼梯保育，因为经查证后旧楼梯是以往用作供仆人抬轿出入甘棠第的通道，她希望有关楼梯得以作为古迹保留。最后，她指应在地契上注明新建楼梯需要开放予公众使用，避免日后业主变卦。 |
| (c) | 文志华议员要求路政署尽快提出对楼梯的要求，包括楼梯的验收、物料及设计等，以让区议会在发展商与部门之间协调。此外，他希望太古地产可以就期限给予弹性。他指太古地产设计楼梯时可能需要考虑重建项目的整体设计，路政署未必能配合日后的保养及维修。如太古地产愿意配合将来楼梯的维修及保养，路政署可考虑接收。 |
| (d) | 陈浩濂议员指新楼梯能便利市民，乐见楼梯能够完成。他指旧楼梯旁的䕶土墙上有两棵古树，因这两颗古树生长的位置及情况比较特别，请部门能恒常观察大树的情况，并作出保育，以确保大树健康以免影响大众安全。另外，他表示太古地产称路政署在2014年11月曾回复太古地产指对拟建之行人楼梯的需要有所保留，他要求路政署对太古地产有关的说法解释或澄清。 |
| (e) | 李志恒议员希望路政署澄清拟建之行人楼梯的需要有所保留的说法。另外，他询问如政府部门因保养维修等问题无法接收楼梯，太古地产可否继续建造楼梯及承担日后的维修保养，并有限度开放予公众使用。他指此安排较完全放弃建造楼梯为佳。 |
| - 路政署罗启贵先生回应指路政署已于二零一二年表示不反对负责日后维修的责任，惟方案须同时获相关部门同意及楼梯的设计须符合相关要求，以保障道路使用者安全。其后，发展商曾提交拟议楼梯的设计，路政署一直积极审视有关设计。由二零一二年至今，路政署曾多次就楼梯的结构、排水系统及其相关护土墙给予技术上的意见，以确保楼梯的设计符合相关要求。同时，路政署得悉发展商一直未能确认楼梯相关花槽植物的维修责任。由于设置花槽会影响楼梯结构的整体设计，路政署一直主动提醒发展商需尽快与相关部门落实细节，惟发展商现时仍未能确认有关花槽植物的维修责任。路政署会继续积极配合审视有关设计。现时，发展商仍须为楼梯及相关护土墙的部分技术细节例如排水系统、护土墙结构，提供进一步资料。 |  |
| - 太古地产高级发展经理文桂芳女士回应有关建造楼梯的限期，指有关重建工程于二零一一年展开，工程已快将平顶，相信以现时路政署的取向并透过继续协商，楼梯可如期完成。 |  |
| - 屋宇署顾婷婷女士指由于发展商自愿将楼梯业权交予政府，楼梯需按相关部门的标准设计，屋宇署在图则没有违反《建筑物条例》下批准有关图则，而楼梯的设计细节则需由发展商与有关部门商议。 |  |
| - 甘乃威议员要求部门定期提交进展报告，建议第一期报告于本年六月提交，其后可每季提交一次，以便议会掌握进度。 |  |
| - 文志华议员认为路政署可负责管理楼梯旁的植物，认为不应再牵涉康文署而拖延进度。 |  |
| - 副主席总结，要求部门及太古地产先在六月各自提交进度报告，之后如有新进展才再作汇报。 |  |
| - 副主席多谢部门的代表出席会议。 |  |
| 第11项︰关注人对人促销电话的规管问题 (中西区区议会文件第32/2015号) （下午8时02分至8时07分） |  |
| - 副主席表示由于没有政府部门代表出席，他请议员发表意见，并建议将是次讨论的会议纪录交予相关部门跟进。 |  |
| - 陈财喜议员不满相关政府部门未有派代表出席是次会议。他认为局方漠视大众对规管人对人促销电话的诉求，并回避或拖延修订相关法例。他指人对人促销电话对市民造成极大滋扰，期望当局尽快修例，让市民免受打扰。 |  |
| - 李志恒议员指促销公司从不明途径取得市民个人资料后致电进行产品推广，及后又拒绝提供个人资料的来源，显示不同公司之间可能在未得到客户同意之下交易客户资料。他认为此举伤害市民的私隐权，政府必须立法保障市民利益并确保市民个人资料不被滥用和买卖。 |  |
| - 副主席请议员就动议作出表决。经投票后，下列动议获得通过。 |  |
| 动议︰「本会促请政府考虑设立拒收人对人促销电话登记册以保障市民私隐。」 (由陈财喜议员、叶永成议员、陈捷贵议员及文志华议员提出) (15位赞成：叶永成议员，陈学锋议员，叶国谦议员(授权陈学锋议员)，甘乃威议员(授权郑丽琼议员)，郑丽琼议员，陈捷贵议员(授权陈财喜议员)，陈财喜议员，李志恒议员，文志华议员，卢懿杏议员，萧嘉怡议员，许智峰议员，张翼雄议员(授权叶永成议员)，吴少强议员，黄坚成议员(授权郑丽琼议员)) (0位反对) (0位弃权) |  |
| 第12项︰反对修订《2015年应课税品(酒类)(修订)规例》酒牌有效期一年 延长至两年 (中西区区议会文件第39/2015号) （下午8时07分至8时51分） |  |
| - 主席欢迎食物环境卫生署(食环署)的代表出席会议。 |  |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |
| (a) | 许智峰议员指中西区区议会早于二零一二年通过有关检讨酒牌制度的动议，惟相关部门一直未有确切跟进。他指现行法例未能妥善保障公众利益，相关规例只方便酒吧食肆经营。他表示酒吧处所为附近民居带来滋扰，谴责相关政府部门漠视市民的需要，又指部门未有妥善处理市民的投诉。他又指修例剥削了市民于酒牌聆讯时发表意见的机会，故反对修例。他游说议员支持再修订动议，以保障居民利益。 |
| (b) | 萧嘉怡议员表示自己提出的修订动议有助完善现行发牌、监管和上诉的机制。她表示现行法例审理酒牌申请时只考虑数个因素，包括持牌人是否适合继续持有酒牌、酒吧食肆身处建筑的结构安全及续牌是否影响公众利益，指当局往往未有充分咨询当区居民及区议员的意见。另外，她指曾与居民反对酒牌局容许某食肆续牌的决定，并于上诉委员会胜诉，可是最后高等法院却裁定该食肆应予续牌。她指现有上诉机制有偏袒商户之嫌，建议当局考虑改善使机制更有利大众。 |
| (c) | 文志华议员认同应修改现有酒牌的发牌和续牌程序。他指食肆和酒吧的经营模式不同，对民居所带来的滋扰亦不同，惟卖酒时需申领相同的酒牌，实有所不公。他指自己居住于酒吧食肆林立的苏豪区，观察到食肆比酒吧对居民造成的滋扰较少。另外，他指滋扰通常来自醉酒的客人，又理解部分酒吧的开放式设计可能未能妥善隔绝噪音并因而影响居民。另外，他指有市民在投诉酒吧食肆制造噪音后，拒绝环保署到其住所量度噪音，认为难以判断噪音是否超过有关标准。他亦指应检讨现行的咨询机制，让居民的投诉可直接影响酒吧食肆的经营。他不赞成原动议，并对修订动议表示没有意见。 |
| (d) | 李志恒议员表示现行酒牌的发牌制度过于单一，发牌时并无针对酒牌处所售卖的酒类，建议按酒类发出不同种类的酒牌。另外，他指问题症结在于难以管制由食肆顾客所制造的噪音，他认为若能改善投诉机制，让居民可随时表达意见，并可直接影响酒牌的申请。 |
| (e) | 陈浩濂议员指问题在于酒牌申请的监管和上诉机制不足，令居民的意见无法于酒牌申请的程序上有效反映。他指延长酒牌有效期能提高对居民滋扰较少的酒吧食肆的经营效率，亦能使续牌程序更合乎经济效益。他支持修订动议。 |
| (f) | 吴少强议员指酒牌有效期的长短与酒牌处所所造成的滋扰并无直接关系。他表示香港作为国际都市，酒吧等餐饮业的蓬勃实属理所当然，而延长酒牌有效期能避免酒牌处所经常为续牌而浪费资源处理复杂工作，故延长酒牌有效期能确保社会更有效地运用资源。他指当局应该考虑检讨投诉和上诉机制，确保居民的投诉能直接影响酒牌申请，并相信这个做法既能减低居民所受的滋扰，亦能顾及商户的利益。 |
| (g) | 郑丽琼议员认为酒牌处所一直为中西区的居民带来滋扰。她指酒牌局和地政处在处理酒牌申请时未有全面考虑对居民的影响，例如发酒牌予一间位于大厦公契规定不能经营酒吧的处所。她建议酒牌有效期应按酒牌处所的位置分类，并认为随着地区发展，必须妥善处理酒牌申请，以平衡居民的利益和地区发展。 |
| (h) | 副主席表示现行酒牌制度存有漏洞，容易被商户利用。他指即使食肆未能获发酒牌，仍能透过不同渠道取巧贩卖酒类。他认为必须检讨现行酒牌发牌和续牌制度，按处所经营模式、所处位置等方面扩充酒牌种类。他呼吁议员支持修订动议。 |
| - 副主席指郑丽琼议员和议原动议，但又提出再修订动议。他查询此举是否符合会议常规。 |  |
| - 秘书回应指会议常规并无限制和议原动议的议员不可提出再修订动议。 |  |
| - 副主席认为容许议员包揽提出原动议、修订动议或再修订动议的做法不合逻辑。 |  |
| - 许智峰议员认为不应该于是次会议上讨论会议常规，相关讨论在检讨会议常规的工作小组会议上进行。 |  |
| - 副主席认为容许同一议员和议某动议后再提出修订动议，有机会导致政党垄断讨论，认为会议常规有必要改动以避免相关垄断情况出现。 |  |
| - 许智峰议员表示此情况并不会导致政党垄断讨论，因为现行会议常规并无限制修订动议的数目，故此即使同一议员和议某动议后再提出修订动议，亦不会妨碍其他议员提出修订动议。在表决有关动议时，议员亦可以支持或反对某议员和议的动议及其所提出的修订动议。 |  |
| - 秘书指议员可就讨论事项提出动议、修订动议及再修订动议。 |  |
| - 郑丽琼议员指曾就提出再修订动议一事征询区议会秘书处，得知会议常规容许她于和议原动议后再提出再修订动议。 |  |
| - 主席表示会议常规有改善空间，惟是次讨论适宜聚焦于酒牌发牌和续牌事宜之上。他指酒牌发牌和续牌制度必须兼顾本土经济发展和区内居民生活质素，惟现行制度实在有必要改变以更有效运用资源。他建议当局定期检讨酒吧领酒牌后的营运模式，以兼顾居民需要。 |  |
| - 食环署中西区环境卫生总监廖志伟先生指在考虑二零一一年七月至九月的公众咨询中收集所得的意见后，当局在过去两年已经推行了多项措施，以改善酒牌规管制度。他指由二零一三年五月起，任何向酒牌局提交酒牌续期或转让申请的酒牌处所，如果在上次续牌时有人对其提出反对或在过去12个月内有投诉记录，酒牌局在考虑该申请前必定会先征询属该酒牌处所所在选区的区议员的意见。另外，为提高透明度，酒牌局在二零一三年十二月公布了一套准则指引，列出酒牌局审批酒牌申请时考虑的因素。该指引亦已扼要说明申请开设楼上酒吧必须通过的审批程序，并指出酒牌局可就可容纳的人数上限，以及噪音问题严重的酒牌处所必须采取的消减噪音措施等事项，附加更严格的持牌条件。他指警务处是酒牌规例的执法部门，而其他相关政府部门，例如环保署和食环署等，会根据各自权限，处理领有酒牌处所分别涉及噪音滋扰及环境生的投诉。他表示建议延长酒牌年期的措施，只有在紧接提交酒牌续期申请之前具有最少连续两年「记录良好」（即持续表现良好）的个案，才有较大机会获得酒牌局考虑批准续牌两年。他指根据现行机制，倘若申请人或反对者不满意酒牌局所作的发牌或续期决定，可向市政服务上诉委员会提出上诉。 |  |
| - 许智峰议员表示再修订动议与修订动议意义上并无差别，认为「反对修例」和「不应该修例」所表达的取态一样。他表示民建联议员提出字眼上较温和的修订动议充分显示「保皇党」的取态，未有尊重选民。 |  |
| - 主席要求许议员将讨论重心放在酒牌规例上。 |  |
| - 许智峰议员呼吁各议员以市民利益为先，假若不同意政府就延长酒牌有效期提出的修例就应该勇于表达反对意见，而非单单提出温和的字眼。他呼吁民建联于即将举行就酒牌规例修例的立法会会议上投反对票，履行今日民建联议员在区议会上对市民的承诺。 |  |
| - 文志华议员认为再修订动议与修订动议的取态分别在于前者反对的立场坚决，而后者则仍有讨论的余地。 |  |
| - 陈学锋议员指若许智峰议员认为再修订动议与修订动议并无分别，他大可支持修订动议。他又指于中西区区议会内的民建联议员不能代表整个党团，惟他将向党团反映民建联区议员在区议会上的意见。 |  |
| - 主席请议员就再修订动议作出表决。经投票后，再修订动议不获得通过。 |  |
| 再修订动议︰「本会反对政府在未能有效解决酒牌处所滋扰民居的问题前，在《2015年应课税品(酒类)(修订)规例》中，建议将酒牌处所的牌照有效期由一年延长至最长两年。本会要求政府立即全面检讨酒牌发牌条例，并加强监管条例执行情况，及优化现有上诉机制。」 (由郑丽琼议员提出及黄坚成议员和议) (4位赞成： 甘乃威议员(授权郑丽琼议员)，郑丽琼议员，许智峰议员，黄坚成议员(授权郑丽琼议员)) (7位反对： 陈学锋议员，叶国谦议员(授权陈学锋议员)，文志华议员，卢懿杏议员，萧嘉怡议员，张国钧议员，吴少强议员) (4位弃权： 叶永成议员，陈浩濂议员，陈财喜议员，张翼雄议员(授权叶永成议员)) |  |
| - 主席请议员就修订动议作出表决。经投票后，修订动议获得通过。 |  |
| 修订动议︰「本会认为在政府未能有效解决酒牌处所滋扰民居的问题前，不应在《2015年应课税品(酒类)(修订)规例》中，建议将酒牌处所的牌照有效期由一年延长至最长两年。本会要求政府立即全面检讨酒牌发牌条例，并加强监管条例执行情况，及优化现有上诉机制。」 (由萧嘉怡议员、叶国谦议员、张国钧议员、陈学锋议员及卢懿杏议员提出) (13位赞成： 叶永成议员，陈学锋议员，叶国谦议员(授权陈学锋议员)，甘乃威议员(授权郑丽琼议员)，郑丽琼议员，陈财喜议员，卢懿杏议员，陈浩濂议员，萧嘉怡议员，许智峰议员，张国钧议员，张翼雄议员(授权叶永成议员)，黄坚成议员(授权郑丽琼议员)) (0位反对) (2位弃权： 文志华议员，吴少强议员) |  |
| - 主席多谢部门的代表出席会议。 |  |
| 第13项：议员的书面报告 （下午8时51分） |  |
| - 主席表示，中西区扑灭罪行委员会已于二○一五年一月十六日举行二○一四至二○一五年度第四次会议，并将于本年三月二十七日召开第五次会议。 |  |
| - 议员并无补充。 |  |
| 第14项：中西区区议会辖下各委员会会议报告 （下午8时51分至8时52分） |  |
| - 主席请议员备悉下列文件。 |  |
| (a) | 文化康乐及社会事务委员会 (中西区区议会文件第33/2015号) |
| (b) | 地区设施管理委员会 (中西区区议会文件第34/2015号) |
| (c) | 财务委员会 (中西区区议会文件第35/2015号) |
| (d) | 食物环境卫生及工务委员会 (中西区区议会文件第36/2015号) |
| (e) | 交通及运输委员会 (中西区区议会文件第37/2015号) |
| 第15项：二○一四至二○一五年度中西区区议会工作小组报告 （下午8时52分） |  |
| - 主席请议员参阅文件，各工作小组主席并无补充。 |  |
| - 第16项：中西区地区管理委员会第193次会议报告 (中西区区议会文件第40/2015号) （下午8时52分） |  |
| - 主席请议员参阅文件。 |  |
| 第17项：中西区各分区委员会会议报告 (中西区区议会文件41/2015) （下午8时52分） |  |
| - 主席请议员参阅文件。 |  |
| 第18项：其他事项 （下午8时52分） |  |
| - 没有其他事项。 |  |
| 第19项：下次会议日期 （下午8时52分） |  |
| - 主席宣布，第十九次会议将在二○一五年五月二十一日举行。政府部门文件的截止日期为二○一五年四月二十九日，议员提交文件的截止日期则是二○一五年五月六日。 |  |
| - 主席宣布会议结束，并多谢各位嘉宾和议员出席会议。会议于下午8时52分完结。 |  |

| 会议纪录于 | 二○一五年五月二十一日 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| 主席:叶永成议员 |  |  |
| 秘书:黄明慧女士 |  |  |

中西区区议会秘书处

二○一五年五月